АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.10.2014№ 749

№ 749

Об утверждении муниципальной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах города Перми»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации», в целях финансовой поддержки собственников помещений при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Перми

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми».

2. Признать утратившими силу постановления администрации города 
Перми:

от 18 октября 2013 г. № 884 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми»;

от 25 февраля 2014 г. № 120 «О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми, утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 18.10.2013 № 884»;

от 06 октября 2014 г. № 683 «О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми, утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 18.10.2013 № 884».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Перми

от 20.10.2014 № 749

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах города Перми»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми» (далее – программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее – ДЖКХ) |  |  |
| 4 | Участники программы | ДЖКХ |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | ежегодное недостаточное финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов приводит к снижению уровня технического состояния многоквартирных домов. В многоквартирных домах имеются признаки повреждения конструктивных элементов, снижающих прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций, превышены сроки максимальной продолжительности эффективной эксплуатации конструктивных элементов, что приводит к снижению благоприятных и комфортных условий проживания граждан. Всего в городе 6209 многоквартирных домов, из них 350 многоквартирных домов признаны аварийными, 163 многоквартирных дома, в которых менее 3-х квартир, 15 многоквартирных домов блочной застройки и 155 многоквартирных домов с процентом износа выше 70. Капитальному ремонту подлежат 5526 многоквартирных домов в период с 2014 года по 2044 год. В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 24 апреля 2014 г. № 288-п «Об утверждении региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы и предельных стоимостей услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта» на период 2014-2044 годов подлежат капитальному ремонту 4102 многоквартирных дома. В 2013 году выполнен капитальный ремонт в 91 многоквартирном доме и по 26 многоквартирным домам отремонтированы фасады, в 2014 году проведен капитальный ремонт общего имущества в 16 многоквартирных домах, ремонт фасадов – в 8 многоквартирных домах. Решением Пермской городской Думы от 26 февраля 2013 г. № 38 «Об установлении расходного обязательства по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми» утвержден перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление субсидий на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов. Содержание общего имущества в многоквартирном доме несут собственники помещений. В рамках Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края», вступившего в силу с 28 марта 2014 г., создается новая система капитального ремонта, которая устанавливает правовые и организационные основы своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, регулирует порядок накопления, учета и целевого использования денежных средств, предназначенных для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городе Перми. Предусмотрен капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде, 1482 участника программы |  |  |
| 6 | Цели программы | повышение безопасности и комфортности проживания в многоквартирных домах |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов центральных улиц в городе Перми. 1.1.1. Проведение капитального ремонта фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми. 1.2. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми. 1.2.1. Проведение капитального ремонта жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде. 1.2.2. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2015-2017 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы): | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | Программа, всего (тыс.руб.) | 145493,300 | 150000,000 | 150000,000 |
|  | бюджет города Перми | 145493,300 | 150000,000 | 150000,000 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.) | 28571,400 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 28571,400 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.) | 116921,900 | 150000,000 | 150000,000 |
|  | бюджет города Перми | 116921,900 | 150000,000 | 150000,000 |
| 10 | Показатели конечного результата цели программы с указанием значений по годам реализации программы | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | доля многоквартирных домов в городе Перми, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества, от количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта | 16,23 | 19,38 | 24,06 |
|  | доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнен капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми, относящихся к историко-культурно-природным территориям «Губернская Пермь» – в границах плана 1824 года, «Проспект Сталина», «Комсомольский проспект» зон охраны объектов культурного наследия города Перми, от запланированных к ремонту многоквартирных домов | 100 | 0,0 | 0,0 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель. Повышение безопасности и комфортности проживания в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов центральных улиц в городе Перми |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Проведение капитального ремонта фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми | ДЖКХ | бюджет города Перми | 28571,400 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Проведение капитального ремонта жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде | ДЖКХ | бюджет города Перми | 1442,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | Задача. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | ДЖКХ | бюджет города Перми | 115479,900 | 150000,000 | 150000,000 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | итого | 145493,300 | 150000,000 | 150000,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 145493,300 | 150000,000 | 150000,000 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | итого | 145493,300 | 150000,000 | 150000,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 145493.300 | 150000,000 | 150000,000 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 «Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов центральных улиц в городе Перми»

муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1 | Цель. Повышение безопасности и комфортности проживания в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов центральных улиц в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Проведение капитального ремонта фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Предоставление финансовой поддержки собственникам помещений для проведения капитального ремонта фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми | ДЖКХ | количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми | шт. | 19 | 0 | 0 | бюджет города Перми |  | 28571,400 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28571,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 28571,400 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28571,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 28571,400 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28571,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 28571,400 | 0,000 | 0,000 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории города Перми» муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение безопасности и комфортности проживания в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Проведение капитального ремонта жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде | ДЖКХ | количество отремонтированных помещений | шт. | 28 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 1442,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1442,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1442,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1442,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1442,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | Задача. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | ДЖКХ | количество отремонтированных многоквартирных домов города Перми | шт. | 897 | 897 | 898 | бюджет города Перми | 115479,900 | 150000,000 | 150000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115479,900 | 150000,000 | 150000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 115479,900 | 150000,000 | 150000,000 |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115479,900 | 150000,000 | 150000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 115479,900 | 150000,000 | 150000,000 |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 116921,900 | 150000,000 | 150000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 116921,900 | 150000,000 | 150000,000 |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата реализации

муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества

в многоквартирных домах города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показатели конечного результата реализации программы | Ед.изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  |  |  | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение безопасности и комфортности проживания в многоквартирных домах |  |  |  |  |
|  | доля многоквартирных домов в городе Перми, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества, от количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта | % | 16,23 | 19,38 | 24,06 |
|  | доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнен капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми, относящихся к историко-культурно-природным территориям «Губернская Пермь» – в границах плана 1824 года, «Проспект Сталина», «Комсомольский проспект» зон охраны объектов культурного наследия города Перми, от запланированных к ремонту многоквартирных домов | % | 100 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Подпрограмма. Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов центральных улиц в городе Перми |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Проведение капитального ремонта фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми |  |  |  |  |
|  | доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнен капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми, относящихся к историко-культурно-природным территориям «Губернская Пермь» – в границах плана 1824 года, «Проспект Сталина», «Комсомольский проспект» зон охраны объектов культурного наследия города Перми и запланированных к ремонту | % | 35,85 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Подпрограмма. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Проведение капитального ремонта жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде |  |  |  |  |
|  | доля жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, в отношении которых выполнен капитальный ремонт жилых помещений, от общего количества участников программы | % | 1,89 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Задача. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |
|  | доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми, от запланированных к ремонту в рамках региональной программы (нарастающим итогом) | % | 21,87 | 27,99 | 38,91 |

МЕТОДИКА

расчета показателя конечного результата цели

муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата цели | Ед.изм. | Формула и методология расчета | Источник информации | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля многоквартирных домов в городе Перми, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества, от количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта | % | Кмкд Дмкд = --------- ×100 % Кзаяв Дмкд – доля многоквартирных домов в городе Перми, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта; Кмкд – количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах; Кзаяв. – количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Рассчитывается как процентное отношение количества многоквартирных домов, в которых осуществлен капитальный ремонт общего имущества, к общему количеству многоквартирных домов, требующих капитального ремонта | отчет об использовании перечисленных средств с приложением актов приемки всех выполненных работ по договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по формам КС-2, КС-3 ДЖКХ, платежные поручения по уплате взносов на капитальный ремонт | ежегодно до 30 декабря |
| 2 | Доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнен капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми, относящихся к историко-культурно-природным территориям «Губернская Пермь» – в границах плана 1824 года, «Проспект Сталина», «Комсомольский проспект» зон охраны объектов культурного наследия города Перми, от запланированных к ремонту многоквартирных домов | % | Кмкд Дмкд = --------- ×100 % Кзаяв Дмкд – доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнен капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми, относящихся к историко-культурно-природным территориям «Губернская Пермь» – в границах плана 1824 года, «Проспект Сталина», «Комсомольский проспект» зон охраны объектов культурного наследия города Перми; Кмкд – количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми; Кзаяв. – количество поданных заявок на капитальный ремонт фасадов, относящихся к историко-культурно-природным территориям «Губернская Пермь» – в границах плана 1824 года, «Проспект Сталина», «Комсомольский проспект» зон охраны объектов культурного наследия города Перми. Рассчитывается как процентное отношение количества многоквартирных домов, у которых отремонтированы фасады, к общему количеству заявок на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов | отчет об использовании перечисленных средств с приложением актов приемки всех выполненных работ по договору на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми по формам КС-2, КС-3 ДЖКХ |  |