АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.10.2014№ 750

№ 750

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие системы

жилищно-коммунального хозяйства 
в городе Перми»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 
«Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми».

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 18 октября 2013 г. № 892 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»;

от 04 марта 2014 г. № 148 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 18.10.2013 № 892»;

от 08 июля 2014 г. № 453 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 18.10.2013 № 892».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми 	Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Перми

от 20.10.2014 № 750

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» (далее – программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее – ДЖКХ) |  |  |
| 4 | Участники программы | администрация Индустриального района города Перми; администрация Дзержинского района города Перми; администрация Кировского района города Перми; администрация Ленинского района города Перми; администрация Мотовилихинского района города Перми; администрация Орджоникидзевского района города Перми; администрация Свердловского района города Перми; администрация поселка Новые Ляды города Перми; муниципальное казенное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» (далее – МКУ «СОИИ»); муниципальное казенное учреждение «Управление строительства города Перми» (далее – МКУ «УС»); управление информационных технологий администрации города Перми; муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба» (далее – МКУ «ГКС»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» (далее – МКУ «БДР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района» (далее – МКУ «БИР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» (далее – МКУ «БКР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района» (далее – МКУ «БЛР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» (далее – МКУ «БМР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» (далее – МКУ «БОР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Свердловского района» (далее – МКУ «БСР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» (далее – МКУ «БпНЛ») |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации | жилищно-коммунальное хозяйство – одна из важнейших сфер, без которой на современном этапе невозможна жизнедеятельность города. Важным критерием качества жилищного фонда является его благоустройство и, как следствие, уровень комфорта. Коммунальное хозяйство обеспечивает водоснабжение и водоотведение, снабжение теплом, газом, электроэнергией граждан, производственную сферу. Протяженность водопроводных сетей составляет 1182,44 км. Большая часть трубопроводов изготовлена из чугуна (64 %) и стали (34 %), доля трубопроводов из полимерных материалов составляет 2 %. Износ водопроводных сетей составляет около 76 %. Общая протяженность сетей водоотведения составляет 1122,14 км. Состояние сетей канализации характеризуется высокой степенью износа (более 80 %). Большинство магистральных железобетонных коллекторов выработали ресурс и подверглись значительной деструкции вследствие газовой коррозии - износ магистральных коллекторов составляет 80 %. Кроме этого, существуют территории, на которых не создана возможность подключения к услуге газоснабжения, что является негативным фактором, влияющим на удовлетворенность населения условиями проживания. Состояние набережной реки Камы не позволяет в полном объеме использовать ее территорию для массового отдыха населения города Перми, в соответствии с чем возникает потребность в продолжении ее реконструкции. Состояние сферы обращения с отходами характеризуется следующим. Ежегодно на территории города Перми образуются около 400 тыс.тонн твердых бытовых отходов (далее - ТБО). Внедрение рыночного механизма в экономику, возложение бремени расходов за сбор, вывоз и утилизацию отходов на отходообразователей, изменение морфологического состава отходов (увеличение доли полимеров с 2-3 % до 15-20 %, запрет на повторное использование стеклотары) ведут к образованию несанкционированных свалок. За период 2008 - 2013 годов с несанкционированных свалок ликвидировано около 200 тыс.тонн отходов. Резерв основного муниципального полигона ТБО «Софроны» будет исчерпан к 2018 году. Вблизи существующего полигона определен земельный участок под строительство нового полигона ТБО «Софроны-2». В настоящее время проводятся работы по регистрации прав на земельный участок. В городе созданы и функционируют 36 информационно-консультационных пунктов на базе территориальных органов местного самоуправления и общественных центров города. Предоставлено более 5000 консультаций гражданам, из них удовлетворено около 85 % с оказанием практической помощи в решении возникших проблем, по остальным даны разъяснения. На их базе формируются полноценные отраслевые центры общественного контроля, которые должны стать действенным механизмом, влияющим на ситуацию во взаимоотношениях с управляющими многоквартирными домами (далее – МКД) организациями, инструментом защиты законных прав и интересов собственников помещений. В сфере управления МКД остаются объективно существующие проблемы долгосрочного характера, а также создаются новые: не задействован в полной мере институт собственников помещений как заказчика работ и услуг; неэффективно работают созданные Советы МКД и их председатели ввиду отсутствия опыта работы, правовой неграмотности, общей неподготовленности и социальной пассивности населения в вопросах участия в управлении МКД, принятии решений, касающихся общего имущества в МКД и оплаты жилищных и коммунальных услуг; недостаточно эффективны механизмы контроля за деятельностью управляющих МКД организаций со стороны жителей и органов местного самоуправления (как следствие неисполнение договорных обязательств, закрытость и авторитаризм в деятельности УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК, высокая (в среднем 35 %) конфликтность в отношениях собственников с управляющими компаниями и собственников внутри ТСЖ, что создает предпосылки для социальной нестабильности; ускоренная трансформация законодательства, требующая постоянной разъяснительной работы с населением, в том числе упреждающего характера: в последнее время это вопросы, связанные с изменениями порядка предоставления коммунальных услуг, внедрением новых стандартов управления МКД, а также с новыми правилами проведения капитального ремонта, включающими комплекс мероприятий, которые необходимо реализовать государственным органам и органам местного самоуправления, собственникам помещений в конце 2013-начале 2014 годов. Практические мероприятия: обеспечение эффективного контроля деятельности управляющих МКД организаций через реализацию возможностей проведения по обращениям собственников жилья проверок исполнения договоров управления (ст.165 ЖК РФ) в соответствии с Порядком, утвержденным решением Пермской городской Думы, и осуществления муниципального жилищного контроля. Важно продолжить наработанный в декабре 2013 года и в первом квартале 2014 г. порядок взаимодействия с прокуратурой города Перми и инспекцией государственного жилищного надзора Пермского края по обеспечению прав и интересов граждан. В помощь собственникам жилья предстоит внедрить в полном объеме комплексный общественный мониторинг деятельности управляющих организаций. Повышение уровня жилищного просвещения собственников помещений многоквартирных домов как заказчика жилищно-коммунальных услуг, перенос работы с собственниками помещений непосредственно в микрорайоны города. Созданы информационно-консультацион-ные пункты на базе общественных центров и ТОС, начато системное обучение советов многоквартирных домов практике взаимодействия с управляющими организациями и контроля исполнения своих обязательств. Предстоит реализовать пилотные проекты по досудебному разрешению конфликтов в жилищно-коммунальной сфере. В программе предложены меры по развитию отрасли, позволяющие достигнуть поставленных целей и задач |  |  |
| 6 | Цель программы | создание комфортной среды проживания в городе Перми |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Создание условий для развития и обеспечения коммунальной инфраструктуры города Перми. 1.1.1. Организация обеспечения коммунальными услугами потребителей города Перми. 1.1.2. Преобразование территории набережной реки Камы. 1.1.3. Обеспечение деятельности МКУ «УС». 1.2. Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами. 1.2.1. Ликвидация последствий несанкционированного размещения твердых бытовых отходов на территории города Перми. 1.2.2. Развитие рынка вторичного сырья. 1.2.3. Резервирование земельного участка под строительство полигона твердых бытовых отходов «Софроны-2». 1.3. Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми. 1.3.1. Повышение уровня просвещения собственников помещений многоквартирных домов в части жилищного законодательства в сфере управления многоквартирными домами. 1.3.2. Внедрение стандартов управления многоквартирных домов. 1.3.3. Обеспечение деятельности МКУ «ГКС». 1.3.4. Приведение придомовых территорий в соответствие с нормативными требованиями эксплуатации. 1.4. Содержание объектов инженерной инфраструктуры. 1.4.1. Обеспечение результативности, эффективности и целевого характера использования бюджетных средств по содержанию объектов инженерной инфраструктуры муниципальными учреждениями системы жилищно-коммуналь-ного хозяйства. 1.4.2. Обеспечение деятельности МКУ «СОИИ» |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2015-2017 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | Программа, всего (тыс.руб.) | 682337,800 | 507334,900 | 654949,800 |
|  | бюджет города Перми | 682337,800 | 507334,900 | 654949,800 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.) | 494178,400 | 404819,400 | 552434,300 |
|  | бюджет города Перми | 494178,400 | 404819,400 | 552434,300 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.) | 32355,400 | 26148,100 | 26148,100 |
|  | бюджет города Перми | 32355,400 | 26148,100 | 26148,100 |
|  | Подпрограмма 1.3, всего (тыс.руб.) | 101415,300 | 25716,800 | 25716,800 |
|  | бюджет города Перми | 101415,300 | 25716,800 | 25716,800 |
|  | Подпрограмма 1.4, всего (тыс.руб.) | 54388,700 | 50650,600 | 50650,600 |
|  | бюджет города Перми | 54388,700 | 50650,600 | 50650,600 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы с указанием значений по годам реализации программы | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | Удовлетворенность населения организацией полноты и качества оказания жилищно-коммунальных услуг, % | 55 | 70 | 70 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

| № | Наименование цели, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание комфортной среды проживания в городе Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Создание условий для развития и обеспечения коммунальной инфраструктуры города Перми | ДЖКХ | бюджет города Перми | 494178,400 |  | 404819,400 | 552434,300 |
| 1.1.1 | Задача. Организация обеспечения коммунальными услугами потребителей города Перми |  | бюджет города Перми | 353648,000 |  | 297819,400 | 512434,300 |
| 1.1.2 | Задача. Преобразование территории набережной реки Камы |  | бюджет города Перми | 100530,400 |  | 67000,000 | 0,000 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение деятельности МКУ «Управление строительства города Перми» |  | бюджет города Перми | 40000,000 |  | 40000,000 | 40000,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами | ДЖКХ | бюджет города Перми | 32355,400 |  | 26148,100 | 26148,100 |
| 1.2.1 | Задача. Ликвидация последствий несанкционированного размещения твердых бытовых отходов на территории города Перми |  | бюджет города Перми | 26592,000 |  | 20384,700 | 20384,700 |
| 1.2.2 | Задача. Развитие рынка вторичного сырья |  | бюджет города Перми | 5000,000 |  | 5000,000 | 5000,000 |
| 1.2.3 | Задача. Резервирование земельного участка под строительство полигона твердых бытовых отходов «Софроны-2» |  | бюджет города Перми | 763,400 |  | 763,400 | 763,400 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми | ДЖКХ | бюджет города Перми | 101415,300 | 25716,800 |  | 25716,800 |
| 1.3.1 | Задача. Повышение уровня просвещения собственников помещений многоквартирных домов в части жилищного законодательства в сфере управления многоквартирными домами |  | бюджет города Перми | 4603,300 |  | 4603,300 | 4603,300 |
| 1.3.2 | Задача. Внедрение стандартов управления многоквартирными домами |  | бюджет города Перми | 8754,000 |  | 5054,000 | 5054,000 |
| 1.3.3 | Задача. Обеспечение деятельности МКУ «Городская коммунальная служба» |  | бюджет города Перми | 16058,000 |  | 16059,500 | 16059,500 |
| 1.3.4 | Задача. Приведение придомовых территорий в соответствие с нормативными требованиями эксплуатации |  | бюджет города Перми | 72000,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Подпрограмма. Содержание объектов инженерной инфраструктуры | ДЖКХ | бюджет города Перми | 54388,700 |  | 50650,600 | 50650,600 |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение результативности, эффективности и целевого характера использования бюджетных средств по содержанию объектов инженерной инфраструктуры муниципальными учреждениями системы жилищно-коммунального хозяйства |  | бюджет города Перми | 41715,100 |  | 37977,000 | 37977,000 |
| 1.4.2 | Задача. Обеспечение деятельности МКУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |  | бюджет города Перми | 12673,600 |  | 12673,600 | 12673,600 |
| Итого по цели «Создание комфортной среды проживания в городе Перми», в том числе по источникам финансирования |  |  | всего | 682337,800 |  | 507334,900 | 654949,800 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 682337,800 |  | 507334,900 | 654949,800 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | всего | 682337,800 |  | 507334,900 | 654949,800 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 682337,800 |  | 507334,900 | 654949,800 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 «Создание условий для развития и обеспечения коммунальной инфраструктуры города Перми»

муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание комфортной среды проживания в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Создание условий для развития и обеспечения коммунальной инфраструктуры города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Организация обеспечения коммунальными услугами потребителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми | МКУ «УС» |  | акт выполненных работ по строительству канализационного коллектора, реконструкция КНС-1, КНС-2 | ед. |  | 1 |  | - |  | - |  |  | бюджет города Перми | 114607,600 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  | акт выполненных работ по авторскому надзору | ед. |  | 1 |  | - |  | - |  |  | бюджет города Перми | 308,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  | акт выполненных работ по технической инвентаризации | ед. |  | 1 |  | - |  | - |  |  | бюджет города Перми | 181,200 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 115096,800 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 1.1.1.2 | Расширение и реконструкция (II очередь) канализации города Перми | МКУ «УС» |  | акт выполненных работ по строительству мостового перехода через реку Егошиху | ед. |  | 1 |  | - |  | - |  |  | бюджет города Перми | 70779,600 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  | акт выполненных работ по устройству вентиляционных киосков | ед. |  | 1 |  | - |  | - |  |  | бюджет города Перми | 27164,900 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  | акт выполненных работ по содержанию коллектора | ед. |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  |  | бюджет города Перми | 5115,400 | 5115,400 |  | 5115,400 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 103059,900 | 5115,400 |  | 5115,400 |  |
| 1.1.1.3 | Расширение и реконструкция (III очередь) канализации города Перми | МКУ «УС» |  | акт выполненных работ по разработке ПСД, в том числе положительное заключение государственной экспертизы | ед. |  | - |  | 1 |  | - |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 28590,000 |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  | акт выполненных работ по проведению землеустроительных работ | ед. |  | - |  | 1 |  | - |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | акт выполненных работ по расширению и реконструкции канализации | ед. |  | - |  | - |  | 1 |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 |  | 304870,800 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 28590,000 |  | 304870,800 |  |
| 1.1.1.4 | Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми | МКУ «УС» |  | протяженность построенных газопроводов | км |  | 20,0 |  | 16,7 |  | 33,6 |  |  | бюджет города Перми | 107731,900 | 112783,900 |  | 120294,800 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 107731,900 | 112783,900 |  | 120294,800 |  |
| 1.1.1.5 | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг по подключению к системе газоснабжения жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки (созданию объектов газоснабжения жилого дома от уличного газопровода до первого газопринимающего устройства в жилом доме) | ДЖКХ |  | количество получателей субсидий | чел. |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |  | бюджет города Перми | 6400,000 | 6400,000 |  | 6400,000 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6400,000 | 6400,000 |  | 6400,000 |  |
| 1.1.1.6 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Заозерье для земельных участков многодетных семей | МКУ «УС» |  | акт выполненных работ по разработке ПСД на строительство внутриквартальных систем водоснабжения и водоотведения | ед. |  | 1 |  | - |  | - |  |  | бюджет города Перми | 6363,600 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  | акт выполненных работ по реконструкции существующих водоводов | ед. |  | - |  | 1 |  | - |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 54913,300 |  | 14896,700 |  |
|  |  |  |  | акт выполненных работ по авторскому надзору (за реконструкцией существующего водовода) | ед. |  | - |  | - |  | 1 |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 |  | 139,620 |  |
|  |  |  |  | акт выполненных работ по строительству сетей | ед. |  | - |  | - |  | 1 |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 |  | 31820,680 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6363,600 | 54913,300 |  | 46857,000 |  |
| 1.1.1.7 | Строительство канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзев-ского района города Перми | МКУ «УС» |  | акт выполненных работ по строительству канализационной сети | ед. |  | - |  | 1 |  | - |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 46305,400 |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  | акт выполненных работ по проведению землеустроительных работ | ед. |  | - |  | 1 |  | - |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 4129,500 |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  | акт выполненных работ по разработке проектно-сметной документации на строительство канализационных сетей | ед. |  | - |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | положительное заключение государственной экспертизы | ед. |  | - |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | акт выполненных работ по благоустройству территории | ед. |  | 1 |  | - |  | - |  |  | бюджет города Перми | 5406,600 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5406,600 | 50434,900 |  | 0,000 |  |
| 1.1.1.8 | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района г.Перми (2 очередь) | МКУ «УС» |  | акт выполненных работ по проведению землеустроительных работ | ед. |  | 1 |  | - |  | - |  |  | бюджет города Перми | 1060,900 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  | акт выполненных работ по корректировке проектно-сметной документации | ед. |  | - |  | 1 |  | - |  |  | бюджет города Перми | 578,000 | 863,900 |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  | акт выполненных работ по строительству водопроводных сетей | ед. |  | - |  | 1 |  | 1 |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 9736,600 |  | 22718,900 |  |
|  |  |  |  | положительное заключение государственной экспертизы | ед. |  | - |  | 1 |  | - |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 670,400 |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  | акт выполненных работ по авторскому надзору | ед. |  | - |  | - |  | 1 |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 |  | 64,900 |  |
|  |  |  |  | акт выполненных работ по технической инвентаризации | ед. |  | - |  | - |  | 1 |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 |  | 183,400 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1638,900 | 11270,900 |  | 22967,200 |  |
| 1.1.1.9 | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района г.Перми (2 очередь) | МКУ «УС» |  | акт выполненных работ по корректировке проектно-сметной документации | ед. |  | 1 |  | - |  | - |  |  | бюджет города Перми | 2021,200 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  | акт выполненных работ по авторскому надзору | ед. |  | - |  | 1 |  | - |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 44,300 |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  | акт выполненных работ по строительству водопроводных сетей | ед. |  | - |  | 1 |  | - |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 22155,000 |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  | акт выполненных работ по технической инвентаризации | ед. |  | - |  | 1 |  | - |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 182,600 |  | 0,000 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2021,200 | 22381,900 |  | 0,000 |  |
| 1.1.1.10 | Уплата земельного налога в отношении участков, отведенных под строительство объектов | ДЖКХ |  | площадь земельного участка, в отношении которого осуществляется уплата земельного налога (объекты водоснабжения, водоотведения) | кв.м |  | 33890 |  | 33890 |  | 33890 |  |  | бюджет города Перми | 288,500 | 288,500 |  | 288,500 |  |
|  |  |  |  | площадь земельного участка, в отношении которого осуществляется уплата земельного налога (объекты газоснабжения) | кв.м |  | 810044 |  | 810044 |  | 810044 |  |  | бюджет города Перми | 5640,600 | 5640,600 |  | 5640,600 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5929,100 | 5929,100 |  | 5929,100 |  |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 353648,000 | 297819,400 |  | 512434,300 |  |
| 1.1.2 | Задача. Преобразование территории набережной реки Камы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту набережной реки Камы | МКУ «УС» |  | акт выполненных работ по преобразованию территории набережной реки Камы (участок от Кафедрального собора до насосной станции, I очередь, 2 этап) | ед. |  | 1 |  | - |  | - |  | бюджет города Перми |  | 100530,400 | 67000,000 |  | 0,000 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 100530,400 | 67000,000 |  | 0,000 |  |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 100530,400 | 67000,000 |  | 0,000 |  |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение деятельности МКУ «Управление строительства города Перми» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Обеспечение деятельности МКУ «УС» | МКУ «УС» |  | количество объектов, на которых реализуются мероприятия | ед. | 14 |  | 9 |  | 17 |  | бюджет города Перми |  |  | 40000,000 | 40000,000 |  | 40000,000 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 40000,000 | 40000,000 |  | 40000,000 |  |
| Итого по задаче 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 40000,000 | 40000,000 |  | 40000,000 |  |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 494178,400 | 404819,400 |  | 552434,300 |  |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 «Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами»

муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание комфортной среды проживания в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Ликвидация последствий несанкционированного размещения твердых бытовых отходов на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 |  |  | МКУ «БДР» |  | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Дзержинского района | т | 1879, 072 | 1731, 988 |  | 1605, 179 | бюджет города Перми |  |  | 1904,900 | 1885,700 | 1885,700 |  |
| 1.2.1.1.2 |  |  | МКУ «БИР» |  | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Индустриального района | т | 2268, 369 | 2090, 813 |  | 1937, 732 | бюджет города Перми |  |  | 2299,600 | 2276,400 | 2276,400 |  |
| 1.2.1.1.3 |  |  | МКУ «БКР» |  | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Кировского района | т | 3366, 888 | 3103, 345 |  | 2876, 131 | бюджет города Перми |  |  | 3413,200 | 3378,900 | 3378,900 |  |
| 1.2.1.1.4 |  |  | МКУ «БЛР» |  | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Ленинского района | т | 1143, 935 | 1054, 394 |  | 977, 195 | бюджет города Перми |  |  | 1159,700 | 1148,000 | 1148,000 |  |
| 1.2.1.1.5 |  |  | МКУ «БМР» |  | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Мотовилихинского района | т | 3287, 261 | 3029, 952 |  | 2808, 111 | бюджет города Перми |  |  | 3332,500 | 3298,900 | 3298,900 |  |
| 1.2.1.1.6 |  |  | МКУ «БОР» |  | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Орджоникидзевского района | т | 4272, 889 | 3938, 430 |  | 3650, 074 | бюджет города Перми |  |  | 4331,700 | 4288,100 | 4288,100 |  |
| 1.2.1.1.7 |  |  | МКУ «БСР» |  | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Свердловского района | т | 3737, 189 | 3444, 661 |  | 3192, 457 | бюджет города Перми |  |  | 3788,600 | 3750,500 | 3750,500 |  |
| 1.2.1.1.8 |  |  | МКУ «БпНЛ» |  | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории поселка Новые Ляды | т | 356, 926 | 328, 987 |  | 304, 900 | бюджет города Перми |  |  | 361,800 | 358,200 | 358,200 |  |
| 1.2.1.1.9 |  |  | итого по показателю непосредственного результата |  |  | т | 20312,529 | 18722,570 |  | 17351,779 | бюджет города Перми |  |  | 20592,000 | 20384,700 | 20384,700 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 20592,000 | 20384,700 | 20384,700 |  |
| 1.2.1.2 | Ликвидация свалки отходов по ул.Делегатской |  | МКУ «БОР» | объем мусора, вывезенного со свалки древесных отходов по ул.Делегатской |  | т | 18630,700 |  | - | - | бюджет города Перми |  |  | 6000,0 | 0,000 | 0,000 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 6000,0 | 0,000 | 0,000 |  |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 26592,000 | 20384,700 | 20384,700 |  |
| 1.2.2 | Задача. Развитие рынка вторичного сырья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Предоставление субсидий организациям, осуществляющим сортировку твердых бытовых отходов на территории города Перми | ДЖКХ |  | количество извлеченного вторичного сырья |  | т | 10000,000 |  | - | - | бюджет города Перми | 5000,000 |  |  | 5000,000 |  | 5000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5000,000 |  |  | 5000,000 |  | 5000,000 |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5000,000 |  |  | 5000,000 |  | 5000,000 |
| 1.2.3 | Задача. Резервирование земельного участка под строительство полигона твердых бытовых отходов «Софроны-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Уплата земельного налога в отношении земельного участка, отведенного под строительство полигона твердых бытовых отходов «Софроны-2» | ДЖКХ |  | земельный участок, в отношении которого осуществляется уплата земельного налога (не обеспечено финансированием в полном объеме) |  | шт. | 1 |  | 1 | 1 | бюджет города Перми | 763,400 |  |  | 763,400 |  | 763,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 763,400 |  |  | 763,400 |  | 763,400 |
| Итого по задаче 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 763,400 |  |  | 763,400 |  | 763,400 |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32355,400 |  |  | 26148,100 |  | 26148,100 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.3 «Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми»

муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание комфортной среды проживания в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Повышение уровня просвещения собственников помещений многоквартирных домов в части жилищного законодательства в сфере управления многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Проведение информационного, консультационного, методического и обучающего сопровождения субъектов в сфере управления многоквартирными домами | ДЖКХ |  | количество изготовленных брошюр, буклетов | ед. | 2000 | 2000 | 2000 | бюджет города Перми | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
|  |  |  |  | количество информационно-методических и аналитических материалов по вопросам деятельности в сфере ЖКХ | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
|  |  |  |  | количество информационно методических занятий и семинаров по вопросам деятельности в сфере ЖКХ | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
|  |  |  |  | количество консультаций по вопросам деятельности в сфере ЖКХ | ед. | 250 | 250 | 250 | бюджет города Перми | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | количество информационных материалов по вопросам эффективного управления многоквартирными домами в электронных и печатных средствах массовой информации, сети Интернет | ед. | 20 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
|  |  |  |  | количество консультаций с жителями | ед. | 3100 | 3100 | 3100 | бюджет города Перми | 3003,300 | 3003,300 | 3003,300 |
|  |  |  |  | численность председателей советов многоквартирных домов и лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами и имеющих намерение осуществлять такую деятельность, прошедших обучение по вопросам управления многоквартирными домами | чел. | 550 | 550 | 550 |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4603,300 | 4603,300 | 4603,300 |
| Итого по задаче 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4603,300 | 4603,300 | 4603,300 |
| 1.3.2 | Задача. Внедрение стандартов управления многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Мероприятия по мониторингу качества управления многоквартирными домами | ДЖКХ |  | отчет о проведенных мониторингах | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
|  |  |  |  | количество проведенных конкурсов на лучшую управляющую многоквартирными домами организацию, ТСЖ, ЖСК, ЖК, совет многоквартирного дома | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
|  |  |  |  | количество проведенных экспертиз муниципальных тарифов | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 660,000 | 660,000 | 660,000 |
| 1.3.2.2 | Создание информационно-аналитической системы мониторинга для достижения целевых показателей и индикаторов в области энергосбережения | ДЖКХ | количество аналитических отчетов |  | ед. | 12 | - | - | бюджет города Перми | 3700,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | внедренная информационно-аналитическая система мониторинга для достижения целевых показателей и индикаторов в области энергосбережения |  | ед. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3700,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.3 | Субсидии на возмещение затрат на установку приборов учета коммунальных ресурсов в части муниципальной доли собственности в жилых домах города Перми | ДЖКХ |  | общее количество установленных приборов учета коммунальных ресурсов | ед. | 4446 | 4446 | 4446 | бюджет города Перми | 4394,000 | 4394,000 | 4394,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4394,000 | 4394,000 | 4394,000 |
| Итого по задаче 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8754,000 | 5054,000 | 5054,000 |
| 1.3.3 | Задача. Обеспечение деятельности МКУ «Городская коммунальная служба» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Обеспечение деятельности МКУ «ГКС» | МКУ «ГКС» |  | количество муниципальных учреждений, обеспечивающих управление муниципальной долей собственности | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 16058,000 | 16059,500 | 16059,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16058,000 | 16059,500 | 16059,500 |
| Итого по задаче 1.3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16058,000 | 16059,500 | 16059,500 |
| 1.3.4 | Задача. Приведение придомовых территорий в соответствие с нормативными требованиями эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.1 | Мероприятия по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.1.1 |  | администрация Ленинского района |  | количество заявок | ед. | 12 | - | - | бюджет города Перми | 4000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4.1.2 |  | администрация Свердловского района |  | количество заявок | ед. | 43 | - | - | бюджет города Перми | 14700, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4.1.3 |  | администрация Мотовилихинского района |  | количество заявок | ед. | 35 | - | - | бюджет города Перми | 12000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4.1.4 |  | администрация Дзержинского района |  | количество заявок | ед. | 29 | - | - | бюджет города Перми | 10000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4.1.5 |  | администрация Индустриального района |  | количество заявок | ед. | 35 | - | - | бюджет города Перми | 12000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4.1.6 |  | администрация Кировского района |  | количество заявок | ед. | 29 | - | - | бюджет города Перми | 10000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4.1.7 |  | администрация Орджоникидзевского района |  | количество заявок | ед. | 23 | - | - | бюджет города Перми | 8000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4.1.8 |  | администрация поселка Новые Ляды |  | количество заявок | ед. | 4 | - | - | бюджет города Перми | 1300,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4.1.9 |  | итого по показателю непосредственного результата |  |  | ед. | 210 | - | - | бюджет города Перми | 72000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 72000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 72000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 101415, 300 | 25716,800 | 25716,800 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.4 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» муниципальной программы

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание комфортной среды проживания в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Подпрограмма. Содержание объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение результативности, эффективности и целевого характера использования бюджетных средств по содержанию объектов инженерной инфраструктуры муниципальными учреждениями системы жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Содержание и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры, в том числе обязательное страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, разработка проектной и сметной документации для выполнения ремонтных работ на сетях; проведение технической инвентаризации и изготовление технических и кадастровых паспортов | МКУ «СОИИ» | протяженность обслуживаемых муниципальных сетей | п.м |  | 83618,16 | 83618,16 | 83618,16 | бюджет города Перми | 26539,400 | 26539,400 | 26539,400 |  |
|  |  | МКУ «ГКС» |  | п.м |  | 3779,96 | 3779,96 | 3779,96 | бюджет города Перми | 491,500 | 491,500 | 491,500 |  |
|  |  | итого по ПНР |  | п.м |  | 87398,12 | 87398,12 | 87398,12 | бюджет города Перми | 27030,900 | 27030,900 | 27030,900 |  |
|  |  | МКУ «СОИИ» | протяженность бесхозяйных сетей | п.м |  | 54924,77 | 54924,77 | 54924,77 | бюджет города Перми | 7890,600 | 7890,600 | 7890,600 |  |
|  |  | МКУ «СОИИ» | протяженность сети водоснабжения (микрорайон Заозерье) | п.м |  | 8088,0 | 8088,0 | 8088,0 | бюджет города Перми | 2051,400 | 2051,400 | 2051,400 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36972,900 | 36972,900 | 36972,900 |  |
| 1.4.1.2 | Создание и содержание в целях гражданской обороны резерва (запаса) материально-технических средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах коммунальной инфраструктуры | МКУ «СОИИ» | количество договоров по организации услуг охраны и обновления материальных ресурсов резерва | ед. |  | 11 | 11 | 11 | бюджет города Перми | 1004,100 | 1004,100 | 1004,100 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1004,100 | 1004,100 | 1004,100 |  |
| 1.4.1.3 | Техническая инвентаризация и паспортизация объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.3.1 |  | администрация Индустриального района | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п.км |  | 6,691 | - | - | бюджет города Перми | 402,800 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.4.1.3.2 |  | администрация Дзержинского района |  | п.км |  | 11,000 | - | - | бюджет города Перми | 662,200 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.4.1.3.3 |  | администрация Орджоникидзевского района |  | п.км |  | 5,832 | - | - | бюджет города Перми | 351,100 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.4.1.3.4 |  | администрация Кировского района |  | п.км |  | 5,350 | - | - | бюджет города Перми | 322,100 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.4.1.3.5 |  | администрация Ленинского района |  | п.км |  | 1,398 | - | - | бюджет города Перми | 84,200 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.4.1.3.6 |  | администрация Мотовилихинского района |  | п.км |  | 8,607 | - | - | бюджет города Перми | 518,100 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.4.1.3.7 |  | администрация Свердловского района |  | п.км |  | 23,217 | - | - | бюджет города Перми | 1397,600 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.4.1.3.8 |  | итого по показателю непосредственного результата |  | п.км |  | 62,095 | - | - | бюджет города Перми | 3738,100 | 0,000 | 0,000 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3738,100 | 0,000 | 0,000 |  |
| Итого по задаче 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41715,100 | 37977,000 | 37977,000 |  |
| 1.4.2 | Задача. Обеспечение деятельности МКУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ «СОИИ» | МКУ «СОИИ» | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 1 |  | 1 | 1 | бюджет города Перми | 12673,600 | 12673,600 |  | 12673,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12673,600 | 12673,600 |  | 12673,600 |
| Итого по задаче 1.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12673,600 | 12673,600 |  | 12673,600 |
| Итого по подпрограмме 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 54388,700 | 50650,600 |  | 50650,600 |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата реализации муниципальной программы

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

| № | Наименование цели, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата реализации программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  |  |  | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание комфортной среды проживания в городе Перми |  |  |  |  |
|  | Удовлетворенность населения организацией полноты и качества оказания жилищно-коммунальных услуг | % | 55 | 70 | 70 |
| 1.1 | Подпрограмма. Создание условий для развития и обеспечения коммунальной инфраструктуры города Перми |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Организация обеспечения коммунальными услугами потребителей города Перми |  |  |  |  |
|  | Общая обеспеченность населения города Перми доступом к коммунальным ресурсам, в том числе к централизованным системам: |  |  |  |  |
|  | газоснабжения | % | 86,7 | 86,8 | 86,9 |
|  | водоснабжения | % | 93,3 | 93,4 | 93,5 |
|  | водоотведения | % | 92,7 | 92,8 | 92,9 |
|  | Протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки | км | 20,0 | 16,7 | 33,6 |
| 1.1.2 | Задача. Преобразование территории набережной реки Камы |  |  |  |  |
|  | Преобразованная территория набережной реки Камы | п.м | 465 | - | - |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение деятельности МКУ «Управление строительства города Перми» |  |  |  |  |
|  | Своевременное обеспечение реализации проектов по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Ликвидация последствий несанкционированного размещения твердых бытовых отходов |  |  |  |  |
|  | Доля твердых бытовых отходов, ликвидированных с несанкционированных свалок, от общего количества твердых бытовых отходов, планируемых к ликвидации | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2 | Задача. Развитие рынка вторичного жилья |  |  |  |  |
|  | Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых бытовых отходов | % | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
|  | Доля заключенных договоров на сбор и вывоз твердых бытовых отходов индивидуальных домовладений от общего количества индивидуальных домовладений | % | 50,0 | 53,0 | 56,0 |
|  | Доля твердых бытовых отходов, размещаемых на объектах захоронения твердых бытовых отходов, от массы образующихся твердых бытовых отходов | % | 86 | 86 | 86 |
| 1.2.3 | Задача. Резервирование земельного участка под строительство полигона твердых бытовых отходов «Софроны-2» |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность земельными участками под строительство объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | % | 50 | 50 | 50 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Повышение уровня просвещения собственников помещений многоквартирных домов в части жилищного законодательства в сфере управления многоквартирными домами |  |  |  |  |
|  | Уровень информированности населения в сфере управления многоквартирными домами | % | 55 | 65 | 70 |
|  | Снижение количества обращений граждан по работе жилищно-коммунального хозяйства города | % | 12,5 | 14 | 17 |
| 1.3.2 | Задача. Внедрение стандартов управления многоквартирными домами |  |  |  |  |
|  | Доля управляющих организаций, деятельность которых соответствует требованиям стандартов управления многоквартирными домами, от общего количества управляющих организаций | % | 50 | 70 | 90 |
|  | Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, от общего объема энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа: |  |  |  |  |
|  | электрическая энергия | % | 90 | 100 | 100 |
|  | тепловая энергия | % | 95 | 100 | 100 |
|  | горячая вода | % | 95 | 100 | 100 |
|  | холодная вода | % | 95 | 100 | 100 |
|  | газ | % | 60 | 100 | 100 |
| 1.3.3 | Задача. Обеспечение деятельности МКУ «Городская коммунальная служба» |  |  |  |  |
|  | Доля снижения дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги от общего объема | % | 50,11 | 33,4 | 18,7 |
| 1.3.4 | Задача. Приведение придомовых территорий в соответствие с нормативными требованиями эксплуатации |  |  |  |  |
|  | Доля приведенных в нормативное состояние придомовых территорий от количества запланированных | % | 100 | 0 | 0 |
| 1.4 | Подпрограмма. Содержание объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение результативности, эффективности и целевого характера использования бюджетных средств по содержанию объектов инженерной инфраструктуры муниципальными учреждениями системы жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
|  | Доля объектов инженерной инфраструктуры, содержащихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов инженерной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля ежегодно обновляемых материально технических средств от общего количества материально-технических средств, подлежащих обновлению | % | 23,76 | 23,76 | 23,76 |
|  | Темп снижения числа аварий на сетях водоснабжения и водоотведения | % | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
|  | Количество чрезвычайных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | Задача. Обеспечение деятельности МКУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |
|  | Количество человеко-часов, в течение которых потребителю не предоставлялись услуги централизованного горячего и холодного водоснабжения | чел./ час в год | 28 | 28 | 28 |
|  | Темп снижения протяженности объектов инженерной инфраструктуры, входящих в состав имущества муниципальной казны, путем передачи специализированным организациям | % | 12 | 15 | 15 |

МЕТОДИКА

расчета показателя конечного результата муниципальной программы

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата цели | Ед. изм. | Формула и методология расчета | Источник информации | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удовлетворенность населения организацией полноты и качества оказания жилищно-коммунальных услуг | % | Kуд = Qудовл. / Qобщ. х 100 %, где: Kуд – коэффициент удовлетворенности населения (коэффициент удовлетворенности рассчитывается как отношение количества опрошенных жителей, ответивших в общей сложности удовлетворительно на опрос, к общему количеству опрошенных жителей); Qудовл. – количество опрошенных жителей, ответивших в общей сложности удовлетворительно на опрос; Qобщ. – общее количество опрошенных жителей | использование результатов комплексных социологических исследований, проводимых департаментом планирования и мониторинга администрации города Перми (распоряжение администрации города Перми от 24.04.2013 № 62 «Об утверждении Регламента планирования, организации проведения и использования результатов социологических исследований в деятельности администрации города Перми») | ежегодно до 31 марта |

Приложение

к муниципальной программе «Развитие системы

жилищно-коммунального

хозяйства в городе Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1 «Создание условий для развития и обеспечения коммунальной 
инфраструктуры города Перми» муниципальной программы «Развитие 
системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | канализационный напорный коллектор, канализационные насосные станции КНС-1, КНС-2 (микрорайон Крым) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство, реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1. Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в соответствии с актом проверки соблюдения требований водного законодательства Российской Федерации Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Пермскому краю от 26 июня 2007 г. № 08-02/10-07 в настоящее время в микрорайоне Крым Кировского района города Перми очистные сооружения канализации находятся в аварийном состоянии, степень очистки сточных вод не отвечает требованиям водного законодательства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | организация водоотведения жилых домов микрорайона Крым Кировского района города Перми, очистка сточных вод до нормативного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | КНС-1: 2000 куб.м/сутки КНС-2: 6000 куб.м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2011-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2014-2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | срок ввода в эксплуатацию в настоящее время не определен в связи с невозможностью поэтапного ввода объекта в эксплуатацию (проектом бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов финансирование 2 этапа не предусмотрено) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2011 год – 1780,344 тыс.руб.; 2012 год – 3675,645 тыс.руб.; 2014 год – 39378,959 тыс.руб.; 2015 год – 115096,800 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 5455, 989 |  | 39378,959 | 115096, 800 |  |  |  |
|  |  | всего | 5455, 989 |  | 39 378,959 | 115096, 800 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность сети, п.км |  |  |  | 8,0 |  |  |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | проложенная канализационная сеть протяженностью 8 п.км, реконструированные КНС-1, КНС-2 (1 этап) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в стадии корректировки |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение очистки 5626,4 куб.м/сутки сточных вод микрорайона Крым Кировского района города Перми до нормативного качества, предусмотренного гигиеническими нормативами ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», Методическими указаниями МУ 2.1.5.800-99 «Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод» |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  | 2014 |  |  |
|  |  | строительство сетей водоотведения, реконструкция канализационных напорных станций |  |  |  |  | 2014-2015 |  |  |

Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | мостовой переход через реку Егошиху в составе объекта: главный разгрузочный коллектор, вентиляционные киоски шахт главного разгрузочного коллектора |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.2 «Расширение и реконструкция (II очередь) канализации города Перми» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | ГРК (II очередь) предназначена в основном для транспортировки стоков от РНС-2 «Мотовилиха», одной из самых крупных станций города, обеспечивающей перекачку стоков от левобережной части Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов. Транзитные переключения существующих коллекторов позволят направить в ГРК дополнительно 45000 куб.м/сутки, соответственно сеяв эту нагрузку с центральной части города. Дополнительная потребность в финансировании необходима для завершения работ с целью введения объекта на нормативный режим работы. В случае недофинансирования главный разгрузочный коллектор будет функционировать в ненормативном гидравлическом режиме, что приведет к заиливанию трубопроводов и в дальнейшем к необходимости увеличения эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми, решение Пермской городской Думы от 24.10.2006 № 271 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми. Раздел водоснабжение и водоотведение на 2006-2025 гг.», решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 8 (ред. от 25.06.2013) «Об утверждении Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | 1.Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, включая снижение риска вредного воздействия негативных факторов среды обитания на здоровье населения города Перми, а также городов, расположенных ниже по течению реки Камы; 2.Обеспечение условий для развития территорий перспективной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 45000 куб.м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2006-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2006-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2006-2012 – 1726485,767 тыс.руб. 2013 – 1726485,767 тыс.руб. 2014 – 1762057,343 тыс.руб. 2015 – 1764292,093 тыс.руб. 2016 – 1862236,593 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 662171,523 | 506,000 | 2234,750 | 97944,500 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 369823,114 | 35065, 576 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 189045,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные средства | 505446,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | всего | 1726485,767 | 35571,576 | 2234,750 | 97944,500 |  | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | откорректированная ПСД, ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | положительное заключение государственной экспертизы, ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | построенный мостовой переход ГРК через р.Егошиху, ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | выполненные работы по устройству вентиляционных киосков, ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | 1. В части мостового перехода ГРК: обеспечение возможности приема канализационных стоков от шахты № 13 в объеме до 45000 куб.м/час. 2. В части устройства вентиляционных киосков: для использования показателей Методики, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.02.2009 № 58, необходима дополнительная потребность в бюджетных средствах для организации наблюдения и измерения уровней загрязнения окружающей среды (включая мониторинг изменений в результате реализации инвестиционного проекта) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД на строительство мостового перехода проходит процедуру экологической экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | ввод в действие II очереди ГРК протяженностью 1,6 км; прием стоков в ГРК объемом до 45000 куб.м/сутки; обеспечение транспортировки стоков от объектов перспективной застройки в объеме до 25000 куб.м./сутки; разгрузка самотечных коллекторов центральной части города на 25000 куб.м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации по строительству мостового перехода через реку Егошиху |  |  |  |  | декабрь 2014 года - январь 2015 года |  |  |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству мостового перехода через р.Егошиху |  |  |  |  | 2015 год |  |  |
|  |  | производство работ по строительству мостового перехода через р. Егошиху |  |  |  |  | 2015 год |  |  |
|  |  | размещение муниципального заказа на выполнение работ по устройству вентиляционных киосков |  |  |  |  | 2015 год |  |  |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ по устройству вентиляционных киосков |  |  |  |  | 2015 год |  |  |
|  |  | проведение монтажных работ на устройство вентиляционных киосков |  |  |  |  | 2015 год |  |  |

Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | главный разгрузочный коллектор (3 очередь строительства) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство, реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.3. Расширение и реконструкция (III очередь) канализации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности приема канализационных стоков от территорий перспективной застройки, расположенных в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение условий для развития территорий перспективной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | прием и транспортировка канализационных стоков в объеме до 45000 куб.м/сутки |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | срок ввода в эксплуатацию будет определен после завершения комплекса работ по проектированию объекта |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 28 590,000 тыс.руб. 2017 год – 304 870,800 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  | 28590, 000 | 304870, 800 |
|  |  | всего |  |  |  |  | 28590, 000 | 304870, 800 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  | разработанная ПСД, ед. |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  | значение будет уточнено после разработки ПСД |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | главный разгрузочный коллектор (3 очередь строительства) |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | требуется разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | прием и транспортировка канализационных стоков в объеме до 45000 куб.м/сутки |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 18.10.2013 № 14 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  | 2016 год |  |
|  |  | строительство главного разгрузочного коллектора |  |  |  |  | 2017 год |  |

Таблица 4

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Малые реки) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в микрорайоне Малые реки |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2014 - 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2014-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2013 год – 2 157,000 тыс.руб.; 2014 год – 2 208,765 тыс.руб.; 2015 год – 5 153,756 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 2157, 000 | 2208, 765 | 5153, 756 |  |  |  |
|  |  | всего |  | 2157, 000 | 2208, 765 | 5153, 756 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 30.10.2013 №59-1-5-0415-13 на ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2014-2015 годы |  |  |

Таблица 5

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Верхняя Васильевка) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в микрорайоне Верхняя Васильевка |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2014 - 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2014-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2011 год – 1 923,594 тыс.руб.; 2014 год – 8 350,860 тыс.руб.; 2015 год – 4 496,616 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 1923, 594 |  | 8350, 860 | 4496,616 |  |  |  |
|  |  | всего | 1923, 594 |  | 8350, 860 | 4496,616 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  | 5,1 |  |  |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 06.07.2011 № 59-1-5-0240-11 на ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2014-2015 годы |  |  |

Таблица 6

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Верхняя Мостовая) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в микрорайоне Верхняя Мостовая |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2014 - 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2014-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2011 год – 681,064 тыс.руб.; 2014 год – 2 564,424 тыс.руб.; 2015 год – 5 983,402 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 681,064 |  | 2564, 424 | 5983,402 |  |  |  |
|  |  | всего | 681,064 |  | 2564, 424 | 5983,402 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  | 2,8 |  |  |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 21.07.2011 № 59-1-5-0285-11 на ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2014-2015 годы |  |  |

Таблица 7

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Заозерье Орджоникидзевского района города Перми (по улицам: ул.Липецкая, ул.Паромная, микрорайон Одино, микрорайон Турбино, микрорайон Шустовка)) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: микрорайоне Заозерье Орджоникидзевского района города Перми по улицам: ул.Липецкая, ул.Паромная, микрорайоне Одино, микрорайоне Турбино, микрорайоне Шустовка |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013 - 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2013-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2011 год – 4 534,978 тыс.руб.; 2013 год – 3 208,938 тыс.руб.; 2014 год – 12 366,345 тыс.руб.; 2015 год – 4 994,179 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 4534, 978 | 3208, 938 | 12366, 345 | 4994, 179 |  |  |  |
|  |  | всего | 4534, 978 | 3208, 938 | 12366, 345 | 4994, 179 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  | 6,9 |  |  |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 14.10.2011 № 59-1-5-0426-11 на ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2014-2015 годы |  |  |

Таблица 8

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (деревня Ширяиха) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в деревне Ширяиха |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2014 - 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2014 - 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2011 год – 644,296 тыс.руб.; 2014 год – 2 419,455 тыс.руб.; 2015 год – 5 645,395 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 644,296 |  | 2419,455 | 5645,395 |  |  |  |
|  |  | всего | 644,296 |  | 2419,455 | 5645,395 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  | 3,1 |  |  |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 28.07.2011 № 59-1-5-0287-11 на ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2014-2015 годы |  |  |

Таблица 9

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Язовая) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: микрорайон Язовая (II очередь) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 4 090,161 тыс.руб.; 2017 год – 1 220,483 тыс.руб.; 2018 год – 11 050,000 тыс.руб.* |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  | 4090,161 | 1220,483 | 11050, 000* |
|  |  | всего |  |  |  |  | 4090,161 | 1220,483 | 11050, 000* |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  | 4,6 |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |

<*> Завершение работ возможно при условии финансирования из бюджета города Перми.

Таблица 10

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (Индустриальный район: ул.Заливная, ул.Дивьинская, ул.2-я Калиновая, ул.Гамовская) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: Индустриальный район: ул.Заливная, ул.Дивьинская, ул.2-я Калиновая, ул.Гамовская |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2011 - 2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015 - 2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2011 год – 1 868,314 тыс.руб.; 2015 год – 4 716,324 тыс.руб.; 2016 год – 7 695,055 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 1868,314 |  |  | 4716,324 |  | 7695, 055 |  |
|  |  | всего | 1868,314 |  |  | 4716,324 |  | 7695, 055 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  | 3,0 |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 26.12.2011 № 59-1-5-0538-11 на ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2015-2016 годы |  |  |

Таблица 11

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (п. Заостровка: ул.Сорокинская, ул.Сорокинская,2-я, ул.Колхозная,1-я ул.Новоколхозная, ул.Фоминская) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: п. Заостровка: ул.Сорокинская, ул.Сорокинская,2-я, ул.Колхозная,1-я ул.Новоколхозная, ул.Фоминская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 – 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2013 год – 1 188,331 тыс.руб. 2014 год – 1 571,560 тыс.руб. 2016 год – 8 670,431 тыс.руб. 2017 год – 20 231,006 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 1188, 331 |  | 1571, 560 |  | 8670, 431 |  | 20231, 006 |
|  |  | всего |  | 1188, 331 |  | 1571, 560 |  | 8670, 431 |  | 20231, 006 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  |  |  | 8,126 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  | 2016-2017 годы |  |

Таблица 12

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Костарево) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в микрорайоне Костарево (II очередь) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2010 - 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2014 - 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2010 год – 1 747,800 тыс.руб.; 2014 год – 8 145,165 тыс.руб.; 2015 год – 17 011,864 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 1747, 800 |  | 8145, 165 | 17011, 864 |  |  |  |
|  |  | всего | 1747, 800 |  | 8145, 165 | 17011, 864 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  | 4,8 |  |  |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 21.07.2010 № 59-1-5-0230-10 на ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2014-2015 годы |  |  |

Таблица 13

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайонах индивидуальной застройки (микрорайон Кислотные Дачи, микрорайон Соцпоселок) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайонах индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в микрорайоне Кислотные Дачи, микрорайон Соцпоселок |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2010-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2010 год – 1 863,727 тыс.руб. 2015 год – 9 152,840 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 1863,727 |  |  | 9152, 840 |  |  |  |
|  |  | всего | 1863,727 |  |  | 9152, 840 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  | 1,7 |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 21.07.2010 № 59-1-5-0236-10 на ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайонов индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2015 год |  |  |

Таблица 14

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Центральный) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в микрорайоне Центральный (II очередь) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 - 2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015 - 2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 4 186,701 тыс.руб. 2016 год – 6 030,052 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 4186,701 |  | 6030,052 |  |
|  |  | всего |  |  |  | 4186,701 |  | 6030,052 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  | 1,5 |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 21.07.2010 № 59-1-5-0234-10 на ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2015-2016 годы |  |  |

Таблица 15

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Запруд) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в микрорайоне Запруд (II очередь) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2012-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2012 год – 1 218,800 тыс.руб.; 2015 год – 9 117,676 тыс.руб.; 2016 год – 13 065,264 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 1218, 800 |  |  | 9117,676 |  | 13065, 264 |  |
|  |  | всего | 1218, 800 |  |  | 9117,676 |  | 13065, 264 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  | 3,2 |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 26.04.2012 № 59-1-5-0147-12 на ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2015-2016 годы |  |  |

Таблица 16

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (деревня Субботино) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в деревне Субботино |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2012 – 2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 – 2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2012 год – 1 827,755 тыс.руб.; 2016 год – 4 481,394 тыс.руб.; 2017 год – 10 456,585 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 1827,755 |  |  |  | 4481,394 | 10456,585 |
|  |  | всего | 1827,755 |  |  |  | 4481,394 | 10456,585 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  | 1,0 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 18.04.2012 № 59-1-5-0131-12 на ПСД |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |
| 19 | протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2016-2017 годы |  |

Таблица 17

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (поселок Голованово) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в поселке Голованово (III очередь) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2014 – 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2014 – 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2014 год – 4 994,179 тыс.руб.; 2015 год – 8 315,934 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми |  |  | 4994,179 | 8315,934 |  |  |  |
|  |  | всего |  |  | 4994,179 | 8315,934 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  | 6,0 |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 21.07.2010 № 59-1-5-0225-10 на ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2014-2015 годы |  |  |

Таблица 18

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (поселок Голый Мыс) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в поселке Голый Мыс |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2010-2015 годы |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2014-2015 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2015 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2010 год – 1 668,431 тыс.руб.; 2014 год – 6 449,401 тыс.руб.; 2015 год – 3 942,642 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 1668, 431 |  | 6449, 401 | 3942, 642 |  |  |
|  |  | всего | 1668, 431 |  | 6449, 401 | 3942, 642 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  | 3,5 |  |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 21.07.2010 № 59-1-5-0235-10 на ПСД |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2014-2015 годы |  |

Таблица 19

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Липовая Гора) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в микрорайоне Липовая Гора |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2012 – 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2012 год – 423,700 тыс.руб. 2015 год – 2 828,799 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 423, 700 |  |  | 2 828, 799 |  |  |  |
|  |  | всего | 423, 700 |  |  | 2828, 799 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  | 0,8 |  |  |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 25.01.2012 № 59-1-5-0013-12 на ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2015 год |  |  |

Таблица 20

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (ул.Бушмакина,4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: по ул.Бушмакина,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2010 – 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2010 год – 273,700 тыс.руб. 2015 год – 2 461,630 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 273,700 |  |  | 2461,630 |  |  |  |
|  |  | всего | 273,700 |  |  | 2461,630 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность пост-роенной сети, п.км |  |  |  | 0,4 |  |  |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 22.01.2010 № 59-1-5-0008-10 на ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2015 год |  |  |

Таблица 21

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайонах индивидуальной застройки (микрорайон Костарево) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в микрорайоне Костарево (III очередь) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2012 год – 1 102,500 тыс.руб. 2015 год – 9 579,560 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 1102, 500 |  |  | 9579, 560 |  |  |  |
|  |  | всего | 1102, 500 |  |  | 9579, 560 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 |  | 2017 |
|  |  | протяженность пост-роенной сети, п.км |  |  |  |  | 1,8 |  |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 08.10.2012 № 59-1-5-0392-12 на ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  | 2015 год |  |

Таблица 22

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Верхняя Курья) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в микрорайоне Верхняя Курья (III очередь) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2012-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2012 год – 540,000 тыс.руб.; 2015 год – 5 942,891 тыс.руб.; 2016 год – 8 840,419 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 540,000 |  |  | 5942,891 |  | 8840,419 |  |
|  |  | всего | 540,000 |  |  | 5942,891 |  | 8840,419 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 17.12.2012 № 59-1-5-0491-12 на ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2015-2016 годы |  |  |

Таблица 23

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Налимиха) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в микрорайоне Налимиха (III очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 9 514,070 тыс.руб.; 2017 год – 8 593,527 тыс.руб.; 2018 год – 19 948,683 тыс.руб. <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 |
|  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  | 9514,070 | 8593,527 |  | 19948, 683* |
|  |  | всего |  |  |  |  | 9514,070 | 8593,527 |  | 19948, 683 * |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |

<*> Завершение работ возможно при условии финансирования из бюджета города Перми.

Таблица 24

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (поселок Голый Мыс: ул.Уктусская) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в поселке Голый Мыс: ул.Уктусская |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013 – 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2013 год – 160,727 тыс.руб. 2014 год – 375,029 тыс.руб. 2016 год – 1 422,664 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 160, 727 | 375, 029 |  |  | 1422, 664 |  |
|  |  | всего |  | 160, 727 | 375, 029 |  |  | 1422, 664 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  | 0,4 |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2016 год |  |  |

Таблица 25

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Бахаревский: ул.1-я Бахаревская) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми микрорайон Бахаревский ул.1-я Бахаревская |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013 - 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 – 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2013 год – 484,941 тыс.руб. 2014 год – 1 131,529 тыс.руб. 2016 год – 2 701,641 тыс.руб. 2017 год – 6 303,828 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 484,941 | 1131, 529 |  |  | 2701, 641 | 6303, 828 |
|  |  | всего |  | 484,941 | 1131, 529 |  |  | 2701, 641 | 6303, 828 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  |  | 2,532 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2016-2017 годы |  |  |

Таблица 26

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайон индивидуальной застройки (микрорайон Новобродовский: ул.Ореховая, ул.Ясеневая, ул.Кленовая, ул.Цветочная, ул.Бродовское кольцо, ул.Осенняя, ул.Зимняя, ул.Летняя, ул.Грибная, ул.Смородиновая, ул.Утренняя, 1-й Ромашковый пер., 2-й Ромашковый пер., ул.Пасечная, ул.Ландышевая) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: микрорайон Новобродовский: ул.Ореховая, ул.Ясеневая, ул.Кленовая, ул.Цветочная, ул.Бродовское кольцо, ул.Осенняя, ул.Зимняя, ул.Летняя, ул.Грибная, ул.Смородиновая, ул.Утренняя, 1-й Ромашковый пер., 2-й Ромашковый пер., ул.Пасечная, ул.Ландышевая. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2013 год – 719,927 тыс.руб. 2014 год – 2 879,708 тыс.руб. 2016 год – 12 803,983 тыс.руб. 2017 год – 29 875,961 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 719,927 | 2879, 708 |  | 12803, 983 |  | 29875, 961 |
|  |  | Пермский край |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  | 719,927 | 2879, 708 |  | 12803, 983 |  | 29875, 961 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  |  | 12,0 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  | 2016-2017 годы |  |

Таблица 27

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Леваневского: ул.Полазненская, ул.Усольская, ул.Ижевская) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: микрорайон Леваневского: ул.Полазненская, ул.Усольская, ул.Ижевская |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2013 год – 315,704 тыс.руб. 2014 год – 736,643 тыс.руб. 2016 год – 1 094,741 тыс.руб. 2017 год – 2 554,395 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 315, 704 | 736,643 |  |  | 1094, 741 | 2 554, 395 |
|  |  | Пермский край |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  | 315, 704 | 736,643 |  |  | 1094, 741 | 2554, 395 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2016-2017 годы |  |  |

Таблица 28

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (поселок Верхние Муллы: ул.Пойменная, Открытая 1-я, Открытая 2-я) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в поселке Верхние Муллы: ул.Пойменная, Открытая 1-я, Открытая 2-я. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2013 год – 200,753 тыс.руб. 2014 год – 468,424 тыс.руб. 2016 год – 1 102,952 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 200,753 | 468,424 |  |  | 1102, 952 |  |
|  |  | всего |  | 200,753 | 468,424 |  |  | 1102, 952 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  | 0,31 |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2016 год |  |  |

Таблица 29

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (поселок Голованово, ул.Северная,13) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в поселке Голованово: Северная,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2013 год – 292,772 тыс.руб. 2014 год – 130,276 тыс.руб. 2015 год – 369,962 тыс.руб. 2016 год – 554,943 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 292,772 | 130,276 | 369,962 |  | 554,943 |  |
|  |  | всего |  | 292,772 | 130,276 | 369,962 |  | 554,943 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  | 0,262 |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2014-2016 годы |  |  |

Таблица 30

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (пос. Кислотные дачи: ул.Генерала Доватора, ул.Генерала Ватутина, ул.Волоколамская) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: пос. Кислотные дачи: ул.Генерала Доватора, ул.Генерала Ватутина, ул.Волоколамская |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013 – 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 – 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2013 год – 487,509 тыс.руб. 2014 год – 1 137,522 тыс.руб. 2016 год – 2 217,223 тыс.руб. 2017 год – 5 173,520 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 487, 509 | 1137, 522 |  | 2217,223 |  | 5173,520 |
|  |  | всего |  | 487, 509 | 1137, 522 |  | 2217,223 |  | 5173,520 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  |  | 1,03 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  | 2016-2017 годы |  |

Таблица 31

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (поселок Куйбышевский: ул.Калинина, ул.Бородулинская) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в поселке Куйбышевский: ул.Калинина, ул.Бородулинская |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2014-2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2013 год – 317,922 тыс.руб. 2014 год – 741,818 тыс.руб. 2015 год – 3 831,729 тыс.руб. 2016 год – 98,382 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 317,922 | 741,818 | 3831, 729 |  | 98,382 |  |
|  |  | всего |  | 317,922 | 741,818 | 3831, 729 |  | 98,382 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  | 1,1 |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2014-2016 годы |  |  |

Таблица 32

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (поселок Оборино: ул.Полевая,1, 3, 5, 6, 8, 9, ул.Бахчевая,11, 21, 25, 31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: пос. Оборино: ул.Полевая, 1,3,5,6,8,9, ул.Бахчевая, 11,21,25,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013 - 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 – 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2013 год – 638,238 тыс.руб. 2014 год – 1 489,222 тыс.руб. 2016 год – 6 384,888 тыс.руб. 2017 год – 14 481,406 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 638, 238 | 1489, 222 |  | 6384, 888 |  | 14481, 406 |
|  |  | всего |  | 638, 238 | 1489, 222 |  | 6384, 888 |  | 14481, 406 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  |  | 5,9 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  | 2016-2017 годы |  |

Таблица 33

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (поселок Пихтовая Стрелка: ул.Киевская, ул.Минская, ул.Вятская, ул.Саперная, ул.2-я Саперная, ул.Восходящая, ул.Былинная, ул.Посадская, ул.Нектарная, ул.Черничная, ул.Светлая, ул.Лебяжья, Пуховый переулок, Родничковый переулок, Талый переулок) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: пос. Пихтовая Стрелка: ул.Киевская, ул.Минская, ул.Вятская, ул.Саперная, ул.2-я Саперная, ул.Восходящая, ул.Былинная, ул.Посадская, ул.Нектарная, ул.Черничная, ул.Светлая, ул.Лебяжья, Пуховый переулок, Родничковый переулок, Талый переулок |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013 – 2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 – 2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2013 год – 744,256 тыс.руб. 2014 год – 1 736,596 тыс.руб. 2016 год – 7 080,652 тыс.руб. 2017 год – 14 188,187 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 744,256 | 1736, 596 |  | 7080, 652 | 14188, 187 |
|  |  | всего |  | 744,256 | 1736, 596 |  | 7080,652 | 14188, 187 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  | 5,98 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2016-2017 годы |  |

Таблица 34

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (район 1905 г.: ул.Пролетарская,7-23, ул.Славянова, ул.Смирнова 2-17, Героя Пирожкова, ул.Потерянная,8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: район 1905 г.: ул.Пролетарская, 7-23, ул.Славянова, ул.Смирнова 2-17, Героя Пирожкова, ул.Потерянная,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013 – 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 – 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2013 год – 371,471 тыс.руб. 2014 год – 866,766 тыс.руб. 2016 год – 1 568,488 тыс.руб. 2017 год – 3 659,805 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 371, 471 | 866, 766 |  |  | 1568, 488 | 3659, 805 |
|  |  | всего |  | 371, 471 | 866, 766 |  |  | 1568, 488 | 3659, 805 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  |  | 1,47 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2016-2017 годы |  |  |

Таблица 35

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (ул.Загарье 2-я) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в поселке Верхние Муллы: ул.Пойменная, Открытая 1-я, Открытая 2-я |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013 – 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2013 год – 252,363 тыс.руб. 2014 год – 588,847 тыс.руб. 2016 год – 2 215,801 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 252,363 | 588,847 |  |  | 2215, 801 |  |
|  |  | всего |  | 252,363 | 588,847 |  |  | 2215, 801 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  | 0,623 |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2016 год |  |  |

Таблица 36

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Разгуляй: ул.Суксунская, ул.Разгуляйская, ул.Разгуляйская 1-я, ул.Разгуляйская, 2-я, ул.Парковая, от ул.Клименко, 20 до ул.Екатерининская, 3 и ул.Разгуляйская, 20) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: микрорайон Разгуляй: ул.Суксунская, ул.Разгуляйская, ул.Разгуляйская 1-я, ул.Разгуляйская, 2-я, ул.Парковая, от ул.Клименко, 20 до ул.Екатерининская, 3 и ул.Разгуляйская, 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013 - 2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 - 2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2013 год – 506,306 тыс.руб. 2014 год – 1 181,380 тыс.руб. 2016 год – 9 768,933 тыс.руб. 2017 год – 331,983 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источ-ники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 506, 306 | 1181, 380 |  | 9768, 933 | 331, 983 |
|  |  | всего |  | 506, 306 | 1181, 380 |  | 9768, 933 | 331, 983 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  | 5,9 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2016-2017 годы |  |

Таблица 37

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (п. Новогайвинский: ул.Новогайвинская,8, 11, 15) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: п. Новогайвинский: ул.Новогайвинская, 8, 11, 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013 – 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 – 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2013 год – 353,902 тыс.руб. 2014 год – 825,771 тыс.руб. 2016 год – 1 381,763 тыс.руб. 2017 год – 3 224,114 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источ-ники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 353, 902 | 825, 771 |  |  | 1381, 763 | 3224, 114 |
|  |  | всего |  | 353, 902 | 825, 771 |  |  | 1381, 763 | 3224, 114 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  |  | 1,295 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2016-2017 годы |  |  |

Таблица 38

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | сети водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Заозерье для земельных участков многодетных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.6 Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Заозерье для земельных участков многодетных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие централизованного водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Заозерье Орджоникидзевского района города Перми. В соответствии с Законом Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» земельные участки для индивидуального жилищного строительства, подлежащие включению в перечень земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям, должны соответствовать требованиям о наличии инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; Закон Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК (ред. от 07.11.2012) «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»; Решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 8 (ред. от 25.06.2013) «Об утверждении Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.» (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2014) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание возможности подключения индивидуальных жилых домов в микрорайоне Заозерье к системе водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | до 300 куб.м/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего - 188 764,676 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 5014, 300 | 6363, 600 |  | 54913, 300 | 46857, 000 |
|  |  | всего |  |  |  | 5014, 300 | 6363, 600 |  | 54913, 300 | 46857, 000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 |  | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | свидетельство о госу-дарственной регистрации права собственности на земельный участок, ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | разработанная ПСД на строительство водопроводной и канализационной сети, ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | протяженность реконструированной сети, п.км |  |  |  |  |  |  |  | 6,6 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | обеспечение территории индивидуальной застройки микрорайона Заозерье возможностью приема канализационных стоков в объеме 300 куб.м/сутки; обеспечение территории индивидуальной застройки микрорайона Заозерье водоснабжением в объеме 300 куб.м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для возможности подключения к системе централизованного водоотведения 400 индивидуальных жилых домов частной застройки микрорайона Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 18.10.2013 № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка ПСД, в том числе, выполнение землеустроительных работ, получение положительного заключения государственной экспертизы |  |  |  |  |  | 2014-2015 годы |  |  |
|  |  | реконструкция существующего водовода |  |  |  |  |  | 2016-2017 годы |  |  |
|  |  | строительство новых сетей |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |

Таблица 39

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | канализационные сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.7 Строительство канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время 400 жилых домов индивидуальной застройки микрорайона Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми не обеспечены услугой централизованного водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; статья 8 Устава города Перми; решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 8 (ред. от 25.06.2013) «Об утверждении Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2014) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | организация водоотведения от жилых домов индивидуальной застройки микрорайона Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | до 300 куб.м/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2012-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2012-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего - 76061,900 тыс.руб. 2015 – 5406,600 тыс.руб. 2016 – 50434,900 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 9844,470 | 10559, 734 | 10268, 803 |  | 5406, 600 | 50434, 900 |  |
|  |  | всего | 9844,470 | 10559, 734 | 10268, 803 |  | 5406, 600 | 50434, 900 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  | разработанная ПСД, ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | про- тяженность пост-роенной сети, п.км | 0,8 | 3,1 |  |  |  | 3,58 |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | обеспечение территории индивидуальной застройки микрорайона Кислотные дачи возможностью приема канализационных стоков в объеме 300 куб.м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 19.08.2013 № 59-1-5-0308-13 на ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для возможности подключения к системе централизованного водоотведения 400 индивидуальных жилых домов частной застройки микрорайона Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 05.09.2012 № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |  |
|  |  | выполнение работ по благоустройству территории |  |  |  | 2015 год |  |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  | 2016 год |  |  |  |

Таблица 40

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | водопроводные сети в микрорайоне Висим Мотовилихинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.8. Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района г.Перми (2 очередь) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие централизованного водоснабжения на части территории микрорайона Висим Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 8 (ред. от 25.06.2013) «Об утверждении Инвестиционной программы развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение централизованным водоснабжением 250 жилых домов индивидуальной застройки в микрорайоне Висим |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 5000 куб.м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | Всего - 35877,020 тыс.руб. 2015 - 11270,900 тыс.руб. 2016 - 22967,200 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 1638, 900 |  | 11270,900 | 22967,200 |
|  |  | всего |  |  |  | 1638, 900 |  | 11270,900 | 22967,200 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | проведены землеустроительные работы, ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | разработанная ПСД (в т.ч. заключение гос. экспертизы) ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  |  | 7,72 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенная в эксплуатацию сеть холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 05.07.2010 №47/100 на ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения индивидуальных жилых домов к системе централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 23.05.2014 № 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | корректировка ПСД |  |  |  |  | 2015 год |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2016-2017 годы |  |  |

Таблица 41

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (приблизительная адресная привязка, в случае если возможно указание) | водопроводные сети (микрорайон Вышка-1 Мотовилихинского района) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.9. Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района г.Перми (2 очередь) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки для обеспечения возможности подключения к источнику централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 8 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | организация водоснабжения жилых домов в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 5000 куб.м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2010-2011 годы 2015-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2010 год – 10 706,14 тыс.руб.; 2011 год – 650,453 тыс.руб.; 2015 год – 2 021,2 тыс.руб.; 2016 год – 22 381,9 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 11356, 593 |  |  | 2021, 200 |  | 22381, 900 |  |
|  |  | всего | 11356, 593 |  |  | 2021, 200 |  | 22381, 900 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.м | 780,24 |  |  |  |  | 780,24 |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | построенные водопроводные сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 29.09.2009 № 31/09 на ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение источником централизованного водоснабжения населения микрорайона Вышка-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 18.10.2013 № 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработана ПСД |  |  |  |  | 2009-201 1 годы |  |  |
|  |  | выполнение землеустроительных работ, корректировка проектно-сметной документации, получение заключения экспертизы |  |  |  |  | 2015 год |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ, проведение технической инвентаризации |  |  |  |  | 2016 год |  |  |