21.10.2014

762

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования 
и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 883 
(в ред. от 24.02.2014 № 119, от 21.05.2014 № 340, от 28.08.2014 № 568).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и действует по 31 декабря 2014 года.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми – начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 21.10.2014 № 762

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования
и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 883

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего (тыс.руб.), в том числе: | 547315,68802 | 432607,8 | 336694,82 |
|  | бюджет города Перми | 547315,68802 | 432607,8 | 336694,8 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 9561,57801 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе: | 346723,49457 | 319952,9 | 210479,9 |
|  | бюджет города Перми | 346723,49457 | 319952,9 | 210479,9 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 4774,74443 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе: | 200592,19345 | 112654,9 | 126214,9 |
|  | бюджет города Перми | 200592,19345 | 112654,9 | 126214,9 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 4786,83358 | 0,0 | 0,0 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:

2.1. строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования | УВБ | бюджет города Перми | 22082,98957 | 29135,8 | 17708,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. строку 1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа незаконно размещенных движимых объектов | УВБ | бюджет города Перми | 3685,992 | 5764,4 | 5764,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. строку 1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения | УВБ | бюджет города Перми | 65062,81043 | 64990,0 | 8550,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4. строки «Итого по цели, в том числе по источникам финансирования», «Итого по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 547315,68802 | 432607,8 | 336694,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 9561,57801 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 547315,68802 | 432607,8 | 336694,8 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 9561,57801 | 0,0 | 0,0 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Объекты озеленения общего пользования города Перми»:

  - строку 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1 | Содержание объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 20 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 15071,68 | 21791,3 | 21791,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 17 | 17 | 17 | бюджет города Перми | 9963,869 | 9781,2 | 9918,8 |
|  |  |  | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 41,08284 | 0,0 | 0,0 |

|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 17 | 17 | 17 | бюджет города Перми | 11187,101 | 14028,4 | 14028,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 28 | 28 | 28 | бюджет города Перми | 17384,566 | 23448 | 23448 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 34 | 34 | 34 | бюджет города Перми | 20903,534 | 21492,8 | 21500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 20 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 7659,6 | 7709,3 | 7709,3 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 22 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 12349,07 | 12028,5 | 12028,5 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 7 | 7 | 7 | бюджет города Перми | 843,2 | 874,4 | 891,7 |
|  |  | итого по показателю непосредственного результата (далее – ПНР) |  | ед. | 165 | 163 | 163 | бюджет города Перми | 95362,62 | 111153,9 | 111316,0 |
|  |  |  |  |  | 17 | 17 | 17 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 41,08284 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 20 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 1516,7 | 1556,9 | 1556,9 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | ед. | 17 | 17 | 17 | бюджет города Перми | 1545,849 | 765,6 | 765,6 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | ед. | 17 | 17 | 17 | бюджет города Перми | 630,0 | 962,6 | 962,6 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | ед. | 28 | 28 | 28 | бюджет города Перми | 2175,9 | 1752,9 | 1752,9 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | ед. | 34 | 34 | 34 | бюджет города Перми | 1534,1 | 1564,8 | 1564,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | ед. | 20 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 517,8 | 528,2 | 528,2 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | ед. | 23 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 4172,703 | 882,3 | 882,3 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | ед. | 7 | 7 | 7 | бюджет города Перми | 66,6 | 67,9 | 67,9 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 166 | 163 | 163 | бюджет города Перми | 12159,652 | 8081,2 | 8081,2 |
|  |  | администрация Дзержинского района | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования на территории города Перми в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 10 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 266,1 | 271,4 | 271,4 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | ед. | 8 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 260,9 | 266,1 | 266,1 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 32,3 | 33 | 33 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | ед. | 5 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 264,8 | 270,1 | 270,1 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | ед. | 4 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 123,5 | 126 | 126 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 134,5 | 137,1 | 137,1 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | ед. | 6 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 209,7 | 213,9 | 213,9 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 35 | 11 | 11 | бюджет города Перми | 1291,8 | 1317,6 | 1317,6 |

3.2. строки 1.1.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования | МКУ «Перм-благоустройство» | количество выполненных проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования | шт. | 1 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 938,83557 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию после капитального ремонта | тыс.кв.м | 18,3* | 21,9** | 26,7*** | бюджет города Перми | 21144,154 | 29135,8 | 17708,3 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22082,98957 | 29135,8 | 17708,3 |

3.3. сноску:

«<*> 183,0 - площадь бульвара по Комсомольскому проспекту от ул.Чкалова до ул.Белинского, II этап (тыс.кв.м) после капитального ремонта;

<**> 127,0 - площадь бульвара по Комсомольскому проспекту от ул.Чкалова до ул.Белинского (тыс.кв.м), III этап после капитального ремонта;

<***> 267,0 - площадь сквера им.Розалии Землячки (тыс.кв.м) после капитального ремонта.»

изложить в следующей редакции:

«<*> 18,3- площадь бульвара по Комсомольскому проспекту от ул.Чкалова до ул.Белинского, II этап (тыс.кв.м) после капитального ремонта;

<**> 21,9:

12,7 - площадь бульвара по Комсомольскому проспекту от ул.Чкалова до ул.Белинского (тыс.кв.м), III этап после капитального ремонта;

9,2 - площадь сквера у Воинского кладбища (захоронения) (тыс.кв.м) после капитального ремонта;

<***> 26,7 - площадь сквера им.Розалии Землячки (тыс.кв.м) после капитального ремонта.».

3.4. строки 1.1.2.2, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2» признать утратившими силу;

3.5. строку «Итого по задаче 1.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.2 | бюджет города Перми | 22082,98957 | 29135,8 | 17708,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.6. строки 1.1.5.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1», «Итого по задаче 1.1.5» изложить в следующей редакции:

| 1.1.5.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | администрация Дзержинского района | количество демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | шт. | 86 | 109 | 109 | бюджет города Перми | 646,1 | 838,8 | 838,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Индустриального района |  | шт. | 128 | 148 | 148 | бюджет города Перми | 385,93 | 1139,1 | 1139,1 |
|  |  | администрация Кировского района |  | шт. | 69 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 345,209 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | администрация Ленинского района |  | шт. | 69 | 87 | 87 | бюджет города Перми | 185,0 | 669,6 | 669,6 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  | шт. | 86 | 109 | 109 | бюджет города Перми | 384,033 | 838,8 | 838,8 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  | шт. | 126 | 148 | 148 | бюджет города Перми | 946,3 | 1139,1 | 1139,1 |
|  |  | администрация Свердловского района |  | шт. | 126 | 148 | 148 | бюджет города Перми | 793,42 | 1139 | 1139 |
|  |  | итого по ПНР |  | шт. | 690 | 749 | 749 | бюджет города Перми | 3685,992 | 5764,4 | 5764,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3685,992 | 5764,4 | 5764,4 |
| Итого по задаче 1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3685,992 | 5764,4 | 5764,4 |

3.7. строку «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1 | бюджет города Перми | 346723,49457 | 319952,9 | 210479,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 4774,74443 | 0,0 | 0,0 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Объекты ритуального назначения города Перми»:

4.1. строки 1.2.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1» изложить в следующей редакции:

| - 1.2.2.1 | - Капитальный ремонт объектов ритуального назначения | - МКУ «Пермблагоустройство» | - количество выполненных проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт городских кладбищ | - шт. | - 2 | - 0 | - 0 | - бюджет города Перми | - 2077,07431 | - 0,0 | - 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - количество объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства | - шт. | - 5 | - 4 | - 4 | - бюджет города Перми | - 62985,73612 | 64990,0 | - 8550,0 |
| - Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми | - 65062,81043 | 64990,0 | - 8550,0 |

4.2. строки 1.2.2.2, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.2» признать утратившими силу;

4.3. строку «Итого по задаче 1.2.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.2 | бюджет города Перми | 65062,81043 | 64990,0 | 8550,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.4. строки 1.2.3.3, «Итого по основному мероприятию 1.2.3.3», «Итого по задаче 1.2.3», «Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.3 | Реконструкция кладбища «Банная гора» (новое) | МКУ «Пермблагоустройство» | площадь объектов ритуального назначения, в отношении которых выполнены работы по реконструкции | га | 14,324 | 0,0 | 0,0 | бюджет города Перми | 26786,826 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество актов приемки выполненных работ на технологическое присоединение к инженерным сетям | шт. | 1 | 0 | 0 |  | 4,88502 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество актов приемки выполненных работ по разработке проектно-сметной документации (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 1 | 0 | 0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 973,43235 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 1 | 0 | 0 |  | 206,85 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество актов приемки выполненных работ по устройству металлического ограждения (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 1 | 0 | 0 |  | 3438,97987 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26791,71102 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 4619,26222 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 96710,01102 | 5000,0 | 75000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 4786,83358 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 200592,19345 | 112654,9 | 126214,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 4786,83358 | 0,0 | 0,0 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы»:

5.1. строки 1.1.1, 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общего количества объектов озеленения | % (шт.) | 100 (165) | 100 (163) | 100 (163) |
|  | Доля объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт, от общего количества объектов озеленения | % (шт.) | 100 (166) | 100 (163) | 100 (163) |
|  | Доля паспортизированных объектов озеленения общего пользования от общего количества объектов озеленения | % (шт.) | 21,2 (35) | 6,7 (11) | 6,7 (11) |
|  | Доля объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами, от общего количества объектов озеленения | % (шт.) | 1,8 (3) | 3,1 (5) | 3,1 (5) |
|  | Доля площади убираемых пустошей, логов и водоохранных зон от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | % (шт.) | 100 (1457,235) | 100 (1486,33) | 100 (1486,33) |
|  | Доля фонтанов на территории города Перми, подлежащих содержанию, от общего количества фонтанов, находящихся в муниципальной собственности города Перми или на бесхозяйных территориях | % (шт.) | 33,3 (8) | 33,3 (8) | 33,3 (8) |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен капитальный ремонт, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (тыс.кв.м) | 0,49 (18,3) | 0,59 (21,9) | 0,74 (26,7) |

5.2. строку 1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля демонтированных незаконно размещенных движимых объектов от общего количества выявленных незаконно размещенных движимых объектов | % (шт.) | 100 (690) | 100 (749) | 100 (749) |

6. В приложении «Информация о бюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности города Перми» строку 1.2.3.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.3.1 | Реконструкция кладбища «Банная гора» (новое) | да |  | бюджет города Перми | 245406,97, в том числе строительно-монтажные работы 241512, 90417 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9357, 03548 | 26791, 71102 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) |  |  |  |  |  |  | 4619, 26222 |  |  |

7. В приложении «План-график подпрограммы «Объекты озеленения общего пользования города Перми» на 2014 год:

7.1. строку 1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4 | Содержание объектов озеленения общего пользования в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01.01.2014 | 25.12.2014 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 28 | бюджет города Перми | 17298,866 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.2. строку 1.1.1.1.46 изложить в следующей редакции:

| - 1.1.1.1.46 | - Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования в Ленинском районе | - МКУ «Благоустройство Ленинского района» | - 01.01.2014 | - 01.11.2014 | - количество объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен ремонт | - ед. | - 28 | бюджет города Перми | - 2175,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.3. строки 1.1.1.1.51-1.1.1.1.55 изложить в следующей редакции:

| - 1.1.1.1.51 | - Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования в Дзержинском районе | - администрация Дзержинского района города Перми | - 01.01.2014 | - 25.12.2014 | - количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования на территории города Перми в рамках проведения работ по кадастровому учету | - ед. | - 10 | - бюджет города Перми | - 266,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1.1.52 | - Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования в Индустриальном районе | - МКУ «Благоустройство Индустриального района» | - 01.01.2014 | - 25.12.2014 | - количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования на территории города Перми в рамках проведения работ по кадастровому учету | - ед. | - 8 | бюджет города Перми | - 260,9 |
| - 1.1.1.1.53 | - Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования в Кировском районе | - МКУ «Благоустройство Кировского района» | - 01.01.2014 | - 25.12.2014 | - количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования на территории города Перми в рамках проведения работ по кадастровому учету | - ед. | - 1 | бюджет города Перми | - 260,9 |
| - 1.1.1.1.54 | - Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования в Ленинском районе | - МКУ «Благоустройство Ленинского района» | - 01.01.2014 | - 25.12.2014 | - количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования на территории города Перми в рамках проведения работ по кадастровому учету | - ед. | - 5 | - бюджет города Перми | - 266,1 |
| - 1.1.1.1.55 | - Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования в Мотовилихинском районе | - МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | - 01.01.2014 | - 25.12.2014 | - количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования на территории города Перми в рамках проведения работ по кадастровому учету | - ед. | - 4 | бюджет города Перми | - 260,9 |

7.4. строку 1.1.1.1.57 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.57 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования в Свердловском районе | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | - 01.01.2014 | - 25.12.2014 | - количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования на территории города Перми в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 6 | бюджет города Перми | 209,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.5. строки 1.1.2.2, 1.1.2.2.1, 1.1.2.2.2, 1.1.2.2.3, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2», «Итого по задаче 1.1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.2 | Капитальный ремонт сквера у Воинского кладбища (захоронения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.2.1 | Подготовка и размещение аукционной документации на выполнение работ по капитальному ремонту сквера у Воинского кладбища (захоронения) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.05.2014 | 01.07.2014 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по капитальному ремонту сквера у Воинского кладбища (захоронения) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 11960,0 |
| 1.1.2.2.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту сквера у Воинского кладбища (захоронения) |  | 15.09.2014 | 25.09.2014 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту сквера у Воинского кладбища (захоронения) | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.2.2.3 | Приемка выполненных работ по капитальному ремонту сквера у Воинского кладбища (захоронения) |  | 25.11.2014 | 30.11.2014 | количество актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту сквера у Воинского кладбища (захоронения) | шт. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11960,0 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22082, 98957 |

7.6. строку 1.1.5.1.2 изложить в следующей редакции:

| - 1.1.5.1.2 | - Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов в Индустриальном - районе города Перми | - администрация Индустриального - района | 01.01.2014 | 25.12.2014 | количество демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | - шт. | - 128 | - бюджет города Перми | - 385,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.7. строки 1.1.5.1.7, «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1», «Итого по задаче 1.1.5» изложить в следующей редакции:

| - 1.1.5.1.7 | - Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов в Свердловском районе | - администрация Свердловского района | 01.01.2014 | 25.12.2014 | количество демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | - шт. | - 126 | - бюджет города Перми | - 793,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Итого по основному мероприятию 1.1.5.1 |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми | - 3685,992 |
| Итого по задаче 1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3685,992 |

7.8. строку «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1 | бюджет города Перми | 346723,49457 |
| --- | --- | --- |

|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 4774,74443 |
| --- | --- | --- |

8. В приложении «План-график подпрограммы «Объекты ритуального назначения города Перми» на 2014 год:

8.1. строки 1.2.2.2, 1.2.2.2.1, 1.2.2.2.2, 1.2.2.2.3, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.2», «Итого по задаче 1.2.2» изложить в следующей редакции:

| - 1.2.2.2 | - Капитальный ремонт кладбища «Егошихинское» (воинское захоронение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.2.1 | Подготовка и размещение аукционной документации на выполнение работ по капитальному ремонту кладбища «Егошихинское» (воинское захоронение) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.07.2014 | 30.07.2014 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по капитальному ремонту кладбища «Егошихинское» (воинское захоронение) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 56428,5 |
| 1.2.2.2.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту кладбища «Егошихинское» (воинское захоронение) |  | 10.09.2014 | 15.09.2014 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту кладбища «Егошихинское» (воинское захоронение) | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.2.2.3 | Приемка работ по капитальному ремонту кладбища «Егошихинское» (воинское захоронение) |  | 20.12.2014 | 25.12.2014 | количество актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту кладбища «Егошихинское» (воинское захоронение) | шт. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 56428,5 |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 65062,81043 |

8.2. строки 1.2.3.3.1.2.1-1.2.3.3.1.2.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.3.1.2.1 | Подготовка и размещение аукционной документации на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.01.2014 | 20.05.2014 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 26786, 826 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.3.1.2.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) |  | 20.07.2014 | 25.07.2014 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.3.3.1.2.3 | Выполнение земляных работ (разработка грунта экскаватором) |  | 25.07.2014 | 30.08.2014 | объем разработанного экскаватором грунта | куб.м | 10000,0 |  |  |
| 1.2.3.3.1.2.4 | Планировка грунта (работа бульдозерами на отвале) |  | 30.08.2014 | 30.10.2014 | объем спланированного грунта | куб.м | 38069,0 |  |  |
| 1.2.3.3.1.2.5 | Уплотнение грунта |  | 30.10.2014 | 15.12.2014 | объем уплотненного грунта | куб.м | 32261,0 |  |  |
| 1.2.3.3.1.2.6 | Окраска металлического ограждения |  | 01.08.2014 | 30.10.2014 | площадь окрашенного металлического ограждения | кв.м | 2100,0 |  |  |
| 1.2.3.3.1.2.7 | Приемка выполненных работ II этапа реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) |  | 15.12.2014 | 25.12.2014 | количество актов приемки выполненных работ II этапа строительства | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь объекта, на которой принят II этап по реконструкции кладбища | га | 8,3 |  |  |

8.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.3.3», «Итого по задаче 1.2.3», «Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.3.3 | бюджет города Перми | 26791,71102 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 4619,26222 |
| Итого по задаче 1.2.3 | бюджет города Перми | 96710,01102 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 4786,83358 |
| Итого по подпрограмме 1.2 | бюджет города Перми | 200592,19345 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 4786,83358 |