23.10.2014

776

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 октября 2004 г. 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. № 1060 «Об утверждении Порядка разработки и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми», в целях обеспечения полномочий муниципального образования по созданию и содержанию муниципального архива, создания резерва площадей для принятия и обеспечения сохранности архивных документов муниципального образования город Пермь

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый инвестиционный проект «Приобретение в муниципальную собственность здания для размещения муниципального архива».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации города Перми Анисимову Е.Л.

Глава администрации города Перми					     Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

от 23.10.2014 № 776

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Приобретение в муниципальную собственность

здания для размещения муниципального архива»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инвестиционного проекта (место проведения/расположение (адрес) | инвестиционный проект «Приобретение в муниципальную собственность здания для размещения муниципального архива» (далее – инвестиционный проект) |
| 2 | Инициатор инвестиционного проекта | руководитель аппарата администрации города Перми |
| 3 | Заказчик инвестиционного проекта | руководитель аппарата администрации города Перми |
| 4 | Исполнитель инвестиционного проекта | управление по общим вопросам администрации города Перми |
| 5 | Исполнитель мероприятий инвестиционного проекта | департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее – ДИО) |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью инвестиционного проекта | в настоящее время муниципальный архив размещается в двух жилых зданиях в приспособленных помещениях по адресам: г.Пермь, ул.Якуба Коласа,5 (цокольный этаж 5-этажного жилого дома) общей площадью 857,6 кв.м и г.Пермь, бульвар Гагарина,58а (помещение на 1 этаже 5-этажного жилого дома) общей площадью 194,2 кв.м. Общая площадь помещений муниципального архива – 1051,8 кв.м, из них площадь архивохранилищ – 700,68 кв.м, в которых осуществляется хранение 162124 единиц хранения. По состоянию на 01 июля 2014 г. отсутствует резерв площадей архивохранилищ для размещения уже принятых от организаций-источников комплектования 1816 единиц хранения. В связи с отсутствием площадей для размещения и хранения документов муниципальный архив вынужден прекратить прием вновь поступающих на хранение документов от организаций-источников комплектования, ликвидирующихся организаций различных форм собственности и личных фондов выдающихся жителей города Перми. Сложившаяся ситуация может привести к утрате документов, имеющих историческое, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Российской Федерации, ущемлению социальных и имущественных прав граждан. В занимаемых муниципальным архивом помещениях невозможно соблюдение нормативов, установленных действующим законодательством об организации архивного дела (п.2.11.1 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18.01.2007 № 19), что негативно отражается на сохранности архивных документов, являющихся муниципальной собственностью Пермского городского округа. В целях обеспечения сохранности документов, являющихся муниципальной собственностью Пермского городского округа, в соответствии с установленными нормативными условиями хранения необходимо приобретение нового здания для муниципального архива площадью 1558,2 кв.м и вместимостью архивохранилищ до 209600 единиц хранения, что позволит разместить имеющиеся на хранении документы и создает резерв для принятия документов на ближайшие 7,5 лет |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральные законы от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденные приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 19, Устав города Перми |
| 8 | Цель инвестиционного проекта | приобретение в муниципальную собственность здания для размещения муниципального архива (далее – приобретение здания) в целях обеспечения сохранности, учета и использования документов Пермского городского округа, в том числе документов органов местного самоуправления, юридических лиц различных форм собственности, физических лиц |
| 9 | Задачи инвестиционного проекта | приобретение в муниципальную собственность здания по адресу: г.Пермь, ул.Вижайская,19б, площадь которого составляет 1558,2 кв.м |
| 10 | Сроки реализации инвестиционного проекта | 2015-2016 годы |
| 11 | Прогнозируемая сметная стоимость инвестиционного проекта, тыс.руб. | 49000,0 |
| 12 | Объемы и источники финансирования инвестиционного проекта по годам реализации | за счет средств бюджета города Перми: 2015 год – 24500,0 тыс.руб.; 2016 год – 24500,0 тыс.руб. |
| 13 | Ожидаемый конечный результат реализации инвестиционного проекта (включая значимые характеристики объекта) по годам реализации инвестиционного проекта | приобретение здания площадью 1558,2 кв.м, позволяющей размещать 209600 единиц хранения, в том числе 162000 имеющихся единиц хранения и резерв для вновь принимаемых на архивное хранение документов в течение 7,5 лет |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |
| 15 | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта |  |
| 16 | Заключение по результатам оценки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых планируется финансировать полностью или частично из средств бюджета города Перми | - |
| 17 | Заключение по результатам оценки прогнозируемой эффективности использования средств бюджета города Перми, направляемых на капитальные вложения в форме инвестиционных проектов | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов от 27 июня 2014 г. № 7 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

инвестиционного проекта «Приобретение в муниципальную собственность здания

для размещения муниципального архива»

| № | Наименование цели, задачи, мероприятия инвестиционного проекта | Исполнитель мероприятия | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Приобретение в муниципальную собственность здания для размещения муниципального архива (далее – приобретение в муниципальную собственность здания) в целях обеспечения сохранности, учета и использования документов Пермского городского округа, в том числе документов органов местного самоуправления, юридических лиц различных форм собственности, физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача. Приобретение в муниципальную собственность здания по адресу: г.Пермь, ул.Вижайская,19б, площадь которого составляет 1558,2 кв.м (далее – здание по адресу: г.Пермь, ул.Вижайская,19б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подготовка муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность здания по адресу: г.Пермь, ул.Вижайская, 19б | ДИО | муниципальный контракт |  | ед. | 1 |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2 | Приобретение в муниципальную собственность здания по адресу: г.Пермь, ул.Вижайская, 19б | ДИО | подписанный акт приема-передачи здания по адресу: г.Пермь, ул.Вижайская,19б |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 24500,0 | 24500,0 | - | - |
| 1.1.3 | Регистрация права собственности муниципального образования город Пермь на приобретенное в муниципальную собственность здания по адресу: г.Пермь, ул.Вижайская, 19б | ДИО | свидетельство о регистрации права собственности муниципального образования город Пермь на здание по адресу: г.Пермь, ул.Вижайская,19б |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.1.4 | Окончательный расчет за приобретенное в муниципальную собственность здание, расположенное по адресу: г.Пермь, ул.Вижайская, 19б | ДИО | подписанный акт сверки расчетов по исполнению муниципального контракта |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 24500,0 | - | 24500,0 |  |
| Итого по задаче 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49000,0 | 24500,0 | 24500,0 |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49000,0 | 24500,0 | 24500,0 |  |

Приложение

к инвестиционному проекту «Приобретение 
в муниципальную собственность здания

для размещения муниципального архива»

ПЛАН-ГРАФИК

инвестиционного проекта

«Приобретение в муниципальную собственность здания для размещения муниципального архива»

на 2015-2016 годы

| № | Наименование мероприятия инвестиционного проекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Исполнитель мероприятия | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Приобретение в муниципальную собственность здания для размещения муниципального архива (далее – приобретение в муниципальную собственность здания) в целях обеспечения сохранности, учета и использования документов Пермского городского округа, в том числе документов органов местного самоуправления, юридических лиц различных форм собственности, физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача. Приобретение в муниципальную собственность здания по адресу: г.Пермь, ул.Вижайская,19б, площадь которого составляет 1558,2 кв.м (далее – здание по адресу: г.Пермь, ул.Вижайская,19б) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подготовка муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность здания по адресу: г.Пермь, ул.Вижайская,19б | ДИО | 01.12.2014 | 28.02.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.2 | Приобретение в муниципальную собственность здания по адресу: г.Пермь, ул.Вижайская,19б | ДИО | 02.03.2015 | 06.03.2015 | подписанный акт приема-передачи здания по адресу: г.Пермь, ул.Вижай-ская,19б | ед. | 1 | бюджет города Перми | 24500,0 |
| 1.1.3 | Регистрация права собственности муниципального образования город Пермь на приобретенное в муниципальную собственность здание по адресу: г.Пермь, ул.Вижайская,19б | ДИО | 02.03.2015 | 20.03.2015 | свидетельство о регистрации права собственности муниципального образования город Пермь на приобретенное здание по адресу: г.Пермь, ул.Вижай-ская,19б | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.4 | Окончательный расчет за приобретенное в муниципальную собственность здания по адресу: г.Пермь, ул.Вижайская,19б | ДИО | 01.01.2016 | 28.02.2016 | подписанный акт сверки расчетов по исполнению муниципального контракта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 24500,0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 49000,0 |