11.11.2014

829

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2013 г. № 861 (в ред. 
от 20.12.2013 № 1211, от 21.02.2014 № 108, от 30.04.2014 № 305, от 24.06.2014
 № 410, от 10.10.2014 № 693).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Ярославцева А.Г.

11.11.2014

829

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 11.11.2014 № 829

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2013 г. № 861

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. в строке 5 слова «до 530 шт.» заменить словами «до 529 шт.»;

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы | 2014 год (тыс.руб.) | 2015 год (тыс.руб.) | 2016 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего | 72805,848 | 124788,800 | 114342,400 |
|  | бюджет города Перми | 72805,848 | 124788,800 | 114342,400 |
|  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01 января 2014 г.) | 5140,469 |  |  |
|  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01 января 2014 г.) | 430,984 |  |  |
|  | Подпрограмма 1.1. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми | 37142,735 | 90820,900 | 88657,900 |
|  | бюджет города Перми | 37142,735 | 90820,900 | 88657,900 |
|  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01 января 2014 г.) | 5140,469 |  |  |
|  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01 января 2014 г.) | 430,984 |  |  |
|  | Подпрограмма1.2. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 35663,113 | 33967,900 | 25684,500 |
|  | бюджет города Перми | 35663,113 | 33967,900 | 25684,500 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» изложить в следующей редакции:

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми | ДГА | бюджет города Перми | 29757,901 | 82218,100 | 82218,100 |
| 1.1.2 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми | ДГА | бюджет города Перми | 1779,944 | 3461,600 | 1934,200 |
|  |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 4399,482 |  |  |
|  |  |  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 430,984 |  |  |
| 1.1.3 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города | ДГА | бюджет города Перми | 5067,090 | 4324,400 | 4476,500 |
|  |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 740,987 |  |  |
| 1.1.4 | Задача. Организация сноса самовольных построек | ДГА | бюджет города Перми | 537,800 | 816,800 | 29,100 |
| 1.2 | Подпрограмма. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | ДГА | бюджет города Перми | 35663,113 | 33967,900 | 25684,500 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 72805,848 | 124788,800 | 114342,400 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 72805,848 | 124788,800 | 114342,400 |
|  |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 5140,469 |  |  |
|  |  |  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 430,984 |  |  |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 72805,848 | 124788,800 | 114342,400 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 72805,848 | 124788,800 | 114342,400 |
|  |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 5140,469 |  |  |
|  |  |  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 430,984 |  |  |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми»:

3.1. строки 1.1.1.2, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2», «Итого по задаче 1.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2 | Мероприятия, связанные с подготовкой документации по планировке территории | МБУ «Бюро городских проектов» | количество работ по созданию топографической основы территорий, разработке проектов межевания и прочих работ, направленных на разработку проектов планировок | ед. | 7 |  |  | бюджет города Перми | 4496,264 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Институт территориального планирования» |  | ед. | 21 | 16 | 28 | бюджет города Перми | 4108,501 | 43738,276 | 43738,276 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8604,765 | 43738,276 | 43738,276 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29757,901 | 82218,100 | 82218,100 |

3.2. строки 1.1.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1 | Разработка документации по архитектурному облику центральных улиц города Перми | ДГА | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | шт. | 45 | 101 | 64 | бюджет города Перми | 1340,054 | 3052,400 | 1934,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество разработанных колерных паспортов объектов культурного наследия, расположенных на центральных улицах города Перми | шт. | 4 | 4 |  | бюджет города Перми | 439,890 | 409,200 |  |
|  |  |  | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 189 |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 4399,482 |  |  |
|  |  |  | количество разработанных колерных паспортов объектов культурного наследия, расположенных на центральных улицах города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 66 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1779,944 | 3461,600 | 1934,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 4399,482 |  |  |

3.3. строку «Итого по задаче 1.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.2 | бюджет города Перми | 1779,944 | 3461,600 | 1934,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 4399,482 |  |  |
|  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 430,984 |  |  |

3.4. строки 1.1.3.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1 | Формирование земельных участков в целях предоставления многодетным семьям | ДГА | количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным семьям на территории города Перми, соответствующих требованиям Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» | ед. | 358 |  |  | бюджет города Перми | 327,569 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям | ед. | 318 | 40 |  | бюджет города Перми |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 327,569 |  |  |

3.5. строку «Итого по задаче 1.1.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.3 | бюджет города Перми | 5067,090 | 4324,400 | 4476,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 740,987 |  |  |

3.6. строки 1.1.4.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1», «Итого по задаче 1.1.4», «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1 | Снос самовольных построек, приведение объекта капитального строительства в первоначальное положение, существовавшее до реконструкции | администрация Ленинского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Ленинском районе города Перми | ед. | 4 |  |  | бюджет города Перми | 78,200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Дзержинском районе города Перми | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 787,700 |  |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 5 |  |  | бюджет города Перми | 446,900 |  |  |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | количество снесенных самовольных построек в поселке Новые Ляды города Перми | ед. | 3 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 12,700 | 29,100 | 29,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 537,800 | 816,800 | 29,100 |
| Итого по задаче 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 537,800 | 816,800 | 29,100 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37142,735 | 90820,900 | 88657,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 5140,469 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 430,984 |  |  |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»:

4.1. строки 1.2.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1 | Наполнение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | ДГА | количество документов по планировке территорий, занесенных в АИСОГД (наполнение раздела 5) <4¹> | шт. | 3 | 1 | 1 | бюджет города Перми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество технических дел, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | шт. | 1667 | 2665 | 2665 | бюджет города Перми | 1053,184 | 2319,100 | 2319,100 |
|  |  |  | количество дел архива проектной и разрешительной документации в формализованной базе данных, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | шт. | 7140 | 350 | 350 | бюджет города Перми | 12169,276 | 650,200 | 650,200 |
|  |  |  | количество обследованных и восстановленных грунтовых и стенных знаков - база данных опорно-межевой и государственной геодезической сети (наполнение раздела 9) | шт. | 396 |  |  | бюджет города Перми | 645,579 |  |  |
|  |  |  | количество существующих детальных космических снимков территории города Перми, интегрированных в АИСОГД (наполнение раздела 9) | шт. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 2545,400 |  |
|  |  |  | планшеты масштаба 1:500 в растровом, векторном виде и на лавсановой основе (наполнение раздела 9) | шт. |  | 1500 | 1923 | бюджет города Перми |  | 6994,500 | 8966,900 |
|  |  |  | актуализированные планшеты масштаба 1:500 на лавсановой основе (наполнение раздела 9) | шт. | 1500 |  |  | бюджет города Перми | 447,400 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14315,439 | 12509,200 | 11936,200 |

4.2. строки «Итого по задаче 1.2.1», «Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1 | бюджет города Перми | 35663,113 | 33967,900 | 25684,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по подпрограмме 1.2 | бюджет города Перми | 35663,113 | 33967,900 | 25684,500 |

5. В приложении 1:

5.1. строки 1.1.1.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2», «Итого по задаче 1.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1 | Выполнение работ по топографической съемке, разработке проектов межевания и прочих работ, направленных на разработку проектов планировок | МБУ «Бюро городских проектов» | 20.01.2014 | 20.06.2014 | количество работ по созданию топографической основы территорий | ед. | 7 | бюджет города Перми | 4496,264 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Институт территориального планирования» | 21.06.2014 | 10.10.2014 | количество работ по разработке проектов межевания и прочих работ, направленных на разработку проекта планировки территории 2: СТН часть В4, часть Ж6, часть Б6, часть Г9, часть В3, часть Г8, часть Г7, часть Ж8, часть Ж9, часть И13, часть И14, В5, Г2, часть Г3, часть В11, В10, В6, В9, В8, часть Ж1, часть Ж13, Г1, часть И8, часть Д7 | ед. | 21 | бюджет города Перми | 4108,501 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8604,765 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29757,901 |

5.2. строки 1.1.2.1.2, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.2 | Выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий и объектов культурного наследия, расположенных на центральных улицах города Перми | ДГА | 14.02.2014 | 19.12.2014 | акт сдачи выполненных работ по разработке колерных паспортов зданий и объектов культурного наследия, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 8 | бюджет города Перми |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | шт. | 45 |  | 1340,054 |
|  |  |  |  |  | количество разработанных колерных паспортов объектов культурного наследия, расположенных на центральных улицах города Перми | шт. | 4 |  | 439,890 |
|  |  |  |  |  | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 189 | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 4399,482 |
|  |  |  |  |  | количество разработанных колерных паспортов объектов культурного наследия, расположенных на центральных улицах города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 66 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1779,944 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 4399,482 |

5.3. строку «Итого по задаче 1.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.2 | бюджет города Перми | 1779,944 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 4399,482 |
|  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 430,984 |

5.4. строки 1.1.3.1.1, 1.1.3.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1 | Заключение контракта на выполнение работ по формированию земельных участков в целях предоставления многодетным семьям | ДГА | 01.04.2014 | 15.10.2014 | заключенный контракт на выполнение работ по формированию земельных участков в целях предоставления многодетным семьям | ед. | 10 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.2 | Выполнение работ по формированию земельных участков в целях предоставления многодетным семьям | ДГА | 21.05.2014 | 25.12.2014 | акт сдачи выполненных работ по формированию земельных участков в целях предоставления многодетным семьям | ед. | 9 | бюджет города Перми | 327,569 |
|  |  |  |  |  | количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным семьям на территории города Перми, соответствующих требованиям Закона Пермского края 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» | ед. | 358 |  |  |

5.5. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 | бюджет города Перми | 327,569 |
| --- | --- | --- |

5.6. строку «Итого по задаче 1.1.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.3 | бюджет города Перми | 5067,090 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 740,987 |

5.7. строку 1.1.4.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.4 | Снос самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 31.05.2014 | 30.10.2014 | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 446,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 5 |  |  |

5.8. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1», «Итого по задаче 1.1.4», «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 | бюджет города Перми | 537,800 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.4 | бюджет города Перми | 537,800 |
| Итого по подпрограмме 1.1 | бюджет города Перми | 37142,735 |
|  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 5140,469 |
|  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 430,984 |

6. В приложении 2:

6.1. строки 1.2.1.1.8, 1.2.1.1.9, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.8 | Заключение контракта на выполнение работ по актуализации планшетов масштаба 1:500 на лавсановой основе | ДГА | 16.06.2014 | 15.11.2014 | заключенный контракт на выполнение работ по актуализации планшетов масштаба 1:500 на лавсановой основе | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.9 | Выполнение работ по актуализации планшетов масштаба 1:500 на лавсановой основе | ДГА | 04.08.2014 | 25.12.2014 | акт сдачи выполненных работ по актуализации планшетов масштаба 1:500 на лавсановой основе | ед. | 1 | бюджет города Перми | 447,400 |
|  |  |  |  |  | актуализированные планшеты масштаба 1:500 на лавсановой основе (наполнение раздела 9) | шт. | 1500 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14315,439 |

6.2. строки «Итого по задаче 1.2.1», «Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1 | бюджет города Перми | 35663,113 |
| --- | --- | --- |
| Итого по подпрограмме 1.2 | бюджет города Перми | 35663,113 |