13.11.2014

835

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», от 23 апреля 2012 г. № 61 
«Об установлении расходного обязательства в сфере здравоохранения и о признании утратившим силу решения Пермской городской Думы от 26.05.2009 № 109 «Об утверждении к софинансированию инвестиционного проекта «Проектирование и строительство поликлиники МУЗ «ГКП № 1» по ул.Ленина,16», 
от 17 декабря 2013 г. № 285 «О бюджете города Перми на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением администрации города Перми 
от 31 декабря 2009 г. № 1060 «Об утверждении Порядка разработки и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми», в целях уточнения  объемов финансирования мероприятий инвестиционного проекта

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в инвестиционный проект «Проектирование здания поликлиники в Ленинском районе города Перми по адресу: ул.Ленина,16», утвержденный постановлением администрации города Перми от 11 декабря    2008 г. № 1193 (в ред. от 29.10.2009 № 735, от 25.05.2012 № 239, от 05.04.2013 
№ 231, от 02.07.2014 № 440), изложив в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления здравоохранения администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

Приложение

к постановлению администрации города Перми

от 13.11.2014 № 835

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Проектирование здания поликлиники в Ленинском районе города Перми 
по адресу: ул.Ленина,16»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инвестиционного проекта (место проведения/ расположения (адрес) | инвестиционный проект «Проектирование здания поликлиники в Ленинском районе города Перми по адресу: ул.Ленина,16» (далее – инвестиционный проект) |
| 2 | Инициатор инвестиционного проекта | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |
| 3 | Заказчик инвестиционного проекта | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |
| 4 | Исполнитель инвестиционного проекта | управление здравоохранения администрации города Перми (далее – УЗ) |
| 5 | Исполнители мероприятий инвестиционного проекта | УЗ; департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее – ДИО); департамент земельных отношений администрации города Перми (далее – ДЗО); департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми (далее – ДГА); муниципальное казенное учреждение «Управление строительства города Перми» (далее – МКУ «Управление строительства города Перми»); подрядные организации |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью инвестиционного проекта | в настоящее время поликлиника в Ленинском районе города Перми расположена в комплексе приспособленных зданий по ул.Сибирской,21/ул.Пермской,45, не соответствующих требованиям СНиП и СанПиН |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; решение Пермской городской Думы от 23 апреля 2012 г. № 61 «Об установлении расходного обязательства в сфере здравоохранения и о признании утратившим силу решения Пермской городской Думы от 26.05.2009 № 109 «Об утверждении к софинансированию инвестиционного проекта «Проектирование и строительство поликлиники МУЗ «ГКП № 1» по ул.Ленина,16»; решение Пермской городской Думы от 25 марта 2014 г. № 50 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 17.12.2013 № 285 «О бюджете города Перми на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| 8 | Цель инвестиционного проекта | проектирование здания поликлиники |
| 9 | Задачи инвестиционного проекта | 1. Подготовительные работы. 2. Оформление земельного участка. 3. Разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) |
| 10 | Сроки реализации инвестиционного проекта | 2009-2014 годы |
| 11 | Прогнозируемая сметная стоимость инвестиционного проекта, тыс.руб. | 25394,831 |
| 12 | Объемы и источники финансирования проекта по годам реализации | 2009 год – 2400,00 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2010 год – 7699,750 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2011 год – 0,00 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2012 год – 15295,081 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2013 год – 15164,948 тыс.руб. – бюджет города Перми (неиспользованные остатки ассигнований 2012 года); 2014 год – 15000,00 тыс.руб. – бюджет города Перми (неиспользованные остатки ассигнований прошлых лет) |
| 13 | Ожидаемый конечный результат реализации инвестиционного проекта (включая значимые характеристики объекта) по годам реализации инвестиционного проекта | 2013 год – получение положительного заключения государственной экспертизы на ПСД; 2014 год – получение положительного заключения государственной экспертизы на ПСД (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий |  |
| 15 | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта | повышение качества и доступности амбулаторно-поликлинической помощи жителям Ленинского района города Перми, разработка ПСД на строительство поликлиники на 600 посещений первичной медико-санитарной помощи, женской консультации на 200 посещений в смену, стационара дневного пребывания на 20 амбулаторно-поликлинических коек и 15 коек женской консультации |
| 16 | Заключение по результатам оценки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых планируется финансировать полностью или частично из средств бюджета города Перми |  |
| 17 | Заключение по результатам оценки прогнозируемой эффективности использования средств бюджета города Перми, направляемых на капитальные вложения в форме инвестиционных проектов |  |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

инвестиционного проекта

| № | Наименование цели, задачи, мероприятия инвестиционного проекта | Исполнитель мероприятия | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непо-средственного результата | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  | всего | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Проектирование здания поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подготовка эскизного проекта | УЗ, МКУ «Управление строительства города Перми», подрядные организации | эскизный проект | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2400,00 | 2400,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Подготовка площадки под строительство | УЗ, МКУ «Управление строительства города Перми», подрядные организации | снос зданий и строений, ограждение площадки под строительство | ед. ед. |  | 2 1 |  |  |  |  |  | бюджет город Перми | 7699,75 | 0,0 | 7699,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10099,75 | 2400,00 | 7699,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Задача. Оформление земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Утверждение проекта планировки и проекта межевания территории квартала № 85 | УЗ, ДГА, МКУ «Управление строительства города Перми», подрядные организации | постановление администрации города Перми об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории квартала № 85 | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Выбор земельного участка | УЗ, ДЗО, МКУ «Управление строительства города Перми», подрядные организации | акт о выборе земельного участка | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Получение градостроительного плана земельного участка | УЗ, ДИО, ДЗО, ДГА, МКУ «Управление строительства города Перми», подрядные организации | градостроительный план | шт. |  |  |  | 1 | 1 (не-вы-полнение показателя за пре-ды-дущий от-четный период) |  |  | бюджет города Перми | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,00 | 69,867 (неиспользованные остатки ассигнований 2012 года) | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,00 | 69,867 (неиспользованные остатки ассигнований 2012 года) | 0,0 |
| 1.3 | Задача. Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза проекта | УЗ, МКУ «Управление строитель-ства города Перми», подрядные организации | получение положительного заключения государственной экспертизы ПСД | шт. |  |  |  | 1 | 1 (не-вы-полнение показателя за пре-ды-дущий от-четный период) |  | 1 (невыполнение показателя за пре-ды-дущий от-четный пе-риод) | бюджет города Перми | 15095,081 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15095, 081 | 15095, 081 (неиспользованные остатки ассигнований 2012 года) | 15000, 000 (неиспользова-нные остатки ассигнований прошлых лет) |
| Итого по задаче 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15095,081 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15095, 081 | 15095, 081 (неиспользованные остатки ассигнований 2012 года) | 15000, 000 (неиспользо-ванные остатки ассигнований прошлых лет) |
| Итого по инвестиционному проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25394,831 | 2400, 00 | 7699,75 | 0,0 | 15295, 081 | 15164, 948 (неиспользованные остатки ассигнований 2012 года) | 15000, 000 (неиспользованные остатки ассигнований прошлых лет) |

Приложение

к инвестиционному проекту 
«Проектирование здания поликлиники 
в Ленинском районе города Перми 
по адресу: ул.Ленина,16»

ПЛАН-ГРАФИК

инвестиционного проекта «Проектирование здания поликлиники в Ленинском районе

города Перми по адресу: ул.Ленина,16»

на 2014 год

| № | Наименование мероприятия инвестиционного проекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Исполнитель мероприятия | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Проектирование здания поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Задача. Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза проекта | УЗ, МКУ «Управление строительства города Перми», подрядные организации | 04.05.2012 | 16.06.2014 | положительное заключение государственной экспертизы ПСД | шт. | 1 (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | бюджет города Перми | 15000,000 (неиспользованные остатки ассигнований прошлых лет) |
| Итого по мероприятию 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15000,000 (неиспользованные остатки ассигнований прошлых лет) |
| Итого по задаче 1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15000,000 (неиспользованные остатки ассигнований прошлых лет) |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15000,000 |