03.12.2014

923

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 24 декабря 2009 г. № 1014 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Создание условий для повышения эффективности деятельности администрации города Перми за счет применения информационных технологий», утвержденную постановлением администрации города Перми от 17 октября 2014 г. № 743, дополнив приложением согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации города Перми Анисимову Е.Л.

Глава администрации города Перми				               Д.И.Самойлов

Приложение

к постановлению администрации

города Перми

от 03.12.2014 № 923

ПЛАН-ГРАФИК
ведомственной целевой программы «Создание условий для повышения эффективности деятельности администрации города Перми за счет применения информационных технологий»
на 2015 год

| № | Наименование цели, задачи, мероприятия по программе (объекта). Место проведения (расположения) (адрес) | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финанси-рования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | ед.изм. | значе-ние |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание условий для повышения эффективности деятельности администрации города Перми за счет применения информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача. Обеспечение функционирования телекоммуникационной инфраструктуры администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение широкополосного доступа функциональным и территориальным органам, функциональным подразделениям администрации города Перми в корпоративную сеть администрации города Перми | управление информационных технологий администрации города Перми (далее – УИТ) | 31.12.2015 | количество административных зданий, в которых размещены функциональные и территориальные органы, функциональные подразделения администрации города Перми, обеспеченных широкополосным доступом в корпоративную сеть администрации города Перми | ед. | 28 | бюджет города Перми | 1720,200 |
| 1.1.1.1 | Организация выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту волоконно-оптических линий связи корпоративной сети администрации города Перми | УИТ | 31.12.2015 | протяженность волоконно-оптических линий связи корпоративной сети, находящихся на техническом обслуживании | км | 6,8 | бюджет города Перми | 248,100 |
| 1.1.1.2 | Организация оказания услуг связи по передаче данных для обеспечения доступа в корпоративную сеть администрации города Перми на территории города Перми по следующим адресам: Комсомольский проспект,71; Комсомольский проспект,77; поселок Новые Ляды ул.Транспортная,2; ул.Бушмакина,26; ул.Екатерининская,190; ул.Закамская,26; ул.Кировоградская,33; ул.Куйбышева,68; ул.Ленина,85; ул.Мира,15; ул.Пермская,57; ул.Петропавловская,97; ул.Сибирская,58; ул.Советская,22; ул.Уральская,108а; ул.Уральская,36; ул.Александра Щербакова,24 | УИТ | 31.12.2015 | количество административных зданий, в которых размещены функциональные и территориальные органы, функциональные подразделения администрации города Перми, к которым организован широкополосный доступ в корпоративную сеть администрации города Перми | ед. | 17 | бюджет города Перми | 727,800 |
| 1.1.1.3 | Обеспечение широкополосного доступа в корпоративную сеть администрации города Перми на территории города Перми по следующим адресам: ул.Ленина,23; ул.Ленина,25; ул.Ленина,27; ул.Ленина,34; ул.Пермская,60; ул.Сибирская,8; ул.Сибирская,10; ул.Сибирская,14; ул.Сибирская,15; ул.Сибирская,17; ул.Сибирская,27 | УИТ | 31.12.2015 | количество административных зданий, в которых размещены функциональные и территориальные органы, функциональные подразделения администрации города Перми, обеспеченных широкополосным доступом в корпоративную сеть администрации города Перми | ед. | 11 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.4 | Организация оказания услуг по предоставлению сервисных контрактов на техническую поддержку телекоммуникационного оборудования администрации города Перми | УИТ | 31.12.2015 | количество единиц телекоммуникационного оборудования, обеспеченных услугами по технической поддержке | ед. | 5 | бюджет города Перми | 744,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | 1720,200 |
| Итого по задаче 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | 1720,200 |
| 1.2 | Задача. Обеспечение доступа администрации города Перми в глобальную сеть Интернет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Организация функционирования основного и резервного каналов доступа в сеть Интернет администрации города Перми | УИТ | 31.12.2015 | скорость доступа в сеть Интернет | Мб/ сек. | 230 | бюджет города Перми | 1219,500 |
| 1.2.1.1 | Организация оказания услуг связи по предоставлению доступа в сеть Интернет администрации города Перми | УИТ | 31.12.2015 | скорость доступа в сеть Интернет | Мб/ сек. | 230 | бюджет города Перми | 1209,700 |
| 1.2.1.2 | Организация оказания услуг связи по перерегистрации доменного имени в сети Интернет официального Интернет-сайта муниципального образования город Пермь | УИТ | 30.09.2015 | количество доменных имен в сети Интернет | ед. | 2 | бюджет города Перми | 1,200 |
| 1.2.1.3 | Организация оказания услуг связи для обеспечения безопасного соединения между серверами администрации города Перми и сотрудниками администрации города Перми (пользователями информационных систем администрации города Перми) | УИТ | 30.09.2015 | количество серверов с установленным сертификатом безопасности | ед. | 6 | бюджет города Перми | 8,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | 1219,500 |
| Итого по задаче 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | 1219,500 |
| 1.3 | Задача. Обеспечение сопровождения и развития информационных систем функциональных органов и функциональных подразделений администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Организация сопровождения и развития межведомственных информационных систем функциональных подразделений администрации города Перми | УИТ | 31.12.2015 | количество межведомственных информационных систем функциональных подразделений администрации города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению и развитию | ед. | 10 | бюджет города Перми | 10254,000 |
| 1.3.1.1 | Организация оказания услуг по предоставлению права использования новых версий и релизов программного обеспечения «ИнфраМенеджер» | УИТ | 31.12.2015 | количество межведомственных информационных систем функциональных подразделений администрации города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению и развитию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 34,000 |
| 1.3.1.2 | Организация оказания услуг по сопровождению информационной системы «Обращения жителей» администрации города Перми | УИТ | 31.12.2015 | количество межведомственных информационных систем функциональных подразделений администрации города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению и развитию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1090,500 |
| 1.3.1.3 | Организация оказания услуг по сопровождению информационной системы управления проектами администрации города Перми | УИТ | 31.12.2015 | количество межведомственных информационных систем функциональных подразделений администрации города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению и развитию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4312,600 |
| 1.3.1.4 | Организация оказания услуг по сопровождению информационной системы «Картотека судебных дел» администрации города Перми | УИТ | 31.12.2015 | количество межведомственных информационных систем функциональных подразделений администрации города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению и развитию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 381,300 |
| 1.3.1.5 | Организация оказания услуг по сопровождению информационной системы «АЦК-Муниципальный заказ» администрации города Перми | УИТ | 31.12.2015 | количество межведомственных информационных систем функциональных подразделений администрации города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению и развитию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1904,400 |
| 1.3.1.6 | Организация оказания услуг по сопровождению информационной системы «Учет избирателей» администрации города Перми | УИТ | 31.12.2015 | количество межведомственных информационных систем функциональных подразделений администрации города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению и развитию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 175,400 |
| 1.3.1.7 | Организация оказания услуг по сопровождению информационной системы «Учет кадров» администрации города Перми | УИТ | 31.12.2015 | количество межведомственных информационных систем функциональных подразделений администрации города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению и развитию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 350,800 |
| 1.3.1.8 | Организация оказания услуг по информационному сопровождению справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» | УИТ | 31.12.2015 | количество справочно-правовых баз, обеспеченных услугами по информационному сопровождению | ед. | 2 | бюджет города Перми | 202,300 |
| 1.3.1.9 | Организация выполнения работ по обновлению, наполнению и сопровождению официального Интернет-сайта муниципального образования город Пермь | УИТ | 31.12.2015 | количество межведомственных информационных систем функциональных подразделений администрации города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению и развитию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 800,000 |
| 1.3.1.10 | Организация оказания услуг по сопровождению корпоративной сервисной шины администрации города Перми | УИТ | 31.12.2015 | количество межведомственных информационных систем функциональных подразделений администрации города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению и развитию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 682,900 |
| 1.3.1.11 | Организация оказания услуг по предоставлению доступа к информационной системе, содержащей материалы средств массовой информации | УИТ | 31.12.2015 | количество межведомственных информационных систем функциональных подразделений администрации города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению | ед. | 1 | бюджет города Перми | 319,800 |
| Итого по мероприятию 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | 10254,000 |
| 1.3.2 | Организация сопровождения и развития ведомственных информационных систем функциональных органов администрации города Перми | УИТ | 31.12.2015 | количество ведомственных информационных систем функциональных органов администрации города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению и развитию | ед. | 19 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1 | Организация оказания услуг по сопровождению и развитию ведомственных информационных систем функциональных органов администрации города Перми («Автоматизированная информационная система регистрации поставщиков и получателей услуг дошкольного образования», «АЦК-Планирование», «АЦК-Финансы», «База данных льготополучателей», «База доплат к пенсии муниципальным служащим», «Доступность объектов инфраструктуры», «Дошкольный портал», «Единый городской банк данных (регистр) семей и детей, находящихся в социально опасном положении», «Единый портал Пермского образования», «Жилищная очередь», «Информационная система обеспечения градостроительной деятельности», «Информационная система управления землями», «Мониторинг безопасности города Перми», «Муниципальная статистика», «Находка-ЗАГС», «Объекты потребительского рынка», «Система учета муниципального имущества», «Система персонифицированного учета детей», «Ситуационный центр управления энергосбережением») | УИТ | 31.12.2015 | количество ведомственных информационных систем функциональных органов администрации города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению и развитию | ед. | 19 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 1.3.3 | Обеспечение резервирования информационных систем функциональных органов и функциональных подразделений администрации города Перми | УИТ | 31.12.2015 | количество информационных систем функциональных органов и функциональных подразделений администрации города Перми, обеспеченных полным резервированием аппаратных ресурсов | ед. | 15 | бюджет города Перми | 246,000 |
|  |  |  |  | количество информационных систем функциональных органов и функциональных подразделений администрации города Перми, размещенных вне серверных помещений администрации города Перми, обеспеченных полным резервированием аппаратных ресурсов | ед. | 10 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.3.1 | Обеспечение резервирования информационных систем функциональных органов и функциональных подразделений администрации города Перми, размещенных в серверных помещениях администрации города Перми | УИТ | 31.12.2015 | количество информационных систем функциональных органов и функциональных подразделений администрации города Перми, обеспеченных полным резервированием аппаратных ресурсов | ед. | 15 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.3.2 | Обеспечение резервирования информационных систем функциональных органов и функциональных подразделений администрации города Перми, размещенных вне серверных помещений администрации города Перми | УИТ | 31.12.2015 | количество информационных систем функциональных органов и функциональных подразделений администрации города Перми, размещенных вне серверных помещений администрации города Перми, обеспеченных полным резервированием аппаратных ресурсов | ед. | 10 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.3.3 | Организация оказания услуг по предоставлению сервисных пакетов на техническую поддержку систем хранения данных администрации города Перми | УИТ | 30.11.2015 | количество единиц систем хранения данных, обеспеченных услугами по технической поддержке | ед. | 2 | бюджет города Перми | 216,400 |
| 1.3.3.4 | Организация поставки комплекта аккумуляторных батарей для источника бесперебойного питания | УИТ | 30.04.2015 | количество комплектов аккумуляторных батарей для источника бесперебойного питания | ед. | 2 | бюджет города Перми | 29,600 |
| Итого по мероприятию 1.3.3 |  |  |  |  |  |  |  | 246,000 |
| Итого по задаче 1.3 |  |  |  |  |  |  |  | 10500,00 |
| 1.4 | Задача. Обеспечение юридически значимого электронного документооборота |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Обеспечение сотрудников администрации города Перми электронной подписью для выполнения юридически значимых действий в электронном виде | УИТ | 31.12.2015 | количество полученных электронных подписей для выполнения юридически значимых действий в электронном виде | ед. | 700 | бюджет города Перми | 663,000 |
| 1.4.1.1 | Организация оказания услуг по предоставлению средств квалифицированной электронной подписи | УИТ | 31.12.2015 | количество полученных электронных подписей для выполнения юридически значимых действий в электронном виде | ед. | 700 | бюджет города Перми | 663,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  | 663,000 |
| Итого по задаче 1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 663,000 |
| 1.5 | Задача. Обеспечение сотрудников функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми средствами коллективной работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Организация технического сопровождения залов совещаний, оснащенных мультимедийным оборудованием | УИТ | 31.12.2015 | количество залов совещаний, оснащенных мультимедийным оборудованием, обеспеченных техническим сопровождением | ед. | 4 | бюджет города Перми | 400,000 |
| 1.5.1.1 | Организация оказания услуг по технической поддержке оборудования и программного обеспечения мультимедийного комплекса залов совещаний администрации города Перми | УИТ | 31.12.2015 | количество залов совещаний, оснащенных мультимедийным оборудованием, обеспеченных техническим сопровождением | ед. | 4 | бюджет города Перми | 400,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1 |  |  |  |  |  |  |  | 400,000 |
| 1.5.2 | Оснащение залов совещаний мультимедийным оборудованием | УИТ | 31.12.2015 | количество залов совещаний, оснащенных мультимедийным оборудованием | ед. | 1 | бюджет города Перми | 55100,000 |
| 1.5.2.1 | Организация работ по оснащению аппаратно-программным комплексом актового зала здания по адресу: ул.Ленина,23 | УИТ | 31.12.2015 | количество залов совещаний, оснащенных мультимедийным оборудованием | ед. | 1 | бюджет города Перми | 55100,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.2 |  |  |  |  |  |  |  | 55100,000 |
| Итого по задаче 1.5 |  |  |  |  |  |  |  | 55500,000 |
| 1.6 | Задача. Обеспечение предоставления муниципальных услуг администрацией города Перми в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Обеспечение оказания муниципальных услуг в электронном виде | УИТ | 31.12.2015 | количество муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде | ед. | 47 | бюджет города Перми | 3814,700 |
| 1.6.1.1 | Организация выполнения работ по сопровождению электронных сервисов, обеспечивающих предоставление муниципальных услуг в электронном виде посредством интеграции с ведомственными информационными системами функциональных органов администрации города Перми | УИТ | 31.12.2015 | количество муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде | ед. | 30 | бюджет города Перми | 3814,700 |
| 1.6.1.2 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде без интеграции с ведомственными информационными системами функциональных органов администрации города Перми | УИТ | 31.12.2015 | количество муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде | ед. | 17 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.6.1 |  |  |  |  |  |  |  | 3814,700 |
| 1.6.2 | Организация информирования жителей города Перми о порядке предоставления муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде | УИТ | 31.12.2015 | количество размещенных информационных материалов о получении муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.2.1 | Размещение информационных материалов в средствах массовой информации о порядке предоставления муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде | УИТ | 31.12.2015 | количество размещенных информационных материалов о получении муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.6.2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 1.6.3 | Организация взаимодействия функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми с региональной системой межведомственного электронного взаимодействия для формирования межведомственных запросов в электронном виде | УИТ | 31.12.2015 | количество функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, формирующих межведомственные запросы в электронном виде | ед. | 15 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.3.1 | Обеспечение доступа функциональным и территориальным органам, функциональным подразделениям администрации города Перми к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия для формирования межведомственных запросов в электронном виде | УИТ | 31.12.2015 | количество функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, формирующих межведомственные запросы в электронном виде | ед. | 15 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.6.3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Итого по задаче 1.6 |  |  |  |  |  |  |  | 3814,700 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | 73417,400 |