17.12.2014

989

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 876 (в ред. от 31.12.2013 
№ 1280, от 25.02.2014 № 123, от 17.04.2014 № 261, от 22.07.2014 № 496, 
от 15.09.2014 № 634, от 01.12.2014 № 912).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и действует по 31 декабря 2014 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми					     Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации 
города Перми

от 17.12.2014 № 989

Изменения

в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 876

- В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего (тыс.руб.)* | 2632185,38947 | 2220529,400 | 2400544,000 |
|  | бюджет города Перми | 2270603,98947 | 1972713,800 | 2116478,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 30747,47920 |  |  |
|  | бюджет Пермского края | 361581,400 | 247815,600 | 284065,100 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,77436 |  |  |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.) | 1938005,231 | 1636715,500 | 1845327,800 |
|  | бюджет города Перми | 1850332,931 | 1636715,500 | 1845327,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 20936,39274 |  |  |
|  | бюджет Пермского края | 87672,300 |  |  |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,77436 |  |  |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.) | 467970,51661 | 450262,800 | 421665,100 |
|  | бюджет города Перми | 194061,41661 | 202447,200 | 137600,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 9811,08646 |  |  |
|  | бюджет Пермского края | 273909,100 | 247815,600 | 284065,100 |
|  | Подпрограмма 1.3, всего (тыс.руб.) | 226209,64186 | 133551,100 | 133551,100 |
|  | бюджет города Перми | 226209,64186 | 133551,100 | 133551,100 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности

в городе Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение нормативного состояния и развитие сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 1469510,593 | 1389519,000 | 1389519,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 5306,9381 |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 210789,481 | 80259,800 | 257659,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 15348,1105 |  |  |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 87672,300 |  |  |
|  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,77436 |  |  |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение нормативного освещения автомобильных дорог | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 145787,226 | 143186,700 | 174399,800 |
| 1.1.4 | Задача. Восстановление нормативного состояния пешеходных зон | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 24245,631 | 23750,000 | 23750,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 281,34414 |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 143117,519 | 119062,200 | 90100,000 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 273909,100 | 247815,600 | 284065,100 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство и реконструкция сетей наружного освещения | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 50943,89761 | 83385,000 | 47500,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 9811,08646 |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 226209,64186 | 133551,100 | 133551,100 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | всего, в том числе: | 2632185,38947 | 2220529,400 | 2400544,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 2270603,98947 | 1972713,800 | 2116478,900 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 30747,47920 |  |  |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 361581,400 | 247815,600 | 284065,100 |
|  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,77436 |  |  |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог 
и элементов дорог» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

3.1. строку 1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Содержание, ремонт автомобильных дорог в рамках долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и ремонту городских улиц и дорог | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 1995625 | 1995625 | 1995625 | бюджет города Перми бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 155703,541 865,4188 | 156050,000 | 158549,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт |  | 68703,4 | 63839,8 | 60840,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3214 |  |  | бюджет города Перми | 3582,375 |  |  |

3.2. после строки 1.1.1.1.8 строку «Итого по ПНР» изложить в следующей редакции:

| Итого по ПНР | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 19635576 | 19635576 | 19635576 | бюджет города Перми бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 1291872,958 5127,55841 | 1315724,100 | 1315724,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт |  | 570174,7 | 568228,7 | 536041,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 96730,0 |  |  | бюджет города Перми | 100680,795 |  |  |

3.3. строку 1.1.2.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.3 | Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог (включая затраты на технологическое присоединение, корректировку проектных документаций, экспертизу проектных документаций) | МКУ «Перм-благоустройство» | количество разработанных и прошедших государственную экспертизу проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 3 |  |  | бюджет города Перми | 14623,6967 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 524,900 |  |  |
|  |  |  | количество разработанных и прошедших государственную экспертизу проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (неисполнение показателя за предыдущий период) |  | 5 |  |  |  | 5880,41857 |  |  |

3.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1», 1.1.2.2, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2», «Итого по задаче 1.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 206155,081 | 80259,800 | 257659,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 15348,1105 |  |  |
| 1.1.2.2 | Капитальный ремонт (включая авторский надзор, экспертизу достоверности сметной стоимости, технологическое присоединение) автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, выполняемый в рамках софинансирования расходов за счет средств бюджета Пермского края | МКУ «Перм-благоустройство» | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту: демонтаж инженерных коммуникаций и сетей, дорожной одежды | кв.м | 8701 |  |  | бюджет города Перми | 4634,400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 87672,300 |  |  |
|  |  |  | софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,77436 |  |  |
|  | Итого по ПНР |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4634,400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 87672,300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,77436 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4634,400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 87672,300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,77436 |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 210789,481 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 15348,1105 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 87672,300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,77436 |  |  |

3.5. строки 1.1.3.4, «Итого по основному мероприятию 1.1.3.4» признать утратившими силу;

3.6. строку «Итого по задаче 1.1.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.3 | бюджет города Перми | 145787,226 | 143187,300 | 174400,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.7. строку 1.1.4.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 4144 | 1635 | 1544 | бюджет города Перми | 4112,39597 | 2778,750 | 2778,750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,00019 |  |  |

3.8. после строки 1.1.4.1.8 строку «Итого по ПНР» изложить в следующей редакции:

| Итого по ПНР | кв.м | 25179,7 | 12574 | 11877 | бюджет города Перми | 22125,47009 | 21375 | 21375 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 349,5 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 281,34364 |  |  |

3.9. строку 1.1.4.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.9 | Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 1042 | 792 | 618 | бюджет города Перми | 306,42803 | 308,750 | 308,750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.10. после строки 1.1.4.1.16 строки «Итого по ПНР», «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1», «Итого по задаче 1.1.4», «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по ПНР | кв.м | 8108,4 | 6091 | 4752 | бюджет города Перми | 2120,16091 | 2375,000 | 2375,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,0005 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24245,631 | 23750 | 23750 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 281,34414 |  |  |
| Итого по задаче 1.1.4 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24245,631 | 23750 | 23750 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 281,34414 |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1850332,931 | 1636715,500 | 1845327,8 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 20936,39274 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 87672,300 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,77436 |  |  |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения»:

4.1. строки 1.2.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1 | Реконструкция ул.Героев Хасана от ПНИТИ до ул.Хлебозаводской | МКУ «Пермблаго-устройство» | акт ввода в эксплуатацию участка автомобильной дороги после проведенных работ по реконструкции протяженностью 1,554 км | ед. | 1 |  |  |  | бюджет города Перми | 124384,600 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 273909,100 |  |  |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 124384,600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 273909,100 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 124384,600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 273909,100 |  |  |

4.2. строку «Итого по задаче 1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1 | бюджет города Перми | 143117,519 | 119062,200 | 90100,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 273909,100 | 247815,600 | 284065,100 |

4.3. строки 1.2.2.1.1-1.2.2.1.3, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1», «Итого по задаче 1.2.2», «Итого 
по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1 | Строительство сетей наружного освещения, включая авторский надзор | МКУ «Перм-благоустройство» | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 31,22 | 25,55 | 8,94 | бюджет города Перми | 42447,62431 | 72685,000 | 27106,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество актов приемки выполненных работ по строительству сетей наружного освещения за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет | ед. | 10 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 4809,02472 |  |  |
| 1.2.2.1.2 | Проектно-изыскательские работы по строительству сетей наружного освещения |  | протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по строительству | км | 18,28 | 35,47 | 63,41 | бюджет города Перми | 7457,01993 | 10700,000 | 20393,600 |
|  |  |  | количество актов приемки этапа выполненных проектно-изыскательских работ | ед. | 1 |  |  | бюджет города Перми | 286,1074 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 1840,29751 |  |  |
|  |  |  | количество принятых проектных документаций (неисполнение показателя за прошлый период) | ед. | 6 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 2829,8717 |  |  |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых начаты работы по подготовке проектно-сметной документации | ед. | 3 |  |  | бюджет города Перми | 664,892 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 39,908 |  |  |
| 1.2.2.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям |  | количество актов о технологическом присоединении к электрическим сетям | ед. | 8 |  |  | бюджет города Перми | 88,25397 |  |  |
|  |  |  | количество актов о технологическом присоединении к электрическим сетям за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет |  | 15 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 291,98453 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 50943,89761 | 83385,000 | 47500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 9811,08646 |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 50943,89761 | 83385,000 | 47500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 9811,08646 |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 194061,41661 | 202447,200 | 137600,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 9811,08646 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 273909,100 | 247815,600 | 284065,100 |

5. В приложении «Информация о бюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности города 
Перми»:

5.1. строку 1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1 | Реконструкция ул.Героев Хасана от ПНИТИ до ул.Хлебо-заводской | проектно-сметная документация разработана в 2011 году, заключение органов государственной экспертизы от 12 декабря 2011 г. № 59-1-5-0533-11 положительное |  | бюджет города Перми | 1064237,16 | 82400,1 | 187072,5 | 124384,600 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 39939,472 | 189500,960 | 273909,100 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) |  |  | 167030,428 |  |  |  |

5.2. строку 1.2.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1 | Выполнение работ по строительству, реконструкции и проектированию сетей наружного освещения улиц и дорог города Перми |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 50943,89761 | 83385,00 | 47500,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) |  |  |  | 9811,08646 |  |  |

6. В приложении 1:

6.1. строку 1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 1995625 | бюджет города Перми | 155703,541 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт |  | 68703,4 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 865,4188 |

6.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 | бюджет города Перми | 1398181,953 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 5262,9301 |

6.3. строку 1.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1 | Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации в Дзержинском районе | администрация Дзержинского района города Перми | 01 февраля | 25 декабря | протяженность бесхозяйных сетей ливневой канализации, в отношении которой выполнены работы по инвентаризации и паспортизации | км | 20,9284 | бюджет города Перми | 849,564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.4. строку 1.1.2.1.3.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.3.6 | ул.Локомотивная (с устройством ливневой канализации) от ул.Энгельса до ул.Шоссейной 2-й | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 апреля | 20 декабря | количество разработанных и прошедших государственную экспертизу проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (неисполнение показателя за предыдущий период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 916,50855 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 октября | 30 октября | акт приемки выполненных землеустроительных работ |  | 1 | бюджет города Перми | 141,58814 |
|  |  |  | 01 декабря | 20 декабря | акт о технологическом присоединении к электрическим сетям |  | 1 |  | 8,88186 |

6.5. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3 | ед. | 3 | бюджет города Перми | 14623,6967 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 6405,31857 |

6.6. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 | бюджет города Перми | 206155,081 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 15348,1105 |

6.7. после строки 1.1.2.2.1 дополнить строкой следующего содержания:

| 1.1.2.2.2 | Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,77436 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.8. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2», «Итого по задаче 1.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2 | бюджет города Перми | 4634,400 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 87672,300 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,77436 |
| Итого по задаче 1.1.2 | бюджет города Перми | 210789,481 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 15348,1105 |
|  | бюджет Пермского края | 87672,300 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,77436 |

6.9. строки 1.1.3.4, 1.1.3.4.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.3.4» признать утратившими силу;

6.10. строку «Итого по задаче 1.1.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.3 | бюджет города Перми | 145787,226 |
| --- | --- | --- |

6.11. строку 1.1.4.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.3 | тротуар от ул.Вагонной,3 до ул.Лепешинской,43 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01 сентября | 01 ноября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 839 | бюджет города Перми | 420,81461 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,00019 |

6.12. строку 1.1.4.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.6 | ул.Лепешинской от ул.Ветлужской до ул.Кустарной | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01 сентября | 01 ноября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 360,55 | бюджет города Перми | 501,37689 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.13. строки 1.1.4.1.1.11-1.1.4.1.1.14, «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.11 | тротуар от проспекта Паркового,38 до ул.Пожарского,11 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01 сентября | 01 ноября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 37,2 | бюджет города Перми | 79,35859 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.12 | ул.Хабаровская от ул.Вагонной до ул.Хабаровской,40 |  | 01 сентября | 01 ноября |  |  | 377,5 |  | 721,65674 |
| 1.1.4.1.1.13 | тротуар от ул.1-й Красноборской до ул.Костычева,18 |  | 01 сентября | 01 ноября |  |  | 149,4 |  | 135,12057 |
| 1.1.4.1.1.14 | тротуар вдоль ул.Строителей,14 |  | 01 сентября | 01 ноября |  |  | 296,75 |  | 484,04251 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1 |  |  |  |  |  |  | 4144,0 | бюджет города Перми | 4112,39597 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,00019 |

6.14. строки 1.1.4.1.9.5-1.1.4.1.9.7, «Итого по мероприятию 1.1.4.1.9» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.9.5 | ул.Подлесная от ул.Куфонина до ул.Подлесной,5 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01 сентября | 01 ноября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 38 | бюджет города Перми | 14,2477 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.9.6 | ул.Маяковского от ул.Есенина до ул.Маяковского,1 |  |  |  |  |  | 67 |  | 25,13513 |
| 1.1.4.1.9.7 | ул.Барамзиной от ул.2-й Шоссейной до ул.Барамзиной,21 |  |  |  |  |  | 102 |  | 38,24865 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.9 |  |  |  |  |  |  | 1042 |  | 306,42803 |

6.15. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1», «Итого по задаче 1.1.4», «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 25179,7 | бюджет города Перми | 22125,47009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет |  | 349,5 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 281,34364 |
|  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 8108,4 | бюджет города Перми | 2120,16091 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,0005 |
| Итого по задаче 1.1.4 |  |  |  | бюджет города Перми | 24245,631 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 281,34414 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  | бюджет города Перми | 1850332,931 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 20936,39274 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 87672,300 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,77436 |

7. В приложении 2:

7.1. строку 1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1 | Выполнение строительно-монтажных работ участка дороги от кольцевой развязки на пересечении ул.Героев Хасана, ул.Краснополянской, ул.Хлебозаводской до ПНИТИ (II этап), приемка выполненных работ 1 и 2 этапов, в том числе: | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 апреля | 01 ноября | акт ввода в эксплуатацию участка автомобильной дороги после проведенных работ по реконструкции протяженностью 1,554 км | ед. | 1 | бюджет города Перми | 122911,941 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 264953,82195 |

7.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1 | бюджет города Перми | 122911,941 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 264953,82195 |

7.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 | бюджет города Перми | 124384,600 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 273909,100 |

7.4. в графе 10 строки 1.2.2.1.1.4 цифры «12127,594» заменить цифрами «11451,64131»;

7.5. в графе 10 строки 1.2.2.1.1.6 цифры «5350,000» заменить цифрами «5323,250»;

7.6. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | ед. | 31,22 | бюджет города Перми | 42447,62431 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество актов приемки выполненных работ за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет |  | 10 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 4809,02472 |

7.7. строку 1.2.2.1.2.11 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.11 | Микрорайон Соболи (ул.1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Соболинская, ул.2-я, 3-я, 4-я Таежная, ул.Таежная) | МКУ «Перм-благоустройство» | 01 августа | 31 декабря | количество актов приемки этапа выполненных проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 286,1074 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.8. строки 1.2.2.1.2.22-1.2.2.1.2.72 признать утратившими силу;

7.9. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2 | протяженность сетей наружного освещения улиц и дорог города Перми, в отношении которых выполнены ПИР по строительству | км | 18,28 | бюджет города Перми | 7457,01993 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество актов приемки этапа выполненных проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 286,1074 |
|  |  | ед. | 3 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 1840,29751 |
|  | количество принятых проектных документаций (неисполнение показателя за предыдущий период) | ед. | 6 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 2829,8717 |
|  | количество объектов, в отношении которых начаты работы по подготовке проектно-сметной документации | ед. | 3 | бюджет города Перми | 664,892 |
|  |  |  | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 39,908 |

7.10. строку 1.2.2.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.3.2 | Улицы поселка Новые Ляды | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 01 декабря | количество актов о технологическом присоединении к электрическим сетям за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет | ед. | 6 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 25,94217 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.11. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.3», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1», «Итого по задаче 1.2.2», «Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3 | ед. | 15 | бюджет города Перми | 88,25397 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 291,98453 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  | бюджет города Перми | 50943,89761 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 9811,08646 |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  | бюджет города Перми | 50943,89761 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 9811,08646 |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  | бюджет города Перми | 194061,41661 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 9811,08646 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 273909,100 |