В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

18.12.2014

997

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 
«Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования 
и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 721.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми 
обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города Перми

от 18.12.2014 № 997

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования

и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением

администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 721

- Раздел «Паспорт муниципальной программы» дополнить строкой следующего содержания:

| 11 | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы | в результате реализации программы будет приведена в нормативное состояние территория Воинского захоронения на кладбище «Егошихинское», а также выполнен III этап по реконструкции кладбища «Банная гора» |
| --- | --- | --- |

2. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми» строку 1.1.5.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.5.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | администрация Дзержинского района | количество демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | шт. | 91 | 91 | 91 | бюджет города Перми | 723,5 | 723,5 | 723,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Индустриального района |  | шт. | 130 | 130 | 130 | бюджет города Перми | 1033,5 | 1033,5 | 1033,5 |
|  |  | администрация Кировского района |  | шт. | 75 | 75 | 75 | бюджет города Перми | 596,3 | 596,3 | 596,3 |
|  |  | администрация Ленинского района |  | шт. | 20 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 159,0 | 159,0 | 159,0 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  | шт. | 100 | 100 | 100 | бюджет города Перми | 795,0 | 795,0 | 795,0 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  | шт. | 135 | 135 | 135 | бюджет города Перми | 1073,3 | 1073,3 | 1073,3 |
|  |  | администрация Свердловского района |  | шт. | 135 | 135 | 135 | бюджет города Перми | 1073,3 | 1073,3 | 1073,3 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  | шт. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
|  |  | итого по ПНР |  | шт. | 689 | 689 | 689 | бюджет города Перми | 5477,8 | 5477,8 | 5477,8 |
|  |  | администрация Дзержинского района | площадь снесенных самовольных построек | кв.м | 30,0 | 30,0 | 30,0 | бюджет города Перми | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
|  |  | администрация Индустриального района |  | кв.м | 48,0 | 48,0 | 48,0 | бюджет города Перми | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
|  |  | администрация Ленинского района |  | кв.м | 24,0 | 24,0 | 24,0 | бюджет города Перми | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  | кв.м | 34,0 | 34,0 | 34,0 | бюджет города Перми | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  | кв.м | 20,0 | 20,0 | 20,0 | бюджет города Перми | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
|  |  | администрация Свердловского района |  | кв.м | 30,0 | 30,0 | 30,0 | бюджет города Перми | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  | кв.м | 24,6 | 24,6 | 24,6 | бюджет города Перми | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв.м | 210,6 | 210,6 | 210,6 | бюджет города Перми | 60,7 | 60,7 | 60,7 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Организация объектов ритуального назначения города Перми» муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми» строку 1.2.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.3 | Реконструкция кладбища «Банная гора» (новое) (Пермский край, г.Пермь, район Орджоникидзевский, ул.Цимлянская) | МКУ «Пермблагоустройство» | площадь кладбища «Банная гора» (новое), в отношении которого выполнена реконструкция | га | 4,1 | 6,0 | - | бюджет города Перми | 3517,0 | 11564,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 21476,0 | 0,0 |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми» строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества объектов ритуального назначения | % (шт.) | 94,4 (17) | 94,4 (17) | 94,4 (17) |
|  | Доля организованных автобусных перевозок граждан на территории кладбища «Северное» от запланированного количества дней автобусных перевозок граждан на территории кладбища «Северное» в выходные и праздничные дни | % (кол. дней) | 100 (61) | 100 (61) | 100 (61) |
|  | Доля умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест, от общего количества умерших, подлежащих эвакуации | % (чел.) | 100 (5627) | 100 (5627) | 100 (5627) |

5. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.1 «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми»

муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего

пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»

на 2015 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/располо-жения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Содержание объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание элементов благоустройства и инфраструктуры объектов озеленения общего пользования |  |  |  | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 175 | бюджет города Перми |  | 103515,8 |
| 1.1.1.1.1.1 | Содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования |  |  |  | количество объектов озеленения общего пользования, элементы которых находятся на содержании | ед. | 175 | бюджет города Перми |  | 96030,7 |
| 1.1.1.1.1.1.1 | Содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2015 | 25.12.2015 | количество объектов озеленения общего пользования, элементы которых находятся на содержании | ед. | 20 | бюджет города Перми |  | 13661,5 |
| 1.1.1.1.1.1.2 | Содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования в Индустриальном районе | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | ед. | 25 | бюджет города Перми |  | 6748,9 |
| 1.1.1.1.1.1.3 | Содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  | ед. | 17 | бюджет города Перми |  | 12583,5 |
| 1.1.1.1.1.1.4 | Содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | ед. | 28 |  |  | 23330,9 |
| 1.1.1.1.1.1.5 | Содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования в Мотовилихинском районе | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  | ед. | 34 |  |  | 18967,2 |
| 1.1.1.1.1.1.6 | Содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | ед. | 20 |  |  | 4796,4 |
| 1.1.1.1.1.1.7 | Содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования в Свердловском районе | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | ед. | 24 |  |  | 15092,5 |
| 1.1.1.1.1.1.8 | Содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования в поселке Новые Ляды | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  | ед. | 7 |  |  | 849,8 |
| 1.1.1.1.1.2 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  |  |  | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | шт. | 211 | бюджет города Перми |  | 916,9 |
| 1.1.1.1.1.2.1 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 10.01.2015 | 25.12.2015 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | шт. | 29 | бюджет города Перми |  | 126,0 |
| 1.1.1.1.1.2.2 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев в Индустриальном районе | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | шт. | 29 |  |  | 126,0 |
| 1.1.1.1.1.2.3 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  | шт. | 30 |  |  | 130,4 |
| 1.1.1.1.1.2.4 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | шт. | 29 |  |  | 126,0 |
| 1.1.1.1.1.2.5. | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев в Мотовилихинском районе | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  | шт. | 30 |  |  | 130,4 |
| 1.1.1.1.1.2.6 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев в Орджоникидзевском районе | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | шт. | 29 |  |  | 126,0 |
| 1.1.1.1.1.2.7 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев в Свердловском районе | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | шт. | 29 |  |  | 126,0 |
| 1.1.1.1.1.2.8 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев в поселке Новые Ляды | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  | шт. | 6 |  |  | 26,1 |
| 1.1.1.1.1.3 | Компенсационные посадки ликвидированных деревьев |  |  |  | количество компенсационных посадок ликвидированных деревьев | шт. | 211 | бюджет города Перми |  | 692,7 |
| 1.1.1.1.1.3.1 | Компенсационные посадки ликвидированных деревьев в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.04.2015 | 01.11.2015 | количество компенсационных посадок ликвидированных деревьев | шт. | 29 | бюджет города Перми |  | 95,2 |
| 1.1.1.1.1.3.2 | Компенсационные посадки ликвидированных деревьев в Индустриальном районе | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | шт. | 29 |  |  | 95,2 |
| 1.1.1.1.1.3.3 | Компенсационные посадки ликвидированных деревьев в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  | шт. | 30 |  |  | 98,5 |
| 1.1.1.1.1.3.4 | Компенсационные посадки ликвидированных деревьев в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | шт. | 29 |  |  | 95,2 |
| 1.1.1.1.1.3.5 | Компенсационные посадки ликвидированных деревьев в Мотовилихинском районе | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  | шт. | 30 |  |  | 98,5 |
| 1.1.1.1.1.3.6 | Компенсационные посадки ликвидированных деревьев в Орджоникидзевском районе | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | шт. | 29 |  |  | 95,2 |
| 1.1.1.1.1.3.7 | Компенсационные посадки ликвидированных деревьев в Свердловском районе | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | шт. | 29 |  |  | 95,2 |
| 1.1.1.1.1.3.8 | Компенсационные посадки ликвидированных деревьев в поселке Новые Ляды | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  | шт. | 6 |  |  | 19,7 |
| 1.1.1.1.1.4 | Кронирование деревьев на объектах озеленения общего пользования |  |  |  | количество кронированных деревьев | шт. | 789 | бюджет города Перми |  | 2729,9 |
| 1.1.1.1.1.4.1 | Кронирование деревьев в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.02.2015 | 01.12.2015 | количество кронированных деревьев | шт. | 130 | бюджет города Перми |  | 449,8 |
| 1.1.1.1.1.4.2 | Кронирование деревьев в Индустриальном районе | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | шт. | 120 |  |  | 415,2 |
| 1.1.1.1.1.4.3 | Кронирование деревьев в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  | шт. | 150 |  |  | 519,0 |
| 1.1.1.1.1.4.4 | Кронирование деревьев в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | шт. | 50 |  |  | 173,0 |
| 1.1.1.1.1.4.5 | Кронирование деревьев в Мотовилихинском районе | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  | шт. | 146 |  |  | 505,1 |
| 1.1.1.1.1.4.6 | Кронирование деревьев в Орджоникидзевском районе | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | шт. | 70 |  |  | 242,2 |
| 1.1.1.1.1.4.7 | Кронирование деревьев в Свердловском районе | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | шт. | 120 |  |  | 415,2 |
| 1.1.1.1.1.4.8 | Кронирование деревьев в поселке Новые Ляды | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  | шт. | 3 |  |  | 10,4 |
| 1.1.1.1.1.5 | Акаризация и дератизация на объектах озеленения общего пользования |  |  |  | площадь акаризации и дератизации | га | 62,64 | бюджет города Перми |  | 270,9 |
| 1.1.1.1.1.5.1 | Акаризация и дератизация в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 15.04.2015 | 30.06.2015 | площадь акаризации и дератизации | га | 9,96 | бюджет города Перми |  | 43,1 |
| 1.1.1.1.1.5.2 | Акаризация и дератизация в Индустриальном районе | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | га | 1,98 |  |  | 8,6 |
| 1.1.1.1.1.5.3 | Акаризация и дератизация в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  | га | 7,45 |  |  | 32,2 |
| 1.1.1.1.1.5.4 | Акаризация и дератизация в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | га | 8,79 |  |  | 38,0 |
| 1.1.1.1.1.5.5 | Акаризация и дератизация в Мотовилихинском районе | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  | га | 12,89 |  |  | 55,7 |
| 1.1.1.1.1.5.6 | Акаризация и дератизация в Орджоникидзевском районе | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | га | 12,69 |  |  | 54,9 |
| 1.1.1.1.1.5.7 | Акаризация и дератизация в Свердловском районе | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | га | 6,55 |  |  | 28,3 |
| 1.1.1.1.1.5.8 | Акаризация и дератизация в поселке Новые Ляды | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  | га | 2,33 |  |  | 10,1 |
| 1.1.1.1.1.6 | Содержание площадок для выгула собак |  |  |  | количество площадок для выгула собак, находящихся на содержании | шт. | 2 | бюджет города Перми |  | 293,1 |
| 1.1.1.1.1.6.1 | Содержание площадок для выгула собак в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество площадок для выгула собак, находящихся на содержании | шт. | 1 | бюджет города Перми |  | 146,5 |
| 1.1.1.1.1.6.2 | Содержание площадок для выгула собак в Индустриальном районе | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 146,6 |
| 1.1.1.1.1.7 | Содержание туалетов |  |  |  | количество туалетов, находящихся на содержании | шт. | 2 | бюджет города Перми |  | 2581,6 |
| 1.1.1.1.1.7.1 | Содержание туалетов в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество туалетов, находящихся на содержании | шт. | 1 | бюджет города Перми |  | 1389,0 |
| 1.1.1.1.1.7.2 | Содержание туалетов в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01.05.2015 |  |  | шт. | 1 |  |  | 1192,6 |
| 1.1.1.1.2 | Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования |  |  |  | количество объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен ремонт | ед. | 175 | бюджет города Перми |  | 7919,6 |
| 1.1.1.1.2.1 | Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.04.2015 | 01.11.2015 | количество объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен ремонт | ед. | 20 | бюджет города Перми |  | 1525,8 |
| 1.1.1.1.2.2 | Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования в Индустриальном районе | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | ед. | 25 |  |  | 750,3 |
| 1.1.1.1.2.3 | Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  | ед. | 17 |  |  | 943,3 |
| 1.1.1.1.2.4 | Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | ед. | 28 |  |  | 1717,9 |
| 1.1.1.1.2.5 | Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования в Мотовилихинском районе | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  | ед. | 34 |  |  | 1533,5 |
| 1.1.1.1.2.6 | Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | ед. | 20 |  |  | 517,6 |
| 1.1.1.1.2.7 | Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования в Свердловском районе | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | ед. | 24 |  |  | 864,7 |
| 1.1.1.1.2.8 | Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования в поселке Новые Ляды | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  | ед. | 7 |  |  | 66,5 |
| 1.1.1.1.3 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования |  |  |  | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования на территории города Перми в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 12 | бюджет города Перми |  | 1291,2 |
| 1.1.1.1.3.1 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования в Дзержинском районе | администрация Дзержинского района города Перми | 01.03.2015 | 25.12.2015 | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования на территории города Перми в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 2 | бюджет города Перми |  | 266,0 |
| 1.1.1.1.3.2 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования в Индустриальном районе | администрация Индустриального района города Перми |  |  |  | ед. | 2 |  |  | 260,0 |
| 1.1.1.1.3.3 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования в Кировском районе | администрация Кировского района города Перми |  |  |  | ед. | 1 |  |  | 30,0 |
| 1.1.1.1.3.4 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования в Ленинском районе | администрация Ленинского района города Перми |  |  |  | ед. | 2 |  |  | 262,0 |
| 1.1.1.1.3.5 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования в Мотовилихинском районе | администрация Мотовилихинского района города Перми |  |  |  | ед. | 1 |  |  | 126,0 |
| 1.1.1.1.3.6 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  | ед. | 1 |  |  | 134,0 |
| 1.1.1.1.3.7 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования в Свердловском районе | администрация Свердловского района города Перми |  |  |  | ед. | 1 |  |  | 208,0 |
| 1.1.1.1.3.8 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования в поселке Новые Ляды | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  |  | ед. | 2 |  |  | 5,2 |
| 1.1.1.1.4 | Налогообложение объектов озеленения общего пользования |  |  |  | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 3 | бюджет города Перми |  | 1104,2 |
| 1.1.1.1.4.1 | Налогообложение объектов озеленения общего пользования в Индустриальном районе | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01.01.2015 | 25.12.2015 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 592,9 |
| 1.1.1.1.4.2 | Налогообложение объектов озеленения общего пользования в Мотовилихинском районе | администрация Мотовилихинского района города Перми |  |  |  | ед. | 1 |  |  | 428,8 |
| 1.1.1.1.4.3 | Налогообложение объектов озеленения общего пользования в поселке Новые Ляды | администрация поселка Новые Ляды города Перми, МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  | ед. | 1 |  |  | 82,5 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 113830,8 |
| 1.1.1.2 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 15.04.2015 | 14.10.2015 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | га | 106,31 | бюджет города Перми |  | 1794,6 |
| 1.1.1.2.2 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон в Индустриальном районе | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | га | 92,98 | бюджет города Перми |  | 1572,9 |
| 1.1.1.2.3 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  | га | 139,21 | бюджет города Перми |  | 2376,2 |
| 1.1.1.2.4 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | га | 147,86 |  |  | 2398,7 |
| 1.1.1.2.5 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон в Мотовилихинском районе | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  | га | 341,73 |  |  | 5832,8 |
| 1.1.1.2.6 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон в Орджоникидзевском районе | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | га | 313,07 |  |  | 5343,8 |
| 1.1.1.2.7 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон в Свердловском районе | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | га | 189,5 |  |  | 3165,9 |
| 1.1.1.2.8 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон в поселке Новые Ляды | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  | га | 152,18 |  |  | 2597,5 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 25082,4 |
| 1.1.1.3 | Содержание фонтанов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Содержание фонтанов | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2015 | 14.10.2015 | количество фонтанов, находящихся на содержании | шт. | 9 | бюджет города Перми |  | 7793,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 7793,0 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 146706,2 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт бульвара по Комсомольскому проспекту, III этап работ. Участок от ул.Коминтерна до ул.Чкалова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Приемка выполненных работ по капитальному ремонту бульвара по Комсомольскому проспекту от ул.Чкалова до ул.Белинско-го | МКУ «Пермблагоустройство» | 20.10.2015 | 30.10.2015 | количество актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту бульвара по Комсомольскому проспекту от ул.Чкалова до ул.Белинского | шт. | 1 | бюджет города Перми |  | 17044,0 |
|  |  |  |  |  | площадь объекта озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию после капитального ремонта, III этап работ | тыс. кв.м | 12,7 |  |  |  |
| 1.1.2.1.2 | Капитальный ремонт сквера у Воинского кладбища (захоронения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Устройство покрытия пешеходной зоны из гранитной брусчатки | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.03.2015 | 15.12.2015 | площадь пешеходной зоны, выполненной из гранитной брусчатки | кв.м | 5700,0 | бюджет города Перми |  | 11960,0 |
| 1.1.2.1.2.2 | Устройство системы наружного освещения |  | 20.04.2015 | 15.12.2015 | длина выполненной трассы освещения | п.м | 740,0 |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.3 | Озеленение территории |  | 01.09.2015 | 15.11.2015 | количество посаженных кустарников | п.м | 143,0 |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.4 | Приемка выполненных работ по капитальному ремонту сквера у Воинского кладбища (захоронения) |  | 15.12.2015 | 25.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту сквера у Воинского кладбища (захоронения) | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь объекта озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию после капитального ремонта | тыс. кв.м | 9,2 |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 29004,0 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 29004,0 |
| 1.1.3 | Задача. Реконструкция объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Реконструкция центральной площадки города Перми – эспланады, 64-й квартал, участок 1 (от здания Пермского академического Театра-Театра до ул.Борчанинова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | IV этап строительства | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.01.2015 | 30.06.2015 | количество сданных этапов работ | шт. | 1 |  | бюджет города Перми | 98045,4 |
| 1.1.3.1.1.1 | Устройство покрытия территории из гранитной брусчатки |  | 15.01.2015 | 25.04.2015 | площадь территории пешеходной зоны, выполненной из гранитной брусчатки | кв.м | 11075,0 |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.2 | Установка малых архитектурных форм |  | 20.04.2015 | 30.04.2015 | количество установленных малых архитектурных форм | шт. | 42 |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.3 | Озеленение территории |  | 20.04.2015 | 30.04.2015 | количество кустарников | шт. | 19 |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.4 | Приемка выполненных работ по реконструкции территории |  | 25.06.2015 | 30.06.2015 | акт приемки выполненных работ по реконструкции территории | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь территории, принятая после реконструкции | кв.м | 15171 |  |  |  |
| 1.1.3.1.2 | Установка флагштоков |  | 01.03.2015 | 03.11.2015 | количество установленных флагштоков | шт. | 3 |  |  | 7000,0 |
| 1.1.3.1.2.1 | Подготовка и размещение аукционной документации на выполнение работ по установке флагштоков |  | 01.03.2015 | 30.04.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по установке флагштоков | шт. | 1 |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по установке флагштоков |  | 10.06.2015 | 01.07.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов на установку флагштоков | шт. | 1 |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.3 | Приемка выполненных работ по установке флагштоков |  | 15.10.2015 | 03.11.2015 | количество актов приемки выполненных работ по установке флагштоков | шт. | 1 |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 105045,4 |
| Итого по задаче 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 105045,4 |
| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии искусственных инженерных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1 | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2015 | 25.12.2015 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | кв.м | 4950,0 |  | бюджет города Перми | 1753,3 |
| 1.1.4.1.2 | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в Индустриальном районе | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | кв.м | 412,02 |  |  | 145,9 |
| 1.1.4.1.3 | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  | кв.м | 4697,0 |  |  | 1663,7 |
| 1.1.4.1.4 | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | кв.м | 1189,2 |  |  | 421,2 |
| 1.1.4.1.5 | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в Мотовилихинском районе | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  | кв.м | 38784,7 |  |  | 13737,7 |
| 1.1.4.1.6 | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в Орджоникидзевском районе | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | кв.м | 4488,0 |  |  | 1589,7 |
| 1.1.4.1.7 | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в Свердловском районе | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | кв.м | 15410,0 |  |  | 5458,3 |
| 1.1.4.1.8 | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в поселке Новые Ляды | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  | кв.м | 956,0 |  |  | 338,6 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25108,4 |
| Итого по задаче 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25108,4 |
| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов в Дзержинском районе | администрация Дзержинского района города Перми | 01.03.2015 | 25.12.2015 | количество демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | шт. | 91 | бюджет города Перми |  | 723,5 |
| 1.1.5.1.2 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов в Индустриальном районе | администрация Индустриального района города Перми |  |  |  | шт. | 130 |  |  | 1033,5 |
| 1.1.5.1.3 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов в Кировском районе | администрация Кировского района города Перми |  |  |  | шт. | 75 |  |  | 596,3 |
| 1.1.5.1.4 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов в Ленинском районе | администрация Ленинского района города Перми |  |  |  | шт. | 20 |  |  | 159,0 |
| 1.1.5.1.5 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов в Мотовилихинском районе | администрация Мотовилихинского района города Перми |  |  |  | шт. | 100 |  |  | 795,0 |
| 1.1.5.1.6 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов в Орджоникидзевском районе | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  | шт. | 135 |  |  | 1073,3 |
| 1.1.5.1.7 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов в Свердловском районе | администрация Свердловского района города Перми |  |  |  | шт. | 135 |  |  | 1073,3 |
| 1.1.5.1.8 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов в поселке Новые Ляды | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  |  | шт. | 3 |  |  | 23,9 |
| 1.1.5.1.9 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов в Дзержинском районе | администрация Дзержинского района города Перми |  |  | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв.м | 30,0 |  |  | 8,6 |
| 1.1.5.1.10 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов в Индустриальном районе | администрация Индустриального района города Перми |  |  |  | кв.м | 48,0 |  |  | 13,8 |
| 1.1.5.1.11 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов в Ленинском районе | администрация Ленинского района города Перми |  |  |  | кв.м | 24,0 |  |  | 7,0 |
| 1.1.5.1.12 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов в Мотовилихинском районе | администрация Мотовилихинского района города Перми |  |  |  | кв.м | 34,0 |  |  | 9,8 |
| 1.1.5.1.13 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов в Орджоникидзевском районе | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  | кв.м | 20,0 |  |  | 5,8 |
| 1.1.5.1.14 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов в Свердловском районе | администрация Свердловского района города Перми |  |  |  | кв.м | 30,0 |  |  | 8,6 |
| 1.1.5.1.15 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов в поселке Новые Ляды | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  |  | кв.м | 24,6 |  |  | 7,1 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 5538,5 |
| Итого по задаче 1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 5538,5 |
| 1.1.6 | Задача. Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1 | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища города Перми (участок № 1 от грузового порта «Пермь» до пассажирского причала № 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1.1 | Подготовка и размещение аукционной документации на выполнение работ по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища города Перми (участок № 1 от грузового порта «Пермь» до пассажирского причала № 9) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.07.2015 | 30.08.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища города Перми (участок № 1 от грузового порта «Пермь» до пассажирского причала № 9) | шт. | 1 | бюджет города Перми |  | 14807,9 |
| 1.1.6.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища города Перми (участок № 1 от грузового порта «Пермь» до пассажирского причала № 9) |  | 01.09.2015 | 20.09.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набереж-ной Воткинского во-дохранилища города Перми (участок № 1 от грузового порта «Пермь» до пассажир-ского причала № 9) | шт. | 1 |  |  |  |
| 1.1.6.1.3 | Приемка выполненных работ по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища города Перми (участок № 1 от грузового порта «Пермь» до пассажирского причала № 9) |  | 01.12.2015 | 25.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту берегоукрепи-тельных сооружений набережной Воткинского водохранилища города Перми (участок № 1 от грузового порта «Пермь» до пассажир-ского причала № 9) | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | протяженность отремонтированного берегоукрепления | км | 0,292 |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.6.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 14807,9 |
| Итого по задаче 1.1.6 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 14807,9 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 326210,4 |

6. Дополнить приложением 3 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.2 «Организация объектов ритуального назначения города Перми» муниципальной программы

«Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения

на территории города Перми» на 2015 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/ располо-жения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Содержание объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Содержание и ремонт объектов ритуального назначения | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2015 |  | 25.12.2015 | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производится содержание и ремонт | шт. | 17 | бюджет города Перми | 26865,6 |
| 1.2.1.1.2 | Акаризация и дератизация объектов ритуального назначения |  | 15.04.2015 |  | 01.07.2015 | площадь объектов ритуального назначения (мест погребения), в отношении которых проведены акаризация и дератизация | га | 411,0 |  | 1518,2 |
| 1.2.1.1.3 | Содержание контрольно-пропускных пунктов |  | 01.01.2015 |  | 25.12.2015 | количество часов работы контрольно-пропускных пунктов | час | 113880 |  | 8460,5 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36844,3 |
| 1.2.1.2 | Организация автобусных перевозок граждан по территории кладбища «Северное» в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища (в религиозные праздники, дни поминовений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Организация автобусных перевозок граждан по территории кладбища «Северное» в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища (в религиозные праздники, дни поминовений) | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2015 |  | 10.11.2015 | количество дней в году, в течение которых осуществляются автобусные перевозки | день | 61 | бюджет города Перми | 473,6 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 473,6 |
| 1.2.1.3 | Организация эвакуации умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1 | Организация эвакуации умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2015 |  | 25.12.2015 | количество эвакуированных умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) | чел. | 5627 | бюджет города Перми | 4403,8 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4403,8 |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41721,7 |
| 1.2.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Капитальный ремонт объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства кладбища «Северное» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Подготовка и размещение аукционной документации на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства кладбища «Северное» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | МКУ «Пермблагоустройство» | 20.01.2015 |  | 15.02.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства кладбища «Северное» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 561,5 |
| 1.2.2.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства кладбища «Северное» |  | 01.04.2015 |  | 20.04.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства кладбища «Северное» | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.1.3 | Приемка проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства кладбища «Северное» |  | 20.06.2015 |  | 30.06.2015 | количество актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства кладбища «Северное» | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2 | Капитальный ремонт отдельных элементов благоустройства кладбища «Северное» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | Подготовка и размещение аукционной документации на выполнение работ по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства на кладбище «Северное» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.07.2015 |  | 10.07.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства на кладбище «Северное» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 2911,4 |
| 1.2.2.1.2.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства на кладбище «Северное» |  | 10.09.2015 |  | 01.10.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства на кладбище «Северное» | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.3 | Приемка работ по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства на кладбище «Северное» |  | 15.12.2015 |  | 25.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства на кладбище «Северное» | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | протяженность лотков после капитального ремонта | п.м | 200 |  |  |
| 1.2.2.1.3 | Капитальный ремонт кладбища «Заозерское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | Подготовка и размещение аукционной документации на выполнение работ по капитальному ремонту кладбища «Заозерское» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.03.2015 |  | 30.03.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по капитальному ремонту кладбища «Заозерское» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 5088,6 |
| 1.2.2.1.3.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту кладбища «Заозерское» |  | 20.05.2015 |  | 10.06.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту кладбища «Заозерское» | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.3.3 | Приемка работ по капитальному ремонту кладбища «Заозерское» |  | 15.12.2015 |  | 25.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту кладбища «Заозерское» | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подготовленная площадь под захоронение умерших | га | 2,2 |  |  |
| 1.2.2.1.4 | Капитальный ремонт кладбища «Егошихинское» (воинское захоронение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.4.1 | Устройство покрытия пешеходных дорожек из гранитной брусчатки | МКУ «Пермблагоустройство» | 20.04.2015 |  | 15.12.2015 | площадь покрытия дорожек, выполненная из гранитной брусчатки | кв.м | 1117,0 | бюджет Пермского края | 56428,5 |
| 1.2.2.1.4.2 | Устройство обелисков |  | 15.01.2015 |  | 15.12.2015 | количество установленных обелисков | шт. | 1230 |  |  |
| 1.2.2.1.4.3 | Посадка деревьев |  | 10.08.2015 |  | 15.12.2015 | количество посаженных деревьев | шт. | 138 |  |  |
| 1.2.2.1.4.4 | Установка скамеек |  | 01.08.2015 |  | 15.12.2015 | количество установленных скамеек | шт. | 4 |  |  |
| 1.2.2.1.4.5 | Приемка работ по капитальному ремонту кладбища «Егошихинское» (воинское захоронение) |  | 14.10.2015 |  | 15.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту кладбища «Егошихинское» (воинское захоронение) | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | площадь кладбища «Егошихинское» (воинское захоронение) после капитального ремонта | га | 0,985 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 64990,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8561,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56428,5 |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 64990,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8561,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56428,5 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2 | Реконструкция кладбища «Северное», Пермский край, г.Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2.1 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.1 | Подготовка и размещение аукционной документации на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции кладбища «Северное» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.03.2015 | 30.03.2015 |  | количество размещенных аукционных документаций на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции кладбища «Северное» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 1483,0 |
| 1.2.3.2.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательс-ких работ по реконструкции кладбища «Северное» |  | 01.06.2015 | 20.06.2015 |  | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение проектно-изыс-кательских работ по реконструкции кладбища «Северное» | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.3.2.1.3 | Приемка выполненных проектно-изыскательских работ по реконструкции кладбища «Северное» |  | 10.12.2015 | 25.12.2015 |  | количество актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по реконструкции кладбища «Северное» | шт. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1483,0 |
| 1.2.3.3 | Реконструкция кладбища «Банная гора» (новое), Пермский край, г.Пермь, район Орджоникидзевский, ул.Цимлянская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3.1 | Реконструкция кладбища «Банная гора» (новое), Пермский край, г.Пермь, район Орджоникидзевский, ул.Цимлянская, III этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.1 | Подготовка и размещение аукционной документации на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.04.2015 | 25.06.2015 |  | количество размещенных аукционных документаций на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 3517,0 |
| 1.2.3.3.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) |  | 05.07.2015 | 25.07.2015 |  | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.3.3.1.3 | Выполнение земляных работ (разработка грунта экскаватором) |  | 01.08.2015 | 30.08.2015 |  | объем разработанного экскаватором грунта | куб.м | 1500,0 |  |  |
| 1.2.3.3.1.4 | Планировка грунта (работа бульдозерами на отвале) |  | 30.08.2015 | 30.10.2015 |  | объем спланированного грунта | куб.м | 6500,0 |  |  |
| 1.2.3.3.1.5 | Уплотнение грунта |  | 30.10.2015 | 15.12.2015 |  | объем уплотненного грунта | куб.м | 1500,0 |  |  |
| 1.2.3.3.1.6 | Приемка выполненных работ III этапа реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) |  | 15.12.2015 | 25.12.2015 |  | количество актов приемки выполненных работ III этапа строительства | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | площадь объекта, на которой принят III этап по реконструкции кладбища | га | 4,1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 3517,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3517,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 5000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 111711,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 55283,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56428,5 |