18.12.2014

1001

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ         «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
в целях ликвидации аварийного жилищного фонда

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Перми            от 26 июня 2013 г. № 520 «Об утверждении муниципальной адресной программы по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда на      2013-2017 годы» (в ред. от 26.12.2013 № 1251, от 30.04.2014 № 304), заменив 
в пункте 4 слова «на и.о.заместителя главы администрации города Перми» словами «на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми».

2. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную адресную программу по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 26 июня 2013 г. № 520 (в ред. от 26.12.2013 № 1251, от 30.04.2014 № 304).

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми					     Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 18.12.2014 № 1001

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную адресную программу по переселению граждан

города Перми из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, утвержденную

постановлением администрации города Перми от 26 июня 2013 г. № 520

1. В разделе «Паспорт Программы» в графе 2 строки «Основные показатели Программы» слова «2275 человек, освободить 27506,48 кв.м» заменить словами «2175 человек, освободить 26597,80 кв.м».

2. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3. Необходимый объем финансирования Программы составляет 1603268,84817 тыс.руб., в том числе за счет средств:

Фонда – 413747,99449 тыс.руб., в том числе:

2013 год – 154096,02000 тыс.руб.;

2014 год – 68865,51687 тыс.руб.;

2015 год – 134766,06238 тыс.руб.;

2016 год – 36737,18858 тыс.руб.;

2017 год – 19283,20666 тыс.руб.;

бюджета Пермского края 352289,22283 тыс.руб., в том числе:

2013 год – 12841,33500 тыс.руб.;

2014 год – 133001,48361 тыс.руб.;

2015 год – 157397,18567 тыс.руб.;

2016 год – 27855,76696 тыс.руб.;

2017 год – 21193,45159 тыс.руб.;

бюджета города Перми – 688126,55755 тыс.руб., в том числе:

2013 год – 245177,14412 тыс.руб.;

2014 год – 190630,78688 тыс.руб.;

2015 год – 173229,71824 тыс.руб.;

2016 год – 49018,43046 тыс.руб.;

2017 год – 30070,47785 тыс.руб.;

внебюджетных источников – 149105,0733 тыс.руб., в том числе:

2013 год – 57149,52090 тыс.руб.;

2014 год – 91955,55240 тыс.руб.».

3. В пункте 4.1 слова «на 2014 год – в размере 60%, 2015-2017 годы – в размере 70%» заменить словами               «на 2014 год – в размере 34,4 %, 2015 год – в размере 52,6%, 2016 год – в размере 54,7%, 2017 год – в размере 60,7% ».

4. В пункте 4.2:

4.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Размер и объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда

за счет средств Фонда, бюджета Пермского края и бюджета города Перми

| № | Наименование | Размер и объем долевого финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фонд | бюджет Пермского края | бюджет города Перми |
| 1 | 2013 год |  |  |  |
| 1.1 | Объем долевого финансирования (%) | 90 | 10 |  |
|  |  |  | 75 | 25 |
|  | Размер долевого финансирования (тыс.руб.) | 154096,02000 | 12841,33500 | 4280,44500 |
| 2 | 2014 год |  |  |  |
| 2.1 | Объем долевого финансирования со средствами Фонда (%) | 65,6 | 34,4 |  |
|  |  |  | 56,3 | 43,7 |
|  | Размер долевого финансирования (тыс.руб.) | 68865,51687 | 20331,10018 | 15775,29929 |
| 2.2 | Объем долевого финансирования (в рамках постановления Правительства Пермского края от 29.11.2013 № 1664-п) (%) | - | 50 | 50 |
|  | Размер долевого финансирования (тыс.руб.) | - | 98545,08368 | 98545,08368 |
| 2.3 | Размер долевого финансирования (дополнительно в рамках постановления Правительства Пермского края от 24.01.2014 № 40-п) (тыс.руб.) | - | 14125,29975 | 9752,97585 |
| 3 | 2015 год |  |  |  |
| 3.1 | Объем долевого финансирования (%) | 47,4 | 52,6 |  |
|  |  |  | 66,7 | 33,3 |
|  | Размер долевого финансирования (тыс.руб.) | 134766,06238 | 99948,14468 | 49787,73789 |
| 3.2 | Размер долевого финансирования (дополнительно в рамках постановления Правительства Пермского края от 24.01.2014 № 40-п) (тыс.руб.) | - | 75 | 25 |
|  |  | - | 57449,04099 | 19149,68035 |
| 4 | 2016 год |  |  |  |
| 4.1 | Объем долевого финансирования (%) | 45,3 | 54,7 |  |
|  |  |  | 62,8 | 37,2 |
|  | Размер долевого финансирования (тыс.руб.) | 36737,18858 | 27855,76696 | 16459,71546 |
| 5 | 2017 год |  |  |  |
| 5.1 | Объем долевого финансирования (%) | 39,3 | 60,7 |  |
|  |  |  | 71,2 | 28,8 |
|  | Размер долевого финансирования (тыс.руб.) | 19283,20666 | 21193,45159 | 8546,16885 |

4.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Размер дополнительного финансирования переселения граждан

из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета города Перми

| Наименование | Бюджет города Перми (тыс.руб.), в том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Размер финансирования расходов на оплату превышения стоимости 1 кв.м жилья, установленной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 554, распоряжениями Правительства Пермского края от 28 марта 2013 г. № 84-рп, от 27 декабря 2013 г. № 318-рп, постановлением Правительства Пермского края от 29 ноября 2013 г. № 1664-п | 60522,93600 | 9961,14000 | 8939,34000 | 0,00 | 0,00 |
| Размер финансирования расходов на оплату превышения общей площади жилых помещений, приобретаемых для переселения нанимателей, и общей площади, занимаемой нанимателями в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | 92880,57930 | 37710,03000 | 95352,96000 | 32558,71500 | 21524,30900 |
| Объем финансирования на исполнение судебных решений о выкупе жилых помещений у собственников (тыс.руб.) | 7092,99585 |  |  |  |  |
| Объем финансирования на исполнение судебных решений о предоставлении благоустроенных жилых помещений (тыс.руб.) | 24240,68427 | 18886,25806 |  |  |  |
| Объем финансирования за счет средств предыдущих периодов (тыс.руб.) | 56159,50370 |  |  |  |  |
| Итого | 240896,69912 | 66557,42806 | 104292,30000 | 32558,71500 | 21524,30900 |

5. В пункте 5.1 слова «по способам расселения» заменить  словами «по способам переселения».

6. В пункте 5.2 слова «составляет 27506,48 кв.м» заменить словами «составляет 26597,8 кв.м».

7. В пункте 5.4 слова «переселить 2275 человек в благоустроенные жилые помещения из 123 аварийных многоквартирных домов» заменить словами «переселить 2175 человек в благоустроенные жилые помещения из 117 аварийных многоквартирных домов».

8. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных многоквартирных домов

| № | Адрес многоквартирного дома (МКД) (улица, № дома) | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  |  | Пла-ниру-емая дата окон-чания пере-селе-ния |  | Пла-ниру-емая дата сноса МКД | Число жи-те-лей все-го |  | Чис-ло жи-те-лей, пла-ни-руе-мых к пере-селе-нию | Общая пло-щадь жилых поме-щений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  |  | Стоимость переселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | все-го | в том числе: |  | всего |  | в том числе |  | всего | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Пермского края | за счет средств бюджета города Перми | дополнительное финансирование за счет бюджета города Перми |  |  |  |  | внебюд-жетные источ-ники финан-сирова-ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ча-ст-ная собственность | муниципа-ль-ная собств енность |  |  | частная собст-венность | муници-пальная собст-венность |  |  |  |  | на превы-шение цены 1 кв.м | на превышение общей площади жилых помещений | выкуп жилых помещений на испол-нение судеб-ных реше-ний | пре-дос-тавле-ние жи-лых поме-щений на испол-нение судеб-ных реше-ний | за счет сред-ств пре-дыду-щих перио-дов |  |
|  |  | номер |  | дата |  |  |  | чел. |  | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м |  | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Александра Щербакова,74 | 4 | 15.09. 2011 |  |  | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 12 | 12 |  | 354,90 | 3 | 0 | 3 |  | 121,10 | 0,00 | 121,10 | 7284149,40 | 3531276,00 | 294273,00 | 98091,00 | 1387079,40 | 1973430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул.Брига-дирская,4 | 6 | 16.05. 2011 |  |  | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 23 | 23 |  | 361,80 | 7 | 6 | 1 |  | 361,80 | 293,10 | 68,70 | 20471047,20 | 10550088,00 | 879174,00 | 293058,00 | 4144057,20 | 4604670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул.Брикетная,5 | 146 | 17.11. 2011 |  |  | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 20 | 20 |  | 394,00 | 7 | 2 | 5 |  | 329,80 | 86,80 | 243,00 | 19067719,20 | 9616968,00 | 801414,00 | 267138,00 | 3777529,20 | 4604670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул.Гипсовая, 1/37 | 125 | 23.12. 2010 |  |  | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 5 | 5 |  | 516,70 | 2 | 0 | 2 |  | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 4736232,00 | 2274480,00 | 189540,00 | 63180,00 | 893412, 00 | 1315620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул.Делегатская, 25 | 6 | 25.10. 2010 |  |  | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 21 | 21 |  | 332,00 | 7 | 5 | 2 |  | 279,20 | 190,10 | 89,10 | 16848706,80 | 8141472,00 | 678456,00 | 226152,00 | 3197956,80 | 4604670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул.Делегатская,29 | 3 | 01.04. 2011 |  |  | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 15 | 15 |  | 330,00 | 5 | 1 | 4 |  | 203,80 | 39,90 | 163,90 | 12226495,20 | 5942808,00 | 495234,00 | 165078,00 | 2334325,20 | 3289050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул.Дзержинс-кого,18 | 75 | 30.12. 2009 |  |  | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 46 | 45 |  | 526,90 | 10 | 2 | 8 |  | 413,60 | 88,00 | 325,60 | 24716114,40 | 12060576,00 | 1005048,00 | 335016,00 | 4737374,40 | 6578100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул.Каляева,66 | 6 | 04.04. 2011 |  |  | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 59 | 59 |  | 619,10 | 16 | 9 | 7 |  | 619,10 | 253,10 | 366,00 | 37674971,40 | 18052956,00 | 1504413,00 | 501471,00 | 7091171,40 | 10524960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ул.Капитана Гастелло,6 | 7 | 16.12. 2009 |  |  | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 65 | 49 |  | 706,70 | 19 | 9 | 10 |  | 659,80 | 301,20 | 358,60 | 41433259,20 | 19239768,00 | 1603314,00 | 534438,00 | 7557349,20 | 12498390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ул.Линия 5-я, 1а литер Е | 169 | 08.11. 2011 |  |  | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 18 | 18 |  | 258,60 | 6 | 1 | 5 |  | 245,50 | 42,60 | 202,90 | 14713017,00 | 7158780,00 | 596565,00 | 198855,00 | 2811957,00 | 3946860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ул.Линия 5-я,1а литер С | 170 | 08.11. 2011 |  |  | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 40 | 37 |  | 338,10 | 9 | 2 | 7 |  | 282,90 | 76,80 | 206,10 | 18326586,60 | 8249364,00 | 687447,00 | 229149,00 | 3240336,60 | 5920290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ул.Магист-ральная,5 | 4 | 19.03. 2011 |  |  | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 27 | 18 |  | 399,60 | 14 | 8 | 6 |  | 232,15 | 87,35 | 144,80 | 19390046,10 | 6769494,00 | 564124,50 | 188041,50 | 2659046,10 | 9209340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ул.Монас-тырская,7 | 99 | 22.12. 2009 |  |  | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 35 | 29 |  | 537,20 | 12 | 7 | 5 |  | 421,90 | 263,30 | 158,60 | 26395722,60 | 12302604,00 | 1025217,00 | 341739,00 | 4832442,60 | 7893720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ул.Советс-кая,79 А | 105 | 16.02. 2010 |  |  | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 13 | 13 |  | 169,50 | 3 | 0 | 3 |  | 135,80 | 0,00 | 135,80 | 7928803,20 | 3959928,00 | 329994,00 | 109998,00 | 1555453,20 | 1973430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ул.Советс-кая,79 Б | 104 | 16.02. 2010 |  |  | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 5 | 5 |  | 110,50 | 3 | 0 | 3 |  | 76,60 | 0,00 | 76,60 | 5332646,40 | 2233656,00 | 186138,00 | 62046,00 | 877376, 40 | 1973430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ул.Советс-кая,79 В | 106 | 16.02. 2010 |  |  | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 12 | 12 |  | 107,00 | 3 | 2 | 1 |  | 107,70 | 48,20 | 59,50 | 6696505,80 | 3140532,00 | 261711,00 | 87237,00 | 1233595,80 | 1973430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ул.Советс-кая,79 Д | 107 | 16.02. 2010 |  |  | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 4 | 4 |  | 109,10 | 1 | 0 | 1 |  | 47,60 | 0,00 | 47,60 | 2745260,40 | 1388016,00 | 115668,00 | 38556,00 | 545210, 40 | 657810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ул.Советс-кая,81 | 108 | 16.02. 2010 |  |  | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 14 | 12 |  | 134,10 | 2 | 0 | 2 |  | 96,50 | 0,00 | 96,50 | 5547531,00 | 2813940,00 | 234495,00 | 78165,00 | 1105311,00 | 1315620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ул.Тепло-горская,29 | 8 | 16.12. 2009 |  |  | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 8 | 8 |  | 226,20 | 4 | 0 | 4 |  | 226,20 | 0,00 | 226,20 | 12551014,80 | 6595992,00 | 549666,00 | 183222,00 | 2590894,80 | 2631240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Ул.Связис-тов,19 | б/н | 11.11. 1999 |  |  | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 24 | 23 |  | 483,80 | 8 | 2 | 6 |  | 348,40 | 53,60 | 294,80 | 20535486,60 | 10073322,00 | 839443,50 | 279814,50 | 3951057,30 | 5391849,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 428 |  |  | 141 | 56 | 85 |  | 5287,45 | 1824,05 | 3463,40 | 324621315, 30 | 154096020,00 | 12841335,00 | 4280445,00 | 60522936, 00 | 92880579,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Водни-ков,49 | 16 | 27.10. 2005 |  | 4 кв. 2013 |  | 4 кв. 2014 | 5 | 5 |  | 495,80 | 1 | 0 | 1 |  | 39,40 | 0,00 | 39,40 | 4425719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4425719, 00 | 0,00 |
| 2 | Ул.Красноф-лотская,28а | б/н | 11.10. 2006 |  | 4 кв. 2014 |  | 4 кв. 2014 | 4 | 4 |  | 605,90 | 4 | 0 | 4 |  | 126,50 | 0,00 | 126,50 | 6758180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6758180,00 |
| 3 | Ул.Красноф-лотская,30 | б/н | 11.10. 2006 |  | 4 кв. 2013 |  | 4 кв. 2014 | 45 | 45 |  | 595,20 | 10 | 0 | 10 |  | 272,50 | 0,00 | 272,50 | 11940677,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11940677, 50 |
| 4 | Ул.Красноар-мейская 1-я, 9а | б/н | 12.11. 2007 |  | 4 кв. 2013 |  | 4 кв. 2014 | 45 | 45 |  | 201,70 | 5 | 5 | 0 |  | 201,70 | 201,70 | 0,00 | 8838292,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8838292,30 |
| 5 | Ул.Гатчинс-кая,4 | б/н | 14.10. 2008 |  | 4 кв. 2013 |  | 4 кв. 2014 | 4 | 4 |  | 439,80 | 1 | 1 | 0 |  | 50,50 | 50,50 | 0,00 | 5500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5500000,00 |
| 6 | Ул.Энгельса,26 | б/н | 14.10. 2008 |  | 4 кв. 2013 |  | 4 кв. 2014 | 3 | 3 |  | 466,20 | 1 | 1 | 0 |  | 47,30 | 47,30 | 0,00 | 2313768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2313768, 00 |
| 7 | Ул.Энгельса,10 | б/н | 14.10. 2008 |  | 4 кв. 2013 |  | 4 кв. 2014 | 1 | 1 |  | 526,40 | 1 | 1 | 0 |  | 19,90 | 19,90 | 0,00 | 361818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361818, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул.Углеу-ральская,9 | б/н | 14.10. 2008 |  | 4 кв. 2013 |  | 4 кв. 2014 | 9 | 9 |  | 408,60 | 4 | 4 | 0 |  | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 8000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000000, 00 |
| 9 | Ул.Николая Островского,3а | 63 | 30.10. 2008 |  | 4 кв. 2013 |  | 4 кв. 2014 | 1 | 1 |  | 302,60 | 1 | 0 | 1 |  | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 1340112,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1340112, 20 | 0,00 |
| 10 | Ул.Монтаж-ников,13а | б/н | 18.11. 2008 |  | 4 кв. 2013 |  | 4 кв. 2014 | 9 | 9 |  | 536,30 | 3 | 1 | 2 |  | 68,20 | 19,90 | 48,30 | 6254654,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366761, 00 | 2224754, 17 | 3663139, 50 | 0,00 |
| 11 | Ул.Монтаж-ников,16 | б/н | 18.11. 2008 |  | 4 кв. 2013 |  | 4 кв. 2014 | 22 | 22 |  | 515,70 | 3 | 2 | 1 |  | 64,40 | 36,90 | 27,50 | 6456914,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128455, 13 | 0,00 | 6328459, 00 | 0,00 |
| 12 | Ул.Судоза-водская,21 | б/н | 18.11. 2008 |  | 4 кв. 2013 |  | 4 кв. 2014 | 9 | 9 |  | 522,80 | 3 | 2 | 1 |  | 56,20 | 37,30 | 18,90 | 6021719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6021719, 00 | 0,00 |
| 13 | Ул.Максима Горького,14 | б/н | 24.11. 2008 |  | 4 кв. 2013 |  | 4 кв. 2014 | 1 | 1 |  | 130,30 | 1 | 1 | 0 |  | 19,30 | 19,30 | 0,00 | 1864350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1864350, 00 | 0,00 |
| 14 | Ул.Спортив-ная,21 | б/н | 16.12. 2008 |  | 4 кв. 2013 |  | 4 кв. 2014 | 5 | 5 |  | 452,80 | 1 | 0 | 1 |  | 68,60 | 0,00 | 68,60 | 2965360,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2965360, 30 | 0,00 |
| 15 | Ул.Грозненс-кая,5 | б/н | 18.12. 2008 |  | 4 кв. 2013 |  | 4 кв. 2014 | 7 | 7 |  | 941,90 | 2 | 2 | 0 |  | 82,30 | 82,30 | 0,00 | 2158963,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133500, 00 | 0,00 | 2025463, 90 | 0,00 |
| 16 | Ул.Красно-полянская,22 | б/н | 19.12. 2008 |  | 4 кв. 2013 |  | 4 кв. 2014 | 27 | 27 |  | 1096,10 | 7 | 3 | 4 |  | 346,08 | 152,40 | 193,68 | 16046320,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6102461, 72 | 0,00 | 9943859,00 | 0,00 |
| 17 | Ул.Инженер-ная,36 | б/н | 12.12. 2009 |  | 4 кв. 2013 |  | 4 кв. 2014 | 4 | 4 |  | 1490,90 | 2 | 2 | 0 |  | 56,40 | 56,40 | 0,00 | 1612602,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1612602,44 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ул.Ремонтная 2-я, 7 | б/н | 22.11. 2010 |  | 4 кв. 2013 |  | 4 кв. 2014 | 2 | 2 |  | 88,50 | 1 | 1 | 0 |  | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 1928036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1928036,00 |
| 19 | Ул.Окулова, 25 Б | б/н | 23.12. 2010 |  | 4 кв. 2013 |  | 4 кв. 2014 | 1 | 1 |  | 202,60 | 1 | 1 | 0 |  | 202,60 | 202,60 | 0,00 | 8877729,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8877729, 40 |
| 20 | Ул.Окулова, 25 А | б/н | 23.12. 2010 |  | 4 кв. 2013 |  | 4 кв. 2014 | 1 | 1 |  | 68,30 | 1 | 1 | 0 |  | 68,30 | 68,30 | 0,00 | 2992837,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2992837,70 |
| 21 | Ул.Капитана Гастелло,6 | 7 | 16.12. 2009 |  | 4 кв. 2013 |  | 4 кв. 2014 | 65 | 16 |  | 706,70 | 1 | 0 | 1 |  | 49,70 | 0,00 | 49,70 | 11136320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11136320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Ул.Магист-ральная,5 | 4 | 19.03. 2011 |  | 4 кв. 2013 |  | 4 кв. 2014 | 27 | 7 |  | 399,60 | 3 | 1 | 2 |  | 52,55 | 14,10 | 38,45 | 4187808,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3568968, 55 | 618840, 00 | 0,00 |
| 23 | Ул.Дзержин-ского,18 | 75 | 30.12. 2009 |  | 4 кв. 2013 |  | 4 кв. 2014 | 46 | 1 |  | 526,90 | 1 | 0 | 1 |  | 26,80 | 26,80 | 0,00 | 770000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770000,00 | 0,00 |
| 24 | Ул.Монас-тырская,7 | 99 | 22.12. 2009 |  | 4 кв. 2013 |  | 4 кв. 2014 | 35 | 1 |  | 537,20 | 1 | 0 | 1 |  | 22,80 | 0,00 | 22,80 | 1499222,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1499222,52 |  |
| 25 | Ул.Вильям-са,33 | б/н | 18.12. 2008 |  | 4 кв. 2013 |  | 4 кв. 2014 | 12 | 9 |  | 579,50 | 1 | 0 | 1 |  | 53,60 | 0,00 | 53,60 | 4696763,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4696763, 40 | 0,00 |
| 26 | Ул.Карпинс-кого,46 | б/н | 23.12. 2008 |  | 4 кв. 2013 |  | 4 кв. 2014 | 13 | 4 |  | 525,50 | 1 | 1 | 0 |  | 41,20 | 41,20 | 0,00 | 2121377,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2121377, 98 | 0,00 |
| 27 | Ул.Кирово-градская,190 | б/н | 25.03. 2008 |  | 4 кв. 2013 |  | 4 кв. 2014 | 4 | 4 |  | 115,30 | 1 | 0 | 1 |  | 40,40 | 0,00 | 40,40 | 2078679,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2078679, 60 | 0,00 |
| 28 | Ул.Подлес-ная,23 | б/н | 18.12. 2008 |  | 4 кв. 2013 |  | 4 кв. 2014 | 11 | 4 |  | 395,00 | 1 | 0 | 1 |  | 46,40 | 0,00 | 46,40 | 2047981,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2047981, 80 | 0,00 |
| 29 | Ул.Понома-рева,81 | б/н | 23.05. 2007 |  | 4 кв. 2013 |  | 4 кв. 2014 | 6 | 6 |  | 763,40 | 1 | 0 | 1 |  | 48,90 | 0,00 | 48,90 | 2420740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2420740, 80 | 0,00 |
| 30 | Ул.Линия 5-я, 1а литер С | 170 | 08.11. 2011 |  | 4 кв. 2013 |  | 4 кв. 2014 | 40 | 3 |  | 338,10 | 1 | 0 | 1 |  | 18,70 | 0,00 | 18,70 | 1291858,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1291858,81 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ул.Нижне-курьинская,11а | 5 | 19.03. 2011 |  | 4 кв. 2013 |  | 4 кв. 2014 | 24 | 2 |  | 342,10 | 1 | 0 | 1 |  | 42,70 | 0,00 | 42,70 | 2050945,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2050945, 30 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Ул.Герцена,9 | б/н | 18.12. 2008 |  | 4 кв. 2013 |  | 4 кв. 2014 | 15 | 3 |  | 482,60 | 1 | 1 | 0 |  | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 1327715,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1327715,70 | 0,00 |
| 33 | Ул.Подлес-ная,9/3 | б/н | 16.12. 2008 |  | 4 кв. 2013 |  | 4 кв. 2014 | 25 | 2 |  | 1542,40 | 1 | 1 | 0 |  | 36,20 | 36,20 | 0,00 | 2355235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2355235,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 267 |  |  | 68 | 32 | 36 |  | 2556, 03 | 1370,10 | 1185,93 | 144642704, 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7092995,85 | 24240684,27 | 56159503, 70 | 57149520, 90 |
|  | Всего по 2013 году |  |  |  |  |  |  |  | 695 |  |  | 209 | 88 | 121 |  | 7843, 48 | 3194,15 | 4649,33 | 469264020, 02 | 154096020,00 | 12841335,00 | 4280445,00 | 60522936, 00 | 92880579,30 | 7092995,85 | 24240684,27 | 56159503,70 | 57149520,90 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Связис-тов,19 | б/н | 11.11. 1999 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 24 | 1 |  | 483,80 | 1 | 0 | 1 |  | 50,60 | 0,00 | 50,60 | 3111670,40 | 1574595,30 | 464866,26 | 360698,84 | 0,00 | 711510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул.Космонавта Беляева,38 | б/н | 26.01. 2007 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 30 | 30 |  | 355,10 | 10 | 8 | 2 |  | 355,10 | 272,90 | 82,20 | 22535893,40 | 11050173,76 | 3262332,15 | 2531307,49 | 0,00 | 5692080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул.Ладожс-кая,27 | 47 | 26.08. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 13 | 13 |  | 199,50 | 6 | 5 | 1 |  | 148,90 | 124,10 | 24,80 | 9908962,60 | 4633542,31 | 1367956,23 | 1061424,06 | 0,00 | 2846040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул.Академика Павлова,7 | б/н | 24.10. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 23 | 23 |  | 551,30 | 5 | 1 | 4 |  | 200,71 | 62,90 | 137,81 | 13078028,14 | 6245790,98 | 1843938,85 | 1430748,31 | 0,00 | 3557550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул.Академика Павлова,6а | б/н | 24.10. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 24 | 24 |  | 412,20 | 12 | 6 | 6 |  | 395,30 | 143,10 | 252,20 | 25154250,20 | 12301136,83 | 3631652,77 | 2817870,60 | 0,00 | 6403590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул.2-я Рыночная,22 | б/н | 16.12. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 59 | 59 |  | 385,90 | 12 | 9 | 3 |  | 370,50 | 289,70 | 80,80 | 24689397,00 | 11529398,42 | 3403813,18 | 2641085,40 | 0,00 | 7115100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул.2-я Рыночная,20 | б/н | 16.12. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 33 | 33 |  | 503,50 | 13 | 10 | 3 |  | 503,50 | 386,60 | 116,90 | 31709629,00 | 15668156,83 | 4625694,85 | 3589167,32 | 0,00 | 7826610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул.Сивко-ва,19 | б/н | 23.12. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 25 | 11 |  | 380,20 | 5 | 4 | 1 |  | 188,40 | 145,30 | 43,10 | 12494115,60 | 5862722,44 | 1730845,89 | 1342997,27 | 0,00 | 3557550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 194 |  |  | 64 | 43 | 21 |  | 2213, 01 | 1424,60 | 788,41 | 142681946,34 | 68865516,87 | 20331100,18 | 15775299,29 | 0,00 | 37710030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.КИМ,45 | б/н | 03.04. 2007 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 93 | 93 |  | 1205,60 | 29 | 7 | 22 | 1165,00 |  | 289,70 | 875,30 | 55260610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55260610, 00 |
| 2 | Ул.Подольс-кая,36 | б/н | 23.05. 2007 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 13 | 13 |  | 938,00 | 3 | 0 | 3 | 109,60 |  | 0,00 | 109,60 | 9059653,72 | 0,00 | 832466,70 | 832466,70 |  | 0,00 | 0,00 | 7394720, 32 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул.Понома-рева,81 | б/н | 23.05. 2007 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 3 | 3 |  | 763,40 | 1 | 0 | 1 | 19,80 |  | 0,00 | 19,80 | 3078671,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3078671, 34 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул.Понома-рева,77 | б/н | 23.05. 2007 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 5 | 5 |  | 154,76 | 5 | 5 | 0 | 154,76 |  | 154,76 | 0,00 | 6600441,10 | 0,00 | 3300220,55 | 3300220,55 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул.Пересе-ленческая,103 | 59 | 27.09. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 1 | 1 |  | 386,10 | 1 | 1 | 0 | 26,70 |  | 26,70 | 0,00 | 1266487,80 | 0,00 | 633243,90 | 633243,90 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Ул.Пашийс-кая,8 | б/н | 18.10. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 27 | 27 |  | 622,60 | 11 | 9 | 2 | 295,40 |  | 240,70 | 54,70 | 14012003,60 | 0,00 | 7006001,80 | 7006001,80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул.Энгельса,24 | б/н | 24.10. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 3 | 3 |  | 415,00 | 1 | 1 | 0 | 39,80 |  | 39,80 | 0,00 | 1887873,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1887873,20 |
| 8 | Ул.Адмирала Макарова,18 | б/н | 18.11. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 14 | 14 |  | 528,90 | 5 | 5 | 0 | 171,90 |  | 171,90 | 0,00 | 8153904,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8153904,60 |
| 9 | Ул.Адмирала Макарова,20 | б/н | 18.11. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 2 | 2 |  | 527,70 | 2 | 2 | 0 | 46,10 |  | 46,10 | 0,00 | 2186707,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2186707,40 |
| 10 | Ул.Адмирала Ушакова,17а | б/н | 18.11. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 8 | 8 |  | 536,90 | 5 | 5 | 0 | 109,60 |  | 109,60 | 0,00 | 5198766,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5198766,40 |
| 11 | Ул.Монтаж-ников,13 | б/н | 18.11. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 7 | 7 |  | 526,40 | 3 | 3 | 0 | 59,30 |  | 59,30 | 0,00 | 2812836,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2812836,20 |
| 12 | Ул.Монтаж-ников,14 | б/н | 18.11. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 15 | 15 |  | 530,50 | 5 | 5 | 0 | 132,00 |  | 132,00 | 0,00 | 6261288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6261288,00 |
| 13 | Ул.Судоза-водс-кая,19 | б/н | 18.11. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 26 | 26 |  | 522,30 | 7 | 6 | 1 | 214,90 |  | 149,50 | 65,40 | 10193566,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10193566, 60 |
| 14 | Ул.Петро- павловская,13а | б/н | 24.11. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 8 | 8 |  | 802,80 | 1 | 0 | 1 | 55,70 |  | 0,00 | 55,70 | 2642073,80 | 0,00 | 1321036,90 | 1321036,90 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ул.Подлес-ная,7/2 | б/н | 16.12. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 18 | 18 |  | 680,60 | 7 | 7 | 0 | 206,90 |  | 206,90 | 0,00 | 9814094,60 | 0,00 | 4907047,30 | 4907047,30 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ул.Подлес-ная,9/2 | б/н | 16.12. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 7 | 7 |  | 707,70 | 5 | 3 | 2 | 169,01 |  | 91,41 | 77,60 | 8016820,34 | 0,00 | 4008410,17 | 4008410,17 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ул.Подлес-ная,9/3 | б/н | 16.12. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 25 | 23 |  | 1542,40 | 8 | 5 | 3 | 382,50 |  | 244,20 | 138,30 | 18143505,00 | 0,00 | 9071752,50 | 9071752,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ул.Подлес-ная,9/4 | б/н | 16.12. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 11 | 11 |  | 690,30 | 4 | 3 | 1 | 152,80 |  | 107,10 | 45,70 | 7247915,20 | 0,00 | 3623957,60 | 3623957,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ул.Спортив-ная,17 | б/н | 16.12. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 10 | 10 |  | 381,30 | 5 | 5 | 0 | 159,68 |  | 159,68 | 0,00 | 7574261,12 | 0,00 | 3787130,56 | 3787130,56 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Ул.Спортив-ная,19 | б/н | 16.12. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 7 | 7 |  | 381,90 | 2 | 2 | 0 | 86,80 |  | 86,80 | 0,00 | 4117271,20 | 0,00 | 2058635,60 | 2058635,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Ул.Максима Горького,12 | б/н | 17.12. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 7 | 7 |  | 307,20 | 1 | 0 | 1 | 42,10 |  | 0,00 | 42,10 | 4202209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4202209, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Ул.Герцена, 7а | б/н | 18.12. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 13 | 13 |  | 629,60 | 6 | 4 | 2 | 311,60 |  | 186,20 | 125,40 | 14780434,40 | 0,00 | 7390217,20 | 7390217,20 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Ул.Герцена, 9 | б/н | 18.12. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 15 | 12 |  | 482,60 | 5 | 5 | 0 | 148,80 |  | 148,80 | 0,00 | 7058179,20 | 0,00 | 3529089,60 | 3529089,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ул.Подлесная, 23 | б/н | 18.12. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 11 | 7 |  | 395,00 | 2 | 2 | 0 | 151,50 |  | 151,50 | 0,00 | 7186251,00 | 0,00 | 3593125,50 | 3593125,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Ул.Герцена,6 | б/н | 18.12. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 17 | 17 |  | 542,60 | 7 | 7 | 0 | 267,50 |  | 267,50 | 0,00 | 12688595,00 | 0,00 | 6344297,50 | 6344297,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Ул.Герцена,7 | б/н | 18.12. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 10 | 10 |  | 528,00 | 6 | 6 | 0 | 132,30 |  | 132,30 | 0,00 | 6275518,20 | 0,00 | 3137759,10 | 3137759,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Ул.Вильямса, 33 | б/н | 18.12. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 12 | 3 |  | 579,50 | 1 | 1 | 0 | 37,50 |  | 37,50 | 0,00 | 1952799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1952799,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Ул.Пашийс-кая,6 | б/н | 23.12. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 15 | 15 |  | 722,20 | 5 | 4 | 1 | 135,10 |  | 114,30 | 20,80 | 6536405,20 |  | 2710853,10 | 2710853,10 |  | 0,00 | 0,00 | 1114699, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ул.Карпинс-кого,46 | б/н | 23.12. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 13 | 9 |  | 363,70 | 3 | 3 | 0 | 140,80 |  | 140,80 | 0,00 | 6678707,20 | 0,00 | 3339353,60 | 3339353,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Ул.Карпинс-кого,50 | б/н | 23.12. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 8 | 8 |  | 399,00 | 1 | 0 | 1 | 61,30 |  | 0,00 | 61,30 | 2907704,20 | 0,00 | 1453852,10 | 1453852,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ул.Карпинс-кого,52 | б/н | 23.12. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 35 | 35 |  | 740,40 | 13 | 12 | 1 | 568,50 |  | 525,70 | 42,80 | 26966229,00 | 0,00 | 13483114,50 | 13483114,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Ул.Карпинс-кого,54 | б/н | 23.12. 2008 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 34 | 34 |  | 741,60 | 10 | 10 | 0 | 503,40 |  | 503,40 | 0,00 | 23878275,60 | 0,00 | 14125299,75 | 9752975,85 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Ул.Монас-тырская,60 | б/н | 09.12. 2010 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 41 | 41 |  | 397,50 | 12 | 3 | 9 | 375,10 |  | 66,10 | 309,00 | 17792493,40 |  | 8896246,70 | 8896246,70 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Ул.Магист-ральная,5 | 4 | 19.03. 2011 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 27 | 2 |  | 399,60 | 1 | 1 | 0 | 14,30 |  | 14,30 | 0,00 | 678306,20 | 0,00 | 339153,10 | 339153,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ул.Монас-тырская,7 | 99 | 22.12. 2009 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 35 | 5 |  | 537,20 | 1 | 1 | 0 | 70,90 |  | 70,90 | 0,00 | 3363070,60 | 0,00 | 1681535,30 | 1681535,30 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Ул.Советс-кая,81 | 108 | 16.02. 2010 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 14 | 2 |  | 134,10 | 1 | 1 | 0 | 37,60 |  | 37,60 | 0,00 | 1783518,40 | 0,00 | 891759,20 | 891759,20 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Ул.Попова, 55а | б/н | 26.08. 2010 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 32 | 5 |  | 406,20 | 1 | 0 | 1 | 50,80 |  | 0,00 | 50,80 | 2409647,20 | 0,00 | 1204823,60 | 1204823,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ул.Василия Каменских,17 | б/н | 25.01. 2011 |  | 4 кв. 2015 |  | 4 кв. 2016 | 54 | 2 |  | 566,50 | 1 | 0 | 1 | 24,10 |  | 0,00 | 24,10 | 1143159,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1143159,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 528 |  |  | 187 | 134 | 53 | 6831,45 |  | 4713,05 | 2118,40 | 331810253, 42 | 0,00 | 112670383, 43 | 108298059, 53 |  | 0,00 | 0,00 | 18886258,06 | 0,00 | 91955552,40 |
|  | Всего по 2014 году |  |  |  |  |  |  |  | 722 |  |  | 251 | 177 | 74 | 9044,46 |  | 6137,65 | 2906,81 | 484453339, 76 | 68865516,87 | 133001483, 61 | 124073358, 82 | 9961140,00 | 37710030,00 | 0,00 | 18886258,06 | 0,00 | 91955552,40 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Сивкова,19 | б/н | 23.12. 2008 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 25 | 14 |  | 380,20 | 4 | 4 | 0 | 191,80 |  | 191,80 | 0,00 | 12505143,40 | 4512080,64 | 3346347,60 | 1666935,16 | 0,00 | 2979780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул.Карпинско-го,48 | б/н | 10.02. 2009 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 37 | 37 |  | 749,00 | 20 | 16 | 4 | 749,00 |  | 617,20 | 131,80 | 52096487,00 | 17620168,93 | 13067853,74 | 6509564,33 | 0,00 | 14898900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул.Космонавта Беляева,40 а | б/н | 07.10. 2009 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 27 | 27 |  | 351,60 | 8 | 7 | 1 | 350,90 |  | 311,40 | 39,50 | 23386306,70 | 8254896,23 | 6122176,07 | 3049674,40 | 0,00 | 5959560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул.Карпинско-го,124 | б/н | 16.12. 2009 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 77 | 77 |  | 1331,60 | 25 | 21 | 4 | 1269,70 |  | 1 081,70 | 188,00 | 78700956,10 | 29869597,44 | 22152541,94 | 11034971,72 | 0,00 | 15643845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул.Кочегаров, 31 | 81 | 30.12. 2009 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 30 | 30 |  | 412,00 | 8 | 7 | 1 | 247,60 |  | 206,50 | 41,10 | 18256118,80 | 5824771,46 | 4319893,98 | 2151893,36 | 0,00 | 5959560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул.Овчиннико-ва,24 | 80 | 30.12. 2009 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 27 | 27 |  | 470,20 | 12 | 9 | 3 | 385,80 |  | 313,50 | 72,30 | 28099325,40 | 9075916,12 | 6731078,74 | 3352990,54 | 0,00 | 8939340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул.Энгельса,7 | 77 | 30.12. 2009 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 36 | 36 |  | 476,30 | 15 | 8 | 7 | 476,30 |  | 239,00 | 237,30 | 33338771,90 | 11204921,84 | 8310038,37 | 4139526,69 | 0,00 | 9684285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул.Энгельса,8 | 78 | 30.12. 2009 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 30 | 30 |  | 551,60 | 11 | 8 | 3 | 551,60 |  | 398,00 | 153,60 | 32608725,80 | 12976348,71 | 9623802,57 | 4793959,52 | 0,00 | 5214615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ул.Попова,55а | б/н | 26.08. 2010 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 32 | 27 |  | 406,20 | 9 | 4 | 5 | 355,40 |  | 151,90 | 203,50 | 24354735,20 | 8360758,39 | 6200687,88 | 3088783,93 | 0,00 | 6704505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ул.Окулова, 20Д | б/н | 29.09. 2010 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 6 | 6 |  | 96,40 | 3 | 1 | 2 | 96,40 |  | 23,10 | 73,30 | 6277403,20 | 2267802,78 | 1681897,33 | 837813,09 | 0,00 | 1489890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ул.Окулова,20Б | б/н | 29.09. 2010 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 28 | 28 |  | 338,50 | 10 | 0 | 10 | 338,50 |  | 0,00 | 338,50 | 24260375,50 | 7963187,16 | 5905832,43 | 2941905,91 | 0,00 | 7449450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ул.Монастырс-кая,71 литер А | 119 | 29.09. 2010 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 30 | 15 |  | 357,40 | 3 | 0 | 3 | 144,30 |  | 0,00 | 144,30 | 9401205,90 | 3394646,70 | 2517611,87 | 1254112,33 | 0,00 | 2234835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ул.Луначарско-го 2-я,8 | 123 | 11.11. 2010 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 14 | 14 |  | 135,30 | 4 | 0 | 4 | 135,50 |  | 0,00 | 135,50 | 9709116,50 | 3187627,36 | 2364077,68 | 1177631,46 | 0,00 | 2979780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ул.Соликамс-кая,2 литер А, Б | 140 | 11.01. 2011 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 4 | 4 |  | 141,30 | 4 | 4 | 0 | 141,30 |  | 141,30 | 0,00 | 7017381,90 | 3324071,92 | 2465270,67 | 1228039,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ул.Нижнекурь-инская,11а | 5 | 19.03. 2011 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 24 | 22 |  | 342,10 | 8 | 4 | 4 | 299,40 |  | 128,80 | 170,60 | 19842851,65 | 6929266,70 | 5139033,81 | 2559936,14 | 0,00 | 5214615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 394 |  |  | 144 | 93 | 51 | 5733,50 |  | 3804,20 | 1929,30 | 379854904,95 | 134766062,38 | 99948144,68 | 49787737,89 | 0,00 | 95352960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Сивкова,13 | б/н | 23.12. 2008 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 15 | 15 |  | 333,50 | 4 | 1 | 3 | 168,70 |  | 39,90 | 128,80 | 8378148,11 | 0,00 | 6283611,08 | 2094537,03 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул.Сивкова,17 | б/н | 23.12. 2008 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 14 | 14 |  | 437,30 | 5 | 5 | 0 | 218,40 |  | 218,40 | 0,00 | 10846399,20 | 0,00 | 8134799,40 | 2711599,80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Ул.Бабушки-на,12 | б/н | 23.12. 2008 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 8 | 8 |  | 786,40 | 6 | 5 | 1 | 209,70 |  | 163,40 | 46,30 | 10414331,10 | 0,00 | 7810748,32 | 2603582,78 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул.Бабушки-на,14 | б/н | 23.12. 2008 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 21 | 21 |  | 546,50 | 7 | 7 | 0 | 224,90 |  | 224,90 | 0,00 | 11169208,70 | 0,00 | 8376906,52 | 2792302,18 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул.Карпинско-го,14 | б/н | 23.12. 2008 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 13 | 13 |  | 1 338,30 | 7 | 7 | 0 | 268,20 |  | 268,20 | 0,00 | 13319616,60 | 0,00 | 9989712,45 | 3329904,15 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул.Пермская,52 литер А | б/н | 25.12. 2008 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 10 | 10 |  | 344,30 | 4 | 4 | 0 | 102,50 |  | 102,50 | 0,00 | 5090457,51 | 0,00 | 3817843,13 | 1272614,38 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул.Верещагин-ская,29 | 50 | 21.08. 2009 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 4 | 4 |  | 766,20 | 1 | 1 | 0 | 54,40 |  | 54,40 | 0,00 | 2701667,20 | 0,00 | 2026250,40 | 675416,80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул.Кировоград-ская,140 | 31 | 10.12. 2009 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 13 | 13 |  | 186,50 | 2 | 0 | 2 | 48,50 |  | 0,00 | 48,50 | 2408655,51 | 0,00 | 1806491,63 | 602163,88 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ул.Советс- кая,4 а | б/н | 21.12. 2009 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 5 | 5 |  | 487,40 | 1 | 0 | 1 | 16,70 |  | 0,00 | 16,70 | 829372,10 | 0,00 | 622029,08 | 207343,02 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ул.Окулова,39 литер Б | б/н | 14.07. 2010 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 21 | 21 |  | 106,30 | 4 | 4 | 0 | 106,30 |  | 106,30 | 0,00 | 3892089,31 | 0,00 | 2919066,98 | 973022,33 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ул.Адмирала Макарова,46 | 32 | 26.10. 2010 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 19 | 19 |  | 525,50 | 7 | 4 | 3 | 152,00 |  | 85,80 | 66,20 | 7548776,00 | 0,00 | 5661582,00 | 1887194,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 143 |  |  | 48 | 38 | 10 | 1570,30 |  | 1263,80 | 306,50 | 76598721,34 | 0,00 | 57449040,99 | 19149680,35 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по 2015 году |  |  |  |  |  |  |  | 537 |  |  | 192 | 131 | 61 | 7303,80 |  | 5068,00 | 2235,80 | 465392966,29 | 134766062,38 | 157397185,67 | 68937418,24 | 8939340,00 | 95352960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Монастырс-кая,71 литера Б | б/н | 29.09. 2010 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 14 | 14 |  | 157,10 | 4 | 2 | 2 | 157,10 |  | 84,10 | 73,00 | 11345785,71 | 3769701,06 | 2858354,66 | 1688975,38 | 0,00 | 3028754,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул.Монастырс-кая,71 литера А | б/н | 29.09. 2010 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 30 | 15 |  | 357,40 | 4 | 1 | 3 | 139,10 |  | 44,90 | 94,20 | 10392847,71 | 3337781,14 | 2530853,81 | 1495458,15 | 0,00 | 3028754,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул.Монастырс-кая,56 литер Б | б/н | 23.12. 2010 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 7 | 7 |  | 51,10 | 1 | 0 | 1 | 25,80 |  | 0,00 | 25,80 | 2123066,45 | 619085,22 | 469417,89 | 277374,69 | 0,00 | 757188,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул.Окулова,26 литера А | 128 | 23.12. 2010 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 3 | 3 |  | 93,40 | 2 | 2 | 0 | 93,40 |  | 93,40 | 0,00 | 6459066,71 | 2241184,46 | 1699365,54 | 1004139,40 | 0,00 | 1514377,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул.Окулова,26 литера Б | б/н | 23.12. 2010 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 7 | 7 |  | 140,80 | 5 | 5 | 0 | 140,80 |  | 140,80 | 0,00 | 11240036,06 | 3378573,58 | 2561784,45 | 1513734,77 | 0,00 | 3785943,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул.Черепано-вых,11 | б/н | 25.01. 2011 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 34 | 34 |  | 518,70 | 11 | 6 | 5 | 432,40 |  | 259,70 | 172,70 | 31220763,58 | 10375676,25 | 7867298,26 | 4648713,89 | 0,00 | 8329075,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул.Василия Каменского,17 | б/н | 25.01. 2011 |  | 4 кв. 2016 |  | 4 кв. 2017 | 54 | 52 |  | 566,50 | 16 | 14 | 2 | 542,40 |  | 501,00 | 41,40 | 40829819,78 | 13015186,87 | 9868692,35 | 5831319,18 | 0,00 | 12114621,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 132 |  |  | 43 | 30 | 13 | 1531,00 |  | 1123,90 | 407,10 | 113611386,00 | 36737188,58 | 27855766,96 | 16459715,46 | 0,00 | 32558715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Белинского, 10 | б/н | 26.01. 2011 |  | 3 кв. 2017 |  | 4 кв. 2017 | 30 | 30 |  | 360,20 | 8 | 4 | 4 | 347,90 |  | 166,40 | 181,50 | 26405936,50 | 7722961,34 | 8488018,11 | 3422757,05 | 0,00 | 6772200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул.Окулова, 39 литер А | б/н | 14.07. 2011 |  | 3 кв. 2017 |  | 4 кв. 2017 | 20 | 20 |  | 130,70 | 5 | 5 | 0 | 130,70 |  | 130,70 | 0,00 | 11608679,50 | 2901382,72 | 3188801,28 | 1285870,50 | 0,00 | 4232625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул.Окулова, 38 литер А А1 | б/н | 10.08. 2011 |  | 3 кв. 2017 |  | 4 кв. 2017 | 12 | 12 |  | 100,20 | 4 | 4 | 0 | 100,20 |  | 100,20 | 0,00 | 9040887,00 | 2224319,42 | 2444666,32 | 985801,26 | 0,00 | 3386100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул.Окулова, 38 литер Б | б/н | 10.08. 2011 |  | 3 кв. 2017 |  | 4 кв. 2017 | 13 | 13 |  | 158,60 | 4 | 4 | 0 | 158,60 |  | 158,60 | 0,00 | 12336691,00 | 3520729,14 | 3869501,79 | 1560360,07 | 0,00 | 3386100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул.Попова,5 литер А, Б | б/н | 15.12. 2011 |  | 3 кв. 2017 |  | 4 кв. 2017 | 14 | 14 |  | 137,66 | 4 | 4 | 0 | 137,66 |  | 137,66 | 0,00 | 11154942,10 | 2913814,04 | 3202464,09 | 1291379,97 | 0,00 | 3747284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 89 | 89 |  | 887,36 | 25 | 21 | 4 | 875,06 |  | 693,56 | 181,50 | 70547136,10 | 19283206,66 | 21193451,59 | 8546168,85 | 0,00 | 21524309,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  | 2175 |  |  | 720 | 447 | 273 | 26597,80 |  | 16217,26 | 10 380,54 | 1603268848,17 | 413747994,49 | 352289222,83 | 229390102,22 | 79423416, 00 | 280026593,3 | 7092995,85 | 43126942,33 | 56159503,70 | 149105073,30 |

____________________________

* мероприятия 2017 года будут реализованы при условии дополнительного финансирования из бюджета города Перми.

9. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«РЕЕСТР

аварийных многоквартирных домов по способам переселения

| № | Адрес многоквартирного дома | Расселяемая площадь |  |  | Строительство многоквартир-ных домов |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | Дополни-тельные источники финансиро-вания на приобрете-ние жилых помещений у застройщика | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  | На превышение цены 1 кв.м по выкупу жилых помещений | Договор о развитии застроенных территорий |  | За счет средств местного бюджета на исполнение судебных решений |  | За счет средств предыдущих плановых периодов |  | Внебюджетные источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | стоимость |  | пло-щадь |  | стои-мость | пло-щадь | стоимость |  | стоимость | пло-щадь |  | сто-имо-сть | пло-щадь | стоимость | стоимость | пло-щадь | стоимость | пло-щадь | стоимость | пло-щадь | стоимость | пло-щадь | стоимость |
|  |  | кв.м | руб. |  | кв.м |  | руб. | кв.м | руб. |  | руб. | кв.м |  | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Александра Щербакова,74 | 121,10 | 7284149,40 |  |  |  |  | 121,10 | 3923640,00 |  | 3360509,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул.Бригадирс-кая,4 | 361,80 | 20471047,20 |  |  |  |  | 361,80 | 11722320,00 |  | 8748727,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул.Брикетная,5 | 329,80 | 19067719,20 |  |  |  |  | 329,80 | 10685520,00 |  | 8382199,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул.Гипсовая,1/37 | 78,00 | 4736232,00 |  |  |  |  | 78,00 | 2527200,00 |  | 2209032,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул.Делегатс-кая,25 | 279,20 | 16848706,80 |  |  |  |  | 279,20 | 9046080,00 |  | 7802626,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул.Делегатс-кая,29 | 203,80 | 12226495,20 |  |  |  |  | 203,80 | 6603120,00 |  | 5623375,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул.Дзержинско-го,18 | 413,60 | 24716114,40 |  |  |  |  | 413,60 | 13400640,00 |  | 11315474,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул.Каляева,66 | 619,10 | 37674971,40 |  |  |  |  | 619,10 | 20058840,00 |  | 17616131,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ул.Капитана Гастелло,6 | 659,80 | 41433259,20 |  |  |  |  | 659,80 | 21377520,00 |  | 20055739,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул.Линия 5-я,1а литер Е | 245,50 | 14713017,00 |  |  |  |  | 245,50 | 7954200,00 |  | 6758817,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ул.Линия 5-я,1а литер С | 282,90 | 18326586,60 |  |  |  |  | 282,90 | 9165960,00 |  | 9160626,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ул.Магистраль-ная,5 | 232,15 | 19390046,10 |  |  |  |  | 232,15 | 7521660,00 |  | 11868386,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ул.Монастырс-кая,7 | 421,90 | 26395722,60 |  |  |  |  | 421,90 | 13669560,00 |  | 12726162,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ул.Советс-кая,79А | 135,80 | 7928803,20 |  |  |  |  | 135,80 | 4399920,00 |  | 3528883,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ул.Советс-кая,79Б | 76,60 | 5332646,40 |  |  |  |  | 76,60 | 2481840,00 |  | 2850806,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ул.Советс-кая,79В | 107,70 | 6696505,80 |  |  |  |  | 107,70 | 3489480,00 |  | 3207025,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ул.Советс-кая,79Д | 47,60 | 2745260,40 |  |  |  |  | 47,60 | 1542240,00 |  | 1203020,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ул.Советская,81 | 96,50 | 5547531,00 |  |  |  |  | 96,50 | 3126600,00 |  | 2420931,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ул.Теплогорс-кая,29 | 226,20 | 12551014,80 |  |  |  |  | 226,20 | 7328880,00 |  | 5222134,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ул.Связистов,19 | 348,40 | 20535486,60 |  |  |  |  | 348,40 | 11192580,00 |  | 9342906,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ул.Водников,49 | 39,40 | 4425719,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,40 | 4425719,00 |  |  |
| 22 | Ул.Краснофлот-ская,28а | 126,50 | 6758180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,50 | 6758180,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ул.Краснофлот-ская,30 | 272,50 | 11940677,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272,50 | 11940677,50 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ул.Красноармей-ская 1-я,9а | 201,70 | 8838292,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,70 | 8838292,30 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ул.Гатчинская,4 | 50,50 | 5500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,50 | 5500000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ул.Энгельса,26 | 47,30 | 2313768,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,30 | 2313768,00 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ул.Энгельса,10 | 19,90 | 361818,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,90 | 361818,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ул.Углеуральс-кая,9 | 183,00 | 8000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,00 | 8000000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ул.Николая Островского,3а | 28,90 | 1340112,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,90 | 1340112,20 |  |  |
| 30 | Ул.Монтажни-ков,13а | 68,20 | 6254654,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,90 | 366761,00 |  |  |  | 28,10 | 2224754,17 | 20,20 | 3663139,50 |  |  |
| 31 | Ул.Монтажни-ков,16 | 64,40 | 6456914,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,60 | 128455,13 |  |  |  |  |  | 59,80 | 6328459,00 |  |  |
| 32 | Ул.Судозаводс-кая,21 | 56,20 | 6021719,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,20 | 6021719,00 |  |  |
| 33 | Ул.Максима Горького,14 | 19,30 | 1864350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,30 | 1864350,00 |  |  |
| 34 | Ул.Спортивня,21 | 68,60 | 2965360,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,60 | 2965360,30 |  |  |
| 35 | Ул.Грозненская,5 | 82,30 | 2158963,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,40 | 133500,00 |  |  |  |  |  | 26,90 | 2025463,90 |  |  |
| 36 | Ул.Краснополян-ская,22 | 346,08 | 16046320,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,40 | 6102461,72 |  |  |  |  |  | 193,68 | 9943859,00 |  |  |
| 37 | Ул.Инженер-ная,36 | 56,40 | 1612602,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,40 | 1612602,44 |  |  |  |  |
| 38 | Ул.Ремонт- ная 2-я, 7 | 44,00 | 1928036,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,00 | 1928036,00 |
| 39 | Ул.Окулова,25Б | 202,60 | 8877729,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,60 | 8877729,40 |
| 40 | Ул.Окулова,25А | 68,30 | 2992837,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,30 | 2992837,70 |
| 41 | Ул.Капитана Гастелло,6 | 49,70 | 11136320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,70 | 11136320,00 |  |  |  |  |
| 42 | Ул.Магистраль-ная,5 | 52,55 | 4187808,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,45 | 3568968,55 | 14,10 | 618840,00 |  |  |
| 43 | Ул.Дзержинско-го,18 | 26,80 | 770000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,80 | 770000,00 |  |  |
| 44 | Ул.Монастырс-кая,7 | 22,80 | 1499222,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,80 | 1499222,52 |  |  |
| 45 | Ул.Вильямса,33 | 53,60 | 4696763,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,60 | 4696763,40 |  |  |
| 46 | Ул.Карпинско-го,46 | 41,20 | 2121377,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,20 | 2121377,98 |  |  |
| 47 | Ул.Кировоградс-кая,190 | 40,40 | 2078679,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,40 | 2078679,60 |  |  |
| 48 | Ул.Подлесная,23 | 46,40 | 2047981,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,40 | 2047981,80 |  |  |
| 49 | Ул.Пономаре-ва,81 | 48,90 | 2420740,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,90 | 2420740,80 |  |  |
| 50 | Ул.Линия 5-я,1а литер С | 18,70 | 1291858,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,70 | 1291858,81 |  |  |  |  |
| 51 | Ул.Нижнекурь-инская,11а | 42,70 | 2050945,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,70 | 2050945,30 |  |  |  |  |
| 52 | Ул.Герцена,9 | 30,00 | 1327715,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 | 1327715,70 |  |  |
| 53 | Ул.Подлесная,9/3 | 36,20 | 2355235,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,20 | 2355235,00 |  |  |  |  |
|  | Итого | 7843, 48 | 469264020,02 |  |  |  |  | 5287,45 | 171217800,00 |  | 153403515, 30 | 0,00 |  | 0,00 | 252,20 | 7092995,85 | 0,00 | 881,50 | 43350917,80 | 270, 25 | 24240684,27 | 837,18 | 56159503,70 | 314,90 | 13798603,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Связистов,19 | 50,60 | 3111670,40 |  |  |  |  | 50,60 | 2400160,40 |  | 711510,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул.Космонавта Беляева,38 | 355,10 | 22535893,40 |  |  |  |  | 265,80 | 12607957,20 |  | 5692080,00 |  |  |  | 89,30 | 4235856,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул.Ладожская,27 | 148,90 | 9908962,60 |  |  |  |  | 99,00 | 4695966,00 |  | 2846040,00 |  |  |  | 49,90 | 2366956,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул.Академика Павлова,7 | 200,71 | 13078028,14 |  |  |  |  | 137,81 | 6536879,54 |  | 3557550,00 |  |  |  | 62,90 | 2983598,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул.Академика Павлова,6а | 395,30 | 25154250,20 |  |  |  |  | 349,10 | 16559209,40 |  | 6403590,00 |  |  |  | 46,20 | 2191450,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул.2-я Рыночная,22 | 370,50 | 24689397,00 |  |  |  |  | 313,80 | 14884789,20 |  | 7115100,00 |  |  |  | 56,70 | 2689507,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул.2-я Рыночная,20 | 503,50 | 31709629,00 |  |  |  |  | 386,30 | 18323754,20 |  | 7826610,00 |  |  |  | 117,20 | 5559264,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул.Сивкова,19 | 188,40 | 12494115,60 |  |  |  |  | 188,40 | 8936565,60 |  | 3557550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ул.КИМ,45 | 1165, 00 | 55260610,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1165, 00 | 55260610,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул.Подольс-кая,36 | 109,60 | 9059653,72 |  |  |  |  | 35,10 | 1664933,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,50 | 7394720,32 |  |  |  |  |
| 11 | Ул.Пономаре-ва,81 | 19,80 | 3078671,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,80 | 3078671,34 |  |  |  |  |
| 12 | Ул.Пономар-ева,77 | 154,76 | 6600441,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,76 | 6600441,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ул.Переселен-ческая,103 | 26,70 | 1266487,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,70 | 1266487,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ул.Пашийская,8 | 295,40 | 14012003,60 |  |  |  |  | 295,40 | 14012003,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ул.Энгельса,24 | 39,80 | 1887873,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,80 | 1887873,20 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ул.Адмирала Макарова,18 | 171,90 | 8153904,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,90 | 8153904,60 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ул.Адмирала Макарова,20 | 46,10 | 2186707,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,10 | 2186707,40 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ул.Адмирала Ушакова,17а | 109,60 | 5198766,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,60 | 5198766,40 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ул.Монтажни-ков,13 | 59,30 | 2812836,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,30 | 2812836,20 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ул.Монтажни-ков,14 | 132,00 | 6261288,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,00 | 6261288,00 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ул.Судозаводс-кая,19 | 214,90 | 10193566,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,90 | 10193566,60 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ул.Петропавлов-ская,13а | 55,70 | 2642073,80 |  |  |  |  | 55,70 | 2642073,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ул.Подлесная,7/2 | 206,90 | 9814094,60 |  |  |  |  | 167,20 | 7930964,80 |  |  |  |  |  | 39,70 | 1883129,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ул.Подлесная,9/2 | 169,01 | 8016820,34 |  |  |  |  | 127,50 | 6047835,00 |  |  |  |  |  | 41,51 | 1968985,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ул.Подлесная,9/3 | 382,50 | 18143505,00 |  |  |  |  | 209,60 | 9942166,40 |  |  |  |  |  | 172,90 | 8201338,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ул.Подлесная,9/4 | 152,80 | 7247915,20 |  |  |  |  | 69,10 | 3277689,40 |  |  |  |  |  | 83,70 | 3970225,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ул.Спортив-ная,17 | 159,68 | 7574261,12 |  |  |  |  | 41,90 | 1987484,60 |  |  |  |  |  | 117,78 | 5586776,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ул.Спортив-ная,19 | 86,80 | 4117271,20 |  |  |  |  | 43,70 | 2072865,80 |  |  |  |  |  | 43,10 | 2044405,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ул.Максима Горького,12 | 42,10 | 4202209,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,10 | 4202209,00 |  |  |  |  |
| 30 | Ул.Герцена,7а | 311,60 | 14780434,40 |  |  |  |  | 218,10 | 10345355,40 |  |  |  |  |  | 93,50 | 4435079,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ул.Герцена,9 | 148,80 | 7058179,20 |  |  |  |  | 64,00 | 3035776,00 |  |  |  |  |  | 84,80 | 4022403,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ул.Подлесная,23 | 151,50 | 7186251,00 |  |  |  |  | 46,40 | 2200937,60 |  |  |  |  |  | 105,10 | 4985313,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ул.Герцена,6 | 267,50 | 12688595,00 |  |  |  |  | 213,80 | 10141389,20 |  |  |  |  |  | 53,70 | 2547205,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Ул.Герцена,7 | 132,30 | 6275518,20 |  |  |  |  | 60,60 | 2874500,40 |  |  |  |  |  | 71,70 | 3401017,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Ул.Вильямса,33 | 37,50 | 1952799,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,50 | 1952799,00 |  |  |  |  |
| 36 | Ул.Пашийская,6 | 135,10 | 6536405,20 |  |  |  |  | 61,60 | 2921934,40 |  |  |  |  |  | 52,70 | 2499771,80 |  |  |  | 20,80 | 1114699,00 |  |  |  |  |
| 37 | Ул.Карпинско-го,46 | 140,80 | 6678707,20 |  |  |  |  | 99,80 | 4733913,20 |  |  |  |  |  | 41,00 | 1944794,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Ул.Карпинско-го,50 | 61,30 | 2907704,20 |  |  |  |  | 61,30 | 2907704,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Ул.Карпинско-го,52 | 568,50 | 26966229,00 |  |  |  |  | 305,80 | 14505317,20 |  |  |  |  |  | 262,70 | 12460911,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Ул.Карпинско-го,54 | 503,40 | 23878275,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 503,40 | 23878275,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Ул.Монастырс-кая,60 | 375,10 | 17792493,40 |  |  |  |  | 309,00 | 14657106,00 |  |  |  |  |  | 66,10 | 3135387,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Ул.Магистраль-ная,5 | 14,30 | 678306,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,30 | 678306,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Ул.Монастырс-кая,7 | 70,90 | 3363070,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,90 | 3363070,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Ул.Советская,81 | 37,60 | 1783518,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,60 | 1783518,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ул.Попова,55а | 50,80 | 2409647,20 |  |  |  |  | 50,80 | 2409647,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Ул.Василия Каменских,17 | 24,10 | 1143159,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,10 | 1143159,40 |  |  |  |  |
|  | Итого | 9044, 46 | 484453339,76 |  |  |  |  | 4327,21 | 205256879,14 |  | 37710030,00 |  |  |  | 2559, 85 | 120683480, 16 | 9961140,00 | 1938, 60 | 91955552,40 | 218, 80 | 18886258,06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Сивкова,19 | 191,80 | 12505143,40 |  |  |  |  | 191,80 | 9525363,40 |  | 2979780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул.Карпинско-го,48 | 749,00 | 52096487,00 |  |  |  |  | 749,00 | 37197587,00 |  | 14898900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул.Космонавта Беляева,40а | 350,90 | 23386306,70 |  |  |  |  | 350,90 | 17426746,70 |  | 5959560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул.Карпинско-го,124 | 1269, 70 | 78700956,10 |  |  |  |  | 1073,80 | 53328129,40 |  | 15643845,00 |  |  |  | 195,90 | 9728981,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул.Кочегаров,31 | 247,60 | 18256118,80 |  |  |  |  | 247,60 | 12296558,80 |  | 5959560,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул.Овчиннико-ва,24 | 385,80 | 28099325,40 |  |  |  |  | 385,80 | 19159985,40 |  | 8939340,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул.Энгельса,7 | 476,30 | 33338771,90 |  |  |  |  | 400,40 | 19885065,20 |  | 9684285,00 |  |  |  | 75,90 | 3769421,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул.Энгельса,8 | 551,60 | 32608725,80 |  |  |  |  | 387,70 | 19254345,10 |  | 5214615,00 |  |  |  | 163,90 | 8139765,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ул.Попова,55а | 355,40 | 24354735,20 |  |  |  |  | 304,20 | 15107484,60 |  | 6704505,00 |  |  |  | 51,20 | 2542745,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул.Окулова,20Д | 96,40 | 6277403,20 |  |  |  |  | 73,30 | 3640297,90 |  | 1489890,00 |  |  |  | 23,10 | 1147215,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ул.Окулова,20Б | 338,50 | 24260375,50 |  |  |  |  | 338,50 | 16810925,50 |  | 7449450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ул.Монастырс-кая,71 литер А | 144,30 | 9401205,90 |  |  |  |  | 144,30 | 7166370,90 |  | 2234835,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ул.Луначарского 2-я,8 | 135,50 | 9709116,50 |  |  |  |  | 135,50 | 6729336,50 |  | 2979780,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ул.Соликамс-кая,2 литер А, Б | 141,30 | 7017381,90 |  |  |  |  | 141,30 | 7017381,90 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ул.Нижнекурь-инская,11а | 299,40 | 19842851,65 |  |  |  |  | 256,20 | 12482795,05 |  | 5214615,00 |  |  |  | 43,20 | 2145441,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ул.Сивкова,13 | 168,70 | 8378148,10 |  |  |  |  | 168,70 | 8378148,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ул.Сивкова,17 | 218,40 | 10846399,20 |  |  |  |  | 218,40 | 10846399,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ул.Бабушкина,12 | 209,70 | 10414331,10 |  |  |  |  | 46,30 | 2299396,90 |  |  |  |  |  | 163,40 | 8114934,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ул.Бабушкина,14 | 224,90 | 11169208,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,90 | 11169208,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ул.Карпинско-го,14 | 268,20 | 13319616,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,20 | 13319616,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ул.Пермская,52 литер А | 102,50 | 5090457,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,50 | 5090457,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ул.Верещагинс-кая,29 | 54,40 | 2701667,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,40 | 2701667,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ул.Кировоградс-кая,140 | 48,50 | 2408655,51 |  |  |  |  | 48,50 | 2408655,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ул.Советская,4а | 16,70 | 829372,10 |  |  |  |  | 16,70 | 829372,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ул.Окулова,39 литер Б | 106,30 | 3892089,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,30 | 3892089,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ул.Адмирала Макарова,46 | 152,00 | 7548776,00 |  |  |  |  | 66,20 | 3287690,60 |  |  |  |  |  | 85,80 | 4261085,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 7303, 80 | 465392966,29 |  |  |  |  | 5745,10 | 285078035,77 |  | 95352960,00 |  |  |  | 1558, 70 | 76022630,52 | 8939340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Монастырс-кая,71 литера Б | 157,10 | 11345785,71 |  |  |  |  | 73,00 | 3864693,00 | 3028754,61 |  |  |  |  | 84,10 | 4452338,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул.Монастырс-кая,71 литера А | 139,10 | 10392847,71 |  |  |  |  | 94,20 | 4987042,20 | 3028754,61 |  |  |  |  | 44,90 | 2377050,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул.Монастырс-кая,56 литер Б | 25,80 | 2123066,45 |  |  |  |  |  |  | 757188,65 |  |  |  |  | 25,80 | 1365877,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул.Окулова,26 литера А | 93,40 | 6459066,71 |  |  |  |  |  |  | 1514377,31 |  |  |  |  | 93,40 | 4944689,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул.Окулова,26 литера Б | 140,80 | 11240036,06 |  |  |  |  |  |  | 3785943,26 |  |  |  |  | 140,80 | 7454092,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул.Черепано-вых,11 | 432,40 | 31220763,58 |  |  |  |  | 367,60 | 19461111,60 | 8329075,18 |  |  |  |  | 64,80 | 3430576,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул.Василия Каменского,17 | 542,40 | 40829819,78 |  |  |  |  | 283,20 | 14992891,20 | 12114621,38 |  |  |  |  | 259,20 | 13722307,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 1531, 00 | 113611386,00 |  |  |  |  | 818,00 | 43305738,00 | 32558715,00 |  |  |  |  | 713,00 | 37746933,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Белинско-го,10 | 347,90 | 26405936,50 |  |  |  |  | 264,00 | 14898840,00 | 6772200,00 |  |  |  |  | 83,90 | 4734896,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул.Окулова,39 литер А | 130,70 | 11608679,50 |  |  |  |  |  |  | 4232625,00 |  |  |  |  | 130,70 | 7376054,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул.Окулова,38 литер А | 100,20 | 9040887,00 |  |  |  |  |  |  | 3386100,00 |  |  |  |  | 100,20 | 5654787,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул.Окулова,38 литер Б | 158,60 | 12336691,00 |  |  |  |  |  |  | 3386100,00 |  |  |  |  | 158,60 | 8950591,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул.Попова,5 литер А, Б | 137,66 | 11154942,10 |  |  |  |  |  |  | 3747284,00 |  |  |  |  | 137,66 | 7407658,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 875,06 | 70547136,10 |  |  |  |  | 264,00 | 14898840,00 | 21524309,00 |  |  |  |  | 611,06 | 34123987,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | 26597,80 | 1603268848,17 | 0,00 |  | 0,00 |  | 16441, 76 | 719757292,90 | 340549529,30 |  | 0, 00 | 0,00 |  | 5694, 81 | 275670026, 64 | 18900480,00 | 2820, 10 | 135306470, 20 | 489, 05 | 43126942,33 | 837,18 | 56159503,70 | 314,90 | 13798603,10 |

10. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

- «ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
выполнения муниципальной адресной Программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| - Год | - Расселенная площадь |  |  |  |  |  | - Количество расселенных помещений |  |  |  |  |  | - Количество переселенных жителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2013 год | - 2014 год | - 2015 год | - 2016 год | - 2017 год | - Всего | - 2013 год | - 2014 год | - 2015 год | - 2016 год | - 2017 год | - Всего | - 2013 год | - 2014 год | - 2015 год | - 2016 год | - 2017 год | - Всего |
|  | - кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | - ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | - чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| - 2013 | - 1739,68 | - 6103,8 |  |  |  | - 7843,48 | - 53 | - 156 |  |  |  | - 209 | - 133 | - 562 |  |  |  | - 695 |
| - 2014 |  |  | - 9044,46 |  |  | - 9044,46 |  |  | - 251 |  |  | - 251 |  |  | - 722 |  |  | - 722 |
| - 2015 |  |  |  | - 7303,80 |  | - 7303,80 |  |  |  | - 192 |  | - 192 |  |  |  | - 537 |  | - 537 |
| - 2016 |  |  |  |  | - 1531,00 | - 1531,00 |  |  |  |  | - 43 | - 43 |  |  |  |  | - 132 | - 132 |
| - 2017 |  |  |  |  | - 875,06 | - 875,06 |  |  |  |  | - 25 | - 25 |  |  |  |  | - 89 | - 89 |
| - Итого | - 1739,68 | - 6103,80 | - 9044,46 | - 7303,80 | - 2406,06 | - 26597,80 | - 53 | - 156 | - 251 | - 192 | - 68 | - 720 | - 133 | - 562 | - 722 | - 537 | - 221 | - 2175 |