19.12.2014

1004

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями  Пермской городской Думы от 26 июня 2012 г. № 109 «Об установлении расходного обязательства в сфере здравоохранения в части финансового обеспечения проведения реконструкции с надстройкой второго и третьего этажей поликлиники МАУЗ «ГДП» по ул.Докучаева,30/ул.Костычева,41», от 17 декабря 2013 г. № 285 «О бюджете города Перми на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов», постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. № 1060 «Об утверждении Порядка разработки и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми», в целях уточнения объемов финансирования мероприятий инвестиционного проекта

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в инвестиционный проект «Реконструкция с надстройкой второго и третьего этажей поликлиники 
МАУЗ «ГДП» по ул.Докучаева,30/ ул.Костычева,41», утвержденный постановлением администрации города Перми от 27 марта 2009 г. № 164 (в ред. постановлений администрации города Перми от 17.09.2009 № 619, от 28.10.2009 № 729, распоряжений начальника управления здравоохранения администрации города Перми от 15.07.2010 № СЭД-01-08-5, от 06.10.2010 № СЭД-01-08-21, 
от 10.11.2010 № СЭД-01-08-31, от 29.12.2010 № СЭД-01-08-38, от 29.12.2010 
№ СЭД-01-08-39, от 16.03.2011 № СЭД-01-08-5, от 29.03.2011 № СЭД-01-08-6, 
от 05.04.2011 № СЭД-01-08-7, постановлений администрации города Перми 
от 02.12.2011 № 800, от 05.09.2012 № 520, от 05.04.2013 № 230, от 09.07.2013 
№ 571, от 25.12.2013 № 1229, от 24.03.2014 № 191).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2014 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления здравоохранения администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми                                           Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 19.12.2014 № 1004

ИЗМЕНЕНИЯ 
в инвестиционный проект «Реконструкция с надстройкой второго и третьего этажей 
поликлиники МАУЗ «ГДП» по ул.Докучаева,30/ ул.Костычева,41», утвержденный постановлением 
администрации города Перми от 27 марта 2009 г. № 164

1. В разделе «Паспорт инвестиционного проекта» строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Прогнозируемая сметная стоимость инвестиционного проекта, тыс.руб. | 126227,510 |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования инвестиционного проекта по годам реализации | 2008 год – 3000,000 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2010 год – 5164,546 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2011 год – 13554,943 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2012 год – 76099,701 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2013 год – 74410,948 тыс.руб. – бюджет города Перми (74410,948 тыс.руб. – неиспользованные остатки ассигнований 2012 г.); 2014 год – 48435,261 тыс.руб. – бюджет города Перми (20026,941 тыс.руб. – неиспользованный остаток средств прошлых лет) |

2. В разделе «Финансирование инвестиционного проекта»:

2.1. строки 1.2.7, 1.2.8, «Итого по задаче 1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.2.7 | Выполнение полного комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции поликлиники | подрядная организация | акт выполненных работ | ед. |  |  |  |  | 1 | 1 (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | бюджет города Перми | 96813, 663 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69143, 723 | 0,0 | 47242,868 (в т.ч. 19572,928 неиспользованный остаток средств прошлых лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.8 | Ввод в эксплуатацию строительного объекта здания поликлиники | подрядная организация | акт ввода в эксплуатацию строительного объекта здания поликлиники, лицензия на медицинскую деятельность | ед. |  |  |  |  | 2 | 2 (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | бюджет города Перми | 290, 133 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290, 133 | 290, 133 (неиспользованные остатки ассигнований 2012 года) | 274,146 (в т.ч. 274,146 - неиспользованный остаток средств прошлых лет) |
| Итого по задаче 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 117223,285 | 0,0 | 5164, 546 | 13554,943 | 70833, 856 | 69533, 855 (неиспользованные остатки ассигнований 2012 года) | 47526,644 (в т.ч. 19856,704 неиспользованный остаток средств прошлых лет) |

2.2. строку «Итого по инвестиционному проекту» изложить в следующей редакции:

| Итого по инвестиционному проекту | бюджет города Перми | 126227,510 | 3000,00 | 5164, 546 | 13554,943 | 76099, 701 | 74410, 948 (неиспользованные остатки ассигнований 2012 года) | 48435,261(в т.ч. 20026,941 неиспользованный остаток средств прошлых лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. В приложении:

3.1. строки 1.2.7, 1.2.8, «Итого по задаче 1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.2.7 | Выполнение полного комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции поликлиники | подрядная организация | 01.01.2010 | 27.06.2014 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 47242,868 (в т.ч. 19572,928 неиспользованный остаток средств прошлых лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.8 | Ввод в эксплуатацию строительного объекта здания поликлиники | подрядная организация | 10.06.2014 | 27.06.2014 | акт ввода в эксплуатацию строительного объекта здания поликлиники, лицензия на медицинскую деятельность | ед. | 2 | бюджет города Перми | 274,146 (в т.ч. 274,146 неиспользованный остаток средств прошлых лет) |
| Итого по задаче 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47526,644 (в т.ч. 19856,704 неиспользованный остаток средств прошлых лет) |

3.2. строку «Всего» изложить в следующей редакции:

| Всего | бюджет города Перми | 48435,261 (в т.ч. 20026,941 неиспользованный остаток средств прошлых лет) |
| --- | --- | --- |