30.12.2014

1060

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781              «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 
«Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города 
Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 15 октября 2014 г. № 713.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления здравоохранения администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми                                                      Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 30.12.2014 № 1060

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние образовательных

учреждений города Перми», утвержденную постановлением администрации города

Перми от 15 октября 2014 г. № 713

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | на конец 2014 года в городе Перми осуществляют образовательную деятельность 296 муниципальных образовательных учреждений (далее – ОУ): 135 СОШ; 142 ДОУ; 19 УДО. На решение проблем и обеспечение потребностей ОУ направлена деятельность 7 уч-реждений системы образования (далее – УСО). Имущественный комплекс ОУ и УСО включает 495 зданий (помещений): 253 – ДОУ, 166 – СОШ, 67 – УДО, 7 – УСО. Соотношение зданий ОУ по годам постройки представлено в таблице: ОУ; до 1917 года; 1917-1950 годы; 1950-1970 годы; 1970-1990 годы; 1990-2013 годы. СОШ; 7 %; 16 %; 52 %; 24 %; 1 %. ДОУ; 0,4 %; 2,9 %; 52,5 %; 42,5 %; 1,7 %. В соответствии с установленными сроками эксплуатации зданий, инженерных систем капитальный ремонт здания необходимо проводить через 25 лет его эксплуатации. За период с 2009 года по 2014 годы в отрасли «Образование» проведен комплексный капитальный ремонт 35 зданий ОУ, что составляет 7 % от общего количества зданий ОУ и УСО: СОШ – 15 из 135 (СОШ № 3, 6, 10, 12, 49, 52, 60, 84, 87, 114, 146, гимназии № 6, 17, лицеи № 1, 2), ДОУ – 17 из 142 (ДОУ № 2, 12, 22 (2 здания), 63, 112, 137, 162, 178, 238, 265, 268, 298, 318, 377, 393, 417 (2 здания), структурное подразделение «Совушка» гимназии № 31) , УДО – 1 из 19 (МАОУ ДОД «ДД(Ю)Т» г.Перми). Капитальный ремонт зданий УСО не проводился. Таким образом, 92 % зданий, находящихся в оперативном управлении ОУ, УСО, эксплуатируются более 25 лет и требуют капитального ремонта. Стоимость капитального ремонта здания определяется после разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания (далее – ПСД). Ввиду того, что срок действия ПСД составляет не более 2 лет, разработка ПСД для всех объектов, требующих капитального ремонта, является нецелесообразной. Среднее значение стоимости капитального ремонта составляет: для СОШ – 100 млн.руб., для ДОУ – 50 млн.руб., УДО, УСО – 30 млн.руб. Приведение имущественных комплексов ОУ к лицензионным требованиям имеет приоритетную социальную значимость и направлено на создание условий для безопасного пребывания детей в ОУ. В настоящее время 37 ДОУ, имеющих в оперативном управлении 83 здания, МАОУ «СОШ № 96», МАОУ ДОД «ЦДТ «Мотовилиха» г.Перми не имеют возможности получить лицензию на право ведения образовательной деятельности (далее – лицензия) из-за несоответствия условий для осуществления образовательной деятельности санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям пожарной безопасности. На 2015 год запланировано проведение капитального ремонта МАОУ «СОШ № 96», МАОУ ДОД «ЦДТ «Мотовилиха» г.Перми (стоимость капитального ремонта 131,5 млн.руб. и 70 млн.руб. соответственно), а также приведение к лицензионным требованиям 83 зданий 37 ДОУ (470 млн.руб.). В связи с регулярным изменением законодательства (санитарных правил и норм, правил пожарной безопасности, регламентирующих требования к имущественному комплексу ОУ), длительным сроком эксплуатации зданий без капитального ремонта, ОУ, имеющим лицензию, также требуется дополнительное финансирование для приведения иму-щественных комплексов к нормативным требованиям. В настоящее время в городе Перми существует проблема обеспечения детей местами в дошкольных образовательных учреждениях (с 2011 года по 2014 год количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет увеличилось на 8947 чел.). Основными направлениями решения обозначенных проблем, реализуемых с помощью программы, являются создание дополнительных мест путем восстановления зданий ДОУ, возвращенных в отрасль образования, ранее перепрофилированных групп, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов ОУ, УСО, выполнение обязательств по устранению выявленных нарушений надзорных органов в ОУ, УСО путем проведения капитальных и текущих ремонтов зданий ОУ, УСО. В 2015 году планируется восстановить 8 зданий ДОУ: ДОУ № 85, 134, 268, 278, 358, 400, 409, 418 и создать 1225 мест для детей дошкольного возраста. Стоимость капитального ремонта составляет 475 млн.руб. За последние пять лет с 2009 года по 2014 год зафиксирована положительная динамика в объемах средств, направляемых на восстановление аварийных зданий ДОУ, ранее перепрофилированных групп, приведение имущественных комплексов ОУ в нормативное состояние. В рамках реализации программы предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на увеличение количества лицензированных ОУ, сокращение числа аварийных и требующих капитального ремонта зданий ОУ |
| --- | --- | --- |

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего (тыс.руб.), в том числе: | 1189490,6 | 271024,3 | 294058,3 |
|  | бюджет города Перми | 1189490,6 | 271024,3 | 294058,3 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе: | 1189490,6 | 271024,3 | 294058,3 |
|  | бюджет города Перми | 1189490,6 | 271024,3 | 294058,3 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми»:

2.1. строку 1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние муниципальных образовательных учреждений города Перми | ДО | бюджет города Перми | 1189490,6 | 271024,3 | 294058,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. строки 1.1.2, «Итого по цели, в том числе по источникам финансирования», «Итого по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  | 699490,6 | 196024,3 | 274058,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 1189490,6 | 271024,3 | 294058,3 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 1189490,6 | 271024,3 | 294058,3 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние муниципальных 
образовательных учреждений города Перми» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми»:

3.1. строку 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1 | Восстановление дошкольных образовательных организаций, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в дошкольных образовательных организациях | ДОУ | количество восстановленных ДОУ, закрытых на капитальный ремонт | ед. | 8 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 490000,0 | 75000,0 | 20000,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2. строки 1.1.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1», «Итого по задаче 1.1.2», «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1 | Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства | ДОУ | количество ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 37 | 35 | 37 | бюджет города Перми | 470000,0 | 94124,3 | 99758,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СОШ, УДО | количество СОШ, УДО, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 8 | 6 | 19 | бюджет города Перми | 229490,6 | 101900,0 | 174300,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 699490,6 | 196024,3 | 274058,3 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 699490,6 | 196024,3 | 274058,3 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1189490,6 | 271024,3 | 294058,3 |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми» в графе 4 строки 1.1.2 цифры «4,4» заменить цифрами «5,9»

5. Дополнить планом-графиком подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние муниципальных 
образовательных учреждений города Перми» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми» на 2015 год следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние муниципальных 
образовательных учреждений города Перми» муниципальной программы «Приведение в

нормативное состояние образовательных учреждений города Перми»

на 2015 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия / объекта по подпрограмме). Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализа-ции меро-приятия | Дата окончания реализа-ции меро-приятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Восстановление дошкольных образовательных организаций, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 265» г.Перми по ул.Героев Хасана,97а | МАДОУ «Детский сад № 265» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | оплата муниципального контракта по капитальному ремонту здания, договора на приобретение оборудования, мебели, по которым не в полном объеме произведены выплаты | шт. | 1 | бюджет города Перми | 5000,0 |
| 1.1.1.1.2 | Проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 298» г.Перми по ул.Студенческой,16 | МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 298» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | оплата муниципального контракта по капитальному ремонту здания, договора на приобретение оборудования, мебели, по которым не в полном объеме произведены выплаты | шт. | 1 | бюджет города Перми | 5000,0 |
| 1.1.1.1.3 | Проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 377» г.Перми по ул.Пихтовой,14а | МАДОУ «Детский сад № 377» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | оплата муниципального контракта по капитальному ремонту здания, договора на приобретение оборудования, мебели, по которым не в полном объеме произведены выплаты | шт. | 1 | бюджет города Перми | 5000,0 |
| 1.1.1.1.4 | Проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми по ул.Краснополянской,39, получение технических условий, приобретение оборудования (в том числе для прогулочных участков), мебели | МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, договор на технические условия, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 3 | бюджет города Перми | 51000,0 |
| 1.1.1.1.5 | Проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 358» г.Перми по ул.Корсуньской,13, получение технических условий, приобретение оборудования (в том числе для прогулочных участков), мебели | МАДОУ «Детский сад № 358» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, договор на технические условия, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 3 | бюджет города Перми | 63000,0 |
| 1.1.1.1.6 | Проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 85» г.Перми по ул.Судозаводской,26, получение технических условий, приобретение оборудования (в том числе для прогулочных участков), мебели | МАДОУ «Детский сад № 85» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, договор на технические условия, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 3 | бюджет города Перми | 50000,0 |
| 1.1.1.1.7 | Проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 134» г.Перми по ул.Тургенева,37, получение технических условий, приобретение оборудования (в том числе для прогулочных участков), мебели | МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 134» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, договор на технические условия, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 3 | бюджет города Перми | 73000,0 |
| 1.1.1.1.8 | Проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 278» г.Перми по ул.9 Мая,9, получение технических условий, приобретение оборудования (в том числе для прогулочных участков), мебели | МАДОУ «Детский сад № 278» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, договор на технические условия, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 3 | бюджет города Перми | 75000,0 |
| 1.1.1.1.9 | Проведение реконструкции здания МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми по ул.Каляева,35а, получение технических условий, приобретение оборудования (в том числе для прогулочных участков), мебели | МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт приемки законченной реконструкции объекта, договор на технические условия, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 3 | бюджет города Перми | 73000,0 |
| 1.1.1.1.10 | Проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 400» г.Перми по ул.Никитина,18б, получение технических условий, приобретение оборудования (в том числе для прогулочных участков), мебели | МАДОУ «Детский сад № 400» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, договор на технические условия, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 3 | бюджет города Перми | 50000,0 |
| 1.1.1.1.11 | Проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 268» г.Перми по ул.Толмачева,2, получение технических условий, приобретение оборудования (в том числе для прогулочных участков), мебели | МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 268» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, договор на технические условия, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 3 | бюджет города Перми | 40000,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 490000,0 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 490000,0 |
| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Разработка ПСД на капитальный ремонт здания МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 268» г.Перми по ул.Толмачева,2 | МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 268» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 3000,0 |
| 1.1.2.1.2 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, устройство теневых навесов в МБДОУ «Детский сад № 13» г.Перми по ул.Технической,4 | МБДОУ «Детский сад № 13» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 9000,0 |
| 1.1.2.1.3 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, устройство теневых навесов в МАДОУ «Детский сад № 36» г.Перми по ул.Луначарского,122а, ул.Крисанова,20а, ул.Крисанова,22а, ул.Екатерининской,142 | МАДОУ «Детский сад № 36» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 5 | бюджет города Перми | 15200,0 |
| 1.1.2.1.4 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 49» г.Перми по ул.Генерала Черняховского,80, ул.Колвинской,23, ул.Бушмакина,22 | МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 49» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 12000,0 |
| 1.1.2.1.5 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 69» г.Перми по ул.Куйбышева,169/5, ул.Лукоянова,10, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания по ул.Анвара Гатауллина,7а | МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 69» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 3 | бюджет города Перми | 14000,0 |
| 1.1.2.1.6 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, устройство теневых навесов в МАДОУ «Детский сад № 71» г.Перми по ул.Шишкина,16, ул.Закамской,58а | МАДОУ «Детский сад № 71» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 10500,0 |
| 1.1.2.1.7 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, устройство теневых навесов в МБДОУ «Детский сад № 80» г.Перми по ул.Моторостроите-лей,4, ул.Моторостроите-лей,14 | МБДОУ «Детский сад № 80» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 3 | бюджет города Перми | 9500,0 |
| 1.1.2.1.8 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 87» г.Перми по ул.Куйбышева,68а, ул.Седова,14, ул.Седова,17 | МБДОУ «Детский сад № 87» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 3 | бюджет города Перми | 20200,0 |
| 1.1.2.1.9 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, устройство теневых навесов в МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 108» г.Перми по ул.Адмирала Нахимова,18а, ул.Адмирала Нахимова,14а | МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 108» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 8000,0 |
| 1.1.2.1.10 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, устройство теневых навесов в МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 134» г.Перми по ул.Тургенева,41 | МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 134» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 10000,000 |
| 1.1.2.1.11 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 137» г.Перми по ул.Автозаводской,29, ул.Закамской,27 | МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 137» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | оплата работ, выполненных в 2014 году | шт. | 1 | бюджет города Перми | 800,0 |
| 1.1.2.1.12 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, устройство теневых навесов в МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 161» г.Перми по ул.Студенческой,7, ул.КИМ,103, ул.КИМ,105, ул.Лебедева,46а | МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 161» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 4 | бюджет города Перми | 16500,0 |
| 1.1.2.1.13 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МБДОУ «Детский сад № 165» г.Перми по ул.Мира,5, ул.Мира,9, ул.Мира,19 | МБДОУ «Детский сад № 165» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 3 | бюджет города Перми | 17000,0 |
| 1.1.2.1.14 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 175» г.Перми по ул.Карбышева,34, ул.Репина,23, ул.Воркутинской,78, ул.Репина,6 | МАДОУ «Детский сад № 175» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 3 | бюджет города Перми | 15000,0 |
| 1.1.2.1.15 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, устройство теневых навесов в МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 178» г.Перми по ул.Белинского,53, ул.Полины Осипенко,48, ул.Полины Осипенко,50 | МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 178» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 4 | бюджет города Перми | 22000,0 |
| 1.1.2.1.16 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МБДОУ «Детский сад № 227» г.Перми по ул.Степана Разина,77, ул.Крупской,91а, ул.Старцева,35в | МБДОУ «Детский сад № 227» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 3 | бюджет города Перми | 14000,0 |
| 1.1.2.1.17 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, устройство теневых навесов в МАДОУ «Детский сад № 233-«Школа Рыцарей и Принцесс» г.Перми по ул.Подлесной,21/2 | МАДОУ «Детский сад № 233-«Школа Рыцарей и Принцесс» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 7000,0 |
| 1.1.2.1.18 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 238» г.Перми по ул.Максима Горького,42, ул.Газеты Звезда,12 | МАДОУ «Детский сад № 238» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 4500,0 |
| 1.1.2.1.19 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МБДОУ «Детский сад № 251» г.Перми по ул.1-й Красноармейской,17а | МБДОУ «Детский сад № 251» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 8000,0 |
| 1.1.2.1.20 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, устройство теневых навесов в МАДОУ «Детский сад № 262» г.Перми по ул.Солдатова,14а | МАДОУ «Детский сад № 262» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 8000,0 |
| 1.1.2.1.21 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 269» г.Перми по ул.Героев Хасана,13а, Комсомольскому проспекту,88б | МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 269» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 19000,0 |
| 1.1.2.1.22 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МБДОУ «Детский сад № 281» г.Перми по ул.Закамской,35а, ул.Чистопольской,20, ул.Ласьвинской,22а | МБДОУ «Детский сад № 281» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 9200,0 |
| 1.1.2.1.23 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 287» г.Перми по ул.Полины Осипенко,57а, ул.1-й Красноармейской,54 | МАДОУ «Детский сад № 287» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 12200,0 |
| 1.1.2.1.24 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МБДОУ «Детский сад № 295» г.Перми по ул.Лядовской,101 | МБДОУ «Детский сад № 295» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 7500,0 |
| 1.1.2.1.25 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, устройство теневых навесов в МАДОУ «Детский сад № 296» г.Перми по ул.Швецова,31, ул.Механошина,8 | МАДОУ «Детский сад № 296» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 3 | бюджет города Перми | 17500,0 |
| 1.1.2.1.26 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, устройство теневых навесов в МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 298» г.Перми по ул.Технической,16 | МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 298» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 15000,0 |
| 1.1.2.1.27 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, устройство теневых навесов в МБДОУ «Детский сад № 317» г.Перми по ул.Крупской,90, бульвару Гагарина,79а, бульвару Гагарина,105а | МБДОУ «Детский сад № 317» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 3 | бюджет города Перми | 16500,0 |
| 1.1.2.1.28 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, устройство теневых навесов в МАДОУ «Детский сад № 321» г.Перми по ул.Лихвинской,114, ул.Казахской,56 | МАДОУ «Детский сад № 321» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 3 | бюджет города Перми | 9500,0 |
| 1.1.2.1.29 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, устройство теневых навесов в МАДОУ «Детский сад № 360» г.Перми по ул.Маяковского,35, ул.Маяковского,46б | МАДОУ «Детский сад № 360» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 3 | бюджет города Перми | 14000,0 |
| 1.1.2.1.30 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МБДОУ «Детский сад № 364» г.Перми по Серебрянскому проезду,6, Серебрянскому проезду,10, Серебрянскому проезду,12 | МБДОУ «Детский сад № 364» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 3 | бюджет города Перми | 18000,0 |
| 1.1.2.1.31 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, устройство теневых навесов в МАДОУ «Детский сад № 369» г.Перми по ул.Холмогорской,4а, ул.Братской,6а, ул.Балхашской,203 | МАДОУ «Детский сад № 369» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 4 | бюджет города Перми | 14500,0 |
| 1.1.2.1.32 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, устройство теневых навесов в МАДОУ «Детский сад № 377» г.Перми по ул.Коломенской,5а | МАДОУ «Детский сад № 377» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 9000,0 |
| 1.1.2.1.33 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, устройство теневых навесов в МАДОУ «Детский сад № 390» г.Перми по ул.Вильямса,47, ул.Никитина,22, ул.Маршала Толбухина,44 | МАДОУ «Детский сад № 390» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 4 | бюджет города Перми | 17000,0 |
| 1.1.2.1.34 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 393» г.Перми по ул.Гашкова,22а, ул.Гашкова,22б | МАДОУ «Детский сад № 393» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 14000,0 |
| 1.1.2.1.35 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 394» г.Перми по ул.Репина,10а, ул.Трясолобова,65, ул.Гайвинской,16 | МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 394» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 400,0 |
| 1.1.2.1.36 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, устройство теневых навесов в МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми по ул.Нейвинской,10а, ул.Коломенской,22 | МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 3 | бюджет города Перми | 12500,0 |
| 1.1.2.1.37 | Приобретение мебели, оборудования (технологического, для медицинского блока, прогулочных участков и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), оргтехники, инвентаря (хозяйственного, кухонного и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), мягкого инвентаря, хозяйственных товаров, ковров, жалюзи, кухонной, столовой посуды для выкупаемого здания ДОУ по ул.Красногвардейс-кой,42 | МАДОУ «Детский сад № 413» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | накладные, счет-фактуры на приобретение оборудования | шт. | 1 | бюджет города Перми | 20000,0 |
| 1.1.2.1.38 | Приобретение мебели, оборудования (технологического, для медицинского блока, прогулочных участков и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), оргтехники, инвентаря (хозяйственного, кухонного и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), мягкого инвентаря, хозяйственных товаров, ковров, жалюзи, кухонной, столовой посуды для выкупаемого здания по ул.Газонной,19а | МАДОУ «Детский сад № 378» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | накладные, счет-фактуры на приобретение оборудования | шт. | 1 | бюджет города Перми | 20000,0 |
| 1.1.2.1.39 | Проведение капитального ремонта здания МАОУ «Гимназия № 1» г.Перми по ул.Космонавта Леонова,14 | МАОУ «Гимназия № 1» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 13000,0 |
| 1.1.2.1.40 | Проведение капитального ремонта здания МБС(К)ОУ«Школа-интернат № 4 VI вида» г.Перми по ул.Вильямса,40 | МБС(К) ОУ «Школа-интернат № 4 VI вида» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 4500,0 |
| 1.1.2.1.41 | Проведение капитального ремонта здания МАОУ «Лицей № 10» г.Перми по ул.Льва Шатрова, 5 | МАОУ «Лицей № 10» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 3000,0 |
| 1.1.2.1.42 | Проведение капитального ремонта здания МАОУ «СОШ № 96» г.Перми по ул.Клары Цеткин,10, получение технических условий, приобретение оборудования, мебели | МАОУ «СОШ № 96» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, договор на технические условия, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 3 | бюджет города Перми | 100000,0 |
| 1.1.2.1.43 | Проведение капитального ремонта здания МАОУ «СОШ № 101» г.Перми по ул.Репина,12, приобретение оборудования, мебели | МАОУ «СОШ № 101» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | оплата работ, выполненных в 2014 году, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 1 | бюджет города Перми | 28802,2 |
| 1.1.2.1.44 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 112» г.Перми по пл.Дружбы,18 | МАОУ «СОШ № 112» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 5000,0 |
| 1.1.2.1.45 | Проведение капитального ремонта здания МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «Мотовилиха» г.Перми по ул.1905 года,2 | МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «Мотовилиха» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 69200,0 |
| 1.1.2.1.46 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских» г.Перми по ул.Плеханова,41 | МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 1500,0 |
| 1.1.2.1.47 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МБОУ «СОШ № 134» г.Перми по ул.Льва Шатрова,25 | МБОУ «СОШ № 134» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 3000,0 |
| 1.1.2.1.48 | Благоустройство территории (баскетбольной спортивной площадки) МАОУ «СОШ № 91» г.Перми по ул.Карпинского,66 | МАОУ «СОШ № 91» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 1488,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 699490,6 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 699490,6 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1189490,6 |