30.12.2014

1064

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сен-тября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми      от 16 октября 2014 г. № 726, дополнив приложениями 3, 4 согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми 			                         Д.И.Самойлов

Приложение 1

к постановлению администрации

города Перми

от 30.12.2014 № 1064

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Организация дорожного движения в городе Перми» муниципальной программы

«Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта

общего пользования в городе Перми»

на 2015 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта) по подпрограмме. Место проведения/ расположения (адрес) | Участники программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значе-ние |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание дорожных знаков | муниципальное казенное учреждение «Пермская дирекция дорожного движения» (далее – МКУ «ПермДДД») | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ | ед. |  | 22 | бюджет города Перми | 19665,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество дорожных знаков, находящихся на содержании | тыс. шт. |  | 31,501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Содержание светофорных объектов | «МКУ «ПермДДД» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ | ед. |  | 12 | бюджет города Перми | 4247,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество светофорных объектов с автоматизированной системой управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ | ед. |  | 12 | бюджет города Перми | 9445,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество светофорных объектов без автоматизированной системы управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3 | Нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2015 | 25.02.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ | ед. |  | 2 | бюджет города Перми | 22800,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.03.2015 | 20.03.2015 | заключение муниципального контракта | ед. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30.04.2015 | 30.10.2015 | количество актов приемки выполненных работ | ед. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.04.2015 | 30.10.2015 | площадь нанесенной дорожной разметки краской | тыс. кв.м |  | 87,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2015 | 25.02.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ | ед. |  | 2 | бюджет города Перми | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.03.2015 | 20.03.2015 | заключение муниципального контракта | ед. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30.04.2015 | 30.10.2015 | количество актов приемки выполненных работ | ед. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.04.2015 | 30.10.2015 | площадь нанесенной дорожной разметки пластическими материалами | тыс. кв.м |  | 10,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4 | Установка и демонтаж столбиков сигнальных гибких | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2015 | 10.03.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 602,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21.03.2015 | 31.03.2015 | заключение муниципального контракта | ед. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30.04.2015 | 30.10.2015 | количество актов приемки выполненных работ | ед. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.04.2015 | 30.10.2015 | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | ед. |  | 1490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5 | Содержание и обслуживание комплексов фото-, видеофиксаторов | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ | ед. |  | 12 | бюджет города Перми | 6571,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество обслуживаемых комплексов фото-, видеофиксаторов, находящихся на содержании | ед. |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6 | Содержание и обслуживание автоматизированной системы управления дорожным движением | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ | ед. |  | 12 | бюджет города Перми | 6962,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество обслуживаемых автоматизированных систем управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7 | Содержание и обслуживание автоматизированных рабочих мест | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ | ед. |  | 12 | бюджет города Перми | 1507,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество обслуживаемых автоматизированных рабочих мест, находящихся на содержании | ед. |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8 | Обеспечение функций комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 3952,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9 | Содержание и обслуживание комплекса контроля абонентских терминалов | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ | ед. |  | 4 | бюджет города Перми | 290,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество обслуживаемых комплексов контроля абонентских терминалов, находящихся на содержании | ед. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.10 | Содержание и обслуживание видеокамер комплекса технических средств «Безопасный город» | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ | ед. |  | 12 | бюджет города Перми | 1157,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество обслуживаемых видеокамер комплекса технических средств «Безопасный город», находящихся на содержании | ед. |  | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.11 | Изготовление информационных материалов для участников дорожного движения | МКУ «ПермДДД» | 15.01.2015 | 15.12.2015 | количество информационных материалов для участников дорожного движения | ед. |  | 150000 | бюджет города Перми | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.12 | Создание и размещение информационных материалов в радиоэфире по тематике организации и безопасности дорожного движения | департамент дорог и транспорта администрации города Перми (далее – ДДиТ) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество информационных материалов в радиоэфире по тематике организации и безопасности дорожного движения | ед. |  | 100 | бюджет города Перми | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 87752,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.2 | Обеспечение деятельности учреждений в сфере организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ «ПермДДД» | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органов местного самоуправления города Перми в сфере организации дорожного движения | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 23916,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23916,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.3 | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Разработка (актуализация) проектов организации дорожного движения | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2015 | 20.03.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 1470,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21.03.2015 | 31.03.2015 | заключение муниципального контракта | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.04.2015 | 31.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.04.2015 | 31.12.2015 | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв.м | 393,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных знаков | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2015 | 10.01.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ | ед. | 2 |  | бюджет города Перми | 4146,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.01.2015 | 20.01.2015 | заключение муниципального контракта | ед. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21.01.2015 | 31.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ | шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | шт. | 753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.3 | Изготовление и установка (демонтаж) искусственных неровностей | МКУ «ПермДДД» | 01.02.2015 | 20.03.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ | ед. | 2 |  | бюджет города Перми | 3109,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.04.2015 | 20.04.2015 | заключение муниципального контракта | ед. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 31.05.2015 | 30.10.2015 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.05.2015 | 30.10.2015 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | 765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.4 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных, пешеходных ограждений | МКУ «ПермДДД» | 01.02.2015 | 28.2.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 7240,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.03.2015 | 10.03.2015 | заключение муниципального контракта | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.04.2015 | 31.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.04.2015 | 31.12.2015 | протяженность установленных (демонтируемых) барьерных ограждений | м | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.02.2015 | 28.02.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 1926,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.03.2015 | 10.03.2015 | заключение муниципального контракта | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.04.2015 | 31.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.04.2015 | 31.12.2015 | количество установленных (демонтируемых) безбарьерных ограждений | ед. | 1005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.5 | Изготовление и установка (демонтаж) направляющих устройств | МКУ «ПермДДД» | 01.03.2015 | 01.04.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 1078,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.04.2015 | 20.04.2015 | заключение муниципального контракта | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 31.05.2015 | 30.09.2015 | количество актов приемки выполненных работ по реконструкции объектов | ед. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.05.2015 | 30.09.2015 | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.6 | Подготовка и анализ вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования | ДДиТ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество вариантов организации дорожного движения | ед. | 77 |  | бюджет города Перми | 1876,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20847,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | Строительство светофорных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество построенных светофорных объектов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 3217,7 |
| 1.1.1.4.1 | Строительство светофорных объектов | МКУ «ПермДДД» | 01.02.2015 | 31.03.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ | ед. | 3 |  | бюджет города Перми | 3217,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.04.2015 | 30.04.2015 | заключение муниципального контракта | ед. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.05.2015 | 30.09.2015 | количество актов приемки выполненных работ по реконструкции объектов | ед. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.05.2015 | 30.09.2015 | количество построенных светофорных объектов | ед. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3217,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | Реконструкция светофорных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество реконструированных светофорных объектов | ед. | 5 | бюджет города Перми | 3000,0 |
| 1.1.1.5.1 | Реконструкция светофорных объектов | МКУ «ПермДДД» | 01.02.2015 | 31.03.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ | ед. | 5 |  | бюджет города Перми | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.04.2015 | 30.04.2015 | заключение муниципального контракта | ед. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.05.2015 | 30.09.2015 | количество актов приемки выполненных работ по реконструкции объектов | ед. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.05.2015 | 30.09.2015 | количество реконструированных светофорных объектов | ед. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6 | Мероприятия по реализации парковочной политики на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество функционирующих патрулей на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 3100,0 |
| 1.1.1.6.1 | Организация контроля парковочного пространства | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2015 | 28.02.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 3100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.03.2015 | 10.03.2015 | заключение муниципального контракта | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.04.2015 | 31.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ по реконструкции объектов | ед. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.04.2015 | 31.12.2015 | количество функционирующих патрулей на улично-дорожной сети города | ед. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6.2 | Создание и использование парковок (парковочных мест) на платной основе | МКУ «ПермДДД» | 01.02.2015 | 31.03.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ |  | 4 |  | бюджет города Перми | 8570,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.04.2015 | 28.04.2015 | заключение муниципального контракта |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.05.2015 | 31.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ по реконструкции объектов |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.05.2015 | 31.12.2015 | количество фото-, видеофиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки | ед. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11670,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 150404,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 150404,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

города Перми

от 30.12.2014 № 1064

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования

в городе Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие

городского пассажирского транспорта общего пользования

в городе Перми» на 2015 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта) по подпрограмме. Место проведения/расположения (адрес) | Участники программы | Дата начала реализации меро-приятия | Дата окончания реализации меро-приятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источ-ник финан-сиро-вания | Объем финан-сирова-ния, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значе-ние |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на транспорте общего пользования для населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования | департамент дорог и транспорта администрации города Перми (далее – ДДиТ) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество субсидируемых автобусных маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования | ед. |  | 40 | бюджет города Перми | 87474,5 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87474,5 |
| 1.2.1.2 | Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий граждан | ДДиТ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы на автобусных маршрутах городского пассажирского транспорта общего пользования, в год | млн. чел. |  | 40 | бюджет города Перми | 193040,1 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193040,1 |
| 1.2.1.3 | Субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским электрическим транспортом общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1 | Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским электрическим транспортом общего пользования | ДДиТ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество субсидируемых маршрутов городского электрического пассажирского транспорта общего пользования | ед. |  | 18 | бюджет города Перми | 321425,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321425,4 |
| 1.2.1.4 | Субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским электрическим транспортом общего пользования, на обновление подвижного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.1 | Возмещение затрат на обновление подвижного состава | ДДиТ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | процент исполнения долговых обязательств по погашению лизинговых платежей на приобретение подвижного состава | % |  | 100 | бюджет города Перми | 148694,7 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148694,7 |
| 1.2.1.5 | Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским электрическим транспортом отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.5.1 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским электрическим транспортом отдельных категорий граждан | ДДиТ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы на маршрутах городского электрического пассажирского транспорта общего пользования, в год | млн. чел. |  | 7 | бюджет города Перми | 38862,8 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38862,8 |
| 1.2.1.6 | Субсидии на возмещение затрат по перевозке пассажиров на межмуниципальных автобусных маршрутах пригородного сообщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.6.1 | Возмещение затрат по перевозке пассажиров на межмуниципальных автобусных маршрутах пригородного сообщения | ДДиТ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество субсидируемых межмуниципальных автобусных маршрутов | ед. |  | 5 | бюджет города Перми | 1970,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970,0 |
| 1.2.1.7 | Субсидия на иные цели, направляемая на расходы, связанные с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в сфере транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.7.1 | Расходы, связанные с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в сфере транспорта | муниципальное бюджетное учреждение «Гортранс» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество пополнений электронных льготных проездных документов отдельными категориями граждан в год | тыс. шт. |  | 545 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.8 | Проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифа на перевозку пассажиров городского пассажирского транспорта общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.8.1 | Расходы на проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифа на перевозку пассажиров городского пассажирского транспорта общего пользования | ДДиТ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | наличие положительного заключения экспертизы | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 95,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 791562,5 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Обустройство остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Строительство остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа | ДДиТ | 01.01.2015 | 31.04.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 1860,5 |
|  |  |  | 25.04.2015 | 20.05.2015 | заключение муниципального контракта | ед. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 20.05.2015 | 15.10.2015 | количество вновь построенных остановочных пунктов, в том числе: справочно | ед. |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 20.05.2015 | 15.10.2015 | количество установленных остановочных павильонов | ед. |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 15.10.2015 | 30.10.2015 | количество актов приемки выполненных работ | ед. |  | 2 |  |  |
| 1.2.2.1.2 | Установка остановочных павильонов | ДДиТ | 01.01.2015 | 01.05.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ | ед. |  | 3 | бюджет города Перми | 3039,5 |
|  |  |  | 01.05.2015 | 20.05.2015 | заключение муниципального контракта | ед. |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 01.08.2015 | 30.09.2015 | количество актов приемки выполненных работ | ед. |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 20.05.2015 | 30.09.2015 | количество установленных остановочных павильонов | ед. |  | 15 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4900,0 |
| 1.2.2.2 | Содержание и ремонт остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Дзержинского района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Дзержинском районе города Перми | ед. |  | 132 | бюджет города Перми | 2490,9 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми | ед. |  | 20 |  | 387,2 |
| 1.2.2.2.2 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Индустриального района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Индустриальном районе города Перми | ед. |  | 143 | бюджет города Перми | 3233,1 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми | ед. |  | 3 |  | 67,4 |
| 1.2.2.2.3 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Кировского района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Кировском районе города Перми | ед. |  | 117 | бюджет города Перми | 1949,5 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Кировском районе города Перми | ед. |  | 21 |  | 502,7 |
| 1.2.2.2.4 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Ленинского района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Ленинском районе города Перми | ед. |  | 131 | бюджет города Перми | 3937,5 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Ленинском районе города Перми | ед. |  | 20 |  | 377,4 |
| 1.2.2.2.5 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Мотовилихинского района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. |  | 195 | бюджет города Перми | 4180,9 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. |  | 2 |  | 360,4 |
| 1.2.2.2.6 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Орджоникидзевского района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. |  | 154 | бюджет города Перми | 2571,0 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. |  | 10 |  | 228,6 |
| 1.2.2.2.7 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Свердловского района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Свердловского района» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Свердловском районе города Перми | ед. |  | 197 | бюджет города Перми | 5766,1 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Свердловском районе города Перми | ед. |  | 14 |  | 538,5 |
| 1.2.2.2.8 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории поселка Новые Ляды города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в поселке Новые Ляды города Перми | ед. |  | 15 | бюджет города Перми | 138,3 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в поселке Новые Ляды города Перми | ед. |  | 1 |  | 0,7 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26730,2 |
| 1.2.2.3 | Строительство разворотных колец на конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1 | Строительство разворотных колец на конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования | ДДиТ | 01.04.2015 | 01.05.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по разработке проектов на строительство разворотных колец | ед. |  | 2 | бюджет города Перми | 2000,0 |
|  |  |  | 01.05.2015 | 15.06.2015 | заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по разработке проектов на строительство разворотных колец | ед. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 01.10.2015 | 01.11.2015 | количество актов приемки выполненных работ по разработке проектов на строительство разворотных колец | ед. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 01.11.2015 | 01.12.2015 | количество разработанных проектов на строительство разворотных колец | ед. |  | 2 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33630,2 |
| 1.2.3 | Задача. Обеспечение информационной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Субсидия на оказание муниципальной услуги подведомственным муниципальным учреждением по информированию населения о порядке и условиях предоставления транспортных услуг на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1 | Информирование населения о порядке предоставления транспортных услуг на территории города Перми посредством электронных информационных табло | МБУ «Гортранс» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество часов информирования населения посредством электронных информационных табло | час. | 231872 |  | бюджет города Перми | 1763,2 |
|  |  |  |  |  | количество электронных информационных табло на содержании (с учетом нарастающего итога значения) | ед. | 38 |  |  |  |
| 1.2.3.1.2 | Информирование населения о порядке предоставления транспортных услуг на территории города Перми с использованием сети Интернет | МБУ «Гортранс» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество часов информирования населения с использованием сети Интернет | час. | 22663 |  | бюджет города Перми | 1454,2 |
| 1.2.3.1.3 | Информирование населения о порядке предоставления транспортных услуг на территории города Перми путем функционирования телефона «горячая линия» | МБУ «Гортранс» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество часов информирования населения путем функционирования телефона «горячая линия» | час. | 4157 |  | бюджет города Перми | 175,5 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3392,9 |
| Итого по задаче 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3392,9 |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828585,6 |