30.12.2014

1078

В соответствии с постановлением администрации города Перми                   от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений            о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2013 г. № 862 (в ред. от 13.10.2014    № 699).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Глава администрации города Перми					     Д.И.Самойлов

30.12.2014

1078

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 30.12.2014 № 1078

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2013 г. № 862

1. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Реализация природоохранных мероприятий на территории города Перми» муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»:

1.1. строку 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1 | Мероприятие. Подготовка и представление населению города Перми информации о состоянии окружающей среды | УЭП | количество отчетов, полученных по 7 стационарным постам наблюдения федерального государственного бюджетного учреждения «Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в том числе аналитические работы | ед. | 12 | 12 | 12 | бюджет города Перми | 194,000 | 206,000 | 206,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по дополнительному посту наблюдений за качеством атмосферы в Дзержинском районе города Перми, в том числе аналитические работы | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 489,778 | 489,600 | 489,600 |
|  |  |  | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по магистралям города Перми | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 398,252 | 398,400 | 398,400 |
|  |  |  | количество изданных справочно-информационных материалов | ед. | 3016 | 2716 | 2716 | бюджет города Перми | 443,200 | 368,400 | 392,700 |
|  |  |  | количество информационных, эколого-образовательных передач на радио и телевидении | ед. | 112 | 110 | 110 | бюджет города Перми | 886,170 | 702,900 | 702,900 |
|  |  |  | количество сотрудников, работающих по договорам гражданско-правового характера, обеспечивающих подготовку адаптированных для населения и средств массовой информации сведений о реализации природоохранных мероприятий | чел. | 0 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 293,000 | 293,000 |

1.2. строку 1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1 | Мероприятие. Мониторинг и обустройство водных объектов города Перми | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» |  | протяженность очищенных береговых полос малых рек | км | 6,2 | 0,0 | 0,0 | бюджет города Перми | 2755,900 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | 2,8 | 0,0 | 0,0 |  | 933,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | 2,2 | 0,0 | 0,0 |  | 956,927 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  | 3,0 | 2,0 | 3,0 |  | 1333,500 | 889,000 | 1333,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  | 0,0 | 1,6 | 1,5 |  | 0,000 | 711,200 | 666,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 8,4 |  | 0,000 | 0,000 | 3733,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | 0,0 | 10,1 | 0,0 |  | 0,000 | 4489,400 | 0,000 |
|  |  | итого по показателю непосредственного результата (далее – ПНР) |  |  | км | 14,2 | 13,7 | 12,9 | бюджет города Перми | 5979,727 | 6089,600 | 5734,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | количество обустроенных родников | шт. | 0 | 3 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 256,700 | 95,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  | 3 | 1 | 2 |  | 92,500 | 85,500 | 191,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | 2 | 0 | 1 |  | 182,028 | 0,000 | 95,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | 2 | 2 | 0 |  | 86,000 | 171,200 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | 3 | 1 | 2 |  | 184,800 | 85,500 | 191,600 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | шт. | 10 | 7 | 6 | бюджет города Перми | 545,328 | 598,900 | 574,800 |
|  |  | УЭП | количество природных объектов, по которым проведены научно-исследовательские, экспертно-аналитические работы, экологический мониторинг результатов проведения работ по очистке береговых полос, установлены аншлаги |  | ед. | 2 | 3 | 4 | бюджет города Перми | 331,950 | 436,900 | 693,400 |
|  |  |  | количество точек отбора проб воды в малых реках и реке Каме |  | ед. | 17 | 17 | 17 | бюджет города Перми | 551,450 | 555,500 | 555,500 |

2. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и обустройство мест отдыха в лесах города Перми» муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» строку 1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1 | Мероприятие. Поддержание территории городских лесов в нормативном состоянии | УЭП | количество плановых проверок | ед. | 1 | 1 | 2 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «ПермГорЛес» | ремонт дорог противопожарного назначения | км | 20 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 1000,101 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность дорог противопожарного назначения, находящихся на содержании | км | 207,5 | 207,5 | 207,5 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | устройство противопожарных водоемов | шт. | 5 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 662,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество противопожарных водоемов, находящихся на содержании | шт. | 10 | 10 | 10 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь городских лесов, обработанная по рекомендации Роспотребнадзора | га | 603,64 | 603,64 | 603,64 | бюджет города Перми | 1000,609 | 2671,300 | 2672,000 |
|  |  |  | площадь очистки городских лесов от рассеянного мусора | 100 кв.м | 10280 | 10280 | 10280 | бюджет города Перми | 2272,176 | 3461,700 | 3461,700 |
|  |  |  | площадь лесных участков, прошедших процедуру межевания | га | 853,0 | 274,0 | 290,0 | бюджет города Перми | 363,000 | 174,000 | 174,000 |
|  |  |  | площадь лесных участков, на которых проведено лесопатологическое обследование | га | 0 | 1071,0 | 1071,0 | бюджет города Перми | 0,000 | 1444,500 | 1455,400 |
|  |  | УЭП | оплата услуг экспертов в рамках осуществления муниципального лесного контроля и контроля ООПТ | ед. | 1 | 12 | 12 | бюджет города Перми | 46,000 | 245,000 | 245,000 |
|  |  | МКУ «ПермГорЛес» | обновление и восстановление комплексного места отдыха «Золотые пески» | шт. | 1 | 0 | 0 |  | 607,354 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | расчистка от поросли и снос деревьев на территории Пермского городского лесничества | га | 71 | 0 | 0 |  | 420,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В приложении 1:

3.1. строку 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1 | Мероприятие. Подготовка и представление населению города Перми информации о состоянии окружающей среды | УЭП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество отчетов, полученных по 7 стационарным постам наблюдения федерального государственного бюджетного учреждения «Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в том числе аналитические работы | ед. | 12 | бюджет города Перми | 194,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по дополнительному посту наблюдений за качеством атмосферы в Дзержинском районе города Перми, в том числе аналитические работы | ед. | 4 | бюджет города Перми | 489,778 |
|  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по магистралям города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 398,252 |
|  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество изданных справочно-информационных материалов | ед. | 3016 | бюджет города Перми | 443,200 |
|  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество информационных, эколого-образовательных передач на радио и телевидении | ед. | 112 | бюджет города Перми | 886,170 |
|  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество сотрудников, работающих по договорам гражданско-правового характера, обеспечивающих подготовку адаптированных для населения и средств массовой информации сведений о реализации природоохранных мероприятий | чел. | 0 | бюджет города Перми | 0,000 |

3.2. строку 1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1 | Мероприятие. Мониторинг и обустройство водных объектов города Перми | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.04.2014 | 01.12.2014 | протяженность очищенных береговых полос малых рек | км | 6,2 | бюджет города Перми | 2755,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  | 2,8 |  | 933,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  |  | 2,2 |  | 956,927 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  | 3,0 |  | 1333,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01.04.2014 | 01.12.2014 | количество обустроенных родников | шт. | 3 | бюджет города Перми | 92,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  |  | 2 |  | 182,028 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  |  | 2 |  | 86,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  | 3 |  | 184,800 |
|  |  | УЭП | 01.01.2014 | 01.12.2014 | количество природных объектов, по которым проведены научно-исследовательские, экспертно-аналитические работы, экологический мониторинг результатов проведения работ по очистке береговых полос, установлены аншлаги | шт. | 2 | бюджет города Перми | 331,950 |
|  |  | УЭП | 01.01.2014 | 13.12.2014 | количество точек отбора проб воды | шт. | 17 | бюджет города Перми | 551,450 |

4. В приложении 2 строку 1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1 | Мероприятие. Поддержание территории городских лесов в нормативном состоянии | УЭП | 01.01.2014 | 30.12.2014 | количество плановых проверок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «ПермГорЛес» | 01.03.2014 | 30.12.2014 | ремонт дорог противопожарного назначения | км | 20 | бюджет города Перми | 1000,101 |
|  |  |  |  |  | протяженность дорог противопожарного назначения, находящихся на содержании | км | 207,5 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | устройство противопожарных водоемов | шт. | 5 | бюджет города Перми | 662,300 |
|  |  |  |  |  | количество противопожарных водоемов, находящихся на содержании | шт. | 10 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | площадь городских лесов, обработанная по рекомендации Роспотребнадзора | га | 603,64 | бюджет города Перми | 1000,609 |
|  |  |  |  |  | площадь очистки городских лесов от рассеянного мусора | 100 кв.м | 10280 | бюджет города Перми | 2272,176 |
|  |  |  |  |  | площадь лесных участков, прошедших процедуру межевания | га | 853,0 | бюджет города Перми | 363,000 |
|  |  | УЭП | 01.01.2014 | 30.12.2014 | оплата услуг экспертов в рамках осуществления муниципального лесного контроля и контроля ООПТ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 46,000 |
|  |  | МКУ «ПермГорЛес» | 01.01.2014 | 30.12.2014 | обновление и восстановление комплексного места отдыха «Золотые пески» | шт. | 1 | бюджет города Перми | 607,354 |
|  |  |  | 01.01.2014 | 30.12.2014 | расчистка от поросли и снос деревьев на территории Пермского городского лесничества | га | 71 | бюджет города Перми | 420,000 |