22.01.2015

25

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 714 (в ред. от 12.12.2014   № 971).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми					     Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации 
города Перми

от 22.01.2015 № 25

Изменения

в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 714

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего (тыс.руб.) | 2711605,072 | 2971581,234 | 3043225,9 |
|  | бюджет города Перми | 2365581,872 | 2596034,134 | 2642124,0 |
|  | бюджет Пермского края | 346023,2 | 375547,1 | 401101,9 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.) | 1924942,672 | 2041580,134 | 1958303,7 |
|  | бюджет города Перми | 1924942,672 | 2041580,134 | 1958303,7 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.) | 528334,2 | 671704,8 | 826625,9 |
|  | бюджет города Перми | 182311,0 | 296157,7 | 425524,0 |
|  | бюджет Пермского края | 346023,2 | 375547,1 | 401101,9 |
|  | Подпрограмма 1.3, всего (тыс.руб.) | 258328,2 | 258296,3 | 258296,3 |
|  | бюджет города Перми | 258328,2 | 258296,3 | 258296,3 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы с указанием значений по годам реализации программы | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | Доля автомобильных дорог местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог местного значения города Перми, % | 38,9 | 32,9 | 32 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение нормативного состояния и развитие сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 1924942,672 | 2041580,134 | 1958303,700 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  | 1605831,4 | 1627630,134 | 1538261,8 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог |  |  | 155703,072 | 219307,7 | 257659,0 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение нормативного освещения автомобильных дорог |  |  | 140133,2 | 171367,3 | 139107,9 |
| 1.1.4 | Задача. Восстановление нормативного состояния пешеходных зон |  |  | 23275,0 | 23275,0 | 23275,0 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения | управление внешнего благоустройства | всего, в том числе: | 528334,2 | 671704,8 | 826625,9 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 182311,0 | 296157,7 | 425524,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 346023,2 | 375547,1 | 401101,9 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог |  |  | 471517,3 | 614204,8 | 762557,8 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство сетей наружного освещения |  |  | 56816,9 | 57500,0 | 64068,1 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 258328,2 | 258296,3 | 258296,3 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  | 258328,2 | 258296,3 | 258296,3 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | всего, в том числе: | 2711605,072 | 2971581,234 | 3043225,9 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 2365581,872 | 2596034,134 | 2642124,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 346023,2 | 375547,1 | 401101,9 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | всего, в том числе: | 2711605,072 | 2971581,234 | 3043225,9 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 2365581,872 | 2596034,134 | 2642124,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 346023,2 | 375547,1 | 401101,9 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1 – 1.1.1.1.8, «Итого по ПНР» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 1995625 | 1995625 | 1995625 | бюджет города Перми | 138343,1 | 138712,8 | 135682,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 122335,8 | 63839,8 | 63839,8 |  | 66414,08 | 68525,79 | 34078,2 |
| 1.1.1.1.2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 2685585 | 2685585 | 2685585 |  | 134514,3 | 134147,8 | 131969,5 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 84262,3 | 59862,3 | 59862,3 |  | 47659,28 | 50092,91 | 38089,6 |
| 1.1.1.1.3 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 2805584 | 2805584 | 2805584 |  | 125709,6 | 126201,3 | 124060,1 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 69300 | 81313 | 81313 |  | 30605,5 | 32870,4 | 36176,5 |
| 1.1.1.1.4 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 1507320 | 1507320 | 1507320 |  | 193761,3 | 194130,1 | 190945,7 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 43762,4 | 24029,6 | 24029,6 |  | 29350,39 | 18485,79 | 15034,2 |
| 1.1.1.1.5 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 3646732 | 3646732 | 3646732 |  | 209399,8 | 208490,1 | 204441,3 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 109263 | 109263 | 109263 |  | 42613,2 | 45766,5 | 50369,8 |
| 1.1.1.1.6 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 3182134 | 3182134 | 3182134 |  | 134705,5 | 138237,7 | 133764,0 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 151964,5 | 125236 | 125236 |  | 54243,77 | 57027,91 | 44626,2 |
| 1.1.1.1.7 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 3241089 | 3241089 | 3241089 |  | 217978,8 | 219409,8 | 213845,7 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 124990,6 | 82432 | 82432 |  | 64472,68 | 67329,7 | 45873,7 |
| 1.1.1.1.8 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 571507 | 571507 | 571507 |  | 16082,5 | 16061,1 | 15801,5 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 22253 | 22253 | 22253 |  | 6765,8 | 7266,6 | 7997,4 |
| Итого по ПНР |  |  | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 19635576 | 19635576 | 19635576 | бюджет города Перми | 1170494,9 | 1175390,7 | 1150510,7 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 728131,6 | 568228,7 | 568228,7 |  | 342124,7 | 347365,6 | 272245,6 |

3.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 | бюджет города Перми | 1519445,5 | 1529582,2 | 1429582,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. строки 1.1.1.2, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2 | Субсидии на содержание (обследование, прочистка) и паспортизацию ливневой канализации и очистных сооружений | управление внешнего благоустройства | протяженность ливневой канализации, состоящей на балансе | км | 168,3 | 168,3 | 168,3 | бюджет города Перми | 54073,7 | 68742,334 | 79073,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнены обследование и прочистка | км | 9,2 | 11,5 | 12,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество очистных сооружений, в отношении которых осуществляется техническое обслуживание или осмотр | ед. | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 54073,7 | 68742,334 | 79073,7 |

3.4. строку 1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3 | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений, оценка уязвимости искусственных дорожных сооружений, получение гидрометеорологической информации | МКУ «Пермблагоустройство» | протяженность искусственных дорожных сооружений, находящихся на содержании | км | 8 | 8 | 8 | бюджет города Перми | 24804,5 | 24804,5 | 24804,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведен ремонт | ед. | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены обследования | ед. | 2 |  |  |  | 3268,5 |  |  |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены работы по оценке уязвимости и подготовке плана мероприятий | ед. | 6 | 6 | 6 |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  |  | заключенный договор на предоставление гидрометеорологической информации | ед. | 1 | 1 | 1 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

3.5. строки 1.1.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1», 1.1.2.2, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2», «Итого по задаче 1.1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, ремонт, проектно-изыскательские работы, авторский надзор, обследование искусственных дорожных сооружений, выполняемые за счет бюджета города Перми | МКУ «Пермблагоустройство» | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 57819,8 | 95962 | 88936 | бюджет города Перми | 144677,472 | 219307,7 | 257659,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 144677,472 | 219307,7 | 257659,0 |
| 1.1.2.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог (включая авторский надзор, экспертизу достоверности сметной стоимости, технологическое присоединение), выполняемый в рамках софинансирования расходов за счет средств бюджета Пермского края | МКУ «Пермблагоустройство» | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 52677 | - | - | бюджет города Перми | 11025,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 11025,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11025,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 155703,072 | 219307,7 | 257659,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 155703,072 | 219307,7 | 257659,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.6. строку «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1 | всего, в том числе: | 1924942,672 | 2041580,134 | 1958303,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1924942,672 | 2041580,134 | 1958303,7 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

4.1. строки 1.2.1.7, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.7» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.7 | Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков набережной реки Камы | МКУ «Пермблагоустройство» | количество комплексов построенных очистных сооружений | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 67007,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.7 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 67007,0 |

4.2. после строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.10» дополнить строками следующего содержания:

| 1.2.1.11 | Строительство тротуара со ступеньками и поручнями в м-не Соболи по ул.1-й Соболинской от дома № 9 до дома № 23 (проектно-изыскательские работы) | МКУ «Пермблагоустройство» | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 653,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.11 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 653,0 | 0,0 | 0,0 |

4.3. строку «Итого по задаче 1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1 | всего, в том числе: | 471517,3 | 614204,8 | 762557,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 125494,1 | 238657,7 | 361455,9 |
|  | бюджет Пермского края | 346023,2 | 375547,1 | 401101,9 |

4.4. в графе 6 строки 1.2.2.1 цифру «9» заменить цифрой «11»;

4.5. строку «Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.2 | всего, в том числе: | 528334,2 | 671704,8 | 826625,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 182311,0 | 296157,7 | 425524,0 |
|  | бюджет Пермского края | 346023,2 | 375547,1 | 401101,9 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

5.1. строку:

|  | Доля автомобильных дорог местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог местного значения города Перми | % | 35,7 | 30,2 | 29,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Доля автомобильных дорог местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог местного значения города Перми | % | 38,9 | 32,9 | 32,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2. строку:

|  | Доля площади проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 5,21 | 5,21 | 5,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Доля площади проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 7,49 | 5,21 | 5,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. В приложении 1:

6.1. строку 16 таблицы 11 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 27,2 | 2015 |
|  |  |  | 30,5 | 2016 |
|  |  |  | 29,9 | 2017 |
|  | количество проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения | ед. | 11 | 2015 |
|  |  |  | 2 | 2016 |
|  |  |  | 5 | 2017 |

6.2. дополнить таблицей 12 следующего содержания:

«Таблица 12

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | м-н Соболи, ул.1-я Соболинская |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.12. Строительство тротуара со ступеньками и поручнями в м-не Соболи по ул.1-й Соболинской от дома № 9 до дома № 23 (проектно-изыскательские работы) |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | улица 1-я Соболинская расположена в микрорайоне частной застройки, имеет асфальтовое покрытие. На всем протяжении улицы отсутствуют тротуары, движение пешеходов осуществляется по проезжей части, что не является безопасным. Для решения проблемы безопасного передвижения пешеходов по улице 1-й Соболинской предлагается выполнить строительство тротуара на всем протяжении улицы, оборудованного ступенями и поручнями |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение безопасного движения пешеходов вдоль ул.1-й Соболинской |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенного тротуара – 310 м |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 653,0 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 653,0 тыс.руб., бюджет города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2015 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение безопасного движения пешеходов вдоль ул.1-й Соболинской |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (Инвестиционной комиссии) от 27 июня 2014 г. № 7 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | проектно-изыскательские работы по строительству тротуара со ступеньками и поручнями в м-не Соболи по ул.1-й Соболинской от дома № 9 до дома № 23 |  |  | 2015 год |

7. В приложении 2:

7.1. строки 1.1.1.1.1 – 1.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 1995625 | бюджет города Перми | 138343,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 63839,8 |  | 28830,4 |
| 1.1.1.1.1.1 | Проспект Парковый от ул.Куфонина до ул.Зои Космодемьянской |  | 01 мая | 15 октября |  |  | 58496 |  | 37583,68 |
| 1.1.1.1.2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 2685585 |  | 134514,3 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 59862,3 |  | 32224,1 |
| 1.1.1.1.2.1 | Проспект Декабристов от ул.Карпинского до ул.Шахтерской |  | 01 мая | 15 октября |  |  | 21170 |  | 13383,28 |
| 1.1.1.1.2.2 | Ул.Космонавта Беляева от ул.Милиционера Власова до ул.Свиязева |  | 01 мая | 15 октября |  |  | 3230 |  | 2051,9 |
| 1.1.1.1.3 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 2805584 |  | 125709,6 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 69300 |  | 30605,5 |
| 1.1.1.1.4 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 1507320 |  | 193761,3 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 36247,4 |  | 24522,0 |
| 1.1.1.1.4.1 | Ул.25 Октября от ул.Монастырской до ул.Ленина |  | 01 мая | 15 октября |  |  | 7515 |  | 4828,39 |
| 1.1.1.1.5 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 3646732 |  | 209399,8 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 109263 |  | 42613,2 |
| 1.1.1.1.6 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 3182134 |  | 134705,5 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 125236 |  | 37754,2 |
| 1.1.1.1.6.1 | Ул.Соликамская от ж/д переезда до ул.Первомайской |  | 01 мая | 15 октября |  |  | 26728,5 |  | 16489,57 |
| 1.1.1.1.7 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 3241089 |  | 217978,8 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 82432 |  | 38809,5 |
| 1.1.1.1.7.1 | Комсомольская площадь, ул.Белинского от ул.Николая Островского до ул.Куйбышева |  | 01 мая | 15 октября |  |  | 30704,6 |  | 19507,39 |
| 1.1.1.1.7.2 | Ул.Хлебозаводская от ул.Героев Хасана до ул.Куйбышева |  | 01 мая | 15 октября |  |  | 11854 |  | 6155,79 |
| 1.1.1.1.8 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 571507 |  | 16082,5 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 22253 |  | 6765,8 |

7.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 | бюджет города Перми | 1519445,5 |
| --- | --- | --- |

7.3. строки 1.1.1.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1 | Субсидии на содержание (обследование, прочистка) и паспортизацию ливневой канализации и очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.1 | Содержание ливневой канализации (обследование, прочистка, паспортизация) | управление внешнего благоустройства | 01 апреля | 01 ноября | протяженность ливневой канализации, состоящей на балансе | км | 168,3 | бюджет города Перми | 54073,7 |
|  |  |  |  |  | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнены обследование и прочистка | км | 9,2 |  |  |
| 1.1.1.2.1.2 | Содержание, текущий ремонт очистных сооружений |  | 01 января | 31 декабря | количество очистных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание, текущий ремонт | ед. | 8 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54073,7 |

7.4. строку 1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3 | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений, оценка уязвимости искусственных дорожных сооружений, получение гидрометеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1 | Содержание искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 января | 31 декабря | протяженность искусственных дорожных сооружений, находящихся на содержании | км | 8 | бюджет города Перми | 24804,5 |
| 1.1.1.3.2 | Ремонт искусственных дорожных сооружений |  | 01 мая | 01 октября | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведен ремонт | ед. | 6 |  |  |
| 1.1.1.3.3 | Обследование искусственных дорожных сооружений |  | 01 мая | 01 октября | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены обследования | ед. | 2 |  | 3268,5 |
| 1.1.1.3.4 | Оценка уязвимости искусственных дорожных сооружений и подготовка плана мероприятий |  | 01 мая | 01 ноября | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены работы по оценке уязвимости и подготовке плана мероприятий | ед. | 6 |  | 600,0 |
| 1.1.1.3.5 | Получение гидрометеорологической информации |  | 01 января | 31 декабря | заключенный договор на предоставление гидрометеорологической информации | ед. | 1 |  | 100,0 |

7.5. строку 1.1.2.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.8 | Ул.Лянгасова от ул.Веденеева до ул.Цимлянской | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 20 ноября | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 16355 | бюджет города Перми | 22209,852 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.6. строку 1.1.2.1.1.10 признать утратившей силу;

7.7. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1 | 57819,8 | бюджет города Перми | 144677,472 |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  | бюджет города Перми | 144677,472 |

7.8. после строки 1.1.2.2.1 дополнить строкой следующего содержания:

| 1.1.2.2.2 | Автодорога Пермь-Новые Ляды от Васильевского лога до ул.40 лет Победы | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 20 ноября | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 29975* | бюджет города Перми | 3160,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 июня | 20 ноября |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 |

7.9. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2», «Итого по задаче 1.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 52677 | бюджет города Перми | 11025,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  | всего, в том числе: | 155703,072 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми | 155703,072 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 |

7.10. строку «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1 | всего, в том числе: | 1924942,672 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1924942,672 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 |

8. В приложении 3:

8.1. после строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.5» дополнить строками следующего содержания:

| 1.2.1.6 | Строительство тротуара со ступеньками и поручнями в м-не Соболи по ул.1-й Соболинской от дома № 9 до дома № 23 (проектно-изыскательские работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.6.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, в том числе: | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 653,0 |
| 1.2.1.6.1.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ |  | 01 февраля | 01 апреля | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.6.1.2 | Инженерные изыскания |  | 10 апреля | 30 июля | акт приемки выполненных инженерных изысканий | ед. | 2 |  |  |
| 1.2.1.6.1.3 | Заключение договора на прохождение проектом государственной экспертизы |  | 01 сентября | 01 октября | заключенный договор на прохождение проектом государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.6.1.4 | Приемка проектно-сметной документации |  | 10 апреля | 28 декабря | акт приемки выполненных проектно-изыскательских работ | ед. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.6 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 653,0 |

8.2. строку «Итого по задаче 1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1 | всего, в том числе: | 471517,3 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 125494,1 |
|  | бюджет Пермского края | 346023,2 |

8.3. строки 1.2.2.1.2.1 – 1.2.2.1.2.9 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.1 | Микрорайон Домостроительный: ул.Аксайская, ул.Амбарная, ул.Белозерская, ул.Домостроительная, ул.Лоцманская, ул.Осиновая, Черемуховый переулок, 2-й Черемуховый переулок, Вилюйский переулок, Станочный переулок, переулок Верхоянский, переулок Кухтымский, Ейский переулок, Макеевский переулок, Кутамышский переулок, ул.Серго | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 20 декабря | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 983,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.2.2 | Микрорайон Голованово: ул.Набережная, ул.Новая, ул.Молодежная, Клубный переулок, ул.Ленина, ул.Школьная, Лядовский переулок, ул.Северная, ул.Зеленая |  | 01 июня | 20 декабря |  |  | 1 |  | 855,511 |
| 1.2.2.1.2.3 | Микрорайон Заозерье: ул.Судоремонтная, ул.Сигнальная, ул.1-я Палубная, ул.Трясолобова, ул.1-я Танкерная, ул.Байдарочная, ул.Верхнекамская, ул.Шлюпочная, ул.Паромная, ул.Липецкая, ул.Новоазовская, ул.Портовая, ул.Мачтовая, ул.2-я Мачтовая, ул.3-я Мачтовая, ул.Радистов, ул.Водолазная, ул.Читалина, ул.2-я Палубная |  | 01 июня | 20 декабря |  |  | 1 |  | 1126,311 |
| 1.2.2.1.2.4 | Социалистический поселок |  | 01 июня | 20 декабря |  |  | 1 |  | 520,748 |
| 1.2.2.1.2.5 | Микрорайон Соболи (ул.1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Соболинская, ул.2-я, 3-я, 4-я Таежная, ул.Таежная) |  | 01 июня | 01 декабря |  |  | 1 |  | 997,446 |
| 1.2.2.1.2.6 | Микрорайон Новобродовский: ул.Ореховая, ул.Ясеневая, ул.Кленовая, ул.Цветочная, ул.Бродовское кольцо, ул.Осенняя, ул.Зимняя, ул.Летняя, ул.Грибная, Ромашковый 1-й переулок, Ромашковый 2-й переулок, ул.Смородиновая, ул.Утренняя, ул.1-я Радиальная, ул.2-я Радиальная, ул.3-я Радиальная, ул.4-я Радиальная, ул.5-я Радиальная, ул.Ландышевая, Радужный переулок, ул.Пасечная, ул.Виноградная |  | 01 июня | 01 декабря |  |  | 1 |  | 2628,341 |
| 1.2.2.1.2.7 | Микрорайон Пихтовая стрелка: ул.Былинная, ул.Восходящая, ул.Посадская, ул.Лебяжья, ул.Светлая, ул.Нектарная, ул.Черничная, переулки Пуховый, Родничный, Талый |  | 01 июня | 01 декабря |  |  | 1 |  | 1436,467 |
| 1.2.2.1.2.8 | Ул.Потерянная, ул.Пирожковая |  | 01 июня | 01 декабря |  |  | 1 |  | 455,432 |
| 1.2.2.1.2.9 | Дорога Дружбы от путепровода на ст.Блочная до ул.Новогайвинской |  | 01 июня | 01 декабря |  |  | 1 |  | 1678,552 |

8.4. после строки 1.2.2.1.2.9 дополнить строками следующего содержания:

| 1.2.2.1.2.10 | Микрорайон Домостроительный: ул.Верхоянская от ул.Домостроительной до ул.Цимлянской, ул.Перевалочная от ул.Белозерской до ул.Амбарной, ул.Васькина от ул.Белозерской до ул.Амбарной, ул.Верхневолжская от ул.Щербакова до ул.Амбарной | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 20 декабря | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 643,113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.2.11 | Микрорайон Голованово: ул.Лодочная, ул.Залесная, ул.Космическая |  | 01 июня | 20 декабря |  |  | 1 |  | 689,049 |

8.5. строку «Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.2 | всего, в том числе: | 528334,2 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 182311,0 |
|  | бюджет Пермского края | 346023,2 |