25.02.2015

98

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края», постановлениями Правительства Пермского края от 24 апреля 2014 г. № 288-п «Об утверждении региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы и предельных стоимостей услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта», от 18 июля 2014 г. № 645-п «Об установлении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 23 июля 2014 г. № СЭД-35-05-06-149 «Об утверждении регионального краткосрочного плана», Уставом города Перми

25.02.2015

98

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми, на 2014 год*.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 08 августа 
2014 г.

----------------------------

*Многоквартирные дома, перечисленные в краткосрочном плане, указанном в пункте 1 настоящего постановления, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 
от 23 июля 2014 г. № СЭД-35-05-06-149 включены в региональный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, в 2014 году.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

от 25.02.2015 № 98

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми, на 2014 год

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов

| № | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удель-ная стои-мость капи-тального ремонта 1 кв.м общей площади помеще-ний МКД | Пре-дельная стои-мость капи-тального ремонта 1 кв.м общей площади помеще-ний МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения послед-него капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств бюджета города Перми | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальному образованию город Пермь |  | Х | Х | Х | Х | Х | 603874,93 | 527646,51 | 463802,28 | 25718 | 393267027,66 | 116391219,36 | 0,00 | 158895700,00 | 117980108,30 | 745,32 | 0,44 | Х |
| 1 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Молодежная, д.7 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 1 | 1607,50 | 988,50 | 778,84 | 111 | 1067589,89 | 315963,90 | 0,00 | 431349,02 | 320276,97 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 2 | Город Пермь, ул.1-я Нейвинская, д.1 | 1973 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 1 | 4010,40 | 2633,27 | 1877,10 | 304 | 1695440,28 | 501782,51 | 0,00 | 685025,69 | 508632,08 | 643,85 | 1511,70 | 01.11.2015 |
| 3 | Город Пермь, ул.25-го Октября, д.4 | 1958 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4565,80 | 3616,75 | 2753,00 | 93 | 1743550,91 | 516021,33 | 0,00 | 704464,31 | 523065,27 | 482,08 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 4 | Город Пермь, ул.Автозаводская, д.37 | 1969 | 2009 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 3026,30 | 2699,70 | 2598,90 | 132 | 691609,15 | 204688,64 | 0,00 | 279437,76 | 207482,75 | 256,18 | 256,18 | 01.11.2015 |
| 5 | Город Пермь, ул.Автозаводская, д.43 | 1969 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3519,00 | 3176,00 | 3038,50 | 178 | 3430111,76 | 1015175,88 | 0,00 | 1385902,36 | 1029033,52 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 6 | Город Пермь, ул.Адмирала Макарова, д.34 | 1968 | 2010 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 2 | 2562,80 | 1682,90 | 1182,70 | 140 | 2729024,30 | 807682,03 | 0,00 | 1102634,98 | 818707,29 | 1621,62 | 2465,79 | 01.11.2015 |
| 7 | Город Пермь, ул.Адмирала Нахимова, д.10 | 1962 | 2010 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3464,30 | 3089,80 | 2393,90 | 85 | 2500055,00 | 739916,28 | 0,00 | 1010122,22 | 750016,50 | 809,13 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 8 | Город Пермь, ул.Адмирала Нахимова, д.30 | 1968 | 2009 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 3069,40 | 2741,80 | 2639,10 | 119 | 1484986,30 | 439496,55 | 0,00 | 599993,86 | 445495,89 | 541,61 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 9 | Город Пермь, ул.Адмирала Нахимова, д.32 | 1968 | 2011 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 3025,40 | 2703,40 | 2602,10 | 144 | 1464188,47 | 433341,22 | 0,00 | 591590,71 | 439256,54 | 541,61 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 10 | Город Пермь, ул.Адмирала Нахимова, д.34 | 1969 | 2009 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 3091,10 | 2758,90 | 2654,50 | 158 | 1199988,95 | 355148,73 | 0,00 | 484843,54 | 359996,68 | 434,95 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 11 | Город Пермь, ул.Адмирала Нахимова, д.36 | 1969 | 2009 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 3087,30 | 2754,70 | 2650,40 | 118 | 1819638,95 | 538540,34 | 0,00 | 735206,92 | 545891,69 | 660,56 | 1336,19 | 01.11.2015 |
| 12 | Город Пермь, ул.Академика Вавилова, д.21 | 1969 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3407,70 | 3193,84 | 2887,40 | 132 | 745665,82 | 220687,26 | 0,00 | 301278,82 | 223699,74 | 233,47 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 13 | Город Пермь, ул.Академика Веденеева, д.53 | 1974 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 8 | 6148,70 | 5463,40 | 3693,50 | 287 | 5900526,63 | 1746319,86 | 0,00 | 2384048,78 | 1770157,99 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 14 | Город Пермь, ул.Академика Веденеева, д.77 | 1961 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3015,50 | 1958,50 | 1958,50 | 114 | 1541633,28 | 456261,79 | 0,00 | 622881,51 | 462489,98 | 787,15 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 15 | Город Пермь, ул.Академика Веденеева, д.79 | 1961 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 3 | 2541,10 | 1666,80 | 1438,50 | 114 | 1312021,62 | 388305,92 | 0,00 | 530109,22 | 393606,48 | 787,15 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 16 | Город Пермь, ул.Академика Веденеева, д.81 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3195,60 | 2174,70 | 2092,80 | 114 | 1711815,11 | 506628,80 | 0,00 | 691641,78 | 513544,53 | 787,15 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 17 | Город Пермь, ул.Академика Веденеева, д.85 | 1967 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3102,80 | 2065,70 | 1867,60 | 114 | 1626015,76 | 481235,62 | 0,00 | 656975,41 | 487804,73 | 787,15 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 18 | Город Пермь, ул.Александра Невского, д.28 | 1957 | 2010 | крупноблочные на сложном или цементном растворе | 3 | 3 | 2386,30 | 1890,14 | 1834,44 | 72 | 905395,97 | 267960,99 | 0,00 | 365816,19 | 271618,79 | 479,01 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 19 | Город Пермь, ул.Александра Щербакова, д.38 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 642,10 | 425,90 | 302,70 | 36 | 715984,75 | 211902,85 | 0,00 | 289286,48 | 214795,42 | 1681,11 | 1681,11 | 01.11.2015 |
| 20 | Город Пермь, ул.Анвара Гатауллина, д.12 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 4 | 2893,20 | 2593,20 | 2390,50 | 150 | 1404503,05 | 415676,72 | 0,00 | 567475,41 | 421350,92 | 541,61 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 21 | Город Пермь, ул.Аркадия Гайдара, д.4 | 1964 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3888,90 | 3608,90 | 2396,00 | 159 | 3897648,09 | 1153547,93 | 0,00 | 1574805,73 | 1169294,43 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 22 | Город Пермь, ул.Аркадия Гайдара, д.6/2 | 1964 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3902,84 | 3569,00 | 2401,00 | 177 | 3854555,69 | 1140794,30 | 0,00 | 1557394,68 | 1156366,71 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 23 | Город Пермь, ул.Аркадия Гайдара, д.8 | 1967 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 8 | 6459,00 | 5808,50 | 3991,00 | 286 | 6273238,09 | 1856627,55 | 0,00 | 2534639,12 | 1881971,42 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 24 | Город Пермь, ул.Братьев Вагановых, д.10 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 2102,90 | 1914,50 | 1461,10 | 81 | 4255397,45 | 1259427,43 | 0,00 | 1719350,79 | 1276619,23 | 2222,72 | 3312,51 | 01.11.2015 |
| 25 | Город Пермь, ул.Баумана, д.10 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3174,30 | 2998,40 | 2998,40 | 180 | 1623963,42 | 480628,21 | 0,00 | 656146,18 | 487189,03 | 541,61 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 26 | Город Пермь, ул.Баумана, д.8 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3223,20 | 3191,00 | 3187,50 | 180 | 1728277,51 | 511501,01 | 0,00 | 698293,25 | 518483,25 | 541,61 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 27 | Город Пермь, ул.Богдана Хмельницкого, д.30 | 1962 | 2010 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 3 | 2542,10 | 2398,10 | 2000,20 | 156 | 400000,00 | 118372,41 | 0,00 | 161628,10 | 119999,49 | 166,80 | 1385,78 | 01.11.2015 |
| 28 | Город Пермь, бульвар Гагарина, д.111/2 | 1967 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 2638,00 | 1660,70 | 1660,70 | 112 | 1793572,61 | 530825,75 | 0,00 | 724675,08 | 538071,78 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 29 | Город Пермь, ул.Вижайская, д.10 | 1968 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3318,26 | 3199,20 | 2847,40 | 169 | 1571063,14 | 464971,85 | 0,00 | 634772,35 | 471318,94 | 491,08 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 30 | Город Пермь, ул.Вижайская, д.8 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 2 | 1057,50 | 1021,14 | 934,20 | 55 | 1102841,41 | 326396,94 | 0,00 | 445592,04 | 330852,43 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 31 | Город Пермь, ул.Вильвенская, д.17 | 1969 | 2011 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 8 | 7466,40 | 5713,80 | 5316,66 | 287 | 348610,00 | 103174,62 | 0,00 | 140852,38 | 104583,00 | 61,01 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 32 | Город Пермь, ул.Воронежская, д.20 | 1966 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 6 | 6568,10 | 5089,40 | 3335,90 | 194 | 5496602,89 | 1626774,59 | 0,00 | 2220847,43 | 1648980,87 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 33 | Город Пермь, ул.Воронежская, д.24 | 1963 | 2010 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 3 | 2777,30 | 2413,00 | 1772,60 | 114 | 563363,11 | 166732,95 | 0,00 | 227621,23 | 169008,93 | 233,47 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 34 | Город Пермь, бульвар Гагарина, д.58А (общежитие) | 1969 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 1 | 3424,24 | 2587,91 | 2141,80 | 165 | 2203346,57 | 652102,45 | 0,00 | 890240,15 | 661003,97 | 851,40 | 851,40 | 01.11.2015 |
| 35 | Город Пермь, бульвар Гагарина, д.83 | 1964 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 6 | 5291,16 | 4815,70 | 4553,00 | 220 | 4247671,51 | 1257140,86 | 0,00 | 1716229,20 | 1274301,45 | 882,05 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 36 | Город Пермь, бульвар Гагарина, д.93/1 | 1966 | 2010 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 3 | 2575,10 | 2569,90 | 2367,00 | 122 | 599994,55 | 177574,39 | 0,00 | 242421,80 | 179998,36 | 233,47 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 37 | Город Пермь, бульвар Гагарина, д.95 | 1965 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3546,70 | 3250,00 | 3208,00 | 130 | 3510032,50 | 1038829,22 | 0,00 | 1418193,53 | 1053009,75 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 38 | Город Пермь, ул.Глеба Успенского, д.28 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 2 | 1022,06 | 977,00 | 856,00 | 42 | 1055169,77 | 312288,05 | 0,00 | 426330,79 | 316550,93 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 39 | Город Пермь, ул.Голева, д.15 | 1967 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 6 | 4903,20 | 4404,00 | 4404,00 | 209 | 3749565,60 | 1109721,43 | 0,00 | 1514974,49 | 1124869,68 | 851,40 | 851,40 | 01.11.2015 |
| 40 | Город Пермь, ул.Голева, д.5 | 1966 | 2010 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 8 | 6468,40 | 5802,10 | 5122,10 | 292 | 5728718,56 | 1695471,55 | 0,00 | 2314631,45 | 1718615,56 | 987,35 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 41 | Город Пермь, ул.Грузинская, д.5 | 1968 | 2010 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 6 | 4933,60 | 4401,60 | 4313,60 | 211 | 3747522,24 | 1109116,68 | 0,00 | 1514148,89 | 1124256,67 | 851,40 | 851,40 | 01.11.2015 |
| 42 | Город Пермь, ул.Двинская, д.11 | 1953 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 1 | 580,60 | 505,20 | 505,20 | 11 | 420220,42 | 124368,44 | 0,00 | 169785,86 | 126066,12 | 831,79 | 1681,11 | 01.11.2015 |
| 43 | Город Пермь, ул.Дениса Давыдова, д.7 | 1966 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2592,10 | 2556,40 | 2233,30 | 131 | 3267667,18 | 967098,78 | 0,00 | 1320268,25 | 980300,15 | 1278,23 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 44 | Город Пермь, ул.Добролюбова, д.14 | 1967 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 6 | 5193,40 | 4516,90 | 4123,70 | 255 | 2446398,21 | 724036,01 | 0,00 | 988442,73 | 733919,47 | 541,61 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 45 | Город Пермь, ул.Добролюбова, д.18 | 1968 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 6 | 5061,20 | 4523,32 | 4123,70 | 255 | 2449875,35 | 725065,11 | 0,00 | 989847,64 | 734962,60 | 541,61 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 46 | Город Пермь, ул.Дружбы, д.16 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 2555,70 | 1841,10 | 1763,00 | 122 | 1988406,41 | 588488,76 | 0,00 | 803395,73 | 596521,92 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 47 | Город Пермь, ул.Дружбы, д.4 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3123,60 | 2139,12 | 2139,12 | 121 | 1158568,78 | 342890,02 | 0,00 | 468108,13 | 347570,63 | 541,61 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 48 | Город Пермь, ул.Дружбы, д.7 | 1963 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3187,70 | 3159,30 | 3128,90 | 168 | 2196226,17 | 649995,10 | 0,00 | 887363,22 | 658867,85 | 695,16 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 49 | Город Пермь, ул.Закамская, д.18 | 1958 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 3 | 1344,00 | 1169,10 | 1093,40 | 52 | 1262639,69 | 373690,84 | 0,00 | 510156,94 | 378791,91 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 50 | Город Пермь, ул.Кавалерийская, д.15 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1770,40 | 1463,06 | 881,80 | 78 | 792407,93 | 234521,05 | 0,00 | 320164,50 | 237722,38 | 541,61 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 51 | Город Пермь, ул.Кавалерийская, д.17 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2804,60 | 2499,70 | 2245,30 | 135 | 1353862,52 | 400689,15 | 0,00 | 547014,61 | 406158,76 | 541,61 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 52 | Город Пермь, ул.КИМ, д.107 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 2953,32 | 2661,32 | 2488,12 | 156 | 2874252,21 | 850663,68 | 0,00 | 1161312,86 | 862275,67 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 53 | Город Пермь, ул.КИМ, д.86 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4066,90 | 3759,50 | 3096,80 | 159 | 5972859,35 | 1767727,42 | 0,00 | 2413274,10 | 1791857,83 | 1588,74 | 2711,33 | 01.11.2015 |
| 54 | Город Пермь, ул.КИМ, д.7 | 1974 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 9 | 4 | 8983,00 | 7683,00 | 7472,90 | 393 | 7121693,78 | 2107736,49 | 0,00 | 2877449,15 | 2136508,14 | 926,94 | 948,61 | 01.11.2015 |
| 55 | Город Пермь, ул.Кировоградская, д.17 | 1953 | 2010 | крупноблочные на сложном или цементном растворе | 3 | 4 | 2452,10 | 1899,50 | 1809,90 | 57 | 2051479,00 | 607155,72 | 0,00 | 828879,58 | 615443,70 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 56 | Город Пермь, ул.Кировоградская, д.71 | 1958 | 2013 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 4 | 4 | 2980,10 | 2392,00 | 2177,30 | 177 | 2583383,92 | 764578,30 | 0,00 | 1043790,44 | 775015,18 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 57 | Город Пермь, проспект Комсомольский, д.55 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 8 | 8443,30 | 7550,60 | 5097,40 | 185 | 7359051,95 | 2177985,02 | 0,00 | 2973351,35 | 2207715,58 | 974,63 | 2711,33 | 01.11.2015 |
| 58 | Город Пермь, проспект Комсомольский, д.82 | 1953 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 6108,70 | 4990,60 | 4327,20 | 194 | 1165155,38 | 344839,39 | 0,00 | 470769,38 | 349546,61 | 233,47 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 59 | Город Пермь, проспект Комсомольский, д.94 | 1934 |  | деревянные | 5 | 6 | 4697,30 | 3448,70 | 3379,60 | 137 | 2522308,97 | 746502,56 | 0,00 | 1019113,72 | 756692,69 | 731,38 | 2711,33 | 01.11.2015 |
| 60 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.12 | 1967 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2972,70 | 2942,00 | 2488,20 | 171 | 2199939,31 | 651094,04 | 0,00 | 888863,48 | 659981,79 | 747,77 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 61 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.24 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 2 | 944,50 | 943,20 | 571,40 | 41 | 1018665,43 | 301484,22 | 0,00 | 411581,58 | 305599,63 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 62 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.24а | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 2 | 941,20 | 940,80 | 868,30 | 44 | 1016073,41 | 300717,09 | 0,00 | 410534,30 | 304822,02 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 63 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.36 | 1968 | 2012 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 8 | 5789,00 | 5734,60 | 3968,40 | 230 | 2300000,00 | 680708,00 | 0,00 | 929292,00 | 690000,00 | 401,07 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 64 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.52 | 1968 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 8 | 5787,40 | 5721,00 | 3985,70 | 224 | 2300000,00 | 680708,00 | 0,00 | 929292,00 | 690000,00 | 402,03 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 65 | Город Пермь, ул.Красновишерская, д.44 | 1969 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 8 | 6509,00 | 5762,40 | 5557,70 | 310 | 7852799,24 | 2324114,46 | 0,00 | 3172845,00 | 2355839,78 | 1362,77 | 2482,72 | 01.11.2015 |
| 66 | Город Пермь, ул.Краснополянская, д.6 | 1958 | 2008 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 8 | 632,90 | 619,90 | 619,90 | 37 | 335744,04 | 99366,81 | 0,00 | 135654,02 | 100723,21 | 541,61 | 1631,40 | 01.11.2015 |
| 67 | Город Пермь, ул.Крупской, д.39 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4193,30 | 3843,30 | 2341,90 | 127 | 6981854,07 | 2066349,53 | 0,00 | 2820948,32 | 2094556,22 | 1816,63 | 2711,33 | 01.11.2015 |
| 68 | Город Пермь, ул.Крупской, д.65/1 | 1963 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3930,90 | 3578,10 | 2423,00 | 153 | 5802318,52 | 1717254,19 | 0,00 | 2344368,77 | 1740695,56 | 1621,62 | 2711,33 | 01.11.2015 |
| 69 | Город Пермь, ул.Крупской, д.65/2 | 1963 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3954,30 | 3605,70 | 2406,00 | 182 | 3894192,06 | 1152525,08 | 0,00 | 1573409,36 | 1168257,62 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 70 | Город Пермь, ул.Крупской, д.78 | 1965 | 2012 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3233,70 | 3200,10 | 2175,00 | 159 | 3456140,00 | 1022879,19 | 0,00 | 1396418,81 | 1036842,00 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 71 | Город Пермь, ул.Крупской, д.86 | 1965 | 2011 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3582,20 | 3136,28 | 2928,28 | 208 | 3387213,76 | 1002479,78 | 0,00 | 1368569,85 | 1016164,13 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 72 | Город Пермь, ул.Кузбасская, д.32 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 4 | 4 | 2784,20 | 2551,70 | 2352,10 | 100 | 1382026,24 | 409024,49 | 0,00 | 558393,88 | 414607,87 | 541,61 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 73 | Город Пермь, ул.Кузбасская, д.36 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 4 | 4 | 2796,40 | 2571,60 | 2289,20 | 160 | 600391,45 | 177691,85 | 0,00 | 242582,16 | 180117,44 | 233,47 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 74 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.145 | 1958 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 3 | 3465,70 | 3097,60 | 2858,40 | 126 | 3345438,98 | 990116,12 | 0,00 | 1351691,17 | 1003631,69 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 75 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.51 | 1966 | 2010 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 3785,60 | 3523,80 | 2500,00 | 126 | 1448162,08 | 428598,05 | 0,00 | 585115,41 | 434448,62 | 410,97 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 76 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.68/1 | 1939 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 652,00 | 585,00 | 417,40 | 29 | 983449,35 | 291061,67 | 0,00 | 397352,88 | 295034,80 | 1681,11 | 1681,11 | 01.11.2015 |
| 77 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.68/2 | 1939 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 826,10 | 579,20 | 434,83 | 30 | 973698,91 | 288175,93 | 0,00 | 393413,31 | 292109,67 | 1681,11 | 1681,11 | 01.11.2015 |
| 78 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.68/3 | 1938 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 647,60 | 580,30 | 535,50 | 38 | 975548,13 | 288723,22 | 0,00 | 394160,47 | 292664,44 | 1681,11 | 1681,11 | 01.11.2015 |
| 79 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.72 | 1940 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 996,70 | 697,80 | 611,30 | 46 | 1173078,56 | 347184,33 | 0,00 | 473970,66 | 351923,57 | 1681,11 | 1681,11 | 01.11.2015 |
| 80 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.87 | 1948 |  | каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 3 | 2 | 1504,70 | 1329,10 | 760,20 | 41 | 1435441,29 | 424833,20 | 0,00 | 579975,70 | 430632,39 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 81 | Город Пермь, ул.Ласьвинская, д.30а | 1958 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 570,70 | 512,80 | 512,80 | 34 | 862073,21 | 255139,19 | 0,00 | 348312,06 | 258621,96 | 1681,11 | 1681,11 | 01.11.2015 |
| 82 | Город Пермь, ул.Лебедева, д.16 | 1932 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 3 | 1666,16 | 1650,60 | 1454,81 | 116 | 1782664,51 | 527597,39 | 0,00 | 720267,77 | 534799,35 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 83 | Город Пермь, ул.Лебедева, д.40 | 1952 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 2710,10 | 2169,70 | 1596,80 | 79 | 2343297,70 | 693522,39 | 0,00 | 946786,00 | 702989,31 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 84 | Город Пермь, ул.Лебедева, д.45 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 2689,40 | 2235,40 | 2235,40 | 135 | 4060894,71 | 1201862,40 | 0,00 | 1640763,90 | 1218268,41 | 1816,63 | 2711,33 | 01.11.2015 |
| 85 | Город Пермь, ул.Лебедева, д.8 | 1932 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 3 | 3 | 1923,60 | 1777,40 | 1150,71 | 68 | 1919609,77 | 568127,71 | 0,00 | 775599,13 | 575882,93 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 86 | Город Пермь, ул.Липатова, д.11 | 1959 | 2011 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3572,30 | 3185,70 | 3141,00 | 185 | 732327,72 | 216739,71 | 0,00 | 295889,69 | 219698,32 | 229,88 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 87 | Город Пермь, ул.Липатова, д.5 | 1958 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 4 | 3422,90 | 3118,90 | 2539,60 | 90 | 3368443,19 | 996924,45 | 0,00 | 1360985,79 | 1010532,95 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 88 | Город Пермь, ул.Магистральная, д.100 | 1965 | 2013 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3576,30 | 2987,60 | 2894,60 | 178 | 1618114,04 | 478897,03 | 0,00 | 653782,80 | 485434,21 | 541,61 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 89 | Город Пермь, ул.Магистральная, д.20 | 1969 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3638,20 | 2679,50 | 2493,30 | 186 | 2893886,80 | 856474,74 | 0,00 | 1169246,02 | 868166,04 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 90 | Город Пермь, ул.Магистральная, д.98 | 1965 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2781,90 | 2420,00 | 2332,30 | 142 | 1310696,20 | 387913,65 | 0,00 | 529573,69 | 393208,86 | 541,61 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 91 | Город Пермь, ул.Макаренко, д.24 | 1972 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 3 | 8374,70 | 6969,30 | 6513,70 | 382 | 1627122,47 | 481563,17 | 0,00 | 657422,56 | 488136,74 | 233,47 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 92 | Город Пермь, ул.Макаренко, д.26 | 1972 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 3 | 8307,80 | 6922,60 | 6709,10 | 316 | 1616219,42 | 478336,30 | 0,00 | 653017,29 | 484865,83 | 233,47 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 93 | Город Пермь, ул.Макаренко, д.28 | 1970 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 2 | 5315,50 | 4524,30 | 4268,10 | 252 | 1972200,00 | 583692,31 | 0,00 | 796847,69 | 591660,00 | 435,91 | 747,43 | 01.11.2015 |
| 94 | Город Пермь, ул.Малкова, д.10 | 1968 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 6 | 4900,60 | 4416,30 | 4032,00 | 215 | 2391912,24 | 707910,35 | 0,00 | 966428,22 | 717573,67 | 541,61 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 95 | Город Пермь, ул.Маршала Рыбалко, д.13 | 1971 | 2011 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 6 | 4654,70 | 3795,30 | 3795,30 | 205 | 4098961,95 | 1213128,78 | 0,00 | 1656144,59 | 1229688,58 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 96 | Город Пермь, ул.Маршала Рыбалко, д.47 | 1972 | 2010 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 8 | 6039,70 | 5159,00 | 5159,00 | 128 | 1204471,73 | 356475,45 | 0,00 | 486654,76 | 361341,52 | 233,47 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 97 | Город Пермь, ул.Милиционера Власова, д.33 | 1971 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 2696,30 | 2365,10 | 2365,10 | 141 | 2554331,65 | 755980,00 | 0,00 | 1032052,16 | 766299,49 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 98 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.117 | 1968 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3461,90 | 3044,90 | 2411,20 | 126 | 1649148,29 | 488081,93 | 0,00 | 666321,88 | 494744,48 | 541,61 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 99 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.152 | 1968 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3531,10 | 3215,00 | 3032,90 | 161 | 1741276,15 | 515348,09 | 0,00 | 703545,22 | 522382,84 | 541,61 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 100 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.161 | 1965 | 2008 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4167,30 | 3732,95 | 3121,25 | 143 | 1985489,30 | 587625,41 | 0,00 | 802217,10 | 595646,79 | 531,88 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 101 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.87 | 1973 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 4 | 4209,80 | 3817,48 | 2909,00 | 124 | 2428602,58 | 718769,22 | 0,00 | 981252,59 | 728580,77 | 636,18 | 702,03 | 01.11.2015 |
| 102 | Город Пермь, ул.Нефтяников, д.11 | 1957 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 860,40 | 742,80 | 677,00 | 35 | 1248728,51 | 369573,69 | 0,00 | 504536,27 | 374618,55 | 1681,11 | 1681,11 | 01.11.2015 |
| 103 | Город Пермь, ул.Нефтяников, д.3а | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 2 | 956,50 | 952,30 | 901,40 | 49 | 1028493,52 | 304392,94 | 0,00 | 415552,52 | 308548,06 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 104 | Город Пермь, ул.Нефтяников, д.46а | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 2 | 1276,00 | 1084,00 | 808,40 | 48 | 1757836,08 | 520249,17 | 0,00 | 710236,09 | 527350,82 | 1621,62 | 2711,33 | 01.11.2015 |
| 105 | Город Пермь, ул.Одоевского, д.27 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4071,60 | 3163,61 | 2974,60 | 124 | 4155338,47 | 1229813,97 | 0,00 | 1678922,96 | 1246601,54 | 1313,48 | 2711,33 | 01.11.2015 |
| 106 | Город Пермь, ул.Одоевского, д.29 | 1962 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 1 | 4158,90 | 2704,10 | 1789,21 | 168 | 2920455,04 | 864337,87 | 0,00 | 1179980,65 | 876136,52 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 107 | Город Пермь, ул.Одоевского, д.36 | 1954 |  | каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 2 | 1 | 411,00 | 349,00 | 147,25 | 20 | 586707,39 | 173641,92 | 0,00 | 237053,25 | 176012,22 | 1681,11 | 1681,11 | 01.11.2015 |
| 108 | Город Пермь, ул.Охотников, д.30 | 1971 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 6 | 3823,20 | 3823,20 | 3600,70 | 218 | 3255072,48 | 963371,25 | 0,00 | 1315179,48 | 976521,75 | 851,40 | 851,40 | 01.11.2015 |
| 109 | Город Пермь, ул.Патриса Лумумбы, д.1 | 1964 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 3 | 2866,40 | 2615,70 | 1797,00 | 108 | 2824982,16 | 836081,72 | 0,00 | 1141405,79 | 847494,65 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 110 | Город Пермь, ул.Патриса Лумумбы, д.3 | 1964 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 3 | 2882,90 | 2616,00 | 1797,00 | 137 | 2825306,16 | 836177,61 | 0,00 | 1141536,70 | 847591,85 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 111 | Город Пермь, ул.Патриса Лумумбы, д.5 | 1966 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 3 | 2883,80 | 2629,20 | 1751,00 | 103 | 4263563,30 | 1261844,19 | 0,00 | 1722650,12 | 1279068,99 | 1621,62 | 2711,33 | 01.11.2015 |
| 112 | Город Пермь, ул.Петропавловская, д.76 | 1964 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3593,00 | 3573,00 | 2473,40 | 126 | 1582611,20 | 468389,61 | 0,00 | 639438,23 | 474783,36 | 442,94 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 113 | Город Пермь, ул.Петропавловская, д.83 | 1973 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 9 | 6 | 12812,90 | 11254,35 | 10515,10 | 500 | 5695083,31 | 1685516,86 | 0,00 | 2301041,46 | 1708524,99 | 506,03 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 114 | Город Пермь, ул.Петропавловская, д.87 | 1970 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 9 | 6 | 11269,30 | 10990,00 | 10976,89 | 502 | 2565835,30 | 759384,62 | 0,00 | 1036700,09 | 769750,59 | 233,47 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 115 | Город Пермь, ул.Петропавловская, д.91 | 1971 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 9 | 6 | 12843,40 | 11235,20 | 10877,60 | 502 | 5921747,10 | 1752600,27 | 0,00 | 2392622,70 | 1776524,13 | 527,07 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 116 | Город Пермь, ул.Плеханова, д.71 | 1968 | 2010 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 6 | 4451,17 | 4401,60 | 4122,90 | 244 | 3747522,24 | 1109116,68 | 0,00 | 1514148,89 | 1124256,67 | 851,40 | 851,40 | 01.11.2015 |
| 117 | Город Пермь, ул.Полины Осипенко, д.44 | 1966 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 7 | 4 | 3231,40 | 3192,50 | 2575,90 | 91 | 1729089,93 | 511741,46 | 0,00 | 698621,50 | 518726,97 | 541,61 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 118 | Город Пермь, ул.Пономарева, д.65 | 1971 | 2012 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 4119,10 | 3600,30 | 3086,50 | 187 | 840562,04 | 248772,74 | 0,00 | 339620,69 | 252168,61 | 233,47 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 119 | Город Пермь, ул.Попова, д.58 | 1973 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 9 | 1 | 2692,00 | 2211,00 | 1609,06 | 218 | 1552188,33 | 459385,66 | 0,00 | 627146,17 | 465656,50 | 702,03 | 702,03 | 01.11.2015 |
| 120 | Город Пермь, ул.Пушкина, д.7 | 1973 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 9 | 6 | 13076,60 | 11330,40 | 10256,00 | 496 | 5971900,18 | 1767443,58 | 0,00 | 2412886,55 | 1791570,05 | 527,07 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 121 | Город Пермь, ул.Рабочая, д.19 | 1969 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4351,70 | 4011,20 | 3097,70 | 179 | 2172506,03 | 642974,88 | 0,00 | 877779,34 | 651751,81 | 541,61 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 122 | Город Пермь, Серебрянский проезд, д.15 | 1971 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 8144,60 | 6575,48 | 4886,30 | 564 | 7101584,15 | 2101784,85 | 0,00 | 2869324,06 | 2130475,24 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 123 | Город Пермь, Серебрянский проезд, д.17 | 1971 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 1 | 4079,70 | 3249,06 | 3181,46 | 275 | 3509017,29 | 1038528,76 | 0,00 | 1417783,35 | 1052705,18 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 124 | Город Пермь, ул.Снайперов, д.13 | 1967 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3721,70 | 3405,90 | 3289,92 | 167 | 795175,47 | 235340,13 | 0,00 | 321282,70 | 238552,64 | 233,47 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 125 | Город Пермь, ул.Снайперов, д.14 | 1971 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 6 | 4597,90 | 4054,20 | 4054,20 | 270 | 2195795,26 | 649867,57 | 0,00 | 887189,12 | 658738,57 | 541,61 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 126 | Город Пермь, ул.Снайперов, д.15 | 1966 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3594,70 | 3210,40 | 3034,50 | 140 | 749532,09 | 221831,52 | 0,00 | 302840,95 | 224859,62 | 233,47 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 127 | Город Пермь, ул.Солдатова, д.39 | 1974 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 2 | 6128,30 | 5277,10 | 3300,00 | 333 | 1232044,54 | 364635,90 | 0,00 | 497795,28 | 369613,36 | 233,47 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 128 | Город Пермь, ул.Стахановская, д.55 | 1966 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 3196,00 | 2678,30 | 2678,30 | 148 | 2892590,78 | 856091,17 | 0,00 | 1168722,38 | 867777,23 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 129 | Город Пермь, ул.Стахановская, д.57 | 1967 | 2011 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 3079,00 | 2656,00 | 2605,80 | 155 | 680414,08 | 201375,35 | 0,00 | 274914,50 | 204124,23 | 256,18 | 256,18 | 01.11.2015 |
| 130 | Город Пермь, ул.Степана Разина, д.34 | 1969 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3526,20 | 3125,40 | 3125,40 | 133 | 1692747,89 | 500985,67 | 0,00 | 683937,86 | 507824,36 | 541,61 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 131 | Город Пермь, ул.Степана Разина, д.34/3 | 1968 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3306,80 | 2745,70 | 2561,10 | 142 | 3678552,86 | 1088704,50 | 0,00 | 1486282,50 | 1103565,86 | 1339,75 | 2482,72 | 01.11.2015 |
| 132 | Город Пермь, ул.Студенческая, д.3 | 1962 | 2011 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3551,70 | 3376,00 | 3376,00 | 194 | 2161600,00 | 639747,14 | 0,00 | 873372,86 | 648480,00 | 640,28 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 133 | Город Пермь, ул.Студенческая, д.30 | 1962 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3191,80 | 2863,40 | 2863,40 | 161 | 668517,99 | 197854,58 | 0,00 | 270108,01 | 200555,40 | 233,47 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 134 | Город Пермь, ул.Сусанина, д.9 | 1939 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 4 | 3 | 2768,60 | 2550,70 | 1680,40 | 139 | 1150000,00 | 340354,00 | 0,00 | 464646,00 | 345000,00 | 450,86 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 135 | Город Пермь, ул.Тургенева, д.33 | 1967 | 2013 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 4095,00 | 3513,80 | 3427,70 | 132 | 2991649,32 | 885408,53 | 0,00 | 1208745,99 | 897494,80 | 851,40 | 851,40 | 01.11.2015 |
| 136 | Город Пермь, ул.Тургенева, д.20 | 1965 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3498,00 | 3169,30 | 3127,50 | 142 | 739936,47 | 218991,60 | 0,00 | 298963,93 | 221980,94 | 233,47 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 137 | Город Пермь, ул.Тургенева, д.39 | 1970 | 2014 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 6 | 14512,60 | 13151,92 | 13119,89 | 590 | 2558442,50 | 757118,09 | 0,00 | 1033791,07 | 767533,34 | 194,53 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 138 | Город Пермь, ул.Углеуральская, д.22 | 1968 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 6 | 5000,80 | 4522,67 | 4522,67 | 269 | 2499071,03 | 739625,06 | 0,00 | 1009724,66 | 749721,31 | 552,57 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 139 | Город Пермь, ул.Уинская, д.38 | 1974 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3735,40 | 3682,20 | 3196,30 | 183 | 2740000,00 | 810930,40 | 0,00 | 1107069,60 | 822000,00 | 744,12 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 140 | Город Пермь, ул.Уинская, д.40 | 1975 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4548,80 | 4193,40 | 2722,78 | 144 | 2740000,00 | 810930,40 | 0,00 | 1107069,60 | 822000,00 | 653,41 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 141 | Город Пермь, ул.Уральская, д.109 | 1954 | 2012 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 3276,51 | 2874,30 | 2874,30 | 123 | 4661022,36 | 1379476,18 | 0,00 | 1883239,47 | 1398306,71 | 1621,62 | 2711,33 | 01.11.2015 |
| 142 | Город Пермь, ул.Уральская, д.111 | 1955 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 5 | 3543,53 | 3106,25 | 3106,25 | 143 | 6562574,38 | 1942259,51 | 0,00 | 2651542,55 | 1968772,32 | 2112,70 | 2711,33 | 01.11.2015 |
| 143 | Город Пермь, ул.Уральская, д.113 | 1959 | 2014 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 14 | 17207,60 | 15081,19 | 14834,09 | 401 | 5568013,40 | 1647909,25 | 0,00 | 2249700,13 | 1670404,02 | 369,20 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 144 | Город Пермь, ул.Уральская, д.114 | 1959 | 2012 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 4078,60 | 3288,40 | 3181,40 | 159 | 807433,74 | 238968,09 | 0,00 | 326235,53 | 242230,12 | 245,54 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 145 | Город Пермь, ул.Уральская, д.117 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 2914,50 | 2181,80 | 2181,80 | 131 | 3538050,52 | 1047121,43 | 0,00 | 1429513,93 | 1061415,16 | 1621,62 | 2711,33 | 01.11.2015 |
| 146 | Город Пермь, ул.Уральская, д.75 | 1933 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 3 | 3 | 1916,60 | 1780,70 | 877,99 | 44 | 2887618,74 | 854619,64 | 0,00 | 1166713,48 | 866285,62 | 1621,62 | 2465,79 | 01.11.2015 |
| 147 | Город Пермь, ул.Уральская, д.84 | 1928 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 4 | 3 | 2002,70 | 1733,00 | 1370,16 | 110 | 1871657,33 | 553935,70 | 0,00 | 756224,43 | 561497,20 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 148 | Город Пермь, ул.Уральская, д.91 | 1959 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3793,28 | 3224,30 | 3224,30 | 128 | 6610137,42 | 1956336,27 | 0,00 | 2670759,92 | 1983041,23 | 2050,10 | 2711,33 | 01.11.2015 |
| 149 | Город Пермь, ул.Фонтанная, д.6 | 1971 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 8 | 5204,60 | 5204,60 | 5204,60 | 296 | 2818863,41 | 834270,81 | 0,00 | 1138933,57 | 845659,03 | 541,61 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 150 | Город Пермь, ул.Химградская, д.3 | 1965 | 1998 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3499,70 | 3196,90 | 2779,90 | 158 | 3452683,97 | 1021856,35 | 0,00 | 1395022,43 | 1035805,19 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 151 | Город Пермь, ул.Чебоксарская, д.1 | 1966 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3495,70 | 2679,70 | 2679,70 | 121 | 2894102,80 | 856538,66 | 0,00 | 1169333,30 | 868230,84 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |
| 152 | Город Пермь, ул.Челюскинцев, д.13 | 1974 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 2 | 6653,50 | 5962,60 | 4084,00 | 190 | 7746770,97 | 2292734,34 | 0,00 | 3130005,34 | 2324031,29 | 1299,23 | 1650,64 | 01.11.2015 |
| 153 | Город Пермь, ул.Чистопольская, д.9 | 1961 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3155,00 | 3155,00 | 3041,20 | 187 | 1708779,55 | 505730,40 | 0,00 | 690415,29 | 512633,86 | 541,61 | 1631,32 | 01.11.2015 |
| 154 | Город Пермь, ул.Ямпольская, д.12а | 1963 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3539,60 | 3023,90 | 3023,90 | 161 | 3265842,24 | 966558,67 | 0,00 | 1319530,90 | 979752,67 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 |

РЕЕСТР

многоквартирных домов по видам ремонта

| № | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ/услуг, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды работ/услуг, установленные частью 2 статьи 17 Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утеп-ление фа-садов | пере-устрой-ство невен-тилиру-емой крыши на венти-лируе-мую крышу | устрой-ство выходов на кровлю | установка коллек-тивных (общедомо-вых) приборов учета и узлов управ-ления и регули-рования потреб-ления ресурсов | разработка ПСД | осуществление строительного контроля | ремонт несущих конст-рукций много-квар-тирного дома | устрой-ство или ремонт систем проти-вопо-жарной автома-тики и дымо-удаления | устрой-ство или ремонт системы мусо-роуда-ления | ремонт балкон-ных плит | ремонт козырь-ков вход-ных крылец |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальному образованию город Пермь |  | 393267027,66 | 124724307,43 | 6 | 9881350,12 | 99783,2 | 225499760,30 | 305,4 | 1842297,74 | 800 | 1824285,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23596021,66 | 5899005,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Молодежная, д.7 | 1067589,89 | 0,00 |  | 0,00 | 1045 | 987520,65 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 64055,39 | 16013,85 |  |  |  |  |  |
| 2 | Город Пермь, ул.1-я Нейвинская, д.1 | 1695440,28 | 1568282,26 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 101726,42 | 25431,60 |  |  |  |  |  |
| 3 | Город Пермь, ул.25-го Октября, д.4 | 1743550,91 | 1612784,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 104613,05 | 26153,26 |  |  |  |  |  |
| 4 | Город Пермь, ул.Автозаводская, д.37 | 691609,15 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 100,8 | 639738,46 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 41496,55 | 10374,14 |  |  |  |  |  |
| 5 | Город Пермь, ул.Автозаводская, д.43 | 3430111,76 | 0,00 |  | 0,00 | 1062 | 3172853,37 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 205806,71 | 51451,68 |  |  |  |  |  |
| 6 | Город Пермь, ул.Адмирала Макарова, д.34 | 2729024,30 | 843114,81 |  | 0,00 | 720 | 1681232,67 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 163741,46 | 40935,36 |  |  |  |  |  |
| 7 | Город Пермь, ул.Адмирала Нахимова, д.10 | 2500055,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1334 | 2312550,87 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 150003,30 | 37500,83 |  |  |  |  |  |
| 8 | Город Пермь, ул.Адмирала Нахимова, д.30 | 1484986,30 | 1373612,33 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 89099,18 | 22274,79 |  |  |  |  |  |
| 9 | Город Пермь, ул.Адмирала Нахимова, д.32 | 1464188,47 | 1354374,33 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 87851,31 | 21962,83 |  |  |  |  |  |
| 10 | Город Пермь, ул.Адмирала Нахимова, д.34 | 1199988,95 | 0,00 |  | 0,00 | 665 | 1109989,78 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 71999,34 | 17999,83 |  |  |  |  |  |
| 11 | Город Пермь, ул.Адмирала Нахимова, д.36 | 1819638,95 | 0,00 |  | 0,00 | 665 | 1109989,78 | 104,3 | 573176,25 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 109178,34 | 27294,58 |  |  |  |  |  |
| 12 | Город Пермь, ул.Академика Вавилова, д.21 | 745665,82 | 689740,88 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 44739,95 | 11184,99 |  |  |  |  |  |
| 13 | Город Пермь, ул.Академика Веденеева, д.53 | 5900526,63 | 0,00 |  | 0,00 | 1652 | 5457987,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 354031,60 | 88507,90 |  |  |  |  |  |
| 14 | Город Пермь, ул.Академика Веденеева, д.77 | 1541633,28 | 1426010,78 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 92498,00 | 23124,50 |  |  |  |  |  |
| 15 | Город Пермь, ул.Академика Веденеева, д.79 | 1312021,62 | 1213620,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 78721,30 | 19680,32 |  |  |  |  |  |
| 16 | Город Пермь, ул.Академика Веденеева, д.81 | 1711815,11 | 1583428,97 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 102708,91 | 25677,23 |  |  |  |  |  |
| 17 | Город Пермь, ул.Академика Веденеева, д.85 | 1626015,76 | 1504064,57 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 97560,95 | 24390,24 |  |  |  |  |  |
| 18 | Город Пермь, ул.Александра Невского, д.28 | 905395,97 | 837491,27 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 54323,76 | 13580,94 |  |  |  |  |  |
| 19 | Город Пермь, ул.Александра Щербакова, д.38 | 715984,75 | 0,00 |  | 0,00 | 655 | 662285,89 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 42959,09 | 10739,77 |  |  |  |  |  |
| 20 | Город Пермь, ул.Анвара Гатауллина, д.12 | 1404503,05 | 1299165,32 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 84270,18 | 21067,55 |  |  |  |  |  |
| 21 | Город Пермь, ул.Аркадия Гайдара, д.4 | 3897648,09 | 0,00 |  | 0,00 | 1060 | 3605324,48 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 233858,89 | 58464,72 |  |  |  |  |  |
| 22 | Город Пермь, ул.Аркадия Гайдара, д.6/2 | 3854555,69 | 0,00 |  | 0,00 | 1316 | 3565464,01 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 231273,34 | 57818,34 |  |  |  |  |  |
| 23 | Город Пермь, ул.Аркадия Гайдара, д.8 | 6273238,09 | 0,00 |  | 0,00 | 1889 | 5802745,23 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 376394,29 | 94098,57 |  |  |  |  |  |
| 24 | Город Пермь, ул.Братьев Вагановых, д.10 | 4255397,45 | 959143,92 |  | 0,00 | 680 | 2977098,72 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 255323,85 | 63830,96 |  |  |  |  |  |
| 25 | Город Пермь, ул.Баумана, д.10 | 1623963,42 | 1502166,16 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 97437,81 | 24359,45 |  |  |  |  |  |
| 26 | Город Пермь, ул.Баумана, д.8 | 1728277,51 | 1598656,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 103696,65 | 25924,16 |  |  |  |  |  |
| 27 | Город Пермь, ул.Богдана Хмельницкого, д.30 | 400000,00 | 370000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 24000,00 | 6000,00 |  |  |  |  |  |
| 28 | Город Пермь, бульвар Гагарина, д.111/2 | 1793572,61 | 0,00 |  | 0,00 | 1117 | 1659054,66 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 107614,36 | 26903,59 |  |  |  |  |  |
| 29 | Город Пермь, ул.Вижайская, д.10 | 1571063,14 | 1453233,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 94263,79 | 23565,95 |  |  |  |  |  |
| 30 | Город Пермь, ул.Вижайская, д.8 | 1102841,41 | 0,00 |  | 0,00 | 542 | 1020128,31 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 66170,48 | 16542,62 |  |  |  |  |  |
| 31 | Город Пермь, ул.Вильвенская, д.17 | 348610,00 | 322464,25 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 20916,60 | 5229,15 |  |  |  |  |  |
| 32 | Город Пермь, ул.Воронежская, д.20 | 5496602,89 | 0,00 |  | 0,00 | 1975 | 5084357,68 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 329796,17 | 82449,04 |  |  |  |  |  |
| 33 | Город Пермь, ул.Воронежская, д.24 | 563363,11 | 521110,87 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 33801,79 | 8450,45 |  |  |  |  |  |
| 34 | Город Пермь, бульвар Гагарина, д.58А (общежитие) | 2203346,57 | 0,00 |  | 0,00 | 1203 | 2038095,58 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 132200,79 | 33050,20 |  |  |  |  |  |
| 35 | Город Пермь, бульвар Гагарина, д.83 | 4247671,51 | 0,00 |  | 0,00 | 1495 | 3929096,15 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 254860,29 | 63715,07 |  |  |  |  |  |
| 36 | Город Пермь, бульвар Гагарина, д.93/1 | 599994,55 | 554994,96 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 35999,67 | 8999,92 |  |  |  |  |  |
| 37 | Город Пермь, бульвар Гагарина, д.95 | 3510032,50 | 0,00 |  | 0,00 | 1336 | 3246780,06 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 210601,95 | 52650,49 |  |  |  |  |  |
| 38 | Город Пермь, ул.Глеба Успенского, д.28 | 1055169,77 | 0,00 |  | 0,00 | 674 | 976032,03 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 63310,19 | 15827,55 |  |  |  |  |  |
| 39 | Город Пермь, ул.Голева, д.15 | 3749565,60 | 0,00 |  | 0,00 | 1345 | 3468348,18 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 224973,94 | 56243,48 |  |  |  |  |  |
| 40 | Город Пермь, ул.Голева, д.5 | 5728718,56 | 0,00 |  | 0,00 | 1622 | 5299064,67 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 343723,11 | 85930,78 |  |  |  |  |  |
| 41 | Город Пермь, ул.Грузинская, д.5 | 3747522,24 | 0,00 |  | 0,00 | 1126 | 3466458,08 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 224851,33 | 56212,83 |  |  |  |  |  |
| 42 | Город Пермь, ул.Двинская, д.11 | 420220,42 | 0,00 |  | 0,00 | 477 | 388703,88 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 25213,23 | 6303,31 |  |  |  |  |  |
| 43 | Город Пермь, ул.Дениса Давыдова, д.7 | 3267667,18 | 3022592,14 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 196060,03 | 49015,01 |  |  |  |  |  |
| 44 | Город Пермь, ул.Добролюбова, д.14 | 2446398,21 | 2262918,35 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 146783,89 | 36695,97 |  |  |  |  |  |
| 45 | Город Пермь, ул.Добролюбова, д.18 | 2449875,35 | 2266134,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 146992,52 | 36748,13 |  |  |  |  |  |
| 46 | Город Пермь, ул.Дружбы, д.16 | 1988406,41 | 0,00 |  | 0,00 | 1138 | 1839275,93 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 119304,38 | 29826,10 |  |  |  |  |  |
| 47 | Город Пермь, ул.Дружбы, д.4 | 1158568,78 | 1071676,12 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 69514,13 | 17378,53 |  |  |  |  |  |
| 48 | Город Пермь, ул.Дружбы, д.7 | 2196226,17 | 0,00 |  | 0,00 | 1320 | 2031509,21 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 131773,57 | 32943,39 |  |  |  |  |  |
| 49 | Город Пермь, ул.Закамская, д.18 | 1262639,69 | 0,00 |  | 0,00 | 846 | 1167941,71 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 75758,38 | 18939,60 |  |  |  |  |  |
| 50 | Город Пермь, ул.Кавалерийская, д.15 | 792407,93 | 732977,33 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 47544,48 | 11886,12 |  |  |  |  |  |
| 51 | Город Пермь, ул.Кавалерийская, д.17 | 1353862,52 | 1252322,83 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 81231,75 | 20307,94 |  |  |  |  |  |
| 52 | Город Пермь, ул.КИМ, д.107 | 2874252,21 | 0,00 |  | 0,00 | 1200 | 2658683,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 172455,13 | 43113,78 |  |  |  |  |  |
| 53 | Город Пермь, ул.КИМ, д.86 | 5972859,35 | 1883469,09 |  | 0,00 | 1332 | 3641425,81 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 358371,56 | 89592,89 |  |  |  |  |  |
| 54 | Город Пермь, ул.КИМ, д.7 | 7121693,78 | 0,00 | 4 | 6587566,74 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 427301,63 | 106825,41 |  |  |  |  |  |
| 55 | Город Пермь, ул.Кировоградская, д.17 | 2051479,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1328 | 1897618,07 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 123088,74 | 30772,19 |  |  |  |  |  |
| 56 | Город Пермь, ул.Кировоградская, д.71 | 2583383,92 | 0,00 |  | 0,00 | 1119 | 2389630,12 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 155003,04 | 38750,76 |  |  |  |  |  |
| 57 | Город Пермь, проспект Комсомольский, д.55 | 7359051,95 | 1036393,07 |  | 0,00 | 2703 | 5770729,98 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 441543,12 | 110385,78 |  |  |  |  |  |
| 58 | Город Пермь, проспект Комсомольский, д.82 | 1165155,38 | 1077768,73 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 69909,32 | 17477,33 |  |  |  |  |  |
| 59 | Город Пермь, проспект Комсомольский, д.94 | 2522308,97 | 744780,39 |  | 0,00 | 1755 | 1588355,41 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 151338,54 | 37834,63 |  |  |  |  |  |
| 60 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.12 | 2199939,31 | 0,00 |  | 0,00 | 842 | 2034943,86 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 131996,36 | 32999,09 |  |  |  |  |  |
| 61 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.24 | 1018665,43 | 0,00 |  | 0,00 | 660 | 942265,52 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 61119,93 | 15279,98 |  |  |  |  |  |
| 62 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.24а | 1016073,41 | 0,00 |  | 0,00 | 880 | 939867,91 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 60964,40 | 15241,10 |  |  |  |  |  |
| 63 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.36 | 2300000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1740 | 2127500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 138000,00 | 34500,00 |  |  |  |  |  |
| 64 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.52 | 2300000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2164 | 2127500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 138000,00 | 34500,00 |  |  |  |  |  |
| 65 | Город Пермь, ул.Красновишерская, д.44 | 7852799,24 | 2886900,45 |  | 0,00 | 1750 | 4376938,85 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 471167,95 | 117791,99 |  |  |  |  |  |
| 66 | Город Пермь, ул.Краснополянская, д.6 | 335744,04 | 310563,24 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 20144,64 | 5036,16 |  |  |  |  |  |
| 67 | Город Пермь, ул.Крупской, д.39 | 6981854,07 | 2618722,77 |  | 0,00 | 1326 | 3839492,25 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 418911,24 | 104727,81 |  |  |  |  |  |
| 68 | Город Пермь, ул.Крупской, д.65/1 | 5802318,52 | 1792589,63 |  | 0,00 | 1326 | 3574555,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 348139,11 | 87034,78 |  |  |  |  |  |
| 69 | Город Пермь, ул.Крупской, д.65/2 | 3894192,06 | 0,00 |  | 0,00 | 1311 | 3602127,66 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 233651,52 | 58412,88 |  |  |  |  |  |
| 70 | Город Пермь, ул.Крупской, д.78 | 3456140,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1328 | 3196929,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 207368,40 | 51842,10 |  |  |  |  |  |
| 71 | Город Пермь, ул.Крупской, д.86 | 3387213,76 | 0,00 |  | 0,00 | 1324 | 3133172,72 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 203232,83 | 50808,21 |  |  |  |  |  |
| 72 | Город Пермь, ул.Кузбасская, д.32 | 1382026,24 | 1278374,28 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 82921,57 | 20730,39 |  |  |  |  |  |
| 73 | Город Пермь, ул.Кузбасская, д.36 | 600391,45 | 555362,09 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 36023,49 | 9005,87 |  |  |  |  |  |
| 74 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.145 | 3345438,98 | 0,00 |  | 0,00 | 1427 | 3094531,06 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 200726,34 | 50181,58 |  |  |  |  |  |
| 75 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.51 | 1448162,08 | 1339549,93 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 86889,72 | 21722,43 |  |  |  |  |  |
| 76 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.68/1 | 983449,35 | 0,00 |  | 0,00 | 629 | 909690,65 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 59006,96 | 14751,74 |  |  |  |  |  |
| 77 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.68/2 | 973698,91 | 0,00 |  | 0,00 | 630 | 900671,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 58421,93 | 14605,48 |  |  |  |  |  |
| 78 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.68/3 | 975548,13 | 0,00 |  | 0,00 | 628 | 902382,02 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 58532,89 | 14633,22 |  |  |  |  |  |
| 79 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.72 | 1173078,56 | 0,00 |  | 0,00 | 759 | 1085097,67 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 70384,71 | 17596,18 |  |  |  |  |  |
| 80 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.87 | 1435441,29 | 0,00 |  | 0,00 | 1150 | 1327783,19 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 86126,48 | 21531,62 |  |  |  |  |  |
| 81 | Город Пермь, ул.Ласьвинская, д.30а | 862073,21 | 0,00 |  | 0,00 | 564 | 797417,72 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 51724,39 | 12931,10 |  |  |  |  |  |
| 82 | Город Пермь, ул.Лебедева, д.16 | 1782664,51 | 0,00 |  | 0,00 | 687 | 1648964,67 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 106959,87 | 26739,97 |  |  |  |  |  |
| 83 | Город Пермь, ул.Лебедева, д.40 | 2343297,70 | 0,00 |  | 0,00 | 946 | 2167550,37 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 140597,86 | 35149,47 |  |  |  |  |  |
| 84 | Город Пермь, ул.Лебедева, д.45 | 4060894,71 | 1523142,34 |  | 0,00 |  | 2233185,27 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 243653,68 | 60913,42 |  |  |  |  |  |
| 85 | Город Пермь, ул.Лебедева, д.8 | 1919609,77 | 0,00 |  | 0,00 | 965 | 1775639,03 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 115176,59 | 28794,15 |  |  |  |  |  |
| 86 | Город Пермь, ул.Липатова, д.11 | 732327,72 | 677403,14 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 43939,66 | 10984,92 |  |  |  |  |  |
| 87 | Город Пермь, ул.Липатова, д.5 | 3368443,19 | 0,00 |  | 0,00 | 1123 | 3115809,95 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 202106,59 | 50526,65 |  |  |  |  |  |
| 88 | Город Пермь, ул.Магистральная, д.100 | 1618114,04 | 1496755,49 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 97086,84 | 24271,71 |  |  |  |  |  |
| 89 | Город Пермь, ул.Магистральная, д.20 | 2893886,80 | 0,00 |  | 0,00 | 1128 | 2676845,29 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 173633,21 | 43408,30 |  |  |  |  |  |
| 90 | Город Пермь, ул.Магистральная, д.98 | 1310696,20 | 1212393,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 78641,77 | 19660,44 |  |  |  |  |  |
| 91 | Город Пермь, ул.Макаренко, д.24 | 1627122,47 | 1505088,28 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 97627,35 | 24406,84 |  |  |  |  |  |
| 92 | Город Пермь, ул.Макаренко, д.26 | 1616219,42 | 1495002,96 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 96973,17 | 24243,29 |  |  |  |  |  |
| 93 | Город Пермь, ул.Макаренко, д.28 | 1972200,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 800 | 1824285,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 118332,00 | 29583,00 |  |  |  |  |  |
| 94 | Город Пермь, ул.Малкова, д.10 | 2391912,24 | 2212518,83 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 143514,73 | 35878,68 |  |  |  |  |  |
| 95 | Город Пермь, ул.Маршала Рыбалко, д.13 | 4098961,95 | 0,00 |  | 0,00 | 1511 | 3791539,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 245937,72 | 61484,43 |  |  |  |  |  |
| 96 | Город Пермь, ул.Маршала Рыбалко, д.47 | 1204471,73 | 1114136,35 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 72268,30 | 18067,08 |  |  |  |  |  |
| 97 | Город Пермь, ул.Милиционера Власова, д.33 | 2554331,65 | 0,00 |  | 0,00 | 824 | 2362756,78 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 153259,90 | 38314,97 |  |  |  |  |  |
| 98 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.117 | 1649148,29 | 1525462,17 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 98948,90 | 24737,22 |  |  |  |  |  |
| 99 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.152 | 1741276,15 | 1610680,44 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 104476,57 | 26119,14 |  |  |  |  |  |
| 100 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.161 | 1985489,30 | 1836577,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 119129,36 | 29782,34 |  |  |  |  |  |
| 101 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.87 | 2428602,58 | 0,00 |  | 0,00 | 1114 | 2246457,39 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 145716,15 | 36429,04 |  |  |  |  |  |
| 102 | Город Пермь, ул.Нефтяников, д.11 | 1248728,51 | 0,00 |  | 0,00 | 628 | 1155073,87 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 74923,71 | 18730,93 |  |  |  |  |  |
| 103 | Город Пермь, ул.Нефтяников, д.3а | 1028493,52 | 0,00 |  | 0,00 | 672 | 951356,51 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 61709,61 | 15427,40 |  |  |  |  |  |
| 104 | Город Пермь, ул.Нефтяников, д.46а | 1757836,08 | 543072,35 |  | 0,00 | 675 | 1082926,03 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 105470,16 | 26367,54 |  |  |  |  |  |
| 105 | Город Пермь, ул.Одоевского, д.27 | 4155338,47 | 683212,42 |  | 0,00 | 990 | 3160475,66 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 249320,31 | 62330,08 |  |  |  |  |  |
| 106 | Город Пермь, ул.Одоевского, д.29 | 2920455,04 | 0,00 |  | 0,00 | 1073 | 2701420,91 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 175227,30 | 43806,83 |  |  |  |  |  |
| 107 | Город Пермь, ул.Одоевского, д.36 | 586707,39 | 0,00 |  | 0,00 | 445 | 542704,34 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 35202,44 | 8800,61 |  |  |  |  |  |
| 108 | Город Пермь, ул.Охотников, д.30 | 3255072,48 | 0,00 |  | 0,00 | 1184 | 3010942,04 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 195304,35 | 48826,09 |  |  |  |  |  |
| 109 | Город Пермь, ул.Патриса Лумумбы, д.1 | 2824982,16 | 0,00 |  | 0,00 | 965 | 2613108,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 169498,93 | 42374,73 |  |  |  |  |  |
| 110 | Город Пермь, ул.Патриса Лумумбы, д.3 | 2825306,16 | 0,00 |  | 0,00 | 965 | 2613408,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 169518,37 | 42379,59 |  |  |  |  |  |
| 111 | Город Пермь, ул.Патриса Лумумбы, д.5 | 4263563,30 | 1317200,93 |  | 0,00 | 972 | 2626595,12 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 255813,80 | 63953,45 |  |  |  |  |  |
| 112 | Город Пермь, ул.Петропавловская, д.76 | 1582611,20 | 1463915,36 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 94956,67 | 23739,17 |  |  |  |  |  |
| 113 | Город Пермь, ул.Петропавловская, д.83 | 5695083,31 | 5267952,06 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 341705,00 | 85426,25 |  |  |  |  |  |
| 114 | Город Пермь, ул.Петропавловская, д.87 | 2565835,30 | 2373397,65 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 153950,12 | 38487,53 |  |  |  |  |  |
| 115 | Город Пермь, ул.Петропавловская, д.91 | 5921747,10 | 5477616,06 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 355304,83 | 88826,21 |  |  |  |  |  |
| 116 | Город Пермь, ул.Плеханова, д.71 | 3747522,24 | 0,00 |  | 0,00 | 1126 | 3466458,08 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 224851,33 | 56212,83 |  |  |  |  |  |
| 117 | Город Пермь, ул.Полины Осипенко, д.44 | 1729089,93 | 1599408,18 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 103745,40 | 25936,35 |  |  |  |  |  |
| 118 | Город Пермь, ул.Пономарева, д.65 | 840562,04 | 777519,89 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 50433,72 | 12608,43 |  |  |  |  |  |
| 119 | Город Пермь, ул.Попова, д.58 | 1552188,33 | 0,00 |  | 0,00 | 720 | 1435774,21 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 93131,30 | 23282,82 |  |  |  |  |  |
| 120 | Город Пермь, ул.Пушкина, д.7 | 5971900,18 | 5524007,67 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 358314,01 | 89578,50 |  |  |  |  |  |
| 121 | Город Пермь, ул.Рабочая, д.19 | 2172506,03 | 2009568,08 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 130350,36 | 32587,59 |  |  |  |  |  |
| 122 | Город Пермь, Серебрянский проезд, д.15 | 7101584,15 | 0,00 |  | 0,00 | 1119 | 6568965,34 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 426095,05 | 106523,76 |  |  |  |  |  |
| 123 | Город Пермь, Серебрянский проезд, д.17 | 3509017,29 | 0,00 |  | 0,00 | 720 | 3245840,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 210541,04 | 52635,26 |  |  |  |  |  |
| 124 | Город Пермь, ул.Снайперов, д.13 | 795175,47 | 735537,31 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 47710,53 | 11927,63 |  |  |  |  |  |
| 125 | Город Пермь, ул.Снайперов, д.14 | 2195795,26 | 2031110,61 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 131747,72 | 32936,93 |  |  |  |  |  |
| 126 | Город Пермь, ул.Снайперов, д.15 | 749532,09 | 693317,18 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 44971,93 | 11242,98 |  |  |  |  |  |
| 127 | Город Пермь, ул.Солдатова, д.39 | 1232044,54 | 1139641,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 73922,67 | 18480,67 |  |  |  |  |  |
| 128 | Город Пермь, ул.Стахановская, д.55 | 2892590,78 | 0,00 |  | 0,00 | 1140 | 2675646,47 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 173555,45 | 43388,86 |  |  |  |  |  |
| 129 | Город Пермь, ул.Стахановская, д.57 | 680414,08 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 100,3 | 629383,03 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 40824,84 | 10206,21 |  |  |  |  |  |
| 130 | Город Пермь, ул.Степана Разина, д.34 | 1692747,89 | 1565791,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 101564,87 | 25391,22 |  |  |  |  |  |
| 131 | Город Пермь, ул.Степана Разина, д.34/3 | 3678552,86 | 1240299,09 |  | 0,00 | 815 | 2162362,31 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 220713,17 | 55178,29 |  |  |  |  |  |
| 132 | Город Пермь, ул.Студенческая, д.3 | 2161600,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1320 | 1999480,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 129696,00 | 32424,00 |  |  |  |  |  |
| 133 | Город Пермь, ул.Студенческая, д.30 | 668517,99 | 618379,14 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 40111,08 | 10027,77 |  |  |  |  |  |
| 134 | Город Пермь, ул.Сусанина, д.9 | 1150000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 811 | 1063750,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 69000,00 | 17250,00 |  |  |  |  |  |
| 135 | Город Пермь, ул.Тургенева, д.33 | 2991649,32 | 0,00 |  | 0,00 | 888,2 | 2767275,62 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 179498,96 | 44874,74 |  |  |  |  |  |
| 136 | Город Пермь, ул.Тургенева, д.20 | 739936,47 | 684441,23 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 44396,19 | 11099,05 |  |  |  |  |  |
| 137 | Город Пермь, ул.Тургенева, д.39 | 2558442,50 | 2366559,31 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 153506,55 | 38376,64 |  |  |  |  |  |
| 138 | Город Пермь, ул.Углеуральская, д.22 | 2499071,03 | 2311640,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 149944,26 | 37486,07 |  |  |  |  |  |
| 139 | Город Пермь, ул.Уинская, д.38 | 2740000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1021 | 2534500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 164400,00 | 41100,00 |  |  |  |  |  |
| 140 | Город Пермь, ул.Уинская, д.40 | 2740000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1333 | 2534500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 164400,00 | 41100,00 |  |  |  |  |  |
| 141 | Город Пермь, ул.Уральская, д.109 | 4661022,36 | 1439993,40 |  | 0,00 | 1664 | 2871452,28 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 279661,34 | 69915,34 |  |  |  |  |  |
| 142 | Город Пермь, ул.Уральская, д.111 | 6562574,38 | 2967208,82 |  | 0,00 |  | 3103172,48 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 393754,46 | 98438,62 |  |  |  |  |  |
| 143 | Город Пермь, ул.Уральская, д.113 | 5568013,40 | 5150412,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 334080,80 | 83520,20 |  |  |  |  |  |
| 144 | Город Пермь, ул.Уральская, д.114 | 807433,74 | 746876,21 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 48446,02 | 12111,51 |  |  |  |  |  |
| 145 | Город Пермь, ул.Уральская, д.117 | 3538050,52 | 1093058,35 |  | 0,00 | 1325 | 2179638,38 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 212283,03 | 53070,76 |  |  |  |  |  |
| 146 | Город Пермь, ул.Уральская, д.75 | 2887618,74 | 892111,57 |  | 0,00 | 814 | 1778935,77 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 173257,12 | 43314,28 |  |  |  |  |  |
| 147 | Город Пермь, ул.Уральская, д.84 | 1871657,33 | 0,00 |  | 0,00 | 818 | 1731283,03 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 112299,44 | 28074,86 |  |  |  |  |  |
| 148 | Город Пермь, ул.Уральская, д.91 | 6610137,42 | 2893271,59 |  | 0,00 | 1120 | 3221105,52 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 396608,25 | 99152,06 |  |  |  |  |  |
| 149 | Город Пермь, ул.Фонтанная, д.6 | 2818863,41 | 2607448,66 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 169131,80 | 42282,95 |  |  |  |  |  |
| 150 | Город Пермь, ул.Химградская, д.3 | 3452683,97 | 0,00 |  | 0,00 | 1335 | 3193732,67 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 207161,04 | 51790,26 |  |  |  |  |  |
| 151 | Город Пермь, ул.Чебоксарская, д.1 | 2894102,80 | 0,00 |  | 0,00 | 1329 | 2677045,09 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 173646,17 | 43411,54 |  |  |  |  |  |
| 152 | Город Пермь, ул.Челюскинцев, д.13 | 7746770,97 | 0,00 | 2 | 3293783,37 | 3352 | 3871979,78 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 464806,26 | 116201,56 |  |  |  |  |  |
| 153 | Город Пермь, ул.Чистопольская, д.9 | 1708779,55 | 1580621,09 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 102526,77 | 25631,69 |  |  |  |  |  |
| 154 | Город Пермь, ул.Ямпольская, д.12а | 3265842,24 | 0,00 |  | 0,00 | 1312 | 3020904,08 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 195950,53 | 48987,63 |  |  |  |  |  |

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту

| № | Наименование муниципального образования, адрес МКД | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегист-рированных в МКД на дату утверждения кратко-срочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал | всего | I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар- тал | всего |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальному образованию город Пермь |  | 603874,93 | 25718,00 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 393267027,66 | 393267027,66 |
| 1 | 2014 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2015 | 603874,93 | 25718,00 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 393267027,66 | 393267027,66 |
| 2.1 | Город Пермь, Новые Ляды, ул.Молодежная, д.7 | 1607,50 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1067589,89 | 1067589,89 |
| 2.2 | Город Пермь, ул.1-я Нейвинская, д.1 | 4010,40 | 304 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1695440,28 | 1695440,28 |
| 2.3 | Город Пермь, ул.25-го Октября, д.4 | 4565,80 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1743550,91 | 1743550,91 |
| 2.4 | Город Пермь, ул.Автозаводская, д.37 | 3026,30 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 691609,15 | 691609,15 |
| 2.5 | Город Пермь, ул.Автозаводская, д.43 | 3519,00 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3430111,76 | 3430111,76 |
| 2.6 | Город Пермь, ул.Адмирала Макарова, д.34 | 2562,80 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2729024,30 | 2729024,30 |
| 2.7 | Город Пермь, ул.Адмирала Нахимова, д.10 | 3464,30 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2500055,00 | 2500055,00 |
| 2.8 | Город Пермь, ул.Адмирала Нахимова, д.30 | 3069,40 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1484986,30 | 1484986,30 |
| 2.9 | Город Пермь, ул.Адмирала Нахимова, д.32 | 3025,40 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1464188,47 | 1464188,47 |
| 2.10 | Город Пермь, ул.Адмирала Нахимова, д.34 | 3091,10 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1199988,95 | 1199988,95 |
| 2.11 | Город Пермь, ул.Адмирала Нахимова, д.36 | 3087,30 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1819638,95 | 1819638,95 |
| 2.12 | Город Пермь, ул.Академика Вавилова, д.21 | 3407,70 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 745665,82 | 745665,82 |
| 2.13 | Город Пермь, ул.Академика Веденеева, д.53 | 6148,70 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5900526,63 | 5900526,63 |
| 2.14 | Город Пермь, ул.Академика Веденеева, д.77 | 3015,50 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1541633,28 | 1541633,28 |
| 2.15 | Город Пермь, ул.Академика Веденеева, д.79 | 2541,10 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1312021,62 | 1312021,62 |
| 2.16 | Город Пермь, ул.Академика Веденеева, д.81 | 3195,60 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1711815,11 | 1711815,11 |
| 2.17 | Город Пермь, ул.Академика Веденеева, д.85 | 3102,80 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1626015,76 | 1626015,76 |
| 2.18 | Город Пермь, ул.Александра Невского, д.28 | 2386,30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 905395,97 | 905395,97 |
| 2.19 | Город Пермь, ул.Александра Щербакова, д.38 | 642,10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 715984,75 | 715984,75 |
| 2.20 | Город Пермь, ул.Анвара Гатауллина, д.12 | 2893,20 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1404503,05 | 1404503,05 |
| 2.21 | Город Пермь, ул.Аркадия Гайдара, д.4 | 3888,90 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3897648,09 | 3897648,09 |
| 2.22 | Город Пермь, ул.Аркадия Гайдара, д.6/2 | 3902,84 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3854555,69 | 3854555,69 |
| 2.23 | Город Пермь, ул.Аркадия Гайдара, д.8 | 6459,00 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6273238,09 | 6273238,09 |
| 2.24 | Город Пермь, ул.Братьев Вагановых, д.10 | 2102,90 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4255397,45 | 4255397,45 |
| 2.25 | Город Пермь, ул.Баумана, д.10 | 3174,30 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1623963,42 | 1623963,42 |
| 2.26 | Город Пермь, ул.Баумана, д.8 | 3223,20 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1728277,51 | 1728277,51 |
| 2.27 | Город Пермь, ул.Богдана Хмельницкого, д.30 | 2542,10 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 400000,00 | 400000,00 |
| 2.28 | Город Пермь, бульвар Гагарина, д.111/2 | 2638,00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1793572,61 | 1793572,61 |
| 2.29 | Город Пермь, ул.Вижайская, д.10 | 3318,26 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1571063,14 | 1571063,14 |
| 2.30 | Город Пермь, ул.Вижайская, д.8 | 1057,50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1102841,41 | 1102841,41 |
| 2.31 | Город Пермь, ул.Вильвенская, д.17 | 7466,40 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 348610,00 | 348610,00 |
| 2.32 | Город Пермь, ул.Воронежская, д.20 | 6568,10 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5496602,89 | 5496602,89 |
| 2.33 | Город Пермь, ул.Воронежская, д.24 | 2777,30 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 563363,11 | 563363,11 |
| 2.34 | Город Пермь, бульвар Гагарина, д.58А (общежитие) | 3424,24 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2203346,57 | 2203346,57 |
| 2.35 | Город Пермь, бульвар Гагарина, д.83 | 5291,16 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4247671,51 | 4247671,51 |
| 2.36 | Город Пермь, бульвар Гагарина, д.93/1 | 2575,10 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 599994,55 | 599994,55 |
| 2.37 | Город Пермь, бульвар Гагарина, д.95 | 3546,70 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3510032,50 | 3510032,50 |
| 2.38 | Город Пермь, ул.Глеба Успенского, д.28 | 1022,06 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1055169,77 | 1055169,77 |
| 2.39 | Город Пермь, ул.Голева, д.15 | 4903,20 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3749565,60 | 3749565,60 |
| 2.40 | Город Пермь, ул.Голева, д.5 | 6468,40 | 292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5728718,56 | 5728718,56 |
| 2.41 | Город Пермь, ул.Грузинская, д.5 | 4933,60 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3747522,24 | 3747522,24 |
| 2.42 | Город Пермь, ул.Двинская, д.11 | 580,60 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 420220,42 | 420220,42 |
| 2.43 | Город Пермь, ул.Дениса Давыдова, д.7 | 2592,10 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3267667,18 | 3267667,18 |
| 2.44 | Город Пермь, ул.Добролюбова, д.14 | 5193,40 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2446398,21 | 2446398,21 |
| 2.45 | Город Пермь, ул.Добролюбова, д.18 | 5061,20 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2449875,35 | 2449875,35 |
| 2.46 | Город Пермь, ул.Дружбы, д.16 | 2555,70 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1988406,41 | 1988406,41 |
| 2.47 | Город Пермь, ул.Дружбы, д.4 | 3123,60 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1158568,78 | 1158568,78 |
| 2.48 | Город Пермь, ул.Дружбы, д.7 | 3187,70 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2196226,17 | 2196226,17 |
| 2.49 | Город Пермь, ул.Закамская, д.18 | 1344,00 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1262639,69 | 1262639,69 |
| 2.50 | Город Пермь, ул.Кавалерийская, д.15 | 1770,40 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 792407,93 | 792407,93 |
| 2.51 | Город Пермь, ул.Кавалерийская, д.17 | 2804,60 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1353862,52 | 1353862,52 |
| 2.52 | Город Пермь, ул.КИМ, д.107 | 2953,32 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2874252,21 | 2874252,21 |
| 2.53 | Город Пермь, ул.КИМ, д.86 | 4066,90 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5972859,35 | 5972859,35 |
| 2.54 | Город Пермь, ул.КИМ, д.7 | 8983,00 | 393 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7121693,78 | 7121693,78 |
| 2.55 | Город Пермь, ул.Кировоградская, д.17 | 2452,10 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2051479,00 | 2051479,00 |
| 2.56 | Город Пермь, ул.Кировоградская, д.71 | 2980,10 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2583383,92 | 2583383,92 |
| 2.57 | Город Пермь, проспект Комсомольский, д.55 | 8443,30 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7359051,95 | 7359051,95 |
| 2.58 | Город Пермь, проспект Комсомольский, д.82 | 6108,70 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1165155,38 | 1165155,38 |
| 2.59 | Город Пермь, проспект Комсомольский, д.94 | 4697,30 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2522308,97 | 2522308,97 |
| 2.60 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.12 | 2972,70 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2199939,31 | 2199939,31 |
| 2.61 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.24 | 944,50 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1018665,43 | 1018665,43 |
| 2.62 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.24а | 941,20 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1016073,41 | 1016073,41 |
| 2.63 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.36 | 5789,00 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2300000,00 | 2300000,00 |
| 2.64 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.52 | 5787,40 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2300000,00 | 2300000,00 |
| 2.65 | Город Пермь, ул.Красновишерская, д.44 | 6509,00 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7852799,24 | 7852799,24 |
| 2.66 | Город Пермь, ул.Краснополянская, д.6 | 632,90 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 335744,04 | 335744,04 |
| 2.67 | Город Пермь, ул.Крупской, д.39 | 4193,30 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6981854,07 | 6981854,07 |
| 2.68 | Город Пермь, ул.Крупской, д.65/1 | 3930,90 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5802318,52 | 5802318,52 |
| 2.69 | Город Пермь, ул.Крупской, д.65/2 | 3954,30 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3894192,06 | 3894192,06 |
| 2.70 | Город Пермь, ул.Крупской, д.78 | 3233,70 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3456140,00 | 3456140,00 |
| 2.71 | Город Пермь, ул.Крупской, д.86 | 3582,20 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3387213,76 | 3387213,76 |
| 2.72 | Город Пермь, ул.Кузбасская, д.32 | 2784,20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1382026,24 | 1382026,24 |
| 2.73 | Город Пермь, ул.Кузбасская, д.36 | 2796,40 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 600391,45 | 600391,45 |
| 2.74 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.145 | 3465,70 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3345438,98 | 3345438,98 |
| 2.75 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.51 | 3785,60 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1448162,08 | 1448162,08 |
| 2.76 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.68/1 | 652,00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 983449,35 | 983449,35 |
| 2.77 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.68/2 | 826,10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 973698,91 | 973698,91 |
| 2.78 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.68/3 | 647,60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 975548,13 | 975548,13 |
| 2.79 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.72 | 996,70 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1173078,56 | 1173078,56 |
| 2.80 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.87 | 1504,70 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1435441,29 | 1435441,29 |
| 2.81 | Город Пермь, ул.Ласьвинская, д.30а | 570,70 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 862073,21 | 862073,21 |
| 2.82 | Город Пермь, ул.Лебедева, д.16 | 1666,16 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1782664,51 | 1782664,51 |
| 2.83 | Город Пермь, ул.Лебедева, д.40 | 2710,10 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2343297,70 | 2343297,70 |
| 2.84 | Город Пермь, ул.Лебедева, д.45 | 2689,40 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4060894,71 | 4060894,71 |
| 2.85 | Город Пермь, ул.Лебедева, д.8 | 1923,60 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1919609,77 | 1919609,77 |
| 2.86 | Город Пермь, ул.Липатова, д.11 | 3572,30 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 732327,72 | 732327,72 |
| 2.87 | Город Пермь, ул.Липатова, д.5 | 3422,90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3368443,19 | 3368443,19 |
| 2.88 | Город Пермь, ул.Магистральная, д.100 | 3576,30 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1618114,04 | 1618114,04 |
| 2.89 | Город Пермь, ул.Магистральная, д.20 | 3638,20 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2893886,80 | 2893886,80 |
| 2.90 | Город Пермь, ул.Магистральная, д.98 | 2781,90 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1310696,20 | 1310696,20 |
| 2.91 | Город Пермь, ул.Макаренко, д.24 | 8374,70 | 382 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1627122,47 | 1627122,47 |
| 2.92 | Город Пермь, ул.Макаренко, д.26 | 8307,80 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1616219,42 | 1616219,42 |
| 2.93 | Город Пермь, ул.Макаренко, д.28 | 5315,50 | 252 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1972200,00 | 1972200,00 |
| 2.94 | Город Пермь, ул.Малкова, д.10 | 4900,60 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2391912,24 | 2391912,24 |
| 2.95 | Город Пермь, ул.Маршала Рыбалко, д.13 | 4654,70 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4098961,95 | 4098961,95 |
| 2.96 | Город Пермь, ул.Маршала Рыбалко, д.47 | 6039,70 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1204471,73 | 1204471,73 |
| 2.97 | Город Пермь, ул.Милиционера Власова, д.33 | 2696,30 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2554331,65 | 2554331,65 |
| 2.98 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.117 | 3461,90 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1649148,29 | 1649148,29 |
| 2.99 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.152 | 3531,10 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1741276,15 | 1741276,15 |
| 2.100 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.161 | 4167,30 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1985489,30 | 1985489,30 |
| 2.100 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.87 | 4209,80 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2428602,58 | 2428602,58 |
| 2.102 | Город Пермь, ул.Нефтяников, д.11 | 860,40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1248728,51 | 1248728,51 |
| 2.103 | Город Пермь, ул.Нефтяников, д.3а | 956,50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1028493,52 | 1028493,52 |
| 2.104 | Город Пермь, ул.Нефтяников, д.46а | 1276,00 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1757836,08 | 1757836,08 |
| 2.105 | Город Пермь, ул.Одоевского, д.27 | 4071,60 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4155338,47 | 4155338,47 |
| 2.106 | Город Пермь, ул.Одоевского, д.29 | 4158,90 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2920455,04 | 2920455,04 |
| 2.107 | Город Пермь, ул.Одоевского, д.36 | 411,00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 586707,39 | 586707,39 |
| 2.108 | Город Пермь, ул.Охотников, д.30 | 3823,20 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3255072,48 | 3255072,48 |
| 2.109 | Город Пермь, ул.Патриса Лумумбы, д.1 | 2866,40 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2824982,16 | 2824982,16 |
| 2.110 | Город Пермь, ул.Патриса Лумумбы, д.3 | 2882,90 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2825306,16 | 2825306,16 |
| 2.111 | Город Пермь, ул.Патриса Лумумбы, д.5 | 2883,80 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4263563,30 | 4263563,30 |
| 2.112 | Город Пермь, ул.Петропавловская, д.76 | 3593,00 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1582611,20 | 1582611,20 |
| 2.113 | Город Пермь, ул.Петропавловская, д.83 | 12812,90 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5695083,31 | 5695083,31 |
| 2.114 | Город Пермь, ул.Петропавловская, д.87 | 11269,30 | 502 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2565835,30 | 2565835,30 |
| 2.115 | Город Пермь, ул.Петропавловская, д.91 | 12843,40 | 502 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5921747,10 | 5921747,10 |
| 2.116 | Город Пермь, ул.Плеханова, д.71 | 4451,17 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3747522,24 | 3747522,24 |
| 2.117 | Город Пермь, ул.Полины Осипенко, д.44 | 3231,40 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1729089,93 | 1729089,93 |
| 2.118 | Город Пермь, ул.Пономарева, д.65 | 4119,10 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 840562,04 | 840562,04 |
| 2.119 | Город Пермь, ул.Попова, д.58 | 2692,00 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1552188,33 | 1552188,33 |
| 2.120 | Город Пермь, ул.Пушкина, д.7 | 13076,60 | 496 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5971900,18 | 5971900,18 |
| 2.121 | Город Пермь, ул.Рабочая, д.19 | 4351,70 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2172506,03 | 2172506,03 |
| 2.122 | Город Пермь, Серебрянский проезд, д.15 | 8144,60 | 564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7101584,15 | 7101584,15 |
| 2.123 | Город Пермь, Серебрянский проезд, д.17 | 4079,70 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3509017,29 | 3509017,29 |
| 2.124 | Город Пермь, ул.Снайперов, д.13 | 3721,70 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 795175,47 | 795175,47 |
| 2.125 | Город Пермь, ул.Снайперов, д.14 | 4597,90 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2195795,26 | 2195795,26 |
| 2.126 | Город Пермь, ул.Снайперов, д.15 | 3594,70 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 749532,09 | 749532,09 |
| 2.127 | Город Пермь, ул.Солдатова, д.39 | 6128,30 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1232044,54 | 1232044,54 |
| 2.128 | Город Пермь, ул.Стахановская, д.55 | 3196,00 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2892590,78 | 2892590,78 |
| 2.129 | Город Пермь, ул.Стахановская, д.57 | 3079,00 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 680414,08 | 680414,08 |
| 2.130 | Город Пермь, ул.Степана Разина, д.34 | 3526,20 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1692747,89 | 1692747,89 |
| 2.131 | Город Пермь, ул.Степана Разина, д.34/3 | 3306,80 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3678552,86 | 3678552,86 |
| 2.132 | Город Пермь, ул.Студенческая, д.3 | 3551,70 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2161600,00 | 2161600,00 |
| 2.133 | Город Пермь, ул.Студенческая, д.30 | 3191,80 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 668517,99 | 668517,99 |
| 2.134 | Город Пермь, ул.Сусанина, д.9 | 2768,60 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1150000,00 | 1150000,00 |
| 2.135 | Город Пермь, ул.Тургенева, д.33 | 4095,00 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2991649,32 | 2991649,32 |
| 2.136 | Город Пермь, ул.Тургенева, д.20 | 3498,00 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 739936,47 | 739936,47 |
| 2.137 | Город Пермь, ул.Тургенева, д.39 | 14512,60 | 590 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2558442,50 | 2558442,50 |
| 2.138 | Город Пермь, ул.Углеуральская, д.22 | 5000,80 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2499071,03 | 2499071,03 |
| 2.139 | Город Пермь, ул.Уинская, д.38 | 3735,40 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2740000,00 | 2740000,00 |
| 2.140 | Город Пермь, ул.Уинская, д.40 | 4548,80 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2740000,00 | 2740000,00 |
| 2.141 | Город Пермь, ул.Уральская, д.109 | 3276,51 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4661022,36 | 4661022,36 |
| 2.142 | Город Пермь, ул.Уральская, д.111 | 3543,53 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6562574,38 | 6562574,38 |
| 2.143 | Город Пермь, ул.Уральская, д.113 | 17207,60 | 401 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5568013,40 | 5568013,40 |
| 2.144 | Город Пермь, ул.Уральская, д.114 | 4078,60 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 807433,74 | 807433,74 |
| 2.145 | Город Пермь, ул.Уральская, д.117 | 2914,50 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3538050,52 | 3538050,52 |
| 2.146 | Город Пермь, ул.Уральская, д.75 | 1916,60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2887618,74 | 2887618,74 |
| 2.147 | Город Пермь, ул.Уральская, д.84 | 2002,70 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1871657,33 | 1871657,33 |
| 2.148 | Город Пермь, ул.Уральская, д.91 | 3793,28 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6610137,42 | 6610137,42 |
| 2.149 | Город Пермь, ул.Фонтанная, д.6 | 5204,60 | 296 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2818863,41 | 2818863,41 |
| 2.150 | Город Пермь, ул.Химградская, д.3 | 3499,70 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3452683,97 | 3452683,97 |
| 2.151 | Город Пермь, ул.Чебоксарская, д.1 | 3495,70 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2894102,80 | 2894102,80 |
| 2.152 | Город Пермь, ул.Челюскинцев, д.13 | 6653,50 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7746770,97 | 7746770,97 |
| 2.153 | Город Пермь, ул.Чистопольская, д.9 | 3155,00 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1708779,55 | 1708779,55 |
| 2.154 | Город Пермь, ул.Ямпольская, д.12а | 3539,60 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3265842,24 | 3265842,24 |
| 3 | 2016 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |