На основании Федеральных законов от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях организации работ по безаварийному пропуску паводковых вод 
в весенний период

06.03.2015

113

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий по пропуску паводковых вод в весенний период 2015 года.

2. Руководителям территориальных органов администрации города Перми:

2.1. разработать с учетом пункта 1 настоящего постановления и утвердить планы мероприятий по организации работ по пропуску паводковых вод 
в весенний период 2015 года и представить в муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» до 06 апреля 2015 г.;

2.2. рекомендовать руководителям организаций, попадающих в зону возможного затопления, планировать и обеспечить проведение мероприятий 
по безаварийному пропуску паводковых вод, принять меры по обеспечению сохранности материальных ценностей.

3. Единой дежурно-диспетчерской службе города Перми в случае поступления оперативных предупреждений от начальника смены станции филиала 
ОАО «РусГидро» – «Камская ГЭС» или оперативного дежурного государственного казенного учреждения Пермского края «Гражданская защита»:

3.1. немедленно доводить информацию о паводковой обстановке до:

территориальных органов администрации города Перми и муниципального казенного учреждения «Пермское городское управление гражданской защиты» для принятия соответствующих мер;

информационно-аналитического управления администрации города Перми для размещения информации на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

3.2. обеспечить в установленном порядке информирование населения города Перми.

4. Департаменту общественной безопасности администрации города Перми обеспечить контроль за выполнением плана организационно-технических мероприятий по пропуску паводковых вод в весенний период 2015 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

от 06.03.2015 № 113

ПЛАН

организационно-технических мероприятий

по пропуску паводковых вод в весенний период 2015 года

| № | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль за паводковой ситуацией на территории города Перми и подготовка предложений для представления в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Перми (далее – КЧС) | постоянно | МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 2 | Корректировка оперативных планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья, уточнение планов эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения | до 27.03.2015 | территориальные органы администрации города Перми |
| 3 | Проверка спасательных средств на случай эвакуации населения и материальных ценностей в период паводка | до 03.04.2015 | МКУ «Пермская городская служба спасения», руководители предприятий, организаций |
| 4 | Взаимодействие с отделом Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Пермскому краю в период паводка | с 03.04.2015 до окончания паводка | департамент общественной безопасности администрации города Перми |
| 5 | Проверка готовности автомобильных дорог, в том числе мостов, к периоду весеннего половодья и представление информации в КЧС | до 03.04.2015 | территориальные органы администрации города Перми, управление внешнего благоустройства администрации города Перми, департамент дорог и транспорта администрации города Перми |
| 6 | Проведение обследования зон возможного затопления на наличие источников загрязнения для организации мероприятий по их устранению | до 03.04.2015 | территориальные органы администрации города Перми |
| 7 | Обеспечение круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц в период угрожающей гидрометеорологической обстановки | с 27.04.2014 до окончания паводка | территориальные органы администрации города Перми, МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 8 | Проведение предполоводного обследования гидротехнического сооружения «Мотовилихинский пруд» с составлением акта осмотра. Проведение предполоводной сработки водохранилища | до 24.04.2015 | управление внешнего благоустройства администрации города Перми, МКУ «Пермблагоустройство» |
| 9 | Ограничение передвижения пешеходов и транспортных средств через реки и водоемы на территории города Перми | с 01.04.2015 | Управление МВД России по городу Перми |
| 10 | Информирование КЧС о сложившейся обстановке в период пропуска весеннего половодья через Камский гидроузел | ежедневно к 10.00 час., в случае обострения – немедленно | филиал ОАО «РусГидро» – «Камская ГЭС», МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 11 | Принятие необходимых мер по охране судов, иных плавательных средств, сооружений в портах и на пристанях в период ледохода и пропуска паводковых вод | с 01.04.2015 до окончания паводка | ОАО «Судоходная компания «Камское речное пароходство», ФБУ «Администрация «Камводпуть» |
| 12 | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах | с 01.04.2015 до окончания паводка | департамент общественной безопасности администрации города Перми, МКУ «Пермская городская служба спасения», отдел Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Пермскому краю |
| 13 | Приведение в состояние готовности водопроводно-канализационных сооружений к работе в период паводка, усиление контроля за качеством питьевой воды, обеспечение работы водоразборных пунктов и подвоз воды при необходимости, представление плана мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод в МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» | с 01.04.2015 до окончания паводка | ООО «НОВОГОР-Прикамье» |
| 14 | Обеспечение бесперебойной работы линий связи для передачи гидрометеорологической информации | с 01.04.2015 до окончания паводка | Пермский РУС ОАО «Ростелеком» |
| 15 | Представление итогового донесения о прохождении весенне-летнего половодья в 2015 году в государственное казенное учреждение Пермского края «Гражданская защита» | до 01.07.2015 | МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» |