16.02.2015

78

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 726 (в ред. от 30.12.2014 № 1064).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми 			                          Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 16.02.2015 № 78

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского

транспорта общего пользования в городе Перми», утвержденную постановлением

администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 726

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего (тыс.руб.) | 941089,53 | 929101,88 | 819598,38 |
|  | бюджет города Перми | 941089,53 | 929101,88 | 819598,38 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.) | 146169,53 | 142534,68 | 146867,48 |
|  | бюджет города Перми | 146169,53 | 142534,68 | 146867,48 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.) | 794920,0 | 786567,2 | 672730,9 |
|  | бюджет города Перми | 794920,0 | 786567,2 | 672730,9 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского

транспорта общего пользования в городе Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель. Стабилизация среднего времени транспортных корреспонденций, осуществляемых жителями города Перми, при соблюдении требований безопасности и установленного уровня качества транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Организация дорожного движения в городе Перми | ДДиТ | бюджет города Перми | 146169,53 | 142534,68 | 146867,48 |
| 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  | 146169,53 | 142534,68 | 146867,48 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми | ДДиТ | бюджет города Перми | 794920,0 | 786567,2 | 672730,9 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на транспорте общего пользования для населения города Перми |  |  | 757896,9 | 747038,5 | 634202,2 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми |  |  | 33630,2 | 36130,2 | 35130,2 |
| 1.2.3 | Задача. Обеспечение информационной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми |  |  | 3392,9 | 3398,5 | 3398,5 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | бюджет города Перми | 941089,53 | 929101,88 | 819598,38 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | бюджет города Перми | 941089,53 | 929101,88 | 819598,38 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Организация дорожного движения в городе Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми»:

3.1. в строке 1.1.1.3 в графе 5 слова «тыс.шт.» заменить словом «шт.»;

3.2. строки 1.1.1.6, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.6» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.6 | Мероприятия по реализации парковочной политики на улично-дорожной сети | МКУ «ПермДДД» | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 3100,0 | 3100,0 | 3100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество фото-, видеофиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 4335,93 | 2573,08 | 2573,08 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7435,93 | 5673,08 | 5673,08 |

- 3.3. строку «Итого по задаче 1.1.1»  изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1 | 146169,53 | 142534,68 | 146867,48 |
| --- | --- | --- | --- |

- 3.4. строку «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1 | 146169,53 | 142534,68 | 146867,48 |
| --- | --- | --- | --- |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми»:

4.1. строки 1.2.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1», 1.2.1.2, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1 | Субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом | ДДиТ | количество субсидируемых автобусных маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования | ед. | 40 | 40 | 40 | бюджет города Перми | 62474,5 | 87474,5 | 87474,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62474,5 | 87474,5 | 87474,5 |
| 1.2.1.2 | Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий граждан | ДДиТ | пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы на автобусных маршрутах городского пассажирского транспорта общего пользования, в год | млн. чел. | 40,0 | 40,0 | 40,0 | бюджет города Перми | 185923,3 | 185923,3 | 185923,3 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 185923,3 | 185923,3 | 185923,3 |

4.2. строки 1.2.1.5, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.5» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.5 | Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским электрическим транспортом отдельных категорий граждан | ДДиТ | пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы на маршрутах городского электрического пассажирского транспорта общего пользования, в год | млн. чел. | 7,0 | 7,0 | 7,0 | бюджет города Перми | 37314,0 | 37314,0 | 37314,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37314,0 | 37314,0 | 37314,0 |

- 4.3. строку «Итого по задаче 1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1 | 757896,9 | 747038,5 | 634202,2 |
| --- | --- | --- | --- |

- 4.4. строку «Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.2 | 794920,0 | 786567,2 | 672730,9 |
| --- | --- | --- | --- |

5. В приложении 3:

5.1. строки 1.1.1.6.1, 1.1.1.6.2, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.6» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.6.1 | Организация контроля парковочного пространства | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2015 | 28.02.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.03.2015 | 10.03.2015 | заключение муниципального контракта | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 01.04.2015 | 31.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ по реконструкции объектов | ед. | 9 |  |  |
|  |  |  | 01.04.2015 | 31.12.2015 | количество функционирующих патрулей на улично-дорожной сети города | ед. | 2 |  |  |
| 1.1.1.6.2 | Создание и использование парковок (парковочных мест) на платной основе | МКУ «ПермДДД» | 01.02.2015 | 31.03.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ | ед. | 4 | бюджет города Перми | 4335,93 |
|  |  |  | 01.04.2015 | 28.04.2015 | заключение муниципального контракта | ед | 4 |  |  |
|  |  |  | 01.05.2015 | 31.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ по реконструкции объектов | ед. | 4 |  |  |
|  |  |  | 01.05.2015 | 31.12.2015 | количество фото-, видеофиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки | ед. | 4 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.6 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7435,93 |

5.2. строку «Итого по задаче 1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1 | 146169,53 |
| --- | --- |

5.3. строку «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1 | 146169,53 |
| --- | --- |

6. В приложении 4:

6.1. строки 1.2.1.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1», 1.2.1.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1 | Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования | департамент дорог и транспорта администрации города Перми (далее – ДДиТ) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество субсидируемых автобусных маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования | ед. | 40 | бюджет города Перми | 62474,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62474,5 |
| 1.2.1.2.1 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий граждан | ДДиТ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы на автобусных маршрутах городского пассажирского транспорта общего пользования, в год | млн. чел. | 40 | бюджет города Перми | 185923,3 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 185923,3 |

6.2. строки 1.2.1.5.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.5» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.5.1 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским электрическим транспортом отдельных категорий граждан | ДДиТ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы на маршрутах городского электрического пассажирского транспорта общего пользования, в год | млн. чел. | 7 | бюджет города Перми | 37314,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37314,0 |

- 6.3. строку «Итого по задаче 1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1 | 757896,9 |
| --- | --- |

- 6.4. строку «Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.2 | 794920,0 |
| --- | --- |