В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781          «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

09.04.2015

200

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города 
Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 15 октября 2014 г. № 713 (в ред. от 30.12.2014 № 1060).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента социальной политики администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми                                                      Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 09.04.2015 № 200

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние образовательных

учреждений города Перми», утвержденную постановлением администрации города

Перми от 15 октября 2014 г. № 713

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. в графе 3 строки 5 слова «Имущественный комплекс ОУ и УСО включает 495 зданий (помещений): 253 – ДОУ, 166 – СОШ, 67 – УДО, 7 – УСО» изложить в следующей редакции «Имущественный комплекс ОУ и УСО включает 500 зданий (помещений): 257 – ДОУ, 169 – СОШ, 65 – УДО, 9 – УСО»;

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе: | 1257978,843 | 271024,300 | 294058,300 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1189490,600 | 271024,300 | 294058,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 68488,243 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе: | 1257978,843 | 271024,300 | 294058,300 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1189490,600 | 271024,300 | 294058,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 68488,243 | 0,000 | 0,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми» изложить в следующей редакции:

«Финансирование

муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние

образовательных учреждений города Перми»

| № | Наименование цели, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Приведение имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствие с лицензионными требованиями |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние муниципальных образовательных учреждений города Перми | ДО | бюджет города Перми | 1257978,843 | 271024,300 | 294058,300 |
| 1.1.1 | Задача. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Перми |  |  | 542021,214 | 75000,000 | 20000,000 |
| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  | 715957,629 | 196024,300 | 274058,300 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 1257978,843 | 271024,300 | 294058,300 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1189490,600 | 271024,300 | 294058,300 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 68588,143 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 1257978,843 | 271024,300 | 294058,300 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1189490,600 | 271024,300 | 294058,300 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 68588,143 | 0,000 | 0,000 |

3. Раздел «Финансирование подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние муниципальных образовательных учреждений города Перми» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми» изложить в следующей редакции:

«Финансирование

подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние муниципальных

образовательных учреждений города Перми» муниципальной программы

«Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник програм-мы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Приведение имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствие с лицензионными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние муниципальных образовательных учреждений города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Восстановление дошкольных образовательных организаций, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в дошкольных образовательных организациях | ДОУ | количество восстановленных ДОУ, закрытых на капитальный ремонт | ед. | 9 | 1 | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 490000,000 | 75000,000 | 20000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 52021,214 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  |  | 542021,214 | 75000,000 | 20000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 542021,214 | 75000,000 | 20000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 490000,000 | 75000,000 | 20000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 52021,214 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 542021,214 | 75000,000 | 20000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 490000,000 | 75000,000 | 20000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 52021,214 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства | ДОУ | количество ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 48 | 35 | 37 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 470000,000 | 94124,300 | 99758,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 5663,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | СОШ, УДО | количество СОШ, УДО, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 12 | 6 | 19 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 229490,600 | 101900,000 | 174300,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 10803,129 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  |  | 245957,629 | 101900,000 | 174300,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 715957,629 | 196024,300 | 274058,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 699490,600 | 196024,300 | 274058,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 16467,029 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 715957,629 | 196024,300 | 274058,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 699490,600 | 196024,300 | 274058,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 16457,029 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1257978,843 | 271024,300 | 294058,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1189490,600 | 271024,300 | 294058,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 68488,243 | 0,000 | 0,000 |

4. Раздел «План-график подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние муниципальных 
образовательных учреждений города Перми» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми» на 2015 год» изложить в следующей редакции:

«План-график

подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние муниципальных 
образовательных учреждений города Перми» муниципальной программы «Приведение в

нормативное состояние образовательных учреждений города Перми»

на 2015 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализа-ции меропри-ятия | Дата окончания реализа-ции меропри-ятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Восстановление дошкольных образовательных организаций, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) на капитальный ремонт здания, проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 268» г.Перми по ул.Толмачева,2, получение технических условий, приобретение оборудования (в том числе для прогулочных участков), мебели | МАДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 268» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, договор на технические условия, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели, оплата ПСД | шт. | 3 | бюджет города Перми | 45000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 12» г.Перми по ул.Формовщиков,5, получение технических условий | МАДОУ «Детский сад № 12» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | оплата муниципального контракта по капитальному ремонту здания, по которому не в полном объеме произведены выплаты | шт. | 1 | бюджет города Перми | 700,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3 | Разработка ПСД, проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 278» г.Перми по ул.9-го Мая,9, получение технических условий, приобретение оборудования (в том числе для прогулочных участков), мебели | МАДОУ «Детский сад № 278» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | ПСД, акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, договор на технические условия, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 4 | бюджет города Перми | 73000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4 | Проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 85» г.Перми по ул.Судозаводской,26, получение технических условий, приобретение оборудования (в том числе для прогулочных участков), мебели | МАДОУ «Детский сад № 85» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, договор на технические условия, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 3 | бюджет города Перми | 52000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5 | Разработка ПСД на капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад № 261» г.Перми по ул.Херсонской,2 | МАДОУ «Детский сад № 261» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | ПСД | шт. | 1 | бюджет города Перми | 3000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6 | Проведение реконструкции здания МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми по ул.Каляева,35а, получение технических условий, приобретение оборудования (в том числе для прогулочных участков), мебели (2014-2015 годы) | МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт приемки законченного реконструк-цией объекта, договор на технические условия, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 3 | бюджет города Перми | 75300,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7 | Проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 134» г.Перми по ул.Тургенева,37, получение технических условий, приобретение оборудования (в том числе для прогулочных участков), мебели | МАДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 134» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, договор на технические условия, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 3 | бюджет города Перми | 75000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8 | Проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 358» г.Перми по ул.Корсуньской,13, получение технических условий, приобретение оборудования (в том числе для прогулочных участков), мебели | МАДОУ «Детский сад № 358» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, договор на технические условия, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 3 | бюджет города Перми | 63000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9 | Разработка ПСД, проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 400» г.Перми по ул.Никитина,18б, получение технических условий, приобретение оборудования (в том числе для прогулочных участков), мебели | МАДОУ «Детский сад № 400» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, договор на технические условия, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 3 | бюджет города Перми | 50000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.10 | Проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми по ул.Краснополянс-кой,39, получение технических условий, приобретение оборудования (в том числе для прогулочных участков), мебели (2012-2015 годы) | МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, договор на технические условия, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 3 | бюджет города Перми | 53000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.11 | Проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 39» г.Перми по ул.Солдатова,17а (2014-2015 годы) | МАДОУ «Детский сад № 39» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 31363,361 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.12 | Проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 112» г.Перми по ул.Чердынской,18а | МАДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 112» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | оплата муниципального контракта по капитальному ремонту здания, по которому не в полном объеме произведены выплаты | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 16483,916 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.13 | Технологическое присоединение МАДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 298» г.Перми по ул.Студенческой,16 | МАДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 298» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт приемки выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 4173,937 |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 542021,214 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 490000,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 52021,214 |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 542021,214 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 490000,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 52021,214 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка» г.Перми по ул.Василия Каменского,14 | МАДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 4000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 120» г.Перми по ул.Строителей,14 | МАДОУ «Детский сад № 120» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 3000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 195 – центр развития ребенка» г.Перми по ул.Решетникова,30 | МАДОУ «Детский сад № 195 – центр развития ребенка» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 500,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.4 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 203» г.Перми по ул.Костычева,24 | МАДОУ «Детский сад № 203» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 2000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.5 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 233 –«Школа Рыцарей и Принцесс» г.Перми по ул.Подлесной,21/2 | МАДОУ «Детский сад № 233 – «Школа Рыцарей и Принцесс» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 5000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.6 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования для пищеблока в МАДОУ «Детский сад № 360» г.Перми по ул.Маяковского,35, ул.Маяковского,46б | МАДОУ «Детский сад № 360» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования | шт. | 3 | бюджет города Перми | 16520,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.7 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 6» г.Перми по ул.Сивкова,28 | МАДОУ «Детский сад № 6» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 5000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.8 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 140» г.Перми по ул.Композитора Глинки,11а | МАДОУ «Детский сад № 140» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 4000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.9 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 226» г.Перми по ул.Танкистов,66 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 226» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 1000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.10 | Разработка противоаварийных мероприятий (усиление балок чердачного перекрытия), выполнение работ по текущему ремонту здания МБДОУ «Детский сад № 4» г.Перми по ул.Закамской,44а | МБДОУ «Детский сад № 4» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | оплата рабочей документации, работ, выполненных в 2014 году, акт выполненных работ | шт. | 3 | бюджет города Перми | 500,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.11 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 71» г.Перми по ул.Шишкина,16, ул.Закамской,58а | МАДОУ «Детский сад № 71» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 8500,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.12 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 108» г.Перми по ул.Адмирала Нахимова,14а, ул.Адмирала Нахимова,18а | МАДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 108» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 5800,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.13 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 111» г.Перми по ул.Химградской,19 | МАДОУ «Детский сад № 111» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 4000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.14 | Капитальный ремонт здания, разработка ПСД, выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 137» г.Перми по ул.Автозаводской,29, ул.Закамской,27 | МАДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 137» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | оплата договора по капитальному ремонту здания, договора на разработку ПСД, по которым не в полном объеме произведены выплаты, акт выполненных работ | шт. | 3 | бюджет города Перми | 1500,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.15 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МБДОУ «Детский сад № 281» г.Перми по ул.Закамской,35а, ул.Чистопольской,20, ул.Ласьвинской,22а | МБДОУ «Детский сад № 281» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 4500,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.16 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 29» г.Перми по ул.Екатерининской,121 | МАДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 29» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 5000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.17 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, устройство теневых навесов в МАДОУ «Детский сад № 36» г.Перми по ул.Луначарского,122а, ул.Крисанова,20а, ул.Крисанова,22а, ул.Екатерининской,142 | МАДОУ «Детский сад № 36» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 3 | бюджет города Перми | 10000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.18 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 238» г.Перми по ул.Максима Горького,42, ул.Газеты «Звезда»,12 | МАДОУ «Детский сад № 238» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 3400,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.19 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования для пищеблока МАДОУ «Детский сад № 273» г.Перми по ул.25-го Октября,4 | МАДОУ «Детский сад № 273» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования | шт. | 1 | бюджет города Перми | 3000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.20 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, устройство скважины в МАДОУ «Детский сад № 404» г.Перми по ул.Профессора Дедюкина,6а, ул.Линии 2-й,21 | МАДОУ «Детский сад № 404» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 3 | бюджет города Перми | 5000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.21 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МБДОУ «Детский сад № 13» г.Перми по ул.Технической,4 | МБДОУ «Детский сад № 13» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 4000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.22 | Разработка ПСД на ремонт кровли, пищеблока, выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования для пищеблока МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 134» г.Перми по ул.Тургенева,41 | МАДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 134» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | оплата договора на разработку ПСД, выполненную в 2014 году, акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования | шт. | 3 | бюджет города Перми | 7430,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.23 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования для пищеблока МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 161» г.Перми по ул.Студенческой,7, ул.КИМ,103, ул.КИМ,105, ул.Лебедева,46а | МАДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 161» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 3 | бюджет города Перми | 18450,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.24 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования для пищеблока МАДОУ «Детский сад № 227» г.Перми по ул.Степана Разина,77, ул.Крупской,91а, ул.Старцева,35в | МАДОУ «Детский сад № 227» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 3 | бюджет города Перми | 9000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.25 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования для пищеблока МБДОУ «Детский сад № 295» г.Перми по ул.Лядовской,101 | МБДОУ «Детский сад № 295» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 8340,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.26 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 298» г.Перми по ул.Технической,16 | МАДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 298» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 11000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.27 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования для пищеблока МАДОУ «Детский сад № 317» г.Перми по ул.Крупской,90, бульвару Гагарина,79а, бульвару Гагарина,105а | МАДОУ «Детский сад № 317» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 3 | бюджет города Перми | 18000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.28 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 393» г.Перми по ул.Гашкова,22а, ул.Гашкова,22б | МАДОУ «Детский сад № 393» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 15000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.29 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 49» г.Перми по ул.Генерала Черняховского,80, ул.Колвинской,23, ул.Бушмакина,22 | МАДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 49» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 12000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.30 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 175» г.Перми по ул.Карбышева,34, ул.Репина,6, ул.Репина,23, ул.Воркутинской,78 | МАДОУ «Детский сад № 175» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 15580,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.31 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 390» г.Перми по ул.Вильямса,47, ул.Никитина,22, ул.Маршала Толбухина,44 | МАДОУ «Детский сад № 390» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 12500,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.32 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г.Перми по ул.Репина,10а, ул.Трясолобова,65, ул.Гайвинской,16 | МАДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 394» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 400,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.33 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования для пищеблока МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 69» г.Перми по ул.Куйбышева,169/5, ул.Лукоянова,10, проведение детально-инструментального обследования здания, инженерно-геологических и инжненерно-геодезических изысканий, разработка ПСД на капитальный ремонт здания по ул.Анвара Гатауллина,7а | МАДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 69» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, заключение по результатам обследования, ПСД | шт. | 4 | бюджет города Перми | 19100,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.34 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, теневых навесов в МБДОУ «Детский сад № 80» г.Перми по ул.Моторостроите-лей,4, ул.Моторостроите-лей,14 | МБДОУ «Детский сад № 80» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 3 | бюджет города Перми | 11250,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.35 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, ремонту ограждения, приобретение оборудования для пищеблока МАДОУ «Детский сад № 87» г.Перми по ул.Куйбышева,68а, ул.Седова,14, ул.Седова,17 | МАДОУ «Детский сад № 87» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования | шт. | 4 | бюджет города Перми | 16100,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.36 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования для пищеблока МБДОУ «Детский сад № 165» г.Перми по ул.Мира,5, ул.Мира,9, ул.Мира,19 | МБДОУ «Детский сад № 165» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования | шт. | 3 | бюджет города Перми | 12300,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.37 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, устройство теневых навесов в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 178» г.Перми по ул.Белинского,53, ул.Полины Осипенко,48, ул.Полины Осипенко,50 | МАДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 178» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 15600,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.38 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования для пищеблока МБДОУ «Детский сад № 251» г.Перми по ул.1-й Красноармейской,17а | МБДОУ «Детский сад № 251» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования | шт. | 2 | бюджет города Перми | 8000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.39 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 262» г.Перми по ул.Солдатова,14а | МАДОУ «Детский сад № 262» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 6250,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.40 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования для пищеблока МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 269» г.Перми по ул.Героев Хасана,13а, Комсомольскому проспекту,88б | МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 269» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования | шт. | 5 | бюджет города Перми | 15300,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.41 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования для пищеблока МАДОУ «Детский сад № 287» г.Перми по ул.Полины Осипенко,57а, ул.1-ой Красноармейской,54 | МАДОУ «Детский сад № 287» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования | шт. | 4 | бюджет города Перми | 14750,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.42 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 291» г.Перми по ул.Льва Шатрова,16 | МАДОУ «Детский сад № 291» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 10000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.43 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 296» г.Перми по ул.Швецова,31, ул.Механошина,8 | МАДОУ «Детский сад № 296» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 14000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.44 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 321» г.Перми по ул.Лихвинской,114, ул.Казахской,56 | МАДОУ «Детский сад № 321» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 9350,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.45 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МБДОУ «Детский сад № 364» г.Перми по Серебрянскому проезду,6, Серебрянскому проезду,10, Серебрянскому проезду,12 | МБДОУ «Детский сад № 364» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 3 | бюджет города Перми | 18000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.46 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 369» г.Перми по ул.Холмогорской,4а, ул.Братской,6а, ул.Балхашской,203 | МАДОУ «Детский сад № 369» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 3 | бюджет города Перми | 8900,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.47 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 377» г.Перми по ул.Коломенской,5а | МАДОУ «Детский сад № 377» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 7880,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.48 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования для пищеблока МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми по ул.Нейвинской,10а, ул.Коломенской,22 | МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования | шт. | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 19300,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неис-пользо-ванные ассиг-нования 2014 года) | 5663,900 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.49 | Приобретение мебели, оборудования (технологического, для медицинского блока, прогулочных участков и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), оргтехники, инвентаря (хозяйственного, кухонного и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), мягкого инвентаря, хозяйственных товаров, ковров, жалюзи, кухонной, столовой посуды для выкупаемых зданий ДОУ | ДОУ | 12.01.2015 | 30.12.2015 | накладные, счет-фактура на приобретение оборудования | шт. | 2 | бюджет города Перми | 40000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.50 | Выполнение работ по текущему ремонту, благоустройству территории МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских» г.Перми по ул.Плеханова,41 | МАОУ «Гимназия № 4 имени Братьев Каменс-ких» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 1500,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.51 | Проведение капитального ремонта здания МАОУ «Гимназия № 1» г.Перми по ул.Космонавта Леонова,14 | МАОУ «Гимназия № 1» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 13000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.52 | Проведение работ по благоустройству территории МАОУ «СОШ № 91» г.Перми по ул.Карпинского,66 | МАОУ «СОШ № 91» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 1488,400 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.53 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ «СОШ № 64» г.Перми по ул.Ласьвинской,64а, ул.Победы,46 | МАОУ «СОШ № 64» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 10000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.54 | Разработка ПСД на капитальный ремонт здания МАОУ «ООШ № 73» г.Перми по ул.Ямпольской,16 | МАОУ «ООШ № 73» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | ПСД | шт. | 1 | бюджет города Перми | 5000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.55 | Проведение капитального ремонта здания МАОУ «СОШ № 83» г.Перми по ул.Волгодонской,20а | МАОУ «СОШ № 83» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 10000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.56 | Проведение капитального ремонта здания МАОУ «Лицей № 10» г.Перми по ул.Льва Шатрова,5 | МАОУ «Лицей № 10» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 3000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.57 | Разработка ПСД на капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 112» г.Перми по площади Дружбы,18 | МАОУ «СОШ № 112» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | ПСД | шт. | 1 | бюджет города Перми | 5000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.58 | Проведение капитального ремонта здания МАОУ «СОШ № 101» г.Перми по ул.Репина,12, приобретение оборудования, мебели, благоустройство территории (2013-2015 годы) | МАОУ «СОШ № 101» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | оплата работ, выполненных в 2014 году, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели, акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта | шт. | 2 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 23802,200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 357,985 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.59 | Проведение капитального ремонта здания МБС(К)ОУ «Школа-интернат № 4 VI вида» г.Перми по ул.Вильямса,40 | МБС(К)ОУ «Школа-интернат № 4 VI вида» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 4500,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.60 | Проведение капитального ремонта здания МАОУ «СОШ № 96» г.Перми по ул.Клары Цеткин,10, получение технических условий, приобретение оборудования, мебели (2014-2015 годы) | МАОУ «СОШ № 96» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, договор на технические условия, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 91415,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 10000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.61 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МБОУ «СОШ № 134» г.Перми по ул.Льва Шатрова,25 | МБОУ «СОШ № 134» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 6585,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.62 | Проведение капитального ремонта здания МАОУ ДОД «ДД(Ю)Т» г.Перми по ул.Сибирской,29 | МАОУ ДОД «ДД(Ю)Т» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 5000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.63 | Разработка ПСД на капитальный ремонт здания, проведение капитального ремонта здания МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «Мотовилиха» г.Перми по ул.1905 года,2 (2014-2016 годы) | МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «Мотовилиха» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | ПСД, акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 49200,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 445,144 |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 715957,629 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 699490,600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 16467,029 |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 715957,629 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 699490,600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 16467,029 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1257978,843 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1189490,600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 68488,243 |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  | 1257978,843 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1189490,600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 68488,243 |  |  |  |  |  |