20.04.2015

216

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 
«Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования 
и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 721 
(в ред. от 18.12.2014 № 997, от 03.02.2015 № 64).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми 
обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми                                                      Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми

от 20.04.2015 № 216

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования

и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением

администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 721

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего (тыс.руб.), в том числе | 499432,01551 | 334785,6 | 288419,0 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 394062,997 | 313309,6 | 259269,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 48940,51851 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 56428,5 | 21476,0 | 29150,0 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 340996,00348 | 209513,9 | 193301,1 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 338779,797 | 209513,9 | 193301,1 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2216,20648 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе | 158436,01203 | 125271,7 | 95117,9 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 55283,2 | 103795,7 | 65967,9 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 46724,31203 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 56428,5 | 21476,0 | 29150,0 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения 
общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:

2.1. строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования | УВБ | всего, в том числе | 31120,30379 | 10175,8 | 10175,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 29004,0 | 10175,8 | 10175,8 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2116,30379 | 0,0 | 0,0 |

2.2. строку 1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | УВБ | всего, в том числе | 5638,40269 | 5538,5 | 5538,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 5538,5 | 5538,5 | 5538,5 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 99,90269 | 0,0 | 0,0 |

2.3. строку «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 340996,00348 | 209513,9 | 193301,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 338779,797 | 209513,9 | 193301,1 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2216,20648 | 0,0 | 0,0 |

2.4. строки 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, «Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по программе, 
в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения | УВБ | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 41721,7 | 41721,7 | 41721,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения | УВБ | всего, в том числе | 71419,043 | 8550,0 | 8550,0 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 8561,5 | 8550,0 | 8550,0 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6429,043 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 56428,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения | УВБ | всего, в том числе | 45295,26903 | 75000,0 | 44846,2 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 5000,0 | 53524,0 | 15696,2 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 40295,26903 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 21476,0 | 29150,0 |
| Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования |  |  | всего, в том числе | 158436,01203 | 125271,7 | 95117,9 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 55283,2 | 103795,7 | 65967,9 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 46724,31203 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 56428,5 | 21476,0 | 29150,0 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | всего, в том числе | 499432,01551 | 334785,6 | 288419,0 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 394062,997 | 313309,6 | 259269,0 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 48940,51851 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 56428,5 | 21476,0 | 29150,0 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:

3.1. строки 1.1.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1», «Итого по задаче 1.1.2» изложить в следующей 
редакции:

| 1.1.2.1 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования | МКУ «Пермблагоустройство» | количество выполненных проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования | шт. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,0 | 1166,90 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию после капитального ремонта | тыс.кв.м | 21,9* | - | 26,7** | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 29004,0 | 9008,9 | 10175,8 |
|  |  |  | количество сданных этапов работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования | шт. | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | площадь объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию после капитального ремонта (невыполнение показателя за 2014 год) | тыс. кв.м | 21,9* | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2116, 30379 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 29004,0 | 10175,8 | 10175,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2116, 30379 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 31120, 30379 | 10175,8 | 10175,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 29004,0 | 10175,8 | 10175,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2116, 30379 | 0,0 | 0,0 |

3.2. часть таблицы «1.1.5. Задача. Организация демонтажа незаконно размещенных движимых объектов» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) |  | администрация Дзержинского района | количество демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | шт. | 91 | 91 | 91 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) |  |  | 723,5 |  | 723,5 |  | 723,5 |
| 1.1.5.1.2 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) |  | администрация Индустриального района |  | шт. | 130 | 130 | 130 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) |  |  | 1033,5 |  | 1033,5 |  | 1033,5 |
| 1.1.5.1.3 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) |  | администрация Кировского района |  | шт. | 75 | 75 | 75 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) |  |  | 596,3 |  | 596,3 |  | 596,3 |
| 1.1.5.1.4 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) |  | администрация Ленинского района |  | шт. | 20 | 20 | 20 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) |  |  | 159,0 |  | 159,0 |  | 159,0 |
| 1.1.5.1.5 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) |  | администрация Мотовилихинского района |  | шт. | 100 | 100 | 100 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) |  |  | 795,0 |  | 795,0 |  | 795,0 |
| 1.1.5.1.6 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) |  | администрация Орджоникидзевского района |  | шт. | 135 | 135 | 135 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) |  |  | 1073,3 |  | 1073,3 |  | 1073,3 |
| 1.1.5.1.7 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) |  | администрация Свердловского района |  | шт. | 135 | 135 | 135 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) |  |  | 1073,3 |  | 1073,3 |  | 1073,3 |
|  |  |  |  |  | шт. (невыполнение показателя за 2014 год) | 12 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) |  |  | 99, 90269 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.1.5.1.8 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) |  | администрация поселка Новые Ляды |  | шт. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) |  |  | 23,9 |  | 23,9 |  | 23,9 |
| Итого по ПНР |  |  |  |  | шт. | 689 | 689 | 689 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) |  |  | 5477,8 |  | 5477,8 |  | 5477,8 |
|  |  |  |  |  | шт. (невыполнение показателя за 2014 год) | 12 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) |  |  | 99, 90269 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) |  |  | 5477,8 |  | 5477,8 | 5477,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) |  |  | 99, 90269 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.5.2 |  | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.2.1 |  | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | администрация Дзержинского района | площадь демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв.м | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 8,6 |  | 8,6 |  |  | 8,6 |
| 1.1.5.2.2 |  | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | администрация Индустриального района |  | кв.м | 48,0 | 48,0 | 48,0 |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 13,8 |  | 13,8 |  |  | 13,8 |
| 1.1.5.2.3 |  | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | администрация Ленинского района |  | кв.м | 24,0 | 24,0 | 24,0 |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 7,0 |  | 7,0 |  |  | 7,0 |
| 1.1.5.2.4 |  | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | администрация Мотовилихинского района |  | кв.м | 34,0 | 34,0 | 34,0 |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 9,8 |  | 9,8 |  |  | 9,8 |
| 1.1.5.2.5 |  | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | администрация Орджоникидзевского района |  | кв.м | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 5,8 |  | 5,8 |  |  | 5,8 |
| 1.1.5.2.6 |  | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | администрация Свердловского района |  | кв.м | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 8,6 |  | 8,6 |  |  | 8,6 |
| 1.1.5.2.7 |  | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | администрация поселка Новые Ляды |  | кв.м | 24,6 | 24,6 | 24,6 |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 7,1 |  | 7,1 |  |  | 7,1 |
| Итого по ПНР |  |  |  |  | кв.м | 210, 6 | 210, 6 | 210,6 |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 60,7 |  | 60,7 |  |  | 60,7 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 60,7 |  | 60,7 |  |  | 60,7 |
| Итого по задаче 1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 5638, 40269 |  | 5538,5 |  |  | 5538,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 5538,5 |  | 5538,5 |  |  | 5538,5 |

3.3. строку «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1 | всего, в том числе | 340996,00348 | 209513,9 | 193301,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 338779,797 | 209513,9 | 193301,1 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2216, 20648 | 0,0 | 0,0 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Организация объектов ритуального назначения города Перми» муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:

4.1. строки 1.2.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1 | Содержание объектов ритуального назначения | МКУ «Пермблагоустройство» | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производится содержание и ремонт | шт. | 17 | 17 | 17 | бюджет города Перми | 26730, 42428 | 26865,6 | 26865,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь объектов ритуального назначения (мест погребения), в отношении которых проведена акаризация и дератизация | га | 411,0 | 411,0 | 411,0 |  | 1518,2 | 1518,2 | 1518,2 |
|  |  |  | количество часов работы контрольно-пропускных пунктов | час. | 113880 | 113880 | 113880 |  | 8460,5 | 8460,5 | 8460,5 |
|  |  |  | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых проведена техническая инвентаризация | шт. | 1 | - | - |  | 135, 17572 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36844, 3 | 36844, 3 | 36844,3 |

4.2. строку «Итого по задаче 1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1 | бюджет города Перми | 41721,7 | 41721,7 | 41721,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.3. строки 1.2.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1», «Итого по задаче 1.2.2» изложить в следующей 
редакции:

| 1.2.2.1 | Капитальный ремонт объектов ритуального назначения | МКУ «Пермблагоустройство» | количество выполненных проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт городских кладбищ | шт. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 561,5 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства | шт. | 3 | 2 | 2 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 8000,0 | 8550,0 | 8550,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6429, 043 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56428,5 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 8561,5 | 8550,0 | 8550,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6429, 043 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56428,5 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 71419, 043 | 8550,0 | 8550,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 8561,5 | 8550,0 | 8550,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6429, 043 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56428,5 | 0,0 | 0,0 |

4.4. строки 1.2.3.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.3.1» изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1 | Строительство кладбища «Восточное», Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, Сылвенский тракт,15 | МКУ «Перм-благоустройство» | площадь кладбища «Восточное», подготовленная под захоронения умерших | га | - | - | 20,7 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,0 | 0,0 | 15696,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 29150,0 |
|  |  |  | количество зданий крематория на кладбище «Восточное», сданных рабочей комиссии (невыполнение показателя за 2014 год) | шт. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 40290, 38401 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,0 | 0,0 | 15696,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 40290, 38401 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 29150,0 |

4.5. строки 1.2.3.3, «Итого по основному мероприятию 1.2.3.3», «Итого по задаче 1.2.3», «Итого по 
подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.3 | Реконструкция кладбища «Банная гора (новое)», Пермский край, город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Цимлянская | МКУ «Перм-благоустройство» | площадь кладбища «Банная гора», в отношении которой выполнена реконструкция | га | 4,1 | 6,0 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 3517,0 | 11564,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 4,88502 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 21476,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 3517,0 | 11564,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 4,88502 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 21476,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 45295, 26903 | 75000,0 | 44848,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 5000,0 | 53524,0 | 15696,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 40295, 26903 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 21476,0 | 29150,0 |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 158436,01203 | 125271,7 | 95117,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 55283,2 | 103795,7 | 65967,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 46724, 31203 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56428,5 | 21476,0 | 29150,0 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы «Благоустройство 
и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми» строку 1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) от общего количества выявленных незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | % (шт.) | 100 (689) | 100 (689) | 100 (689) |
|  | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) от общего количества выявленных незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | % (кв.м) | 100 (210,6) | 100 (210,6) | 100 (210,6) |

6. В приложении 1 таблицы 2, 3, 4 признать утратившими силу.

7. Дополнить приложением 11 следующего содержания:

«ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми 
по подпрограмме «Организация объектов ритуального назначения города Перми» муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального значения 
города Перми»

Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | кладбище «Восточное», Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, Сылвенский тракт ,15 |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.1. Строительство кладбища «Восточное», Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, Сылвенский тракт ,15 |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель | УВБ |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | нехватка свободных земельных участков для захоронений умерших жителей. В настоящее время на действующих кладбищах Пермского городского округа практически исчерпан резерв земли для новых захоронений. Действующими кладбищами являются: «Северное», «Ново-Лядовское», «Банная гора (новое)», «Головановское», «Заозерское», однако они практически заполнены на 100 %. Учитывая, что количество захоронений в год составляет от 8000 до 9000 человек и динамика захоронений не изменяется, складывается чрезвычайная ситуация ввиду отсутствия свободных мест для захоронений |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечить возможность для захоронения умерших жителей города Перми традиционным способом (в землю) или путем их кремации и последующего захоронения в урнах в землю и в колумбариях |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь под захоронение умерших – 20,7 га, количество мест под захоронение умерших – 27600 чел. |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2005-2016 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2012-2017 годы |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 577424,6 тыс.руб., в том числе: 2009 год – 25500,0 тыс.руб.; 2010 год – 24229,83 тыс.руб.; 2011 год – 19836,442 тыс.руб.; 2012 год – 17474,3 тыс.руб.; 2013 год – 49266,937 тыс.руб.; 2013 год – 2019,1 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2012 года); 2014 год – 64918,3 тыс.руб.; 2014 год – 167,57136 тыс.руб.; (неиспользованные ассигнования 2013 года); 2015 год – 40290,38401 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2017 год – 44846,2 тыс.руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | бюджет города Перми – 199663,621 тыс.руб.: 2009 год – 7500,0 тыс.руб.; 2010 год – 19971,442 тыс.руб.; 2011 год – 19836,442 тыс.руб.; 2012 год – 17474,3 тыс.руб.; 2013 год – 49266,937 тыс.руб.; 2013 год – 2019,1 (неиспользованные ассигнования 2012 года); 2014 год – 69918,3 тыс.руб.; 2014 год – 167,57136 (неиспользованные ассигнования 2013 года); 2015 год – 40290,38401 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2017 год – 15696,2 тыс.руб.; бюджет Пермского края – 51408,388 тыс.руб.: 2009 год – 18000,0 тыс.руб.; 2010 год – 4258,388 тыс.руб.; 2017 год – 29150,0 тыс.руб. |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | принятый заказчиком I этап строительства (подъездная дорога, земляные работы по планировке территории – 59920 куб.м, трансформаторная подстанция – 1 шт., сети электроснабжения – 9030 м, сети водоснабжения и канализации – 3385 м, артскважины – 1 шт., водонапорная башня – 1 шт., очистные сооружения – 1 шт., ограждение – 10500 м, озеленение – 10500 кв.м, мусоросборники – 2 шт., гараж на 25 машин, административно-бытовой корпус) | шт. | 1 | 2011 |
|  | принятая заказчиком проектно-сметная документация (внесение изменений) | шт. | 1 | 2012 |
|  | принятый заказчиком II этапа строительства (котлован под монтаж фундаментов здания крематория 215 куб.м) | шт. | 1 | 2013 |
|  | принятый заказчиком III этап строительства (надземная часть здания крематория – 1948 куб.м) | шт. | 1 | 2014 |
|  | принятый заказчиком IV этап строительства (общественный туалет, благоустройство вокруг здания крематория) | шт. | 1 | 2017 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | имеется |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | уменьшение социальной напряженности, связанной с нехваткой мест под захоронение умерших, в связи с увеличением площадей под захоронение умерших на 20,7 га |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 05.09.2012 № 11 |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | выполнение I этапа строительства |  | 2005-2011 |
|  |  | разработка проектно-сметной документации (внесение изменений) |  | 2012 |
|  |  | выполнение II этапа строительства |  | 2013 |
|  |  | выполнение III этапа строительства |  | 2014 |
|  |  | выполненный IV этап строительства |  | 2017 |

Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | кладбище «Северное», Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.2. Реконструкция кладбища «Северное» Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель | УВБ |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | нехватка свободных земельных участков для захоронений умерших жителей. В настоящее время на действующих кладбищах Пермского городского округа практически исчерпан резерв земли для новых захоронений. Действующими кладбищами являются: «Северное», «Ново-Лядовское», «Банная гора (новое)», «Головановское», «Заозерское», однакоони практически заполнены на 100 %. Учитывая, что количество захоронений в год составляет от 8000 до 9000 человек и динамика захоронений не изменяется, в настоящее время складывается чрезвычайная ситуация ввиду отсутствия свободных мест для захоронений |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечить возможности для захоронения умерших жителей города Перми, площадь под захоронение умерших – 0,7 га |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь под захоронение умерших – 0,7 га, количество мест под захоронение умерших – 933 чел. |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2016 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015-2016 годы |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 43443,0 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 1483,0 тыс.руб.; 2016 год – 41960 тыс. руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | бюджет города Перми – 43443 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 1483 тыс.руб.; 2016 год – 41960,0 тыс.руб. |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | принятая заказчиком проектно-сметная документация | шт. | 1 | 2015 |
|  | принятый заказчиком I этап реконструкции (вырубка, вывоз леса) | шт. | 1 | 2016 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | отсутствует |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | уменьшение социальной напряженности, связанной с нехваткой мест под захоронение умерших в связи с увеличением площадей под захоронение умерших на 0,7 га |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 03.10.2014 № 8 |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации | 2015 год |  |
|  |  | выполнение I этапа строительства | 2016 год |  |

Таблица 4

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | кладбище «Банная гора (новое)», Пермский край, город Пермь, район Орджоникидзевский, ул.Цимлянская |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.3. Реконструкция кладбища «Банная гора (новое)», Пермский край, город Пермь, район Орджоникидзевский, ул.Цимлянская |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель | УВБ |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | нехватка свободных земельных участков для захоронений умерших жителей. В настоящее время на действующих кладбищах городского округа Пермь практически исчерпан резерв земли для новых захоронений. Действующими кладбищами являются: «Северное», «Ново-Лядовское», «Банная гора (новое)», «Головановское», «Заозерское», однако они практически заполнены на 100 %. Учитывая, что количество захоронений в год составляет от 8000 до 9000 человек и динамика захоронений не изменяется, в настоящее время складывается чрезвычайная ситуация ввиду отсутствия свободных мест для захоронений |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | подготовка свободной площади (6,7 га) под захоронение умерших |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь под захоронение умерших – 6,7 га, количество мест под захоронение умерших – 8933 чел. |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2016 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015-2016 годы |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 246392,367 тыс.руб., в том числе: 2013 год – 9357,03548 тыс.руб.; 2014 год – 27062,28502 тыс.руб.; 2014 год – 4619,26222 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2013 года); 2015 год – 3517,0 тыс.руб.; 2015 год – 4,88502 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 33040 тыс.руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | бюджет города Перми: 51500,3205 тыс.руб., в том числе: 2013 год – 9357,03548 тыс.руб.; 2014 год – 27062,28502 тыс.руб.; 2014 год – 4619,26222 (неиспользованные ассигнования 2013 года); 2015 год – 3517,0 тыс.руб.; 2015 год – 4,88502 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 11564,0 тыс.руб.; бюджет Пермского края: 21476,0 тыс.руб., в том числе: 2016 год – 21476,0 тыс.руб. |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | принятая заказчиком проектно-сметная документация | шт. | 1 | 2013 |
|  | принятый заказчиком I этап реконструкции (вырубка и вывоз леса) | шт. | 1 | 2013 |
|  | принятый заказчиком II этап реконструкции (завоз, планировка и уплотнение грунта, металлическое ограждение) | шт. | 1 | 2014 |
|  | принятый заказчиком III этап реконструкции (завоз, планировка и уплотнение грунта) | шт. | 1 | 2015 |
|  | принятый заказчиком IV этап реконструкции (устройство дорожек и проездов из асфальтобетона) | шт. | 1 | 2016 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | имеется |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | уменьшение социальной напряженности, связанной с нехваткой мест под захоронение умерших в связи с увеличением площадей под захоронение умерших на 6,7 га |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 05.09.2012 № 11 |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации |  | 2013 год |
|  |  | выполнение I этапа строительства |  | 2013 год |
|  |  | выполнение II этапа реконструкции |  | 2014 год |
|  |  | выполнение III этапа реконструкции |  | 2015 год |
|  |  | выполнение IV этапа реконструкции |  | 2016 год |

8. В приложении 2:

8.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | Содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | количество объектов озеленения общего пользования, элементы которых находятся на содержании | ед. | 177 | бюджет города Перми | 101783,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.2. строку 1.1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1.2 | Содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования в Индустриальном районе | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество объектов озеленения общего пользования, элементы которых находятся на содержании | ед. | 26 | бюджет города Перми | 10290,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.3. строку 1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.5 | Акаризация и дератизация на объектах озеленения общего пользования | площадь акаризации и дератизации | га | 68,48 | бюджет города Перми | 294,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.4. строку 1.1.1.1.1.5.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.5.2 | Акаризация и дератизация в Индустриальном районе | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 15.04.2015 | 30.06.2015 | площадь акаризации и дератизации | га | 7,82 | бюджет города Перми | 31,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.5. строку 1.1.2.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.2.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера у Воинского кладбища (захоронения), в том числе: | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.03.2015 | 25.12.2015 | площадь объекта озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию после капитального ремонта сквера у Воинского кладбища (захоронения) | тыс. кв.м | 9,2 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 11960,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2116, 30379 |

8.6. строки 1.1.2.1.2.2-1.1.2.1.2.4 признать утратившими силу;

8.7. после строки 1.1.2.1.2.1 дополнить строками следующего содержания:

| 1.1.2.1.2.1.1 | устройство покрытия пешеходной зоны из гранитной брусчатки | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.03.2015 | 15.12.2015 | площадь пешеходной зоны, выполненной из гранитной брусчатки | кв.м | 5700,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.2.2.2 | устройство системы наружного освещения |  | 20.04.2015 | 15.12.2015 | длина выполненной трассы освещения | п.м | 740,0 |  |  |
| 1.1.2.1.2.3.3 | озеленение территории |  | 01.09.2015 | 15.11.2015 | количество п.м посаженных кустарников | п.м | 143,0 |  |  |
| 1.1.2.1.2.4.4 | приемка выполненных работ по капитальному ремонту сквера у Воинского кладбища (захоронения) |  | 15.12.2015 | 25.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту сквера у Воинского кладбища (захоронения) | шт. | 1 |  |  |

8.8. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1», «Итого по задаче 1.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 29004,0 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2116, 30379 |
| Итого по задаче 1.1.2 | всего, в том числе | 31120, 30379 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 29004,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2116, 30379 |

8.9. строки 1.1.3.3.1-1.1.3.3.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.3.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство сквера по ул.Шпалопро-питочной, 4б, 6, в том числе: | МКУ «Пермблагоустройство» | 11.01.2015 | 30.09.2015 | количество принятых проектно-изыскательских работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 810,828 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.3.1.1 | подготовка и размещение аукционной документации на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул.Шпалопро-питочной, 4б, 6 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов |  | 11.01.2015 | 12.02.2015 | количество подготовленных и размещенных аукционных документаций на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул.Шпалопро-питочной,4б, 6 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.3.3.1.2 | заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул.Шпалопро-питочной, 4б, 6 |  | 01.04.2015 | 20.04.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул.Шпалопро-питочной, 4б, 6 | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.3.3.1.3 | приемка выполненных проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул.Шпалопро-питочной, 4б, 6 |  | 21.09.2015 | 30.09.2015 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул.Шпалопро-питочной, 4б, 6 | шт. | 1 |  |  |

8.10. часть таблицы «1.1.5. Задача. Организация демонтажа незаконно размещенных движимых объектов» изложить в следующей редакции:

| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) |  |  | администрация Дзержинского района |  | 01.03.2015 |  | 25.12.2015 | количество демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | шт. |  | 91 |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) |  | 723,5 |
| 1.1.5.1.2 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) |  |  | администрация Индустриального района |  |  |  |  |  | шт. |  | 130 |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) |  | 1033,5 |
| 1.1.5.1.3 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) |  |  | администрация Кировского района |  |  |  |  |  | шт. |  | 75 |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) |  | 596,3 |
| 1.1.5.1.4 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) |  |  | администрация Ленинского района |  |  |  |  |  | шт. |  | 20 |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) |  | 159,0 |
| 1.1.5.1.5 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) |  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  |  |  |  | шт. |  | 100 |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) |  | 795,0 |
| 1.1.5.1.6 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) |  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  |  |  |  | шт. |  | 135 |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) |  | 1073,3 |
| 1.1.5.1.7 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) |  |  | администрация Свердловского района |  |  |  |  |  | шт. |  | 135 |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) |  | 1073,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. (неиспользованный показатель за 2014 год) |  | 12 |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) |  | 99,90269 |
| 1.1.5.1.8 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) |  |  | администрация поселка Новые Ляды |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) |  | 23,9 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) |  | 5477,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) |  | 99, 90269 |
| 1.1.5.2 |  | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.2.1 |  | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | администрация Дзержинского района |  | 01.03.2015 |  | 25.12.2015 |  | площадь демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв.м | 30,0 |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) |  | 8,6 |  |
| 1.1.5.2.2 |  | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | администрация Индустриального района |  |  |  |  |  |  | кв.м | 48,0 |  |  |  | 13,8 |  |
| 1.1.5.2.3 |  | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | администрация Ленинского района |  |  |  |  |  |  | кв.м | 24,0 |  |  |  | 7,0 |  |
| 1.1.5.2.4 |  | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | администрация Мотовилихинского района |  |  |  |  |  |  | кв.м | 34,0 |  |  |  | 9,8 |  |
| 1.1.5.2.5 |  | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | администрация Орджоникидзевского района |  |  |  |  |  |  | кв.м | 20,0 |  |  |  | 5,8 |  |
| 1.1.5.2.6 |  | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | администрация Свердловского района |  |  |  |  |  |  | кв.м | 30,0 |  |  |  | 8,6 |  |
| 1.1.5.2.7 |  | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | администрация поселка Новые Ляды |  |  |  |  |  |  | кв.м | 24,6 |  |  |  | 7,1 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) |  | 60,7 |  |
| Итого по задаче 1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе |  | 5638, 40269 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) |  | 5538,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) |  | 99, 90269 |  |

8.11. строку «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1 | всего, в том числе | 340996, 00348 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 338779, 797 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2216, 20648 |

9. В приложении 3:

9.1. строку 1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1 | Содержание и ремонт объектов ритуального назначения | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2015 | 25.12.2015 | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производится содержание и ремонт | шт. | 17 | бюджет города Перми | 26730, 42428 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.2. после строки 1.2.1.1.3 дополнить строкой следующего содержания:

| 1.2.1.1.4 | Техническая инвентаризация объектов ритуального назначения | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.04.2015 | 25.12.2015 | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых произведена техническая инвентаризация | шт. | 1 | бюджет города Перми | 135,17572 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 | бюджет города Перми | 36844,3 |
| --- | --- | --- |

9.4. строку «Итого по задаче 1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1 | бюджет города Перми | 41721,7 |
| --- | --- | --- |

9.5. строку 1.2.2.1.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.4.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кладбища «Егошихинское» (воинское захоронение), в том числе: | МКУ «Пермблагоустройство» | 20.04.2015 | 15.12.2015 | площадь кладбища «Егошихинское» (воинское захоронение) после капитального ремонта | га | 0,985 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6429,043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56428,5 |

9.6. строки 1.2.2.1.4.2-1.2.2.1.4.5 признать утратившими силу;

9.7. после строки 1.2.2.1.4.1 дополнить строками следующего содержания:

| 1.2.2.1.4.1.1 | устройство покрытия пешеходных дорожек из гранитной брусчатки | МКУ «Пермблагоустройство» | 20.04.2015 | 15.12.2015 | площадь покрытия дорожек, выполненная из гранитной брусчатки | кв.м | 1117,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.4.1.2 | устройство обелисков |  | 15.01.2015 | 15.12.2015 | количество установленных обелисков | шт. | 1230 |  |  |
| 1.2.2.1.4.1.3 | посадка деревьев |  | 10.08.2015 | 15.12.2015 | количество посаженных деревьев | шт. | 138 |  |  |
| 1.2.2.1.4.1.4 | установка скамеек |  | 01.08.2015 | 15.12.2015 | количество установленных скамеек | шт. | 4 |  |  |
| 1.2.2.1.4.1.5 | приемка работ по капитальному ремонту кладбища «Егошихинское» (воинское захоронение) |  | 14.10.2015 | 15.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту кладбища «Егошихинское» (воинское захоронение) | шт. | 1 |  |  |

9.8. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1», «Итого по задаче 1.2.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 8561,5 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6429,043 |
|  | бюджет Пермского края | 56428,5 |
| Итого по задаче 1.2.2 | всего, в том числе | 71419,043 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 8561,5 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6429,043 |
|  | бюджет Пермского края | 56428,5 |

9.9. после строки 1.2.3 дополнить строками следующего содержания:

| 1.2.3.1 | Строительство кладбища «Восточное», Пермский край, г.Пермь, район Мотовилихинский, Сылвенский тракт,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.1.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству здания крематория на кладбище «Восточное», в том числе: | МКУ «Пермблагоустройство» |  | 20.04.2015 | 15.12.2015 |  |  | количество зданий крематория на кладбище «Восточное», сданных рабочей комиссии (невыполнение показателя за 2014 год) | шт. |  | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 39917, 04784 |
| 1.2.3.1.1.1 | выполнение кирпичной кладки стен | МКУ «Пермблагоустройство» |  | 20.04.2015 |  | 15.12.2015 |  | объем кирпичной кладки стен | куб.м |  | 174 |  |  |
| 1.2.3.1.1.2 | монтаж железобетонных плит |  |  | 15.01.2015 |  | 15.12.2015 |  | количество смонтированных железобетонных плит | шт. |  | 147 |  |  |
| 1.2.3.1.1.3 | устройство покрытия кровли |  |  | 10.08.2015 |  | 15.12.2015 |  | площадь покрытия кровли | кв.м |  | 2557 |  |  |
| 1.2.3.1.1.4 | приемка объекта незавершенного строительства (здание крематория) на кладбище «Восточное» |  |  | 14.10.2015 |  | 15.12.2015 |  | количество актов освидетельствования технического состояния приемочной комиссией объекта незавершенного строительства (здание крематория) на кладбище «Восточное» | шт. |  | 1 |  |  |
| 1.2.3.1.2 | выполнение землеустроительных работ на территории кладбище «Восточное» | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.05.2015 |  | 26.12.2015 |  |  | количество полученных свидетельств о государственной регистрации права на земельный участок (невыполнение показателя за 2014 год) | шт. |  | 7 |  | 243,9821 |
| 1.2.3.1.2.1 | заключение договоров на выполнение землеустроительных работ |  | 15.05.2015 |  |  | 24.05.2015 |  | количество заключенных договоров на выполнение землеустроительных работ |  | шт. | 7 |  |  |
| 1.2.3.1.2.2 | приемка землеустроительных работ на территории кладбище «Восточное» |  | 25.12.2015 |  |  | 26.12.2015 |  | количество актов приемки выполненных землеустроительных работ на территории кладбище «Восточное» |  | шт. | 7 |  |  |
| 1.2.3.1.3 | осуществление авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ на территории кладбища «Восточное» с крематорием, в том числе: |  | 11.01.2015 |  | 15.07.2015 |  |  | количество построенных зданий крематория на кладбище «Восточное», в отношении которого осуществлялся авторский надзор (невыполнение показателя за 2014 год) | шт. |  | 1 |  | 129, 35407 |
| 1.2.3.1.3.1 | осуществление авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ на территории кладбища «Восточное» с крематорием |  | 11.01.2015 |  |  | 30.06.2015 | количество месяцев, в течение которых осуществляется авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ на территории кладбища «Восточное» с крематорием |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 1.2.3.1.3.2 | приемка выполненных работ по осуществлению авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ на территории кладбища «Восточное» с крематорием |  | 01.07.2015 |  |  | 15.07.2015 | количество актов приемки выполненных работ по осуществлению авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ на территории кладбища «Восточное» с крематорием |  |  | шт. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 40290, 38401 |

  - строку 1.2.3.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.3.1.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Банная гора» (новое), в том числе: | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.04.2015 | 25.12.2015 | площадь объекта, на которой принят III этап по реконструкции кладбища (невыполнение показателя за 2014 год) | га | 4,1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 3517,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - строки 1.2.3.3.1.2-1.2.3.3.1.6 признать утратившими силу;

  - после строки 1.2.3.3.1.1 дополнить строками следующего содержания:

| 1.2.3.3.1.1.1 | подготовка и размещение аукционной документации на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.04.2015 | 25.06.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.3.1.1.2 | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) |  | 05.07.2015 | 25.07.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.3.3.1.1.3 | выполнение земляных работ (разработка грунта экскаватором) |  | 01.08.2015 | 30.08.2015 | объем разработанного экскаватором грунта | куб.м | 1500,0 |  |  |
| 1.2.3.3.1.1.4 | планировка грунта (работа бульдозерами на отвале) |  | 30.08.2015 | 30.10.2015 | объем спланированного грунта | куб.м | 6500,0 |  |  |
| 1.2.3.3.1.1.5 | уплотнение грунта |  | 30.10.2015 | 15.12.2015 | объем уплотненного грунта | куб.м | 1500,0 |  |  |
| 1.2.3.3.1.1.6 | приемка выполненных работ III этапа реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) |  | 15.12.2015 | 25.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ III этапа строительства | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.3.3.1.2 | технологическое присоединение к сетям электроснабжения |  | 11.05.2015 | 25.12.2015 | количество выполненных услуг на технологическое присоединение (невыполнение показателя за 2014 год) | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 4, 88502 |
| 1.2.3.3.1.2.1 | выполнение технологического присоединения к сетям электроснабжения |  | 11.05.2015 | 20.12.2015 | количество заключенных договоров на технологическое присоединение к сетям электроснабжение | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.3.3.1.2.2 | приемка выполненных услуг на технологическое присоединению к сетям электроснабжения |  | 20.12.2015 | 25.12.2015 | количество актов приемки выполненных услуг на технологическое присоединение к сетям электроснабжения | шт. | 1 |  |  |

9.13. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.3.3», «Итого по задаче 1.2.3», «Итого по подпрограмме 1.2» 
изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.3.3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 3517,0 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 4,88502 |
| Итого по задаче 1.2.3 | всего, в том числе | 45295,26903 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 5000,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 40295,26903 |
| Итого по подпрограмме 1.2 | всего, в том числе | 158436,01203 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 55283,2 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 46724,31203 |
|  | бюджет Пермского края | 56428,5 |