26.05.2015

310

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края 
от 11 марта 2014 г. № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Перми от 20 октября 
2014 г. № 749 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми» следующие изменения:

1.1. наименование дополнить словами «и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде»;

1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде.».

2. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 
2014 г. № 749.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 26.05.2015 № 310

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми
от 20 октября 2014 г. № 749

1. Наименование после слов «города Перми» дополнить словами «и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде».

2. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

2.1. графу 3 строки 1 изложить в следующей редакции:

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде» (далее – программа)»;

2.2. в графе 3 строки 5:

слова «4102 многоквартирных дома» заменить словами «5447 многоквартирных домов»;

после слов «1482 участника программы» дополнить словами «в рамках Закона Пермского края от 06.11.2014 № 397-ПК «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Пермском крае» капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности ветеранов Великой Отечественной войны, либо занимаемых ветераном Великой Отечественной войны в составе членов семьи собственника жилого помещения, осуществляется за счет бюджета Пермского края. Капитальный ремонт жилых помещений, предоставленных ветеранам Великой Отечественной войны по договорам социального найма, осуществляется в соответствии со статьей 65 Жилищного кодекса Российской Федерации. В 2015 году предусматривается произвести капитальный ремонт 28 жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде»;

2.3. пункт 1.2 в графе 3 строки 7 изложить в следующей редакции:

«1.2. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми, и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде»;

2.4. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.) | 492940,750 | 722034,950 | 985149,260 |
|  | бюджет города Перми(без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 170242,473 | 83534,950 | 91249,260 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 9774,147 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд содействия ЖКХ) (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 116391,220 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 196532,910 | 638500,000 | 893900,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.): | 37157,970 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 28571,400 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 8586,570 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.): | 455782,780 | 722034,950 | 985149,260 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 141671,073 | 83534,950 | 91249,260 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1187,577 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Фонда содействия ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 116391,220 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 196532,910 | 638500,000 | 893900,000 |

2.5. строку 10 изложить в следующей редакции:

| 10 | Показатели конечного результата цели программы с указанием значений по годам реализации программы | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля многоквартирных домов (далее – МКД) в городе Перми, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества, от количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта | 2,79 | 4,65 | 6,83 |
|  | доля МКД, в отношении которых выполнен капитальный ремонт фасадов МКД центральных улиц города Перми, относящихся к историко-культурно-природным территориям «Губернская Пермь» – в границах плана 1824 года, «Проспект Сталина», «Комсомольский проспект» зон охраны объектов культурного наследия города Перми, от запланированных к ремонту МКД | 100 | 0,0 | 0,0 |

3. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми»:

3.1. наименование после слов «города Перми» дополнить словами «и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде»;

3.2. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Проведение капитального ремонта фасадов МКД центральных улиц города Перми | ДЖКХ | итого | 37157,970 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 28571,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 8586,570 | 0,000 | 0,000 |

3.3. строку 1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2 | Подпрограмма. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми, и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде |
| --- | --- |

3.4. строку 1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2 | Задача. Проведение капитального ремонта общего имущества в МКД | ДЖКХ | итого | 454340,780 | 722034,950 | 985149,260 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 140229,073 | 83534,950 | 91249,260 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1187,577 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет Фонда содействия ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 116391,220 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 196532,910 | 638500,000 | 893900,000 |

3.5. строку «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования | итого | 492940,750 | 722034,950 | 985149,260 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 170242,473 | 83534,950 | 91249,260 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 9774,147 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Фонда содействия ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 116391,220 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 196532,910 | 638500,000 | 893900,000 |

3.6. строку «Итого по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования | итого | 492940,750 | 722034,950 | 985149,260 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 170242,473 | 83534,950 | 91249,260 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 9774,147 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Фонда содействия ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 116391,220 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 196532,910 | 638500,000 | 893900,000 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов центральных улиц в городе Перми» муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми»:

4.1. наименование после слов «в многоквартирных домах города Перми» дополнить словами «и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде»;

4.2. строку 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1 | Предоставление финансовой помощи собственникам помещений для проведения капитального ремонта фасадов МКД центральных улиц города Перми | ДЖКХ | количество отремонтированных фасадов МКД центральных улиц города Перми | шт. | 1 | 0 | 0 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 28571,400 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предоставление финансовой помощи собственникам помещений для проведения капитального ремонта фасадов МКД центральных улиц города Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | ДЖКХ | количество отремонтированных фасадов МКД центральных улиц города Перми (невыполнение показателя за 2014 год) | шт. | 8 | 0 | 0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 8586,570 | 0,000 | 0,000 |

4.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию |  | 37157,970 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 28571,400 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 8586,570 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строку «Итого по задаче 1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1 |  | 37157,970 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 28571,400 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 8586,570 | 0,000 | 0,000 |

4.5. строку «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  | 37157,970 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 28571,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 8586,570 | 0,000 | 0,000 |

5. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Перми» муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми»:

5.1. наименование изложить в следующей редакции:

«Финансирование подпрограммы 1.2 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми, и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде» муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде»;

5.2. строку 1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2 | Подпрограмма. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми, и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде |
| --- | --- |

5.3. строку 1.2.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1 | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципальной доли собственности | ДЖКХ | муниципальная площадь | тыс.кв.м | 1000, 604 | 918, 370 | 918, 370 | бюджет города Перми | 59886, 176 | 83534, 950 | 91249, 260 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 | итого | 59886,176 | 83534,950 | 91249,260 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 59886,176 | 83534,950 | 91249,260 |

5.5. строку 1.2.2 дополнить строками следующего содержания:

| 1.2.2.2 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества МКД | ДЖКХ | количество отремонтированных многоквартирных домов (невыполнение показателя за 2014 год) | шт. | 154 | 250 | 350 | бюджет города Перми | 80342,897 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Фонда содействия ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 116391,220 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 196532,910 | 638500,000 | 893900,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 393267,027 | 638500,000 | 893900,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 80342,897 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Фонда содействия ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 116391,220 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 196532,910 | 638500,000 | 893900,000 |
| 1.2.2.3 | Обеспечение возмещения расходов по проведению капитального ремонта общего имущества в МКД в части муниципальной доли собственности | ДЖКХ | количество заключенных договоров на возмещение расходов по проведению капитального ремонта общего имущества в МКД в части муниципальной доли собственности (невыполнение показателя за 2014 год) | шт. | 10 | 0 | 0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 972,577 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 972,577 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 972,577 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.4 | Мероприятия, направленные на приведение специализированного жилищного фонда в соответствие с требованиями законодательства | ДЖКХ | количество отремонтированных МКД специализированного жилищного фонда (невыполнение показателя за 2014 год) | шт. | 1 | 0 | 0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 215,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 215,000 | 0,000 | 0,000 |

5.6. строку «Итого по задаче 1.2.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.2 | итого | 454340,780 | 722034,950 | 985149,260 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 140229,073 | 83534,950 | 91249,260 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1187,577 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Фонда содействия ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 116391,220 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 196532,910 | 638500,000 | 893900,000 |

5.7. строку «Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.2 | итого | 455782,780 | 722034,950 | 985149,260 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 141671,073 | 83534,950 | 91249,260 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1187,577 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Фонда содействия ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 116391,220 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 196532,910 | 638500,000 | 893900,000 |

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми»:

6.1. наименование после слов «города Перми» дополнить словами «и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде»;

6.2. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель. Повышение безопасности и комфортности проживания в многоквартирных домах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля МКД в городе Перми, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества, от количества МКД, требующих капитального ремонта | % | 2,79 | 4,65 | 6,83 |
|  | доля МКД, в отношении которых выполнен капитальный ремонт фасадов МКД центральных улиц города Перми, относящихся к историко-культурно-природным территориям «Губернская Пермь» – в границах плана 1824 года, «Проспект Сталина», «Комсомольский проспект», зон охраны объектов культурного наследия города Перми, от запланированных к ремонту МКД | % | 100 | 0,0 | 0,0 |

6.3. строку 1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2 | Подпрограмма. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми, и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде |
| --- | --- |

6.4. строку 1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2 | Задача. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля МКД, в отношении которых выполнен капитальный ремонт общего имущества в МКД города Перми, от запланированных к ремонту в рамках региональной программы на период с 2014 по 2017 годы (нарастающим итогом) | % | 4,41 | 7,49 | 11,34 |

7. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.1 «Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми» 
муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми 
и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих 
в муниципальном жилом фонде» 
на 2015 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Проведение капитального ремонта фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие. Предоставление финансовой поддержки собственникам помещений для проведения капитального ремонта фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Прием и регистрация заявок на предоставление субсидий на капитальный ремонт фасадов | ДЖКХ | 01.05.2015 | 15.05.2015 | количество реестров принятых заявок на предоставление субсидий на капитальный ремонт фасадов | шт. | 1 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.2 | Утверждение заместителем главы администрации города Перми перечня получателей субсидий на капитальный ремонт фасадов | ДЖКХ | 18.05.2015 | 29.05.2015 | количество утвержденных перечней получателей субсидий на капитальный ремонт фасадов | шт. | 1 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.3 | Направление заявителям уведомлений о принятом решении и проектов договоров субсидирования капитального ремонта фасадов | ДЖКХ | 01.06.2015 | 05.06.2015 | количество реестров выдачи уведомлений заявителям на капитальный ремонт фасадов | шт. | 1 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.4 | Заключение договоров субсидирования капитального ремонта фасадов | ДЖКХ | 08.06.2015 | 12.06.2015 | количество заключенных договоров на капитальный ремонт фасадов | шт. | 1 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.5 | Предоставление субсидий в соответствии с заключенными договорами субсидирования | ДЖКХ | 15.06.2015 | 25.06.2015 | количество реестров заключенных договоров | шт. | 1 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.6 | Еженедельный мониторинг проведения капитального ремонта фасадов | ДЖКХ | 29.06.2015 | 30.10.2015 | количество отчетов о выполнении работ по капитальному ремонту фасадов | шт. | 18 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.7 | Завершение работ по капитальному ремонту фасадов МКД в счет неиспользованных ассигнований 2014 года | ДЖКХ | 01.04.2015 | 01.05.2015 | количество отремонтированных фасадов МКД центральных улиц города Перми в счет неиспользованных ассигнований 2014 года | шт. | 8 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.8 | Итоговый отчет о результатах проведения капитального ремонта фасадов | ДЖКХ | 02.11.2015 | 16.11.2015 | количество отремонтированных фасадов МКД центральных улиц города Перми (невыполнение показателя за 2014 год) | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 28571,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 8586,570 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37157,970 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 28571,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 8586,570 |

8. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК 
подпрограммы 1.2 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми, 
расположенных на территории города Перми, и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде» муниципальной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми и капитальный ремонт 
жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном 
жилом фонде» 
на 2015 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | зна-чение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Проведение капитального ремонта жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Мероприятие. Капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Прием и регистрация заявок на проведение капитального ремонта жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде (далее – инвалидов и ветеранов ВОВ) | ДЖКХ | 01.04.2015 | 10.04.2015 | количество реестров принятых заявок на проведение капитального ремонта жилых помещений инвалидов и ветеранов ВОВ | шт. |  | 1 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.2 | Формирование и утверждение перечня объектов по капитальному ремонту жилых помещений инвалидов и ветеранов ВОВ | ДЖКХ | 13.04.2015 | 15.04.2015 | количество утвержденных перечней объектов по капитальному ремонту жилых помещений инвалидов и ветеранов ВОВ | шт. |  | 1 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.3 | Направление заявителям уведомлений о принятом решении и проектов договоров по капитальному ремонту жилых помещений инвалидов и ветеранов ВОВ | ДЖКХ | 16.04.2015 | 17.04.2015 | количество реестров выдачи уведомлений заявителям | шт. |  | 1 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.4 | Заключение договоров по капитальному ремонту жилых помещений инвалидов и ветеранов ВОВ | ДЖКХ | 20.04.2015 | 22.04.2015 | количество заключенных договоров по капитальному ремонту жилых помещений инвалидов и ветеранов ВОВ | шт. |  | 28 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.5 | Еженедельный мониторинг проведения капитального ремонта жилых помещений инвалидов и ветеранов ВОВ | ДЖКХ | 23.04.2015 | 16.06.2015 | количество отчетов о проведении капитального ремонта жилых помещений инвалидов и ветеранов ВОВ | шт. |  | 8 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.6 | Отчет о результатах проведения капитального ремонта жилых помещений инвалидов и ветеранов ВОВ | ДЖКХ | 16.06.2015 | 30.06.2015 | количество отремонтированных по капитальному ремонту жилых помещений инвалидов и ветеранов ВОВ | шт. |  | 28 | бюджет города Перми |  | 1442, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 1442, 000 |
| 1.2.2 | Задача. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Мероприятие. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Направление финансовых средств бюджета города Перми по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципальной доли собственности | ДЖКХ | 10.03.2015 | 15.12.2015 | муниципальная площадь | тыс.кв.м | 1000, 604 |  | бюджет города Перми | 59886, 176 |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 59886, 176 |  |
| 1.2.2.2 | Мероприятие. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | Прием и регистрация заявок на предоставление финансовой поддержки | ДЖКХ | 02.02.2015 | 10.02.2015 | количество реестров принятых заявок на предоставление финансовой поддержки | шт. | 1 |  |  | 0,000 |  |
| 1.2.2.2.2 | Рассмотрение принятых заявок, ранжирование объектов капитального ремонта общего имущества | ДЖКХ | 11.02.2015 | 18.02.2015 | количество принятых заявок | шт. | 154 |  |  | 0,000 |  |
| 1.2.2.2.3 | Формирование и утверждение перечня объектов капитального ремонта общего имущества | ДЖКХ | 19.02.2015 | 25.02.2015 | количество утвержденных перечней объектов капитального ремонта общего имущества | шт. | 1 |  |  | 0,000 |  |
| 1.2.2.2.4 | Направление заявителям уведомлений о принятом решении и проектов договоров долевого финансирования капитального ремонта общего имущества | ДЖКХ | 26.02.2015 | 06.03.2015 | количество реестров выдачи уведомлений заявителям | шт. | 1 |  |  | 0,000 |  |
| 1.2.2.2.5 | Заключение договоров долевого финансирования капитального ремонта общего имущества | ДЖКХ | 01.06.2015 | 12.06.2015 | количество заключенных договоров долевого финансирования капитального ремонта общего имущества | шт. | 154 |  | бюджет города Перми | 80342,897 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Фонда содействия реформированию ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 116391, 220 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 196532, 910 |  |
| 1.2.2.2.6 | Ежемесячный мониторинг проведения капитального ремонта общего имущества | ДЖКХ | 15.05.2015 | 01.12.2015 | количество отчетов о проведении капитального ремонта общего имущества | шт. | 7 |  |  | 0,000 |  |
| 1.2.2.2.7 | Отчет о результатах проведения капитального ремонта общего имущества | ДЖКХ | 02.12.2015 | 15.12.2015 | количество МКД, по которым выполнен капитальный ремонт общего имущества (невыполнение показателя за 2014 год) | шт. | 154 |  |  | 0,000 |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393267, 027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 80342, 897 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Фонда содействия реформированию ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 116391, 220 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 196532, 910 |  |
| 1.2.2.3 | Мероприятие. Обеспечение возмещения расходов по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1 | Заключение договоров на возмещение расходов по проведению капитального ремонта общего имущества в МКД в части муниципальной доли собственности | ДЖКХ | 01.04.2015 | 01.07.2015 | количество заключенных договоров на возмещение расходов по проведению капитального ремонта общего в МКД в части муниципальной доли собственности | шт. | 10 |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 972, 577 |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 972, 577 |  |
| 1.2.2.4 | Мероприятие. Приведение специализированного жилищного фонда в соответствие с требованиями законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.4.1 | Реализация мероприятия по приведению специализированного жилищного фонда в соответствие с требованиями законодательства – ул.Кочегаров,59 (неиспользованные ассигнования 2014 года) | ДЖКХ | 01.10.2014 | 01.06.2015 | количество заключенных договоров | шт. | 1 |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 215, 000 |  |
| 1.2.2.4.2 | Направление заявителям уведомлений о принятом решении по капитальному ремонту общего имущества за счет средств неиспользованных ассигнований 2014 года | ДЖКХ | 01.04.2015 | 10.04.2015 | количество реестров выдачи уведомлений заявителям | шт. | 1 |  |  | 0,000 |  |
| 1.2.2.4.3 | Отчет о результатах проведения капитального ремонта общего имущества специализированного жилищного фонда по ул.Кочегаров,59 в соответствии с требованиями законодательства в счет неиспользованных ассигнований 2014 года | ДЖКХ | 01.06.2015 | 01.07.2015 | количество отремонтированного специализированного жилищного фонда в соответствии с требованиями законодательства | шт. | 1 |  |  | 0,000 |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 215, 000 |  |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455782, 780 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 141671, 073 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1187, 577 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Фонда содействия реформированию ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 116391, 220 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 196532, 910 |  |