27.05.2015

315

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 14 октября 2014 г. № 709 (в ред. от 03.12.2014 № 926).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми                                               	     Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 27.05.2015 № 315

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 14 октября 2014 г. № 709

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего (тыс.руб.) | 2221111,540 | 1687432,967 | 1940445,220 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 910087,100 | 1043001,500 | 922822,268 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 67455,028 | 0 | 0 |
|  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 213139,486 | 27855,767 | 21193,452 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 79698,191 | 0 | 0 |
|  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 152635,363 | 36737,200 | 19283,200 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 34506,842 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 304816,700 | 579838,500 | 977146,300 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 458772,830 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.) | 1187457,982 | 867721,767 | 1096256,020 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 287490,000 | 223290,300 | 78633,068 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 53307,790 | 0 | 0 |
|  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 157397,186 | 27855,767 | 21193,452 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 62784,556 | 0 | 0 |
|  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 134766,063 | 36737,200 | 19283,200 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 32939,557 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0 | 579838,500 | 977146,300 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 458772,830 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.) | 30322,700 | 30336,100 | 30336,100 |
|  | бюджет города Перми | 30322,700 | 30336,100 | 30336,100 |
|  | Подпрограмма 1.3, всего (тыс.руб.) | 1003330,858 | 789375,100 | 813853,100 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 592274,400 | 789375,100 | 813853,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 14147,238 | 0 | 0 |
|  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 55742,300 | 0 | 0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 16913,635 | 0 | 0 |
|  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 17869,300 | 0 | 0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1567,285 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 304816,700 | 0 | 0 |

1.2. в строке 10 цифры «3,7» заменить цифрами «8,2», цифры «4,6» заменить цифрами «4,8»;

1.3. графу 3 строки 11 изложить в следующей редакции:

«успешная реализация программы к 2017 году позволит обеспечить:

улучшение жилищных условий 2538 семей, проживающих в городе Перми, в том числе улучшение жилищных условий 116 молодых семей с привлечением средств социальных выплат за счет средств бюджета Пермского края и бюджета Российской Федерации, сокращение на 11,7 % аварийного жилищного фонда, числящегося на дату утверждения программы, с привлечением средств бюджета Российской Федерации, демонтаж 24,5 % многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу на дату утверждения программы, поступление неналоговых доходов в бюджет города Перми в сумме 158,4 млн.руб.».

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» изложить 
в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Организация переселения граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | УЖО |  | 1187457,982 | 867721,767 | 1096256,020 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  | 728636,152 | 287834,267 | 119060,720 |
| 1.1.2 | Задача. Создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых аварийным жилищным фондом |  |  | 458821,830 | 579887,500 | 977195,300 |
| 1.2 | Подпрограмма. Управление муниципальным жилищным фондом города Перми | УЖО |  | 30322,700 | 30336,100 | 30336,100 |
| 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  | 10080,800 | 10094,200 | 10094,200 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение содержания муниципального казенного учреждения |  |  | 20241,900 | 20241,900 | 20241,900 |
| 1.3 | Подпрограмма. Реализация прав граждан на жилище | УЖО |  | 1003330,858 | 789375,100 | 813853,100 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  | 584421,638 | 781243,100 | 807505,900 |
| 1.3.2 | Задача. Оказание мер социальной поддержки граждан города Перми |  |  | 418909,220 | 8132,000 | 6347,200 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 2221111,540 | 1687432,967 | 1940445,220 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 910087,100 | 1043001,500 | 922822,268 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 67455,028 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 213139,486 | 27855,767 | 21193,452 |
|  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 79698,191 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 152635,363 | 36737,200 | 19283,200 |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 34506,842 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 304816,700 | 579838,500 | 977146,300 |
|  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 458772,830 | 0 | 0 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 2221111,540 | 1687432,967 | 1940445,220 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 910087,100 | 1043001,500 | 922822,268 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 67455,028 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 213139,486 | 27855,767 | 21193,452 |
|  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 79698,191 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 152635,363 | 36737,200 | 19283,200 |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 34506,842 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 304816,700 | 579838,500 | 977146,300 |
|  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 458772,830 | 0 | 0 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Организация переселения граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1 | Переселение граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | УЖО | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс. кв.м | 9,4 | 5,5 | 1,7 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 258680,632 | 193996,100 | 49338,868 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 157397,186 | 27855,767 | 21193,452 |
|  |  |  | общая площадь жилых помещений, изъятых у собственников путем выкупа, в том числе на основании решений, определений судебных органов | тыс. кв.м | 1,6 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 134766,063 | 36737,200 | 19283,200 |
|  |  |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда (невыполнение показателя за 2014 год) | тыс. кв.м | 0,9 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 53307,790 | 0 | 0 |
|  |  |  | общая площадь жилых помещений, изъятых у собственников путем выкупа, в том числе на основании решений, определений судебных органов (невыполнение показателя за 2014 год) | тыс. кв.м | 1,7 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 62784,556 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 32939,557 | 0 | 0 |
|  |  |  | количество снесенных многоквартирных домов | шт. | 35 | 24 | 23 | бюджет города Перми | 23792,668 | 25000,000 | 25000,000 |
|  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | тыс. кв.м | 14,4 | 14,5 | 13,7 |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 723668,452 | 283589,067 | 114815,520 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 282473,300 | 218996,100 | 74338,868 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 53307,790 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 157397,186 | 27855,767 | 21193,452 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 62784,556 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 134766,063 | 36737,200 | 19283,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 32939,557 | 0 | 0 |

3.2. строки 1.1.1.2, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2 | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства, выполняемые для обеспечения реализации программы | УЖО | количество видов работ, связанных с жилищным фондом, выполненных для обеспечения реализации программы | ед. | 6 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 4108,500 | 3427,100 | 3427,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УИТ | развитие функциональных возможностей и техническое сопровождение информационных систем «Жилищная очередь», «Приватизация» | шт. | 2 | 2 | 2 |  | 859,200 | 818,100 | 818,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4967,700 | 4245,200 | 4245,200 |

3.3. строку «Итого по задаче 1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1 |  | 728636,152 | 287834,267 | 119060,720 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 287441,000 | 223241,300 | 78584,068 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 53307,790 | 0 | 0 |
|  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 157397,186 | 27855,767 | 21193,452 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 62784,556 | 0 | 0 |
|  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 134766,063 | 36737,200 | 19283,200 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 32939,557 | 0 | 0 |

3.4. строки 1.1.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1 | Снос и реконструкция многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий | УЖО | количество оценочных отчетов по определению рыночной стоимости права на заключение договоров о развитии застроенных территорий | шт. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 49,000 | 49,000 | 49,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество заключенных договоров о развитии застроенных территорий | шт. | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество граждан, расселенных инвесторами из многоквартирных домов | чел. | - | 725 | 1222 | внебюджетные источники (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0 | 558643,500 | 941428,400 |
|  |  |  | количество снесенных или реконструированных инвесторами многоквартирных домов и иных объектов капитального строительства, находящихся в границах территорий, в отношении которых принято решение о развитии | шт. | - | 28 | 55 | внебюджетные источники | 0 | 21195,000 | 35717,900 |
|  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания и аварийным | тыс. кв.м | - | 11,7 | 19,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество граждан, расселенных инвесторами из многоквартирных домов (невыполнение показателя за 2014 год) | чел. | 758 | - | - | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 441410,130 | 0 | 0 |
|  |  |  | количество снесенных или реконструированных инвесторами многоквартирных домов и иных объектов капитального строительства, находящихся в границах территорий, в отношении которых принято решение о развитии (невыполнение показателя за 2014 год) | шт. | 10 | - | - | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 17362,700 | 0 | 0 |
|  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания и аварийным (невыполнение показателя за 2014 год) | тыс. кв.м. | 3,95 | - | - |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 458821,830 | 579887,500 | 977195,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 49,000 | 49,000 | 49,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0 | 579838,500 | 977146,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 458772,830 | 0 | 0 |

3.5. строку «Итого по задаче 1.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.2 |  | 458821,830 | 579887,500 | 977195,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 49,000 | 49,000 | 49,000 |
|  | внебюджетные источники (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0 | 579838,500 | 977146,300 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 458772,830 | 0 | 0 |

3.6. строку «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1 |  | 1187457,982 | 867721,767 | 1096256,020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 287490,000 | 223290,300 | 78633,068 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 53307,790 | 0 | 0 |
|  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 157397,186 | 27855,767 | 21193,452 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 62784,556 | 0 | 0 |
|  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 134766,063 | 36737,200 | 19283,200 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 32939,557 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0 | 579838,500 | 977146,300 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 458772,830 | 0 | 0 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.3 «Реализация прав граждан на жилище» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

4.1. строки 1.3.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1 | Исполнение судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья | УЖО | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) в целях исполнения судебных решений | тыс. кв.м | 11,2 | 16,0 | 16,6 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 547871,000 | 776352,800 | 807505,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая площадь жилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв.м | 0,4 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 17513,100 | 0 | 0 |
|  |  |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) в целях исполнения судебных решений (невыполнение показателя за 2014 год) | тыс. кв.м | 0,3 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 14147,238 | 0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 579531,338 | 776352,800 | 807505,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 565384,100 | 776352,800 | 807505,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 14147,238 |  |  |

4.2. строки 1.3.1.2, «Итого по основному мероприятию 1.3.1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.2 | Реконструкция многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б | УЖО | разработанное заключение с получением необходимых решений по дальнейшей эксплуатации многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б с прилегающей к нему территорией и подпорной стены | шт. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 800,000 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | заключенный муниципальный контракт на выполнение услуги по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б | шт. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 4090,000 |  |  |
|  |  |  | разработанная проектно-сметная документация на реконструкцию многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б | шт. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0 | 4890,300 | 0 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4890,300 | 4890,300 | 0 |

4.3. строку «Итого по задаче 1.3.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.1 |  | 584421,638 | 781243,100 | 807505,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 570274,400 | 781243,100 | 807505,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 14147,238 | 0 | 0 |

4.4. строки 1.3.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1 | Обеспечение молодых семей первичной финансовой поддержкой в приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья | УЖО | количество выданных свидетельств | шт. | 116 | - | - |  | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 116 | - | - | бюджет города Перми | 22000,000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 55742,300 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 17869,300 | 0 | 0 |
|  |  |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями | тыс. кв.м | 8,4 | - | - | внебюджетные источники | 304816,700 | 0 | 0 |
|  |  |  | частичное перечисление социальной выплаты молодым семьям с целью погашения свидетельств (невыполнение показателя за 2014 год) | семья | 13 | - | - | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 16913,635 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1567,285 | 0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 418909,220 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22000,000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 55742,300 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 16913,635 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 17869,300 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1567,285 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 304816,700 | 0 | 0 |

4.5. строки 1.3.2.3, «Итого по основному мероприятию 1.3.2.3» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.3 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, получившим ипотечный кредит (заем) под залог прав требования на строительство жилых помещений в многоквартирных домах города Перми, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений и признан несостоятельным (банкротом) | УЖО | количество граждан, инвестировавших средства в строительство жилых домов, по которым застройщик не выполнил обязательство по строительству и предоставлению жилых помещений и признан несостоятельным (банкротом), и получивших ипотечный кредит (факт) | чел. | - | 79 | 79 | бюджет города Перми | 0 | 8132,000 | 6347,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество граждан (обманутых дольщиков), получивших меры социальной поддержки | чел. | - | 79 | 79 |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0 | 8132,000 | 6347,200 |

4.6. строку «Итого по задаче 1.3.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.2 |  | 418909,220 | 8132,000 | 6347,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 22000,000 | 8132,000 | 6347,200 |
|  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 55742,300 | 0 | 0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 16913,635 | 0 | 0 |
|  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 17869,300 | 0 | 0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1567,285 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 304816,700 | 0 | 0 |

4.7. строку «Итого по подпрограмме 1.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.3 |  | 1003330,858 | 789375,100 | 813853,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 592274,400 | 789375,100 | 813853,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 14147,238 | 0 | 0 |
|  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 55742,300 | 0 | 0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 16913,635 |  |  |
|  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 17869,300 | 0 | 0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1567,285 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 304816,700 | 0 | 0 |

5. Раздел «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» изложить в следующей редакции:

«ТАБЛИЦА

показателей конечного результата реализации муниципальной программы

| № | Наименование цели, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата реализации программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  |  | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |
|  | Доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете | % | 8,2 | 4,1 | 4,8 |
| 1.1 | Подпрограмма. Организация переселения граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |
|  | доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | доля переселенных граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда от количества граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | % | 4,7 | 5,9 | 6,9 |
|  | количество граждан, расселенных из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | чел. | 1076 | 357 | 105 |
|  | доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года | % | 8,3 | 2,6 | 0,8 |
|  | общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс.кв.м | 14,4 | 3,9 | 1,4 |
| 1.1.2 | Задача. Создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых аварийным жилищным фондом, |  |  |  |  |
|  | доля заключенных договоров о развитии застроенных территорий от общего количества планируемых к развитию застроенных территорий | % | 100 | 100 | 100 |
|  | доля освобожденных земельных участков для новой застройки в соответствии с законодательством от планируемого количества освобожденных территорий | % | 21 | 32 | 58 |
| 1.2 | Подпрограмма. Управление муниципальным жилищным фондом города Перми |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | доля общей площади пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, пригодных для проживания от общей площади всего муниципального жилищного фонда | % | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение содержания муниципального казенного учреждения |  |  |  |  |
|  | уровень собираемости платы за наем муниципальных жилых помещений от суммы начислений за плановый период | % | 94 | 95 | 95 |
| 1.3 | Подпрограмма. Реализация прав граждан на жилище |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |
|  | доля исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья без изменения способа исполнения решений от количества судебных решений, требующих исполнения по состоянию на начало отчетного года | % | 96,1 | 96,4 | 100 |
|  | количество исполненных судебных решений | шт. | 495 | 255 | 265 |
|  | степень готовности проектно-сметной документации на реконструкцию многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б | % | - | 100 | - |
| 1.3.2 | Задача. Оказание мер социальной поддержки граждан города Перми |  |  |  |  |
|  | доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей - участников программы | % | 4,4 | - | - |
|  | доля участников долевого жилищного строительства в связи с неисполнением застройщиком обязательств, предусмотренных договором долевого участия (обманутых дольщиков) получивших ипотечный кредит, получающих меры социальной поддержки, от планового количества обманутых дольщиков для получения социальной поддержки | % | - | 100,0 | 100,0 |

6. В приложении 1:

6.1. в строке 9 цифры «17,9» заменить цифрами «17,5»;

6.2. строку 14 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 862073,255 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 513668,668 тыс.руб.; 2016 год – 258589,067 тыс.руб.; 2017 год – 89815,520 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |

6.3. строки 15, 16 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | 513668,668 | 258589,067 | 89815,520 |
|  | бюджет города Перми |  | 231856,162 | 193996,100 | 49338,868 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) |  | 17742,434 | 0 | 0 |
|  | бюджет Пермского края |  | 111333,674 | 27855,767 | 21193,452 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) |  | 11727,936 | 0 | 0 |
|  | бюджет Российской Федерации |  | 121752,074 | 36737,200 | 19283,200 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) |  | 19256,388 | 0 | 0 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс. кв.м | 11,1 | 2015 |  |
|  |  |  | 3,9 | 2016 |  |
|  |  |  | 1,5 | 2017 |  |
|  | количество расселенных граждан | чел. | 823 | 2015 |  |
|  |  |  | 357 | 2016 |  |
|  |  |  | 105 | 2017 |  |

6.4. в строке 18 цифры «12,8» заменить цифрами «16,6», цифры «1,69» заменить цифрами «1,85», цифры «0,19» 
заменить цифрами «0,24».

7. В приложении 2:

7.1. в таблице 1:

7.1.1. в строке 9 цифры «40,6» заменить цифрами «40,5»;

7.1.2. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2145876,938 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 562018,238 тыс.руб.; 2016 год – 776352,800 тыс.руб.; 2017 год – 807505,900 тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | всего | 562018,238 | 776352,800 | 807505,900 |
|  | бюджет города Перми | 547871,000 | 776352,800 | 807505,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 14147,238 | 0 | 0 |

7.1.3. в строке 16 цифры «185» заменить цифрами «476»;

7.1.4. в строке 18 цифры «705» заменить цифрами «996», цифры «1,22» заменить цифрами «6,7»;

7.2. в таблице 2:

7.2.1. строки 14, 15, 16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015-2016 годы – разработка проектно-сметной документации – 9780,600 тыс.руб. Реконструкция многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б – потребность по итогам разработки проектно-сметной документации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | бюджет города Перми | 4890,300 | 4890,300 | 0 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация на реконструкцию многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б | шт. | 1 | 2016 год |
|  | введение в эксплуатацию многоквартирного дома | тыс.кв.м | 6,5 | при получении бюджетного финансирования на реконструкцию многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б |

7.2.2. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | размещение открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение услуги по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б | 2015 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение услуги по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б по итогам размещения открытого аукциона | 2015 год |
|  |  | приемка работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б | 2016 год |
|  |  | выполнение реконструкции многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б | при получении бюджетного финансирования |

8. В приложении 3:

8.1. строки 1.1.1.1 – 1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| - 1.1.1.1 | Переселение граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1 | Размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений | УЖО | 01.02.2015 | 31.12.2015 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс. кв.м | 9,4 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 231856,162 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 111333,674 |
| 1.1.1.1.2 | Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов | УЖО | 01.03.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов | УЖО | 01.05.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 121752,074 |
| 1.1.1.1.4 | Размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений (невыполнение показателя за 2014 год) | УЖО | 10.01.2015 | 01.04.2015 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда (невыполнение показателя за 2014 год) | тыс. кв.м | 0,9 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 17742,434 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 11727,936 |
| 1.1.1.1.5 | Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов (невыполнение показателя за 2014 год) | УЖО | 10.01.2015 | 01.04.2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 19256,388 |

8.2. дополнить строками следующего содержания:

| 1.1.1.1.6 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов (невыполнение показателя за 2014 год) | УЖО | 10.01.2015 | 01.06.2015 | общая площадь жилых помещений, принятых в муниципальную собственность (невыполнение показателя за 2014 год) | тыс. кв.м | 0,9 | - | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.7 | Изъятие жилых помещений у собственников путем выкупа, в том числе на основании решений, определений судебных органов | УЖО | 10.01.2015 | 31.12.2015 | общая площадь жилых помещений, изъятых у собственников путем выкупа, в том числе на основании решений, определений судебных органов | тыс. кв.м | 1,6 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 26824,470 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 46063,512 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 13013,989 |
| 1.1.1.1.8 | Изъятие жилых помещений у собственников путем выкупа, в том числе на основании решений, определений судебных органов (невыполнение показателя за 2014 год) | УЖО | 10.01.2015 | 31.12.2015 | общая площадь жилых помещений, изъятых у собственников путем выкупа, в том числе на основании решений, определений судебных органов (невыполнение показателя за 2014 год) | тыс. кв.м | 1,7 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 35565,356 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 51056,620 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 13683,169 |
| 1.1.1.1.9 | Демонтаж многоквартирных домов | УЖО | 01.02.2015 | 31.12.2015 | количество снесенных многоквартирных домов | шт. | 35 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 23792,668 |
|  |  |  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | тыс. кв.м | 14,4 |  |  |

8.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 723668,452 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 282473,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 53307,790 |
|  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 157397,186 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 62784,556 |
|  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 134766,063 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 32939,557 |

8.4. строки 1.1.1.2 – 1.1.1.2.5 изложить в следующей редакции:

| - 1.1.1.2 | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства, выполняемые для обеспечения реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1 | Организация проведения технической инвентаризации, паспортизации и представления сведений об объектах градостроительной деятельности | УЖО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество объектов, в отношении которых проведены работы по технической инвентаризации | шт. | 100 | бюджет города Перми | 4008,500 |
| 1.1.1.2.2 | Организация проведения оценки и экспертизы оценки рыночной стоимости жилых помещений | УЖО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | оценочный отчет | шт. | 400 |  |  |
| 1.1.1.2.3 | Организация проведения технического обследования многоквартирных жилых домов | УЖО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | техническое заключение | шт. | 164 |  |  |
| 1.1.1.2.4 | Оплата исполнительского сбора по исполнительному производству, го-сударственных пошлин, возмещение судебных расходов за проведение экспертиз | УЖО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | задолженность по оплате государственных пошлин, сборов, экспертиз | да/нет | нет |  |  |
| 1.1.1.2.5 | Организация изготовления справок о сносе многоквартирных домов | УЖО | 01.05.2015 | 31.12.2015 | справка | шт. | 3 |  |  |

8.5. дополнить строками следующего содержания:

| 1.1.1.2.6 | Заключение муниципального контракта на приобретение проектно-сметной документации на строительство многоквартирного дома | УЖО | 01.06.2015 | 01.10.2015 | проектно-сметная документация на строительство многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.7 | Развитие функциональных возможностей и техническое сопровождение информационных систем «Жилищная очередь», «Приватизация» | УИТ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | информационные системы «Жилищная очередь», «Приватизация», отвечающие требованиям УЖО | ед. | 2 | бюджет города Перми | 859,200 |

8.6. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 4967,700 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 4967,700 |

8.7. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 728636,152 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 287441,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 53307,790 |
|  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 157397,186 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 62784,556 |
|  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 134766,063 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 32939,557 |

8.8. после строки 1.1.2.1.10 дополнить строками следующего содержания:

| 1.1.2.1.11 | Поэтапное расселение многоквартирных домов, находящихся в границах территорий кварталов № 134, 268, 3150, 3151 (невыполнение показателя за 2014 год) | УЖО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество расселенных граждан (невыполнение показателя за 2014 год) | чел. | 758 | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 441410,130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.12 | Снос или реконструкция инвесторами многоквартирных домов и иных объектов капитального строительства, находящихся в границах территорий кварталов № 134, 268, 3150, 3151 (невыполнение показателя за 2014 год) | УЖО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество снесенных многоквартирных домов (невыполнение показателя за 2014 год) | шт. | 10 | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 17362,700 |
|  |  |  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда (невыполнение показателя за 2014 год) | тыс. кв.м | 3,95 |  |  |

8.9. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | 458821,830 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 49,000 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 458772,830 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 458821,830 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 49,000 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 458772,830 |

8.10. строку «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 1187457,982 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 287490,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 53307,790 |
|  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 157397,186 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 62784,556 |
|  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 134766,063 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 32939,557 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 458772,830 |

9. В приложении 5:

9.1. строки 1.3.1.1 – 1.3.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| - 1.3.1.1 | Исполнение судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1 | Размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений для исполнения судебных решений | УЖО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | общая площадь жилых помещений, приобретенных в целях исполнения судебных решений | тыс. кв.м | 11,2 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 547871,000 |
| 1.3.1.1.2 | Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов | УЖО | 01.03.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов | УЖО | 01.03.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |

9.2. дополнить строками следующего содержания:

| 1.3.1.1.4 | Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов (невыполнение показателя за 2014 год) | УЖО | 10.01.2015 | 31.01.2015 | общая площадь жилых помещений, приобретенных в целях исполнения судебных решений (невыполнение показателя за 2014 год) | тыс. кв.м | 0,3 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 14147,238 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.5 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов (невыполнение показателя за 2014 год) | УЖО | 10.03.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.6 | Исполнение судебных решений (с измененным способом) о предоставлении благоустроенного жилого помещения | УЖО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | общая площадь жилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв.м | 0,4 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 17400,000 |
|  |  |  |  |  | количество исполненных судебных решений | шт. | 11 |  |  |
| 1.3.1.1.7 | Исполнение судебных решений о возмещении судебных расходов | УЖО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество исполненных судебных решений | шт. | 8 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 113,100 |

9.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 579531,338 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 565384,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 14147,238 |

9.4. строки 1.3.1.2 – 1.3.1.2.3, «Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.3.1.2 | Реконструкция многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.1 | Организация проведения работ по техническому обследованию и составлению заключения с выдачей необходимых решений по дальнейшей эксплуатации многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б с прилегающей к нему территорией и подпорной стены | УЖО | 01.07.2015 | 30.10.2015 | акт приема-сдачи выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 800,000 |
| 1.3.1.2.2 | Размещение открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение услуги по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б | УЖО | 01.11.2015 | 30.11.2015 | извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме | шт. | 1 | - | 0 |
| 1.3.1.2.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение услуги по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б по итогам размещения открытого аукциона | УЖО | 01.12.2015 | 15.12.2015 | протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключить муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми | 4090,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 4890,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4890,300 |

9.5. строку «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  | 584421,638 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 570274,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 14147,238 |

9.6. строки 1.3.2.1 – 1.3.2.1.3 изложить в следующей редакции:

| - 1.3.2.1 | Обеспечение молодых семей первичной финансовой поддержкой в приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.1 | Выдача свидетельства о праве на получение субсидии | УЖО | с даты подписания соглашения с Министерством социального развития Пермского края о реализации программы за счет средств 2015 года | 31.12.2015 | количество выданных свидетельств | шт. | 116 | - | 0 |
| 1.3.2.1.2 | Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | УЖО | с даты подписания соглашения с Министерством социального развития Пермского края о реализации программы за счет средств 2015 года | 31.12.2015 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 116 | бюджет города Перми | 22000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользован-ных ассигнований 2014 года) | 55742,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользован-ные ассигнования 2014 года) | 16488,598 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 17869,300 |
| 1.3.2.1.3 | Заключение молодыми семьями договоров на приобретение (строительство) отдельного благоустроенного жилья | молодые семьи - участники программы | с даты подписания соглашения с Министерством социального развития Пермского края о реализации программы за счет средств 2015 года | 31.12.2015 | общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями | тыс. кв.м | 8,4 | внебюджетные источники | 304816,700 |

9.7. дополнить строкой следующего содержания:

| 1.3.2.1.4 | Частичное перечисление социальной выплаты молодым семьям с целью погашения свидетельств (невыполнение показателя за 2014 год) | УЖО | с даты получения финансирования из бюджета Пермского края | 31.12.2015 | количество молодых семей, частично получивших социальную выплату | семья | 13 | бюджет Пермского края (неиспользован-ные ассигнования 2014 года) | 16913,635 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1567,285 |

9.8. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | 418909,220 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 22000,000 |
|  | бюджет Пермского края (без учета неиспользован-ных ассигнований 2014 года) | 55742,300 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользован-ные ассигнования 2014 года) | 16913,635 |
|  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользован-ных ассигнований 2014 года) | 17869,300 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1567,285 |
|  | внебюджетные источники | 304816,700 |

9.9. строки 1.3.2.3 – «Итого по основному мероприятию 1.3.2.3, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

9.10. строки «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  | 418909,220 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 22000,000 |
|  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 55742,300 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 16913,635 |
|  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 17869,300 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1567,285 |
|  | внебюджетные источники | 304816,700 |
| Итого по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  | 1003330,858 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 592274,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 14147,238 |
|  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 55742,300 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 16913,635 |
|  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 17869,300 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1567,285 |
|  | внебюджетные источники | 304816,700 |