13.05.2015

268

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. № 1060 «Об утверждении Порядка разработки и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми», протоколом совещания при главе администрации города Перми по вопросу сокращения расходов бюджета города Перми в 2015 году от 19 марта 2015 г. № 15

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в инвестиционный проект «Приобретение в муниципальную собственность здания для размещения муниципального архива», утвержденный постановлением администрации города Перми от 23 октября 2014 г. № 776, следующие изменения:

1.1. в разделе «Паспорт инвестиционного проекта»:

1.1.1. в графе 3 строки 6:

цифры «162124» заменить цифрами «163865»;

слова «1558,2 кв.м» заменить словами «не менее 1500 кв.м»;

цифры «209600» заменить цифрами «213024»;

цифры «7,5» заменить цифрами «7-9»;

1.1.2. строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Задачи инвестиционного проекта | приобретение в муниципальную собственность здания площадью не менее 1500 кв.м с допустимой нагрузкой на перекрытия здания не менее 800 кг на кв.м и соответствующего требованиям п.2.11.1.1 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 19 |
| --- | --- | --- |
| 10 | Сроки реализации инвестиционного проекта | 2016-2017 годы |

1.1.3. строки 12, 13 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования инвестиционного проекта по годам реализации | за счет средств бюджета города Перми: 2016 год – 24500,0 тыс.руб.; 2017 год – 24500,0 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 13 | Ожидаемый конечный результат реализации инвестиционного проекта (включая значимые характеристики объекта) по годам реализации инвестиционного проекта | приобретенное здание площадью не менее 1500 кв.м, позволяющей размещать 213024 единицы хранения, в том числе 163865 имеющихся единиц хранения и резерв для вновь принимаемых на архивное хранение документов в течение 7-9 лет |

1.2. раздел «Финансирование инвестиционного проекта «Приобретение 
в муниципальную собственность здания для размещения муниципального архива» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.3. приложение изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации города Перми Анисимову Е.Л.

Глава администрации города Перми				               Д.И.Самойлов

Приложение 1

к постановлению администрации

города Перми

от 13.05.2015 № 268

ФИНАНСИРОВАНИЕ

инвестиционного проекта «Приобретение в муниципальную

собственность здания для размещения муниципального архива»

| № | Наименование цели, задачи, мероприятия инвестиционного проекта | Исполнитель мероприятия | Показатели непосредственного результата |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2016 год | 2017 год |  | всего | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Приобретение в муниципальную собственность здания для размещения муниципального архива (далее – приобретение в муниципальную собственность здания) в целях обеспечения сохранности, учета и использования документов Пермского городского округа, в том числе документов органов местного самоуправления, юридических лиц различных форм собственности, физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача. Приобретение в муниципальную собственность здания площадью не менее 1500 кв.м с допустимой нагрузкой на перекрытия здания не менее 800 кг на кв.м и соответствующего требованиям пункта 2.11.1.1 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 19 (далее – здание для размещения муниципального архива) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подготовка муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность здания для размещения муниципального архива | ДИО | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | - | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2 | Приобретение в муниципальную собственность здания для размещения муниципального архива | ДИО | подписанный акт приема-передачи здания для размещения муниципального архива | ед. | 1 | - | бюджет города Перми | 24500,0 | 24500,0 | - |
| 1.1.3 | Регистрация права собственности муниципального образования город Пермь на приобретенное в муниципальную собственность здание для размещения муниципального архива | ДИО | полученное свидетельство о регистрации права собственности муниципального образования город Пермь на здание для размещения муниципального архива | ед. | 1 | - | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.4 | Окончательный расчет за приобретенное в муниципальную собственность здание для размещения муниципального архива | ДИО | подписанный акт сверки расчетов по исполнению муниципального контракта | ед. | 1 | - | бюджет города Перми | 24500,0 | - | 24500,0 |
| Итого по задаче 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | 49000,0 | 24500,0 | 24500,0 |
| Итого по инвестиционному проекту |  |  |  |  |  |  |  | 49000,0 | 24500,0 | 24500,0 |

Приложение 2

к постановлению администрации

города Перми

от 13.05.2015 № 268

ПЛАН-ГРАФИК

инвестиционного проекта «Приобретение в муниципальную

собственность здания для размещения муниципального архива»

на 2016 год

| № | Наименование мероприятия инвестиционного проекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Исполнитель мероприятия | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финанси-рования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Приобретение в муниципальную собственность здания для размещения муниципального архива (далее – приобретение в муниципальную собственность здания) в целях обеспечения сохранности, учета и использования документов Пермского городского округа, в том числе документов органов местного самоуправления, юридических лиц различных форм собственности, физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача. Приобретение в муниципальную собственность здания площадью не менее 1500 кв.м с допустимой нагрузкой на перекрытия здания не менее 800 кг на кв.м и соответствующего требованиям пункта 2.11.1.1 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 19 (далее – здание для размещения муниципального архива) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подготовка муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность здания для размещения муниципального архива | ДИО | 01.01.2016 | 31.03.2016 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.2 | Приобретение в муниципальную собственность здания для размещения муниципального архива | ДИО | 01.04.2016 | 15.04.2016 | подписанный акт приема-передачи здания для размещения муниципального архива | ед. | 1 | бюджет города Перми | 24500,0 |
| 1.1.3 | Регистрация права собственности муниципального образования город Пермь на приобретенное в муниципальную собственность здание для размещения муниципального архива | ДИО | 01.04.2016 | 01.05.2016 | полученное свидетельство о регистрации права собственности муниципального образования город Пермь на приобретенное здание для размещения муниципального архива | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 24500,0 |