20.05.2015

297

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
в целях ликвидации аварийного жилищного фонда

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную адресную Программу по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением администрации города Перми от 26 июня 2013 г. № 520 (в ред. от 26.12.2013 № 1251, от 30.04.2014 
№ 304, от 18.12.2014 № 1001).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми				               Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 20.05.2015 № 297

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную адресную программу по переселению граждан города Перми из аварийного

жилищного фонда на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением администрации

города Перми от 26 июня 2013 г. № 520

1. В разделе «Паспорт Программы»:

1.1. в графе 2 строки «Основные показатели Программы» слова «2175 человек, освободить 26597,80 кв.м» заменить словами «2212 человек, освободить 26416,37 кв.м».

2. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3. Необходимый объем финансирования Программы составляет 1543418,46773 тыс.руб., в том числе за счет средств:

Фонда – 388398,71257 тыс.руб., в том числе:

2013 год – 154096,02000 тыс.руб.;

2014 год – 68865,51687 тыс.руб.;

2015 год – 134766,06238 тыс.руб.;

2016 год – 30671,11332 тыс.руб.;

бюджета Пермского края 289250,07107 тыс.руб., в том числе:

2013 год – 12841,33500 тыс.руб.;

2014 год – 133001,48361 тыс.руб.;

2015 год – 120151,05306 тыс.руб.;

2016 год – 23256,19940 тыс.руб.;

бюджета города Перми – 638839,38531 тыс.руб., в том числе:

2013 год – 236078,23630 тыс.руб.;

2014 год – 197809,52691 тыс.руб.;

2015 год – 169738,29172 тыс.руб.;

2016 год – 35213,33038 тыс.руб.;

внебюджетных источников – 226930,29878 тыс.руб., в том числе:

2013 год – 53562,82588 тыс.руб.;

2014 год – 108274,17880 тыс.руб;

2015 год – 65093,29410 тыс.руб.».

3. В пункте 4.1 слова «2017 год – в размере 60,7 % » исключить.

4. В пункте 4.2:

4.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Размер и объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда

за счет средств Фонда, бюджета Пермского края и бюджета города Перми

|  | Наименование | Размер и объем долевого финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фонд | бюджет Пермского края | бюджет города Перми |
| 1 | 2013 год |  |  |  |
| 1.1 | Объем долевого финансирования (%) | 90 | 10 |  |
|  |  |  | 75 | 25 |
|  | Размер долевого финансирования (тыс.руб.) | 154096,02000 | 12841,33500 | 4280,44500 |
| 2 | 2014 год |  |  |  |
| 2.1 | Объем долевого финансирования со средствами Фонда (%) | 65,6 | 34,4 |  |
|  |  |  | 56,3 | 43,7 |
|  | Размер долевого финансирования (тыс.руб.) | 68865,51687 | 20331,10018 | 15775,29929 |
| 2.2 | Объем долевого финансирования (в рамках постановления Правительства Пермского края от 29.11.2013 № 1664-п) (%) | - | 50 | 50 |
|  | Размер долевого финансирования (тыс.руб.) | - | 98545,08368 | 98545,08368 |
| 2.3 | Размер долевого финансирования (дополнительно в рамках постановления Правительства Пермского края от 24.01.2014 № 40-п) (тыс.руб.) | - | 14125,29975 | 9752,97585 |
| 3 | 2015 год |  |  |  |
| 3.1 | Объем долевого финансирования (%) | 47,4 | 52,6 |  |
|  |  |  | 66,7 | 33,3 |
|  | Размер долевого финансирования (тыс.руб.) | 134766,06238 | 99948,14468 | 49787,73789 |
| 3.2 | Размер долевого финансирования (дополнительно в рамках постановления Правительства Пермского края от 24.01.2014 № 40-п) (тыс.руб.) | - | 75 | 25 |
|  |  | - | 20202,90838 | 6734,30282 |
| 4 | 2016 год |  |  |  |
| 4.1 | Объем долевого финансирования (%) | 45,3 | 54,7 |  |
|  |  |  | 62,8 | 37,2 |
|  | Размер долевого финансирования (тыс.руб.) | 30671,11332 | 23256,19940 | 13741,87348 |

4.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Размер дополнительного финансирования переселения граждан

из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета города Перми

| Наименование | Бюджет города Перми (тыс.руб.), в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Размер финансирования расходов на оплату превышения стоимости 1 кв.м жилья, установленной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 554, распоряжениями Правительства Пермского края от 28 марта 2013 г. № 84-рп, от 27 декабря 2013 г. № 318-рп, постановлением Правительства Пермского края от 29 ноября 2013 г. № 1664-п | 57173,37191 | 9961,14000 | 26818,02000 | 14324,42190 |
| Размер финансирования расходов на оплату превышения общей площади жилых помещений, приобретаемых для переселения нанимателей, и общей площади, занимаемой нанимателями в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | 80709,33678 | 37710,03000 | 77474,28000 | 7147,03500 |
| Объем финансирования на выкуп жилых помещений у собственников на исполнение судебных решений (тыс.руб.) | 7092,99585 |  |  |  |
| Объем финансирования на исполнение судебных решений о предоставлении благоустроенных жилых помещений (тыс.руб.) | 32710,56486 | 25201,39939 | 8923,95101 |  |
| Объем финансирования за счет средств предыдущих периодов (тыс.руб.) | 54111,52190 | 863,59870 |  |  |
| Итого | 231797,79130 | 73736,16809 | 113216,25101 | 21471,45690 |

5. В пункте 5.2 слова «составляет 26597,80 кв.м» заменить словами «составляет 26416,37 кв.м».

6. В пункте 5.4 слова «переселить 2175 человек в благоустроенные жилые помещения из 117 аварийных многоквартирных домов» заменить словами «переселить 2212 человек в благоустроенные жилые помещения 
из 118 аварийных многоквартирных домов».

7. В пункте 5.7 слова «в порядке, установленном пунктом 4 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ» исключить.

8. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов

| № | Адрес многоквартирного дома (МКД) (улица, № дома) | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планиру-емая дата окончания переселе-ния | Планиру-емая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планиру-емых к переселе-нию | Общая площадь жилых помеще-ний МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе |  | всего | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Пермского края | за счет средств бюджета города Перми | дополнительное финансирование за счет бюджета города Перми |  |  |  |  | внебюджет-ные источники финансиро-вания |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собствен-ность | муници-пальная собствен-ность |  | частная собствен-ность | муници-пальная собствен-ность |  |  |  |  | на превыше-ние цены 1 кв.м | на превыше-ние общей площади жилых помещений | выкуп жилых помеще-ний на исполне-ние судебных решений | предоставление жилых помещений на исполнение судебных решений | за счет средств предыдущих периодов |  |
|  |  | номер | дата |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Александра Щербакова,74 | 4 |  | 15.09. 2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 12 | 12 | 354,90 | 3 | 0 | 3 | 121,10 | 0,00 | 121,10 | 10239909, 00 | 3531276, 00 | 294273, 00 | 98091, 00 | 1387079, 40 | 4929189, 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул.Бригадирская,4 | 6 |  | 16.05. 2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 23 | 23 | 361,80 | 7 | 6 | 1 | 361,80 | 293,10 | 68,70 | 17520930, 79 | 10550088, 00 | 879174, 00 | 293058, 00 | 3812106, 54 | 1986504, 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул.Брикетная,5 | 146 |  | 17.11. 2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 22 | 22 | 394,00 | 7 | 2 | 5 | 329,80 | 86,80 | 243,00 | 17359805,56 | 9616968,00 | 801414,00 | 267138,00 | 3558833,13 | 3115452,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул.Гипсовая,1/37 | 125 |  | 23.12. 2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 5 | 5 | 516,70 | 2 | 0 | 2 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 3839215,39 | 2274480,00 | 189540,00 | 63180,00 | 672615,43 | 639399,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул.Делегатская,25 | 6 |  | 25.10. 2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 24 | 24 | 332,00 | 7 | 5 | 2 | 279,20 | 190,10 | 89,10 | 15553443,84 | 8141472,00 | 678456,00 | 226152,00 | 3193360,32 | 3314003,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул.Делегатская,29 | 3 |  | 01.04. 2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 15 | 15 | 330,00 | 5 | 1 | 4 | 203,80 | 39,90 | 163,90 | 10990928,43 | 5942808,00 | 495234,00 | 165078,00 | 2150144,71 | 2237663,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул.Дзержинского,18 | 75 |  | 30.12. 2009 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 46 | 45 | 526,90 | 10 | 2 | 8 | 413,60 | 88,00 | 325,60 | 28998917,81 | 12060576, 00 | 1005048,00 | 335016,00 | 4721295,84 | 10876981, 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул.Каляева,66 | 6 |  | 04.04. 2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 60 | 60 | 619,60 | 16 | 9 | 7 | 619,60 | 253,60 | 366,00 | 35206497,81 | 18067536, 00 | 1505628,00 | 501876,00 | 6781489,15 | 8349968,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ул.Капитана Гастелло,6 | 7 |  | 16.12. 2009 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 68 | 52 | 706,70 | 19 | 9 | 10 | 659,80 | 301,20 | 358,60 | 35219286,70 | 19213524,00 | 1601127,00 | 533709,00 | 7339238,15 | 6531688,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ул.Линия 5-я,1а, литер Е | 169 |  | 08.11. 2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 18 | 18 | 258,60 | 6 | 1 | 5 | 245,50 | 42,60 | 202,90 | 15156378,20 | 7158780,00 | 596565,00 | 198855,00 | 2495509,28 | 4706668,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ул.Линия 5-я,1а, литер С | 170 |  | 08.11. 2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 41 | 38 | 338,10 | 9 | 2 | 7 | 282,90 | 76,80 | 206,10 | 23215234,97 | 8249364,00 | 687447,00 | 229149,00 | 3233477,79 | 10815797, 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ул.Магистраль-ная,5 | 4 |  | 19.03. 2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 27 | 18 | 399,60 | 13 | 8 | 5 | 232,15 | 144,80 | 87,35 | 16222779,89 | 6769494,00 | 564124,50 | 188041,50 | 2571709,31 | 6129410,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ул.Монастырская,7 | 99 |  | 22.12. 2009 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 36 | 30 | 537,20 | 12 | 7 | 5 | 421,90 | 199,10 | 222,80 | 23457508,18 | 12302604, 00 | 1025217,00 | 341739,00 | 4420109,57 | 5367838,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ул.Советская,79 А | 105 |  | 16.02. 2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 13 | 13 | 169,50 | 3 | 0 | 3 | 135,80 | 0,00 | 135,80 | 7926552,37 | 3959928,00 | 329994,00 | 109998,00 | 1378630,43 | 2148001,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ул.Советская,79 Б | 104 |  | 16.02. 2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 5 | 5 | 110,50 | 3 | 0 | 3 | 76,60 | 0,00 | 76,60 | 3966186,28 | 2227824,00 | 185652,00 | 61884,00 | 790523,67 | 700302,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ул.Советская,79 В | 106 |  | 16.02. 2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 12 | 12 | 107,70 | 3 | 2 | 1 | 107,70 | 48,20 | 59,50 | 6619945,21 | 3140532,00 | 261711,00 | 87237,00 | 1175920,72 | 1954544,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ул.Советская,79 Д | 107 |  | 16.02. 2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 4 | 4 | 109,10 | 1 | 0 | 1 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | 2673907,08 | 1388016,00 | 115668,00 | 38556,00 | 540869,28 | 590797,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ул.Советская,81 | 108 |  | 16.02. 2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 15 | 12 | 134,10 | 2 | 0 | 2 | 96,50 | 0,00 | 96,50 | 6902940,27 | 2813940,00 | 234495,00 | 78165,00 | 1018917,06 | 2757423,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ул.Теплогорская, 29 | 8 |  | 16.12. 2009 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 7 | 7 | 226,20 | 4 | 0 | 4 | 226,20 | 0,00 | 226,20 | 10257947,44 | 6595992,00 | 549666,00 | 183222,00 | 2201908,59 | 727158,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Ул.Связистов,19 | б/н |  | 11.11. 1999 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 25 | 25 | 483,80 | 9 | 2 | 7 | 399,00 | 53,60 | 345,40 | 17772193,47 | 10090818, 00 | 840901,50 | 280300,50 | 3729633,54 | 2830539,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 478 | 440 | 7017,00 | 141 | 56 | 85 | 5338,55 | 1817,80 | 3520,75 | 309100508, 69 | 154096020,00 | 12841335, 00 | 4280445,00 | 57173371, 91 | 80709336, 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Водников,49 | 16 |  | 27.10. 2005 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 5 | 5 | 495,80 | 1 | 0 | 1 | 39,40 | 0,00 | 39,40 | 4425719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4425719,00 | 0,00 |
| 2 | Ул.Краснофлот-ская,28а | б/н |  | 11.10. 2006 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2014 | 4 | 4 | 605,90 | 4 | 0 | 4 | 126,50 | 0,00 | 126,50 | 6758180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6758180,00 |
| 3 | Ул.Краснофлот-ская,30 | б/н |  | 11.10. 2006 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 45 | 45 | 595,20 | 10 | 0 | 10 | 272,90 | 0,00 | 272,90 | 15504327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15504327,00 |
| 4 | Ул.Красноармейс-кая 1-я,9а | б/н |  | 12.11. 2007 | 4 кв. 2013 |  | 45 | 45 | 201,70 | 5 | 5 | 0 | 201,70 | 201,70 | 0,00 | 10005745,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8317797,79 | 0,00 | 1687947,78 |
| 5 | Ул.Гатчинская,4 | б/н |  | 14.10. 2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 4 | 4 | 439,80 | 1 | 1 | 0 | 50,50 | 50,50 | 0,00 | 5500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5500000,00 |
| 6 | Ул.Энгельса26 | б/н |  | 14.10. 2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 3 | 3 | 466,20 | 1 | 1 | 0 | 47,30 | 47,30 | 0,00 | 2313768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2313768,00 |
| 7 | Ул.Энгельса,10 | б/н |  | 14.10. 2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 1 | 1 | 526,40 | 1 | 1 | 0 | 19,90 | 19,90 | 0,00 | 361818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул.Углеуральская,9 | б/н |  | 14.10. 2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 9 | 9 | 408,60 | 4 | 4 | 0 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 8000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000000,00 |
| 9 | Ул.Николая Островского,3а | 63 |  | 30.10. 2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 1 | 1 | 302,60 | 1 | 0 | 1 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 1340112,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1340112,20 | 0,00 |
| 10 | Ул.Монтажников,13а | б/н |  | 18.11. 2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 9 | 9 | 536,30 | 3 | 1 | 2 | 68,20 | 19,90 | 48,30 | 6254654,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366761,00 | 2224754,17 | 3663139,50 | 0,00 |
| 11 | Ул.Монтажников,16 | б/н |  | 18.11. 2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 22 | 22 | 515,70 | 3 | 2 | 1 | 64,40 | 36,90 | 27,50 | 6456914,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128455,13 | 0,00 | 6328459,00 | 0,00 |
| 12 | Ул.Судозаводская,21 | б/н |  | 18.11. 2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 9 | 9 | 522,80 | 3 | 2 | 1 | 56,20 | 37,30 | 18,90 | 6021719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6021719,00 | 0,00 |
| 13 | Ул.Максима Горького,14 | б/н |  | 24.11. 2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 1 | 1 | 130,30 | 1 | 1 | 0 | 19,30 | 19,30 | 0,00 | 1864350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1864350,00 | 0,00 |
| 14 | Ул.Спортивня,21 | б/н |  | 16.12. 2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 5 | 5 | 452,80 | 1 | 0 | 1 | 68,60 | 0,00 | 68,60 | 2965360,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2965360,30 | 0,00 |
| 15 | Ул.Грозненская,5 | б/н |  | 18.12. 2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 7 | 7 | 941,90 | 2 | 2 | 0 | 82,30 | 82,30 | 0,00 | 2158963,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133500,00 | 0,00 | 2025463,90 | 0,00 |
| 16 | Ул.Краснополян-ская,22 | б/н |  | 19.12. 2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 27 | 27 | 1096,10 | 7 | 3 | 4 | 346,08 | 152,40 | 193,68 | 16046320,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6102461, 72 | 0,00 | 9943859,00 | 0,00 |
| 17 | Ул.Инженерная,36 | б/н |  | 12.12. 2009 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 4 | 4 | 1490,90 | 2 | 2 | 0 | 56,40 | 56,40 | 0,00 | 1612602,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1612602,44 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ул.Ремонтная,2-я, 7 | б/н |  | 22.11. 2010 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 2 | 2 | 88,50 | 1 | 1 | 0 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 1928036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1928036,00 |
| 19 | Ул.Окулова,25 Б | б/н |  | 23.12. 2010 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 1 | 1 | 202,60 | 1 | 1 | 0 | 202,60 | 202,60 | 0,00 | 8877729,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8877729,40 |
| 20 | Ул.Окулова,25 А | б/н |  | 23.12. 2010 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 1 | 1 | 68,30 | 1 | 1 | 0 | 68,30 | 68,30 | 0,00 | 2992837,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2992837,70 |
| 21 | Ул.Капитана Гастелло,6 | 7 |  | 16.12. 2009 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 68 | 16 | 706,70 | 1 | 0 | 1 | 49,70 | 0,00 | 49,70 | 11136320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11136320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Ул.Магистральная,5 | 4 |  | 19.03. 2011 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 27 | 7 | 399,60 | 3 | 1 | 2 | 52,55 | 14,10 | 38,45 | 4187808,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3568968,55 | 618840,00 | 0,00 |
| 23 | Ул.Дзержинского,18 | 75 |  | 30.12. 2009 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 46 | 1 | 526,90 | 1 | 1 | 0 | 26,80 | 26,80 | 0,00 | 770000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770000,00 | 0,00 |
| 24 | Ул.Монастырская,7 | 99 |  | 22.12. 2009 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 36 | 1 | 537,20 | 1 | 0 | 1 | 22,80 | 0,00 | 22,80 | 1499222,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1499222,52 |  |
| 25 | Ул.Вильямса,33 | б/н |  | 18.12. 2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 12 | 9 | 579,50 | 1 | 0 | 1 | 53,60 | 0,00 | 53,60 | 4696763,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4696763,40 | 0,00 |
| 26 | Ул.Карпинского, 46 | б/н |  | 23.12. 2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 15 | 4 | 363,70 | 1 | 1 | 0 | 41,20 | 41,20 | 0,00 | 2121377,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2121377,98 | 0,00 |
| 27 | Ул.Кировоград-ская,190 | б/н |  | 25.03. 2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 4 | 4 | 115,20 | 1 | 0 | 1 | 40,40 | 0,00 | 40,40 | 2078679,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2078679,60 | 0,00 |
| 28 | Ул.Пономарева,81 | б/н |  | 23.05. 2007 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 9 | 6 | 763,40 | 1 | 0 | 1 | 48,90 | 0,00 | 48,90 | 2420740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2420740,80 | 0,00 |
| 29 | Ул.Линия 5-я,1а литер С | 170 |  | 08.11. 2011 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 41 | 3 | 338,10 | 1 | 0 | 1 | 18,70 | 0,00 | 18,70 | 1291858,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1291858,81 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Ул.Нижнекурьин-ская,11а | 5 |  | 19.03. 2011 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 28 | 2 | 342,10 | 1 | 0 | 1 | 42,70 | 0,00 | 42,70 | 2203028,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2203028,10 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ул.Герцена,9 | б/н |  | 18.12. 2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 20 | 3 | 506,40 | 1 | 1 | 0 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 1327715,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1327715,70 | 0,00 |
| 32 | Ул.Подлесная,9/3 | б/н |  | 16.12. 2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 25 | 2 | 1542,40 | 1 | 1 | 0 | 36,20 | 36,20 | 0,00 | 2355235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2355235,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 536 | 263 | 16809,60 | 67 | 33 | 34 | 2510,03 | 1370,10 | 1139,93 | 147477908, 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7092995, 85 | 32710564,86 | 54111521, 90 | 53562825,88 |
|  | Всего по 2013 году |  |  |  |  |  |  | 703 |  | 208 | 89 | 119 | 7848,58 | 3187,90 | 4660,68 | 456578417, 18 | 154096020,00 | 12841335, 00 | 4280445,00 | 57173371, 91 | 80709336, 78 | 7092995, 85 | 32710564,86 | 54111521, 90 | 53562825,88 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Космонавта Беляева,38 | б/н |  | 26.01. 2007 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 31 | 31 | 355,10 | 10 | 8 | 2 | 355,10 | 272,90 | 82,20 | 22535893,40 | 11050173, 76 | 3262332,15 | 2531307,49 |  | 5692080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул.Ладожская,27 | 47 |  | 26.08. 2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 12 | 12 | 199,50 | 6 | 5 | 1 | 148,90 | 124,10 | 24,80 | 9908962,60 | 4633542,31 | 1367956,23 | 1061424,06 |  | 2846040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул.Академика Павлова,7 | б/н |  | 24.10. 2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 23 | 23 | 551,30 | 5 | 1 | 4 | 200,70 | 62,90 | 137,80 | 13077553,80 | 6245479,79 | 1843846,98 | 1430677,03 |  | 3557550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул.Академика Павлова,6а | б/н |  | 24.10. 2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 23 | 23 | 412,20 | 10 | 6 | 4 | 337,20 | 142,20 | 195,00 | 22398334,80 | 10493152, 90 | 3097883,41 | 2403708,49 |  | 6403590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул.Рыночная, 2-я,22 | б/н |  | 16.12. 2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 59 | 59 | 385,90 | 12 | 9 | 3 | 368,80 | 288,00 | 80,80 | 24608759,20 | 11476497, 00 | 3388195,14 | 2628967,06 |  | 7115100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул.Рыночная 2-я,20 | б/н |  | 16.12. 2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 34 | 34 | 503,50 | 12 | 10 | 2 | 473,60 | 386,60 | 87,00 | 30291352,40 | 14737714, 15 | 4351001,14 | 3376027,11 |  | 7826610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул.Сивкова,19 | б/н |  | 23.12. 2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 25 | 21 | 380,20 | 7 | 6 | 1 | 336,30 | 293,20 | 43,10 | 19861090,14 | 10228956, 96 | 3019885,13 | 2343188,05 |  | 4269060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 207 | 203 | 2787,70 | 62 | 45 | 17 | 2220,60 | 1569,90 | 650,70 | 142681946, 34 | 68865516, 87 | 20331100, 18 | 15775299, 29 |  | 37710030, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.КИМ,45 | б/н |  | 03.04. 2007 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 80 | 80 | 1205,60 | 29 | 7 | 22 | 1165,00 | 289,70 | 875,30 | 55260610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55260610,00 |
| 2 | Ул.Подольская,36 | б/н |  | 23.05. 2007 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 13 | 13 | 938,00 | 3 | 0 | 3 | 107,70 | 0,00 | 107,70 | 9250223,01 | 0,00 | 863484,00 | 863484,00 |  | 0,00 | 0,00 | 7523255,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул.Пономарева,81 | б/н |  | 23.05. 2007 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 5 | 5 | 763,40 | 1 | 0 | 1 | 19,80 | 0,00 | 19,80 | 3078671,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3078671,34 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул.Пономарева,77 | б/н |  | 23.05. 2007 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 3 | 3 | 753,50 | 3 | 3 | 0 | 84,10 | 84,10 | 0,00 | 4117426,24 | 0,00 | 2058713,12 | 2058713,12 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул.Перселенчес-кая,103 | 59 |  | 27.09. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 1 | 1 | 386,10 | 1 | 1 | 0 | 26,70 | 26,70 | 0,00 | 1266487,80 | 0,00 | 633243,90 | 633243,90 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Ул.Пашийская,8 | б/н |  | 18.10. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 27 | 27 | 622,60 | 11 | 9 | 2 | 295,40 | 240,70 | 54,70 | 13027005,34 | 0,00 | 6055186,89 | 6055186,89 |  | 0,00 | 0,00 | 916631,56 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул.Энгельса,24 | б/н |  | 24.10. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 3 | 3 | 415,00 | 1 | 1 | 0 | 39,80 | 39,80 | 0,00 | 1873329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1873329,00 |
| 8 | Ул.Адмирала Макарова,18 | б/н |  | 18.11. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 16 | 16 | 528,90 | 5 | 5 | 0 | 171,90 | 171,90 | 0,00 | 8153904,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8153904,60 |
| 9 | Ул.Адмирала Макарова,20 | б/н |  | 18.11. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 2 | 2 | 527,70 | 2 | 2 | 0 | 46,10 | 46,10 | 0,00 | 1657091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1657091,00 |
| 10 | Ул.Адмирала Ушакова,17а | б/н |  | 18.11. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 11 | 11 | 536,90 | 5 | 5 | 0 | 109,60 | 109,60 | 0,00 | 5198766,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5198766,40 |
| 11 | Ул.Монтажников,13 | б/н |  | 18.11. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 7 | 7 | 526,40 | 3 | 3 | 0 | 59,30 | 59,30 | 0,00 | 2812836,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2812836,20 |
| 12 | Ул.Монтажников,14 | б/н |  | 18.11. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 15 | 15 | 530,50 | 5 | 5 | 0 | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 7715476,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2383895,00 | 0,00 | 5331581,60 |
| 13 | Ул.Судозавод-ская,19 | б/н |  | 18.11. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 27 | 27 | 522,30 | 7 | 6 | 1 | 214,90 | 149,50 | 65,40 | 10193566,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10193566,60 |
| 14 | Ул.Петропав-ловская,13а | б/н |  | 24.11. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 8 | 8 | 802,80 | 1 | 0 | 1 | 55,70 | 0,00 | 55,70 | 2642073,80 | 0,00 | 1321036,90 | 1321036,90 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ул.Подлесная,7/2 | б/н |  | 16.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 19 | 19 | 680,60 | 7 | 7 | 0 | 206,90 | 206,90 | 0,00 | 9814094,60 | 0,00 | 4907047,30 | 4907047,30 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ул.Подлесная,9/2 | б/н |  | 16.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 17 | 17 | 707,70 | 5 | 3 | 2 | 169,01 | 91,41 | 77,60 | 8016820,34 | 0,00 | 4008410,17 | 4008410,17 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ул.Подлесная,9/3 | б/н |  | 16.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 25 | 23 | 1542,40 | 9 | 6 | 3 | 382,50 | 244,20 | 138,30 | 18143505,00 | 0,00 | 9071752,50 | 9071752,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ул.Подлесная,9/4 | б/н |  | 16.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 9 | 9 | 690,30 | 4 | 3 | 1 | 152,80 | 107,10 | 45,70 | 7247915,20 | 0,00 | 3623957,60 | 3623957,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ул.Спортивная,17 | б/н |  | 16.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 14 | 14 | 381,30 | 5 | 5 | 0 | 159,68 | 159,68 | 0,00 | 8021389,30 | 0,00 | 3578895,30 | 3578895,30 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863598,70 | 0,00 |
| 20 | Ул.Спортивная,19 | б/н |  | 16.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 7 | 7 | 381,90 | 2 | 2 | 0 | 86,80 | 86,80 | 0,00 | 4117271,20 | 0,00 | 2058635,60 | 2058635,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Ул.Максима Горького,12 | б/н |  | 17.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 6 | 6 | 307,20 | 1 | 0 | 1 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 4396514,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4396514,87 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Ул.Герцена,7а | б/н |  | 18.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 14 | 14 | 629,60 | 6 | 4 | 2 | 309,90 | 186,20 | 123,70 | 14699796,60 | 0,00 | 7349898,30 | 7349898,30 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Ул.Герцена,9 | б/н |  | 18.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 20 | 17 | 482,60 | 5 | 5 | 0 | 148,80 | 148,80 | 0,00 | 7058179,20 | 0,00 | 3529089,60 | 3529089,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ул.Подлесная,23 | б/н |  | 18.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 14 | 14 | 395,00 | 3 | 3 | 0 | 151,50 | 105,10 | 46,40 | 7186251,00 | 0,00 | 3593125,50 | 3593125,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Ул.Герцена,6 | б/н |  | 18.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 10 | 10 | 542,60 | 7 | 7 | 0 | 267,50 | 267,50 | 0,00 | 12688595,00 | 0,00 | 6344297,50 | 6344297,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Ул.Герцена,7 | б/н |  | 18.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 9 | 9 | 528,00 | 7 | 7 | 0 | 152,30 | 152,30 | 0,00 | 7224198,20 | 0,00 | 3612099,10 | 3612099,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Ул.Вильямса,33 | б/н |  | 18.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 12 | 3 | 579,50 | 1 | 1 | 0 | 37,50 | 37,50 | 0,00 | 1952799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1952799,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Ул.Переселен-ческая,16 | 86 |  | 18.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 1 | 1 | 502,09 | 1 | 1 | 0 | 20,70 | 20,70 | 0,00 | 981883,80 | 0,00 | 490941,90 | 490941,90 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ул.Пашийская,6 | б/н |  | 23.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 15 | 15 | 722,20 | 5 | 4 | 1 | 135,00 | 114,20 | 20,80 | 6531661,80 | 0,00 | 2708481,40 | 2708481,40 |  | 0,00 | 0,00 | 1114699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Ул.Карпин-ского,46 | б/н |  | 23.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 15 | 11 | 363,70 | 3 | 3 | 0 | 140,40 | 140,40 | 0,00 | 6659733,60 | 0,00 | 3329866,80 | 3329866,80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ул.Карпинского, 50 | б/н |  | 23.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 5 | 5 | 399,00 | 1 | 0 | 1 | 61,30 | 0,00 | 61,30 | 2907704,20 | 0,00 | 1453852,10 | 1453852,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Ул.Карпинского, 52 | б/н |  | 23.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 36 | 36 | 740,40 | 14 | 13 | 1 | 568,50 | 525,70 | 42,80 | 26966229,00 | 0,00 | 13483114, 50 | 13483114, 50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Ул.Карпинского, 54 | б/н |  | 23.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 34 | 34 | 741,60 | 10 | 10 | 0 | 503,40 | 503,40 | 0,00 | 23878275,60 | 0,00 | 14125299, 75 | 9752975,85 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Ул.Монастырская,60 | б/н |  | 09.12. 2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 41 | 41 | 397,50 | 12 | 3 | 9 | 375,10 | 66,10 | 309,00 | 17792493,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17792493,40 |
| 35 | Ул.Магистраль-ная,5 | 4 |  | 19.03. 2011 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 27 | 2 | 399,60 | 1 | 1 | 0 | 14,30 | 14,30 | 0,00 | 678306,20 | 0,00 | 339153,10 | 339153,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Ул.Монастырская,7 | 99 |  | 22.12. 2009 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 36 | 5 | 537,20 | 1 | 1 | 0 | 70,90 | 70,90 | 0,00 | 3486823,00 | 0,00 | 1743411,50 | 1743411,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Ул.Советская,81 | 108 |  | 16.02. 2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 15 | 3 | 134,10 | 1 | 1 | 0 | 37,60 | 37,60 | 0,00 | 1783518,40 | 0,00 | 891759,20 | 891759,20 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ул.Попова,55а | б/н |  | 26.08. 2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 32 | 5 | 406,20 | 1 | 0 | 1 | 50,80 | 0,00 | 50,80 | 2304996,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2304996,94 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ул.Василия Каменского,17 | б/н |  | 25.01. 2011 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 47 | 2 | 566,50 | 1 | 0 | 1 | 24,10 | 0,00 | 24,10 | 1529936,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1529936,67 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Ул.Черепановых, 11 | б/н |  | 25.01. 2011 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 38 | 6 | 518,70 | 2 | 0 | 2 | 86,90 | 0,00 | 86,90 | 4122014,60 | 0,00 | 2061007,30 | 2061007,30 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Ул.Верещагинс-кая,29 | 50 |  | 21.08. 2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 4 | 4 | 766,20 | 1 | 1 | 0 | 54,40 | 54,40 | 0,00 | 2580409,60 | 0,00 | 1290204,80 | 1290204,80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Ул.Сивкова,13 | б/н |  | 23.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 15 | 15 | 333,50 | 4 | 1 | 3 | 168,70 | 39,90 | 128,80 | 8002115,80 | 0,00 | 4001057,90 | 4001057,90 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Ул.Сивкова,17 | б/н |  | 23.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 14 | 9 | 437,30 | 4 | 4 | 0 | 174,70 | 174,70 | 0,00 | 8286719,80 | 0,00 | 4143359,90 | 4143359,90 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 769 | 574 | 24874,19 | 201 | 143 | 58 | 7282,49 | 4905,19 | 2377,30 | 355307619, 85 | 0,00 | 112670383,43 | 108298059,53 |  | 0,00 | 0,00 | 25201399,39 | 863598,70 | 108274178,80 |
|  | Всего по 2014 году |  |  |  |  |  |  | 777 |  | 263 | 188 | 75 | 9503,09 | 6475,09 | 3028,00 | 507950706, 19 | 68865 516,87 | 133001483,61 | 124073358,82 | 9961140,00 | 37710030, 00 | 0,00 | 25201399,39 | 863598,70 | 108274178,80 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Сивкова,19 |  | б/н | 23.12. 2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 25 | 4 | 380,20 | 1 | 1 | 0 | 43,90 | 43,90 | 0,00 | 2925150,70 | 1032744,21 | 765926,28 | 381535,21 |  | 744945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул.Карпинского,48 |  | б/н | 10.02. 2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 38 | 38 | 749,00 | 20 | 16 | 4 | 749,00 | 617,20 | 131,80 | 47626817,00 | 17620168, 93 | 13067853, 74 | 6509564,33 |  | 10429230, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул.Космонавта Беляева,40 а |  | б/н | 07.10. 2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 26 | 26 | 351,60 | 8 | 7 | 1 | 350,90 | 311,40 | 39,50 | 21896416,70 | 8254896,23 | 6122176,07 | 3049674,40 |  | 4469670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул.Карпинского,124 |  | б/н | 16.12. 2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 78 | 78 | 1331,60 | 25 | 21 | 4 | 1269,70 | 1081,70 | 188,00 | 74976231, 10 | 29869597, 44 | 22152541, 94 | 11034971, 72 |  | 11919120, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул.Кочегаров, 31 |  | 81 | 30.12. 2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 30 | 30 | 412,00 | 8 | 7 | 1 | 248,00 | 206,90 | 41,10 | 14551259,00 | 5834181,43 | 4326872,80 | 2155369,77 |  | 2234835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул.Овчинникова,24 |  | 80 | 30.12. 2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 29 | 29 | 470,20 | 12 | 9 | 3 | 385,80 | 313,50 | 72,30 | 24374600,40 | 9075916,12 | 6731078,74 | 3352990,54 |  | 5214615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул.Энгельса,7 |  | 77 | 30.12. 2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 36 | 36 | 476,30 | 15 | 8 | 7 | 476,30 | 239,00 | 237,30 | 32593826,90 | 11204921, 84 | 8310038,37 | 4139526,69 |  | 8939340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул.Энгельса,8 |  | 78 | 30.12. 2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 30 | 30 | 551,60 | 11 | 8 | 3 | 551,60 | 398,00 | 153,60 | 32608725,80 | 12976348, 71 | 9623802,57 | 4793959,52 |  | 5214615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ул.Попова,55а |  | б/н | 26.08. 2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 32 | 27 | 406,20 | 9 | 4 | 5 | 355,40 | 151,90 | 203,50 | 22864845,20 | 8360758,39 | 6200687,88 | 3088783,93 |  | 5214615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ул.Окулова,20Д |  | б/н | 29.09. 2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 6 | 6 | 96,40 | 3 | 1 | 2 | 82,50 | 23,10 | 59,40 | 5587087,50 | 1940806,32 | 1439383,09 | 717008,09 |  | 1489890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ул.Окулова,20Б |  | б/н | 29.09. 2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 27 | 27 | 338,50 | 10 | 1 | 9 | 338,50 | 19,50 | 319,00 | 23515430,50 | 7963187,16 | 5905832,43 | 2941905,91 |  | 6704505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ул.Монастырская, 71, литер А |  | 119 | 29.09. 2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 30 | 17 | 357,40 | 4 | 0 | 4 | 160,30 | 0,00 | 160,30 | 10940758,90 | 3771045,50 | 2796764,96 | 1393168,44 |  | 2979780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ул.Луначарского 2-я,8 |  | 123 | 11.11. 2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 14 | 7 | 135,30 | 2 | 0 | 2 | 67,50 | 0,00 | 67,50 | 4842142,50 | 1587932,45 | 1177677,07 | 586642,98 |  | 1489890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ул.Соликамская,2, литер А, Б |  | 140 | 11.01. 2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 9 | 9 | 141,30 | 4 | 4 | 0 | 141,30 | 141,30 | 0,00 | 9997161,90 | 3324071,92 | 2465270,67 | 1228039,31 |  | 2979780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ул.Нижнекурьин-ская,11а |  | 5 | 19.03. 2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 28 | 19 | 342,10 | 5 | 4 | 1 | 170,50 | 128,80 | 41,70 | 10702376,50 | 4010999,74 | 2974725,05 | 1481816,71 |  | 2234835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ул.Черепановых,11 |  | б/н | 25.01. 2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 38 | 32 | 518,70 | 10 | 6 | 4 | 345,50 | 259,70 | 85,80 | 21973394,35 | 7938485,99 | 5887513,02 | 2932780,34 |  | 5214615,00 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 476 | 415 | 7058,40 | 147 | 97 | 50 | 5736,70 | 3935,90 | 1800,80 | 361976224, 95 | 134766062,38 | 99948144, 68 | 49787737, 89 |  | 77474280, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Сивкова,17 |  | б/н | 23.12. 2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 14 | 5 | 437,30 | 1 | 1 | 0 | 43,70 | 43,70 | 0,00 | 2170273,10 | 0,00 | 1627704,82 | 542568,28 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул.Бабушкина,12 |  | б/н | 23.12. 2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 8 | 8 | 786,40 | 6 | 5 | 1 | 209,70 | 163,40 | 46,30 | 10414331,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10414331,10 |
| 3 | Ул.Бабушкина,14 |  | б/н | 23.12. 2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 21 | 21 | 546,50 | 7 | 7 | 0 | 224,90 | 224,90 | 0,00 | 11169208,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11169208,70 |
| 4 | Ул.Карпинского,14 |  | б/н | 23.12. 2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 13 | 13 | 1338,30 | 7 | 7 | 0 | 268,20 | 268,20 | 0,00 | 13319616,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13319616,60 |
| 5 | Ул.Пермская,52, литер А |  | б/н | 25.12. 2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 10 | 10 | 344,30 | 3 | 3 | 0 | 102,50 | 102,50 | 0,00 | 5090457,50 | 0,00 | 3817843,12 | 1272614,38 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул.Кировоградская,140 |  | 31 | 10.12. 2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 13 | 13 | 186,50 | 2 | 0 | 2 | 48,50 | 0,00 | 48,50 | 2408655,50 | 0,00 | 1806491,62 | 602163,88 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул.Советская,4 а |  | б/н | 21.12. 2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 5 | 5 | 487,40 | 1 | 0 | 1 | 16,70 | 0,00 | 16,70 | 829372,10 | 0,00 | 622029,08 | 207343,02 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул.Окулова,39, литер Б |  | б/н | 14.07. 2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 21 | 21 | 106,30 | 4 | 4 | 0 | 106,30 | 106,30 | 0,00 | 5279176,90 | 0,00 | 3959382,67 | 1319794,23 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ул.Адмирала Макарова,46 |  | 32 | 26.10. 2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 21 | 21 | 525,50 | 8 | 4 | 4 | 198,00 | 85,80 | 112,20 | 9833274,00 | 0,00 | 7374955,50 | 2458318,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ул.Окулова,26, литер А |  | 128 | 23.12. 2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 3 | 3 | 93,40 | 2 | 2 | 0 | 93,40 | 93,40 | 0,00 | 4638524,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4638524,20 |
| 11 | Ул.Окулова,26, литер Б |  | б/н | 23.12. 2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 7 | 7 | 140,80 | 5 | 5 | 0 | 140,80 | 140,80 | 0,00 | 6992550,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6992550,40 |
| 12 | Ул.Монастырская, 56, литер Б |  | б/н | 23.12. 2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 5 | 5 | 51,10 | 1 | 0 | 1 | 25,80 | 0,00 | 25,80 | 1281305,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1281305,40 |
| 13 | Ул.Луначарского 2-я,8 |  | 123 | 11.11. 2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 14 | 7 | 135,30 | 2 | 0 | 2 | 67,80 | 0,00 | 67,80 | 4338177,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4338177,77 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ул.Нижнекурьин-ская,11а |  | 5 | 19.03. 2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 28 | 7 | 342,10 | 3 | 0 | 3 | 128,90 | 0,00 | 128,90 | 4585773,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4585773,24 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ул.Василия Каменского,17 |  | б/н | 25.01. 2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 47 | 6 | 566,50 | 1 | 1 | 0 | 26,70 | 0,00 | 26,70 | 1326002,10 |  | 994501,57 | 331500,53 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ул.Белинского,10 |  | б/н | 26.01. 2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 32 | 32 | 360,20 | 8 | 4 | 4 | 347,90 | 166,40 | 181,50 | 17277757,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17277757,70 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 262 | 184 | 6447,90 | 61 | 43 | 18 | 2049,80 | 1395,40 | 654,40 | 100954456, 31 | 0,00 | 20202908, 38 | 6734302,82 |  | 0,00 | 0,00 | 8923951,01 | 0,00 | 65093294,10 |
|  | Всего по 2015 году |  |  |  |  |  |  | 599 |  | 208 | 140 | 68 | 7786,50 | 5331,30 | 2455,20 | 489748701, 26 | 134766062,38 | 120151053,06 | 56522040, 71 | 26818020, 00 | 77474280, 00 | 0,00 | 8923951,01 | 0,00 | 65093294,10 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Монастырская, 71, литер Б | б/н |  | 29.09. 2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 11 | 11 | 157,10 | 3 | 2 | 1 | 139,70 | 84,10 | 55,60 | 8189972,70 | 3352178,47 | 2541770,51 | 1501908,72 |  | 794115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул.Монастырская, 71, литер А | 119 |  | 29.09. 2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 30 | 13 | 357,40 | 3 | 1 | 2 | 103,20 | 44,90 | 58,30 | 7051741,20 | 2476340,86 | 1877671,56 | 1109498,78 |  | 1588230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул.Василия Каменского,17 | б/н |  | 25.01. 2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 47 | 39 | 566,50 | 15 | 13 | 2 | 516,10 | 469,30 | 46,80 | 32087540,10 | 12384103, 87 | 9390177,22 | 5548569,01 |  | 4764690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул.Окулова,39, литер А | б/н |  | 14.07. 2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 12 | 12 | 130,70 | 5 | 5 | 0 | 130,70 | 130,70 | 0,00 | 6919388,70 | 3136218,53 | 2378020,07 | 1405150,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул.Окулова,38, литер А А1 | б/н |  | 10.08. 2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 22 | 22 | 100,20 | 4 | 4 | 0 | 100,20 | 100,20 | 0,00 | 5304688,20 | 2404354,22 | 1823088,07 | 1077245,91 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул.Окулова,38, литер Б | б/н |  | 10.08. 2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 22 | 22 | 158,60 | 4 | 4 | 0 | 158,60 | 158,60 | 0,00 | 8396442,60 | 3805694,40 | 2885646,39 | 1705101,81 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул.Попова,5, литер А, Б | б/н |  | 15.12. 2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 14 | 14 | 129,70 | 4 | 4 | 0 | 129,70 | 129,70 | 0,00 | 6866447,70 | 3112222,97 | 2359825,58 | 1394399,15 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 158 | 133 | 1600,20 | 38 | 33 | 5 | 1278,20 | 1117,50 | 160,70 | 89140643,10 | 30671113, 32 | 23256199, 40 | 13741873, 48 | 14324421, 90 | 7147035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  |  | 2212 |  | 717 | 450 | 267 | 26416,37 | 16111,79 | 10 304,58 | 1543418467,73 | 388398712,57 | 289250071,07 | 198617718,01 | 108276953,81 | 203040681,78 | 7092995, 85 | 66835915,26 | 54975120, 60 | 226930298,78 |

9. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«РЕЕСТР 
аварийных многоквартирных домов по способам переселения

| № | Адрес многоквартирного дома | Расселяемая площадь |  | Строительство многоквартирных домов |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  | Дополнительные источники финансирования на приобретение жилых помещений у застройщика | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  | На превышение цены 1 кв.м по выкупу жилых помещений | Договор о развитии застроенных территорий |  | За счет средств местного бюджета на исполнение судебных решений |  | За счет средств предыдущих плановых периодов |  | Внебюджетные источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Александра Щербакова,74 | 121,10 | 10239909,00 |  |  | 121,10 | 3923640,00 | 6316269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул.Бригадирская,4 | 361,80 | 17520930,79 |  |  | 361,80 | 11722320,00 | 5798610,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул.Брикетная,5 | 329,80 | 17359805,56 |  |  | 329,80 | 10685520,00 | 6674285,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул.Гипсовая,1/37 | 78,00 | 3839215,39 |  |  | 78,00 | 2527200,00 | 1312015,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул.Делегатская,25 | 279,20 | 15553443,84 |  |  | 279,20 | 9046080,00 | 6507363,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул.Делегатская,29 | 203,80 | 10990928,43 |  |  | 203,80 | 6603120,00 | 4387808,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул.Дзержинского,18 | 413,60 | 28998917,81 |  |  | 413,60 | 13400640,00 | 15598277,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул.Каляева,66 | 619,60 | 35206497,81 |  |  | 619,10 | 20058840,00 | 15131457,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ул.Капитана Гастелло,6 | 659,80 | 35219286,70 |  |  | 659,80 | 21377520,00 | 13870926,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул.Линия 5-я,1а литер Е | 245,50 | 15156378,20 |  |  | 245,50 | 7954200,00 | 7202178,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ул.Линия 5-я,1а литер С | 282,90 | 23215234,97 |  |  | 282,90 | 9165960,00 | 14049274,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ул.Магистральная,5 | 232,15 | 16222779,89 |  |  | 232,15 | 7521660,00 | 8701119,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ул.Монастырская,7 | 421,90 | 23457508,18 |  |  | 421,90 | 13669560,00 | 9787948,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ул.Советская,79 А | 135,80 | 7926552,37 |  |  | 135,80 | 4399920,00 | 3526632,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ул.Советская,79 Б | 76,60 | 3966186,28 |  |  | 76,60 | 2481840,00 | 1490826,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ул.Советская,79 В | 107,70 | 6619945,21 |  |  | 107,70 | 3489480,00 | 3130465,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ул.Советская,79 Д | 47,60 | 2673907,08 |  |  | 47,60 | 1542240,00 | 1131667,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ул.Советская,81 | 96,50 | 6902940,27 |  |  | 96,50 | 3126600,00 | 3776340,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ул.Теплогорская,29 | 226,20 | 10257947,44 |  |  | 226,20 | 7328880,00 | 2929067,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ул.Связистов,19 | 399,00 | 17772193,47 |  |  | 399,00 | 11212020,00 | 6560173,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ул.Водников,49 | 39,40 | 4425719,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,40 | 4425719,00 |  |  |
| 22 | Ул.Краснофлотская,28а | 126,50 | 6758180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,50 | 6758180,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ул.Краснофлотская,30 | 272,90 | 15504327,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272,90 | 15504327,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ул.Красноармейская 1-я,9а | 201,70 | 10005745,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,05 | 1687947,78 | 21,65 | 8317797,79 |  |  |  |  |
| 25 | Ул.Гатчинская,4 | 50,50 | 5500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,50 | 5500000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ул.Энгельса26 | 47,30 | 2313768,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,30 | 2313768,00 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ул.Энгельса,10 | 19,90 | 361818,00 |  |  |  |  |  |  |  | 19,90 | 361818,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ул.Углеуральская,9 | 183,00 | 8000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,00 | 8000000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ул.Николая Островского,3а | 28,90 | 1340112,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,90 | 1340112,20 |  |  |
| 30 | Ул.Монтажников,13а | 68,20 | 6254654,67 |  |  |  |  |  |  |  | 19,90 | 366761,00 |  |  |  | 28,10 | 2224754,17 | 20,20 | 3663139,50 |  |  |
| 31 | Ул.Монтажников,16 | 64,40 | 6456914,13 |  |  |  |  |  |  |  | 4,60 | 128455,13 |  |  |  |  |  | 59,80 | 6328459,00 |  |  |
| 32 | Ул.Судозаводская,21 | 56,20 | 6021719,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,20 | 6021719,00 |  |  |
| 33 | Ул.Максима Горького,14 | 19,30 | 1864350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,30 | 1864350,00 |  |  |
| 34 | Ул.Спортивня,21 | 68,60 | 2965360,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,60 | 2965360,30 |  |  |
| 35 | Ул.Грозненская,5 | 82,30 | 2158963,90 |  |  |  |  |  |  |  | 55,40 | 133500,00 |  |  |  |  |  | 26,90 | 2025463,90 |  |  |
| 36 | Ул.Краснополянская,22 | 346,08 | 16046320,72 |  |  |  |  |  |  |  | 152,40 | 6102461,72 |  |  |  |  |  | 193,68 | 9943859,00 |  |  |
| 37 | Ул.Инженерная,36 | 56,40 | 1612602,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,40 | 1612602,44 |  |  |  |  |
| 38 | Ул.Ремонтная,2-я, 7 | 44,00 | 1928036,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,00 | 1928036,00 |
| 39 | Ул.Окулова,25 Б | 202,60 | 8877729,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,60 | 8877729,40 |
| 40 | Ул.Окулова,25 А | 68,30 | 2992837,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,30 | 2992837,70 |
| 41 | Ул. Капитана Гастелло,6 | 49,70 | 11136320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,70 | 11136320,00 |  |  |  |  |
| 42 | Ул.Магистральная,5 | 52,55 | 4187808,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,45 | 3568968,55 | 14,10 | 618840,00 |  |  |
| 43 | Ул.Дзержинского,18 | 26,80 | 770000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,80 | 770000,00 |  |  |
| 44 | Ул.Монастырская,7 | 22,80 | 1499222,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,80 | 1499222,52 |  |  |
| 45 | Ул.Вильямса,33 | 53,60 | 4696763,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,60 | 4696763,40 |  |  |
| 46 | Ул.Карпинского,46 | 41,20 | 2121377,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,20 | 2121377,98 |  |  |
| 47 | Ул.Кировоградская,190 | 40,40 | 2078679,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,40 | 2078679,60 |  |  |
| 48 | Ул.Пономарева,81 | 48,90 | 2420740,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,90 | 2420740,80 |  |  |
| 49 | Ул.Линия 5-я,1а литер С | 18,70 | 1291858,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,70 | 1291858,81 |  |  |  |  |
| 50 | Ул.Нижнекурьинская,11а | 42,70 | 2203028,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,70 | 2203028,10 |  |  |  |  |
| 51 | Ул.Герцена,9 | 30,00 | 1327715,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 | 1327715,70 |  |  |
| 52 | Ул.Подлесная,9/3 | 36,20 | 2355235,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,20 | 2355235,00 |  |  |  |  |
|  | Итого | 7848,58 | 456578417,18 |  |  | 5338,55 | 171217800,00 | 137882708,69 | 0,00 | 0,00 | 252,20 | 7092995,85 | 0,00 | 860,25 | 39764222,78 | 291,90 | 32710564,86 | 790,78 | 54111521,90 | 314,90 | 13798603,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Космонавта Беляева,38 | 355,10 | 22535893,40 |  |  | 265,80 | 12607957,20 | 5692080,00 |  |  | 89,30 | 4235856,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул.Ладожская,27 | 148,90 | 9908962,60 |  |  | 99,00 | 4695966,00 | 2846040,00 |  |  | 49,90 | 2366956,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул.Академика Павлова,7 | 200,70 | 13077553,80 |  |  | 137,80 | 6536405,20 | 3557550,00 |  |  | 62,90 | 2983598,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул.Академика Павлова,6а | 337,20 | 22398334,80 |  |  | 291,00 | 13803294,00 | 6403590,00 |  |  | 46,20 | 2191450,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул.2-я Рыночная,22 | 368,80 | 24608759,20 |  |  | 312,80 | 14837355,20 | 7115100,00 |  |  | 56,00 | 2656304,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул.2-я Рыночная,20 | 473,60 | 30291352,40 |  |  | 414,50 | 19661393,00 | 7826610,00 |  |  | 59,10 | 2803349,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул.Сивкова,19 | 336,30 | 19861090,14 |  |  | 336,30 | 15592030,14 | 4269060,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул.КИМ,45 | 1165,00 | 55260610,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1165,00 | 55260610,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ул.Подольская,36 | 107,70 | 9250223,01 |  |  | 35,10 | 1726968,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,60 | 7523255,01 |  |  |  |  |
| 10 | Ул.Пономарева,81 | 19,80 | 3078671,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,80 | 3078671,34 |  |  |  |  |
| 11 | Ул.Пономарева,77 | 84,10 | 4117426,24 |  |  |  |  |  |  |  | 84,10 | 4117426,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ул.Переселенческая,103 | 26,70 | 1266487,80 |  |  |  |  |  |  |  | 26,70 | 1266487,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ул.Пашийская,8 | 295,40 | 13027005,34 |  |  | 235,90 | 11189680,60 |  |  |  | 26,80 | 920693,18 |  |  |  | 32,70 | 916631,56 |  |  |  |  |
| 14 | Ул.Энгельса,24 | 39,80 | 1873329,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,80 | 1873329,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ул.Адмирала Макарова,18 | 171,90 | 8153904,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,90 | 8153904,60 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ул.Адмирала Макарова,20 | 46,10 | 1657091,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,10 | 1657091,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ул.Адмирала Ушакова,17а | 109,60 | 5198766,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,60 | 5198766,40 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ул.Монтажников,13 | 59,30 | 2812836,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,30 | 2812836,20 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ул.Монтажников,14 | 132,00 | 7715476,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,40 | 5331581,60 | 19,60 | 2383895,00 |  |  |  |  |
| 20 | Ул.Судозаводская,19 | 214,90 | 10193566,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,90 | 10193566,60 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ул.Петропавловская,13а | 55,70 | 2642073,80 |  |  | 55,70 | 2642073,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ул.Подлесная,7/2 | 206,90 | 9814094,60 |  |  | 167,20 | 7930964,80 |  |  |  | 39,70 | 1883129,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ул.Подлесная,9/2 | 169,01 | 8016820,34 |  |  | 127,50 | 6047835,00 |  |  |  | 41,51 | 1968985,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ул.Подлесная,9/3 | 382,50 | 18143505,00 |  |  | 238,70 | 11322495,80 |  |  |  | 143,80 | 6821009,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ул.Подлесная,9/4 | 152,80 | 7247915,20 |  |  | 69,10 | 3277689,40 |  |  |  | 83,70 | 3970225,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ул.Спортивная,17 | 159,68 | 8021389,30 |  |  | 41,90 | 1987484,60 |  |  |  | 109,00 | 5170306,00 |  |  |  |  |  | 8,78 | 863598,70 |  |  |
| 27 | Ул.Спортивная,19 | 86,80 | 4117271,20 |  |  |  |  |  |  |  | 86,80 | 4117271,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ул.Максима Горького,12 | 42,50 | 4396514,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,50 | 4396514,87 |  |  |  |  |
| 29 | Ул.Герцена,7а | 309,90 | 14699796,60 |  |  | 216,40 | 10264717,60 |  |  |  | 93,50 | 4435079,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ул.Герцена,9 | 148,80 | 7058179,20 |  |  | 64,00 | 3035776,00 |  |  |  | 84,80 | 4022403,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ул.Подлесная,23 | 151,50 | 7186251,00 |  |  | 46,40 | 2200937,60 |  |  |  | 105,10 | 4985313,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ул.Герцена,6 | 267,50 | 12688595,00 |  |  | 213,80 | 10141389,20 |  |  |  | 53,70 | 2547205,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ул.Герцена,7 | 152,30 | 7224198,20 |  |  | 80,60 | 3823180,40 |  |  |  | 71,70 | 3401017,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Ул.Вильямса,33 | 37,50 | 1952799,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,50 | 1952799,00 |  |  |  |  |
| 35 | Ул.Переселенческая,16 | 20,70 | 981883,80 |  |  |  |  |  |  |  | 20,70 | 981883,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ул.Пашийская,6 | 135,00 | 6531661,80 |  |  | 61,50 | 2917191,00 |  |  |  | 52,70 | 2499771,80 |  |  |  | 20,80 | 1114699,00 |  |  |  |  |
| 37 | Ул.Карпинского,46 | 140,40 | 6659733,60 |  |  | 99,40 | 4714939,60 |  |  |  | 41,00 | 1944794,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Ул.Карпинского,50 | 61,30 | 2907704,20 |  |  | 61,30 | 2907704,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Ул.Карпинского,52 | 568,50 | 26966229,00 |  |  | 305,80 | 14505317,20 |  |  |  | 262,70 | 12460911,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Ул.Карпинского,54 | 503,40 | 23878275,60 |  |  |  |  |  |  |  | 503,40 | 23878275,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Ул.Монастырская,60 | 375,10 | 17792493,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375,10 | 17792493,40 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Ул.Магистральная,5 | 14,30 | 678306,20 |  |  |  |  |  |  |  | 14,30 | 678306,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Ул.Монастырская,7 | 70,90 | 3486823,00 |  |  |  |  |  |  |  | 70,90 | 3486823,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Ул.Советская,81 | 37,60 | 1783518,40 |  |  |  |  |  |  |  | 37,60 | 1783518,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ул.Попова,55а | 50,80 | 2304996,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,80 | 2304996,94 |  |  |  |  |
| 46 | Ул.Василия Каменских,17 | 24,10 | 1529936,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,10 | 1529936,67 |  |  |  |  |
| 47 | Ул.Черепановых,11 | 86,90 | 4122014,60 |  |  | 86,90 | 4122014,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Ул.Верещагинская,29 | 54,40 | 2580409,60 |  |  | 54,40 | 2580409,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Ул.Сивкова,13 | 168,70 | 8002115,80 |  |  | 128,80 | 6109499,20 |  |  |  | 39,90 | 1892616,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Ул.Сивкова,17 | 174,70 | 8286719,80 |  |  | 151,40 | 7181507,60 |  |  |  | 23,30 | 1105212,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 9503,09 | 507950706,19 |  |  | 4399,00 | 208364176,54 | 37710030,00 |  |  | 2480,81 | 117576182,76 | 9961140,00 | 2294,10 | 108274178,80 | 320,40 | 25201399,39 | 8,78 | 863598,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Сивкова,19 | 43,90 | 2925150,70 |  |  | 43,90 | 2180205,70 | 744945,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул.Карпинского,48 | 749,00 | 47626817,00 |  |  | 543,80 | 27006739,40 | 10429230,00 |  |  | 205,20 | 10190847,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул.Космонавта Беляева,40 а | 350,90 | 21896416,70 |  |  | 257,00 | 12763391,00 | 4469670,00 |  |  | 93,90 | 4663355,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул.Карпинского,124 | 1269,70 | 74976231,10 |  |  | 850,70 | 42248314,10 | 11919120,00 |  |  | 419,00 | 20808797,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул.Кочегаров,31 | 248,00 | 14551259,00 |  |  | 170,70 | 8477474,10 | 2234835,00 |  |  | 77,30 | 3838949,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул.Овчинникова,24 | 385,80 | 24374600,40 |  |  | 189,20 | 9396239,60 | 5214615,00 |  |  | 196,60 | 9763745,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул.Энгельса,7 | 476,30 | 32593826,90 |  |  | 345,00 | 17133735,00 | 8939340,00 |  |  | 131,30 | 6520751,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул.Энгельса,8 | 551,60 | 32608725,80 |  |  | 387,10 | 19224547,30 | 5214615,00 |  |  | 164,50 | 8169563,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ул.Попова,55а | 355,40 | 22864845,20 |  |  | 276,20 | 13716920,60 | 5214615,00 |  |  | 79,20 | 3933309,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул.Окулова,20Д | 82,50 | 5587087,50 |  |  | 59,40 | 2949982,20 | 1489890,00 |  |  | 23,10 | 1147215,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ул.Окулова,20Б | 338,50 | 23515430,50 |  |  | 338,50 | 16810925,50 | 6704505,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ул.Монастырская,71, литер А | 160,30 | 10940758,90 |  |  | 160,30 | 7960978,90 | 2979780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ул.Луначарского 2-я,8 | 67,50 | 4842142,50 |  |  | 67,50 | 3352252,50 | 1489890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ул.Соликамская,2, литер А, Б | 141,30 | 9997161,90 |  |  | 141,30 | 7017381,90 | 2979780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ул.Нижнекурьинская,11а | 170,50 | 10702376,50 |  |  | 127,30 | 6322099,90 | 2234835,00 |  |  | 43,20 | 2145441,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ул.Черепановых,11 | 345,50 | 21973394,35 |  |  | 216,30 | 10342319,75 | 5214615,00 |  |  | 129,20 | 6416459,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ул.Сивкова,17 | 43,70 | 2170273,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,90 | 11169208,70 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ул.Бабушкина,12 | 209,70 | 10414331,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,20 | 13319616,60 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ул.Бабушкина,14 | 224,90 | 11169208,70 |  |  |  |  |  |  |  | 102,50 | 5090457,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ул.Карпинского,14 | 268,20 | 13319616,60 |  |  | 48,50 | 2408655,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ул.Пермская,52, литер А | 102,50 | 5090457,50 |  |  | 16,70 | 829372,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ул.Кировоградская,140 | 48,50 | 2408655,50 |  |  |  |  |  |  |  | 106,30 | 5279176,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ул.Советская,4 а | 16,70 | 829372,10 |  |  | 112,20 | 5572188,60 |  |  |  | 85,80 | 4261085,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ул.Окулова,39, литер Б | 106,30 | 5279176,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,40 | 4638524,20 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ул.Адмирала Макарова,46 | 198,00 | 9833274,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,80 | 6992550,40 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ул.Окулова,26, литер А | 93,40 | 4638524,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,80 | 1281305,40 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ул.Окулова,26, литер Б | 140,80 | 6992550,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,80 | 4338 77,77 |  |  |  |  |
| 28 | Ул.Монастырская,56, литер Б | 25,80 | 1281305,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,90 | 4585773,24 |  |  |  |  |
| 29 | Ул.Луначарского 2-я,8 | 67,80 | 4338177,77 |  |  | 26,70 | 1326002,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ул.Нижнекурьинская,11а | 128,90 | 4585773,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,90 | 17277757,70 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ул.Василия Каменских,17 | 26,70 | 1326002,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,90 | 11169208,70 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ул.Белинского,10 | 347,90 | 17277757,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,20 | 13319616,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 7786,50 | 489748701,26 |  |  | 4416,40 | 219209998,85 | 77474280,00 |  |  | 1857,10 | 92229157,30 | 26818020,00 | 1310,70 | 65093294,10 | 196,70 | 8923951,01 |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Монастырская,71, литер Б | 139,70 | 8189972,70 |  |  | 55,60 | 2943519,60 | 794115,00 |  |  | 84,10 | 4452338,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул.Монастырская,71, литер А | 103,20 | 7051741,20 |  |  | 58,30 | 3086460,30 | 1588230,00 |  |  | 44,90 | 2377050,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул.Василия Каменского,17 | 516,10 | 32087540,10 |  |  | 282,20 | 14939950,20 | 4764690,00 |  |  | 233,90 | 12382899,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул. Окулова,39, литер А | 130,70 | 6919388,70 |  |  |  |  |  |  |  | 130,70 | 6919388,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул. Окулова,38, литер А | 100,20 | 5304688,20 |  |  |  |  |  |  |  | 100,20 | 5304688,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул. Окулова,38, литер Б | 158,60 | 8396442,60 |  |  |  |  |  |  |  | 158,60 | 8396442,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул. Попова,5, литер А, Б | 129,70 | 6866447,70 |  |  |  |  |  |  |  | 129,70 | 6866447,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 1278,20 | 89140643,10 |  |  | 396,10 | 20969930,10 | 7147035,00 |  |  | 882,10 | 46699256,10 | 14324421,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | 26416,37 | 1543418467,73 | 0,00 | 0,00 | 14555,65 | 619761905,49 | 260214053,69 | 0,00 | 0,00 | 5472,21 | 263597592,01 | 51103581,90 | 4465,05 | 213131695,68 | 809,00 | 66835915,26 | 799,56 | 54975120,60 | 314,90 | 13798603,10 |

9. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

- «ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- выполнения муниципальной адресной программы

- по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| - Год | - Расселенная площадь |  |  |  |  |  | - Количество расселенных помещений |  |  |  |  |  | - Количество переселенных жителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2013 год | - 2014 год | - 2015 год | - 2016 год | - 2017 год | - Всего | - 2013 год | - 2014 год | - 2015 год | - 2016 год | - 2017 год | - Всего | - 2013 год | - 2014 год | - 2015 год | - 2016 год | - 2017 год | - Всего |
|  | - кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | - ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | - чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| - 2013 | - 1739,68 | - 6108,90 |  |  |  | - 7848,58 | - 53 | - 155 |  |  |  | - 208 | - 133 | - 570 |  |  |  | - 703 |
| - 2014 |  |  | - 9503,09 |  |  | - 9503,09 |  |  | - 263 |  |  | - 263 |  |  | - 777 |  |  | - 777 |
| - 2015 |  |  |  | - 7786,50 |  | - 7786,50 |  |  |  | - 208 |  | - 208 |  |  |  | - 599 |  | - 599 |
| - 2016 |  |  |  |  | - 1278,20 | - 1278,20 |  |  |  |  | - 38 | - 38 |  |  |  |  | - 133 | - 133 |
| - Итого | - 1739,68 | - 6108,90 | - 9503,09 | - 7786,50 | - 1278,20 | - 26416,37 | - 53 | - 155 | - 263 | - 208 | - 38 | - 717 | - 133 | - 570 | - 777 | - 599 | - 133 | - 2212 |