08.06.2015

351

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 714 (в ред. от 12.12.2014   № 971, от 22.01.2015 № 25, от 09.04.2015 № 199).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми					     Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации 
города Перми

от 08.06.2015 № 351

Изменения

в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 714

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего (тыс.руб.) | 2582518,01542 | 2972581,234 | 3177280,825 |
|  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2216274,52589 | 2597034,134 | 2776178,925 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 20220,28953 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 346023,200 | 375547,100 | 401101,900 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.) | 1798622,76274 | 2045080,134 | 2081491,625 |
|  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1791710,01179 | 2045080,134 | 2081491,625 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6912,75095 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.) | 528690,85268 | 669204,800 | 837492,900 |
|  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 169360,11410 | 293657,700 | 436391,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 13307,53858 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 346023,200 | 375547,100 | 401101,900 |
|  | Подпрограмма 1.3, всего (тыс.руб.) | 255204,400 | 258296,300 | 258296,300 |
|  | бюджет города Перми | 255204,400 | 258296,300 | 258296,300 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение нормативного состояния и развитие сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог | управление внешнего благоустройства | всего, в том числе | 1798622,76274 | 2045080,134 | 2081491,625 |
|  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1791710,01179 | 2045080,134 | 2081491,625 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6912,75095 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  | 1496416,600 | 1631130,134 | 1642871,600 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог |  |  | 159376,08774 | 219307,700 | 257659,000 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение нормативного освещения автомобильных дорог |  |  | 131192,575 | 171367,300 | 146048,525 |
| 1.1.4 | Задача. Восстановление нормативного состояния пешеходных зон |  |  | 11637,500 | 23275,000 | 34912,500 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения | управление внешнего благоустройства | всего, в том числе | 528690,85268 | 669204,800 | 837492,900 |
|  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 169360,11410 | 293657,700 | 436391,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 13307,53858 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 346023,200 | 375547,100 | 401101,900 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог |  |  | 481298,52395 | 610704,800 | 762557,800 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство сетей наружного освещения |  |  | 47392,32873 | 58500,000 | 74935,100 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 255204,400 | 258296,300 | 258296,300 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  | 255204,400 | 258296,300 | 258296,300 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | всего, в том числе | 2582518,01542 | 2972581,234 | 3177280,825 |
|  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2216274,52589 | 2597034,134 | 2776178,925 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 20220,28953 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 346023,200 | 375547,100 | 401101,900 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | всего, в том числе | 2582518,01542 | 2972581,234 | 3177280,825 |
|  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2216274,52589 | 2597034,134 | 2776178,925 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 20220,28953 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 346023,200 | 375547,100 | 401101,900 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог 
и элементов дорог» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1-1.1.1.1.8, «Итого по ПНР», 1.1.1.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 1995625 | 1995625 | 1995625 | бюджет города Перми | 124182, 500 | 138712, 800 | 149843, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 122335,8 | 63839,8 | 63839,8 |  | 66414, 080 | 68525, 790 | 34078, 200 |
| 1.1.1.1.2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 2685585 | 2685585 | 2685585 |  | 121915, 500 | 134147, 800 | 144568, 300 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 84262,3 | 59862,3 | 59862,3 |  | 47659, 280 | 50092, 910 | 38089, 600 |
| 1.1.1.1.3 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 2805584 | 2805584 | 2805584 |  | 114899, 200 | 126201, 300 | 134870, 500 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 81313 | 81313 | 81313 |  | 30605, 500 | 32870, 400 | 36176, 500 |
| 1.1.1.1.4 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 1507320 | 1507320 | 1507320 |  | 176112, 25216 | 196130, 100 | 206375, 700 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 43762,4 | 24029,6 | 24029,6 |  | 29569, 43784 | 18485, 790 | 15034, 200 |
|  |  |  | площадь приведенного в нормативное состояние тротуара |  | 159 | - | - |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.5 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 3646732 | 3646732 | 3646732 |  | 191971, 100 | 208490, 100 | 221870, 000 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 109263 | 109263 | 109263 |  | 42613,200 | 45766,500 | 50369, 800 |
| 1.1.1.1.6 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 3182134 | 3182134 | 3182134 |  | 121638, 100 | 138237, 700 | 146831, 400 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 151964,5 | 125236 | 125236 |  | 54243, 770 | 57027, 910 | 44626, 200 |
| 1.1.1.1.7 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 3241089 | 3241089 | 3241089 |  | 196945, 000 | 220909, 800 | 233379, 500 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 124990,6 | 82432 | 82432 |  | 64472, 680 | 67329, 700 | 45873, 700 |
| 1.1.1.1.8 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 571507 | 571507 | 571507 |  | 14502, 400 | 16061, 100 | 17381, 600 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 22253 | 22253 | 22253 |  | 6765,800 | 7266,600 | 7997,400 |
| Итого по ПНР |  |  | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 19635576 | 19635576 | 19635576 | бюджет города Перми | 1062166, 05216 | 1178890, 700 | 1255120, 500 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 740144,6 | 568228,7 | 568228,7 |  | 342343, 74784 | 347365, 600 | 272245, 600 |
|  |  |  | площадь приведенного в нормативное состояние тротуара |  | 159 | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9 | Паспортизация автомобильных дорог, состоящих на балансе | МКУ «Перм-благоустройство» | протяженность паспортизированных автомобильных дорог | км | 15 | - | - | бюджет города Перми | 572,694 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | ед. | 6 | 12 | 10 |  | 1409, 206 | 3069, 400 | 2820, 000 |

3.2. в графе 4 строк 1.1.1.1.11.1-1.1.1.1.11.8 слова «протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по инвентаризации и паспортизации» заменить словами «протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, включенных в реестр муниципального имущества города Перми, в состав муниципальной казны на основании распоряжения начальника департамента имущественных отношений администрации города Перми»;

3.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 | бюджет города Перми | 1410030,700 | 1533082,200 | 1534192,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.4. строку «Итого по задаче 1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1 | бюджет города Перми | 1496416,600 | 1631130,134 | 1642871,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.5. строки 1.1.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1», 1.1.2.2, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2», «Итого по задаче 1.1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, ремонт, проектно-изыскательские работы, авторский надзор, обследование искусственных дорожных сооружений, технологическое присоединение к электрическим сетям, выполняемые за счет бюджета города Перми | МКУ «Пермблагоустройство» | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта |  | кв.м |  | 58980 | 95962 | 88936 | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 144535,32389 | 219307, 700 | 257659, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6912,75095 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество актов о технологическом присоединении к электрическим сетям |  | ед. |  | 6 | - | - | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 62,4129 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 151510,48774 | 219307, 700 | 257659, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 144597,73679 | 219307, 700 | 257659, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6912,75095 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог (включая авторский надзор, экспертизу достоверности сметной стоимости, технологическое присоединение), выполняемый в рамках софинансирования расходов за счет средств бюджета Пермского края | МКУ «Пермблагоустройство» |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта |  | кв.м | 22702 | - | - | бюджет города Перми | 7865,600 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 7865,600 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7865,600 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 159376,08774 | 219307, 700 | 257659, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 152463,33679 | 219307,700 | 257659,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6912,75095 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.6. строки 1.1.3.1.1-1.1.3.1.4, «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1 | Субсидии на содержание сетей наружного освещения | управление внешнего благоустройства | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании | км | 1303,44 | 1338,44 | 1368,14 | бюджет города Перми | 105857,975 | 116792,400 | 124241,525 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.2 | Субсидии на текущий ремонт сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения) |  | протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых выполнен текущий ремонт | км | 22,363 | 20,87 | 17,76 |  | 19355,026 | 19797,600 | 18175,300 |
| 1.1.3.1.3 | Субсидии на капитальный ремонт сетей наружного освещения |  | протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 2,095 | 21,18 | - |  | 2524,174 | 32259,400 | 0,0 |
| 1.1.3.1.4 | Субсидии на паспортизацию сетей наружного освещения |  | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании, в отношении которых выполнены работы по паспортизации | км | 147 | 116 | 137 |  | 2134,700 | 1197,200 | 2311,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 129871,875 | 170046,600 | 144727,825 |

3.7. строку «Итого по задаче 1.1.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.3 | бюджет города Перми | 131192,575 | 171367,300 | 146048,525 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.8. часть таблицы «1.1.4 «Задача. Восстановление нормативного состояния пешеходных зон» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4 | Задача. Восстановление нормативного состояния пешеходных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 1633 | 1501 | 1391 | бюджет города Перми | 1374,500 | 2749,000 | 4123,500 |
| 1.1.4.1.2 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Индустриальном районе | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | 1491,4 | 1384 | 1283 |  | 1267,650 | 2535,300 | 3802,950 |
| 1.1.4.1.3 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | 3236 | 1501 | 1391 |  | 1267,803 | 2749,100 | 4263,100 |
| 1.1.4.1.4 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | 2920 | 1967 | 1823 |  | 1802,000 | 3604,000 | 5406,000 |
| 1.1.4.1.5 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Мотовилихинском районе | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | 1742,8 | 1617 | 1499 |  | 1330,000 | 2962,800 | 4595,600 |
| 1.1.4.1.6 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Орджоникидзевском районе | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | 1365,6 | 1267 | 1175 |  | 1160,70454 | 2321,500 | 3482,300 |
| 1.1.4.1.7 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Свердловском районе | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | 3645 | 2084 | 1932 |  | 1908,937 | 3817,900 | 5726,836 |
| 1.1.4.1.8 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в поселке Новые Ляды | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | 615 | 217 | 201 |  | 189,900 | 397,800 | 605,700 |
| Итого по ПНР |  |  |  | кв.м | 16648,8 | 11538 | 10695 | бюджет города Перми | 10301,49454 | 21137,400 | 32005, 986 |
| 1.1.4.1.9 | Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 772 | 659 | 610 | бюджет города Перми | 139,500 | 279,000 | 418,500 |
| 1.1.4.1.10 | Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек в Индустриальном районе | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | 654,6 | 603 | 559 |  | 127,650 | 255,300 | 382,950 |
| 1.1.4.1.11 | Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | 1180 | 659 | 610 |  | 246,297 | 279,000 | 279,000 |
| 1.1.4.1.12 | Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | 986 | 883 | 818 |  | 187,100 | 374,100 | 561,100 |
| 1.1.4.1.13 | Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек в Мотовилихинском районе | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | 776,4 | 715 | 662 |  | 302,800 | 302,800 | 302,800 |
| 1.1.4.1.14 | Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек в Орджоникидзевском районе | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | 593,8 | 547 | 507 |  | 115,79546 | 231,600 | 347,400 |
| 1.1.4.1.15 | Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек в Свердловском районе | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | 1223 | 939 | 870 |  | 198,863 | 397,800 | 596,764 |
| 1.1.4.1.16 | Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек в поселке Новые Ляды | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | 57 | 42 | 39 |  | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| Итого по ПНР |  |  |  | кв.м | 6242,8 | 5047 | 4675 | бюджет города Перми | 1336,00546 | 2137,6 | 2906,514 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11637,500 | 23275,0 | 34912, 500 |
| Итого по задаче 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11637,500 | 23275,0 | 34912, 500 |

3.9. строку «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1 | всего, в том числе | 1798622,76274 | 2045080,134 | 2081491,625 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1791710,01179 | 2045080,134 | 2081491,625 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6912,75095 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

4.1. строки 1.2.1.6, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.6» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.6 | Строительство транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600), включая затраты на технологическое присоединение | МКУ «Перм-благоустройство» | протяженность построенных автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям на бесплатной основе | км | - | 12,7 | 10,9 | бюджет города Перми | 0,0 | 109975,000 | 101125,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | акт приемки разработанных и прошедших государственную экспертизу проектных документаций по строительству автомобильных дорог к земельным участкам в микрорайонах Ива и Заозерье (неисполнение показателя в 2014 году) | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 9756,83164 |  |  |
|  |  |  | количество актов о технологическом присоединении к электрическим сетям | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 24,39231 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.6 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 24,39231 | 109975,000 | 101125,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 9756,83164 |  |  |

4.2. строку «Итого по задаче 1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1 | всего, в том числе | 481298,52395 | 610704,800 | 762557,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 125518,49231 | 235157,700 | 361455,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 9756,83164 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 346023,200 | 375547,100 | 401101,900 |

4.3. строки 1.2.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1», «Итого по задаче 1.2.2», «Итого по 
подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1 | Строительство сетей наружного освещения (включая проектно-изыскательские работы) | МКУ «Перм-благоустройство» | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 23,13 | 30,5 | 35 | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 31943,295 | 53512,000 | 67296,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2,05 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2045,1075 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество актов приемки выполненных работ по строительству сетей наружного освещения (неисполнение показателя в 2014 году) | ед. | 1 | - | - |  | 118,28759 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения | ед. | 11 | 2 | 5 | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 11785,441 | 4988,000 | 7639,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1116,91812 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество актов о технологическом присоединении к электрическим сетям | ед. | 13 | - | - | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 112,88579 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество актов о технологическом присоединении к электрическим сетям (неисполнение показателя в 2014 году) |  | 3 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 270,39373 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 47392,32873 | 58500,000 | 74935,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 43841,62179 | 58500,000 | 74935,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 3550,70694 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 47392,32873 | 58500,000 | 74935,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 43841,62179 | 58500,000 | 74935,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 3550,70694 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 528690,85268 | 669204,800 | 837492,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 169360,11410 | 293657,700 | 436391,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 13307,53858 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 346023,200 | 375547,100 | 401101,900 |

5. Раздел «Финансирование подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» изложить в следующей редакции:

- «ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков

работ» муниципальной программы «Организация дорожной

деятельности в городе Перми»

| № | Наименование цели, задачи, мероприятия по подпрограмме | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования, год | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата (ПНР) | ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение нормативного состояния и развитие сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ | МКУ «Пермблагоустройство» | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 174052,400 | 175056,700 | 175056,700 |
| 1.3.1.1.2 |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 10124,500 | 10387,700 | 10387,700 |
| 1.3.1.1.3 |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 11099,900 | 11438,600 | 11438,600 |
| 1.3.1.1.4 |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 10762,400 | 11041,700 | 11041,700 |
| 1.3.1.1.5 |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 9716,100 | 9979,300 | 9979,300 |
| 1.3.1.1.6 |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 12596,300 | 12909,500 | 12909,500 |
| 1.3.1.1.7 |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 10173,200 | 10383,500 | 10383,500 |
| 1.3.1.1.8 |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 10976,200 | 11272,600 | 11272,600 |
| 1.3.1.1.9 |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 5703,400 | 5826,700 | 5826,700 |
| Итого по ПНР |  |  |  | ед. | 9 | 9 | 9 | бюджет города Перми | 255204,400 | 258296,300 | 258296,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 255204,400 | 258296,300 | 258296,300 |
| Итого по задаче 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 255204,400 | 258296,300 | 258296,300 |
| Итого по подпрограмме 1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 255204,400 | 258296,300 | 258296,300 |

6. В приложении:

6.1. в таблице 6:

6.1.1. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 2016 год – 12,7 км; 2017 год – 10,9 км |
| --- | --- | --- |

6.1.2. строки 14-16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2014 год – 18692,919 тыс.руб.; 2015 год – 9781,22395 тыс.руб.; 2016 год – 109975,000 тыс.руб.; 2017 год – 101125,0 тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 239574,14295 тыс.руб., бюджет города Перми, в том числе: 2014 год – 18692,919 тыс.руб., бюджет города Перми; 2015 год – 9781,22395 тыс.руб., в том числе: 9756,83164 тыс.руб., бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года), 24,39231 тыс.руб., бюджет города Перми; 2016 год – 109975,0 тыс.руб., бюджет города Перми; 2017 год – 101125,0 тыс.руб., бюджет города Перми |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | разработанные и прошедшие государственную экспертизу проектные документаций по строительству автомобильных дорог к земельным участкам в микрорайонах Ива и Заозерье | ед. | 3 | 2014 |
|  |  |  |  | 2015 |
|  | протяженность построенных автомобильных дорог | км | 12,7 | 2016 |
|  |  |  | 10,9 | 2017 |

6.2. в таблице 11:

6.2.1. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенных сетей наружного освещения – 90,68 км, в том числе: 2015 год – 25,18 км; 2016 год – 30,5 км; 2017 год – 35 км |
| --- | --- | --- |

6.2.2. строки 14-16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 180827,42873 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 47392,32873 тыс.руб.; 2016 год – 58500,000 тыс.руб.; 2017 год – 74935,100 тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 180827,42873 тыс.руб., бюджет города Перми, в том числе: 2015 год – 47392,32873 тыс.руб., в том числе: 43841,62179 тыс.руб., бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года); 3550,70694 тыс.руб., бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 58500,000 тыс.руб.; 2017 год – 74935,100 тыс.руб. |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 25,18 | 2015 |
|  |  |  | 30,5 | 2016 |
|  |  |  | 35 | 2017 |
|  | количество проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения | ед. | 11 | 2015 |
|  |  |  | 2 | 2016 |
|  |  |  | 5 | 2017 |
|  | количество актов о технологическом присоединении к электрическим сетям | ед. | 16 | 2015 |

7. В приложении 2:

7.1. строки 1.1.1.1.1-1.1.1.1.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 1995625 | бюджет города Перми | 124182,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 63839,8 |  | 28830,400 |
| 1.1.1.1.1.1 | Проспект Парковый от ул.Куфонина до ул.Зои Космодемьянской |  | 01 мая | 15 октября |  |  | 58496 |  | 37583,680 |
| 1.1.1.1.2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 2685585 |  | 121915,500 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 59862,3 |  | 32224,100 |
| 1.1.1.1.2.1 | Проспект Декабристов от ул.Карпинского до ул.Шахтерской |  | 01 мая | 15 октября |  |  | 21170 |  | 13383,280 |
| 1.1.1.1.2.2 | Ул.Космонавта Беляева от ул.Милиционера Власова до ул.Свиязева |  | 01 мая | 15 октября |  |  | 3230 |  | 2051,900 |
| 1.1.1.1.3 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 2805584 |  | 114899,200 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 81313 |  | 30605,500 |
| 1.1.1.1.4 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 1507320 |  | 176112, 25216 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 36247,4 |  | 24522,000 |
| 1.1.1.1.4.1 | Ул.25-го Октября от ул.Монастырской до ул.Ленина |  | 01 мая | 15 октября |  |  | 7515 |  | 4828,390 |

7.2. после строки 1.1.1.1.4.1 дополнить строкой следующего содержания:

| 1.1.1.1.4.2 | Перекресток Комсомольского проспекта и ул.Ленина |  | 01 июля | 01 ноября | площадь приведенного в нормативное состояние тротуара |  | 159 |  | 219,04784 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.3. строки 1.1.1.1.5-1.1.1.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 3646732 |  | 191971,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 109263 |  | 42613,200 |
| 1.1.1.1.6 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 3182134 |  | 121638,100 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 125236 |  | 37754,200 |
| 1.1.1.1.6.1 | Ул.Соликамская от железнодорожного переезда до ул.Первомайской |  | 01 мая | 15 октября |  |  | 26728,5 |  | 16489,570 |
| 1.1.1.1.7 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 3241089 |  | 196945,000 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 82432 |  | 38809,500 |
| 1.1.1.1.7.1 | Комсомольская площадь, ул.Белинского от ул.Николая Островского до ул.Куйбышева |  | 01 мая | 15 октября |  |  | 30704,6 |  | 19507,390 |
| 1.1.1.1.7.2 | Ул.Хлебозаводская от ул.Героев Хасана до ул.Куйбышева |  | 01 мая | 15 октября |  |  | 11854 |  | 6155,790 |
| 1.1.1.1.8 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 571507 |  | 14502,400 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 22253 |  | 6765,800 |
| 1.1.1.1.9 | Паспортизация автомобильных дорог, состоящих на балансе | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 мая | 20 ноября | протяженность паспортизированных автомобильных дорог | км | 15 | бюджет города Перми | 572,694 |
|  |  |  |  |  | количество земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | ед. | 6 |  | 1409,206 |

7.4. в графе 6 строк 1.1.1.1.11.1-1.1.1.1.11.8 слова «протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по инвентаризации и паспортизации» заменить словами «протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, включенных в реестр муниципального имущества города Перми, в состав муниципальной казны, на основании распоряжения начальника департамента имущественных отношений администрации города Перми»;

7.5. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 | бюджет города Перми | 1410030,700 |
| --- | --- | --- |

7.6. строку «Итого по задаче 1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1 | бюджет города Перми | 1496416,600 |
| --- | --- | --- |

7.7. строку 1.1.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.2 | Дорога к госпиталю ГУ МВД России по Пермскому краю, ул.Героев Хасана,47а | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 20 ноября | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 3317 | бюджет города Перми | 16489,355 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12 мая | 30 июня | количество актов о технологическом присоединении к электрическим сетям | ед. | 1 |  | 9,56561 |

7.8. строки 1.1.2.1.1.6-1.1.2.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.6 | Ул.Якутская от участка ремонта 2012 года до ул.Светлогорской | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 20 ноября | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 18203 | бюджет города Перми | 24595,45376 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.7 | Дорога Дружбы от Соснового бора до границ ремонта 2014 года |  | 01 июня | 20 ноября |  |  | 7100 |  | 9871,800 |
| 1.1.2.1.1.8 | Ул.Лянгасова от ул.Веденеева до ул.Цимлянской |  | 01 июня | 20 ноября |  |  | 16355 |  | 22191,29913 |

7.9. строку 1.1.2.1.1.10 признать утратившей силу;

7.10. дополнить строкой следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.11 | Автодорога Пермь – Новые Ляды от Васильевского лога до ул.40 лет Победы | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 20 ноября | акт приемки выполненных работ по пересчету сметной стоимости для получения заключения государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости | ед. | 1 | бюджет города Перми | 40,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.11. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 58980 | всего, в том числе | 145583,4535 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 144544,8895 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1038,564 |

7.12. строки 1.1.2.1.2.1, 1.1.2.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.2.1 | Ул.Пушкина от ул.Крылова до ул.Революции (корректировка проекта) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 мая | 25 декабря | акт приемки разработанных и прошедших государственную экспертизу проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 841,36056 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 апреля | 01 августа | количество актов о технологическом присоединении к электрическим сетям |  | 1 | бюджет города Перми | 9,56561 |
| 1.1.2.1.2.2 | Ул.Героев Хасана от ул.Хлебозаводской до микрорайона Липовая гора |  | 01 мая | 25 декабря | акт приемки разработанных и прошедших государственную экспертизу проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог |  | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2596,32317 |
|  |  |  |  |  | количество актов о технологическом присоединении к электрическим сетям |  | 3 | бюджет города Перми | 32,52309 |

7.13. строки 1.1.2.1.2.4, 1.1.2.1.2.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.2.4 | Автодорога Пермь – Новые Ляды от Васильевского лога до ул.40 лет Победы | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 мая | 25 декабря | акт приемки разработанного проекта по освоению лесов | ед. | 2 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 191,773 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.2.5 | Путепровод по шоссе Космонавтов на пересечении с Транссибирской магистралью |  | 01 мая | 25 декабря | акт приемки разработанных и прошедших государственную экспертизу проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог |  | 1 |  | 1042,42248 |
|  |  |  |  |  | количество актов о технологическом присоединении к электрическим сетям |  | 1 | бюджет города Перми | 10,75859 |

7.14. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1.2», «Итого  по основному мероприятию 1.1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2 | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 52,84729 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 5874,18695 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1 | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 144597,73679 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6912,75095 |

7.15. строку 1.1.2.2.2 признать утратившей силу;

7.16. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2», «Итого по задаче 1.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 22702 | всего, в том числе | 7865,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет города Перми | 7865,600 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  | всего, в том числе | 159376,08774 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 152463,33679 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6912,75095 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 |

7.17. строки 1.1.3.1.1, 1.1.3.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1 | Субсидии на содержание сетей наружного освещения | управление внешнего благоустройства | 01 января | 31 декабря | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании | км | 1303,44 | бюджет города Перми | 105857,975 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.2 | Субсидии на текущий ремонт сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения) |  | 15 апреля | 20 декабря | протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых выполнен текущий ремонт | км | 24,77 |  | 19355,026 |

7.18. после строки 1.1.3.1.2 дополнить строками следующего содержания:

| 1.1.3.1.3 | Субсидии на капитальный ремонт сетей наружного освещения: | управление внешнего благоустройства | 01 июля | 30 октября | протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 2,095 | бюджет города Перми | 2524,174 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.3.1 | Ул.Баргузинская от дома № 3 до дома № 22 |  |  |  |  |  | 0,17 | бюджет города Перми | 147,145 |
| 1.1.3.1.3.2 | Ул.Бирская от ул.Писарева до ул.Шировой |  |  |  |  |  | 0,28 |  | 246,264 |
| 1.1.3.1.3.3 | Ул.Седова от ул.Пионерской до ул.Куйбышева |  |  |  |  |  | 0,21 |  | 269,625 |
| 1.1.3.1.3.4 | Ул.Пигасовская от ул.Лбова до ул.Республиканской, ул.Лбова от ул.Пигасовской до ул.Урицкого |  |  |  |  |  | 0,35 |  | 308,864 |
| 1.1.3.1.3.5 | Ул.Переселенческая от ул.Спортивной до ул.2-й Рыночной |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 111,064 |
| 1.1.3.1.3.6 | Ул.Ползунова от ул.Овчинникова до ул.Таврической |  |  |  |  |  | 0,31 |  | 309,302 |
| 1.1.3.1.3.7 | Проспект Парковый от ул.Куфонина до ул.Желябова |  |  |  |  |  | 0,675 |  | 1131,910 |

7.19. строку 1.1.3.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.4 | Субсидии на паспортизацию сетей наружного освещения | управление внешнего благоустройства | 01 января | 31 декабря | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании, в отношении которых выполнены работы по паспортизации | км | 147 | бюджет города Перми | 2134,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.20. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 |  | 129871,875 |
| --- | --- | --- |

7.21. строку «Итого по задаче 1.1.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.3 | бюджет города Перми | 131192,575 |
| --- | --- | --- |

7.22. часть таблицы «1.1.4 «Задача. Восстановление нормативного состояния пешеходных зон» изложить в следующей редакции:

| - 1.1.4 | Задача. Восстановление нормативного состояния пешеходных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.4.1 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.4.1.1 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Дзержинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.1 | Ул.Лепешинской от ул.Кустарной до ул.Лепешинской,43 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 57 |  | бюджет города Перми | 46,700* |
| 1.1.4.1.1.2 | Ул.Екатерининская от площади Гайдара до ул.Екатерининской,225 |  |  |  |  |  | 401 |  |  | 248,400* |
| 1.1.4.1.1.3 | Ул.Маяковского от ул.Есенина до ул.Красина |  |  |  |  |  | 560 |  |  | 529,200* |
| 1.1.4.1.1.4 | Тротуар к детскому саду № 90 по ул.Василия Каменского,14 от проспекта Паркового до ул.Василия Каменского |  |  |  |  |  | 188 |  |  | 208,200* |
| 1.1.4.1.1.5 | Ул.Мильчакова от ул.Мильчакова,22 до ул.Мильчакова,35 |  |  |  |  |  | 387 |  |  | 275,100* |
| 1.1.4.1.1.6 | Ул.Красноборская |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 66,900* |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1 |  |  |  |  |  |  | 1633 |  |  | 1374,500 |
| - 1.1.4.1.2 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Индустриальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.2.1 | Ул.Космонавта Беляева от ул.Одоевского до ул.Комбайнеров | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 266,9 |  | бюджет города Перми | 117,4225* |
| 1.1.4.1.2.2 | Ул.Архитектора Свиязева от ул.Карпинского до ул.Архитектора Свиязева,10 |  |  |  |  |  | 333,5 |  |  | 326,810* |
| 1.1.4.1.2.3 | Ул.Чердынская от ул.Чердынской,19 до ул.Архитектора Свиязева,18 |  |  |  |  |  | 108 |  |  | 105,2375* |
| 1.1.4.1.2.4 | Ул.Подводников от ул.Советской Армии до ул.Советской Армии,46 |  |  |  |  |  | 269 |  |  | 221,4795* |
| 1.1.4.1.2.5 | Ул.Комбайнеров от ул.Чердынской,17 до ул.Чердынской,13 |  |  |  |  |  | 241 |  |  | 216,0095* |
| 1.1.4.1.2.6 | Ул.Левченко от ул.Спартаковской до ул.Стахановской,6а |  |  |  |  |  | 273 |  |  | 280,6910* |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.2 |  |  |  |  |  |  | 1491,4 |  |  | 1267,650 |
| - 1.1.4.1.3 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Кировском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.3.1 | Ул.Светлогорская от ул.Светлогорской,18 до ул.Светлогорской,20а | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 236 |  | бюджет города Перми | 0,0* |
| 1.1.4.1.3.2 | Ул.Кировоградская,73а (вдоль дома) |  |  |  |  |  | 315 |  |  | 0,0* |
| 1.1.4.1.3.3 | Ул.Волгодонская от ул.Волгодонской,20а до ул.Каховской 5-й |  |  |  |  |  | 190 |  |  | 0,0* |
| 1.1.4.1.3.4 | Ул.Калинина от ул.Каляева до ул.Юнг Прикамья |  |  |  |  |  | 850 |  |  | 731,979 |
| 1.1.4.1.3.5 | Ул.Сокольская,25 (вдоль дома) |  |  |  |  |  | 285 |  |  | 0,0* |
| 1.1.4.1.3.6 | Ул.Ласьвинская от ул.Маршала Рыбалко до ул.Автозаводской |  |  |  |  |  | 250 |  |  | 214,750 |
| 1.1.4.1.3.7 | Ул.Камышинская от ул.Адмирала Ушакова до ул.Монтажников |  |  |  |  |  | 280 |  |  | 0,0* |
| 1.1.4.1.3.8 | Тротуар к детской музыкальной школе № 8 по ул.Сокольской,8 |  |  |  |  |  | 160 |  |  | 3,244* |
| 1.1.4.1.3.9 | Ул.Кировоградская от ул.Кировоградской,39 до ул.Кировоградской,49 |  |  |  |  |  | 370 |  |  | 317,830 |
| 1.1.4.1.3.10 | Ул.Адмирала Макарова от ул.Сокольской до ул.Адмирала Ушакова |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 0,0* |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.3 |  |  |  |  |  |  | 3236 |  |  | 1267,803 |
| - 1.1.4.1.4 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Ленинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.4.1 | Ул.Екатерининская от Комсомольского проспекта до съезда к ТРК «Колизей синема» | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 992 |  | бюджет города Перми | 679,1355* |
| 1.1.4.1.4.2 | Ул.Крисанова от ул.Петропавловской до ул.Крисанова,10 |  |  |  |  |  | 510 |  |  | 316,340* |
| 1.1.4.1.4.3 | Ул.Крисанова от ул.Крисанова,16 (вдоль дома) до ул.Пермской |  |  |  |  |  | 315 |  |  | 201,201* |
| 1.1.4.1.4.4 | Тротуар от ул.Екатерининской,164 вдоль сквера «Аллея памяти» до ул.Борчанинова |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 265,1785* |
| 1.1.4.1.4.5 | Ул.Куйбышева от ул.Луначарского до ул.Куйбышева,38 (вдоль дома) |  |  |  |  |  | 533 |  |  | 208,671* |
| 1.1.4.1.4.6 | Ул.Пермская от ул.Пермской,128а до ул.Попова,18а (вдоль дома) |  |  |  |  |  | 170 |  |  | 131,474* |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.4 |  |  |  |  |  |  | 2920 |  |  | 1802,000 |
| - 1.1.4.1.5 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Мотовилихинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.5.1 | Тротуар от ул.Крупской,92 (вдоль детского сада № 317 по ул.Крупской,90) до бульвара Гагарина,107/5 | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м |  | 186 | бюджет города Перми | 444,438 |
| 1.1.4.1.5.2 | Ул.Гайдара от ул.Гайдара,12 до ул.Гайдара,18 |  |  |  |  |  |  | 304 |  | 636,467 |
| 1.1.4.1.5.3 | Ул.КИМ от ул.Хрустальной до ул.Грачева |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 0,0* |
| 1.1.4.1.5.4 | Ул.Николая Быстрых от ул.Николая Быстрых,14 до ул.Инженерной |  |  |  |  |  |  | 220 |  | 0,0* |
| 1.1.4.1.5.5 | Ул.Крупской от ул.Уральской до ул.Лебедева |  |  |  |  |  |  | 270 |  | 0,0* |
| 1.1.4.1.5.6 | Ул.Юрша от ул.Юрша,1 до ул.Юрша,9 |  |  |  |  |  |  | 380 |  | 0,0* |
| 1.1.4.1.5.7 | Ул.Розалии Землячки (четная сторона) от ул.КИМ до ул.Лебедева |  |  |  |  |  |  | 182,8 |  | 249,095 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.5 |  |  |  |  |  |  |  | 1742,8 |  | 1330,000 |
| - 1.1.4.1.6 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.6.1 | Ул.Социалистическая от ул.Томской до ул.Криворожской | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м |  | 360,6 | бюджет города Перми | 282,95777* |
| 1.1.4.1.6.2 | Ул.Криворожская от ул.Цимлянской до ул.Социалистической |  |  |  |  |  |  | 625 |  | 478,11684* |
| 1.1.4.1.6.3 | Ул.Доватора,1 |  |  |  |  |  |  | 380 |  | 399,62993* |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.6 |  |  |  |  |  |  |  | 1365,6 |  | 1160,70454 |
| - 1.1.4.1.7 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Свердловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.7.1 | Ул.Льва Шатрова от ул.Льва Шатрова,4 до ул.Льва Шатрова,24 | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м |  | 2376 | бюджет города Перми | 1357,961* |
| 1.1.4.1.7.2 | Ул.Чернышевского от ул.Героев Хасана до площади Карла Маркса |  |  |  |  |  |  | 1269 |  | 550,976* |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.7 |  |  |  |  |  |  |  | 3645 |  | 1908,937 |
| - 1.1.4.1.8 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в поселке Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.8.1 | Ул.Николая Островского от ул.Николая Островского,81 до ул.Молодежной | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м |  | 167 | бюджет города Перми | 102,586* |
| 1.1.4.1.8.2 | Ул.Николая Островского от ул.Трактовой до ул.Николая Островского,63 |  |  |  |  |  |  | 153 |  | 53,186* |
| 1.1.4.1.8.3 | Ул.40 лет Победы от ул.Николая Островского до ул.40 лет Победы,38 |  |  |  |  |  |  | 162 |  | 21,148* |
| 1.1.4.1.8.4 | Ул.40 лет Победы (в районе АЗС до лестницы) |  |  |  |  |  |  | 133 |  | 12,980* |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.8 |  |  |  |  |  |  |  | 615 |  | 189,900 |
| - 1.1.4.1.9 | Ремонт газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров в Дзержинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.9.1 | Ул.Лепешинская от ул.Кустарной до ул.Лепешинской,43 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м |  | 38 | бюджет города Перми | 6,846* |
| 1.1.4.1.9.2 | Ул.Екатерининская от площади Гайдара до ул.Екатерининской,225 |  |  |  |  |  |  | 303 |  | 54,4895* |
| 1.1.4.1.9.3 | Ул.Мильчакова от ул.Мильчакова,22 до ул.Мильчакова,35 |  |  |  |  |  |  | 193 |  | 34,798* |
| 1.1.4.1.9.4 | Тротуар вдоль хоккейной коробки на ул.Мильчакова (сквер по ул.Таврической) |  |  |  |  |  |  | 168 |  | 30,2515* |
| 1.1.4.1.9.5 | Тротуар по ул.Докучаева от Низовского проезда до остановки «ПЗСП» |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 13,115* |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.9 |  |  |  |  |  |  |  | 772 |  | 139,500 |
| - 1.1.4.1.10 | Ремонт газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров в Индустриальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.10.1 | Ул.Свиязева от ул.Карпинского до ул.Свиязева,10 | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м |  | 140,5 | бюджет города Перми | 27,398* |
| 1.1.4.1.10.2 | Ул.Чердынская от ул.Чердынской,19 до ул.Свиязева,18 |  |  |  |  |  |  | 72,3 |  | 14,099* |
| 1.1.4.1.10.3 | Ул.Подводников от ул.Советской Армии до ул.Советской Армии,46 |  |  |  |  |  |  | 88,7 |  | 17,297* |
| 1.1.4.1.10.4 | Ул.Комбайнеров от ул.Чердынской,17 до ул.Чердынской,13 |  |  |  |  |  |  | 130,5 |  | 25,448* |
| 1.1.4.1.10.5 | Ул.Левченко от ул.Спартаковской до ул.Стахановской,6а |  |  |  |  |  |  | 222,6 |  | 43,408* |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.10 |  |  |  |  |  |  |  | 654,6 |  | 127,650 |
| - 1.1.4.1.11 | Ремонт газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров в Кировском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.11.1 | Ул.Кировоградская,73а (вдоль дома) | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м |  | 50 | бюджет города Перми | 10,426 |
| 1.1.4.1.11.2 | Ул.Волгодонская от ул.Волгодонской,20а до ул.Каховской 5-й |  |  |  |  |  |  | 190 |  | 39,660 |
| 1.1.4.1.11.3 | Ул.Калинина от ул.Каляева до ул.Юнг Прикамья |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 125,232 |
| 1.1.4.1.11.4 | Ул.Ласьвинская от ул.Маршала Рыбалко до ул.Автозаводской |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 12,530 |
| 1.1.4.1.11.5 | Ул.Камышинская от ул.Адмирала Ушакова до ул.Монтажников |  |  |  |  |  |  | 80 |  | 16,700 |
| 1.1.4.1.11.6 | Ул.Кировоградская от ул.Кировоградской,39 до ул.Кировоградской,41 |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 41,749 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.11 |  |  |  |  |  |  |  | 1180 |  | 246,297 |
| - 1.1.4.1.12 | Ремонт газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров в Ленинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.12.1 | Ул.Крисанова от ул.Петропавловской до ул.Крисанова,10 | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м |  | 210 | бюджет города Перми | 39,490* |
| 1.1.4.1.12.2 | Ул.Крисанова от ул.Крисанова,16 (вдоль дома) до ул.Пермской |  |  |  |  |  |  | 403 |  | 75,753* |
| 1.1.4.1.12.3 | Тротуар от ул.Екатерининской,164 вдоль сквера «Аллея памяти» до ул.Борчанинова |  |  |  |  |  |  | 350 |  | 67,5535* |
| 1.1.4.1.12.4 | Ул.Пермская от ул.Пермской,128а до ул.Попова,18а (вдоль дома) |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 4,3035* |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.12 |  |  |  |  |  |  |  | 986 |  | 187,100 |
| - 1.1.4.1.13 | Ремонт газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров в Мотовилихинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.13.1 | Газон по нечетной стороне бульвара Гагарина между проезжей частью и тротуаром | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м |  | 776,4 | бюджет города Перми | 302,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.13 |  |  |  |  |  |  |  | 776,4 |  | 302,800 |
| - 1.1.4.1.14 | Ремонт газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.14.1 | Ул.Социалистическая от ул.Томской до ул.Криворожской | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м |  | 142,3 | бюджет города Перми | 28,93698* |
| 1.1.4.1.14.2 | Ул.Криворожская от ул.Цимлянской до ул.Социалистической |  |  |  |  |  |  | 267 |  | 49,46411* |
| 1.1.4.1.14.3 | Ул.Доватора,1 |  |  |  |  |  |  | 184,5 |  | 37,39437* |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.14 |  |  |  |  |  |  |  | 593,8 |  | 115,79546 |
| - 1.1.4.1.15 | Ремонт газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров в Свердловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.15.1 | Ул.Льва Шатрова от ул.Льва Шатрова,4 до ул.Льва Шатрова,24 | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м |  | 980 | бюджет города Перми | 159,356* |
| 1.1.4.1.15.2 | Ул.Чернышевского от ул.Героев Хасана до площади Карла Маркса |  |  |  |  |  |  | 243 |  | 39,507* |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.15 |  |  |  |  |  |  |  | 1223 |  | 198,863 |
| - 1.1.4.1.16 | Ремонт газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров в поселке Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.16.1 | Ул.Николая Островского от ул.Николая Островского,81 до ул.Молодежной | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 14 апреля | 01 сентября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м |  | 57 | бюджет города Перми | 18,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.16 |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  | 18,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 |  |  |  |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м |  | 16648,8 | бюджет города Перми | 10301,49454 |
|  |  |  |  |  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м |  | 6242,8 |  | 1336,00546 |
| Итого по задаче 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11637,500 |

7.23. строку «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1 | всего, в том числе | 1798622,76274 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1791710,01179 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6912,75095 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 |

7.24. после строки «Итого по подпрограмме 1.1» дополнить сноской следующего содержания:

«* полная оплата выполненных объемов работ будет произведена в 2016 году в рамках выделенного финансирования».

8. В приложении 3:

8.1. строки 1.2.1.6, 1.2.1.6.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.6» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.6 | Строительство транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600), включая затраты на технологическое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.6.1 | Проектно-изыскательские работы по строительству транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 апреля | 30 декабря | акт приемки разработанных и прошедших государственную экспертизу проектных документаций по строительству автомобильных дорог к земельным участкам в микрорайонах Ива и Заозерье (неисполнение показателя в 2014 году) | ед. | 3 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 9756, 83164 |
|  |  |  | 01 апреля | 01 августа | количество актов о технологическом присоединении к электрическим сетям |  | 2 | бюджет города Перми | 24,39231 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.6 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 24,39231 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 9756, 83164 |

8.2. строку 1.2.2.1.1.8 признать утратившей силу;

8.3. строки 1.2.2.1.1.10-1.2.2.1.1.11 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.10 | Микрорайон Висим-1: ул.Барановская, ул.Якова Кузнецова, ул.Братьев Каменских, ул.Постаногова | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 01 декабря | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 2,2 | бюджет города Перми | 957,094* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.11 | Микрорайон Висим-2: ул.Егоршинская, ул.Артинская, ул.Еланская, Сухоложские 1-й, 2-й проезды, ул.Нагорная, ул.Сухоложская |  | 01 июня | 01 декабря |  |  | 1,3 |  | 1000,000* |

8.4. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 25,18 | всего, в том числе | 34106,69009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 23,13 | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 31943,295 |
|  |  |  | 2,05 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2045,1075 |
|  | количество актов приемки выполненных работ по строительству сетей наружного освещения (неисполнение показателя в 2014 году) | ед. | 1 |  | 118,28759 |

8.5. строку 1.2.2.1.2.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.4 | Социалистический поселок | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 20 декабря | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 292,189 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.6. строки 1.2.2.1.1.12-1.2.2.1.1.14 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.12 | Улицы поселка Новые Ляды | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 01 декабря | количество актов приемки выполненных работ по строительству сетей наружного освещения (неисполнение показателя в 2014 году) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 584,63612 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.2.13 | Микрорайон Чапаевский |  | 01 июня | 01 декабря |  | ед. | 1 |  | 263,359 |
| 1.2.2.1.2.14 | Ул.Корсуньская, 1-й Мозырьский переулок |  | 01 июня | 01 декабря |  | ед. | 1 |  | 234,819 |

8.7. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения | 12 | всего, в том числе | 12902,35912 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 11785,441 |
|  | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения (неисполнение показателя в 2014 году) | 3 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1116,91812 |

8.8. строки 1.2.2.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.3», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1», «Итого по задаче 1.2.2», «Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.3.1 | Затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 апреля | 30 декабря | количество актов о технологическом присоединении к электрическим сетям | ед. | 13 | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 112,88579 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество актов о технологическом присоединении к электрическим сетям (неисполнение показателя в 2014 году) |  | 3 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 270,39373 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 112,88579 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 270,39373 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 47392,32873 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 43841,62179 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 3550,70694 |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 47392,32873 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 43841,62179 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 3550,70694 |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 528690,85268 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 169360,11410 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 13307,53858 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 346023,200 |

8.9. после строки «Итого по подпрограмме 1.2» дополнить сноской следующего содержания:

«* полная оплата выполненных объемов работ будет произведена в 2016 году в рамках выделенного финансирования».

9. В приложении 4:

9.1. строки 1.3.1.1.1-1.3.1.1.9, «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1», «Итого по задаче 1.3.1», «Итого по подпрограмме 1.3» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермблагоустройство» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 января | 31 декабря | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 174052,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.2 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01 января | 31 декабря |  |  | 1 |  | 10124,500 |
| 1.3.1.1.3 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Индустриального района» | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01 января | 31 декабря |  |  | 1 |  | 11099,900 |
| 1.3.1.1.4 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Кировского района» | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01 января | 31 декабря |  |  | 1 |  | 10762,400 |
| 1.3.1.1.5 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Ленинского района» | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01 января | 31 декабря |  |  | 1 |  | 9716,100 |
| 1.3.1.1.6 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01 января | 31 декабря |  |  | 1 |  | 12596,300 |
| 1.3.1.1.7 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 01 января | 31 декабря |  |  | 1 |  | 10173,200 |
| 1.3.1.1.8 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Свердловского района» | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01 января | 31 декабря |  |  | 1 |  | 10976,200 |
| 1.3.1.1.9 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 01 января | 31 декабря |  |  | 1 |  | 5703,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1 |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 255204,400 |
| Итого по задаче 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 255204,400 |
| Итого по подпрограмме 1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 255204,400 |