08.06.2015

352

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

08.06.2015

352

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 
2014 г. № 713 (в ред. от 30.12.2014 № 1060, в ред. от 09.04.2015 № 200).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента социальной политики администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми                                                      Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 08.06.2015 № 352

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние образовательных

учреждений города Перми», утвержденную постановлением администрации города

Перми от 15 октября 2014 г. № 713

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. в графе 3 строки 5:

слова «МАОУ ДОД «ЦДТ «Мотовилиха» г.Перми» заменить словами «МАОУ ДОД «ЦДОД «Мотовилиха» г.Перми»;

слова «приведение к лицензионным требованиям 83 зданий 37 ДОУ (470 млн.руб.)» заменить словами «приведение 
к лицензионным требованиям 83 зданий 37 ДОУ (431 млн.руб.)»;

слова «В 2015 году планируется восстановить 8 зданий ДОУ: ДОУ № 85, 134, 268, 278, 358, 400, 409, 418 и создать 1225 мест для детей дошкольного возраста. Стоимость капитального ремонта составляет 475 млн.руб.» заменить словами «В 2015 году планируется создать 3054 места для детей дошкольного возраста, из них:

1400 мест – в восстановленных зданиях ДОУ № 85, 134, 268, 278, 358, 400, 418, 39;

298 мест – в 11 восстановленных ранее перепрофилированных группах 12-часовой услуги;

1356 мест – в 38 восстановленных ранее перепрофилированных группах 4-часовой услуги.»;

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе: | 1159668,081 | 271024,300 | 392369,062 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1091179,838 | 271024,300 | 392369,062 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 68488,243 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе: | 1159668,081 | 271024,300 | 392369,062 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1091179,838 | 271024,300 | 392369,062 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 68488,243 | 0,000 | 0,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми» изложить в следующей редакции:

«Финансирование

муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние

образовательных учреждений города Перми»

| № | Наименование цели, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Приведение имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствие с лицензионными требованиями |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние муниципальных образовательных учреждений города Перми | ДО | бюджет города Перми | 1159668,081 | 271024,300 | 392369,062 |
| 1.1.1 | Задача. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Перми |  |  | 524547,214 | 75000,000 | 37474,000 |
| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  | 635120,867 | 196024,300 | 354895,062 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 1159668,081 | 271024,300 | 392369,062 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1091179,838 | 271024,300 | 392369,062 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 68488,243 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 1159668,081 | 271024,300 | 392369,062 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1091179,838 | 271024,300 | 392369,062 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 68488,243 | 0,000 | 0,000 |

3. Раздел «Финансирование подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние муниципальных образовательных учреждений города Перми» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми» изложить в следующей редакции:

«Финансирование

подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние муниципальных

образовательных учреждений города Перми» муниципальной программы

«Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник програм-мы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Цель. Приведение имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствие с лицензионными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние муниципальных образовательных учреждений города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Задача. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 |  | Восстановление дошкольных образовательных организаций, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в дошкольных образовательных организациях | ДОУ | количество восстановленных ДОУ, закрытых на капитальный ремонт | ед. | 8 | 2 | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 409807,220 | 75000,000 | 37474,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 52021,214 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | количество восстановленных ранее перепрофилированных групп для предоставления 12-часовой услуги | ед. | 11 | 0 | 0 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 21462,305 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | количество восстановленных ранее перепрофилированных групп для предоставления 4-часовой услуги | ед. | 38 | 0 | 0 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 41256,475 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  | 524547,214 | 75000,000 | 37474,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524547,214 | 75000,000 | 37474,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 472526,000 | 75000,000 | 37474,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 52021,214 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524547,214 | 75000,000 | 37474,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 472526,000 | 75000,000 | 37474,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 52021,214 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства |  | ДОУ | количество ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 48 | 35 | 37 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 431163,238 | 94124,300 | 138595,062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 5663,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  | 436827,138 | 94124,300 | 138595,062 |
|  |  |  | СОШ, УДО | количество СОШ, УДО, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 11 | 6 | 19 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 187490,600 | 101900,000 | 216300,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 10803,129 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  | 198293,729 | 101900,000 | 216300,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 635120,867 | 196024,300 | 354895,062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 618635,838 | 196024,300 | 354895,062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 16467,029 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 635120,867 | 196024,300 | 354895,062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 618635,838 | 196024,300 | 354895,062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 16467,029 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1159668,081 | 271024,300 | 392369,062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1091179,838 | 271024,300 | 392369,062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 68488,243 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы «Приведение 
в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми»:

4.1. в графе 4 строки 1.1.1 цифры «1225» заменить цифрами «3054»;

4.2. строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | 33,8 | 24,6 | 26,1 |
|  | Доля СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 8,1 | 4,4 | 11,9 |
|  | Доля УДО, в которых устраняются предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | 5,3 | 0 | 15,8 |
|  | Доля ОУ, проходивших приемку к началу учебного года, от общего количества ОУ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля ДОУ, имеющих лицензии, от общего количества ДОУ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля СОШ, имеющих лицензии, от общего количества СОШ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля УДО, имеющих лицензии, от общего количества УДО | % | 95 | 100 | 100 |
|  | Количество лицензий, полученных ДОУ в отчетном периоде | шт. | 37 | 0 | 0 |
|  | Количество лицензий, полученных СОШ в отчетном периоде | шт. | 1 | 0 | 0 |
|  | Количество лицензий, полученных УДО в отчетном периоде | шт. | 0 | 1 | 0 |

5. В разделе «План-график подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние муниципальных 
образовательных учреждений города Перми» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми» на 2015 год»:

5.1. в графе 10 строки 1.1.1.1.3 цифры «73000,000» заменить цифрами «64263,000»;

5.2. строку 1.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.6 | Проведение реконструкции здания МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми по ул.Каляева,35а, получение технических условий (2014-2016 годы) | МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 12581,220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3. в графе 10 строки 1.1.1.1.9 цифры «50000,000» заменить цифрами «41263,000»;

5.4. дополнить строками 1.1.1.1.14-1.1.1.1.60 следующего содержания:

| 1.1.1.1.14 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, в том числе для прогулочных участков, мебели в МАДОУ «Детский сад № 407» г.Перми по ул.Докучаева,28а | МАДОУ «Детский сад № 407» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1064,877 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.15 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, в том числе для прогулочных участков, мебели в МБДОУ «Детский сад № 199» г.Перми по ул.Нефтяников,57а | МБДОУ «Детский сад № 199» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 2172,971 |
| 1.1.1.1.16 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, в том числе для прогулочных участков, мебели в МАДОУ «Детский сад № 278» г.Перми по ул.Баумана,25б | МАДОУ «Детский сад № 278» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1903,531 |
| 1.1.1.1.17 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, в том числе для прогулочных участков, мебели в МАДОУ «Детский сад № 85» г.Перми по ул.Камышинской,9 | МАДОУ «Детский сад № 85» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1629,856 |
| 1.1.1.1.18 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, в том числе для прогулочных участков, мебели в МАДОУ «Детский сад № 94» г.Перми по ул.Маршала Рыбалко, 109б | МАДОУ «Детский сад № 94» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1519,165 |
| 1.1.1.1.19 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, в том числе для прогулочных участков, мебели в МАДОУ «Детский сад № 155» г.Перми по ул.Маршала Рыбалко, 95а | МАДОУ «Детский сад № 155» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1880,511 |
| 1.1.1.1.20 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, в том числе для прогулочных участков, мебели в МАДОУ «Детский сад № 410» г.Перми по ул.Танцорова,28 | МАДОУ «Детский сад № 410» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1741,266 |
| 1.1.1.1.21 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, в том числе для прогулочных участков, мебели в МАДОУ «Детский сад № 49» г.Перми по ул.Бушмакина,22 | МАДОУ «Детский сад № 49» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 2004,452 |
| 1.1.1.1.22 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, в том числе для прогулочных участков, мебели в МАДОУ «Детский сад № 187» г.Перми по ул.Александра Щербакова,20 | МАДОУ «Детский сад № 187» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1670,770 |
| 1.1.1.1.23 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, в том числе для прогулочных участков, мебели в МАОУ «СОШ № 94» г.Перми по ул.Героев Хасана,117, 2 группы | МАОУ «СОШ № 94» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 5874,906 |
| 1.1.1.1.24 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2» г.Перми по ул.Машинистов,46 | МАДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 2» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 699,867 |
| 1.1.1.1.25 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 28» г.Перми по ул.Хабаровской,68 | МАДОУ «Детский сад № 28» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 377,252 |
| 1.1.1.1.26 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 55» г.Перми по ул.Василия Каменского,8 | МАДОУ «Детский сад № 55» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 507,982 |
| 1.1.1.1.27 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, в том числе для прогулочных участков, мебели в МАДОУ «Детский сад № 120» г.Перми по ул.Строителей,14 | МАДОУ «Детский сад № 120» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 2057,237 |
| 1.1.1.1.28 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 407» г.Перми по ул.Докучаева,28а | МАДОУ «Детский сад № 407» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1549,822 |
| 1.1.1.1.29 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 1» г.Перми по ул.Нефтяников,22а | МАДОУ «Детский сад № 1» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 370,657 |
| 1.1.1.1.30 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 23» г.Перми по ул.Стахановской,9 | МАДОУ «Детский сад № 23» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1222,284 |
| 1.1.1.1.31 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МБДОУ «Детский сад № 210» г.Перми по ул.Снайперов,17 | МБДОУ «Детский сад № 210» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1114,449 |
| 1.1.1.1.32 | Приобретение оборудования, в том числе для прогулочных участков, мебели в МАДОУ «Детский сад № 278» г.Перми по ул.9-го Мая,9 | МАДОУ «Детский сад № 278» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 660,000 |
| 1.1.1.1.33 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 305» г.Перми по ул.Нефтяников,36 | МАДОУ «Детский сад № 305» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 863,953 |
| 1.1.1.1.34 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 403» г.Перми по ул.Архитектора Свиязева,26 | МАДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 403» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1089,246 |
| 1.1.1.1.35 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 71» г.Перми по ул.Закамской,58а | МАДОУ «Детский сад № 71» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 515,697 |
| 1.1.1.1.36 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, в том числе для прогулочных участков, мебели в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 108» г.Перми по ул.Адмирала Нахимова,18а | МАДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 108» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 2127,047 |
| 1.1.1.1.37 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МБДОУ «Детский сад № 281» г.Перми по ул.Чистопольской,20 | МБДОУ «Детский сад № 281» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 505,105 |
| 1.1.1.1.38 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 395» г.Перми по ул.Победы, 27 | МАДОУ «Детский сад № 395» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 794,959 |
| 1.1.1.1.39 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 36» г.Перми по ул.Крисанова,22а | МАДОУ «Детский сад № 36» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 576,882 |
| 1.1.1.1.40 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 63» г.Перми по ул.Добролюбова,10 | МАДОУ «Детский сад № 63» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 453,369 |
| 1.1.1.1.41 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 67» г.Перми по ул.Макаренко,38 | МАДОУ «Детский сад № 67» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1544,710 |
| 1.1.1.1.42 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, в том числе для прогулочных участков, мебели в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 298» г.Перми по ул.Технической,16 | МАДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 298» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1963,166 |
| 1.1.1.1.43 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 393» г.Перми по ул.Гашкова,22а | МАДОУ «Детский сад № 393» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1583,451 |
| 1.1.1.1.44 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, в том числе для прогулочных участков, мебели в МАДОУ «Детский сад № 393» г.Перми по ул.Гашкова,22б | МАДОУ «Детский сад № 393» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1257,347 |
| 1.1.1.1.45 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 393» г.Перми по ул.Красноуральской, 35 | МАДОУ «Детский сад № 393» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 864,960 |
| 1.1.1.1.46 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, в том числе для прогулочных участков, мебели в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 411» г.Перми по ул.Целинной,11а, 2 группы | МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 411» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 3720,122 |
| 1.1.1.1.47 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 144» г.Перми по ул.Академика Веденеева,75 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 144» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 839,117 |
| 1.1.1.1.48 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 175» г.Перми по ул.Воркутинской,78 | МАДОУ «Детский сад № 175» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1031,371 |
| 1.1.1.1.49 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 368» г.Перми по ул.Репина, 68 | МАДОУ «Детский сад № 368» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 776,986 |
| 1.1.1.1.50 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 390» г.Перми по ул.Вильямса,47 | МАДОУ «Детский сад № 390» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 289,194 |
| 1.1.1.1.51 | Приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г.Перми по ул.Гайвинской,16 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 140,000 |
| 1.1.1.1.52 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г.Перми по ул.Трясолобова,65 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1470,963 |
| 1.1.1.1.53 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 400» г.Перми по ул.Карбышева,78а | МАДОУ «Детский сад № 400» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 684,431 |
| 1.1.1.1.54 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 39» г.Перми по ул.Тбилисской,7а | МАДОУ «Детский сад № 39» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1504,059 |
| 1.1.1.1.55 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 239» г.Перми по ул.Фонтанной,9а | МАДОУ «Детский сад № 239» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 655,121 |
| 1.1.1.1.56 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 269» г.Перми по ул.Героев Хасана,13а | МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 269» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 737,080 |
| 1.1.1.1.57 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, в том числе для прогулочных участков, мебели в МАДОУ «Детский сад № 287» г.Перми по ул.1-ой Красноармейской,54 | МАДОУ «Детский сад № 287» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 2401,963 |
| 1.1.1.1.58 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 352» г.Перми по ул.Гусарова,9а | МАДОУ «Детский сад № 352» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 682,732 |
| 1.1.1.1.59 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми по ул.Нейвинской,10а | МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1359,663 |
| 1.1.1.1.60 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, в том числе для прогулочных участков, мебели в МАДОУ «Детский сад № 422» г.Перми по ул.Народовольческой, 28 | МАДОУ «Детский сад № 422» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 2282,231 |

5.5. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  | 524547,214 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 472526,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 52021,214 |

5.6. строку «Итого по задаче 1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1 |  | 524547,214 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 472526,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 52021,214 |

5.7. строку 1.1.2.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.9 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, разработка ПСД в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 226» г.Перми по ул.Танкистов,66 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 226» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, ПСД | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.8. строку 1.1.2.1.14 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.14 | Капитальный ремонт здания, разработка ПСД, выполнение работ по текущему ремонту здания и устройству теневых навесов МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 137» г.Перми по ул.Автозаводской,29, ул.Закамской,27 | МАДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 137» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | оплата договора по капитальному ремонту здания, договора на разработку ПСД, договора по устройству теневых навесов, по которым не в полном объеме произведены выплаты, акт выполненных работ | шт. | 5 | бюджет города Перми | 1500,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.9. в графе 10 строки 1.1.2.1.20 цифры «5000,000» заменить цифрами «1700,000»;

5.10. в графе 10 строки 1.1.2.1.22 цифры «7430,000» заменить цифрами «5580,000»;

5.11. в графе 10 строки 1.1.2.1.24 цифры «9000,000» заменить цифрами «672,141»;

5.12. в графе 10 строки 1.1.2.1.33 цифры «19100,000» заменить цифрами «16100,000»;

5.13. в графе 10 строки 1.1.2.1.34 цифры «11250,000» заменить цифрами «9750,000»;

5.14. в графе 10 строки 1.1.2.1.37 цифры «15600,000» заменить цифрами «7104,438»;

5.15. в графе 10 строки 1.1.2.1.38 цифры «8000,000» заменить цифрами «1486,659»;

5.16. в графе 10 строки 1.1.2.1.41 цифры «14750,000» заменить цифрами «13200,000»;

5.17. в графе 10 строки 1.1.2.1.44 цифры «9350,000» заменить цифрами «6050,000»;

5.18. в графе 10 строки 1.1.2.1.48 цифры «19300,000» заменить цифрами «18300,000»;

5.19. строку 1.1.2.1.63 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.63 | Разработка ПСД на реконструкцию здания МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «Мотовилиха» г.Перми по ул.1905 года,2 (2014-2016) | МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «Мотовилиха» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | ПСД | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 7200,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 445,144 |

5.20. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  | 635120,867 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 618653,838 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 16467,029 |

5.21. строку «Итого по задаче 1.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.2 |  | 635120,867 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 618653,838 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 16467,029 |

5.22. строку «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1 |  | 1159668,081 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1091179,838 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 68488,243 |

5.23. строку «Итого по программе» изложить в следующей редакции:

| Итого по программе |  | 1159668,081 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1091179,838 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 68488,243 |