25.06.2015

412

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 726 (в ред. от 30.12.2014 
№ 1064, от 16.02.2015 № 78, от 11.03.2015 № 121, от 29.04.2015 № 234).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми 					     Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 25.06.2015 № 412

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского

транспорта общего пользования в городе Перми», утвержденную постановлением

администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 726

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего (тыс.руб.), в том числе | 1045451,475 | 1028870,623 | 825995,380 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1036982,156 | 1028870,623 | 825995,380 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 8469,319 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 146013,994 | 142534,680 | 151264,480 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 137898,809 | 142534,68 | 151264,48 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 8115,185 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе | 899437,481 | 886335,943 | 674730,900 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 899083,347 | 886335,943 | 674730,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 354,134 | 0,0 | 0,0 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского

транспорта общего пользования в городе Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Стабилизация среднего времени транспортных корреспонденций, осуществляемых жителями города Перми, при соблюдении требований безопасности и установленного уровня качества транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Организация дорожного движения в городе Перми | ДДиТ | бюджет города Перми | 146013,994 | 142534,680 | 151264,480 |
| 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  | 146013,994 | 142534,680 | 151264,480 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми | ДДиТ | бюджет города Перми | 899437,481 | 886335,943 | 674730,900 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на транспорте общего пользования для населения города Перми |  |  | 864583,981 | 846807,243 | 634202,200 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми |  |  | 31630,200 | 36130,200 | 37130,200 |
| 1.2.3 | Задача. Обеспечение информационной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми |  |  | 3223,3 | 3398,500 | 3398,500 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 1045451,475 | 1028870,623 | 825995,380 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1036982,156 | 1028870,623 | 825995,380 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 8469,319 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 1045451,475 | 1028870,623 | 825995,380 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1036982,156 | 1028870,623 | 825995,380 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 8469,319 | 0,0 | 0,0 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Организация дорожного движения в городе Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1», 1.1.1.2, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2», 1.1.1.3, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа | МКУ «ПермДДД» | количество дорожных знаков на содержании | тыс. шт. | 29,418 | 31,501 | 33,584 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 18364,400 | 19665,100 | 20965,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию дорожных знаков, по которым в 2014 году оплата произведена не в полном объеме | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 3372,724 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество светофорных объектов на содержании | ед. | 103 | 150 | 184 | бюджет города Перми | 9455,155 | 13692,400 | 16788,700 |
|  |  |  | площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв.м | 100,8 | 98,3 | 98,3 | бюджет города Перми | 32800,100 | 32800,100 | 32800,100 |
|  |  |  | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | ед. | 1490 | 1490 | 1490 | бюджет города Перми | 602,200 | 602,200 | 602,200 |
|  |  |  | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 20442,600 | 20442,600 | 20442,600 |
|  |  |  | количество информационных материалов для участников дорожного движения | ед. | 0 | 150000 | 150000 | бюджет города Перми | 0,000 | 150,000 | 150,000 |
|  |  | ДДиТ | количество информационных материалов в радиоэфире по тематике организации и безопасности дорожного движения | ед. | 100 | 100 | 100 | бюджет города Перми | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 85437,179 | 87752,400 | 92149,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 82064,455 | 87752,400 | 92149,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 3372,724 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2 | Обеспечение деятельности учреждений в сфере организации дорожного движения | МКУ «ПермДДД» | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органов местного самоуправления города Перми в сфере организации дорожного движения | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 23393,800 | 25261,900 | 25261,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23393,800 | 25261,900 | 25261,900 |
| 1.1.1.3 | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | МКУ «ПермДДД» | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв.м | 393,3 | 393,3 | 393,3 | бюджет города Перми | 1470,000 | 1470,000 | 1470,000 |
|  |  |  | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | тыс. шт. | 753 | 753 | 753 | бюджет города Перми | 4146,500 | 4146,500 | 4146,500 |
|  |  |  | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | 765 | 765 | 765 | бюджет города Перми | 3109,900 | 3109,900 | 3109,900 |
|  |  |  | протяженность и количество установленных (демонтируемых) ограждений, в том числе: барьерных | м | 4486 | 6000 | 6000 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 6555,472 | 8861,900 | 8861,900 |
|  |  |  | барьерных (невыполнение показателя за 2014 год) | м | 4768 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 4742,461 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | безбарьерных | ед. | 770 | 159 | 159 | бюджет города Перми | 1475,652 | 304,800 | 304,800 |
|  |  |  | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | 134 | 134 | 134 | бюджет города Перми | 1078,000 | 1078,000 | 1078,000 |
|  |  | ДДиТ | количество вариантов организации дорожного движения | ед. | 39 | 39 | 39 | бюджет города Перми | 951,400 | 1876,200 | 1876,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 23529,385 | 20847,300 | 20847,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 18786,924 | 20847,300 | 20847,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 4742,461 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строку 1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.6 | Мероприятия по реализации парковочной политики на улично-дорожной сети | МКУ «ПермДДД» | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 3100,000 | 3100,000 | 3100,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество мобильных комплексов фото-, видеофиксации, контролирующих нарушения правил парковки | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 4335,930 | 2573,080 | 2573,080 |

3.3. строки «Итого по задаче 1.1.1»,  «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе |  | 146013,994 | 142534,680 | 151264,480 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 137898,809 | 142534,680 | 151264,480 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 8115,185 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе |  | 146013,994 | 142534,680 | 151264,480 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 137898,809 | 142534,680 | 151264,480 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 8115,185 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми»:

4.1. строки 1.2.1.2, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2 | Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий граждан | ДДиТ | пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы на автобусных маршрутах городского пассажирского транспорта общего пользования, в год | млн. чел. | 34,1 | 40,0 | 40,0 | бюджет города Перми | 204099,045 | 185923,3 | 185923,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 204099,045 | 185923,3 | 185923,3 |

- 4.2. строки 1.2.1.5, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.5» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.5 | Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским электрическим транспортом отдельных категорий граждан | ДДиТ | пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы на маршрутах городского электрического пассажирского транспорта общего пользования, в год | млн. чел. | 6,3 | 7,0 | 7,0 | бюджет города Перми | 38113,24 | 37314,0 | 37314,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38113,24 | 37314,0 | 37314,0 |

4.3. после строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.9» дополнить строками следующего содержания:

| 1.2.1.10 | Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок города Перми участников и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания | ДДиТ | количество участников и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания и сопровождающих их лиц (в количестве 1 чел.) | чел. | 3006 | - | - | бюджет города Перми | 775,744 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 775,744 | 0,0 | 0,0 |

| 1.2.1.11 | Субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок города Перми, на приобретение газомоторной техники | ДДиТ | количество приобретенных автобусов на газомоторном топливе | шт. | 10 | - | - | бюджет города Перми | 3500,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1.2.1.12 | Субсидия на предоставление финансовой помощи для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления платежеспособности МУП «Пермгорэлектротранс» | ДДиТ | количество обязательств, планируемых к погашению, в том числе частично | ед. | 27 | 20 | - | бюджет города Перми | 117135,257 | 99768,743 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 117135,257 | 99768,743 | 0,0 |

- 4.4. строку «Итого по задаче 1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1 |  | 864583,981 | 846807,243 | 634202,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 864229,847 | 846807,243 | 634202,2 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 354,134 | 0,0 | 0,0 |

- 4.5. строки 1.2.2.3, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.3», «Итого по задаче 1.2.2» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.3 | Строительство разворотных колец на конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования | ДДиТ | количество разработанных проектов на строительство разворотных колец | ед. | 0 | 0 | 2 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество построенных разворотных колец | ед. | 0 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,0 | 4500,0 | 3500,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 4500,0 | 5500,0 |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31630,2 | 36130,2 | 37130,2 |

- 4.6. строки 1.2.3.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.3.1», «Итого по задаче 1.2.3» изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1 | Субсидия на оказание муниципальной услуги подведомственным муниципальным учреждением по информированию населения о порядке и условиях предоставления транспортных услуг на территории города Перми | МБУ «Гортранс» | количество часов информирования | час | 239667 | 259516 | 259516 | бюджет города Перми | 3223,3 | 3398,5 | 3398,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3223,3 | 3398,5 | 3398,5 |
| Итого по задаче 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3223,3 | 3398,5 | 3398,5 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми»  строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на транспорте общего пользования для населения города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пассажиропоток на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования в год | млн.чел. | 290,7 | 290,7 | 290,7 |
|  | Средний срок службы транспортных средств, в том числе: | лет | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | автобус (норматив – 7 лет) |  | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
|  | трамвай (норматив – 10 лет) |  | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
|  | троллейбус (норматив – 7 лет) |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Доля транспортных средств с низким расположением пола в общем числе транспортных средств городского общественного транспорта | % | 55,0 | 56,0 | 57,0 |
|  | Доля субсидируемых автобусных маршрутов от общего числа автобусных маршрутов | % | значение находится в стадии разработки | значение находится в стадии разработки | значение находится в стадии разработки |
|  | Пассажиропоток на городском электрическом пассажирском транспорте общего пользования в год | млн.чел. | 52,1 | 52,1 | 52,1 |
|  | Минимальный объем транспортной работы городского электрического пассажирского транспорта общего пользования в год | час | 570864,0 | 570864,0 | 570864,0 |
|  | Доля числа поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования от общего числа поездок | % | 47,12 | 47,12 | 47,12 |
|  | Количество поездок на общественном транспорте в расчете на 1 жителя города в месяц | ед. | 23,4 | 23,3 | 23,1 |
|  | Размер тарифа на перевозки на городском пассажирском транспорте общего пользования | руб. | 16,0 | 16,0 | 16,0 |

6. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«План-график

подпрограммы 1.1 «Организация дорожного движения в городе Перми»

муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского

транспорта общего пользования в городе Перми»

на 2015 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта) по подпрограмме. Место проведения/ расположения (адрес) | Участники программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание дорожных знаков |  |  | МКУ «ПермДДД» |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ |  | ед. |  |  | 22 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) |  | 18364,400 |
|  |  |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество дорожных знаков, находящихся на содержании |  | тыс. шт. |  |  | 29,418 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию дорожных знаков, по которым в 2014 году оплата произведена не в полном объеме |  | ед. |  |  | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) |  | 3372,724 |
| 1.1.1.1.2 | Содержание светофорных объектов |  |  | МКУ «ПермДДД» |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ |  | ед. |  |  | 12 | бюджет города Перми |  | 2734,414 |
|  |  |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество светофорных объектов с автоматизированной системой управления дорожным движением, находящихся на содержании |  | ед. |  |  | 28 |  |  |  |
|  |  |  |  | МКУ «ПермДДД» |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ |  | ед. |  |  | 12 | бюджет города Перми |  | 6720,741 |
|  |  |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество светофорных объектов без автоматизированной системы управления дорожным движением, находящихся на содержании |  | ед. |  |  | 75 |  |  |  |
| 1.1.1.1.3 | Нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки |  |  | МКУ «ПермДДД» |  | 01.01.2015 | 25.02.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ |  | ед. |  |  | 2 | бюджет города Перми |  | 20490,100 |
|  |  |  |  |  |  | 01.03.2015 | 20.03.2015 | заключение муниципального контракта |  | ед. |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30.04.2015 | 30.10.2015 | количество актов приемки выполненных работ |  | ед. |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 01.04.2015 | 30.10.2015 | площадь нанесенной дорожной разметки краской |  | тыс. кв.м |  |  | 87,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | МКУ «ПермДДД» |  | 01.01.2015 | 25.02.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ |  | ед. |  |  | 2 | бюджет города Перми |  | 12310,000 |
|  |  |  |  |  |  | 01.03.2015 | 20.03.2015 | заключение муниципального контракта |  | ед. |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30.04.2015 | 30.10.2015 | количество актов приемки выполненных работ |  | ед. |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 01.04.2015 | 30.10.2015 | площадь нанесенной дорожной разметки пластическими материалами |  | тыс. кв.м |  |  | 13,2 |  |  |  |
| 1.1.1.1.4 | Установка и демонтаж столбиков сигнальных гибких |  |  | МКУ «ПермДДД» |  | 01.01.2015 | 10.03.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ |  | ед. |  |  | 1 | бюджет города Перми |  | 602,200 |
|  |  |  |  |  |  | 21.03.2015 | 31.03.2015 | заключение муниципального контракта |  | ед. |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30.04.2015 | 30.10.2015 | количество актов приемки выполненных работ |  | ед. |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 01.04.2015 | 30.10.2015 | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких |  | ед. |  |  | 1490 |  |  |  |
| 1.1.1.1.5 | Содержание и обслуживание комплексов фото-, видеофиксаторов |  |  | МКУ «ПермДДД» |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ |  | ед. |  |  | 12 | бюджет города Перми |  | 6571,900 |
|  |  |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество обслуживаемых комплексов фото-, видео-фиксаторов, находящихся на содержании |  | ед. |  |  | 62 |  |  |  |
| 1.1.1.1.6 | Содержание и обслуживание автоматизированной системы управления дорожным движением |  |  | МКУ «ПермДДД» |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ |  | ед. |  |  | 12 | бюджет города Перми |  | 6962,400 |
|  |  |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество обслуживаемых автоматизированных систем управления дорожным движением, находящихся на содержании |  | ед. |  |  | 80 |  |  |  |
| 1.1.1.1.7 | Содержание и обслуживание автоматизированных рабочих мест |  |  | МКУ «ПермДДД» |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ |  | ед. |  |  | 12 | бюджет города Перми |  | 1507,600 |
|  |  |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество обслуживаемых автоматизированных рабочих мест, находящихся на содержании |  | ед. |  |  | 13 |  |  |  |
| 1.1.1.1.8 | Обеспечение функций комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  | МКУ «ПермДДД» |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  | ед. |  |  | 1 | бюджет города Перми |  | 3952,800 |
| 1.1.1.1.9 | Содержание и обслуживание комплекса контроля абонентских терминалов |  |  | МКУ «ПермДДД» |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ |  | ед. |  |  | 4 | бюджет города Перми |  | 290,600 |
|  |  |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество обслуживаемых комплексов контроля абонентских терминалов, находящихся на содержании |  | ед. |  |  | 3 |  |  |  |
| 1.1.1.1.10 | Содержание и обслуживание видеокамер комплекса технических средств «Безопасный город» |  |  | МКУ «ПермДДД» |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ |  | ед. |  |  | 12 | бюджет города Перми |  | 1157,300 |
|  |  |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество обслуживаемых видеокамер комплекса технических средств «Безопасный город», находящихся на содержании |  | ед. |  |  | 124 |  |  |  |
| 1.1.1.1.11 | Изготовление информационных материалов для участников дорожного движения |  |  | МКУ «ПермДДД» |  | 15.01.2015 | 15.12.2015 | количество информационных материалов для участников дорожного движения |  | ед. |  |  | 0 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.12 | Создание и размещение информационных материалов в радиоэфире по тематике организации и безопасности дорожного движения |  |  | ДДиТ |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество информационных материалов в радиоэфире по тематике организации и безопасности дорожного движения |  | ед. |  |  | 100 | бюджет города Перми |  | 400,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85437,179 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) |  | 82064,455 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) |  | 3372,724 |
| 1.1.1.2 |  |  | Обеспечение деятельности учреждений в сфере организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 |  |  | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Пермская дирекция дорожного движения» | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органов местного самоуправления города Перми в сфере организации дорожного движения |  | ед. |  | 1 | бюджет города Перми |  | 23393,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 23393,800 |
| 1.1.1.3 | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Разработка (актуализация) проектов организации дорожного движения |  |  | МКУ «ПермДДД» |  | 01.01.2015 | 20.03.2015 |  | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 1470,000 |
|  |  |  |  |  |  | 21.03.2015 | 31.03.2015 |  | заключение муниципального контракта | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 01.04.2015 | 31.12.2015 |  | количество актов приемки выполненных работ | ед. |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 01.04.2015 | 31.12.2015 |  | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв.м |  | 393,3 |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных знаков |  |  | МКУ «ПермДДД» |  | 01.01.2015 | 10.01.2015 |  | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ | ед. |  | 2 |  | бюджет города Перми |  | 4146,500 |
|  |  |  |  |  |  | 11.01.2015 | 20.01.2015 |  | заключение муниципального контракта | ед. |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21.01.2015 | 31.12.2015 |  | количество актов приемки выполненных работ | шт. |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | шт. |  | 753 |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.3 | Изготовление и установка (демонтаж) искусственных неровностей |  |  | МКУ «ПермДДД» |  | 01.02.2015 | 20.03.2015 |  | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ | ед. |  | 2 |  | бюджет города Перми |  | 3109,900 |
|  |  |  |  |  |  | 01.04.2015 | 20.04.2015 |  | заключение муниципального контракта | ед. |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 31.05.2015 | 30.10.2015 |  | количество актов приемки выполненных работ | ед. |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 01.05.2015 | 30.10.2015 |  | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м |  | 765 |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.4 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных, пешеходных ограждений |  |  | МКУ «ПермДДД» |  | 01.02.2015 | 28.02.2015 |  | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 6555,472 |
|  |  |  |  |  |  | 01.03.2015 | 10.03.2015 |  | заключение муниципального контракта | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 01.04.2015 | 31.12.2015 |  | количество актов приемки выполненных работ | ед. |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 01.04.2015 | 31.12.2015 |  | протяженность установленных (демонтируемых) барьерных ограждений | м |  | 4486 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | протяженность установленных (демонтируемых) барьерных ограждений (невыполнение показателя за 2014 год) | м |  | 4768 |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) |  | 4742,461 |
|  |  |  |  |  |  | 01.02.2015 | 28.02.2015 |  | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 1475,652 |
|  |  |  |  |  |  | 01.03.2015 | 10.03.2015 |  | заключение муниципального контракта | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 01.04.2015 | 31.12.2015 |  | количество актов приемки выполненных работ | ед. |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 01.04.2015 | 31.12.2015 |  | количество установленных (демонтируемых) безбарьерных ограждений | ед. |  | 770 |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.5 | Изготовление и установка (демонтаж) направляющих устройств |  |  | МКУ «ПермДДД» |  | 01.03.2015 | 01.04.2015 |  | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 1078,000 |
|  |  |  |  |  |  | 10.04.2015 | 20.04.2015 |  | заключение муниципального контракта | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 31.05.2015 | 30.09.2015 |  | количество актов приемки выполненных работ | ед. |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 01.05.2015 | 30.09.2015 |  | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. |  | 134 |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.6 | Подготовка и анализ вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования |  |  | ДДиТ |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | количество вариантов организации дорожного движения | ед. |  | 39 |  | бюджет города Перми |  | 951,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23529,385 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) |  | 18786,925 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) |  | 4742,461 |
| 1.1.1.4 |  | Строительство светофорных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 |  | Строительство светофорных объектов |  | МКУ «ПермДДД» |  | 01.02.2015 | 30.04.2015 |  | количество разработанных проектных документаций на строительство объекта | ед. |  |  | 3 | бюджет города Перми |  | 258,961 |
|  |  |  |  |  |  | 01.05.2015 | 30.05.2015 |  | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ | ед. |  |  | 1 | бюджет города Перми |  | 2958,739 |
|  |  |  |  |  |  | 01.06.2015 | 10.06.2015 |  | заключение муниципального контракта | ед. |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30.06.2015 | 30.09.2015 |  | количество актов приемки выполненных работ по строительству объектов | ед. |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 01.06.2015 | 30.09.2015 |  | количество построенных светофорных объектов | ед. |  |  | 3 |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 3217,700 |
| 1.1.1.5 |  | Реконструкция светофорных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1 |  | Реконструкция светофорных объектов |  | МКУ «ПермДДД» |  | 01.05.2015 | 30.05.2015 |  | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ | ед. |  |  | 1 | бюджет города Перми |  | 3000,000 |
|  |  |  |  |  |  | 01.06.2015 | 10.06.2015 |  | заключение муниципального контракта | ед. |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30.06.2015 | 30.09.2015 |  | количество актов приемки выполненных работ по реконструкции объектов | ед. |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 01.06.2015 | 30.09.2015 |  | количество реконструированных светофорных объектов | ед. |  |  | 5 |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 3000,000 |
| 1.1.1.6 |  | Мероприятия по реализации парковочной политики на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6.1 |  | Организация контроля парковочного пространства |  | МКУ «ПермДДД» |  | 01.04.2015 | 31.08.2015 |  | количество размещенных аукционных документаций на оказание услуг |  | ед. |  | 3 | бюджет города Перми |  | 3100,000 |
|  |  |  |  |  |  | 01.05.2015 | 20.09.2015 |  | заключение муниципального контракта |  | ед. |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 01.03.2015 | 31.12.2015 |  | заключение муниципального контракта с единственным поставщиком |  | ед. |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 01.04.2015 | 31.12.2015 |  | количество актов приемки оказанных услуг |  | ед. |  | 29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 01.04.2015 | 31.12.2015 |  | количество функционирующих патрулей на улично-дорожной сети города |  | ед. |  | 2 |  |  |  |
| 1.1.1.6.2 |  | Создание и использование парковок (парковочных мест) на платной основе |  | МКУ «ПермДДД» |  | 01.02.2015 | 30.04.2015 |  | количество размещенных аукционных документаций на поставку товара |  | ед. |  | 2 | бюджет города Перми |  | 4335,930 |
|  |  |  |  |  |  | 01.06.2015 | 30.06.2015 |  | заключение муниципального контракта |  | ед. |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 31.08.2015 | 31.12.2015 |  | количество актов приемки поставленного товара |  | ед. |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 31.08.2015 | 31.12.2015 |  | количество мобильных комплексов фото-, видеофиксации, контролирующих нарушения правил парковки |  | ед. |  | 4 |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 7435,930 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146013,994 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) |  | 137898,809 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) |  | 8115,185 |
| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146013,994 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) |  | 137898,809 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) |  | 8115,185 |

7. В приложении 4:

7.1. строки 1.2.1.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий граждан | ДДиТ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы на автобусных маршрутах городского пассажирского транспорта общего пользования, в год | млн.чел. | 34,1 | бюджет города Перми | 204099,045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 204099,045 |

- 7.2. строки 1.2.1.5.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.5»  изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.5.1 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий граждан | ДДиТ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы на маршрутах городского электрического пассажирского транспорта общего пользования, в год | млн.чел. | 6,3 | бюджет города Перми | 38113,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38113,24 |

7.3. после строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.9» дополнить строками следующего содержания:

| 1.2.1.10 | Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок города Перми участников и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.10.1 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок города Перми участников и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания | ДДиТ | 03.05.2015 | 31.12.2015 | количество участников и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания и сопровождающих их лиц (в количестве 1 чел.) | чел. | 3006 | бюджет города Перми | 775,744 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 775,744 |

| 1.2.1.11 | Субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок города Перми, на приобретение газомоторной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.11.1 | Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок города Перми, на приобретение газомоторной техники | ДДиТ | 28.04.2015 | 31.12.2015 | количество приобретенных автобусов на газомоторном топливе | шт. | 10 | бюджет города Перми | 3500,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500,0 |

| 1.2.1.12 | Субсидия на предоставление финансовой помощи для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления платежеспособности МУП «Пермгорэлектротранс» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.12.1 | Предоставление финансовой помощи для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления платежеспособности МУП «Пермгорэлектротранс» | ДДиТ | 28.04.2015 | 31.12.2015 | количество обязательств, планируемых к погашению, в том числе частично | ед. | 27 | бюджет города Перми | 117135,257 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 117135,257 |

- 7.4. строку «Итого по задаче 1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1 |  | 864583,981 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 864229,847 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 354,134 |

- 7.5. строки 1.2.2.3.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.3», «Итого по задаче 1.2.2» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.3.1 | Строительство разворотных колец на конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования | ДДиТ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество разработанных проектов на строительство разворотных колец | ед. | 0 | бюджет города Перми | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31630,2 |

- 7.6. строки 1.2.3.1-1.2.3.1.3, «Итого по основному мероприятию 1.2.3.1», «Итого по задаче 1.2.3.», «Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1 | Субсидия на оказание муниципальной услуги подведомственным муниципальным учреждением по информированию населения о порядке и условиях предоставления транспортных услуг на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.1.1 | Информирование населения о порядке предоставления транспортных услуг на территории города Перми посредством электронных информационных табло | МБУ «Гортранс» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество часов информирования населения посредством электронных информационных табло | час. | 212211 | бюджет города Перми |  | 1613,8 |
|  |  |  |  |  | количество электронных информационных табло на содержании (с учетом нарастающего значения) | ед. | 38 |  |  |  |
| 1.2.3.1.2 | Информирование населения о порядке предоставления транспортных услуг на территории города Перми с использованием сети Интернет | МБУ «Гортранс» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество часов информирования населения с использованием сети Интернет | час. | 20521 | бюджет города Перми |  | 1316,9 |
| 1.2.3.1.3 | Информирование населения о порядке предоставления транспортных услуг на территории города Перми путем функционирования телефона «горячая линия» | МБУ «Гортранс» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество часов информирования населения путем функционирования телефона «горячая линия» | час. | 6935 | бюджет города Перми |  | 292,6 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3223,3 |  |
| Итого по задаче 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3223,3 |  |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 899437, 481 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) |  |  | 899083, 347 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) |  |  | 354,134 |  |