06.07.2015

441

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 714 (в ред. от 12.12.2014   № 971, от 22.01.2015 № 25, от 09.04.2015 № 199, от 08.06.2015 № 351).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми					     Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации 
города Перми

от 06.07.2015 № 441

Изменения

в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 714

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего (тыс.руб.) | 2547737,34642 | 2925035,869 | 3103865,192 |
|  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2205869,65689 | 2583645,469 | 2756685,492 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 20220,28953 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 319771,000 | 335382,000 | 342621,800 |
|  | федеральный бюджет | 1876,400 | 6008,400 | 4557,900 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.) | 1800617,48074 | 2051088,534 | 2086049,525 |
|  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1791828,32979 | 2045080,134 | 2081491,625 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6912,75095 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 1876,400 | 6008,400 | 4557,900 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.) | 491921,73968 | 615651,035 | 759519,367 |
|  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 158843,2011 | 280269,035 | 416897,567 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 13307,53858 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 319771,000 | 335382,000 | 342621,800 |
|  | Подпрограмма 1.3, всего (тыс.руб.) | 255198,126 | 258296,300 | 258296,300 |
|  | бюджет города Перми | 255198,126 | 258296,300 | 258296,300 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение нормативного состояния и развитие сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог | управление внешнего благоустройства | всего, в том числе | 1800617,48074 | 2051088,534 | 2086049,525 |
|  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1791828,32979 | 2045080,134 | 2081491,625 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6912,75095 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1876,400 | 6008,400 | 4557,900 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  | 1496684,814 | 1631130,134 | 1642871,600 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог |  |  | 161102,59174 | 225316,100 | 262216,900 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение нормативного освещения автомобильных дорог |  |  | 131192,575 | 171367,300 | 146048,525 |
| 1.1.4 | Задача. Восстановление нормативного состояния пешеходных зон |  |  | 11637,500 | 23275,000 | 34912,500 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения | управление внешнего благоустройства | всего, в том числе | 491921,73968 | 615651,035 | 759519,367 |
|  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 158843,2011 | 280269,035 | 416897,567 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 13307,53858 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 319771,000 | 335382,000 | 342621,800 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог |  |  | 445983,61195 | 557151,035 | 684584,267 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство сетей наружного освещения |  |  | 45938,12773 | 58500,000 | 74935,100 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 255198,126 | 258296,300 | 258296,300 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  | 255204,400 | 258296,300 | 258296,300 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | всего, в том числе | 2547737,34642 | 2925035,869 | 3103865,192 |
|  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2205869,65689 | 2583645,469 | 2756685,492 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 20220,28953 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 319771,000 | 335382,000 | 342621,800 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1876,400 | 6008,400 | 4557,900 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | всего, в том числе | 2547737,34642 | 2925035,869 | 3103865,192 |
|  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2205869,65689 | 2583645,469 | 2756685,492 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 20220,28953 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 319771,000 | 335382,000 | 342621,800 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1876,400 | 6008,400 | 4557,900 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог 
и элементов дорог» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1-1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 1995625 | 1995625 | 1995625 | бюджет города Перми | 124182,41653 | 138712, 800 | 149843, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 122335,8 | 63839,8 | 63839,8 |  | 66034,98347 | 68525, 790 | 34078, 200 |
| 1.1.1.1.2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 2685585 | 2685585 | 2685585 |  | 121915,500 | 134147, 800 | 144568, 300 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 85892,3 | 59862,3 | 59862,3 |  | 47659,280 | 50092, 910 | 38089, 600 |
| 1.1.1.1.3 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 2805584 | 2805584 | 2805584 |  | 114899,200 | 126201, 300 | 134870, 500 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 81313 | 81313 | 81313 |  | 30587,595 | 32870, 400 | 36176, 500 |
| 1.1.1.1.4 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 1507320 | 1507320 | 1507320 |  | 176112,25216 | 196130, 100 | 206375, 700 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 46921,4 | 24029,6 | 24029,6 |  | 29853,56884 | 18485, 790 | 15034, 200 |
|  |  |  | площадь приведенных в нормативное состояние тротуаров |  | 480 | - | - |  |  | 0,0 | 0,0 |

3.2. строку 1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.7 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 3241089 | 3241089 | 3241089 | бюджет города Перми | 196945, 000 | 220909, 800 | 233379, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 124990,6 | 82432 | 82432 |  | 64369,479 | 67329, 700 | 45873, 700 |

3.3. строки «Итого по ПНР», 1.1.1.1.9 изложить в следующей редакции:

| Итого по ПНР |  |  | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 19635576 | 19635576 | 19635576 | бюджет города Перми | 1062165, 96869 | 1178890,700 | 1255120, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 744933,6 | 568228,7 | 568228,7 |  | 342127, 67631 | 347365, 600 | 272245, 600 |
|  |  |  | площадь приведенного в нормативное состояние тротуара |  | 480 | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9 | Паспортизация автомобильных дорог, состоящих на балансе | МКУ «Перм-благоустройство» | протяженность паспортизированных автомобильных дорог | км | 26,243 | - | - | бюджет города Перми | 1253,806 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | ед. | 3 | 12 | 10 |  | 893,575 | 3069, 400 | 2820, 000 |

3.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 | бюджет города Перми | 1409980,026 | 1533082,200 | 1534192,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.5. строки 1.1.1.3, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3 | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений, разработка мероприятий (плана) обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства, получение гидрометеорологической информации | МКУ «Перм-благоустройство» | протяженность искусственных дорожных сооружений, находящихся на содержании | км | 8 | 8 | 8 | бюджет города Перми | 25127,159 | 24804,5 | 24804,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведен ремонт | ед. | 7 | 6 | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены обследования | ед. | 10 | - | - |  | 3268,500 |  |  |
|  |  |  | количество актов выполненных работ по разработке мероприятий (плана) обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства | ед. | 6 | 6 | 6 |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  |  | заключенный договор на предоставление гидрометеорологической информации | ед. | 1 | 1 | 1 |  | 96,229 | 100,0 | 100,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29091,888 | 25504,500 | 25504,500 |

3.6. строку «Итого по задаче 1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1 | бюджет города Перми | 1496684,814 | 1631130,134 | 1642871,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.7. строки 1.1.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1», 1.1.2.2, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2», «Итого по задаче 1.1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, ремонт, проектно-изыскательские работы, проекты по освоению лесов, авторский надзор, технологическое присоединение к электрическим сетям, выполняемые за счет бюджета города Перми | МКУ «Пермблагоустройство» | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта |  | кв.м |  | 58980 | 95962 | 88936 | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 144385,42789 | 219307, 700 | 257659, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1038,564 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | разработанные и прошедшие государственную экспертизу проектные документации по капитальному ремонту автомобильных дорог (неисполнение показателя в 2014 году) |  | ед. |  | 6 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 5874,18695 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество актов о технологическом присоединении к электрическим сетям |  | ед. |  | 6 | - | - | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 62,41290 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 151360,59174 | 219307, 700 | 257659, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 144447,84079 | 219307, 700 | 257659, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6912,75095 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог (включая авторский надзор, экспертизу достоверности сметной стоимости, технологическое присоединение), выполняемый в рамках софинансирования расходов за счет средств бюджета Пермского края | МКУ «Пермблагоустройство» |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта |  | кв.м | 22702 | - | - | бюджет города Перми | 7865,600 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1876,400 | 6008,400 | 4557,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 9742,000 | 6008,400 | 4557,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7865,600 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1876,400 | 6008,400 | 4557,900 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 161102,59174 | 225316,100 | 262216, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 152313,44079 | 219307,700 | 257659, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6912,75095 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1876,400 | 6008,400 | 4557,900 |

3.8. строку «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1 | всего, в том числе | 1800617,48074 | 2051088,534 | 2086049,525 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1791828,32979 | 2045080,134 | 2081491,625 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6912,75095 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 1876,400 | 6008,400 | 4557,900 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

4.1. строки 1.2.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1 | Реконструкция площади Восстания, 1 этап | МКУ «Пермблагоустройство» | площадь проезжей части автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы по реконструкции | кв.м | 6337,1 | - | - | бюджет города Перми | 31001,378 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 93004,131 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильной дороги, в отношении которой выполнена реконструкция | кв.м | - | 6337,1 | - | бюджет города Перми | 0,0 | 6307,100 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 18921,200 | 0,0 |
|  |  | управление жилищных отношений | количество расселенных жилых домов |  | 2 | - | - | бюджет города Перми | 9499,900 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 133505,409 | 25228,300 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40501,278 | 6307,100 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 93004,131 | 18921,200 | 0,0 |

4.2. строки 1.2.1.3, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.3», 1.2.1.4, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.4», 1.2.1.5, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.5» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.3 | Реконструкция ул.Макаренко от бульвара Гагарина до ул.Уинской | МКУ «Пермблагоустройство» | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены подготовительные работы по реконструкции | км | 0,626 | - | - | бюджет города Перми | 33026,323 | 58000,066 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию |  | - | 0,626 |  | бюджет Пермского края | 99078,969 | 174000,195 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 132105,292 | 232000,261 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33026,323 | 58000,066 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 99078,969 | 174000,195 | 0,0 |
| 1.2.1.4 | Реконструкция пересечения ул.Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) | МКУ «Пермблагоустройство» | разработанная проектно-сметная документация | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 4375,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13125,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | положительное заключение государственной экспертизы на разработанную проектно-сметную документацию, приемка разработанной проектно-сметной документации | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,0 | 4500,000 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 13500,000 | 0,0 |
|  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого проведены подготовительные мероприятия и начаты работы по реконструкции | км | - | 1,1 | - | бюджет города Перми | 0,0 | 40635,369 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 121906,105 | 0,0 |
|  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого проведены работы по реконструкции | км | - | - | 1,1 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 114207,267 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 342621,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.4 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 17500,000 | 180541,474 | 456829,067 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4375,000 | 45135,369 | 114207,267 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13125,000 | 135406,105 | 342621,800 |
| 1.2.1.5 | Строительство автомобильной дороги «Переход ул.Строителей – площадь Гайдара» (проектно-изыскательские работы) | МКУ «Пермблагоустройство» | выполненные инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 3693,500 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 11080,500 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов госэкспертизы | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,0 | 2351,500 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 7054,500 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.5 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 14774,000 | 9406,000 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3693,500 | 2351,500 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 11080,500 | 7054,500 | 0,0 |

4.3. строки 1.2.1.11, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.11», «Итого по задаче 1.2.1» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.11 | Строительство тротуара со ступеньками и поручнями в микрорайоне Соболи по ул.Соболинской 1-й от дома № 9 до дома № 23 (проектно-изыскательские работы) | МКУ «Пермблагоустройство» | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 341,087 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.11 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 341,087 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 445983,61195 | 557151,035 | 684584,267 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 116455,78031 | 221769,035 | 341962,467 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 9756,83164 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 319771,000 | 335382,000 | 342621,800 |

4.4. строки 1.2.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1», «Итого по задаче 1.2.2», «Итого по 
подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1 | Строительство сетей наружного освещения (включая проектно-изыскательские работы) | МКУ «Перм-благоустройство» | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 23,13 | 30,5 | 35 | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 31273,060 | 53512,000 | 67296,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2,05 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2045,1075 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество актов приемки выполненных работ по строительству сетей наружного освещения (неисполнение показателя в 2014 году) | ед. | 1 | - | - |  | 118,28759 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения | ед. | 11 | 2 | 5 | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 11001,475 | 4988,000 | 7639,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1116,91812 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество актов о технологическом присоединении к электрическим сетям | ед. | 13 | - | - | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 112,88579 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество актов о технологическом присоединении к электрическим сетям (неисполнение показателя в 2014 году) |  | 3 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 270,39373 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 45938,12773 | 58500,000 | 74935,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 42387,42079 | 58500,000 | 74935,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 3550,70694 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 45938,12773 | 58500,000 | 74935,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 42387,42079 | 58500,000 | 74935,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 3550,70694 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 491921,73968 | 615651,035 | 759519,367 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 158843,2011 | 280269,035 | 416897,567 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 13307,53858 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 319771,000 | 335382,000 | 342621,800 |

5. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

5.1. строку 1.3.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.6 | Выполнение функций муниципального заказчика работ | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 12590,026 | 12909,500 | 12909,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2. строки «Итого по ПНР», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1», «Итого по задаче 1.3.1», «Итого по подпрограмме 1.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по ПНР | ед. | 9 | 9 | 9 | бюджет города Перми | 255198,126 | 258296,300 | 258296,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 255198,126 | 258296,300 | 258296,300 |
| Итого по задаче 1.3.1 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 255198,126 | 258296,300 | 258296,300 |
| Итого по подпрограмме 1.3 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 255198,126 | 258296,300 | 258296,300 |

6. В приложении:

6.1. строки 14, 15  таблицы 1 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 158733,709 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 133505,409 тыс.руб.; 2016 год – 25228,300 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 158733,709 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 133505,409 тыс.руб., из них: бюджет города Перми – 40501,278 тыс.руб.; бюджет Пермского края – 93004,131 тыс.руб.; 2016 год – 25228,3 тыс.руб., из них: бюджет города Перми – 6307,1 тыс.руб.; бюджет Пермского края – 18921,2 тыс.руб. |

6.2. строки 14, 15 таблицы 3 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 364105,553 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 132105,292 тыс.руб.; 2016 год – 232000,261 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 364105,553 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 132105,292 тыс.руб., из них: бюджет города Перми – 33026,323 тыс.руб.; бюджет Пермского края – 99078,969 тыс.руб.; 2016 год – 232000,261 тыс.руб., из них: бюджет города Перми – 58000,066 тыс.руб.; бюджет Пермского края – 174000,195 тыс.руб. |

6.3. строки 14, 15 таблицы 4 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 654870,541 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 17500,000 тыс.руб.; 2016 год – 180541,474 тыс.руб.; 2017 год – 456829,067 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 654870,541 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 17500,000тыс.руб., из них: бюджет города Перми – 4375,000 тыс.руб.; бюджет Пермского края – 13125,000тыс.руб.; 2016 год – 180541,474 тыс.руб., из них: бюджет города Перми – 45135,369 тыс.руб.; бюджет Пермского края – 135406,105 тыс.руб.; 2017 год – 456829,067 тыс.руб., из них: бюджет города Перми – 114207,267 тыс.руб.; бюджет Пермского края – 342621,800 тыс.руб. |

6.4. строки 14, 15 таблицы 5 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 24180,000 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 14774,000 тыс.руб.; 2016 год – 9406,000 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 24180,000 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 14774,000 тыс.руб., из них: бюджет города Перми – 3693,500 тыс.руб.; бюджет Пермского края – 11080,500 тыс.руб.; 2016 год – 9406,000 тыс.руб., из них: бюджет города Перми – 2351,500 тыс.руб.; бюджет Пермского края – 7054,500 тыс.руб. |

6.5. строки 14, 15 таблицы 11 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 179373,22773 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 45938,12773 тыс.руб.; 2016 год – 58500,000 тыс.руб.; 2017 год – 74935,100 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 179373,22773 тыс.руб., бюджет города Перми, в том числе: 2015 год – 45938,12773 тыс.руб., из них: 42387,42079 тыс.руб. – бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования прошлых лет); 3550,70694 тыс.руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет); 2016 год – 58500,000 тыс.руб.; 2017 год – 74935,100 тыс.руб. |

6.6. строки 14, 15 таблицы 12 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 341,087 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 341,087 тыс.руб., бюджет города Перми |

7. В приложении 2:

7.1. строки 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 1995625 | бюджет города Перми | 124182,41653 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 63839,8 |  | 28830,44147 |
| 1.1.1.1.1.1 | Проспект Парковый от ул.Куфонина до ул.Зои Космодемьянской |  | 01 мая | 15 октября |  |  | 58496 |  | 37204,542 |

7.2. строку 1.1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.2 | Ул.Космонавта Беляева от ул.Милиционера Власова до ул.Свиязева | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 3230 | бюджет города Перми | 1508,15198 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.3. дополнить строкой 1.1.1.1.2.3 следующего содержания:

| 1.1.1.1.2.3 | Ул.9-го Мая от ул.Чайковского до шоссе Космонавтов | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 20 июля | 01 ноября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 1630 | бюджет города Перми | 543,74802* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.4. строку 1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 2805584 | бюджет города Перми | 114899,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 81313 |  | 30587,595 |

7.5. строку 1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 1507320 | бюджет города Перми | 176112,25216 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 36247,4 |  | 21606,131 |

7.6. дополнить строками 1.1.1.1.4.3-1.1.1.1.4.5 следующего содержания:

| 1.1.1.1.4.3 | Тротуар по ул.Луначарского от ул.Клименко до ул.Николая Островского | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01 августа | 01 ноября | площадь приведенных в нормативное состояние тротуаров | кв.м | 321 | бюджет города Перми | 817,73008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.4 | Ул.25-го Октября от ул.Пушкина до ул.Советской (проезжая часть от ул.Пушкина до ул.Луначарского) |  | 01 августа | 01 ноября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 1440 |  | 1460,435 |
| 1.1.1.1.4.5 | Ул.Монастырская |  | 01 августа | 01 ноября |  |  | 1719 |  | 921,83492 |

7.7. строку 1.1.1.1.7.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.7.1 | Комсомольская площадь, ул.Белинского от ул.Николая Островского до ул.Куйбышева | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01 мая | 15 октября | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 30704,6 | бюджет города Перми | 19404,189 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.8. строку 1.1.1.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.9 | Паспортизация автомобильных дорог, состоящих на балансе | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 мая | 20 ноября | протяженность паспортизированных автомобильных дорог | км | 26,243 | бюджет города Перми | 1253,806 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | ед. | 3 |  | 893,575 |

7.9. в строках 1.1.1.1.11.1-1.1.1.1.11.8 слова «30 сентября» заменить словами «30 декабря»;

7.10. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 | бюджет города Перми | 1409980,026 |
| --- | --- | --- |

7.11. строки 1.1.1.3.1-1.1.1.3.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1 | Содержание искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 января | 31 декабря | протяженность искусственных дорожных сооружений, находящихся на содержании | км | 8 | бюджет города Перми | 25127,159 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.2 | Ремонт искусственных дорожных сооружений |  | 01 мая | 01 октября | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведен ремонт | ед. | 7 |  |  |
| 1.1.1.3.3 | Обследование искусственных дорожных сооружений |  | 01 мая | 01 октября | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены обследования | ед. | 10 |  | 3268,5 |
| 1.1.1.3.4 | Разработка мероприятий (плана) обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства |  | 01 мая | 01 ноября | количество актов выполненных работ по разработке мероприятий (плана) обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства | ед. | 6 |  | 600,0 |

7.12. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3 | - бюджет города Перми | 29091,888 |
| --- | --- | --- |

7.13. «Итого по задаче 1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1 | бюджет города Перми | 1496684,814 |
| --- | --- | --- |

7.14. строку 1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, ремонт, проектно-изыскательские работы, проекты по освоению лесов, авторский надзор, технологическое присоединение к электрическим сетям, выполняемые за счет бюджета города Перми |
| --- | --- |

7.15. строку 1.1.2.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.4 | Ул.Ленина от ул.Парковой до Комсомольского проспекта | МКУ «Перм-благоустройство» | 01 июня | 20 ноября | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 3282 | бюджет города Перми | 4412,38649 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.16. строки 1.1.2.1.1.7, 1.1.2.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.7 | Дорога Дружбы от Соснового бора до границ ремонта 2014 года | МКУ «Перм-благоустройство» | 01 июня | 20 ноября | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 7100 | бюджет города Перми | 9858,96990 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.8 | Ул.Лянгасова от ул.Веденеева до ул.Цимлянской |  | 01 июня | 20 ноября |  |  | 16355 |  | 22098,80274 |

7.17. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1 |  |  |  | всего, в том числе | 145433,55750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 58980 | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 144385,42789 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1038,564 |
|  | количество актов о технологическом присоединении к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 9,56561 |

7.18. строку 1.1.2.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.2 | Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (включая затраты на технологическое присоединение, корректировку проектных документаций, экспертизу проектных документаций), проекты по освоению лесов |
| --- | --- |

7.19. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  | всего, в том числе | 151360,59174 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 58980 | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 144385,42789 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1038,564 |
|  | акт приемки разработанных и прошедших государственную экспертизу проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог (неисполнение показателя в 2014 году) | ед. | 6 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 5874,18695 |
|  | количество актов о технологическом присоединении к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 62,41290 |

7.20. дополнить строкой следующего содержания:

| 1.1.2.2.3 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального бюджета | федеральный бюджет | 1876,400 |
| --- | --- | --- | --- |

7.21. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2», «Итого по задаче 1.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 22702 | бюджет города Перми | 7865,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 1876,400 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  | всего, в том числе: | 161102,59174 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 152313,44079 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6912,75095 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 1876,400 |

7.22. строку «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1 | всего, в том числе | 1800617,48074 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1791828,32979 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6912,75095 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 1876,400 |

8. В приложении 3:

8.1. строку 1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции площади Восстания, в том числе: | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 мая | 31 декабря | площадь проезжей части автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы по реконструкции, в том числе: | кв.м | 6337 | бюджет города Перми | 31001,378 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 89276,631 |

8.2. строку «Всего по основному мероприятию 1.2.1.1» изложить в следующей редакции:

| Всего по основному мероприятию 1.2.1.1 | всего, в том числе | 133505,409 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 40501,278 |
|  | бюджет Пермского края | 93004,131 |

8.3. строку 1.2.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.3.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ул.Макаренко от бульвара Гагарина до ул.Уинской, в том числе: | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 мая | 31 декабря | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы по реконструкции площадь проезжей части автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы | км кв.м | 0,626 21500 | бюджет города Перми | 33026,323 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 96408,209 |

8.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3 | всего, в том числе | 132105,292 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 33026,323 |
|  | бюджет Пермского края | 99078,969 |

8.5. строку 1.2.1.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.4.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции пересечения ул.Героев Хасана и транссибирской магистрали (включая тоннель), в том числе: | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 февраля | 28 декабря | разработанная проектно-сметная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4375,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13125,000 |

8.6. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.4» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.4 | всего, в том числе: | 17500,000 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 4375,000 |
|  | бюджет Пермского края | 13125,000 |

8.7. строку 1.2.1.5.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.5.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству автомобильной дороги «Переход ул.Строителей – площадь Гайдара», в том числе | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  | выполненные инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3693,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 11080,500 |

8.8. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.5» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.5 | всего, в том числе: | 14774,000 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 3693,500 |
|  | бюджет Пермского края | 11080,500 |

8.9. строку 1.2.1.11.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.11.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, в том числе: | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 341,087 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.10. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.11», «Итого по задаче 1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.11 | бюджет города Перми | 341,087 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.2.1 | всего, в том числе | 445983,61195 |
|  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 116455,78031 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 9756,83164 |
|  | бюджет Пермского края | 319771,000 |

8.11. строки 1.2.2.1.1.5-1.2.2.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.5 | Ул.Ухтинская | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 01 декабря | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 1 | бюджет города Перми | 1333,91030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.6 | Тротуар от ул.Вагонной,3 до МАОУ «СОШ № 111» по ул.Лепешинской,43 |  | 01 июня | 01 декабря |  |  | 0,5 |  | 767,700 |
| 1.2.2.1.1.7 | Ул.Маяковского от дома № 1 до дома № 15 |  | 01 июня | 01 декабря |  |  | 0,3 |  | 244,27370 |

8.12. строку 1.2.2.1.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.9 | Ул.Смирнова от ул.Смирнова,91 до ул.1905 года | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 01 декабря | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 1 | бюджет города Перми | 1560,990 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.13. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 25,18 | всего, в том числе | 33436,45509 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 23,13 | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 31273,060 |
|  |  |  | 2,05 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2045,1075 |
|  | количество актов приемки выполненных работ по строительству сетей наружного освещения (неисполнение показателя в 2014 году) | ед. | 1 |  | 118,28759 |

8.14. в строке 1.2.2.1.2.6 слова «ул.Виноградная» исключить;

8.15. в строке 1.2.2.1.2.1 цифры «983,03» заменить цифрами «983,0296»;

8.16. строку 1.2.2.1.2.8 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.8 | Ул.Потерянная, ул.Героя Пирожкова | МКУ «Перм-благоустройство» | 01 июня | 01 декабря | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 167,723 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.17. строки 1.2.2.1.2.10, 1.2.2.1.2.11 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.10 | Микрорайон Домостроительный: ул.Верхоянская от ул.Щербакова до ул.Цимлянской, ул.Перевалочная от ул.Белозерской до ул.Амбарной, ул.Васькина от ул.Белозерской до ул.Амбарной, ул.Верхневолжская от ул.Щербакова до ул.Амбарной | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 20 декабря | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 470,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.2.11 | Микрорайон Голованово: ул.Лодочная, ул.Залесная, ул.Космическая |  | 01 июня | 20 декабря |  | ед. | 1 |  | 365,90540 |

8.18. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения | 12 | всего, в том числе | 12118,39312 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 11001,475 |
|  | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения (неисполнение показателя в 2014 году) | 3 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1116,91812 |

8.19. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1», «Итого по задаче 1.2.2», «Итого по подпрограмме 1.2» 
изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 | всего, в том числе | 45938,12773 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 42387,42079 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 3550,70694 |
| Итого по задаче 1.2.2 | всего, в том числе | 45938,12773 |
|  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 42387,42079 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 3550,70694 |
| Итого по подпрограмме 1.2 | всего, в том числе | 491921,73968 |
|  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 158843,20110 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 13307,53858 |
|  | бюджет Пермского края | 319771,000 |

9. В приложении 4:

9.1. строку 1.3.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.6 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01 января | 31 декабря | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12590,026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1», «Итого по задаче 1.3.1», «Итого по подпрограмме 1.3» 
изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1 |  |  | 9 |  | 255198,126 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.3.1 |  |  |  | бюджет города Перми | 255198,126 |
| Итого по подпрограмме 1.3 |  |  |  | бюджет города Перми | 255198,126 |