21.07.2015

484

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 
«Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования 
и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 721 
(в ред. от 18.12.2014 № 997, от 03.02.2015 № 64, от 20.04.2015 № 216, 
от 25.05.2015 № 307).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми 
обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми                                                      Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми

от 21.07.2015 № 484

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования

и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением

администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 721

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе | 468650,80251 | 369264,4 | 291419,0 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 383210,584 | 340513,4 | 262269,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 21736,71851 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 63703,5 | 28751,0 | 29150,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 341748,82648 | 216788,9 | 193301,1 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 332257,62 | 209513,9 | 193301,1 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2216,20648 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 7275,0 | 7275,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе | 126901,97603 | 152475,5 | 98117,9 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 50952,964 | 130999,5 | 68967,9 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 19520,51203 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 56428,5 | 21476,0 | 29150,0 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:

2.1. строки 1.1.1-1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования | УВБ | бюджет города Перми | 152789,009 | 152478,4 | 152478,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования | УВБ | всего, в том числе | 31096,84979 | 10175,8 | 10175,8 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 28980,546 | 10175,8 | 10175,8 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2116,30379 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования и инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов на территории города Перми | УВБ | бюджет города Перми | 110114,625 | 1404,9 | 0,0 |
| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии искусственных инженерных сооружений | УВБ | бюджет города Перми | 23904,04 | 25108,4 | 25108,4 |

2.2. строки 1.1.6, «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования»  изложить в следующей редакции:

| 1.1.6 | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений | УВБ | всего, в том числе | 22082,9 | 22082,9 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет города Перми | 14807,9 | 14807,9 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 7275,0 | 7275,0 | 0,0 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | всего, в том числе | 341748,82648 | 216788,9 | 193301,1 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 332257,62 | 209513,9 | 193301,1 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2216,20648 | 0,0 | 0,0 |

2.3. строки 1.2.3-«Итого по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения | УВБ | всего, в том числе | 17975,93303 | 102203,8 | 44846,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 4884,464 | 80727,8 | 15696,2 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 13091,46903 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 21476,0 | 29150,0 |
| Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования |  |  | всего, в том числе | 126901,97603 | 152475,5 | 98117,9 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 50952,964 | 130999,5 | 68967,9 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 19520,51203 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 56428,5 | 21476,0 | 29150,0 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | всего, в том числе | 468650,80251 | 369264,4 | 291419,0 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 383210,584 | 340513,4 | 262269,0 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 21736,71851 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 63703,5 | 28751,0 | 29150,0 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1-«Итого по задаче 1.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1 | Содержание объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» |  | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | бюджет города Перми | 15601, 201 |  | 17889,6 | 17889,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 26 |  | 26 |  |  | 26 |  | бюджет города Перми | 11105,2 |  | 11757,0 | 11757,0 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 17 |  | 17 |  |  | 17 |  | бюджет города Перми | 13363,6 |  | 12406,1 | 12406,1 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 28 |  | 28 |  |  | 28 |  | бюджет города Перми | 24882, 786 |  | 23466,8 | 23466,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 34 |  | 34 |  |  | 34 |  | бюджет города Перми | 19756,9 |  | 19221,2 | 19221,2 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 21 |  | 21 |  |  | 21 |  | бюджет города Перми | 7525,4 |  | 7114,9 | 7114,9 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 24 |  | 24 |  |  | 24 |  | бюджет города Перми | 14575, 157 |  | 16667,1 | 16667,1 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 7 |  | 7 |  |  | 7 |  | бюджет города Перми | 916,1 |  | 860,1 | 860,1 |
|  |  | итого по показателю непосредственного результата (далее – ПНР) |  |  | ед. | 177 |  | 177 |  |  | 177 |  | бюджет города Перми | 107726, 344 |  | 109382,8 | 109382,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» |  | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | бюджет города Перми | 1525,8 |  | 1365,4 | 1365,4 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | ед. | 26 |  | 26 |  |  | 26 |  | бюджет города Перми | 750,3 |  | 599,8 | 599,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | ед. | 17 |  | 17 |  |  | 17 |  | бюджет города Перми | 5561, 286 |  | 932,2 | 932,2 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | ед. | 28 |  | 28 |  |  | 28 |  | бюджет города Перми | 1454, 625 |  | 1846,8 | 1846,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | ед. | 34 |  | 34 |  |  | 34 |  | бюджет города Перми | 1533,5 |  | 1477,8 | 1477,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | ед. | 21 |  | 21 |  |  | 21 |  | бюджет города Перми | 517,6 |  | 350,8 | 350,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | ед. | 24 |  | 24 |  |  | 24 |  | бюджет города Перми | 634,006 |  | 1283,1 | 1283,1 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | ед. | 7 |  | 7 |  |  | 7 |  | бюджет города Перми | 66,5 |  | 63,7 | 63,7 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | ед. | 177 |  | 177 |  |  | 177 |  | бюджет города Перми | 12043, 617 |  | 7919,6 | 7919,6 |
|  |  | администрация Дзержинского района |  | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования на территории города Перми в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 2 |  | 5 |  |  | 5 |  | бюджет города Перми | 266,0 |  | 558,30 | 558,30 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  | ед. | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | бюджет города Перми | 260,0 |  | 213,80 | 213,80 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  | ед. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | бюджет города Перми | 30,0 |  | 26,90 | 26,90 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  | ед. | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | бюджет города Перми | 262,0 |  | 217,30 | 217,30 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  | ед. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | бюджет города Перми | 126,0 |  | 103,00 | 103,00 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  | ед. | 1 |  | - |  |  | - |  | бюджет города Перми | 134,0 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  | ед. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | бюджет города Перми | 208,0 |  | 171,90 | 171,90 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  |  | ед. | 2 |  | - |  |  | - |  | бюджет города Перми | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | ед. | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | бюджет города Перми | 1291,2 |  | 1291,2 | 1291,2 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | бюджет города Перми | 592,9 |  | 515,5 | 532,7 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  | ед. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | бюджет города Перми | 428,8 |  | 428,8 | 428,8 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми, МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | ед. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | бюджет города Перми | 82,5 |  | 65,1 | 47,9 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | ед. | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | бюджет города Перми | 1104,2 |  | 1009,4 | 1009,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 122165,361 |  | 119603,0 | 119603,0 |
| 1.1.1.2 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании |  | га | 106,31 |  | 106,31 |  |  | 106,31 |  | бюджет города Перми | 1785, 628 |  | 1794,6 | 1794,6 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании |  | га | 92,98 |  | 92,98 |  |  | 92,98 |  | бюджет города Перми | 1565, 036 |  | 1572,9 | 1572,9 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании |  | га | 139,21 |  | 139,21 |  |  | 139,21 |  | бюджет города Перми | 2376,2 |  | 2376,2 | 2376,2 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании |  | га | 147,86 |  | 147,86 |  |  | 147,86 |  | бюджет города Перми | 2391, 517 |  | 2398,7 | 2398,7 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании |  | га | 341,73 |  | 341,73 |  |  | 341,73 |  | бюджет города Перми | 5019,0 |  | 5832,8 | 5832,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании |  | га | 313,07 |  | 313,07 |  |  | 313,07 |  | бюджет города Перми | 3978, 468 |  | 5343,8 | 5343,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании |  | га | 189,5 |  | 189,5 |  |  | 189,5 |  | бюджет города Перми | 3155,65 |  | 3165,9 | 3165,9 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании |  | га | 152,18 |  | 152,18 |  |  | 152,18 |  | бюджет города Перми | 2597,5 |  | 2597,5 | 2597,5 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | га | 1482, 84 |  | 1482, 84 |  |  | 1482, 84 |  | бюджет города Перми | 22868, 999 |  | 25082,4 | 25082,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22868, 999 |  | 25082,4 | 25082,4 |
| 1.1.1.3 | Содержание фонтанов | МКУ «Пермблагоустройство» | количество фонтанов, находящихся на содержании |  | шт. |  | 9 |  | 9 | 9 |  | бюджет города Перми |  |  | 7754, 649 | 7793,0 | 7793,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 7754, 649 | 7793,0 | 7793,0 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 152789,009 | 152478,4 | 152478,4 |

3.2. строки 1.1.2.1-«Итого по задаче 1.1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования | МКУ «Перм-благоуст-ройство» | количество выполненных проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования | шт. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,0 | 1166,90 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию после капитального ремонта | тыс. кв.м | 21,91 | - | 26,72 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 28980, 546 | 9008,9 | 10175,8 |
|  |  |  | количество сданных этапов работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования | шт. | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | площадь объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию после капитального ремонта (невыполнение показателя за 2014 год) | тыс. кв.м | 21,91 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2116, 30379 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 28980, 546 | 10175,8 | 10175,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2116, 30379 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 31096, 84979 | 10175,8 | 10175,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 28980, 546 | 10175,8 | 10175,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2116, 30379 | 0,0 | 0,0 |

3.3. строки 1.1.3.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1 | Реконструкция центральной площадки города Перми - эспланады, 64 квартал, участок 1 (от здания Пермского академического Театра-Театра до ул.Борчанинова) | МКУ «Пермблагоустройство» | площадь, принятая в эксплуатацию после реконструкции | га | 4,19 | - | - | бюджет города Перми | 98087,205 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество установленных флагштоков | шт. | 3 | - | - |  | 6965,018 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 105052, 223 | 0,0 | 0,0 |

3.4. после строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.4» дополнить строками следующего содержания:

| 1.1.3.5 | Реконструкция Театрального сада | МКУ «Пермблагоустройство» | количество принятых технических заданий | шт. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.5 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 200,0 | 0,0 | 0,0 |

3.5. строку «Итого по задаче 1.1.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.3 | бюджет города Перми | 110114,625 | 1404,9 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.6. строки 1.1.4.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1 | Содержание искусственных инженерных сооружений | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв.м | 4950,0 | 4950,0 | 4950,0 | бюджет города Перми | 1753,3 | 1753,3 | 1753,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | кв.м | 412,02 | 412,02 | 412,02 | бюджет города Перми | 145,9 | 145,9 | 145,9 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | кв.м | 4697,0 | 4697,0 | 4697,0 | бюджет города Перми | 1663,7 | 1663,7 | 1663,7 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | кв.м | 1189,2 | 1189,2 | 1189,2 | бюджет города Перми | 337,987 | 421,2 | 421,2 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | кв.м | 38784,7 | 38784,7 | 38784,7 | бюджет города Перми | 13737,7 | 13737,7 | 13737,7 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | кв.м | 4488,0 | 4488,0 | 4488,0 | бюджет города Перми | 1589,7 | 1589,7 | 1589,7 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | кв.м | 15410,0 | 15410,0 | 15410,0 | бюджет города Перми | 4337, 153 | 5458,3 | 5458,3 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | кв.м | 956,0 | 956,0 | 956,0 | бюджет города Перми | 338,6 | 338,6 | 338,6 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв.м | 70886,9 | 70886,9 | 70886,9 | бюджет города Перми | 23904, 04 | 25108,4 | 25108,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23904,4 | 25108,4 | 25108,4 |

3.7. строку 1.1.5.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.5.1.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | администрация Дзержинского района | количество демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | шт. | 27 | 91 | 91 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 211,0 | 723,5 | 723,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.8. строку «Итого по ПНР» изложить в следующей редакции:

| Итого по ПНР | количество демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | шт. | 198 | 689 | 689 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1598,6 | 5477,8 | 5477,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шт. (невыполнение показателя за 2014 год) | 12 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 99,90269 | 0,0 | 0,0 |

3.9. строки 1.1.6.1-«Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.6.1 | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища города Перми (участок № 1 от грузового порта «Пермь» до пассажирского причала № 9)*** | МКУ «Перм-благоустройство» | протяженность отремонтированного берегоукрепления | км | 0,292 | 1,77 | - | бюджет города Перми | 14807,9 | 14807,9 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7275,0 | 7275,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.6.1 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 22082,9 | 22082,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14807,9 | 14807,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7275,0 | 7275,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.6 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 22082,9 | 22082,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14807,9 | 14807,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7275,0 | 7275,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 341748, 82648 | 216788,9 | 193301,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 332257,62 | 209513,9 | 193301,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2216, 20648 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7275,0 | 7275,0 | 0,0 |

*** Финансовое обеспечение показателя выполнено не в полном объеме, исполнение показателя непосредственного результата «Протяженность отремонтированного берегоукрепления» в объеме 2,0602 км планируется при выделении средств из федерального бюджета.».

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Организация объектов ритуального назначения города Перми» муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми» строки 1.2.3.2-«Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.2 | Реконструкция кладбища «Северное», Пермский край, г.Пермь, Дзержинский район, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество | МКУ «Перм-благоустройство» | количество выполненных проектно-изыскательских работ на реконструкцию городских кладбищ | шт. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 1402,848 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь кладбища «Северное», в отношении которой выполнена работа по реконструкции | га | - | 6,7 | - | бюджет города Перми | 0,0 | 41960,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1402,848 | 41960,0 | 0,0 |
| 1.2.3.3 | Реконструкция кладбища «Банная гора (новое)», Пермский край, город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Цимлянс-кая | МКУ «Перм-благоустройство» | площадь кладбища «Банная гора», в отношении которой выполнена реконструкция | га | 4,1 | 6,0 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 3481,616 | 11564,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 4,88502 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 21476,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 3481,616 | 11564,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 4,88502 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 21476,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 17975, 93303 | 102203,8 | 44846,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 4884,464 | 80727,8 | 15696,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 13091, 46903 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 21476,0 | 29150,0 |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 126901, 97603 | 152475,5 | 98117,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 50952, 964 | 130999,5 | 68967,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 19520, 51203 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56428,5 | 21476,0 | 29150,0 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми» строку 1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | % (шт.) | 100 (198) | 100 (689) | 100 (689) |
|  | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | % (кв.м) | 100 (217,7) | 100 (210,6) | 100 (210,6) |

6. В приложении 1:

6.1. в таблице 1 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 395349,497 тыс.руб., в том числе: 2011 год – 24562,373 тыс.руб.; 2012 год – 500,613 тыс.руб.; 2013 год – 97632,988 тыс.руб.; 2014 год – 167601,3 тыс.руб.; 2014 год – 37,41245 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования прошлых лет); 2015 год – 105052,223 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | бюджет города Перми – 395349,497 тыс.руб., в том числе: 2011 год – 24562,373 тыс.руб.; 2012 год – 500,613 тыс.руб.; 2013 год – 97632,988 тыс.руб.; 2014 год – 167601,3 тыс.руб.; 2014 год – 37,41245 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования прошлых лет); 2015 год – 105052,223 тыс.руб. |

6.2. дополнить таблицей 8 следующего содержания:

«Таблица 8

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Театральный сад (внутри квартала между ул.Ленина, ул.Сибирской и ул.25-го Октября) |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.3.5. Реконструкция Театрального сада |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель | УВБ |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Театральный сад должен обеспечивать социально гарантированный минимум для повседневного отдыха жителей города Перми. В настоящее время территория сада ввиду морального и физического износа материально-технической базы находится в ненормативном состоянии и не способна предоставить возможность качественного отдыха жителям Перми. Ведутся подготовительные работы по строительству новой сцены театра оперы и балета им.П.И.Чайковского и реконструкция Театрального сада позволит гармонично вписать новую сцену театра в окружающее пространство сада |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение местами отдыха населения города Перми |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь – 3,18 тыс.кв.м, число посетителей – 1000 чел./день |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | с 2015 года |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | - |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 200,0 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 200,0 тыс.руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | бюджет города Перми – 200,0 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 200,0 тыс.руб. |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | принятое техническое задание для выполнения архитектурного решения | шт. | 1 | 2015 |
|  | принятое техническое задание для выполнения проектно-изыскательских работ | шт. | 1 | 2015 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | преобразование Театрального сада в благоустроенную зону повышенной привлекательности, увеличение числа посетителей |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | 1. Разработка технического задания для выполнения архитектурного решения |  | 2015 год |
|  |  | 2. Разработка технического задания для выполнения проектно-изыскательских работ |  | 2015 год |

7. В приложении 11:

7.1. в таблице 3 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 43362,848 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 1402,848 тыс.руб.; 2016 год – 41960,0 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | бюджет города Перми – 43362,848 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 1402,848 тыс.руб.; 2016 год – 41960,0 тыс.руб. |

7.2. в таблице 4 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 246356,983 тыс. руб., в том числе: 2013 год – 9357,03548 тыс.руб.; 2014 год – 27062,28502 тыс.руб.; 2014 год – 4619,26222 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2013 года); 2015 год – 3481,616 тыс.руб.; 2015 год – 4,88502 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 33040 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | бюджет города Перми: 51464,9365 тыс.руб., в том числе: 2013 год – 9357,03548 тыс.руб.; 2014 год – 27062,28502 тыс.руб.; 2014 год – 4619,26222 (неиспользованные ассигнования 2013 года); 2015 год – 3481,616 тыс.руб.; 2015 год – 4,88502 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 11564,0 тыс.руб.; бюджет Пермского края: 21476,0 тыс.руб., в том числе: 2016 год – 21476,0 тыс.руб. |

8. В приложении 2:

8.1. строки 1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Содержание элементов благоустройства и инфраструктуры объектов озеленения общего пользования |  |  |  | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 177 | бюджет города Перми | 107726, 344 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | Содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования |  |  |  | количество объектов озеленения общего пользования, элементы которых находятся на содержании | ед. | 177 | бюджет города Перми | 100660, 657 |
| 1.1.1.1.1.1.1 | Содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2015 | 25.12.2015 | количество объектов озеленения общего пользования, элементы которых находятся на содержании | ед. | 20 | бюджет города Перми | 13351,601 |

8.2. строку 1.1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1.4 | Содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01.01.2015 | 25.12.2015 | количество объектов озеленения общего пользования, элементы которых находятся на содержании | ед. | 28 | бюджет города Перми | 23700,499 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.3. строку 1.1.1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1.7 | Содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования в Свердловском районе | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01.01.2015 | 25.12.2015 | количество объектов озеленения общего пользования, элементы которых находятся на содержании | ед. | 24 | бюджет города Перми | 13910,457 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.4. строку 1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.4 | Кронирование деревьев на объектах озеленения общего пользования | количество кронированных деревьев | шт. | 789 | бюджет города Перми | 2664,627 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.5. строку 1.1.1.1.1.4.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.4.4 | Кронирование деревьев в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01.02.2015 | 01.12.2015 | количество кронированных деревьев | шт. | 50 | бюджет города Перми | 107,727 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.6. строку 1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2 | Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования | количество объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен ремонт | ед. | 177 | бюджет города Перми | 12043,617 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.7. строки 1.1.1.1.2.3, 1.1.1.1.2.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.3 | Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01.04.2015 | 01.11.2015 | количество объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен ремонт | ед. | 17 | бюджет города Перми | 5561,286 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.4 | Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | ед. | 28 |  | 1454,625 |

8.8. строку 1.1.1.1.2.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.7 | Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования в Свердловском районе | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01.04.2015 | 01.11.2015 | количество объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен ремонт | ед. | 24 | бюджет города Перми | 634,006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.9. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 | бюджет города Перми | 122165, 361 |
| --- | --- | --- |

8.10. строки 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 15.04.2015 | 14.10.2015 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | га | 106,31 | бюджет города Перми | 1785,628 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.2 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон в Индустриальном районе | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | га | 92,98 |  | 1565,036 |

8.11. строки 1.1.1.2.4-1.1.1.2.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.4 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 15.04.2015 | 14.10.2015 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | га | 147,86 | бюджет города Перми | 2391,517 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.5 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон в Мотовилихинском районе | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  | га | 341,73 |  | 5019,0 |
| 1.1.1.2.6 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон в Орджоникидзевском районе | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | га | 313,07 |  | 3978,468 |
| 1.1.1.2.7 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон в Свердловском районе | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | га | 189,5 |  | 3155,65 |

8.12. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 | бюджет города Перми | 22868,999 |
| --- | --- | --- |

8.13. строки 1.1.1.3.1-«Итого по задаче 1.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1 | Содержание фонтанов | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2015 | 14.10.2015 | количество фонтанов, находящихся на содержании | шт. | 9 | бюджет города Перми | 7754,649 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7754,649 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 152789,009 |

8.14. строки 1.1.2.1.2.1-«Итого по задаче 1.1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.2.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера у Воинского кладбища (захоронения), в том числе: | МКУ «Перм-благоустройство» | 01.03.2015 | 25.12.2015 | площадь объекта озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию после капитального ремонта сквера у Воинского кладбища (захоронения) | тыс. кв.м | 9,2 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 11841,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2116, 30379 |
| 1.1.2.1.2.1.1 | устройство покрытия пешеходной зоны из гранитной брусчатки | МКУ «Перм-благоустройство» | 01.03.2015 | 15.12.2015 | площадь пешеходной зоны, выполненной из гранитной брусчатки | кв.м | 5700,0 |  |  |
| 1.1.2.1.2.2.2 | устройство системы наружного освещения |  | 20.04.2015 | 15.12.2015 | длина выполненной трассы освещения | п.м | 740,0 |  |  |
| 1.1.2.1.2.3.3 | озеленение территории |  | 01.09.2015 | 15.11.2015 | количество п.м посаженных кустарников | п.м | 143,0 |  |  |
| 1.1.2.1.2.4.4 | приемка выполненных работ по капитальному ремонту сквера у Воинского кладбища (захоронения) |  | 15.12.2015 | 25.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту сквера у Воинского кладбища (захоронения) | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.2.5.5 | выполнение землеустроительных работ |  | 01.07.2015 | 25.12.2015 | количество актов приемки выполненных землеустроительных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 95,546 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 28980, 546 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2116, 30379 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 31096, 84979 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 28980, 546 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2116, 30379 |

8.15. после строки 1.1.3.1.1.4 дополнить строкой следующего содержания:

| 1.1.3.1.1.5 | Выполнение землеустроительных работ |  | 01.07.2015 | 25.12.2015 | количество актов приемки землеустроительных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 41,805 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.16. строки 1.1.3.1.2-«Итого по основному мероприятию 1.1.3.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.2 | Установка флагштоков |  | 01.03.2015 | 03.11.2015 | количество установленных флагштоков | шт. | 3 | бюджет города Перми | 6965,018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.2.1 | Подготовка и размещение аукционной документации на выполнение работ по установке флагштоков |  | 01.03.2015 | 30.04.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по установке флагштоков | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.2.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по установке флагштоков |  | 10.06.2015 | 01.07.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов на установку флагштоков | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.2.3 | Приемка выполненных работ по установке флагштоков |  | 15.10.2015 | 03.11.2015 | количество актов приемки выполненных работ по установке флагштоков | шт. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 105052, 223 |

8.17. после строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.4» дополнить строками следующего содержания:

| 1.1.3.5 | Реконструкция Театрального сада |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.5.1 | I этап: разработка технических заданий для выполнения архитектурного решения и проектно-изыскательских работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.5.1.1 | Заключение муниципального контракта на разработку технического задания для выполнения архитектурного решения по реконструкции Театрального сада | МКУ «Перм-благоустройство» | 27.07.2015 | 31.07.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов на разработку архитектурного решения по реконструкции Театрального сада | шт. | 1 | бюджет города Перми | 200,0 |
| 1.1.3.5.1.2 | Приемка разработанного технического задания для выполнения архитектурного решения по реконструкции Театрального сада |  | 25.09.2015 | 30.09.2015 | количество подписанных актов приемки технического задания для выполнения архитектурного решения по реконструкции Театрального сада | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.3.5.1.3 | Заключение муниципального контракта на разработку технического задания для выполнения проектно-изыскательских работ по реконструкции Театрального сада |  | 14.09.2015 | 18.09.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов на разработку технического задания для выполнения проектно-изыскательских работ по реконструкции Театрального сада | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.3.5.1.4 | Приемка разработанных технических заданий для выполнения архитектурного решения и проектно-изыскательских работ по реконструкции Театрального сада |  | 25.11.2015 | 30.11.2015 | количество подписанных актов приемки разработанного архитектурного решения на разработку технического задания для выполнения проектно-изыскательских работ по реконструкции Театрального сада | шт. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.5 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 200,0 |

8.18. строку «Итого по задаче 1.1.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.3 | бюджет города Перми | 110114, 625 |
| --- | --- | --- |

8.19. строку 1.1.4.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.4 | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01.01.2015 | 25.12.2015 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | кв.м | 1189,2 | бюджет города Перми | 337,987 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.20. строку 1.1.4.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.7 | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в Свердловском районе | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01.01.2015 | 25.12.2015 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | кв.м | 15410,0 | бюджет города Перми | 4337,153 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.21. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1», «Итого по задаче 1.1.4» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 | бюджет города Перми | 23904,04 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.4 | бюджет города Перми | 23904,04 |

8.22. строку 1.1.5.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.5.1.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | администрация Дзержинского района | 01.03.2015 | 25.12.2015 | количество демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | шт. | 27 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 211,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.23. строки 1.1.6.1.1-«Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.6.1.1 | Подготовка и размещение аукционной документации на выполнение работ по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища города Перми (участок № 1 от грузового порта «Пермь» до пассажирского причала № 9) | МКУ «Перм-благоустройство» | 01.07.2015 | 30.08.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища города Перми (участок № 1 от грузового порта «Пермь» до пассажирского причала № 9) | шт. | 1 |  | бюджет города Перми | 14807,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища города Перми (участок № 1 от грузового порта «Пермь» до пассажирского причала № 9) |  | 01.09.2015 | 20.09.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища города Перми (участок № 1 от грузового порта «Пермь» до пассажирского причала № 9) | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7275,0 |
| 1.1.6.1.3 | Приемка выполненных работ по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища города Перми (участок № 1 от грузового порта «Пермь» до пассажирского причала № 9) |  | 01.12.2015 | 25.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища города Перми (участок № 1 от грузового порта «Пермь» до пассажирского причала № 9) | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | протяженность отремонтированного берегоукрепления | км | 0,292 |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 22082,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14807,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7275,0 |
| Итого по задаче 1.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 22082,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14807,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7275,0 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе |  | 341748, 82648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) |  | 332257,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) |  | 2216, 20648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 7275,0 |

9. В приложении 3:

9.1. после строки 1.2.3.2.1.3 дополнить строками следующего содержания:

| 1.2.3.2.1.4 | Выполнение землеустроительных работ на кладбище «Северное» | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.06.2015 | 25.12.2015 | количество актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по реконструкции кладбища «Северное» | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 378,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1402,848 |

9.2. строки 1.2.3.3.1.1-«Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.3.1.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Банная гора» (новое), в том числе: | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.04.2015 | 25.12.2015 | площадь объекта, на которой принят III этап по реконструкции кладбища (невыполнение показателя за 2014 год) | га | 4,1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 3481,616 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.3.1.1.1 | подготовка и размещение аукционной документации на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.04.2015 | 25.06.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.3.3.1.1.2 | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) |  | 05.07.2015 | 25.07.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.3.3.1.1.3 | выполнение земляных работ (разработка грунта экскаватором) |  | 01.08.2015 | 30.08.2015 | объем разработанного экскаватором грунта | куб.м | 1500,0 |  |  |
| 1.2.3.3.1.1.4 | планировка грунта (работа бульдозерами на отвале) |  | 30.08.2015 | 30.10.2015 | объем спланированного грунта | куб.м | 6500,0 |  |  |
| 1.2.3.3.1.1.5 | уплотнение грунта |  | 30.10.2015 | 15.12.2015 | объем уплотненного грунта | куб.м | 1500,0 |  |  |
| 1.2.3.3.1.1.6 | приемка выполненных работ III этапа реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) |  | 15.12.2015 | 25.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ III этапа строительства | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.3.3.1.2 | технологическое присоединение к сетям электроснабжения |  | 11.05.2015 | 25.12.2015 | количество выполненных услуг на технологическое присоединение (невыполнение показателя за 2014 год) | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 4,88502 |
| 1.2.3.3.1.2.1 | выполнение технологического присоединения к сетям электроснабжения |  | 11.05.2015 | 20.12.2015 | количество заключенных договоров на технологическое присоединение к сетям электроснабжения | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.3.3.1.2.2 | приемка выполненных услуг на технологическое присоединение к сетям электроснабжения |  | 20.12.2015 | 25.12.2015 | количество актов приемки выполненных услуг на технологическое присоединение к сетям электроснабжения | шт. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 3481,616 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 4,88502 |
| Итого по задаче 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 17975, 93303 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 4884, 464 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 13091, 46903 |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 126901, 97603 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 50952,964 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 19520, 51203 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56428,5 |