АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.08.2015

№ 520

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края», постановлениями Правительства Пермского края от 24 апреля 2014 г. № 288-п «Об утверждении региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы и предельных стоимостей услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта», от 18 июля 2014 г. № 645-п «Об установлении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов», Уставом города Перми

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми, на 2014 год, утвержденный постановлением администрации города Перми от 25 февраля 2015 г.     № 98 (ред. 25.06.2015 № 411), изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 08 августа 2014 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми                                                   Д.И.Самойлов

Приложение

к постановлению администрации

города Перми

от 03.08.2015 № 520

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми, на 2014 год

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов

| № | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Коли-чество этажей | Коли-чество подъ-ездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистри-рованных в МКД на дату утверждения краткосроч-ного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капи-тального ремонта 1 кв.м общей площади помеще-ний МКД | Предельная стоимость капи-тального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуа-тацию | завер-шения послед-него капи-тального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств бюджета города Перми | за счет средств собственников помещений |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по муниципальному образованию город Пермь |  | Х | Х | Х | Х | Х | 636783,15 | 558700,78 | 493527,50 | 27143 | 393267027,66 | 116391219,36 | 0,00 | 158895700,00 | 117980108,30 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | Пермь, Новые Ляды, ул.Молодежная, д.7 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 1 | 1607,50 | 988,50 | 778,84 | 111 | 677717,59 | 200577,30 | 0,00 | 273825,02 | 203315,27 | 685,60 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 2 | Пермь, ул.1-я Нейвинская, д.1 | 1973 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 1 | 4010,40 | 2633,27 | 1877,10 | 304 | 1695440,28 | 501782,51 | 0,00 | 685025,69 | 508632,08 | 643,85 | 736,62 | 01.11.2015 | СС |
| 3 | Пермь, ул.Автозаводская, д.37 | 1969 | 2009 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 3026,30 | 2699,70 | 2598,90 | 132 | 691609,15 | 204688,64 | 0,00 | 279437,76 | 207482,75 | 256,18 | 256,18 | 01.11.2015 | СС |
| 4 | Пермь, ул.Автозаводская, д.43 | 1969 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3519,00 | 3176,00 | 3038,50 | 178 | 3430111,76 | 1015175,88 | 0,00 | 1385902,36 | 1029033,52 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | РО |
| 5 | Пермь, ул.Адмирала Макарова, д.34 | 1968 | 2010 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 2 | 2562,80 | 1682,90 | 1182,70 | 140 | 2729024,30 | 807682,03 | 0,00 | 1102634,98 | 818707,29 | 1621,62 | 1621,62 | 01.11.2015 | РО |
| 6 | Пермь, ул.Адмирала Нахимова, д.10 | 1962 | 2010 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3464,30 | 3089,80 | 2393,90 | 85 | 2500055,00 | 739916,28 | 0,00 | 1010122,22 | 750016,50 | 809,13 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 7 | Пермь, ул.Адмирала Нахимова, д.30 | 1968 | 2009 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 3069,40 | 2741,80 | 2639,10 | 119 | 1484986,30 | 439496,55 | 0,00 | 599993,86 | 445495,89 | 541,61 | 541,61 | 01.11.2015 | СС |
| 8 | Пермь, ул.Адмирала Нахимова, д.32 | 1968 | 2011 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 3025,40 | 2703,40 | 2602,10 | 144 | 1464188,47 | 433341,22 | 0,00 | 591590,71 | 439256,54 | 541,61 | 541,61 | 01.11.2015 | СС |
| 9 | Пермь, ул.Адмирала Нахимова, д.34 | 1969 | 2009 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 3091,10 | 2758,90 | 2654,50 | 158 | 1199988,95 | 355148,73 | 0,00 | 484843,54 | 359996,68 | 434,95 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 10 | Пермь, ул.Адмирала Нахимова, д.36 | 1969 | 2009 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 3087,30 | 2754,70 | 2650,40 | 118 | 1819638,95 | 538540,34 | 0,00 | 735206,92 | 545891,69 | 660,56 | 1336,19 | 01.11.2015 | СС |
| 11 | Пермь, ул.Адмирала Ушакова, д.8 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4146,60 | 3268,69 | 2369,29 | 143 | 599246,59 | 177353,02 | 0,00 | 242119,59 | 179773,98 | 183,33 | 245,54 | 31.12.2015 | СС |
| 12 | Пермь, ул.Адмирала Ушакова, д.30 | 1967 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3686,80 | 3557,50 | 2089,20 | 134 | 3842135,58 | 1137118,45 | 0,00 | 1552376,46 | 1152640,67 | 1080,01 | 1080,01 | 31.12.2015 | РО |
| 13 | Пермь, ул.Академика Вавилова, д.21 | 1969 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3407,70 | 3193,84 | 2887,40 | 132 | 745665,82 | 220687,26 | 0,00 | 301278,82 | 223699,74 | 233,47 | 233,47 | 01.11.2015 | СС |
| 14 | Пермь, ул.Академика Веденеева, д.53 | 1974 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 8 | 6148,70 | 5463,40 | 3693,50 | 287 | 5900526,63 | 1746319,86 | 0,00 | 2384048,78 | 1770157,99 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 15 | Пермь, ул.Академика Веденеева, д.79 | 1961 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 3 | 2541,10 | 1666,80 | 1438,50 | 114 | 1312021,62 | 388305,92 | 0,00 | 530109,22 | 393606,48 | 787,15 | 787,15 | 01.11.2015 | СС |
| 16 | Пермь, ул.Академика Веденеева, д.81 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3195,60 | 2174,70 | 2092,80 | 114 | 1711815,11 | 506628,80 | 0,00 | 691641,78 | 513544,53 | 787,15 | 787,15 | 01.11.2015 | СС |
| 17 | Пермь, ул.Академика Веденеева, д.85 | 1967 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3102,80 | 2065,70 | 1867,60 | 114 | 1626015,76 | 481235,62 | 0,00 | 656975,41 | 487804,73 | 787,15 | 787,15 | 01.11.2015 | СС |
| 18 | Пермь, ул.Академика Королева, д.6 | 1985 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 9 | 4 | 8705,10 | 7566,00 | 7515,70 | 300 | 7122650,48 | 2108019,64 | 0,00 | 2877835,70 | 2136795,14 | 941,40 | 948,61 | 31.12.2015 | СС |
| 19 | Пермь, ул.Александра Невского, д.28 | 1957 | 2010 | крупноблочные на сложном или цементном растворе | 3 | 3 | 2386,30 | 1890,14 | 1834,44 | 72 | 905395,97 | 267960,99 | 0,00 | 365816,19 | 271618,79 | 479,01 | 479,01 | 01.11.2015 | СС |
| 20 | Пермь, ул.Александра Щербакова, д.38 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 642,10 | 425,90 | 302,70 | 36 | 715984,75 | 211902,85 | 0,00 | 289286,48 | 214795,42 | 1681,11 | 1681,11 | 01.11.2015 | СС |
| 21 | Пермь, ул.Анвара Гатауллина, д.12 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 4 | 2893,20 | 2593,20 | 2390,50 | 150 | 1404503,05 | 415676,72 | 0,00 | 567475,41 | 421350,92 | 541,61 | 541,61 | 01.11.2015 | СС |
| 22 | Пермь, ул.Аркадия Гайдара, д.6/2 | 1964 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3902,84 | 3569,00 | 2401,00 | 177 | 3854555,69 | 1140794,30 | 0,00 | 1557394,68 | 1156366,71 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 23 | Пермь, ул.Аркадия Гайдара, д.8 | 1967 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 8 | 6459,00 | 5808,50 | 3991,00 | 286 | 6273238,09 | 1856627,55 | 0,00 | 2534639,12 | 1881971,42 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 24 | Пермь, ул.Братьев Вагановых, д.10 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 2102,90 | 1914,50 | 1461,10 | 81 | 4255397,45 | 1259427,43 | 0,00 | 1719350,79 | 1276619,23 | 2222,72 | 2222,72 | 01.11.2015 | СС |
| 25 | Пермь, ул.Баумана, д.10 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3174,30 | 2998,40 | 2998,40 | 180 | 1623963,42 | 480628,21 | 0,00 | 656146,18 | 487189,03 | 541,61 | 541,61 | 01.11.2015 | СС |
| 26 | Пермь, ул.Баумана, д.8 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3223,20 | 3191,00 | 3187,50 | 180 | 1728277,51 | 511501,01 | 0,00 | 698293,25 | 518483,25 | 541,61 | 541,61 | 01.11.2015 | СС |
| 27 | Пермь, ул.Богдана Хмельницкого, д.30 | 1962 | 2010 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 3 | 2542,10 | 2398,10 | 2000,20 | 156 | 400000,00 | 118372,41 | 0,00 | 161628,10 | 119999,49 | 166,80 | 541,61 | 01.11.2015 | СС |
| 28 | Пермь, бульвар Гагарина, д.111/2 | 1967 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 2638,00 | 1660,70 | 1660,70 | 112 | 1793572,61 | 530825,75 | 0,00 | 724675,08 | 538071,78 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 29 | Пермь, ул.Буксирная, д.9 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 3584,90 | 3526,40 | 3215,40 | 202 | 2858732,39 | 846070,44 | 0,00 | 1155042,23 | 857619,72 | 810,67 | 1080,01 | 31.12.2015 | СС |
| 30 | Пермь, ул.Вижайская, д.10 | 1968 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3318,26 | 3199,20 | 2847,40 | 169 | 990000,00 | 293000,40 | 0,00 | 399999,60 | 297000,00 | 309,45 | 491,08 | 01.11.2015 | СС |
| 31 | Пермь, ул.Вижайская, д.8 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 2 | 1057,50 | 1021,14 | 934,20 | 55 | 1102841,41 | 326396,94 | 0,00 | 445592,04 | 330852,43 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 32 | Пермь, ул.Вильвенская, д.17 | 1969 | 2011 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 8 | 7466,40 | 5713,80 | 5316,66 | 287 | 348610,00 | 103174,62 | 0,00 | 140852,38 | 104583,00 | 61,01 | 245,54 | 01.11.2015 | СС |
| 33 | Пермь, ул.Воронежская, д.24 | 1963 | 2010 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 3 | 2777,30 | 2413,00 | 1772,60 | 114 | 563363,11 | 166732,95 | 0,00 | 227621,23 | 169008,93 | 233,47 | 233,47 | 01.11.2015 | СС |
| 34 | Пермь, бульвар Гагарина, д.83 | 1964 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 6 | 5291,16 | 4815,70 | 4553,00 | 220 | 4247671,51 | 1257140,86 | 0,00 | 1716229,20 | 1274301,45 | 882,05 | 1080,01 | 01.11.2015 | РО |
| 35 | Пермь, бульвар Гагарина, д.93/1 | 1966 | 2010 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 3 | 2575,10 | 2569,90 | 2367,00 | 122 | 599994,55 | 177574,39 | 0,00 | 242421,80 | 179998,36 | 233,47 | 233,47 | 01.11.2015 | СС |
| 36 | Пермь, бульвар Гагарина, д.95 | 1965 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3546,70 | 3250,00 | 3208,00 | 130 | 3510032,50 | 1038829,22 | 0,00 | 1418193,53 | 1053009,75 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 37 | Пермь, ул.Бульвар Гагарина, д.113а | 1967 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 2991,60 | 2729,50 | 2629,50 | 130 | 613909,36 | 181692,61 | 0,00 | 248043,94 | 184172,81 | 224,92 | 233,47 | 31.12.2015 | СС |
| 38 | Пермь, ул.Героев Хасана, д.5 | 1955 | 2013 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 3226,90 | 3155,60 | 2716,80 | 118 | 749896,78 | 221939,45 | 0,00 | 302988,29 | 224969,04 | 237,64 | 245,54 | 31.12.2015 | РО |
| 39 | Пермь, ул.Героев Хасана, д.73 | 1958 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 859,50 | 619,90 | 539,70 | 38 | 956812,73 | 283178,30 | 0,00 | 386590,62 | 287043,82 | 1543,50 | 1681,11 | 31.12.2015 | РО |
| 40 | Пермь, ул.Глеба Успенского, д.28 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 2 | 1022,06 | 977,00 | 856,00 | 42 | 1055169,77 | 312288,05 | 0,00 | 426330,79 | 316550,93 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 41 | Пермь, ул.Голева, д.15 | 1967 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 6 | 4903,20 | 4404,00 | 4404,00 | 209 | 3749565,60 | 1109721,43 | 0,00 | 1514974,49 | 1124869,68 | 851,40 | 851,40 | 01.11.2015 | СС |
| 42 | Пермь, ул.Голева, д.5 | 1966 | 2010 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 8 | 6468,40 | 5802,10 | 5122,10 | 292 | 5728718,56 | 1695471,55 | 0,00 | 2314631,45 | 1718615,56 | 987,35 | 1080,01 | 01.11.2015 | РО |
| 43 | Пермь, ул.Двинская, д.11 | 1953 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 1 | 580,60 | 505,20 | 505,20 | 11 | 420220,42 | 124368,44 | 0,00 | 169785,86 | 126066,12 | 831,79 | 1681,11 | 01.11.2015 | СС |
| 44 | Пермь, ул.Дениса Давыдова, д.7 | 1966 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2592,10 | 2556,40 | 2233,30 | 131 | 3267667,18 | 967098,78 | 0,00 | 1320268,25 | 980300,15 | 1278,23 | 1278,23 | 01.11.2015 | СС |
| 45 | Пермь, ул.Добролюбова, д.14 | 1967 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 6 | 5193,40 | 4516,90 | 4123,70 | 255 | 2446398,21 | 724036,01 | 0,00 | 988442,73 | 733919,47 | 541,61 | 541,61 | 01.11.2015 | СС |
| 46 | Пермь, ул.Добролюбова, д.18 | 1968 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 6 | 5061,20 | 4523,32 | 4123,70 | 255 | 2449875,35 | 725065,11 | 0,00 | 989847,64 | 734962,60 | 541,61 | 541,61 | 01.11.2015 | СС |
| 47 | Пермь, ул.Дружбы, д.16 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 2555,70 | 1841,10 | 1763,00 | 122 | 1988406,41 | 588488,76 | 0,00 | 803395,73 | 596521,92 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 48 | Пермь, ул.Дружбы, д.4 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3123,60 | 2139,12 | 2139,12 | 121 | 525239,52 | 155449,89 | 0,00 | 212217,77 | 157571,86 | 245,54 | 245,54 | 01.11.2015 | РО |
| 49 | Пермь, ул.Дружбы, д.7 | 1963 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3187,70 | 3159,30 | 3128,90 | 168 | 2196226,17 | 649995,10 | 0,00 | 887363,22 | 658867,85 | 695,16 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 50 | Пермь, ул.Екатерининская, д.59 | 1934 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 4 | 3060,80 | 2735,90 | 1765,30 | 84 | 2954799,36 | 874502,42 | 0,00 | 1193857,13 | 886439,81 | 1080,01 | 1080,01 | 31.12.2015 | РО |
| 51 | Пермь, ул.Закамская, д.18 | 1958 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 3 | 1344,00 | 1169,10 | 1093,40 | 52 | 1262639,69 | 373690,84 | 0,00 | 510156,94 | 378791,91 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 52 | Пермь, ул.Кавалерийская, д.15 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1770,40 | 1463,06 | 881,80 | 78 | 792407,93 | 234521,05 | 0,00 | 320164,50 | 237722,38 | 541,61 | 541,61 | 01.11.2015 | СС |
| 53 | Пермь, ул.Кавалерийская, д.17 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2804,60 | 2499,70 | 2245,30 | 135 | 1353862,52 | 400689,15 | 0,00 | 547014,61 | 406158,76 | 541,61 | 541,61 | 01.11.2015 | СС |
| 54 | Пермь, ул.Калинина, д.15 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 5289,50 | 4635,40 | 3974,10 | 182 | 4062883,21 | 1202450,91 | 0,00 | 1641567,33 | 1218864,97 | 876,49 | 1080,01 | 31.12.2015 | СС |
| 55 | Пермь, ул.Калинина, д.29 | 1958 | 2012 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 3 | 4 | 2363,20 | 2145,50 | 1368,70 | 82 | 1732336,04 | 512702,17 | 0,00 | 699933,05 | 519700,82 | 807,43 | 1080,01 | 31.12.2015 | СС |
| 56 | Пермь, ул.Капитана Пирожкова, д.40 | 1965 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2540,19 | 2517,30 | 2360,70 | 116 | 2437972,63 | 721542,38 | 0,00 | 985038,46 | 731391,79 | 968,49 | 1080,01 | 31.12.2015 | СС |
| 57 | Пермь, ул.КИМ, д.107 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 2953,32 | 2661,32 | 2488,12 | 156 | 2874252,21 | 850663,68 | 0,00 | 1161312,86 | 862275,67 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 58 | Пермь, ул.Кировоградская, д.17 | 1953 | 2010 | крупноблочные на сложном или цементном растворе | 3 | 4 | 2452,10 | 1899,50 | 1809,90 | 57 | 2051479,00 | 607155,72 | 0,00 | 828879,58 | 615443,70 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 59 | Пермь, ул.Кировоградская, д.71 | 1958 | 2013 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 4 | 4 | 2980,10 | 2392,00 | 2177,30 | 177 | 2209582,14 | 653947,93 | 0,00 | 892759,57 | 662874,64 | 923,74 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 60 | Пермь, проспект Комсомольский, д.55 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 8 | 8443,30 | 7550,60 | 5097,40 | 185 | 7359051,95 | 2177985,02 | 0,00 | 2973351,35 | 2207715,58 | 974,63 | 1313,48 | 01.11.2015 | СС |
| 61 | Пермь, проспект Комсомольский, д.82 | 1953 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 6108,70 | 4990,60 | 4327,20 | 194 | 1165155,38 | 344839,39 | 0,00 | 470769,38 | 349546,61 | 233,47 | 233,47 | 01.11.2015 | СС |
| 62 | Пермь, проспект Комсомольский, д.94 | 1934 |  | деревянные | 5 | 6 | 4697,30 | 3448,70 | 3379,60 | 137 | 2522308,97 | 746502,56 | 0,00 | 1019113,72 | 756692,69 | 731,38 | 1313,48 | 01.11.2015 | СС |
| 63 | Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.12 | 1967 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2972,70 | 2942,00 | 2488,20 | 171 | 2199939,31 | 651094,04 | 0,00 | 888863,48 | 659981,79 | 747,77 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 64 | Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.24 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 2 | 1044,00 | 943,20 | 571,40 | 41 | 1018665,43 | 301484,22 | 0,00 | 411581,58 | 305599,63 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 65 | Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.24а | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 2 | 1039,20 | 940,80 | 868,30 | 44 | 1016073,41 | 300717,09 | 0,00 | 410534,30 | 304822,02 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 66 | Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.36 | 1968 | 2012 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 8 | 5789,00 | 5734,60 | 3968,40 | 230 | 2300000,00 | 680708,00 | 0,00 | 929292,00 | 690000,00 | 401,07 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 67 | Пермь, ул.Кояновская, д.8 | 1970 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 2 | 2640,00 | 2594,70 | 2594,70 | 127 | 2656160,55 | 786117,28 | 0,00 | 1073195,11 | 796848,16 | 1023,69 | 1080,01 | 31.12.2015 | СС |
| 68 | Пермь, ул.Красновишерс-кая, д.44 | 1969 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 8 | 6509,00 | 5762,40 | 5557,70 | 310 | 7852799,24 | 2324114,46 | 0,00 | 3172845,00 | 2355839,78 | 1362,77 | 1393,01 | 01.11.2015 | СС |
| 69 | Пермь, ул.Краснополянская, д.6 | 1958 | 2008 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 8 | 632,90 | 619,90 | 619,90 | 37 | 335744,04 | 99366,81 | 0,00 | 135654,02 | 100723,21 | 541,61 | 541,61 | 01.11.2015 | СС |
| 70 | Пермь, ул.Крисанова, д.6 | 1972 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 6 | 4776,50 | 4347,83 | 3968,95 | 208 | 1033218,32 | 305791,29 | 0,00 | 417461,53 | 309965,50 | 237,64 | 237,64 | 31.12.2015 | РО |
| 71 | Пермь, ул.Крисанова, д.8 | 1970 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 6 | 4815,90 | 4324,44 | 3903,68 | 194 | 1027659,91 | 304146,23 | 0,00 | 415215,71 | 308297,97 | 237,64 | 237,64 | 31.12.2015 | РО |
| 72 | Пермь, ул.Крупской, д.39 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4193,30 | 3843,30 | 2341,90 | 127 | 6981854,07 | 2066349,53 | 0,00 | 2820948,32 | 2094556,22 | 1816,63 | 1816,63 | 01.11.2015 | СС |
| 73 | Пермь, ул.Крупской, д.65/1 | 1963 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3930,90 | 3578,10 | 2423,00 | 153 | 5802318,52 | 1717254,19 | 0,00 | 2344368,77 | 1740695,56 | 1621,62 | 1621,62 | 01.11.2015 | РО |
| 74 | Пермь, ул.Крупской, д.65/2 | 1963 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3954,30 | 3605,70 | 2406,00 | 182 | 3894192,06 | 1152525,08 | 0,00 | 1573409,36 | 1168257,62 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | РО |
| 75 | Пермь, ул.Крупской, д.78 | 1965 | 2012 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3233,70 | 3200,10 | 2175,00 | 159 | 3456140,00 | 1022879,19 | 0,00 | 1396418,81 | 1036842,00 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 76 | Пермь, ул.Крупской, д.86 | 1965 | 2011 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3582,20 | 3136,28 | 2928,28 | 208 | 3387213,76 | 1002479,78 | 0,00 | 1368569,85 | 1016164,13 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | РО |
| 77 | Пермь, ул.Кузбасская, д.32 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 4 | 4 | 2784,20 | 2551,70 | 2352,10 | 100 | 1382026,24 | 409024,49 | 0,00 | 558393,88 | 414607,87 | 541,61 | 541,61 | 01.11.2015 | СС |
| 78 | Пермь, ул.Кузбасская, д.36 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 4 | 4 | 2796,40 | 2571,60 | 2289,20 | 160 | 600391,45 | 177691,85 | 0,00 | 242582,16 | 180117,44 | 233,47 | 233,47 | 01.11.2015 | СС |
| 79 | Пермь, ул.Куйбышева, д.145 | 1958 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 3 | 3465,70 | 3097,60 | 2858,40 | 126 | 3345438,98 | 990116,12 | 0,00 | 1351691,17 | 1003631,69 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 80 | Пермь, ул.Куйбышева, д.51 | 1966 | 2010 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 3785,60 | 3523,80 | 2500,00 | 126 | 1448162,08 | 428598,05 | 0,00 | 585115,41 | 434448,62 | 410,97 | 541,61 | 01.11.2015 | СС |
| 81 | Пермь, ул.Куйбышева, д.68/1 | 1939 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 652,00 | 585,00 | 417,40 | 29 | 983449,35 | 291061,67 | 0,00 | 397352,88 | 295034,80 | 1681,11 | 1681,11 | 01.11.2015 | РО |
| 82 | Пермь, ул.Куйбышева, д.68/2 | 1939 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 826,10 | 579,20 | 434,83 | 30 | 973698,91 | 288175,93 | 0,00 | 393413,31 | 292109,67 | 1681,11 | 1681,11 | 01.11.2015 | СС |
| 83 | Пермь, ул.Куйбышева, д.68/3 | 1938 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 647,60 | 580,30 | 535,50 | 38 | 975548,13 | 288723,22 | 0,00 | 394160,47 | 292664,44 | 1681,11 | 1681,11 | 01.11.2015 | СС |
| 84 | Пермь, ул.Куйбышева, д.72 | 1940 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 996,70 | 697,80 | 611,30 | 46 | 1173078,56 | 347184,33 | 0,00 | 473970,66 | 351923,57 | 1681,11 | 1681,11 | 01.11.2015 | СС |
| 85 | Пермь, ул.Куйбышева, д.87 | 1948 |  | каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 3 | 2 | 1504,70 | 1329,10 | 760,20 | 41 | 1435441,29 | 424833,20 | 0,00 | 579975,70 | 430632,39 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 86 | Пермь, ул.Ласьвинская, д.30а | 1958 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 570,70 | 512,80 | 512,80 | 34 | 862073,21 | 255139,19 | 0,00 | 348312,06 | 258621,96 | 1681,11 | 1681,11 | 01.11.2015 | СС |
| 87 | Пермь, ул.Лебедева, д.38 | 1951 | 2012 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 4435,00 | 3860,47 | 3860,47 | 156 | 2621615,44 | 775893,31 | 0,00 | 1059237,50 | 786484,63 | 679,09 | 679,48 | 31.12.2015 | СС |
| 88 | Пермь, ул.Лебедева, д.29 | 1953 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 3 | 2150,00 | 1459,30 | 1110,00 | 47 | 1589367,41 | 470389,18 | 0,00 | 642168,01 | 476810,22 | 1089,13 | 1089,13 | 31.12.2015 | СС |
| 89 | Пермь, ул.Лебедева, д.16 | 1932 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 3 | 1666,16 | 1650,60 | 1454,81 | 116 | 1782664,51 | 527597,39 | 0,00 | 720267,77 | 534799,35 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 90 | Пермь, ул.Лебедева, д.40 | 1952 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 2710,10 | 2169,70 | 1596,80 | 79 | 2343297,70 | 693522,39 | 0,00 | 946786,00 | 702989,31 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 91 | Пермь, ул.Лебедева, д.45 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 2689,40 | 2235,40 | 2235,40 | 135 | 3512014,59 | 1039415,83 | 0,00 | 1418994,37 | 1053604,39 | 1571,09 | 1571,09 | 01.11.2015 | СС |
| 92 | Пермь, ул.Лебедева, д.8 | 1932 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 3 | 3 | 1923,60 | 1777,40 | 1150,71 | 68 | 1919609,77 | 568127,71 | 0,00 | 775599,13 | 575882,93 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 93 | Пермь, ул.Липатова, д.11 | 1959 | 2011 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3572,30 | 3185,70 | 3141,00 | 185 | 732327,72 | 216739,71 | 0,00 | 295889,69 | 219698,32 | 229,88 | 233,47 | 01.11.2015 | СС |
| 94 | Пермь, ул.Липатова, д.5 | 1958 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 4 | 3422,90 | 3118,90 | 2539,60 | 90 | 3368443,19 | 996924,45 | 0,00 | 1360985,79 | 1010532,95 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 95 | Пермь, ул.Луначарского, д.69 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 3964,70 | 2885,50 | 2024,60 | 63 | 685710,22 | 202942,80 | 0,00 | 277054,36 | 205713,06 | 237,64 | 237,64 | 31.12.2015 | РО |
| 96 | Пермь, ул.Магистральная, д.100 | 1965 | 2013 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3576,30 | 2987,60 | 2894,60 | 178 | 1618114,04 | 478897,03 | 0,00 | 653782,80 | 485434,21 | 541,61 | 541,61 | 01.11.2015 | СС |
| 97 | Пермь, ул.Магистральная, д.20 | 1969 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3638,20 | 2679,50 | 2493,30 | 186 | 2138441,90 | 632893,26 | 0,00 | 864016,07 | 641532,57 | 798,07 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 98 | Пермь, ул.Магистральная, д.98 | 1965 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2781,90 | 2420,00 | 2332,30 | 142 | 1310696,20 | 387913,65 | 0,00 | 529573,69 | 393208,86 | 541,61 | 541,61 | 01.11.2015 | СС |
| 99 | Пермь, ул.Макаренко, д.24 | 1972 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 3 | 8374,70 | 6969,30 | 6513,70 | 382 | 1627122,47 | 481563,17 | 0,00 | 657422,56 | 488136,74 | 233,47 | 233,47 | 01.11.2015 | СС |
| 100 | Пермь, ул.Макаренко, д.26 | 1972 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 3 | 8307,80 | 6922,60 | 6709,10 | 316 | 1616219,42 | 478336,30 | 0,00 | 653017,29 | 484865,83 | 233,47 | 233,47 | 01.11.2015 | СС |
| 101 | Пермь, ул.Макаренко, д.28 | 1970 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 2 | 5315,50 | 4524,30 | 4268,10 | 252 | 1972200,00 | 583692,31 | 0,00 | 796847,69 | 591660,00 | 435,91 | 857,45 | 01.11.2015 | СС |
| 102 | Пермь, ул.Макаренко, д.36 | 1962 | 2011 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3612,39 | 3310,99 | 3310,99 | 186 | 2161600,00 | 639747,14 | 0,00 | 873372,86 | 648480,00 | 652,86 | 1080,01 | 31.12.2015 | РО |
| 103 | Пермь, ул.Малкова, д.10 | 1968 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 6 | 4900,60 | 4416,30 | 4032,00 | 215 | 2391912,24 | 707910,35 | 0,00 | 966428,22 | 717573,67 | 541,61 | 541,61 | 01.11.2015 | РО |
| 104 | Пермь, ул.Маршала Рыбалко, д.13 | 1971 | 2011 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 6 | 4654,70 | 3795,30 | 3795,30 | 205 | 4098961,95 | 1213128,78 | 0,00 | 1656144,59 | 1229688,58 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | РО |
| 105 | Пермь, ул.Маршала Рыбалко, д.47 | 1972 | 2010 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 8 | 6039,70 | 5159,00 | 5159,00 | 128 | 1204471,73 | 356475,45 | 0,00 | 486654,76 | 361341,52 | 233,47 | 233,47 | 01.11.2015 | СС |
| 106 | Пермь, ул.Милиционера Власова, д.33 | 1971 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 2696,30 | 2365,10 | 2365,10 | 141 | 2554331,65 | 755980,00 | 0,00 | 1032052,16 | 766299,49 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | РО |
| 107 | Пермь, ул.Монастырская, д.117 | 1968 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3461,90 | 3044,90 | 2411,20 | 126 | 1649148,29 | 488081,93 | 0,00 | 666321,88 | 494744,48 | 541,61 | 541,61 | 01.11.2015 | СС |
| 108 | Пермь, ул.Монастырская, д.152 | 1968 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3531,10 | 3215,00 | 3032,90 | 161 | 1741276,15 | 515348,09 | 0,00 | 703545,22 | 522382,84 | 541,61 | 541,61 | 01.11.2015 | СС |
| 109 | Пермь, ул.Монастырская, д.161 | 1965 | 2008 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4167,30 | 3732,95 | 3121,25 | 143 | 1985489,30 | 587625,41 | 0,00 | 802217,10 | 595646,79 | 531,88 | 541,61 | 01.11.2015 | СС |
| 110 | Пермь, ул.Монастырская, д.87 | 1973 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 4 | 4209,80 | 3817,48 | 2909,00 | 124 | 2428602,58 | 718769,22 | 0,00 | 981252,59 | 728580,77 | 636,18 | 702,03 | 01.11.2015 | СС |
| 111 | Пермь, ул.Нефтяников, д.11 | 1957 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 860,40 | 742,80 | 677,00 | 35 | 1248728,51 | 369573,69 | 0,00 | 504536,27 | 374618,55 | 1681,11 | 1681,11 | 01.11.2015 | СС |
| 112 | Пермь, ул.Нефтяников, д.3а | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 2 | 956,50 | 952,30 | 901,40 | 49 | 1028493,52 | 304392,94 | 0,00 | 415552,52 | 308548,06 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 113 | Пермь, ул.Нефтяников, д.46а | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 2 | 1276,00 | 1084,00 | 808,40 | 48 | 1757836,08 | 520249,17 | 0,00 | 710236,09 | 527350,82 | 1621,62 | 1621,62 | 01.11.2015 | РО |
| 114 | Пермь, ул.Одоевского, д.27 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4071,60 | 3163,61 | 2974,60 | 124 | 4155338,47 | 1229813,97 | 0,00 | 1678922,96 | 1246601,54 | 1313,48 | 1313,48 | 01.11.2015 | СС |
| 115 | Пермь, ул.Одоевского, д.29 | 1962 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 1 | 4158,90 | 2704,10 | 1789,21 | 168 | 2920455,04 | 864337,87 | 0,00 | 1179980,65 | 876136,52 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 116 | Пермь, ул.Одоевского, д.36 | 1954 |  | каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 2 | 1 | 411,00 | 349,00 | 147,25 | 20 | 586707,39 | 173641,92 | 0,00 | 237053,25 | 176012,22 | 1681,11 | 1681,11 | 01.11.2015 | СС |
| 117 | Пермь, ул.Охотников, д.19 | 1974 | 2009 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 6 | 4435,10 | 3878,40 | 3752,30 | 198 | 921662,98 | 272775,38 | 0,00 | 372388,71 | 276498,89 | 237,64 | 237,64 | 31.12.2015 | РО |
| 118 | Пермь, ул.Охотников, д.25 | 1962 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 3 | 2812,48 | 2581,60 | 2581,60 | 142 | 2788153,82 | 825182,00 | 0,00 | 1126525,67 | 836446,14 | 1080,01 | 1080,01 | 31.12.2015 | РО |
| 119 | Пермь, ул.Охотников, д.28 | 1963 | 2009 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1740,30 | 1592,70 | 1506,00 | 76 | 378489,23 | 112017,67 | 0,00 | 152924,79 | 113546,77 | 237,64 | 237,64 | 31.12.2015 | РО |
| 120 | Пермь, ул.Патриса Лумумбы, д.1 | 1964 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 3 | 2866,40 | 2615,70 | 1797,00 | 108 | 2824982,16 | 836081,72 | 0,00 | 1141405,79 | 847494,65 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 121 | Пермь, ул.Патриса Лумумбы, д.3 | 1964 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 3 | 2882,90 | 2616,00 | 1797,00 | 137 | 2825306,16 | 836177,61 | 0,00 | 1141536,70 | 847591,85 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | РО |
| 122 | Пермь, ул.Петропавловская, д.76 | 1964 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3593,00 | 3573,00 | 2473,40 | 126 | 1582611,20 | 468389,61 | 0,00 | 639438,23 | 474783,36 | 442,94 | 541,61 | 01.11.2015 | СС |
| 123 | Пермь, ул.Петропавловская, д.77 | 1973 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 12 | 1 | 5578,30 | 4553,40 | 3588,20 | 138 | 1721276,27 | 509428,92 | 0,00 | 695464,46 | 516382,89 | 378,02 | 378,02 | 31.12.2015 | СС |
| 124 | Пермь, ул.Петропавловская, д.87 | 1970 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 9 | 6 | 11269,30 | 10990,00 | 10976,89 | 502 | 2565835,30 | 759384,62 | 0,00 | 1036700,09 | 769750,59 | 233,47 | 233,47 | 01.11.2015 | СС |
| 125 | Пермь, ул.Пихтовая, д.8 | 1957 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 608,00 | 599,50 | 528,66 | 28 | 948887,76 | 280832,82 | 0,00 | 383388,61 | 284666,33 | 1582,80 | 1681,11 | 31.12.2015 | РО |
| 126 | Пермь, ул.Плеханова, д.71 | 1968 | 2010 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 6 | 4451,17 | 4401,60 | 4122,90 | 244 | 3747522,24 | 1109116,68 | 0,00 | 1514148,89 | 1124256,67 | 851,40 | 851,40 | 01.11.2015 | РО |
| 127 | Пермь, ул.Полины Осипенко, д.44 | 1966 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 7 | 4 | 3231,40 | 3192,50 | 2575,90 | 91 | 1729089,93 | 511741,46 | 0,00 | 698621,50 | 518726,97 | 541,61 | 541,61 | 01.11.2015 | СС |
| 128 | Пермь, ул.Пономарева, д.65 | 1971 | 2012 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 4119,10 | 3600,30 | 3086,50 | 187 | 840562,04 | 248772,74 | 0,00 | 339620,69 | 252168,61 | 233,47 | 233,47 | 01.11.2015 | СС |
| 129 | Пермь, ул.Попова, д.58 | 1973 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 9 | 1 | 2692,00 | 2211,00 | 1609,06 | 218 | 1552188,33 | 459385,66 | 0,00 | 627146,17 | 465656,50 | 702,03 | 702,03 | 01.11.2015 | СС |
| 130 | Пермь, ул.Пушкина, д.25 | 1974 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 9 | 6 | 13261,00 | 11630,70 | 10618,20 | 469 | 2715419,53 | 803655,56 | 0,00 | 1097138,11 | 814625,86 | 233,47 | 233,47 | 31.12.2015 | РО |
| 131 | Пермь, ул.Рабочая, д.19 | 1969 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4351,70 | 4011,20 | 3097,70 | 179 | 2172506,03 | 642974,88 | 0,00 | 877779,34 | 651751,81 | 541,61 | 541,61 | 01.11.2015 | СС |
| 132 | Пермь, Серебрянский проезд, д.15 | 1971 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 8144,60 | 6575,48 | 4886,30 | 564 | 6378807,40 | 1887871,84 | 0,00 | 2577293,34 | 1913642,22 | 970,09 | 970,09 | 01.11.2015 | СС |
| 133 | Пермь, Серебрянский проезд, д.17 | 1971 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 1 | 4079,70 | 3249,06 | 3181,46 | 275 | 3509017,29 | 1038528,76 | 0,00 | 1417783,35 | 1052705,18 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 134 | Пермь, ул.Снайперов, д.13 | 1967 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3721,70 | 3405,90 | 3289,92 | 167 | 795175,47 | 235340,13 | 0,00 | 321282,70 | 238552,64 | 233,47 | 233,47 | 01.11.2015 | СС |
| 135 | Пермь, ул.Снайперов, д.14 | 1971 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 6 | 4597,90 | 4054,20 | 4054,20 | 270 | 2195795,26 | 649867,57 | 0,00 | 887189,12 | 658738,57 | 541,61 | 541,61 | 01.11.2015 | РО |
| 136 | Пермь, ул.Снайперов, д.15 | 1966 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3594,70 | 3210,40 | 3034,50 | 140 | 749532,09 | 221831,52 | 0,00 | 302840,95 | 224859,62 | 233,47 | 233,47 | 01.11.2015 | СС |
| 137 | Пермь, ул.Солдатова, д.39 | 1974 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 2 | 6128,30 | 5277,10 | 3300,00 | 333 | 1232044,54 | 364635,90 | 0,00 | 497795,28 | 369613,36 | 233,47 | 233,47 | 01.11.2015 | СС |
| 138 | Пермь, ул.Стахановская, д.55 | 1966 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 3196,00 | 2678,30 | 2678,30 | 148 | 2892590,78 | 856091,17 | 0,00 | 1168722,38 | 867777,23 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 139 | Пермь, ул.Стахановская, д.57 | 1967 | 2011 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 3079,00 | 2656,00 | 2605,80 | 155 | 680414,08 | 201375,35 | 0,00 | 274914,50 | 204124,23 | 256,18 | 256,18 | 01.11.2015 | СС |
| 140 | Пермь, ул.Степана Разина, д.34 | 1969 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3526,20 | 3125,40 | 3125,40 | 133 | 1692747,89 | 500985,67 | 0,00 | 683937,86 | 507824,36 | 541,61 | 541,61 | 01.11.2015 | СС |
| 141 | Пермь, ул.Степана Разина, д.34/3 | 1968 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3306,80 | 2745,70 | 2561,10 | 142 | 3678552,86 | 1088704,50 | 0,00 | 1486282,50 | 1103565,86 | 1339,75 | 1393,01 | 01.11.2015 | СС |
| 142 | Пермь, ул.Студенческая, д.3 | 1962 | 2011 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3551,70 | 3376,00 | 3376,00 | 194 | 2161600,00 | 639747,14 | 0,00 | 873372,86 | 648480,00 | 640,28 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 143 | Пермь, ул.Студенческая, д.30 | 1962 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3191,80 | 2863,40 | 2863,40 | 161 | 668517,99 | 197854,58 | 0,00 | 270108,01 | 200555,40 | 233,47 | 233,47 | 01.11.2015 | СС |
| 144 | Пермь, ул.Студенческая, д.22 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3166,00 | 2995,00 | 2824,00 | 150 | 2763867,53 | 817994,23 | 0,00 | 1116713,04 | 829160,26 | 922,83 | 1080,01 | 31.12.2015 | РО |
| 145 | Пермь, ул.Сусанина, д.9 | 1939 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 4 | 3 | 2768,60 | 2550,70 | 1680,40 | 139 | 1150000,00 | 340354,00 | 0,00 | 464646,00 | 345000,00 | 450,86 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 146 | Пермь, ул.Сысольская, д.1 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 3627,40 | 3224,42 | 2817,82 | 173 | 3303074,96 | 977578,07 | 0,00 | 1334574,42 | 990922,47 | 1024,39 | 1080,01 | 31.12.2015 | РО |
| 147 | Пермь, ул.Тургенева, д.33 | 1967 | 2013 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 4095,00 | 3513,80 | 3427,70 | 132 | 2991649,32 | 885408,53 | 0,00 | 1208745,99 | 897494,80 | 851,40 | 851,40 | 01.11.2015 | СС |
| 148 | Пермь, ул.Тургенева, д.20 | 1965 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3498,00 | 3169,30 | 3127,50 | 142 | 739936,47 | 218991,60 | 0,00 | 298963,93 | 221980,94 | 233,47 | 233,47 | 01.11.2015 | СС |
| 149 | Пермь, ул.Тургенева, д.39 | 1970 | 2014 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 6 | 14512,60 | 13151,92 | 13119,89 | 590 | 2558442,50 | 757118,09 | 0,00 | 1033791,07 | 767533,34 | 194,53 | 233,47 | 01.11.2015 | СС |
| 150 | Пермь, ул.Углеуральская, д.22 | 1968 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 6 | 5000,80 | 4614,15 | 4522,67 | 269 | 2499071,03 | 739625,06 | 0,00 | 1009724,66 | 749721,31 | 541,61 | 541,61 | 01.11.2015 | РО |
| 151 | Пермь, ул.Уинская, д.38 | 1974 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3735,40 | 3682,20 | 3196,30 | 183 | 2740000,00 | 810930,40 | 0,00 | 1107069,60 | 822000,00 | 744,12 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 152 | Пермь, ул.Уинская, д.40 | 1975 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4548,80 | 4193,40 | 2722,78 | 144 | 2740000,00 | 810930,40 | 0,00 | 1107069,60 | 822000,00 | 653,41 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 153 | Пермь, ул.Уральская, д.109 | 1954 | 2012 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 3276,51 | 2874,30 | 2874,30 | 123 | 4661022,36 | 1379476,18 | 0,00 | 1883239,47 | 1398306,71 | 1621,62 | 1621,62 | 01.11.2015 | СС |
| 154 | Пермь, ул.Уральская, д.111 | 1955 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 5 | 3543,53 | 3106,25 | 3106,25 | 143 | 6562574,38 | 1942259,51 | 0,00 | 2651542,55 | 1968772,32 | 2112,70 | 2112,70 | 01.11.2015 | СС |
| 155 | Пермь, ул.Уральская, д.113 | 1959 | 2014 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 14 | 17207,60 | 15081,19 | 14834,09 | 401 | 6201342,66 | 1835349,37 | 0,00 | 2505590,49 | 1860402,80 | 411,20 | 541,61 | 01.11.2015 | СС |
| 156 | Пермь, ул.Уральская, д.114 | 1959 | 2012 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 4078,60 | 3288,40 | 3181,40 | 159 | 807433,74 | 238968,09 | 0,00 | 326235,53 | 242230,12 | 245,54 | 245,54 | 01.11.2015 | СС |
| 157 | Пермь, ул.Уральская, д.117 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 2914,50 | 2181,80 | 2181,80 | 131 | 3538050,52 | 1047121,43 | 0,00 | 1429513,93 | 1061415,16 | 1621,62 | 1621,62 | 01.11.2015 | СС |
| 158 | Пермь, ул.Уральская, д.75 | 1933 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 3 | 3 | 1916,60 | 1780,70 | 877,99 | 44 | 2887618,74 | 854619,64 | 0,00 | 1166713,48 | 866285,62 | 1621,62 | 1621,62 | 01.11.2015 | СС |
| 159 | Пермь, ул.Уральская, д.84 | 1928 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 4 | 3 | 2002,70 | 1733,00 | 1370,16 | 110 | 1871657,33 | 553935,70 | 0,00 | 756224,43 | 561497,20 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |
| 160 | Пермь, ул.Уральская, д.91 | 1959 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3793,28 | 3224,30 | 3224,30 | 128 | 6610137,42 | 1956336,27 | 0,00 | 2670759,92 | 1983041,23 | 2050,10 | 2050,10 | 01.11.2015 | СС |
| 161 | Пермь, ул.Фадеева, д.6 | 1962 | 2009 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 2 | 1399,10 | 1277,20 | 1191,80 | 73 | 303513,80 | 89827,94 | 0,00 | 122631,72 | 91054,14 | 237,64 | 237,64 | 31.12.2015 | РО |
| 162 | Пермь, ул.Фонтанная, д.2 | 1971 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 8 | 5946,00 | 5318,30 | 5318,30 | 262 | 1219033,45 | 360785,14 | 0,00 | 492538,28 | 365710,03 | 229,21 | 233,47 | 31.12.2015 | СС |
| 163 | Пермь, ул.Фонтанная, д.6 | 1971 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 8 | 5969,80 | 5204,60 | 5204,60 | 296 | 2818863,41 | 834270,81 | 0,00 | 1138933,57 | 845659,03 | 541,61 | 541,61 | 01.11.2015 | СС |
| 164 | Пермь, ул.Халтурина, д.6 | 1966 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3581,00 | 3220,00 | 3220,00 | 170 | 2661660,03 | 787744,90 | 0,00 | 1075417,12 | 798498,01 | 826,60 | 1080,01 | 31.12.2015 | СС |
| 165 | Пермь, ул.Халтурина, д.12 | 1967 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3203,20 | 3001,30 | 2799,40 | 201 | 2196226,17 | 649995,10 | 0,00 | 887363,22 | 658867,85 | 731,76 | 1080,01 | 31.12.2015 | РО |
| 166 | Пермь, ул.Химградская, д.3 | 1965 | 1998 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3499,70 | 3196,90 | 2779,90 | 158 | 3452683,97 | 1021856,35 | 0,00 | 1395022,43 | 1035805,19 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | РО |
| 167 | Пермь, ул.Химградская, д.11 | 1964 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1687,80 | 1543,90 | 1332,60 | 69 | 366892,39 | 108585,47 | 0,00 | 148239,20 | 110067,72 | 237,64 | 237,64 | 31.12.2015 | РО |
| 168 | Пермь, ул.Челюскинцев, д.13 | 1974 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 2 | 6653,50 | 5962,60 | 4084,00 | 190 | 7746770,97 | 2292734,34 | 0,00 | 3130005,34 | 2324031,29 | 1299,23 | 1650,64 | 01.11.2015 | РО |
| 169 | Пермь, ул.Чистопольская, д.9 | 1961 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3445,90 | 3155,00 | 3041,20 | 187 | 1708779,55 | 505730,40 | 0,00 | 690415,29 | 512633,86 | 541,61 | 541,61 | 01.11.2015 | СС |
| 170 | Пермь, ул.Юнг Прикамья, д.39 | 1971 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 6 | 3915,20 | 3841,46 | 3841,46 | 184 | 850362,98 | 251673,43 | 0,00 | 343580,66 | 255108,89 | 221,36 | 233,47 | 31.12.2015 | СС |
| 171 | Пермь, ул.Юнг Прикамья, д.41 | 1974 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 9 | 2 | 4013,20 | 3842,60 | 3621,40 | 234 | 2552937,37 | 755567,34 | 0,00 | 1031488,81 | 765881,22 | 664,38 | 702,03 | 31.12.2015 | СС |
| 172 | Пермь, ул.Ямпольская, д.12а | 1963 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3539,60 | 3023,90 | 3023,90 | 161 | 3265842,24 | 966558,67 | 0,00 | 1319530,90 | 979752,67 | 1080,01 | 1080,01 | 01.11.2015 | СС |

РЕЕСТР

многоквартирных домов по видам ремонта

| № | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  | Виды работ/услуг, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды работ/услуг, установленные частью 2 статьи 17 Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утеп-ле-ние фа-садов | пере-устрой-ство невен-тилиру-емой крыши на венти-лируемую | устрой-ство выходов на кровлю | установка коллек-тивных (обще-домовых) приборов учета и узлов управ-ления и регули-рования потреб-ления ресурсов | ремонт несущих конст-рукций много-квартирно-го дома | устрой-ство или ремонт систем проти-вопо-жарной автома-тики и дымо-удаления | устрой-ство или ремонт системы мусо-роуда-ления | ремонт балкон-ных плит | ремонт козырь-ков вход-ных крылец |
|  |  | руб. | наименование системы | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Итого по муниципальному образованию Город Пермь |  | 393267027,66 | 0,00 | 127134095,84 | 6,00 | 10683497,37 | 108499,80 | 247191804,01 | 830,30 | 2365516,71 | 5213,00 | 5585380,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82774,36 | 223958,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Пермь, Новые Ляды, ул.Молодежная, д.7 | 677717,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1045,00 | 677717,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Пермь, ул.1-я Нейвинская, д.1 | 1695440,28 | ХВС, ГВС, ВОД | 1695440,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Пермь, ул.Автозаводская, д.37 | 691609,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,80 | 691609,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Пермь, ул.Автозаводская, д.43 | 3430111,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1062,00 | 3430111,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Пермь, ул.Адмирала Макарова, д.34 | 2729024,30 | ТЕП | 911475,47 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 1817548,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Пермь, ул.Адмирала Нахимова, д.10 | 2500055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1334,00 | 2500055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Пермь, ул.Адмирала Нахимова, д.30 | 1484986,30 | ТЕП | 1484986,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Пермь, ул.Адмирала Нахимова, д.32 | 1464188,47 | ТЕП | 1464188,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Пермь, ул.Адмирала Нахимова, д.34 | 1199988,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 | 1199988,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Пермь, ул.Адмирала Нахимова, д.36 | 1819638,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 | 1199988,95 | 104,30 | 619650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Пермь, ул.Адмирала Ушакова, д.8 | 599246,59 | ЭЛ | 599246,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Пермь, ул.Адмирала Ушакова, д.30 | 3842135,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1335,00 | 3842135,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Пермь, ул.Академика Вавилова, д.21 | 745665,82 | ЭЛ | 745665,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Пермь, ул.Академика Веденеева, д.53 | 5900526,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1652,00 | 5900526,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Пермь, ул.Академика Веденеева, д.79 | 1312021,62 | ГВС, ТЕП | 1312021,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Пермь, ул.Академика Веденеева, д.81 | 1711815,11 | ГВС, ТЕП | 1711815,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Пермь, ул.Академика Веденеева, д.85 | 1626015,76 | ГВС, ТЕП | 1626015,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Пермь, ул.Академика Королева, д.6 | 7122650,48 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 7122650,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Пермь, ул.Александра Невского, д.28 | 905395,97 | ЭЛ, ВОД | 905395,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Пермь, ул.Александра Щербакова, д.38 | 715984,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 715984,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Пермь, ул.Анвара Гатауллина, д.12 | 1404503,05 | ТЕП | 1404503,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Пермь, ул.Аркадия Гайдара, д.6/2 | 3854555,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1316,00 | 3854555,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Пермь, ул.Аркадия Гайдара, д.8 | 6273238,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1889,00 | 6273238,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Пермь, ул.Братьев Вагановых, д.10 | 4255397,45 | ТЕП | 1036912,35 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 3218485,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Пермь, ул.Баумана, д.10 | 1623963,42 | ТЕП | 1623963,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Пермь, ул.Баумана, д.8 | 1728277,51 | ТЕП | 1728277,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Пермь, ул.Богдана Хмельницкого, д.30 | 400000,00 | ТЕП | 400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Пермь, бульвар Гагарина, д.111/2 | 1793572,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1117,00 | 1793572,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Пермь, ул.Буксирная, д.9 | 2858732,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1161,00 | 2858732,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Пермь, ул.Вижайская, д.10 | 990000,00 | ХВС, ГВС | 990000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Пермь, ул.Вижайская, д.8 | 1102841,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,00 | 1102841,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Пермь, ул.Вильвенская, д.17 | 348610,00 | ГВС | 348610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Пермь, ул.Воронежская, д.24 | 563363,11 | ЭЛ | 563363,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Пермь, бульвар Гагарина, д.83 | 4247671,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1495,00 | 4247671,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Пермь, бульвар Гагарина, д.93/1 | 599994,55 | ЭЛ | 599994,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Пермь, бульвар Гагарина, д.95 | 3510032,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1336,00 | 3510032,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Пермь, бульвар Гагарина, д.113а | 613909,36 | ЭЛ | 613909,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Пермь, ул.Героев Хасана, д.5 | 749896,78 | ВОД | 749896,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Пермь, ул.Героев Хасана, д.73 | 956812,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,00 | 956812,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Пермь, ул.Глеба Успенского, д.28 | 1055169,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,00 | 1055169,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Пермь, ул.Голева, д.15 | 3749565,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1345,00 | 3749565,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Пермь, ул.Голева, д.5 | 5728718,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1622,00 | 5728718,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Пермь, ул.Двинская, д.11 | 420220,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 420220,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Пермь, ул.Дениса Давыдова, д.7 | 3267667,18 | ХВС, ГВС, ВОД, ТЕП | 3267667,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Пермь, ул.Добролюбова, д.14 | 2446398,21 | ТЕП | 2446398,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Пермь, ул.Добролюбова, д.18 | 2449875,35 | ТЕП | 2449875,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Пермь, ул.Дружбы, д.16 | 1988406,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1138,00 | 1988406,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Пермь, ул.Дружбы, д.4 | 525239,52 | ВОД | 525239,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Пермь, ул.Дружбы, д.7 | 2196226,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1320,00 | 2196226,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Пермь, ул.Екатерининская, д.59 | 2954799,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1327,00 | 2954799,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Пермь, ул.Закамская, д.18 | 1262639,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,00 | 1262639,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Пермь, ул.Кавалерийская, д.15 | 792407,93 | ТЕП | 792407,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Пермь, ул.Кавалерийская, д.17 | 1353862,52 | ТЕП | 1353862,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Пермь, ул.Калинина, д.15 | 4062883,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2030,00 | 4062883,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Пермь, ул.Калинина, д.29 | 1732336,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1353,00 | 1732336,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Пермь, ул.Капитана Пирожкова, д.40 | 2437972,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1051,00 | 2437972,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Пермь, ул.КИМ, д.107 | 2874252,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 2874252,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Пермь, ул.Кировоградская, д.17 | 2051479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1328,00 | 2051479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Пермь, ул.Кировоградская, д.71 | 2209582,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1119,00 | 2209582,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Пермь, проспект Комсомольский, д.55 | 7359051,95 | ЭЛ | 1120424,94 | 0,00 | 0,00 | 2703,00 | 6238627,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Пермь, проспект Комсомольский, д.82 | 1165155,38 | ЭЛ | 1165155,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Пермь, проспект Комсомольский, д.94 | 2522308,97 | ЭЛ | 805167,99 | 0,00 | 0,00 | 1755,00 | 1717140,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.12 | 2199939,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,00 | 2199939,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.24 | 1018665,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 1018665,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.24а | 1016073,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 1016073,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.36 | 2300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1740,00 | 2300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Пермь, ул.Кояновская, д.8 | 2656160,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 2656160,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Пермь, ул.Красновишерская, д.44 | 7852799,24 | ТЕП | 3120973,46 | 0,00 | 0,00 | 1750,00 | 4731825,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Пермь, ул.Краснополянская, д.6 | 335744,04 | ТЕП | 335744,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Пермь, ул.Крисанова, д.6 | 1033218,32 | ЭЛ | 1015087,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18130,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Пермь, ул.Крисанова, д.8 | 1027659,91 | ЭЛ | 1009627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18032,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Пермь, ул.Крупской, д.39 | 6981854,07 | ХВС, ГВС, ВОД | 2831051,64 | 0,00 | 0,00 | 1326,00 | 4150802,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Пермь, ул.Крупской, д.65/1 | 5802318,52 | ТЕП | 1937934,74 | 0,00 | 0,00 | 1326,00 | 3864383,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Пермь, ул.Крупской, д.65/2 | 3894192,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1311,00 | 3894192,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Пермь, ул.Крупской, д.78 | 3456140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1328,00 | 3456140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Пермь, ул.Крупской, д.86 | 3387213,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1324,00 | 3387213,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Пермь, ул.Кузбасская, д.32 | 1382026,24 | ТЕП | 1382026,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Пермь, ул.Кузбасская, д.36 | 600391,45 | ЭЛ | 600391,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Пермь, ул.Куйбышева, д.145 | 3345438,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1427,00 | 3345438,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Пермь, ул.Куйбышева, д.51 | 1448162,08 | ТЕП | 1448162,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Пермь, ул.Куйбышева, д.68/1 | 983449,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,00 | 983449,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Пермь, ул.Куйбышева, д.68/2 | 973698,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 973698,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Пермь, ул.Куйбышева, д.68/3 | 975548,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,00 | 975548,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Пермь, ул.Куйбышева, д.72 | 1173078,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,00 | 1173078,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Пермь, ул.Куйбышева, д.87 | 1435441,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1150,00 | 1435441,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Пермь, ул.Ласьвинская, д.30а | 862073,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 | 862073,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Пермь, ул.Лебедева, д.38 | 2621615,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2977,00 | 2621615,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Пермь, ул.Лебедева, д.29 | 1589367,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,90 | 373843,48 | 1436,00 | 991565,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223958,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Пермь, ул.Лебедева, д.16 | 1782664,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,00 | 1782664,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Пермь, ул.Лебедева, д.40 | 2343297,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946,00 | 2343297,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Пермь, ул.Лебедева, д.45 | 3512014,59 | ХВС, ВОД | 1097760,24 | 0,00 | 0,00 | 1328,00 | 2414254,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Пермь, ул.Лебедева, д.8 | 1919609,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965,00 | 1919609,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Пермь, ул.Липатова, д.11 | 732327,72 | ЭЛ | 732327,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Пермь, ул.Липатова, д.5 | 3368443,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1123,00 | 3368443,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Пермь, ул.Луначарского, д.69 | 685710,22 | ЭЛ | 673677,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12032,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Пермь, ул.Магистральная, д.100 | 1618114,04 | ТЕП | 1618114,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Пермь, ул.Магистральная, д.20 | 2138441,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1128,00 | 2138441,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Пермь, ул.Магистральная, д.98 | 1310696,20 | ТЕП | 1310696,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Пермь, ул.Макаренко, д.24 | 1627122,47 | ЭЛ | 1627122,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Пермь, ул.Макаренко, д.26 | 1616219,42 | ЭЛ | 1616219,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Пермь, ул.Макаренко, д.28 | 1972200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 1972200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Пермь, ул.Макаренко, д.36 | 2161600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1318,00 | 2161600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Пермь, ул.Малкова, д.10 | 2391912,24 | ТЕП | 2391912,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Пермь, ул.Маршала Рыбалко, д.13 | 4098961,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1511,00 | 4098961,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Пермь, ул.Маршала Рыбалко, д.47 | 1204471,73 | ЭЛ | 1204471,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Пермь, ул.Милиционера Власова, д.33 | 2554331,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,00 | 2554331,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Пермь, ул.Монастырская, д.117 | 1649148,29 | ТЕП | 1649148,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Пермь, ул.Монастырская, д.152 | 1741276,15 | ТЕП | 1741276,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Пермь, ул.Монастырская, д.161 | 1985489,30 | ТЕП | 1985489,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Пермь, ул.Монастырская, д.87 | 2428602,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1114,00 | 2428602,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Пермь, ул.Нефтяников, д.11 | 1248728,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,00 | 1248728,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Пермь, ул.Нефтяников, д.3а | 1028493,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,00 | 1028493,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Пермь, ул.Нефтяников, д.46а | 1757836,08 | ТЕП | 587105,24 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 1170730,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Пермь, ул.Одоевского, д.27 | 4155338,47 | ЭЛ | 738608,03 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 3416730,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Пермь, ул.Одоевского, д.29 | 2920455,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1073,00 | 2920455,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | Пермь, ул.Одоевского, д.36 | 586707,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 | 586707,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | Пермь, ул.Охотников, д.19 | 921662,98 | ЭЛ | 905490,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16172,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | Пермь, ул.Охотников, д.25 | 2788153,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1044,00 | 2788153,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | Пермь, ул.Охотников, д.28 | 378489,23 | ЭЛ | 371847,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6641,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Пермь, ул.Патриса Лумумбы, д.1 | 2824982,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965,00 | 2824982,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | Пермь, ул.Патриса Лумумбы, д.3 | 2825306,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965,00 | 2825306,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | Пермь, ул.Петропавловская, д.76 | 1582611,20 | ТЕП | 1582611,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | Пермь, ул.Петропавловская, д.77 | 1721276,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,60 | 1721276,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | Пермь, ул.Петропавловская, д.87 | 2565835,30 | ЭЛ | 2565835,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | Пермь, ул.Пихтовая, д.8 | 948887,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,00 | 948887,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | Пермь, ул.Плеханова, д.71 | 3747522,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1126,00 | 3747522,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | Пермь, ул.Полины Осипенко, д.44 | 1729089,93 | ТЕП | 1729089,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | Пермь, ул.Пономарева, д.65 | 840562,04 | ЭЛ | 840562,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | Пермь, ул.Попова, д.58 | 1552188,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 1552188,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Пермь, ул.Пушкина, д.25 | 2715419,53 | ЭЛ | 2715419,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Пермь, ул.Рабочая, д.19 | 2172506,03 | ТЕП | 2172506,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Пермь, Серебрянский проезд, д.15 | 6378807,40 | ХВС, ГВС, ЭЛ, ВОД | 6378807,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | Пермь, Серебрянский проезд, д.17 | 3509017,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 3509017,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Пермь, ул.Снайперов, д.13 | 795175,47 | ЭЛ | 795175,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Пермь, ул.Снайперов, д.14 | 2195795,26 | ТЕП | 2195795,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | Пермь, ул.Снайперов, д.15 | 749532,09 | ЭЛ | 749532,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | Пермь, ул.Солдатова, д.39 | 1232044,54 | ЭЛ | 1232044,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Пермь, ул.Стахановская, д.55 | 2892590,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1140,00 | 2892590,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | Пермь, ул.Стахановская, д.57 | 680414,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,30 | 680414,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Пермь, ул.Степана Разина, д.34 | 1692747,89 | ТЕП | 1692747,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | Пермь, ул.Степана Разина, д.34/3 | 3678552,86 | ТЕП | 1340863,88 | 0,00 | 0,00 | 815,00 | 2337688,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | Пермь, ул.Студенческая, д.3 | 2161600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1320,00 | 2161600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | Пермь, ул.Студенческая, д.30 | 668517,99 | ЭЛ | 668517,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | Пермь, ул.Студенческая, д.22 | 2763867,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1331,00 | 2763867,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | Пермь, ул.Сусанина, д.9 | 1150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,00 | 1150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | Пермь, ул.Сысольская, д.1 | 3303074,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1223,00 | 3303074,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | Пермь, ул.Тургенева, д.33 | 2991649,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,20 | 2991649,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | Пермь, ул.Тургенева, д.20 | 739936,47 | ЭЛ | 739936,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | Пермь, ул.Тургенева, д.39 | 2558442,50 | ЭЛ | 2558442,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Пермь, ул.Углеуральская, д.22 | 2499071,03 | ТЕП | 2499071,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | Пермь, ул.Уинская, д.38 | 2740000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1021,00 | 2740000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | Пермь, ул.Уинская, д.40 | 2740000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1333,00 | 2740000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | Пермь, ул.Уральская, д.109 | 4661022,36 | ТЕП | 1556749,62 | 0,00 | 0,00 | 1664,00 | 3104272,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | Пермь, ул.Уральская, д.111 | 6562574,38 | ХВС, ГВС, ТЕП | 3207793,32 | 0,00 | 0,00 | 1640,00 | 3354781,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | Пермь, ул.Уральская, д.113 | 6201342,66 | ТЕП | 6201342,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | Пермь, ул.Уральская, д.114 | 807433,74 | ВОД | 807433,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | Пермь, ул.Уральская, д.117 | 3538050,52 | ТЕП | 1181684,70 | 0,00 | 0,00 | 1325,00 | 2356365,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | Пермь, ул.Уральская, д.75 | 2887618,74 | ТЕП | 964444,93 | 0,00 | 0,00 | 814,00 | 1923173,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | Пермь, ул.Уральская, д.84 | 1871657,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,00 | 1871657,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Пермь, ул.Уральская, д.91 | 6610137,42 | ХВС, ГВС, ВОД, ЭЛ | 3127861,18 | 0,00 | 0,00 | 1120,00 | 3482276,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | Пермь, ул.Фадеева, д.6 | 303513,80 | ЭЛ | 298187,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5325,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | Пермь, ул.Фонтанная, д.2 | 1219033,45 | ЭЛ | 1219033,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | Пермь, ул.Фонтанная, д.6 | 2818863,41 | ТЕП | 2818863,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | Пермь, ул.Халтурина, д.6 | 2661660,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1509,00 | 2661660,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Пермь, ул.Халтурина, д.12 | 2196226,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1320,00 | 2196226,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Пермь, ул.Химградская, д.3 | 3452683,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1335,00 | 3452683,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | Пермь, ул.Химградская, д.11 | 366892,39 | ЭЛ | 360454,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6438,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | Пермь, ул.Челюскинцев, д.13 | 7746770,97 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3560846,89 | 3352,00 | 4185924,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | Пермь, ул.Чистопольская, д.9 | 1708779,55 | ТЕП | 1708779,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Пермь, ул.Юнг Прикамья, д.39 | 850362,98 | ЭЛ | 850362,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | Пермь, ул.Юнг Прикамья, д.41 | 2552937,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 | 2552937,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | Пермь, ул.Ямпольская, д.12а | 3265842,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1312,00 | 3265842,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту

| Наименование муниципального района/городского округа | Площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего |
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по МО | 636783,15 | 27143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 393267027,66 | 393267027,66 |
| Итого с плановой датой завершения работ в 2015 г. | 636783,15 | 27143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 393267027,66 | 393267027,66 |