19.08.2015

572

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края 
от 11 марта 2014 г. № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2014 г. № 749 
(в ред. от 26.05.2015 № 310).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 19.08.2015 № 572

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах города Перми и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2014 г. № 749

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.) | 464369,350 | 722034,950 | 985149,260 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 220223,876 | 83534,950 | 91249,260 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 9774,147 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд содействия ЖКХ) (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 116391,220 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 117980,107 | 638500,000 | 893900,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.) | 8586,570 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 8586,570 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.) | 455782,780 | 722034,950 | 985149,260 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 220223,876 | 83534,950 | 91249,260 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1187,577 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Фонда содействия ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 116391,220 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 117980,107 | 638500,000 | 893900,000 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде»:

2.1. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Проведение капитального ремонта фасадов МКД центральных улиц города Перми | ДЖКХ | итого | 8586,570 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 8586,570 | 0,000 | 0,000 |

2.2. строки 1.2.2, «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2 | Задача. Проведение капитального ремонта общего имущества в МКД | ДЖКХ | итого | 454340,780 | 722034,950 | 985149,260 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 218781,876 | 83534,950 | 91249,260 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1187,577 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет Фонда содействия ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 116391,220 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 117980,107 | 638500,000 | 893900,000 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | итого | 464369,350 | 722034,950 | 985149,260 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 220223,876 | 83534,950 | 91249,260 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 9774,147 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет Фонда содействия ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 116391,220 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 117980,107 | 638500,000 | 893900,000 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | итого | 464369,350 | 722034,950 | 985149,260 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 220223,876 | 83534,950 | 91249,260 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 9774,147 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет Фонда содействия ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 116391,220 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 117980,107 | 638500,000 | 893900,000 |

3. Раздел «Финансирование подпрограммы 1.1 «Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми» муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 «Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми» 
муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми 
и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих 
в муниципальном жилом фонде»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение безопасности и комфортности проживания в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов центральных улиц в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Проведение капитального ремонта фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Предоставление финансовой помощи собственникам помещений для проведения капитального ремонта фасадов МКД центральных улиц города Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | ДЖКХ | количество отремонтированных фасадов МКД центральных улиц города Перми (невыполнение показателя за 2014 год) | шт. | 8 | 0 | 0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 8586,570 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  | 8586,570 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 8586,570 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8586,570 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 8586,570 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8586,570 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 8586,570 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Перми, и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде» муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде»:

4.1. строку 1.2.2.2, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.2» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.2 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества МКД | ДЖКХ | количество отремонтированных многоквартирных домов (невыполнение показателей за 2014 год) | шт. | 154 | 250 | 350 | бюджет города Перми | 158895,700 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Фонда содействия ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 116391,220 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 117980,107 | 638500,000 | 893900,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 393267,027 | 638500,000 | 893900,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 158895,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Фонда содействия ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 116391,220 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 117980,107 | 638500,000 | 893900,000 |

4.2. строки «Итого по задаче 1.2.2», «Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.2 | итого | 454340,780 | 722034,950 | 985149,260 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 218781,876 | 83534,950 | 91249,260 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1187,577 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Фонда содействия ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 116391,220 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 117980,107 | 638500,000 | 893900,000 |
| Итого по подпрограмме 1.2 | итого | 455782,780 | 722034,950 | 985149,260 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 220223,876 | 83534,950 | 91249,260 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1187,577 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Фонда содействия ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 116391,220 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 117980,107 | 638500,000 | 893900,000 |

5. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.1 «Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми» 
муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми 
и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих 
в муниципальном жилом фонде» 
на 2015 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия / объекта по подпрограмме). Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Проведение капитального ремонта фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие. Предоставление финансовой поддержки собственникам помещений для проведения капитального ремонта фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Завершение работ по капитальному ремонту фасадов МКД центральных улиц города Перми за счет неиспользованных ассигнований 2014 года | ДЖКХ | 01.04.2015 | 01.07.2015 | количество отремонтированных фасадов МКД центральных улиц города Перми за счет неиспользованных ассигнований 2014 года | шт. | 8 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.2 | Итоговый отчет о результатах проведения капитального ремонта фасадов МКД | ДЖКХ | 15.06.2015 | 30.06.2015 |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 8586,570 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8586,570 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 8586,570 |

6. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК 
подпрограммы 1.2 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми, 
расположенных на территории города Перми, и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде» муниципальной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми и капитальный ремонт 
жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном 
жилом фонде» 
на 2015 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия / объекта по подпрограмме). Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | зна-чение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Проведение капитального ремонта жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Мероприятие. Капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Прием и регистрация заявок на проведение капитального ремонта жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде (далее – инвалидов и ветеранов ВОВ) | ДЖКХ | 01.04.2015 | 31.07.2015 | количество реестров принятых заявок на проведение капитального ремонта жилых помещений инвалидов и ветеранов ВОВ |  | шт. |  |  | 1 |  | 0,000 |  |
| 1.2.1.1.2 | Формирование и утверждение перечня объектов по капитальному ремонту жилых помещений инвалидов и ветеранов ВОВ | ДЖКХ | 10.07.2015 | 31.07.2015 | количество утвержденных перечней объектов по капитальному ремонту жилых помещений инвалидов и ветеранов ВОВ |  | шт. |  |  | 1 |  | 0,000 |  |
| 1.2.1.1.3 | Направление заявителям уведомлений о принятом решении и проектов договоров по капитальному ремонту жилых помещений инвалидов и ветеранов ВОВ | ДЖКХ | 15.07.2015 | 07.08.2015 | количество реестров выдачи уведомлений заявителям |  | шт. |  |  | 1 |  | 0,000 |  |
| 1.2.1.1.4 | Заключение договоров по капитальному ремонту жилых помещений инвалидов и ветеранов ВОВ | ДЖКХ | 15.07.2015 | 07.08.2015 | количество заключенных договоров по капитальному ремонту жилых помещений инвалидов и ветеранов ВОВ |  | шт. |  |  | 10 |  | 0,000 |  |
| 1.2.1.1.5 | Отчет о результатах проведения капитального ремонта жилых помещений инвалидов и ветеранов ВОВ | ДЖКХ | 01.09.2015 | 30.09.2015 | количество отремонтированных по капитальному ремонту жилых помещений инвалидов и ветеранов ВОВ |  | шт. |  |  | 10 | бюджет города Перми | 1442,000 |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1442,000 |  |
| 1.2.2 | Задача. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Мероприятие. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Направление финансовых средств бюджета города Перми по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципальной доли собственности | ДЖКХ | 10.03.2015 | 15.12.2015 | муниципальная площадь | тыс.кв.м |  | 1000, 604 |  |  | бюджет города Перми | 59886,176 |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 59886,176 |  |
| 1.2.2.2 | Мероприятие. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | Прием и регистрация заявок на предоставление финансовой поддержки | ДЖКХ | 02.02.2015 | 10.02.2015 | количество реестров принятых заявок на предоставление финансовой поддержки |  | шт. |  | 1 |  |  | 0,000 |  |
| 1.2.2.2.2 | Рассмотрение принятых заявок объектов капитального ремонта общего имущества | ДЖКХ | 11.02.2015 | 18.02.2015 | количество принятых заявок |  | шт. |  | 172 |  |  | 0,000 |  |
| 1.2.2.2.3 | Формирование и утверждение перечня объектов капитального ремонта общего имущества | ДЖКХ | 19.02.2015 | 25.02.2015 | количество утвержденных перечней объектов капитального ремонта общего имущества |  | шт. |  | 1 |  |  | 0,000 |  |
| 1.2.2.2.4 | Направление заявителям уведомлений о принятом решении долевого финансирования капитального ремонта общего имущества | ДЖКХ | 26.02.2015 | 06.03.2015 | количество реестров выдачи уведомлений заявителям |  | шт. |  | 1 |  |  | 0,000 |  |
| 1.2.2.2.5 | Заключение договоров долевого финансирования капитального ремонта общего имущества | ДЖКХ | 15.07.2015 | 15.08.2015 | количество заключенных договоров долевого финансирования капитального ремонта общего имущества |  | шт. |  | 172 |  | бюджет города Перми | 158895, 700 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Фонда содействия реформированию ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 116391, 220 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 117980, 107 |  |
| 1.2.2.2.6 | Ежемесячный мониторинг проведения капитального ремонта общего имущества | ДЖКХ | 15.08.2015 | 01.12.2015 | количество отчетов о проведении капитального ремонта общего имущества |  | шт. |  | 4 |  |  | 0,000 |  |
| 1.2.2.2.7 | Отчет о результатах проведения капитального ремонта общего имущества | ДЖКХ | 02.12.2015 | 15.12.2015 | количество МКД, по которым выполнен капитальный ремонт общего имущества (невыполнение показателя за 2014 год) |  | шт. |  | 172 |  |  | 0,000 |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393267, 027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 158895, 700 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Фонда содействия реформированию ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 116391, 220 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 117980, 107 |  |
| 1.2.2.3 | Мероприятие. Обеспечение возмещения расходов по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1 | Заключение договоров на возмещение расходов по проведению капитального ремонта общего имущества в МКД в части муниципальной доли собственности | ДЖКХ | 01.04.2015 | 01.07.2015 | количество заключенных договоров на возмещение расходов по проведению капитального ремонта общего имущества в МКД в части муниципальной доли собственности |  | шт. |  | 10 |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 972,577 |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 972,577 |  |
| 1.2.2.4 | Мероприятие. Приведение специализированного жилищного фонда в соответствие с требованиями законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.4.1 | Реализация мероприятия по приведению специализированного жилищного фонда в соответствие с требованиями законодательства – ул.Кочегаров,59 (неиспользованные ассигнования 2014 года) | ДЖКХ | 01.10.2014 | 01.06.2015 | количество заключенных договоров |  | шт. |  | 1 |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 215,000 |  |
| 1.2.2.4.2 | Направление заявителям уведомлений о принятом решении по капитальному ремонту общего имущества за счет неиспользованных ассигнований 2014 года | ДЖКХ | 01.04.2015 | 10.04.2015 | количество реестров выдачи уведомлений заявителям |  | шт. |  | 1 |  |  | 0,000 |  |
| 1.2.2.4.3 | Отчет о результатах проведения капитального ремонта общего имущества специализированного жилищного фонда по ул.Кочегаров,59 в соответствии с требованиями законодательства за счет неиспользованных ассигнований 2014 года | ДЖКХ | 01.06.2015 | 01.07.2015 | количество отремонтированного специализированного жилищного фонда в соответствии с требованиями законодательства |  | шт. |  | 1 |  |  | 0,000 |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 215,000 |  |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455782, 780 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 220223, 876 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1187,577 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Фонда содействия реформированию ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 116391, 220 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 117980, 107 |  |