24.09.2015

672

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации»

24.09.2015

672

24.09.2015

672

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 
2014 г. № 713 (в ред. от 30.12.2014 № 1060, от 09.04.2015 № 200, от 08.06.2015 
№ 352, от 16.07.2015 № 474).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента социальной политики администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 24.09.2015 № 672

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 713

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» слова «На 2015 год запланировано проведение капитального ремонта МАОУ «СОШ № 96», МАУ ДО «ЦДОД «Мотовилиха» г.Перми (стоимость капитального ремонта 131,5 млн.руб. 
и 70 млн.руб. соответственно), а также приведение к лицензионным требованиям 83 зданий 37 ДОУ (431 млн.руб.)» заменить словами «На 2015 год запланировано проведение капитального ремонта МАОУ «СОШ № 96» (стоимость капитального ремонта 131,5 млн.руб.), а также приведение к лицензионным требованиям 83 зданий 37 ДОУ (461,5 млн.руб.)».

2. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние муниципальных образовательных учреждений города Перми» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми»:

2.1. строку 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1 | Восстановление дошкольных образовательных организаций, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в дошкольных образовательных организациях | ДОУ | количество восстановленных ДОУ, закрытых на капитальный ремонт | ед. | 8 | 2 | 1 | бюджет города Перми | 412547,855 | 75000,000 | 37474,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнова-ния 2014 года) | 52021,214 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество восстановленных ранее перепрофилированных групп для предоставления 12-часовой услуги | ед. | 11 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 21075,789 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество восстановленных ранее перепрофилированных групп для предоставления 4-часовой услуги | ед. | 38 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 38902,356 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  |  | 524547,214 | 75000,000 | 37474,000 |

2.2. строку 1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1 | Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательст-ва | ДОУ | количество ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 49 | 35 | 37 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 438363,238 | 77152,550 | 138595,062 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 5663,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 17464,981 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  |  | 461492,119 | 77152,550 | 138595,062 |
|  |  | СОШ, УДО | количество СОШ, УДО, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 11 | 6 | 19 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 180290,600 | 84928,250 | 216300,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 10803,129 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  |  | 191093,729 | 84928,250 | 216300,000 |

3. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы «Приведение 
в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми» строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | 34,5 | 24,6 | 26,1 |
|  | Доля СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 6,7 | 4,4 | 11,9 |
|  | Доля УДО, в которых устраняются предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | 5,3 | 0 | 15,8 |
|  | Доля ОУ, проходивших приемку к началу учебного года, от общего количества ОУ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля ДОУ, имеющих лицензии, от общего количества ДОУ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля СОШ, имеющих лицензии, от общего количества СОШ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля УДО, имеющих лицензии, от общего количества УДО | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество лицензий, полученных ДОУ в отчетном периоде | шт. | 37 | 0 | 0 |
|  | Количество лицензий, полученных СОШ в отчетном периоде | шт. | 1 | 0 | 0 |
|  | Количество лицензий, полученных УДО в отчетном периоде | шт. | 0 | 1 | 0 |

4. В разделе «План-график подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние муниципальных образовательных учреждений города Перми» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми» на 2015 год»:

4.1. в графе 10 строки 1.1.1.1.1 цифры «48159,663» заменить цифрами «49121,855»;

4.2. в графе 10 строки 1.1.1.1.3 цифры «66263,000» заменить цифрами «78000,000»;

4.3. строку 1.1.1.1.6 признать утратившей силу;

4.4. в графе 10 строки 1.1.1.1.9 цифры «44763,000» заменить цифрами «45026,000»;

4.5. строку 1.1.1.1.17 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.17 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, в том числе для прогулочных участков, мебели в МАДОУ «Детский сад № 85» г.Перми по ул.Камышинской,1 | МАДОУ «Детский сад № 85» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1629,856 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.6. в графе 10 строки 1.1.1.1.20 цифры «1741,266» заменить цифрами «1654,750»;

4.7. строку 1.1.1.1.24 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.24 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели, малых архитектурных форм в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2» г.Перми по ул.Машинистов,46 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 699,867 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.8. в графе 10 строки 1.1.1.1.29 цифры «370,657» заменить цифрами «183,083»;

4.9. строку 1.1.1.1.31 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.31 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, малых архитектурных форм, мебели в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 210» г.Перми по ул.Карпинского,61 | МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 210» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1114,449 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.10. строку 1.1.1.1.35 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.35 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 71» г.Перми по ул.Шишкина,16 | МАДОУ «Детский сад № 71» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 515,697 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.11. в графе 10 строки 1.1.1.1.39 цифры «576,882» заменить цифрами «470,000»;

4.12. строку 1.1.1.1.54 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.54 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели, малых архитектурных форм в МАДОУ «Детский сад № 39» г.Перми по ул.Тбилисской,7а | МАДОУ «Детский сад № 39» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1504,059 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.13. в графе 10 строки 1.1.2.1.4 цифры «2000,000» заменить цифрами «1800,000»;

4.14. строку 1.1.2.1.14 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.14 | Капитальный ремонт здания, разработка ПСД, выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 137» г.Перми по ул.Автозаводской,29, ул.Закамской,27, ул.Александра Невского,12, устройство ограждения территории, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 137» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | оплата договора по капитальному ремонту здания, договора на разработку ПСД, договора по устройству теневых навесов, по которым не в полном объеме произведены выплаты в 2014 году, акт выполненных работ | шт. | 5 | бюджет города Перми | 1500,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.15. в графе 10 строки 1.1.2.1.17 цифры «9510,065» заменить цифрами «9442,539»;

4.16. строку 1.1.2.1.23 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.23 | Выполнение работ по детально-инструментальному обслуживанию здания, разработке ПСД на текущий ремонт здания, текущему ремонту здания, приобретение оборудования для пищеблока МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 161» г.Перми по ул.Студенческой,7, ул.КИМ,103, ул.КИМ,105, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 161» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, счет-фактура на приобретение оборудования | шт. | 3 | бюджет города Перми | 19248,136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.17. в графе 10 строки 1.1.2.1.26 цифры «8544,539» заменить цифрами «8352,060»;

4.18. в графе 10 строки 1.1.2.1.29 цифры «12000,000» заменить цифрами «11985,548»;

4.19. строку 1.1.2.1.37 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.37 | Выполнение работ по детально-инструментальному обслуживанию здания, разработке ПСД на текущий ремонт здания, текущему ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 178» г.Перми по ул.Белинского,53, ул.Полины Осипенко,48, ул.Полины Осипенко,50, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 178» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 14840,457 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.20. в графе 10 строки 1.1.2.1.38 цифры «8000,000» заменить цифрами «7434,000»;

4.21. в графе 10 строки 1.1.2.1.40 цифры «11032,772» заменить цифрами «11532,772»;

4.22. строку 1.1.2.1.48 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.48 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования, в том числе прогулочных участков, мебели МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми по ул.Нейвинской,10а, ул.Коломенской,22, ул.Краснополянской,39 устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования | шт. | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспо-льзова-нных ассигно-ваний 2014 года) | 4500,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспо-льзова-нные ассигно-вания 2014 года) | 5663,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспо-льзова-нные ассигно-вания 2014 года) | 16991,800 |

4.23. строку 1.1.2.1.63 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.63 | Разработка ПСД на реконструкцию здания МАУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Мотовилиха» г.Перми по ул.1905 года,2 (2014-2016 годы) | МАУ «ДО «Центр дополнительного образования детей «Мотови-лиха» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | ПСД | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспо-льзова-нные ассигно-вания 2014 года) | 445,144 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.24. дополнить строками 1.1.2.1.67, 1.1.2.1.68 следующего содержания:

| 1.1.2.1.67 | Проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 400» г.Перми по ул.Никитина,18б | МАДОУ «Детский сад № 400» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 7200,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.68 | Выполнение работ по детально-инструментальному обслуживанию здания, разработке ПСД на текущий ремонт здания, текущему ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 47» г.Перми по ул.Подводников,12 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 47» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 200,000 |