Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

15.10.2015

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми».

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 16 октября 2014 г. № 725 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»;

от 16 декабря 2014 г. № 988 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 725»;

от 27 февраля 2015 г. № 107 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 725»;

от 27 марта 2015 г. № 156 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 725»;

от 12 мая 2015 г. № 253 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 725»;

от 17 июля 2015 г. № 478 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 725»;

от 31 августа 2015 г. № 602 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 725»;

от 05 октября 2015 г. № 717 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 725».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства 
и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Глава администрации города Перми					     Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Перми

от 15.10.2015 № 772

- МуНИЦИПАЛЬНАЯ программа

- «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | «Градостроительная деятельность на территории города Перми» (далее – программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие территории» |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми |  |  |
| 4 | Участники программы | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми (далее – ДГА); муниципальное казенное учреждение «Институт территориального планирования» (далее – МКУ «ИТП»); администрация Ленинского района города Перми; администрация Свердловского района города Перми; администрация Дзержинского района города Перми; администрация Индустриального района города Перми; администрация Кировского района города Перми; администрация Орджоникидзевского района города Перми |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | город Пермь занимает третье место в России по размеру территории (после Москвы и Санкт-Петербурга) и имеет широкие возможности пространственного развития (площадь города Перми составляет 79968 га). Наибольшую площадь города занимают леса – 47 % (38000 га). При этом в настоящее время город имеет ряд проблем, а именно: территория города Перми имеет значительные площади с неупорядоченной планировочной структурой. Доля площади улиц в красных линиях от площади СТН1 имеет тенденцию к снижению в периферийных функциональных зонах, где требуется осуществить подготовку документации по планировке территории с целью планирования линейных объектов и достижения целевых показателей Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17 декабря 2010 г. № 205 (далее – Генеральный план города Перми); для Перми характерен дисбаланс в различных частях города в отношении долей озелененных территорий общего пользования и земельных участков, занятых детскими садами и школами. Для этого необходимо произвести градостроительную подготовку территории с целью планирования данных объектов в соответствии с целевыми показателями, изложенными в таблице 2 Генерального плана города Перми; для Перми характерна большая неравномерность распределения населения и застройки, наличие «провалов» между зонами концентрации, слабая транспортная связность отдельных частей города, их высокая автономия. Наличие «провалов» между зонами концентрации в распределении населения свидетельствует о низкой степени целостности города, наличии автономных жилых образований, фрагментарности, незавершенности жилой застройки. Одной из основных проблем является наличие объектов, нарушающих архитектурный облик города, в том числе самовольных построек. Еще одной проблемой города Перми является произвольная и несанкционированная окраска фасадов, хаотичное и несанкционированное размещение на них различных конструкций и элементов, что в значительной степени ухудшает архитектурный и эстетический облик города. Настоящая муниципальная программа направлена на сбалансированное развитие территории города Перми посредством: 1. реализации мероприятий по актуализации Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 (далее – Правила землепользования и застройки города Перми), и подготовки карт (планов) территориальных зон в соответствии с тенденцией развития территории города в целях приведения в соответствие с Генеральным планом города Перми, установления зон особого градостроительного регулирования, установления параметров разрешенного строительства в составе Правил землепользования и застройки города Перми, устранения конфликта интересов в части неэффективного использования земельных участков и объектов капитального строительства; 2. разработки и утверждения документации по планировке территорий города Перми, что обеспечивает наличие установленных границ для существующих территорий общего пользования (улицы, площади, проезды, скверы, бульвары), возможность планирования линейных объектов, резервирования и изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд и предоставления их застройщикам для строительства, наличие мест для размещения объектов социальной инфраструктуры. К концу 2015 года планируемая доля площади территорий, на которые разработана документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН составит 54,9 %. Реализация программы позволит увеличить данный показатель до 100 %; 3. включения в оборот фактически застроенных территорий города в центре и локальных центрах в целях реновации аварийного жилого фонда путем развития застроенных территорий; 4. разработки документации по архитектурному облику центральных улиц города Перми, что обеспечит наличие системного подхода по наружной отделке и ночной подсветке фасадов зданий, сооружений центральных улиц города Перми, а также реализации мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние, в том числе путем сноса самовольных построек, что обеспечит сокращение нарушений требований действующего законодательства по использованию земельных участков. К концу 2015 года доля населения, удовлетворенная архитектурным обликом города Перми, от числа опрошенных – 26 %. Реализация программы позволит увеличить данный показатель до 29 %; 5. вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот путем формирования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, а также путем реализации мероприятий, направленных на обеспечение многодетных семей – жителей города Перми земельными участками; 6. ведения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее – АИСОГД) путем ее наполнения и сопровождения, что обеспечивает доступ к актуальной градостроительной информации функциональным и территориальным органам администрации города Перми, позволяет использовать возможности и функции разработанного программного обеспечения по хранению, поиску, вводу и выводу документов градостроительной деятельности, созданию отчетов, градостроительного анализа, позволяет сократить сроки подготовки градостроительной документации с 30 до 25 дней; сроки подготовки разрешительной документации для целей строительства, сроки принятия управленческих решений, повысить качество предоставляемых услуг, в том числе в электронном виде |  |  |
| 6 | Цели программы | сбалансированное развитие территории города Перми посредством территориального планирования |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра и локальных центров. 1.1.1. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми. 1.1.2. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми. 1.2. Улучшение архитектурного облика города Перми. 1.2.1. Формирование архитектурного облика города Перми. 1.2.2. Приведение объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние. 1.3. Создание условий для развития жилищного строительства. 1.3.1. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот. 1.4. Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 1.4.1. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2016-2018 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе: | 86049,700 | 78601,300 | 60623,800 |
|  | бюджет города Перми | 86049,700 | 78601,300 | 60623,800 |
|  | подпрограмма 1.1 | 50029,900 | 49619,900 | 34795,800 |
|  | бюджет города Перми | 50029,900 | 49619,900 | 34795,800 |
|  | подпрограмма 1.2 | 7262,200 | 890,100 | 1006,200 |
|  | бюджет города Перми | 7262,200 | 890,100 | 1006,200 |
|  | подпрограмма 1.3 | 2029,600 | 4385,600 | 1116,600 |
|  | бюджет города Перми | 2029,600 | 4385,600 | 1116,600 |
|  | подпрограмма 1.4 | 26728,000 | 23705,700 | 23705,200 |
|  | бюджет города Перми | 26728,000 | 23705,700 | 23705,200 |

| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспеченность документами градостроительного проектирования | 91,7 % | 97,7 % | 100 % |

-------------------------------

1СТН – функциональная зона селитебного назначения, в пределах которой расположены или могут быть расположены дома, предназначенные для постоянного проживания (схема 1 раздела «Функциональное зонирование» Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17 декабря 2010 г. № 205).

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Сбалансированное развитие территории города Перми посредством территориального планирования |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра и локальных центров» |  | 50029,900 | 49619,900 | 34795,800 |
|  |  | бюджет города Перми | 50029,900 | 49619,900 | 34795,800 |
| 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  | 48858,900 | 48448,900 | 33624,800 |
| 1.1.2 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  | 1171,000 | 1171,000 | 1171,000 |
| 1.2 | Подпрограмма «Улучшение архитектурного облика города Перми» |  | 7262,200 | 890,100 | 1006,200 |
|  |  | бюджет города Перми | 7262,200 | 890,100 | 1006,200 |
| 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  | 992,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | Задача. Приведение объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние |  | 6270,200 | 890,100 | 1006,200 |
| 1.3 | Подпрограмма «Создание условий для развития жилищного строительства» |  | 2029,600 | 4385,600 | 1116,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 2029,600 | 4385,600 | 1116,600 |
| 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  | 2029,600 | 4385,600 | 1116,600 |
| 1.4 | Подпрограмма «Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» |  | 26728,000 | 23705,700 | 23705,200 |
|  |  | бюджет города Перми | 26728,000 | 23705,700 | 23705,200 |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  | 26728,000 | 23705,700 | 23705,200 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | 86049,700 | 78601,300 | 60623,800 |
|  |  | бюджет города Перми | 86049,700 | 78601,300 | 60623,800 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | 86049,700 | 78601,300 | 60623,800 |
|  |  | бюджет города Перми | 86049,700 | 78601,300 | 60623,800 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 «Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра и локальных центров» муниципальной программы «Градостроительная деятельность 
на территории города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Актуализация Правил землепользования и застройки города Перми и подготовка карт (планов) территориальных зон | ДГА | количество подготовленных проектов изменений в Правила землепользования и застройки города Перми по заявлениям физических и юридических лиц и по инициативе администрации города Перми | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 197,200 | 197,200 | 197,200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество карт (планов) по изменениям, вносимым в Правила землепользования и застройки города Перми | шт. | 76 | 76 | 76 | бюджет города Перми | 933,800 | 933,800 | 933,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1131,000 | 1131,000 | 1131, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1131,000 | 1131,000 | 1131, 000 |
| 1.1.1.2 | Разработка документации по планировке территории в части функциональных зон СТН, обеспечивающей развитие центра и локальных центров | МКУ «ИТП» | количество муниципальных казенных учреждений в сфере градостроительства | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 22172, 100 | 21862, 500 | 21862, 500 |
|  |  |  | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории | га | 2423,662 | 2106,63 | 832,294 | бюджет города Перми | 25555, 800 | 25455, 400 | 10631, 300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории | га | 2423,662 | 2106,63 | 832,294 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 47727, 900 | 47317, 900 | 32493, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 47727, 900 | 47317, 900 | 32493, 800 |
| 1.1.1.3 | Создание условий для преобразования промышленных территорий посредством разработки документации по планировке территории, в том числе в части функциональных зон территорий ситуативного проектирования, за счет физических и юридических лиц | ДГА | количество территорий, на которые утверждена документация по планировке территории в целях реновации промышленных территорий | ед. | 25 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 48858, 900 | 48448, 900 | 33624, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 48858, 900 | 48448, 900 | 33624, 800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Реализация прочих мероприятий, обеспечивающих градостроительную деятельность на территории города Перми | ДГА | количество утвержденных градостроительных планов земельных участков, всего (включая разработанные заявителями) | ед. | 700 | 700 | 700 | бюджет города Перми | 509,800 | 509,800 | 509,800 |
|  |  |  | количество строительно-технических экспертиз, проводимых в целях обследования зданий на соответствие строительным нормам и правилам | ед. | 11 | 11 | 11 | бюджет города Перми | 425,700 | 425,700 | 425,700 |
|  |  |  | количество консультаций, экспертных заключений (по инициативе ДГА) | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 77,400 | 77,400 | 77,400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество экспертиз, назначенных определением суда | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 154,800 | 154,800 | 154,800 |
|  |  |  | количество оплаченных документов по возмещению судебных расходов, государственных пошлин, восстановлению расходов | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1171,000 | 1171,000 | 1171, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1171,000 | 1171,000 | 1171, 000 |
| 1.1.2.2 | Включение в оборот фактически застроенных территорий города в центре и локальных центрах в целях реновации аварийного жилого фонда посредством развития застроенных территорий | ДГА | площадь территорий города в центре и локальных центрах, включенных в оборот посредством развития застроенных территорий | га | 3,7 | 8,2 | - | бюджет города Перми | 0,0006 | 0,0006 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.3 | Разработка концепции по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения | МКУ «ИТП» | разработанная концепция по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,0007 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1171, 000 | 1171, 000 | 1171, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1171, 000 | 1171, 000 | 1171, 000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 50029, 900 | 49616, 900 | 34795, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 50029, 900 | 49616, 900 | 34795, 800 |

----------------------------------------------------------

2Документация по планировке Территории 4: СТН Е1, Е2, Е5, И2, Д2, Д3, Д4, часть И3, часть И26, часть Ж4, Ж12, часть Ж6, Г4:

ограниченной автодорогой «Западный обход города Перми», ул.Буксирной, берегом реки Камы, ул.Водников, ул.Туапсинской, ул.Кировоградской, ул.Каховской 5-й, ул.Сумской, ул.Каляева, ул.Сокольской, ул.Юнг Прикамья, ул.Адмирала Ушакова, ул.Калинина;

ограниченной ул.Магистральной, ул.Маршала Рыбалко, ул.Ямпольской, берегом реки Камы, ул.Кировоградской, ул.Торговой, ул.Маршала Рыбалко, ул.Гальперина, ул.Сивашской, ул.Ардатовской, промышленной зоной, ул.Химградской, ул.Магистральной в Кировском районе города Перми;

ограниченной ул.Витимской, ул.Светлогорской, железной дорогой, ул.Станционной, ул.Заборной, ул.Башкирской, ул.Фиалковой, ул.Пчелиной, ул.Налимихинской, ул.Пшеничной, ул.Бузулукской, ул.Комаринской, ул.Заборной, проездом от ул.Заборной, ул.Авангардной, ул.2-й Гаревой, долиной ручья, ул.Черногорской, ул.Гаревой 2-й, ул.Гаревой 3-й, ул.Кедровой в Кировском районе города Перми;

ограниченной ул.Сочинской, ул.Докучаева, проездом от ул.Докучаева, ул.Транспортной, ул.Сочинской, железной дорогой, ул.Кочегаров, ул.Ветлужской, проездом от ул.Ветлужской, ул.Хабаровской, ул.Заречной, проездом от ул.Заречной, ул.Белоевской, ул.Марии Загуменных, ул.Заречной, ул.Сортировочной, ул.Красноборской 1-й, ул.Красноборской, ул.Докучаева в Дзержинском районе города Перми;

ограниченной ул.Линией 1-й, проездом (от ул.Линии 1-й до ул.Линии 3-й), ул.Линией 3-й, ул.Верхнекурьинской, ул.Пышминской, берегом реки Камы, Лесопарковым переулком, ул.Линией 5-й, проездом от ул.Линии 5-й, ул.Сосьвинской, ул.Верхнекурьинской, ул.Линии 13-й, ул.Линии 10-й, проездом от ул.Линии 9-й в Мотовилихинском районе города Перми;

ограниченной ул.Портовой, ул.Новоазовской, берегом реки Камы, ул.Заозерской 4-й, ул.Параходной 2-й, ул.Параходной 3-й, ул.Турбинской, ул.Заозерской, ул.Трясолобова, ул.Катерной, ул.Палубной 1-й, ул.Трясолобова в Орджоникидзевском районе города Перми;

ограниченной ул.Партизанской, ул.Барановской, долиной реки Большой Мотовилихи, ул.Былинной, ул.Киевской, ул.Минской, ул.Восстания, ул.Пролетарской, ул.Сельскохозяйственной, проспектом Октябрят, долиной реки Толожанки, ул.Свободы, ул.Зенкова, ул.Восстания в Мотовилихинском районе города Перми;

ограниченной проездом (от ул.Маршрутной до ул.Моторостроителей), промышленной зоной, ул.Куйбышева, ул.Саранской, ул.Яблочкова, ул.Куйбышева, ул.Лодыгина, ул.Емельяна Ярославского, ул.Яблочкова, ул.Солдатова, ул.Емельяна Ярославского, долиной реки Данилихи, ул.Муромской, ул.Солдатова, соединением проспекта Декабристов и ул.Яблочкова, долиной реки Данилихи в Свердловском районе города Перми.

3Документация по планировке Территории 5: СТН часть Ж1, часть Ж13, Г6, часть Г7, часть Ж8, часть Ж9, часть И14, И24, часть И8, И15, И16, И25, Д1, Д6, И9, И1, И5, И6, И22, И23, часть Ж2, Ж10, часть Ж5:

ограниченной ул.Кордонной 4-й, ул.Ипподромной 1-й, шоссе Космонавтов, Южным обходом города Перми, проездом (от шоссе Космонавтов до ул.Урожайной 3-й), ул.Камской, долиной реки Мулянки, ул.Встречной, шоссе Космонавтов, ул.Калиновой, ул.Андроновской 1-й, ул.Заливной, шоссе Космонавтов, ул.Экскаваторной, долиной реки Мулянки, ул.Верхнемуллинской, ул.Промышленной, ул.Пыжевской 2-й, автодорогой «Южный обход города Перми», ул.Заливной в Индустриальном районе города Перми;

ограниченной долиной реки Егошихи, ул.Пихтовой, ул.Козьмы Минина, ул.Краснополянской, ул.Уденской, ул.Героев Хасана, ул.Ординской, ул.Полазненской, ул.Ижевской, долиной реки Гусянки, ул.Старцева, ул.Глуховской, ул.Самаркандской, ул.Холмогорской 2-й, ул.Зеленогорской, ул.Зеленогорской 2-й, ул.Братской, ул.Казахской, ул.Луганской, долиной реки Егошихи, переходом от ул.Чкалова до ул.Старцева, проспектом Октябрят, долиной реки Талажанки, ул.Сакко и Ванцетти, ул.Рабочего Иванченко, проездом от ул.Старцева до ул.Грибоедова, долиной реки Ивы, ул.Старцева, ул.Уинской, соединением ул.Старцева и ул.Целинной, Сылвенским трактом, городскими лесами, ул.Окраинной в Свердловском, Мотовилихинском районах города Перми;

ограниченной автодорогой «Бродовский тракт», ул.Липогорской 3-й, проездом (от ул.Липогорской 3-й до ул.Героев Хасана), ул.Героев Хасана, ул.Таежной 4-й, ул.Соболинской 4-й, границей города Перми, долиной реки Пижинежихи, ул.Соболинской 5-й, городскими лесами, железной дорогой, городскими лесами, ул.Таежной, ул.Центральная Ферма, городскими лесами, ул.1447-й км, железной дорогой, ул.Героев Хасана в Свердловском районе города Перми;

ограниченной автодорогой «Бродовский тракт», ул.Виноградной, Бродовским кольцом, ул.Радиальной 1-й, ул.Грибной, ул.Радиальной 3-й, ул.Ореховой, ул.Радиальной 4-й, Ромашковым 2-м переулком, Ромашковым 1-м переулком, Бродовским кольцом, ул.Смородиновой, ул.Утренней, ул.Смородиновой, Бродовским кольцом в Свердловском районе города Перми;

ограниченной ул.Кутузова, ул.Лянгасова, ул.Бакинских Комиссаров, ул.Волочаевской, ул.Рабкоровской, ул.Городищенской, городскими лесами, ул.Суперфосфатной, ул.Роменской, ул.Ракитной, Кукуштанским переулком, ул.Спасской, ул.Молдавской, ул.Уссурийской, городскими лесами, ул.Белорецкой 2-й, ул.Федотова, ул.Ракитной, ул.Федотова, ул.Генерала Доватора, ул.Ольховской, ул.Лянгасова, ул.Волочаевской, промышленной зоной, ул.Профсоюзной в Орджоникидзевском районе города Перми;

ограниченной ул.Корсуньской, ул.Бумажников, железной дорогой, ул.Хуторской, ул.Васильевской, ул.Ромашковой, ул.Звездной, ул.Евгения Пузырева, ул.Тулвинской, берегом реки Камы, ул.Хуторской, железной дорогой, ул.Стрелка, ул.Железнодорожной (Малые реки), промышленной зоной, Павловским 5-м проездом, промышленной зоной, ул.Водозаборной, Павловским 1-м проездом, долиной реки Рассохи в Орджоникидзевском районе города Перми;

ограниченной ул.Чкалова (Новые Ляды), ул.Лермонтова (Новые Ляды), ул.Некрасова (Новые Ляды), ул.Новой (Новые Ляды), ул.Чусовской (Новые Ляды), ул.Кутузова (Новые Ляды), ул.Нагорной (Новые Ляды), ул.40-летия Победы (Новые Ляды), ул.Островского (Новые Ляды), ул.Тракторной (Новые Ляды), ул.Жданова (Новые Ляды) в Свердловском районе города Перми;

ограниченной ул.Воронежской, ул.Дунайской, ул.Глазовской, берегом реки Камы, ул.Воткинской, ул.Воронежской, ул.Котельнической, ул.Фадеева, ул.Буровой 2-й в Кировском районе города Перми.

4Документация по планировке Территории 6: СТН часть В3, часть В11, часть Г3, Г5, часть Г8, часть Г10, часть Е3, часть Ж1, Ж3, И19, И20, часть И27, часть И28:

ограниченной ул.Васнецова, ул.Широкой, ул.Мелитопольской, ул.Лобвинской, железной дорогой, ул.Карбышева, ул.Барнаульской, ул.Вильямса, ул.Янаульской, ул.Маршала Толбухина, ул.Коспашской, ул.Усадебной, ул.Кишеневской, ул.Кабельщиков, проездом 
(от ул.Кишеневской до ул.Карбышева), ул.Карбышева, ул.Репина, ул.Луговского в Орджоникидзевском районе города Перми;

ограниченной ул.Свиязева, ул.Карьерной 3-й, ул.Калиновой в Индустриальном районе города Перми;

ограниченной ул.Подводников, ул.Молодогвардейской 2-ой, ул.Рязанской, ул.Порт-Артурской; ул.Веры Засулич, ул.Карпинского, железной дорогой, пересечением ул.Карпинского – ул.Архитектора Свиязева – ул.Васильева, ул.Карпинского, ул.Норильской, ул.Шахтерской, ул.Подводников в Индустриальном районе города Перми;

ограниченной ул.Емельяна Ярославского, ул.Сергинской, ул.Лодыгина, ул.Кузбасской, ул.Новосибирской, ул.Кузбасской, ул.Никулина, ул.Куйбышева, долиной реки Данилиха, соединением ул.Анвара Гатауллина и ул.Гусарова, долиной реки Данилихи, ул.Лодыгина, ул.Курчатова, ул.Гусарова, ул.Солдатова в Свердловском районе города Перми;

ограниченной ул.Уинской, ул.Пушкарской, ул.Аркадия Гайдара, ул.Патриса Лумумбы; ул.Звонарева, ул.Старцева, ул.Пушкарской в Мотовилихинском районе города Перми;

ограниченной долиной реки Огаршихи, ул.Восстания, проспектом Октябрят в Мотовилихинском районе города Перми;

ограниченной ул.Палубной 1-й, автодорогой Гайва-Заозерье, проездом от ул.Турбинской в Орджоникидзевском районе города Перми;

ограниченной ул.Сергея Есенина, ул.Красина, ул.Маяковского, долиной реки Мулянки, ул.Строителей, ул.Отдыха, ул.Южной 3-й, ул.Строителей, ул.Колхозной 1-й, ул.Сорокинской 2-й, ул.Фоминской в Дзержинском районе города Перми.

5Территории Рязанского промышленного узла и промышленного узла в районе Гознака.

6Мероприятие не требует финансовых затрат, так как будет осуществляться сотрудниками ДГА.

7Мероприятие не требует финансовых затрат, так как будет осуществляться сотрудниками МКУ «ИТП» за счет средств, предусмотренных на содержание учреждения.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 «Улучшение архитектурного облика города Перми» муниципальной программы 
«Градостроительная деятельность на территории города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Разработка документации по архитектурному облику центральных улиц города Перми | ДГА | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 40 | - | - | бюджет города Перми | 992,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | утвержденный нормативный правовой акт, устанавливающий принципы и подходы к содержанию стандартных требований к вывескам | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,0008 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 992,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 992,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | Задача. Приведение объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Снос самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции | администрация Ленинского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Ленинском районе города Перми | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 2163,000 | 0,00 | 0,000 |
|  |  |  | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Ленинском районе города Перми | ед. | - | 4 | 4 |  | 0,000 | 154,800 | 154,800 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Свердловском районе города Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 23,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | ед. | - | 4 | 4 |  | 0,000 | 154,800 | 154,800 |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Дзержинском районе города Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 216,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | ед. | - | 4 | 5 |  | 0,000 | 154,800 | 193,500 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 180,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | ед. | - | 3 | 4 |  | 0,000 | 116,100 | 154,800 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 26,100 | 154,800 | 154,800 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 3661,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | - | 4 | 5 |  | 0,0 | 154,800 | 193,500 |
|  |  | итого по ПНР | количество снесенных самовольных построек в городе Перми | ед. | 9 | - | - | бюджет города Перми | 6244,100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в городе Перми | ед. | 1 | 23 | 26 | бюджет города Перми | 26,100 | 890,100 | 1006,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 6270,200 | 890,100 | 1006,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6270,200 | 890,100 | 1006,200 |
| 1.2.2.2 | Анализ архитектурной ситуации в городе Перми | ДГА | количество объектов, по которым подготовлены планы мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние | ед. | 4 | 7 | - | бюджет города Перми | 0,0008 | 0,0008 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 6270,200 | 890,100 | 1006,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6270,200 | 890,100 | 1006,200 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 7262,200 | 890,100 | 1006,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7262,200 | 890,100 | 1006,200 |

------------------

8Мероприятие не требует финансовых затрат, так как будет осуществляться сотрудниками ДГА.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.3 «Создание условий для развития жилищного строительства»

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение земельными участками многодетных семей – жителей города Перми | ДГА | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям | ед. | 2509 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям (нарастающим итогом) | ед. | 1919 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество многодетных семей, состоящих в реестре на 01 января текущего периода (справочно) | ед. | 325310 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество изготовленных градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми | ед. | 131 | 131 | 132 | бюджет города Перми | 660,200 | 660,200 | 665,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 660,200 | 660,200 | 665,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 660,200 | 660,200 | 665,300 |
| 1.3.1.2 | Формирование земельных участков на торги под жилищное и иное строительство | МКУ «ИТП» | количество сформированных земельных участков под строительство на торги | ед. | 2511 | 3012 | 2113 | бюджет города Перми | 1369,400 | 3725,400 | 451,300 |
|  |  |  | количество земельных участков под строительство, переданных на торги в департамент имущественных отношений администрации города Перми | ед. | 27 | 30 | 21 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1369,400 | 3725,400 | 451,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1369,400 | 3725,400 | 451,300 |
| 1.3.1.3 | Градостроительная подготовка территорий, подлежащих развитию, посредством выполнения проектов границ таких территорий и установления соответствующих предельных параметров разрешенного строительства, создающих наиболее привлекательные условия для застройщика с целью жилищного строительства | ДГА | количество проектов границ территорий и установления соответствующих предельных параметров разрешенного строительства, создающих наиболее привлекательные условия застройщика с целью жилищного строительства | ед. | 3 | 3 | - | бюджет города Перми | 0,00014 | 0,00014 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029,600 | 4385,600 | 1116,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2029,600 | 4385,600 | 1116,600 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029,600 | 4385,600 | 1116,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2029,600 | 4385,600 | 1116,600 |

------------------------------

9Земельные участки на территории жилого района Бахаревка, сформированные Министерством по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края.

10Данные отражены по состоянию на 01 июля 2015 г. и будут уточнены до 20 февраля 2016 г.

11Перечень земельных участков, планируемых сформировать под строительство на торги в 2016 году:

| № | Наименование земельного участка | Площадь земельного участка (общая, ориентировочная), кв.м |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формирование на торги земельного участка северо-западнее земельного участка по ул.Кирпичной,1 | 9006 |
| 2 | Формирование на торги земельного участка по ул.Затонской 2-й,5 | 1400 |
| 3 | Формирование на торги земельного участка по ул.Водников,49 | 2000 |
| 4 | Формирование на торги земельного участка по ул.Танцорова,26 | 660 |
| 5 | Формирование на торги земельного участка по ул.Житомирской,26 | 5600 |
| 6 | Формирование на торги земельного участка по ул.Новогодней,17, 19 | 7350 |
| 7 | Формирование на торги земельного участка по ул.Инженерной,36 | 3330 |
| 8 | Формирование на торги земельного участка, расположенного севернее земельного участка по ул.Линия 3-я,145а | 3300 |
| 9 | Формирование на торги земельного участка по ул.Краснополянской,25 | 2228 |
| 10 | Формирование на торги земельного участка по ул.Емельяна Ярославского (между жилыми домами № 52-56) | 2828 |
| 11 | Формирование на торги земельного участка по ул.Маяковского (севернее дома № 48) | 6087 |
| 12 | Формирование на торги земельного участка по ул.Братьев Вагановых,4 | 16883 |
| 13 | Формирование на торги земельного участка по ул.Субботинской 4-й (между жилыми домами № 10-12) | 900 |
| 14 | Формирование на торги земельного участка по ул.Адмирала Макарова,1 | 2250 |
| 15 | Формирование на торги земельного участка по переулку Бийскому 1-у,3 | 1133 |
| 16 | Формирование на торги земельного участка по ул.Светлогорской (восточнее дома № 8) | 2800 |
| 17 | Формирование на торги земельного участка по ул.Социалистической | 2000 |
| 18 | Формирование на торги земельного участка по ул.Ремонтной 2-й,7 | 1635 |
| 19 | Формирование на торги земельного участка по ул.Алтайской,4 | 2736 |
| 20 | Формирование на торги земельного участка по переулку Бетонному,1 | 1891 |
| 21 | Формирование на торги земельного участка по ул.Вишерской (севернее ул.Деревообделочной,6а) | 7431 |
| 22 | Формирование на торги земельного участка по ул.Васнецова (юго-западнее дома № 2) | 2434 |
| 23 | Формирование на торги земельного участка по ул.Ореховой,63 | 1200 |
| 24 | Формирование на торги земельного участка по ул.Бакинских Комиссаров,38 | 918 |
| 25 | Формирование на торги земельного участка по Мозырьскому 1-у переулку (севернее дома № 35) | 648 |

12Перечень земельных участков, планируемых сформировать под строительство на торги в 2017 году:

| № | Наименование земельного участка | Площадь земельного участка (общая, ориентировочная), кв.м |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формирование на торги земельного участка по ул.Красина, ул.Опытной | 4600 |
| 2 | Формирование на торги земельного участка по ул.Бригадирской (южнее дома № 11) | 2800 |
| 3 | Формирование на торги земельного участка по ул.Водников (южнее дома № 83) | 550 |
| 4 | Формирование на торги земельного участка по ул.Ново-Гайвинской (южнее дома № 44) | 4920 |
| 5 | Формирование на торги земельного участка по ул.Холмогорской (западнее дома № 5) | 3000 |
| 6 | Формирование на торги земельного участка по ул.Целинной (участок № 70а) | 4780 |
| 7 | Формирование на торги земельного участка по ул.Старцева (восточнее дома № 5) | 2000 |
| 8 | Формирование на торги земельного участка по ул.Крупской (восточнее дома № 45) | 9569 |
| 9 | Формирование на торги земельного участка по ул.Маршала Рыбалко,107г | 3151 |
| 10 | Формирование на торги земельного участка по ул.Фоминской (участок № 1) | 1100 |
| 11 | Формирование на торги земельного участка по ул.Фоминской (участок № 2) | 9997 |
| 12 | Формирование на торги земельного участка, расположенного севернее ул.Липогорской 4-й,19 | 2455 |
| 13 | Формирование на торги земельного участка, расположенного южнее ул.Промышленной,109 | 31553 |
| 14 | Формирование на торги земельного участка, расположенного восточнее ул.Промышленной,109 | 32311 |
| 15 | Формирование на торги земельного участка по ул.Промышленной (между домами № 101а, 105б) | 13168 |
| 16 | Формирование на торги земельного участка, расположенного восточнее ул.Лянгасова,71 | 5668 |
| 17 | Формирование на торги земельного участка по ул.Смородиновой,4 | 1050 |
| 18 | Формирование на торги земельного участка по ул.Тихой,5 | 875 |
| 19 | Формирование на торги земельного участка по ул.Сиреневой (западнее дома № 37) | 703 |
| 20 | Формирование на торги земельного участка по ул.Сиреневой (восточнее дома № 25) | 741 |
| 21 | Формирование на торги земельного участка по ул.Сиреневой (западнее дома № 17) | 741 |
| 22 | Формирование на торги земельного участка по ул.Сиреневой,53 (участок № 1) | 1521 |
| 23 | Формирование на торги земельного участка по ул.Сиреневой,53 (участок № 2) | 1521 |
| 24 | Формирование на торги земельного участка по ул.Железнодорожной (западнее дома № 18) | 5000 |
| 25 | Формирование на торги земельного участка по ул.Генерала Панфилова (участок № 1) | 35000 |
| 26 | Формирование на торги земельного участка по ул.Генерала Панфилова (участок № 2) | 17000 |
| 27 | Формирование на торги земельного участка по ул.Юнг Прикамья | 1234 |
| 28 | Формирование на торги земельного участка по ул.Батумской | 1234 |
| 29 | Формирование на торги земельного участка по ул.Магистральной | 28396 |
| 30 | Формирование на торги земельного участка по ул.Ракитной | 7000 |

13Перечень земельных участков, планируемых сформировать под строительство на торги в 2018 году:

| № | Наименование земельного участка | Площадь земельного участка (общая, ориентировочная), кв.м |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формирование на торги земельного участка по ул.Бородинской,34 | 1268 |
| 2 | Формирование на торги земельного участка по ул.Брикетной,5 | 1200 |
| 3 | Формирование на торги земельного участка по ул.Верещагинской,29 | 2391 |
| 4 | Формирование на торги земельного участка по ул.Вильямса,33 | 1662 |
| 5 | Формирование на торги земельного участка по ул.Капитана Гастелло,6 | 1821 |
| 6 | Формирование на торги земельного участка по ул.Максима Горького,10 | 500 |
| 7 | Формирование на торги земельного участка по ул.Максима Горького,12 | 700 |
| 8 | Формирование на торги земельного участка по ул.Радистов,16 | 1948 |
| 9 | Формирование на торги земельного участка по ул.Связистов,19 | 1459 |
| 10 | Формирование на торги земельного участка по ул.Теплогорской,29 | 862 |
| 11 | Формирование на торги земельного участка по ул.Крайней (участок № 17) | 1392 |
| 12 | Формирование на торги земельного участка по ул.Крайней (участок № 18) | 1444 |
| 13 | Формирование на торги земельного участка по ул.Крайней (участок № 24) | 1500 |
| 14 | Формирование на торги земельного участка по ул.Сигаева (участок № 21) | 1127 |
| 15 | Формирование на торги земельного участка по ул.Сигаева (участок № 22) | 1020 |
| 16 | Формирование на торги земельного участка по ул.Логовой 1-й,11а | 768 |
| 17 | Формирование на торги земельного участка по ул.Подгорной (восточнее дома № 18) | 921 |
| 18 | Формирование на торги земельного участка по ул.Набережной (восточнее дома № 45) | 1600 |
| 19 | Формирование на торги земельного участка по ул.Отдыха (юго-восточнее дома № 62) | 1000 |
| 20 | Формирование на торги земельного участка по ул.Трактовой (рядом с домом № 20) | 2400 |
| 21 | Формирование на торги земельного участка по ул.Маршала Жукова (участок № 12) | 1322 |

----------------------

14Мероприятие не требует финансовых затрат, так как будет осуществляться сотрудниками ДГА.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.4 «Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития 
автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | ВедениеАИСОГД | ДГА | количество документов по планировке территорий, занесенных в АИСОГД (наполнение раздела 5) | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 |
|  |  |  | количество технических дел, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | ед. | 2665 | 2665 | 2665 | бюджет города Перми | 1995,500 | 2317,300 | 2317,300 |
|  |  |  | количество дел архива проектной и разрешительной документации в формализованной базе данных, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | ед. | 350 | 350 | 350 | бюджет города Перми | 650,200 | 650,200 | 650,200 |
|  |  |  | количество обследованных и восстановленных грунтовых и стенных знаков – база данных опорно-межевой и государственной геодезической сети (наполнение раздела 9) | ед. | - | 400 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 700,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество существующих детальных космических снимков территории города Перми, интегрированных в АИСОГД (наполнение раздела 9) | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 1415,500 | 1415,500 | 1415,500 |
|  |  |  | количество изготовленных планшетов масштаба 1:500 в растровом, векторном виде и на лавсановой основе (наполнение раздела 9) | ед. | 832 | 1727 | 1877 | бюджет города Перми | 3879,600 | 8053,000 | 8752,500 |
|  |  |  | приобретение дополнительных модулей для расширения дискового пространства сервера хранения данных для обеспечения необходимыми вычислительными ресурсами и надежностью функционирования | ед. | 4 | - | - | бюджет города Перми | 8217,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество сертификатов продления гарантии, в соответствии с которыми осуществляется техническая поддержка системы хранения данных | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 4957,700 | 4957,700 | 4957,700 |
|  |  |  | поддержка АИСОГД | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 5612,000 | 5612,000 | 5612,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 26728,000 | 23705,700 | 23705,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26728,000 | 23705,700 | 23705,200 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 26728,000 | 23705,700 | 23705,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26728,000 | 23705,700 | 23705,200 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 26728,000 | 23705,700 | 23705,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26728,000 | 23705,700 | 23705,200 |

-------------------

15Мероприятие не требует финансовых затрат, так как будет осуществляться сотрудниками ДГА.

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы «Градостроительная деятельность 
на территории города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Сбалансированное развитие территории города Перми посредством территориального планирования |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность документами градостроительного проектирования | % | 91,7 | 97,7 | 100 |
| 1.1 | Подпрограмма. Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра и локальных центров |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность документами градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки города Перми) | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля площади территорий, на которые разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | % | 75 | 93 | 100 |
|  | Площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | га | 8951,80 | 11058,40 | 11890,69 |
|  | Доля промышленных территорий, на которых созданы условия для их преобразования, от запланированных к преобразованию территорий в текущем периоде | % | 100 | - | - |
| 1.1.2 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  |  |  |  |
|  | Доля утвержденных градостроительных планов земельных участков от запланированных к утверждению градостроительных планов в текущем периоде | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля дел, рассмотренных в пользу ДГА, от общего количества вынесенных решений по делам с участием ДГА, вступивших в законную силу | % | 76 | 76 | 76 |
|  | Доля площади территорий города в центре и локальных центрах, включенных в оборот посредством развития застроенных территорий, от площади территории, подлежащей развитию в текущем периоде | % | 100 | 100 | - |
|  | Доля разработанной документации по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, от запланированной к разработке документации в текущем году | % | 100 | - | - |
| 1.2 | Подпрограмма. Улучшение архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |
|  | Доля населения, удовлетворенная архитектурным обликом города Перми, от числа опрошенных | % | 27 | 28 | 29 |
| 1.2.2 | Задача. Приведение объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние |  |  |  |  |
|  | Доля снесенных самовольных построек от общего количества самовольных построек, признанных таковыми по решению суда или по решению администрации района города Перми | % | 53 | - | - |
|  | План мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние | ед. | 4 | 7 | - |
| 1.3 | Подпрограмма. Создание условий для развития жилищного строительства |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  |  |  |  |
|  | Ввод общей площади жилья в городе Перми | тыс. кв.м | 750 | 860 | 1000 |
|  | Доля многодетных семей, которым предоставлены земельные участки, от общего числа многодетных семей, включенных в реестр по состоянию на начало текущего года | % | 38,9916 | - | - |
|  | Доля изготовленных градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми, от количества поступивших заявлений от многодетных семей, получивших данные земельные участки | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Общая площадь земельных участков под строительство, переданных в департамент имущественных отношений администрации города Перми на торги, за счет свободных земель в текущем году | га | 13,22 | 23,36 | 2,83 |
| 1.4 | Подпрограмма. Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |
|  | Доля наполненных и актуализированных разделов АИСОГД, обеспечивающих сокращение сроков подготовки градостроительной документации с 30 до 25 дней | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, использующих градостроительную информацию из АИСОГД для исполнения своих полномочий, обеспеченных доступом в АИСОГД | % | 100 | 100 | 100 |

------------------------------

16Доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет, рассчитана исходя из количества многодетных семей, состоящих в реестре по состоянию на 01.07.2015. По состоянию на 01.07.2015 в реестре состоит 3253 семей, обратившихся с заявлением о предоставлении в собственность земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Кроме того, количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми в период 
с 2012 года по 2015 год включительно, составит 1669 участков. В 2016 году многодетным семьям планируется предоставить 250 земельных участков. Таким образом, «доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет» составит ((1669+250) / (3253+1669) х 100 %) = 38,99 %.

Приложение

к Таблице показателей конечного результата

муниципальной программы

«Градостроительная деятельность 
на территории города Перми»

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность документами градостроительного проектирования | % | - | Од = (От + Опзз + Одпт) / 3 | От - обеспеченность документами территориального планирования, определяется по формуле: От17 = Кизм.ГП факт / К.изм.ГП план x 100, где: Кизм.ГП факт - количество изменений в Генеральный план города Перми, внесенных и утвержденных в соответствующем году; Кизм.ГП план - количество изменений в Генеральный план города Перми, планируемых к внесению и утверждению в соответствующем году; Опзз - обеспеченность документами градостроительного зонирования (Правилами землепользования и застройки города Перми), определяется по формуле: Опзз = Кизм.ПЗЗ факт/Кизм.ПЗЗ план x 100, где: Кизм.ПЗЗ факт - количество изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, внесенных и утвержденных в соответствующем году; Кизм.ПЗЗ план - количество изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, планируемых к внесению и утверждению в соответствующем году; Одпт - обеспеченность документацией по планировке территорий города Перми, определяется по формуле: Одпт = Sутв. / Sгор. x 100, где: Sутв. - площадь территорий, на которые разработана и утверждена в текущем и предшествующих периодах документация по планировке территории в части функциональных зон СТН; Sгор. - площадь территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно |
| 2 | Обеспеченность документами градостроительного зонирования (Правилами землепользования и застройки города Перми) | % | - | Опзз = Кизм.ПЗЗ факт / Кизм.ПЗЗ план x 100 | Опзз - обеспеченность документами градостроительного зонирования (Правилами землепользования и застройки города Перми); Кизм.ПЗЗ факт - количество изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, внесенных и утвержденных в соответствующем году; Кизм.ПЗЗ план - количество изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, планируемых к внесению и утверждению в соответствующем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно |
| 3 | Доля площади территорий, на которые разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | % | - | Одпт = Sутв. / Sгор. x 100 | Одпт - обеспеченность документацией по планировке территорий города Перми; Sутв. - площадь территорий, на которые разработана и утверждена в текущем и предшествующих периодах документация по планировке территории в части функциональных зон СТН; Sгор. - площадь территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно |
| 4 | Площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | га | - | Sутв.= Sутв.i1 + Sутв.i2+Sутв.i3+ ……..+Sутв.in | Sутв. - площадь территорий, на которые разработана и утверждена в текущем и предшествующих периодах документация по планировке территории в части функциональных зон СТН; i – период утверждения документации по планировке территории | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно |
| 5 | Доля промышленных территорий, на которых созданы условия для их преобразования, от запланированных к преобразованию территорий в текущем периоде | % | - | ДоляПр.тер. = Кол.Пр.тер.факт/Кол.Пр.тер.план х100 | ДоляПр.тер. - доля промышленных территорий, на которых созданы условия для их преобразования, от запланированных к преобразованию территорий в текущем периоде; Кол.Пр.тер.факт - количество промышленных территорий, на которых созданы условия для их преобразования в текущем году; Кол.Пр.тер.план - количество промышленных территорий, запланированных к преобразованию в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно |
| 6 | Доля утвержденных градостроительных планов земельных участков от запланированных к утверждению градостроительных планов в текущем периоде | % | - | ДоляГПЗУ = Кол.ГПЗУфакт./Кол.ГПЗУплан. х100 | ДоляГПЗУ - доля утвержденных градостроительных планов земельных участков от запланированных к утверждению градостроительных планов в текущем периоде; Кол.ГПЗУфакт. - количество градостроительных планов земельных участков, утвержденных в текущем году; Кол.ГПЗУплан. - количество градостроительных планов земельных участков, планируемых к утверждению в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно |
| 7 | Доля дел, рассмотренных в пользу ДГА, от общего количества вынесенных решений по делам с участием ДГА, вступивших в законную силу | % | - | Доля дел = (К-в пользу/К-решений)х100 | Доля дел – процентное выражение дел, рассмотренных в пользу ДГА, по отношению к общему количеству вынесенных решений по делам с участием ДГА, вступивших в законную силу; К-в пользу – количество дел, рассмотренных в пользу ДГА, по решениям, вступившим в законную силу; К-решений – количество вынесенных решений, вступивших в законную силу в соответствующем периоде, по делам с участием ДГА | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно |
| 8 | Доля площади территорий города в центре и локальных центрах, включенных в оборот посредством развития застроенных территорий, от площади территории, подлежащей развитию в текущем периоде | % | - | Д.рзт = (Sрзт.факт/Sрзт.план)х100 | Д.рзт - процентное выражение площади территорий города в центре и локальных центрах, включенных в оборот посредством развития застроенных территорий, к площади территории, подлежащей развитию в соответствующем периоде; Sрзт.факт - площадь территории города в центре и локальных центрах, включенных в оборот посредством развития застроенных территорий в соответствующем периоде; Sрзт.план - площадь территории, подлежащей развитию в соответствующем периоде | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно |
| 9 | Доля разработанной документации по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, от запланированной к разработке документации в текущем году |  |  | Д.ру = (К.ру.факт/К.ру.план)х100 | Д.ру - процентное выражение разработанной документации по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, к запланированной к разработке документации в текущем периоде; К.ру.факт - количество фактически разработанной документации по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, в текущем периоде; К.ру.план- количество документации по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, запланированной к разработке в текущем периоде | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно |
| 10 | Доля населения, удовлетворенная архитектурным обликом города Перми, от числа опрошенных | % | - | - | значение определяется по итогам проведения социологического опроса | ДПМ | периодическая отчетность | ежегодно |
| 11 | Доля снесенных самовольных построек от общего количества самовольных построек, признанных таковыми по решению суда или по решению администрации района города Перми | % | - | Доля с.п.-снос = Кол.с.п.снос.факт./Кол.с.п.снос.план х100 | Доля с.п.-снос - доля снесенных самовольных построек, от общего количества самовольных построек, признанных таковыми по решению суда или по решению администрации района города Перми; Кол.с.п.снос-факт. - количество самовольных построек, снесенных на территориях районов города Перми в текущем году; Кол.с.п.снос-план - количество самовольных построек, признанных таковыми по решению суда или по решению администрации района города Перми | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно |
| 12 | План мероприятий по приведению объектов, нарушающий архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние | ед. | - | - | значение определяется по факту исполнения | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно |
| 13 | Ввод общей площади жилья в городе Перми | тыс. кв.м | - | - | значение отображается на основе данных Пермьстата | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно |
| 14 | Доля многодетных семей, которым предоставлены земельные участки, от общего числа многодетных семей, включенных в реестр по состоянию на начало текущего года | % | - | Доля Мн.семей = Кол.Мн.семей-факт/Кол.Мн.семей - реестр х100 | Доля Мн.семей - доля многодетных семей, которым предоставлены земельные участки, от общего числа многодетных семей, включенных в реестр по состоянию на начало текущего года; Кол.Мн.семей-факт - количество многодетных семей, которым предоставлены земельные участки за период с 2012 года по текущий год; Кол.Мн.семей - реестр - количество многодетных семей, включенных в реестр многодетных семей города Перми, обратившихся с заявлением о предоставлении в собственность земельного участка, по состоянию на начало текущего года | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно |
| 15 | Доля изготовленных градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям - жителям города Перми, от количества поступивших заявлений от многодетных семей, получивших данные земельные участки | % | - | Доля ГПЗУ.Мн. = Кол.ГПЗУ.Мн.-факт/Кол.Мн. х100 | Доля ГПЗУ.Мн. - доля изготовленных градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми, от количества поступивших заявлений от многодетных семей, получивших данные земельные участки; Кол.ГПЗУ.Мн. - количество градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми в текущем году; Кол.Мн. - количество поступивших заявлений от многодетных семей – жителей города Перми, получивших земельные участки, расположенные в Пермском муниципальном районе | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно |
| 16 | Общая площадь земельных участков под строительство, переданных в департамент имущественных отношений администрации города Перми на торги, за счет свободных земель в текущем году | % | - | Общ.SЗУ-торги = ∑SЗУ-торги-факт | Общ.SЗУ-торги - общая площадь переданных в департамент имущественных отношений администрации города Перми на торги земельных участков под строительство за счет свободных земель в текущем году; ∑SЗУ-торги-факт - сумма площадей земельных участков под строительство, переданных в департамент имущественных отношений администрации города Перми для проведения торгов по ним, в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно |
| 17 | Доля наполненных и актуализированных разделов АИСОГД, обеспечивающих сокращение сроков подготовки градостроительной документации с 30 до 25 дней | % | - | Доля разд.ИСОГД = Кол.разд.н.а.-факт. / Кол.разд.н.а-норм.х100 | Доля разд.ИСОГД - доля наполненных и актуализированных разделов АИСОГД, обеспечивающих сокращение сроков подготовки градостроительной документации с 30 до 25 дней; Кол.разд.н.а.-факт. - количество разделов АИСОГД, наполненных и актуализированных в текущем году; Кол.разд.н.а-норм. - количество разделов АИСОГД, необходимых к наполнению и актуализации в текущем году для обеспечения сокращения сроков подготовки градостроительной документации с 30 до 25 дней | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно |
| 18 | Доля функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, использующих градостроительную информацию из АИСОГД для выполнения своих полномочий, обеспеченных доступом в АИСОГД | % | - | Доля ФО,ТО-АИСОГД = Кол.ФО,ТО-АИСОГД-факт./Кол.ФО, ТО | Доля ФО,ТО-АИСОГД - доля функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, использующих градостроительную информацию из АИСОГД для выполнения своих полномочий, обеспеченных доступом в АИСОГД; Кол.ФО,ТО-АИСОГД-факт. - количество функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, обеспеченных доступом в АИСОГД; Кол.ФО, ТО-АИСОГД - количество функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, использующих градостроительную информацию из АИСОГД для выполнения своих полномочий | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно |

--------------------

17В случае если в текущем году не требуется внесения изменений в Генеральный план города Перми, то для обеспечения сопоставимости 
расчета показатель «От» принимается на уровне 100 %.