19.10.2015

811

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми».

2. Признать утратившими силу постановления администрации города 
Перми:

от 17 октября 2014 г. № 746 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»;

от 25 февраля 2015 г. № 96 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 746»;

от 21 мая 2015 г. № 302 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 746»;

от 23 июня 2015 г. № 399 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 746»;

от 26 июня 2015 г. № 414 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 746»;

от 22 сентября 2015 г. № 663 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 746»;

от 13 октября 2015 г. № 748 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 746»;

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента социальной политики  администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми  				               Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми

от 19.10.2015 № 811

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие сети образовательных организаций города Перми»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа «Развитие сети образовательных организаций города Перми» (далее – программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент образования администрации города Перми (далее – ДО) |  |  |
| 4 | Участники программы | ДО; департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее – ДИО); муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» (далее – МКУ «УТЗ»); частные образовательные организации, имеющие лицензию; муниципальные образовательные учреждения дошкольного и общего образования, подведомственные ДО |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | возникновение проблем доступности и качества образовательных услуг связано с ростом потребности жителей города Перми в услугах дошкольного образования, общего образования повышенного уровня, дополнительного образования детей. Обеспечены местами в дошкольные образовательные учреждения дети в возрасте с 4 лет. Тем не менее, дети до 4 лет не имеют возможности посещать детский сад. Учитывая демографическую обстановку в городе Перми, доступность в сфере дошкольного образования – одна из важнейших проблем системы образования. Проблемы доступности общего образования связаны с необходимостью строительства новых школ в целях увеличения количества мест в муниципальной сети в микрорайонах города Перми. Спортивные залы и межшкольные стадионы, отвечающие всем требованиям действующего законодательства (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»), отсутствуют в 5 и 122 учреждениях общего образования соответственно, не включая коррекционные и вечерние учреждения |  |  |
| 6 | Цель программы | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города Перми. 1.1.1. Сокращение очередности в детские сады города Перми. 1.2. Развитие сети муниципальных учреждений города Перми общего и дополнительного образования. 1.2.1. Строительство спортивных залов в общеобразовательных учреждениях города Перми. 1.2.2. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми. 1.2.3. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования зданий для размещения общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2016-2018 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе: | 1232889,700 | 1061023,200 | 979134,400 |
|  | бюджет города Перми | 1023277,400 | 759993,500 | 634947,700 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 52403,100 | 75257,400 | 86046,700 |
|  | бюджет Пермского края | 157209,200 | 225772,300 | 258140,000 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе: | 770608,800 | 305180,000 | 3380,000 |
|  | бюджет города Перми | 770608,800 | 305180,000 | 3380,000 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе: | 462280,900 | 755843,200 | 975754,400 |
|  | бюджет города Перми | 252668,600 | 454813,500 | 631567,700 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 52403,100 | 75257,400 | 86046,700 |
|  | бюджет Пермского края | 157209,200 | 225772,300 | 258140,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы, ед.изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность детских садов, единиц | 930 | 360 | 0 |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения, единиц | 0 | 1200 | 1000 |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных спортивными залами, от общего количества средних общеобразовательных учреждений, % | 97,77 | 98,51 | 98,51 |
|  | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (межшкольными стадионами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений, % | 12,59 | 12,59 | 12,59 |
|  | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, % | 22 | 19 | 18 |
| 11 | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы | ввод в эксплуатацию шести зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений, ввод в эксплуатацию двух зданий общеобразовательных учреждений, ввод в эксплуатацию одного здания учреждений дополнительного образования, ввод в эксплуатацию трех спортивных залов и ввод в эксплуатацию двух спортивных площадок (межшкольных стадионов) |  |  |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель. Увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждениях города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города Перми | бюджет города Перми | 770608,800 | 305180,000 | 3380,000 |
| 1.1.1 | Задача. Сокращение очередности в детские сады города Перми |  | 770608,800 | 305180,000 | 3380,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных учреждений города Перми общего и дополнительного образования | бюджет города Перми | 462280,900 | 755843,200 | 975754,400 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство спортивных залов в общеобразовательных учреждениях города Перми |  | 73200,000 | 87039,500 | 0,000 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми |  | 30000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования зданий для размещения общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |  | 359080,900 | 668803,700 | 975754,400 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 1023277,400 | 759993,500 | 634947,700 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 52403,100 | 75257,400 | 86046,700 |
|  |  | бюджет Пермского края | 157209,200 | 225772,300 | 258140,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 1023277,400 | 759993,500 | 634947,700 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 52403,100 | 75257,400 | 86046,700 |
|  |  | бюджет Пермского края | 157209,200 | 225772,300 | 258140,000 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города Перми» 
муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата (далее – ПНР) |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование ПНР | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Сокращение очередности в детские сады города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере дошкольного образования | ДИО | приобретенное в муниципальную собственность здание по ул.Кра-сногвардейской, 42 | ед. | 1 | - | - | - бюджет города Перми | 199000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | приобретенное в муниципальную собственность здание по ул.Цим-лянской,21 | ед. | 1 | - | - | - бюджет города Перми | 185000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | приобретенное в муниципальную собственность здание по ул.Хол-могорской,2з | ед. | 1 | - | - | - бюджет города Перми | 212300,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | приобретенное в муниципальную собственность здание по ул.Чер-нышевского, 17в | ед. | 1 | - | - | - бюджет города Перми | 108000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | приобретенное в муниципальную собственность здание по ул.Ма-шинистов,43 | ед. | - | 1 | - | - бюджет города Перми | 0,000 | 301800,000 | 0,000 |
|  |  | УТЗ | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 409» г.Перми (далее – МАДОУ «Детский сад № 409») | ед. | 1 | - | - | - бюджет города Перми | 62718,800 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми | 767018,800 | 301800,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2 | Предоставление грантов системы образования некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений | частные образовательные организации, имеющие лицензию | количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию | шт. | 428 | 378 | 356 | бюджет города Перми | 3590,000 | 3380,000 | 3380,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3590,000 | 3380,000 | 3380,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 770608,800 | 305180,000 | 3380,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 770608,800 | 305180,000 | 3380,000 |

Приложение

к финансированию подпрограммы 1.1

«Развитие сети дошкольных учреждений

города Перми» муниципальной программы

«Развитие сети образовательных

организаций города Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

«Развитие сети дошкольных учреждений города Перми» муниципальной 
программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул.Красногвардейской,42 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере дошкольного образования |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | проблема недостаточности дошкольных мест в микрорайоне Висим является актуальной. В результате реализации капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми планируется сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения в вышеуказанном микрорайоне |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 220 мест |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015-2016 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 199000,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 199000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | приобретенное в муниципальную собственность здание дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по ул.Красногвардейской,42 | шт. | 1 | 2016 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | заключение договора на приобретение в муниципальную собственность здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по ул.Красногвардейской,42 |  |  | 2015 год |
|  |  | оплата по договору на приобретение в муниципальную собственность здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по ул.Красногвардейской,42 |  |  | 2016 год |

Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул.Цимлянской,21 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере дошкольного образования |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | проблема недостаточности дошкольных мест в микрорайоне Левшино является актуальной. в результате реализации капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми планируется сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения в вышеуказанном микрорайоне |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 200 мест |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015-2016 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 185000,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 185000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | приобретенное в муниципальную собственность здание дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по ул.Цимлянской,21 | шт. | 1 | 2016 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | заключение договора на приобретение в муниципальную собственность здания дошкольного образовательного учреждения по ул.Цимлянской,21 |  |  | 2015 год |
|  |  | оплата по договору на приобретение в муниципальную собственность здания дошкольного образовательного учреждения по ул.Цимлянской,21 |  |  | 2016 год |

Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул.Холмогорской,2з |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере дошкольного образования |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | проблема недостаточности дошкольных мест в микрорайоне Юбилейный является актуальной. В результате реализации капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми планируется сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения в вышеуказанном микрорайоне |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 240 мест |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 212300,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 212300,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | приобретенное в муниципальную собственность здание дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по ул.Холмогорской,2з | шт. | 1 | 2016 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | заключение договора на приобретение в муниципальную собственность здание дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по ул.Холмогорской, 2з |  |  | 2016 год |

Таблица 4

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул.Чернышевского,17в |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере дошкольного образования |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | проблема недостаточности дошкольных мест в микрорайоне Красные казармы является актуальной. В результате реализации капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми планируется сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения в вышеуказанном микрорайоне |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 120 мест |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 108000,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 108000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | приобретенное в муниципальную собственность здание дошкольного образовательного учреждения на 120 мест по ул.Чернышевского,17в | шт. | 1 | 2016 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | заключение договора на приобретение в муниципальную собственность здания дошкольного образовательного учреждения на 120 мест по ул.Чернышевского17в |  |  | 2016 год |

Таблица 5

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | корпус МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми по ул.Каляева,35а |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция здания детского сада |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере дошкольного образования |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в результате реализации капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми планируется сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения в микрорайоне Водники Кировского района города Перми |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 150 мест |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 62718,800 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 62718,800 тыс.руб.– средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | Ввод в эксплуатацию здания дошкольной образовательной организации по ул.Каляева,35а | шт. | 1 | 2016 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | ввод в эксплуатацию корпуса МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми по ул.Каляева,35а |  |  | 2016 год |

Таблица 6

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул.Машинистов,43 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере дошкольного образования |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | проблема недостаточности дошкольных мест в микрорайоне Юбилейный является актуальной. В результате реализации капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми планируется сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения в вышеуказанном микрорайоне |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 360 мест |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 301800,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 301800,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | приобретенное в муниципальную собственность здание дошкольного образовательного учреждения на 360 мест по ул.Машинистов,43 | шт. | 1 | 2017 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | заключение договора на приобретение в муниципальную собственность здания дошкольного образовательного учреждения на 360 мест по ул.Машинистов,43 |  |  | 2017 год |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных учреждений города Перми общего и дополнительного 
образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Уча-стник программы | Показатели непосредственного результата (далее – ПНР) |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование ПНР | ед. изм | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Строительство спортивных залов в общеобразовательных учреждениях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего образования | УТЗ | заключенный договор на технологическое присоединение к электрическим сетям в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 45» г.Перми (далее – МБОУ «СОШ № 45») | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 44,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный договор на технологическое присоединение к системе теплоснабжения МБОУ «СОШ № 45» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные строительно-монтажные работы (далее – СМР) в МБОУ «СОШ № 45» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 26610,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | приобретенное оборудование МБОУ «СОШ № 45» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 1489,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | введенный в эксплуатацию спортивный зал МБОУ «СОШ № 45» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный договор на технологическое присоединение к электрическим сетям в муниципальном автономном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 50» г.Перми (далее – МАОУ «СОШ № 50» ) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 29,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный договор на технологическое присоединение к системе теплоснабжения МАОУ «СОШ № 50» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 1451,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные СМР в МАОУ «СОШ № 50» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 29319,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | приобретенное оборудование МАОУ «СОШ № 50» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 599,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | введенный в эксплуатацию спортивный зал МАОУ «СОШ № 50» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные СМР в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 32 имени Г.А. Сборщикова» г.Перми (далее – МАОУ «СОШ № 32») | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми | 13600,000 | 77612,600 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный договор на технологическое присоединение к тепловым сетям МАОУ «СОШ № 32» | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 1931,200 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный договор на технологическое присоединение к электрическим сетям МАОУ «СОШ № 32» | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 835,300 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный договор на технологическое присоединение к центральной системе холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 32» | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 828,500 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный договор на технологическое присоединение к центральной системе водоотведения МАОУ «СОШ № 32» | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 180,600 | 0,000 |
|  |  |  | авторский надзор | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 195,600 | 0,000 |
|  |  |  | приобретенное оборудование МАОУ «СОШ № 32» | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 5455,700 | 0,000 |
|  |  |  | введенный в эксплуатацию спортивный зал МАОУ «СОШ № 32» | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 73200,000 | 87039,500 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 73200,000 | 87039,500 | 0,000 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего образования | муниципальное автономное образовательное учреждение «Гимназия № 7» г.Перми (далее – МАОУ «Гимназия № 7») | введенная в эксплуатацию спортивная площадка (межшкольный стадион) в МАОУ «Гимназия № 7» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 15000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 140» г.Перми (далее – МАОУ «СОШ № 140») | введенная в эксплуатацию спортивная площадка (межшкольный стадион) в МАОУ «СОШ № 140» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 15000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования зданий для размещения общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего и дополнительного образования | ДИО | приобретенное здание для размещения общеобразовательного учреждения по ул.Косты-чева | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 106568,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 52403,100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 157209,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оплата по договору на приобретение здания по ул.Косты-чева (платежное поручение) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 97789,400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 75257,400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,00 | 225772,300 | 0,000 |
|  |  | УТЗ | оплаченные договоры на разработку проектно-сметной документации (далее – ПСД) на строительство нового корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 42» г.Перми (далее – МБОУ «СОШ № 42») | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 8800,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные СМР нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 123647,900 | 0,000 |
|  |  |  | введенный в эксплуатацию новый корпус МБОУ «СОШ № 42» | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 517752,100 |
|  |  |  | оплаченные договоры на разработку ПСД на строительство нового корпуса муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 59» г.Перми (далее – МАОУ «СОШ № 59») | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 6500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | полученное разрешение на строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 104336,700 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные СМР нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 113815,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 0,000 | 86046,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 258140,000 |
|  |  |  | разработанный проект межевания территории для строительства здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул.Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | - | - | - бюджет города Перми | 400,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | разработанная ПСД на реконструкцию здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Мотовилиха» г.Перми (далее – МАУ ДО ЦДОД «Мотовилиха») | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 7476,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные СМР по реконструкции здания МАУ ДО ЦДОД «Мотовилиха» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 19723,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАУ ДО ЦДОД «Мотовилиха» | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 42000,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 149468,600 | 367774,000 | 631567,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 52403,100 | 75257,400 | 86046,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 157209,200 | 225772,300 | 258140,000 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 149468,600 | 367774,000 | 631567,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 52403,100 | 75257,400 | 86046,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 157209,200 | 225772,300 | 258140,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 252668,600 | 454813,500 | 631567,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 52403,100 | 75257,400 | 86046,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 157209,200 | 225772,300 | 258140,000 |

Приложение

к финансированию подпрограммы 1.2

«Развитие сети муниципальных

учреждений города Перми общего

и дополнительного образования»

муниципальной программы

«Развитие сети образовательных

организаций города Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.2

«Развитие сети муниципальных учреждений города Перми общего 
и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие 
сети образовательных организаций города Перми»

Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивный зал в МБОУ «СОШ № 45», г.Пермь, ул.Валежная,15 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего образования |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие спортивного зала в МБОУ «СОШ № 45», что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН) |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказ Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 09 февраля 1998 г. № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации», приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для организации образовательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 365 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2014-2016 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2014-2016 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 45700,000 тыс.руб.: 2014 год – 560,663 тыс.руб.; 2015 год – 15000,000 тыс.руб.; 2015 год – 1939,337 тыс.руб.; 2016 год – 28200,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2014 год – 560,663 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2015 год – 15000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года); 2015 год – 1939,337 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 28200,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | заключение муниципальный контракт на разработку ПСД | ед. | 1 | 2014 год |  |
|  | получение положительного заключения на ПСД | ед. | 1 | 2015 год |  |
|  | ввод в эксплуатацию здания спортивного зала | ед. | 1 | 2016 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | в разработке |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | изготовление проектно-сметной документации получение положительного заключения на ПСД ввод в эксплуатацию спортивного зала |  |  | 2014-2015 годы 2015 год 2016 год |

Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивный зал в МАОУ «СОШ № 50», г.Пермь, ул.КИМ,78 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего образования |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие спортивного зала в МАОУ «СОШ № 50» не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН) |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказ Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 09 февраля 1998 г. № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации», приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для организации образовательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 201 учащийся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2014-2016 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2014-2016 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 48900,000 тыс.руб.: 2014 год – 286,436 тыс.руб.; 2015 год – 15000,000 тыс.руб.; 2015 год – 2213,564 тыс.руб.; 2016 год – 31400,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2014 год – 286,436 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2015 год – 15000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года); 2015 год – 2213,564 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 31400,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | заключение муниципальный контракт на разработку ПСД | ед. | 1 | 2014 год |  |
|  | получение положительного заключения на ПСД | ед. | 1 | 2015 год |  |
|  | ввод в эксплуатацию здания спортивного зала | ед. | 1 | 2016 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | изготовление проектно-сметной документации получение положительного заключения на ПСД ввод в эксплуатацию спортивного зала |  |  | 2014-2015 годы 2015 год 2016 год |

Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пристройка спортивного зала в МАОУ «СОШ № 32», г.Пермь, ул.Советская,102а |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего образования |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие спортивного зала в МАОУ «СОШ № 32» не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН) |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказ Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 09 февраля 1998 г. № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации», приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для организации образовательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 201 учащийся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2013-2017 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 107189,064 тыс.руб.: 2013 год – 1000,0 тыс.руб.; 2014 год – 549,563 тыс.руб.; 2015 год – 5000,001 тыс.руб.; 2016 год – 13600,000 тыс.руб.; 2017 год – 87039,500 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2013 год – 1000,0 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2014 год – 549,563 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2015 год – 5000,001 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 13600,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 87039,500 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработка ПСД | ед. | 1 | 2013 год |  |
|  | получение положительного заключения на ПСД | ед. | 1 | 2014 год |  |
|  | оплата за разработку ПСД | ед. | 1 | 2015 год |  |
|  | заключение муниципального контракта на строительство | ед. | 1 | 2016 год |  |
|  | ввод в эксплуатацию здания спортивного зала | ед. | 1 | 2017 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | изготовление проектно-сметной документации строительство спортивного зала ввод в эксплуатацию спортивного зала |  |  | 2013-2014 годы 2016-2017 годы 2017 год |

Таблица 4

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | новый корпус МБОУ «СОШ № 42», г.Пермь, ул.Нестерова,18 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.1. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего и дополнительного образования |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время существует потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, особенно в микрорайонах города Перми, где активно ведется жилищное строительство. В связи с этим необходимо строительство новых школ в целях развития сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1000 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2018 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015-2018 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 652832,200 тыс.руб.: 2015 год – 2632,200 тыс.руб.; 2016 год– 8800,000 тыс.руб.; 2017 год – 123647,900 тыс.руб.; 2018 год – 517752,100 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 2632,200 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2016 год– 8800,000 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2017 год – 123647,900 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2018 год – 517752,100 тыс.руб. – бюджет города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | получение положительного заключения на ПСД | ед. | 1 | 2015 год |  |
|  | оплата за разработку ПСД | ед. | 1 | 2016 год |  |
|  | выполненные СМР | ед. | 1 | 2017 год |  |
|  | введенный в эксплуатацию новый корпус МБОУ «СОШ № 42» по ул.Нестерова,18 | ед. | 1 | 2018 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | в разработке |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | ввод в эксплуатацию нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» г.Перми на 1000 мест |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | изготовление ПСД строительство ввод в эксплуатацию нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» |  |  | 2015-2016 годы 2017-2018 годы 2018 год |

Таблица 5

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | новый корпус МАОУ «СОШ № 59», г.Пермь, проспект Парковый,8а |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.1. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего и дополнительного образования |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время существует потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, особенно в микрорайонах города Перми, где активно ведется жилищное строительство. В связи с этим необходимо строительство новых школ в целях развития сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1000 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2019 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015-2019 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 652147,300 тыс.руб.: 2015 год – 1947,300 тыс.руб.; 2016 год – 6500,000 тыс.руб.; 2017 год – 104336,700 тыс.руб.; 2018 год – 458002,300 тыс.руб.; 2019 год – 81361,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 1947,300 тыс. руб. – бюджет города Перми; 2016 год – 6500,000 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2017 год – 104336,700 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2018 год – 113815,600 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2018 год – 86046,700 тыс.руб. – софинансирование бюджета города Перми; 2018 год – 258140,000 – бюджет Пермского края; 2019 год – 81361,000 тыс.руб. – бюджет города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | получение положительного заключения на ПСД | ед. | 1 | 2015 год |  |
|  | Оплата за разработку ПСД | ед. | 1 | 2016 год |  |
|  | получение разрешения на строительство | ед. | 1 | 2017 год |  |
|  | выполненные СМР | ед. | 1 | 2018 год |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание нового корпуса МАОУ «СОШ № 59», г.Пермь, проспект Парковый,8а | ед. | 1 | 2019 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | ввод в эксплуатацию нового корпуса общеобразовательного учреждения позволит создать дополнительные места для получения услуги бесплатного общего образования |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | изготовление ПСД строительство ввод в эксплуатацию нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» |  |  | 2015 год 2015-2019 годы 2019 год |

Таблица 6

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание для размещения общеобразовательного учреждения по ул.Юнг Прикамья,3 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.1. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего и дополнительного образования |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время существует потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, особенно в микрорайонах города Перми, где активно ведется жилищное строительство. В связи с этим необходимо строительство новых школ в целях развития сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1000 мест |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016, 2019, 2020 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 223900,000 тыс.руб.; 2016 год – 400,000 тыс.руб.; 2019 год – 14800,000 тыс.руб.; 2020 год – 258800,000 тыс.руб. 2021 год – 404100,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 400,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 14800,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2020 год – 258800,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2021 год – 404100,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанный проект межевания территории | документ | 1 |  | 2016 год |
|  | проектно-сметная документация | документ | 1 |  | 2019 год |
|  | выполненные СМР | документ | 1 |  | 2020 год |
|  | введенное в эксплуатацию новое здание общеобразовательного учреждения на 1000 мест | ед. | 1 |  | 2021 год |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проекта межевания территории |  | 2016 год |  |
|  |  | изготовление проектно-сметной документации |  | 2019 год |  |
|  |  | СМР |  | 2020 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию нового здания ОУ |  | 2021 год |  |

Таблица 7

|  | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание МАУ ДО «ЦДОД «Мотовилиха» г.Перми по адресу: ул.1905 года,2 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.1. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего и дополнительного образования |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | МАУ ДО «ЦДОД «Мотовилиха» г.Перми – единственное учреждение дополнительного образования в Мотовилихинском районе, имеющее отдельно стоящее здание с актовым залом на 500 посадочных мест и театральной сценой. Ввиду ненадлежащего технического состояния перекрытий актовый зал не эксплуатируется более 10 лет. В здании, построенном до 1917 года, требуется проведение значительной перепланировки имеющихся помещений для обеспечения соответствия требованиям СанПиН, ремонт конструктивных элементов здания в соответствии с заключением технического обследования. Реконструкция здания позволит МАУ ДО «ЦДОД «Мотовилиха» г.Перми проводить культурно-массовые и спортивные мероприятия, значительно улучшить качество предоставления услуг дополнительного образования для детей, проживающих в отдаленных микрорайонах Вышка I, Запруд, Висим, Рабочий поселок и городе Перми |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание современных и безопасных условий для осуществления образовательной деятельности и проведения культурно-массовых мероприятий в МАУ ДО «ЦДОД «Мотовилиха» г.Перми по ул.1905 года,2 |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | число потребителей образовательных услуг – 700 человек; предельное количество участников культурно-массовых и спортивных мероприятий – 300 человек |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 69200,000 тыс.руб.: 2016 год – 27200,000 тыс.руб.; 2017 год – 42000,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 27200,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 42000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | заключение муниципального контракта на реконструкцию | ед. | 1 |  | 2016 год |
|  | введенное в эксплуатацию здание МАОУ ДОД «ЦДОД «Мотовилиха» г.Перми по ул.1905 года,2 | ед. | 1 |  | 2017 год |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию и выполнение работ по реконструкции |  | 2016 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания МАУ ДО «ЦДОД «Мотовилиха» г.Перми по адресу: ул.1905 года,2 |  | 2017 год |  |

Таблица 8

| - № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | новое здание школы по ул.Костычева |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.1. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего и дополнительного образования |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время существует потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, особенно в микрорайонах города Перми, где активно ведется жилищное строительство. В связи с этим необходимо строительство новых школ в целях развития сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1200 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 715000,000 тыс.руб.: 2016 год – 316180,900 тыс.руб.; 2017 год – 398819,100 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 106568,600 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2016 год – 52403,100 тыс.руб. – софинансирование бюджета города Перми; 2016 год – 157209,200 тыс.руб. – средства бюджета Пермского края; 2017 год – 97789,400 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 75257,400 тыс.руб. – софинансирование бюджета города Перми; 2017 год – 225772,300 тыс.руб. – средства бюджета Пермского края |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | заключение муниципального контракта на приобретение | ед. | 1 |  | 2016 год |
|  | приобретенное в собственность муниципального образования новое здание школы по ул.Костычева | ед. | 1 |  | 2017 год |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | ввод в эксплуатацию нового корпуса общеобразовательного учреждения позволит создать дополнительные места для получения услуги бесплатного общего образования |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | заключение договора на приобретение в муниципальную собственность здания нового корпуса общеобразовательного учреждения |  | 2016 год |  |
|  |  | оплата остатка по муниципальному контракту на приобретение |  | 2017 год |  |

Таблица 9

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | межшкольный стадион в МАОУ «Гимназия № 7» г.Перми, ул.Целинная,29б |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.2.1. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего образования |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время из 135 общеобразовательных учреждений города Перми (далее – ОУ) только в 10 ОУ есть межшкольные стадионы. В результате реализации инвестиционного проекта учащиеся муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 7» г.Перми будут иметь возможность заниматься физической культурой и спортом на территории гимназии, в городе Перми появится еще один межшкольный стадион, на котором смогут заниматься спортом и проводить соревнования дети из разных ОУ |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для организации образовательного процесса в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 7» в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1038 учащихся |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2016 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015-2016 годы |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | общая сметная стоимость – 17000,000 тыс.руб.: 2015 год – 2000,000 тыс.руб.; 2016 год – 15000,000 тыс.руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 2000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2016 год – 15000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | Изготовление ПСД | ед. | 1 | 2015 год |
|  | Строительство и ввод в эксплуатацию | ед. | 1 | 2016 год |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование | срок реализации |  |
|  |  | заключение муниципального контракта на разработку ПСД | 2015 год |  |
|  |  | СМР | 2015-2016 годы |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию объекта | 2016 год |  |

Таблица 10

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка в МАОУ «СОШ № 140» г.Перми, ул.Льва Толстого,12 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.2.1. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего образования |  |  |  |
| 4 | Заказчик инвестиционного проекта | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время из 135 общеобразовательных учреждений города Перми (далее – ОУ) только в 12 ОУ есть полноценные спортивные площадки (межшкольные стадионы). В результате реализации инвестиционного проекта учащиеся муниципального автономного общеобразовательного учреждения «СОШ № 140» г.Перми будут иметь возможность заниматься физической культурой и спортом на территории гимназии, в городе Перми появится еще одна спортивная площадка, на которой смогут заниматься спортом и проводить соревнования дети из разных ОУ |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений | создание условий для организации образовательного процесса в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «СОШ № 140» в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 821 человек |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2016 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2016 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | общая сметная стоимость – 16000,000 тыс.руб.: 2015 год – 1000,000 тыс.руб.; 2016 год – 15000,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 1000,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2016 год – 15000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |  |
|  | Изготовление ПСД, направление на государственную экспертизу | ед. | 1 | 2015 год |  |
|  | Срок ввода в эксплуатацию | ед. | 1 | 2016 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  |  | срок реализации |
|  |  | ПСД |  |  | 2015 год |
|  |  | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | 2016 год |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

«Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность детских садов | ед. | 930 | 360 | - |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | - | 1200 | 1000 |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных отдельными спортивными залами, от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 97,77 | 98,51 | 98,51 |
|  | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (межшкольными стадионами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 12,59 | 12,59 | 12,59 |
|  | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию | % | 22 | 19 | 18 |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Перми |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Сокращение очередности в детские сады города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество приобретенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | 4 | 1 | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции и строительства зданий дошкольных образовательных учреждений | ед. | 1 | - | - |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных учреждений города Перми общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Строительство спортивных залов в общеобразовательных учреждениях города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество построенных спортивных залов в муниципальных средних общеобразовательных учреждениях | ед. | 2 | 1 | - |
| 1.2.2 | Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество построенных спортивных площадок (межшкольных стадионов) | ед. | 2 | - | - |
| 1.2.3 | Задача. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования зданий для размещения общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |
|  | Количество введенных в эксплуатацию зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | 1 | 1 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию зданий учреждений дополнительного образования | ед. | - | 1 | - |

Приложение

к Таблице показателей

конечного результата

муниципальной программы

«Развитие сети

образовательных организаций

города Перми»

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы

«Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность детских садов | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях; Кi – количество созданных мест в одном введенном в эксплуатацию дошкольном образовательном учреждении | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год |
| 2 | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях; Кi – количество созданных мест в одном введенном в эксплуатацию муниципальном общеобразовательном учреждении | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год |
| 3 | Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных спортивными залами, от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | - | D1 = K1/K3 х 100 | D1 – доля СОШ, имеющих спортивные залы, в %; K1 – количество СОШ, имеющих спортивные залы; K3 – общее количество СОШ | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год |
| 4 | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (межшкольными стадионами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | - | D1 = K1/K3 х 100 | D1 – доля СОШ, имеющих спортивные площадки (межшкольные стадионы), в %; K1 – количество СОШ, имеющих спортивные площадки (межшкольные стадионы); K3 – общее количество СОШ | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год |
| 5 | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию | % | - | D1 = Кг/Км х 100 | D1 – доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых грантов, в %; Кг – количество мест, созданных частными образовательными организациями за счет целевых субсидий в форме грантов; Км – общее количество мест для детей дошкольного возраста в частных образовательных организациях | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год |
| 6 | Количество приобретенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество приобретенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений; Кi – одно приобретенное здание для размещения дошкольного образовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год |
| 7 | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции и строительства зданий дошкольных образовательных учреждений | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество введенных в эксплуатацию после реконструкции и строительства зданий дошкольных образовательных учреждений; Кi – одно введенное в эксплуатацию после реконструкции и строительства здание дошкольного образовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год |
| 8 | Количество построенных спортивных залов в муниципальных средних общеобразовательных учреждениях | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество построенных спортивных залов в муниципальных средних общеобразовательных учреждениях; Кi – один построенный спортивный зал в муниципальном среднем общеобразовательном учреждении | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год |
| 9 | Количество построенных спортивных площадок (межшкольных стадионов) | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество построенных спортивных площадок (межшкольных стадионов); Кi – одна построенная спортивная площадка (межшкольный стадион) | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год |
| 10 | Количество введенных в эксплуатацию зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество введенных в эксплуатацию зданий для размещения общеобразовательных учреждений; Кi – одно введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год |
| 11 | Количество введенных в эксплуатацию зданий учреждений дополнительного образования | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество введенных в эксплуатацию зданий учреждений дополнительного образования; Кi – одно введенное в эксплуатацию здание учреждения дополнительного образования | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год |