Об утверждении муниципальной
программы «Организация
дорожной деятельности в городе
Перми»

19.10.2015

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми 					     Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Перми

от 19.10.2015 № 817

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Организация дорожной деятельности в городе Перми»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в городе Перми» (далее – программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми (далее – управление внешнего благоустройства) |  |  |
| 4 | Участники программы | управление внешнего благоустройства; управление жилищных отношений администрации города Перми; территориальные органы администрации города Перми (далее – территориальные органы): администрация Дзержинского района города Перми; администрация Индустриального района города Перми; администрация Кировского района города Перми; администрация Ленинского района города Перми; администрация Мотовилихинского района города Перми; администрация Орджоникидзевского района города Перми; администрация Свердловского района города Перми; администрация поселка Новые Ляды города Перми; муниципальные казенные учреждения (далее – МКУ): «Пермблагоустройство»; «Благоустройство Дзержинского района»; «Благоустройство Индустриального района»; «Благоустройство Кировского района»; «Благоустройство Ленинского района»; «Благоустройство Мотовилихинского района»; «Благоустройство Орджоникидзевского района»; «Благоустройство Свердловского района»; «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | на основании Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 257-ФЗ) к дорожной деятельности относится деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Проблемы: 1. Ненормативное состояние большей части автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Перми (далее – автомобильные дороги). Общая площадь проезжей части автомобильных дорог 1-3 эксплуатационных категорий составляет более 6,9 млн.кв.м. Из них 38,5 % (по состоянию на конец 2015 года) отвечают нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. 2. Ненормативное состояние либо отсутствие отдельных конструктивных элементов автомобильных дорог. 2.1. К конструктивным элементам автомобильных дорог (далее – элементы дорог) относятся объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог (далее – сети наружного освещения), пешеходные дорожки, тротуары (далее – пешеходные зоны), искусственные дорожные сооружения, система водоотведения (в том числе ливневая канализация). 2.2. Отсутствие наружного освещения на автомобильных дорогах. Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, по состоянию на конец 2015 года составляет около 72,7 %. Наиболее нуждающимися в освещении остаются территории частной жилой застройки. 2.3. Ненормативное состояние либо отсутствие ливневой канализации. На большей части автомобильных дорог ливневая канализация либо отсутствует, либо находится в неудовлетворительном состоянии, которое требует незамедлительного принятия мер по восстановлению эксплуатационных характеристик. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  | Доля автомобильных дорог, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, на конец 2015 года составляет 4,4 % от общей протяженности автомобильных дорог. Настоящая программа направлена на достижение целей и показателей Стратегии социально-экономического развития города Перми до 2030 года |  |  |
| 6 | Цель программы | повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений. 1.1.1. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям. 1.1.2. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации. 1.1.3. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения. 1.1.4. Восстановление нормативного состояния пешеходных зон. 1.2. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением. 1.2.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации. 1.2.2. Обеспечение территории города наружным освещением. 1.3. Обеспечение деятельности заказчиков работ. 1.3.1. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2016-2018 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | программа, всего (тыс.руб.) | 2919723,1 | 2881898,6 | 2746992,0 |
|  | бюджет города Перми | 2512720,8 | 2529672,8 | 2394082,2 |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | бюджет Пермского края | 407002,3 | 352225,8 | 352909,8 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.) | 1954253,0 | 1917043,6 | 1905406,1 |
|  | бюджет города Перми | 1954253,0 | 1917043,6 | 1905406,1 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.) | 610297,6 | 709682,5 | 586413,4 |
|  | бюджет города Перми | 203295,3 | 357456,7 | 233503,6 |
|  | бюджет Пермского края | 407002,3 | 352225,8 | 352909,8 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс.руб.) | 355172,5 | 255172,5 | 255172,5 |
|  | бюджет города Перми | 355172,5 | 255172,5 | 255172,5 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 36,5 | 34,2 | 24,2 |
| 11 | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы | обеспечение соответствия нормативным требованиям эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и их конструктивных элементов. Количество предполагаемых пользователей не ограничено |  |  |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 1954253,0 | 1917043,6 | 1905406,1 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  | 1562519,5 | 1502990,5 | 1502990,5 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  | 217832,9 | 244776,0 | 244776,0 |
| 1.1.3 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  | 150625,6 | 134364,6 | 134364,6 |
| 1.1.4 | Задача. Восстановление нормативного состояния пешеходных зон |  |  | 23275,0 | 34912,5 | 23275,0 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением | управление внешнего благоустройства | всего, в том числе: | 610297,6 | 709682,5 | 586413,4 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 203295,3 | 357456,7 | 233503,6 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 407002,3 | 352225,8 | 352909,8 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  | 564054,7 | 659747,4 | 550913,4 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение территории города наружным освещением |  |  | 46242,9 | 49935,1 | 35500,0 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ и исполнителя работ | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 355172,5 | 255172,5 | 255172,5 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  | 355172,5 | 255172,5 | 255172,5 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | всего, в том числе: | 2919723,1 | 2881898,6 | 2746992,0 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 2512720,8 | 2529672,8 | 2394082,2 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 407002,3 | 352225,8 | 352909,8 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | всего, в том числе: | 2919723,1 | 2881898,6 | 2746992,0 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 2512720,8 | 2529672,8 | 2394082,2 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 407002,3 | 352225,8 | 352909,8 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений»

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата (далее – ПНР) |  |  |  |  | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование ПНР | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 2015046 | 2015046 | 2015046 | бюджет города Перми | 136585,6 | 134886,0 | 134886,0 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 63839,8 | 63839,8 | 63839,8 |  | 67403,9 | 32758,7 | 32758,7 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 2733989 | 2733989 | 2733989 |  | 127690,9 | 117779,3 | 117779,3 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 59862,3 | 59862,3 | 59862,3 |  | 44482,7 | 37008,6 | 37008,6 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 2816225 | 2816225 | 2816225 |  | 131067,4 | 118424,7 | 118424,7 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 81313 | 81313 | 81313 |  | 34015,1 | 37110,3 | 37110,3 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 1615824 | 1615824 | 1615824 |  | 199079,8 | 205368,4 | 205368,4 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 30577,7 | 40141,7 | 37797,7 |  | 21006,2 | 29452,0 | 29452,0 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихин-ского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 3768286 | 3768286 | 3768286 |  | 195634,9 | 194250,7 | 194250,7 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 109263 | 109263 | 109263 |  | 44804,3 | 48543,2 | 48543,2 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 3232966 | 3232966 | 3232966 |  | 130386,9 | 121132,7 | 121132,7 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 125236 | 125236 | 125236 |  | 42146,2 | 46178,3 | 46178,3 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 3381013 | 3381013 | 3381013 |  | 208556,2 | 217851,0 | 217851,0 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 82432 | 82432 | 82432 |  | 62398,7 | 42755,5 | 42755,5 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 594750 | 594750 | 594750 |  | 16085,3 | 16435,2 | 16435,2 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 22253 | 22253 | 22253 |  | 6545,8 | 8375,4 | 8375,4 |
|  |  | итого по ПНР | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 20158099 | 20158099 | 20158099 |  | 1145087,0 | 1126128,0 | 1126128,0 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 574776,8 | 584340,8 | 581996,8 |  | 322802,9 | 282182,0 | 282182,0 |
|  |  | управление внешнего благоустройства | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети»» | кв.м | 7360 | 7360 | 7360 |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  |  | МКУ «Пермблаго-устройство» | протяженность паспортизированных автомобильных дорог, состоящих на балансе | км | 7,6 | - | - |  | 221,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | ед. | 1 | 1 | 2 |  | 405,0 | 563,7 | 900,0 |
|  |  |  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | тыс.кв.м | 510 | 465 | 429 |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  |  | заключенный договор на предоставление гидрометеорологической информации | ед. | 1 | 1 | 1 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | администрация Дзержинского района | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что подтверждено выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 3,6 | 2,7 | 1,5 |  | 103,8 | 85,2 | 51,5 |
|  |  | администрация Индус-триального района |  |  | 3,6 | 2,7 | 1,5 |  | 103,8 | 85,2 | 51,5 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  | 5,3 | 4,0 | 2,2 |  | 155,7 | 127,7 | 77,3 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  | 1,4 | 1,1 | 0,6 |  | 41,0 | 33,6 | 20,3 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  | 7,5 | 5,6 | 3,1 |  | 218,2 | 179,0 | 108,3 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  | 5,3 | 4,0 | 2,2 |  | 155,7 | 127,7 | 77,3 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  | 7,1 | 5,3 | 3,0 |  | 207,5 | 170,3 | 103,0 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  | 1,8 | 1,3 | 0,7 |  | 51,9 | 42,6 | 25,8 |
|  |  | итого по ПНР |  | км | 35,6 | 26,7 | 14,8 | бюджет города Перми | 1037,6 | 851,3 | 515,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1480254,3 | 1420425,0 | 1420425,0 |
| 1.1.1.2 | Содержание (обследование, прочистка), паспортизация ливневой канализации и очистных сооружений | управление внешнего благоустройства | протяженность ливневой канализации, состоящей на балансе | км | 168,5 | 168,5 | 168,5 | бюджет города Перми | 55000,0 | 55000,0 | 55000,0 |
|  |  |  | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнена прочистка и обследование | п.м | 11300 | 10600 | 10000 |  |  |  |  |
|  |  |  | объем очистных сооружений, в отношении которых осуществляется техническое обслуживание или осмотр | куб.м | 6256,46 | 6256,46 | 6256,46 |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 55000,0 | 55000,0 | 55000,0 |
| 1.1.1.3 | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблаго-устройство» | протяженность искусственных дорожных сооружений, находящаяся на содержании | км | 8 | 8 | 8 | бюджет города Перми | 22864,1 | 22864,1 | 22864,1 |
|  |  |  | протяженность искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведен ремонт | км | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведена оценка уязвимости и разработан план мероприятий по обеспечению транспортной безопасности | ед. | 1 | 1 | 1 |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23464,1 | 23464,1 | 23464,1 |
| 1.1.1.4 | Обеспечение работы пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах | МКУ «Пермблаго-устройство» | количество работающих пунктов весового и габаритного контроля | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 3801,1 | 4101,4 | 4101,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3801,1 | 4101,4 | 4101,4 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1562519,5 | 1502990,5 | 1502990,5 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках капитального ремонта | МКУ «Пермблаго-устройство» | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 10103 | 87420 | 81592 | бюджет города Перми | 14366,1 | 244776,0 | 244776,0 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой начаты работы по капитальному ремонту (переустройство коммуникаций) | кв.м | 54496<*> | - | - |  | 5000,0 |  |  |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог, размещенных на 2015-2016 годы | ед. | 5 | - | - |  | 198466,8 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 217832,9 | 244776,0 | 244776,0 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 217832,9 | 244776,0 | 244776,0 |
| 1.1.3 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий в отношении сетей наружного освещения улиц города Перми для поддержания нормативного уровня освещенности | управление внешнего благоустройства | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании | км | 1361,74 | 1395,06 | 1430,06 | бюджет города Перми | 108664,0 | 115517,2 | 115517,2 |
|  |  |  | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен текущий ремонт | км | 18,8 | 16,2 | 15,3 |  | 18213,8 | 16721,3 | 16721,3 |
|  |  |  | протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 7,3 | - | - |  | 22646,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании, в отношении которых выполнены работы по паспортизации | км | 116 | 148,5 | 110,8 |  | 1101,4 | 2126,1 | 2126,1 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 150625,6 | 134364,6 | 134364,6 |
| Итого по задаче 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 150625,6 | 134364,6 | 134364,6 |
| 1.1.4 | Задача. Восстановление нормативного состояния пешеходных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 1470 | 1346 | 1242 | бюджет города Перми | 2749,0 | 4123,0 | 2749,0 |
|  |  |  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 643 | 589 | 543 |  | 279,0 | 418,5 | 279,0 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 1356 | 1242 | 1145 |  | 2535,3 | 3803,0 | 2535,3 |
|  |  |  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 588 | 536 | 497 |  | 255,3 | 383,0 | 255,3 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 1470 | 1346 | 1242 |  | 2749,1 | 4263,0 | 2749,1 |
|  |  |  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 643 | 589 | 543 |  | 279,0 | 279,0 | 279,0 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 1927 | 1765 | 1628 |  | 3604,0 | 5406,0 | 3604,0 |
|  |  |  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 862 | 790 | 728 |  | 374,1 | 561,1 | 374,1 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихин-ского района» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 1584 | 1451 | 1338 |  | 2962,8 | 4596 | 2962,8 |
|  |  |  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 698 | 639 | 590 |  | 302,8 | 302,8 | 302,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 1241 | 1137 | 1049 |  | 2321,5 | 3482 | 2321,5 |
|  |  |  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 534 | 489 | 451 |  | 231,6 | 347,4 | 231,6 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 2042 | 1870 | 1725 |  | 3817,9 | 5727 | 3817,9 |
|  |  |  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 917 | 840 | 775 |  | 397,8 | 597,0 | 397,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 213 | 195 | 180 |  | 397,8 | 605,7 | 397,8 |
|  |  |  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 41 | 38 | 35 |  | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  |  | итого по ПНР | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 11303 | 10352 | 9549 | бюджет города Перми | 21137,4 | 32005,7 | 21137,4 |
|  |  |  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 4926 | 4510 | 4162 |  | 2137,6 | 2906,8 | 2137,6 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23275,0 | 34912,5 | 23275,0 |
| Итого по задаче 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23275,0 | 34912,5 | 23275,0 |
| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 1954253,0 | 1917043,6 | 1905406,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1954253,0 | 1917043,6 | 1905406,1 |

--------------------------------

* Указанное значение показателя будет достигнуто при условии выделения средств из бюджета Пермского края.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| № | Наименование цели, задачи, мероприятия по подпрограмме | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение нормативного состояния и развитие сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог | МКУ «Пермблаго-устройство» | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 3 | 4 | - | бюджет города Перми | 33258,3 | 48439,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7054,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | технологическое присоединение | ед. | 3 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильной дороги, в отношении которой выполнена реконструкция | кв.м | 26337,1 | - | - | бюджет города Перми | 71482,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 211977,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого проведены подготовительные мероприятия по реконструкции | км | 1,1 | - | - | бюджет города Перми | 44656,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 187970,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого организованы работы по реконструкции | км | - | 1,1 | 1,1 | бюджет города Перми | 0,0 | 117408,6 | 117636,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 352225,8 | 352909,8 |
|  |  |  | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по строительству автомобильных дорог | ед. | - | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,0 | 70367,0 | 80367,0 |
|  |  |  | количество комплексов построенных очистных сооружений | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,0 | 67007,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество построенных тротуаров | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 3754,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество построенных разворотных колец на конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования | ед. | 2 | 1 | - | бюджет города Перми | 3900,0 | 4300,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 564054,7 | 659747,4 | 550913,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 157052,4 | 307521,6 | 198003,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 407002,3 | 352225,8 | 352909,8 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 564054,7 | 659747,4 | 550913,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 157052,4 | 307521,6 | 198003,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 407002,3 | 352225,8 | 352909,8 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение территории города наружным освещением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения | МКУ «Пермблаго-устройство» | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 10,0 | 17,6 | 13,8 | бюджет города Перми | 32484,5 | 49935,1 | 28991,8 |
|  |  |  | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения | ед. | 2 | - | 3 | бюджет города Перми | 2368,5 | 0,0 | 6508,2 |
|  |  |  | технологическое присоединение к сетям | ед. | 13 | - | - | бюджет города Перми | 1261,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество принятых работ по строительству сетей наружного освещения | ед. | 4 | - | - | бюджет города Перми | 9747,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество принятой проектно-сметной документации по строительству сетей наружного освещения | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 380,5 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46242,9 | 49935,1 | 35500,0 |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46242,9 | 49935,1 | 35500,0 |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 610297,6 | 709682,5 | 586413,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 203295,3 | 357456,7 | 233503,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 407002,3 | 352225,8 | 352909,8 |

Приложение

к Финансированию подпрограммы

1.2 «Развитие автомобильных

дорог и дорожных сооружений,

в том числе обеспечение

территории города ливневой канализацией

и наружным освещением»

муниципальной программы

«Организация дорожной деятельности

в городе Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми

по подпрограмме 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных

сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой

канализации наружным освещением» муниципальной программы

«Организация дорожной деятельности в городе Перми»

Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | площадь Восстания |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1. Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | 1. Высокая загруженность площади Восстания (интенсивность движения транспортных средств достигает 33,7 тыс. легковых автомобилей в сутки), сопровождающаяся возникновением заторов в зонах пересечений с примыкающими улицами. 2. Несоответствие проезжей части площади Восстания нормативным требованиям, что выражается в недостатке полос движения при данной загруженности участка улицы. 3. Отсутствие водоотвода |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Пермского края от 15 мая 2012 г. № 309-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии бюджету муниципального образования Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение напряженности транспортного движения на площади Восстания при сохранении и возможном увеличении интенсивности движения транспортных средств |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию, – 6337,1 кв.м |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2016 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015-2016 годы |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительств | 2016-2017 годы |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего –156409,209 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 124005,509 тыс.руб.; 2016 год – 32403,7 тыс.руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 156409,209 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 124005,509 тыс.руб., из них: бюджет города Перми – 31001,378 тыс.руб.; бюджет Пермского края – 93004,131 тыс.руб.; 2016 год – 32403,7 тыс.руб., из них: бюджет города Перми – 13482,5 тыс.руб.; бюджет Пермского края – 18921,2 тыс.руб. |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | площадь благоустроенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | кв.м | 6337,1 | 2016 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | проектная документация разработана в 2011 году, положительное заключение органов государственной экспертизы от 19 марта 2012 г. № 59-1-5-0093-12 |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение напряженности транспортного движения на площади Восстания при сохранении и возможном увеличении интенсивности движения транспортных средств |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | строительно-монтажные работы по реконструкции площади Восстания, 1 этап |  | 2015 год |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2016 год |

Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул.Макаренко от бульвара Гагарина до ул.Уинской |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1. Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | 1. Высокая интенсивность движения транспортных средств по ул.Макаренко. 2. Низкая пропускная способность улицы, о чем свидетельствует низкая скорость передвижения транспортного потока и нередко возникающие задержки и заторы на перекрестках. Это приводит к увеличению затрат времени на передвижение. 3. Участок ул.Макаренко от бульвара Гагарина до ул.Уинской не отвечает нормативным требованиям, что выражается в недостаточном количестве полос движения для данной интенсивности движения. 4. Недостаточная транспортная связь центра города с микрорайоном Садовый. 5. Низкая безопасность дорожного движения, большой процент дорожно-транспортных происшествий |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Пермского края от 15 мая 2012 г. № 309-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии бюджету муниципального образования Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение напряженности транспортного движения на ул.Макаренко от бульвара Гагарина до ул.Уинской при сохранении и возможном увеличении интенсивности движения транспортных средств, повышение безопасности участников дорожного движения за счет разделения транспортных потоков |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию, – 0,626 км |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2016 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015-2016 годы |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительств | 2017 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего –383161,692 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 132105,292 тыс.руб.; 2016 год – 251056,4 тыс.руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего –383161,692 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 132105,292 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми 33026,323 тыс.руб.; бюджет Пермского края – 99078,969 тыс.руб.; 2016 год – 251056,4 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми 58000,1 тыс.руб.; бюджет Пермского края – 193056,3 тыс.руб. |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого проведены подготовительные мероприятия по реконструкции | км | 0,626 | 2015-2016 |
|  | протяженность благоустроенного, обеспеченного ливневой канализацией участка улицы, имеющего четыре полосы для движения транспортных средств, разделительный газон, выделенные полосы для движения велосипедистов, тротуары и освещение | км | 0,626 | 2016 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | проектная документация разработана в 2011 году, положительное заключение органов государственной экспертизы от 23 сентября 2011 г. № 59-1-5-0383-11 |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение числа дорожно-транспортных происшествий в связи с разделением транспортных потоков, увеличение пропускной способности улицы, число пользователей не ограничено |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | строительно-монтажные работы по реконструкции ул.Макаренко от бульвара Гагарина до ул.Уинской |  | 2015-2016 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2016 год |

Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пересечение ул.Героев Хасана и транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1. Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети, включая тоннель, является выездом из города и обеспечивает связь жилых районов Липовая Гора, Юбилейный, Владимирский с центральными районами города, имеет высокую транспортную нагрузку, при этом не отвечает нормативным требованиям в связи с недостаточным количеством полос движения для данной интенсивности движения; низкая безопасность дорожного движения; большой процент дорожно-транспортных происшествий |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Пермского края от 15 мая 2012 г. № 309-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии бюджету муниципального образования Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение напряженности транспортного движения на улице Героев Хасана в районе тоннеля при сохранении и возможном увеличении интенсивности движения транспортных средств, повышение безопасности участников дорожного движения |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,1 км |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2018 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2018 годы |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 1208307,9 тыс.руб., в том числе: 2015 год –17500,0 тыс.руб.; 2016 год –250627,1 тыс.руб.*; 2017 год –469634,4 тыс.руб.*; 2018 год – 470546,4 тыс.руб.* |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 1208307,9 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 17500,0 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми – 4375,0 тыс.руб.; бюджет Пермского края – 13125,0 тыс.руб.; 2016 год – 250627,1 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми – 62656,8 тыс.руб.; бюджет Пермского края – 187970,3 тыс.руб.; 2017 год – 469634,4 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми – 117408,6 тыс.руб.; бюджет Пермского края – 352225,8 тыс.руб.; 2018 год – 470546,4 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми – 117636,6 тыс.руб.; бюджет Пермского края – 352909,8 тыс.руб. |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация по реконструкции участка автомобильной дороги с положительным заключением экспертизы | ед. | 1 | 2015 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого проведены подготовительные мероприятия и начаты работы по реконструкции | км | 1,1 | 2016 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого проведены работы по реконструкции | км | 1,1 | 2017-2018 |
|  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2019 год |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | улучшение дорожной обстановки на данном участке дороги в связи с увеличением пропускной способности улицы Героев Хасана и тоннеля. Выполненные работы по расширению тоннеля и улицы повлекут снижение числа дорожно-транспортных происшествий и уменьшение заторов, как следствие – уменьшение затрат времени на передвижение, число предполагаемых пользователей не ограничено |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | проектно-изыскательские работы по реконструкции пересечения ул.Героев Хасана и транссибирской магистрали |  | 2015-2016 годы |
|  |  | подготовительные, строительно-монтажные работы по реконструкции пересечения ул.Героев Хасана и транссибирской магистрали |  | 2016-2018 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2019 год |

--------------------------

* Сметная стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена проектной документацией.

Таблица 4

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога «Переход ул.Строителей – площадь Гайдара» |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1. Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | 1. Недостаточная транспортная связь центра города с Западным обходом города Перми и выездом из города. В настоящее время транспортная связь центра города с Западным обходом и выездом из города не обеспечивает требуемую пропускную способность, что влечет к увеличению затрат времени на передвижение, возникновению заторов, дорожно-транспортных происшествий. 2. Недостаточная транспортная связь Кировского и центральных районов города в связи с загруженностью Коммунального моста через реку Каму. Наличие альтернативной транспортной связи, отвечающей требованиям по пропускной способности, позволит решить проблему увеличенной нагрузки на Коммунальный мост, перераспределив потоки транспорта |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Пермского края от 15 мая 2012 г. № 309-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии бюджету муниципального образования Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | строительство транспортной связи, отвечающей требованиям по пропускной способности, обеспечивающей перераспределение транспортных потоков с улиц центральной части города |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенной автомобильной дороги – 3,7 км |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2016 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 24180,0 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 14774,0 тыс.руб.; 2016 год – 9406,0 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 24180,0 тыс.руб., в том числе: 2015 год –14774,0 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми – 3693,5 тыс.руб.; бюджет Пермского края – 11080,5 тыс.руб.; 2016 год – 9406,0 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми – 2351,5 тыс.руб.; бюджет Пермского края – 7054,5 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | выполненные инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания | ед. | 2 |  | 2015 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству автомобильной дороги «Переход ул.Строителей – площадь Гайдара» с положительным заключением экспертизы | ед. | 1 |  | 2016 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | улучшение дорожных условий и развитие улично-дорожной сети, перераспределение транспортных потоков с улиц центральной части города |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | проектно-изыскательские работы по строительству автомобильной дороги «Переход ул.Строителей – площадь Гайдара» |  | 2015-2016 годы |  |

Таблица 5

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | транспортная инфраструктура на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1. Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 необходимо разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе. В настоящее время транспортная связь с земельными участками, предоставленными многодетным семьям, в микрорайонах Заозерье и Ива не развита, требуется проведение мероприятий по строительству автомобильных дорог |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 600 |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение транспортной доступности к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 2017 год – 5 км; 2018 год – 10 км |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2018 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2018 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2018 годы |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительств | 2018-2019 годы |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 167742,2701 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 4101,4701 тыс.руб.; 2016 год – 12906,8 тыс.руб.; 2017 год – 70367,0 тыс.руб.; 2018 год – 80367,0 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего –167742,2701 тыс.руб., бюджет города Перми, в том числе: 2015 год – 4101,4701 тыс.руб.; 2016 год – 12906,8 тыс.руб.; 2017 год – 70367,0 тыс.руб.; 2018 год – 80367,0 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по строительству дорог | ед. | 1 |  | 2017 |
|  |  |  | 1 |  | 2018 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | проектная документация разрабатывается в 2015-2016 годах |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | построенные автомобильные дороги, обеспечивающие транспортную доступность к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | проектно-изыскательские работы по строительству транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям |  | 2015-2016 годы |  |
|  |  | этапы строительства транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям |  | 2016-2018 годы |  |
|  |  | ввод объектов в эксплуатацию |  | 2017-2018 годы |  |

Таблица 6

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | очистные сооружения и водоотвод ливневых стоков набережной реки Камы |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1. Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | загрязнение реки Камы неочищенными сточными водами |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение загрязнения реки Камы неочищенными сточными водами |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь территории, ливневые стоки которой обеспечены очистными сооружениями, – 121 га |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительств | 2018 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 67007,0 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 67007,0 тыс.руб., бюджет города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | площадь территории, ливневые стоки с которой обеспечены очистными сооружениями | га | 121 |  | 2017 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | проектная документация разработана в 2012 году, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 26 июля 2013 г. № 59-1-3-0270-13 |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение продолжительного срока эксплуатации дорожного покрытия улично-дорожной сети в районе набережной реки Камы, снижение уровня загрязнения реки Камы |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков набережной реки Камы |  | 2017 год |  |
|  |  | ввод объектов в эксплуатацию |  |  |  |

Таблица 7

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул.Революции от площади центрального колхозного рынка до ул.Сибирской |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1. Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | 1. Высокая интенсивность движения транспортных средств по ул.Революции от площади центрального колхозного рынка до ул.Сибирской. 2. Низкая пропускная способность улицы, о чем свидетельствует низкая скорость передвижения транспортного потока и нередко возникающие задержки и заторы на перекрестках. Это приводит к увеличению затрат времени на передвижение, возникновению дорожно-транспортных происшествий. 3. Участок улицы Революции от площади центрального колхозного рынка до ул.Сибирской не отвечает нормативным требованиям, что выражается в недостаточном количестве полос движения для данной интенсивности движения |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности ул.Революции на участке от площади центрального колхозного рынка до ул.Сибирской, повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструк- ции, – 1,4 км |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительств | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 13950,3 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 13950,3 тыс.руб., бюджет города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов госэкспертизы | ед. | 1 |  | 2017 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности ул.Революции на участке от площади центрального колхозного рынка до ул.Сибирской, повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | проектно-изыскательские работы по реконструкции ул.Революции от площади центрального колхозного рынка до ул.Сибирской |  | 2017 год |  |

Таблица 8

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул.Карпинского от ул.Архитектора Свиязева до ул.Советской Армии |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1. Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | 1. Высокая интенсивность движения транспортных средств по ул.Карпинского от ул.Архитектора Свиязева до ул.Советской Армии, поскольку улица связывает центральную часть города с отдаленными районами. 2. Низкая пропускная способность улицы, о чем свидетельствует низкая скорость передвижения транспортного потока и нередко возникающие задержки и заторы на перекрестках. Это приводит к увеличению затрат времени на передвижение, возникновению дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение безопасности дорожного движения путем увеличения пропускной способности ул.Карпинского на участке от ул.Архитектора Свиязева до л.Советской Армии, обеспечение нормативного состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,3 км |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительств | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 14850,0 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 14850,0 тыс.руб., бюджет города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | Разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2017 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение безопасности участников дорожного движения, увеличение пропускной способности улицы |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | проектно-изыскательские работы по реконструкции ул.Карпинского от ул.Архитектора Свиязева до ул.Советской Армии |  | 2017 год |  |

Таблица 9

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул.Карпинского от ул.Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1. Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | 1. Высокая интенсивность движения транспортных средств по ул.Карпинского от ул.Мира до шоссе Космонавтов. 2. Низкая пропускная способность улицы, о чем свидетельствует низкая скорость передвижения транспортного потока и нередко возникающие задержки и заторы на перекрестках. Это приводит к увеличению затрат времени на передвижение, возникновению дорожно-транспортных происшествий. 3. Участок улицы не отвечает нормативным требованиям, что выражается в следующем: недостаточное количество полос движения для данной интенсивности движения; отсутствие системы водоотведения, ненормативное состояние дорожного покрытия |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение безопасности дорожного движения путем увеличения пропускной способности ул.Карпинского на участке от ул.Мира до шоссе Космонавтов, реконструкции путепровода, обеспечения нормативного состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,0 км |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительств | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 18438,7 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 18438,7 тыс.руб., бюджет города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2017 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности ул.Карпинского от ул.Мира до шоссе Космонавтов, улучшение дорожных условий, повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | проектно-изыскательские работы по реконструкции ул.Карпинского от ул.Мира до шоссе Космонавтов |  | 2017 год |  |

Таблица 10

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сети наружного освещения на улицах и дорогах города Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.2.1. Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | недостаточная освещенность городских улиц и дорог, полное или частичное отсутствие освещения в отдельных микрорайонах частной жилой застройки |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение нормативным освещением улиц и дорог города Перми, повышение безопасности участников дорожного движения |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенных сетей наружного освещения, – 41,4 км, в том числе: 2016 год – 10,0 км; 2017 год – 17,6 км; 2018 год – 13,8 км |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2017 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2018 годы |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2018 годы |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительств | 2017-2019 годы |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего –131678,0 тыс.руб., в том числе: 2016 год – 46242,9 тыс.руб.; 2017 год – 49935,1 тыс.руб.; 2018 год – 35500 тыс.руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего –131678,0 тыс.руб., бюджет города Перми, в том числе: 2016 год – 46242,9 тыс.руб.; 2017 год – 49935,1 тыс.руб.; 2018 год – 35500 тыс.руб. |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 10,0 | 2016 |
|  |  |  | 17,6 | 2017 |
|  |  |  | 13,8 | 2018 |
|  | количество проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения | ед. | 2 | 2016 |
|  |  |  | 0 | 2017 |
|  |  |  | 3 | 2018 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение нормативным освещением городских улиц и дорог влечет повышение безопасности участников дорожного движения и создание более комфортных условий проживания граждан |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | проектирование сетей наружного освещения |  | 2016-2018 годы |
|  |  | строительство сетей наружного освещения |  | 2016-2018 годы |

Таблица 11

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | разворотные кольца на конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования в микрорайонах Заостровка, Южный, Садовый; на проспекте Декабристов |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1. Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | невозможность обеспечения безопасного перевозочного процесса пассажиров и отсутствие условий для обеспечения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми. Кроме этого, в связи развитием жилой застройки территории города Перми, а также согласно Концепции развития городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми, утвержденной решением Пермской городской Думы от 23 октября 2012 г. № 216 (далее – Концепция), основными задачами которой являются обеспечение доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования в части территориальной доступности услуг для населения города, а также обеспечение комфортности, экологичности и безопасности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования, на 2015-2017 годы предусмотрено согласно пункту 4.2.2 Концепции строительство разворотных колец на конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования. Согласно требованиям пункта 6.20 СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Кроме того, в соответствии с пунктом 3.8 СНиП 2.07.01-88 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» при размещении конечных пунктов и разворотных колец маршрутов массового пассажирского транспорта следует учитывать характер застройки и планировочные особенности района размещения конечного пункта, размеры движения, эксплуатационные особенности видов транспорта и условия их взаимодействия, санитарно-гигиенические требования |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | количество построенных разворотных колец на конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования – 3 ед. |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительств | 2017-2018 годы |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 9400,0 тыс.руб., в том числе: 2016 год – 3900,0 тыс.руб.; 2017 год – 5500,0 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 9400,0 тыс.руб., бюджет города Перми, в том числе: 2016 год – 3900,0 тыс.руб.; 2017 год – 5500,0 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2017 годы |
|  | количество построенных разворотных колец на конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования в микрорайонах Заостровка, Садовый, на проспекте Декабристов | ед. | 3 |  | 2016-2017 годы |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | размещение разворотного кольца на планируемых участках улично-дорожной сети позволит обеспечить предоставление транспортных услуг населению в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также организацию транспортного обслуживания населения в границах города Перми с учетом соблюдения требований безопасности |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | проектно-изыскательские работы по строительству разворотных колец на конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования |  | 2017 год |  |
|  |  | строительно-монтажные работы по строительству разворотных колец на конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования |  | 2016-2017 годы |  |

Таблица 12

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | микрорайон Соболи, ул.1-я Соболинская |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1. Строительство тротуара со ступеньками и поручнями в микрорайоне Соболи по ул.1-й Соболинской от дома № 9 до дома № 23 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | улица 1-я Соболинская расположена в микрорайоне частной застройки, имеет асфальтовое покрытие. На всем протяжении улицы отсутствуют тротуары, движение пешеходов осуществляется по проезжей части, что не является безопасным. Для решения проблемы безопасного передвижения пешеходов по улице 1-й Соболинской предлагается выполнить строительство тротуара на всем протяжении улицы, оборудованного ступенями и поручнями |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение безопасного движения пешеходов вдоль ул.1-й Соболинской |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенного тротуара –310 м |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2016 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017-2018 годы |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 4095,787 тыс.руб., в том числе: 2015 год - 341,087 тыс.руб.; 2016 год – 3754,7 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 4095,787 тыс.руб., бюджет города Перми, в том числе: 2015 год - 341,087 тыс. руб.; 2016 год – 3754,7 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2015 |
|  | построенный тротуар | ед. | 1 |  | 2016 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение безопасного движения пешеходов вдоль ул.1-й Соболинской |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | проектно-изыскательские работы по строительству тротуара со ступеньками и поручнями в микрорайоне Соболи по ул.1-й Соболинской от дома № 9 до дома № 23 |  | 2015 год |  |
|  |  | строительно-монтажные работы по строительству тротуара со ступеньками и поручнями в микрорайоне Соболи по ул.1-й Соболинской от дома № 9 до дома № 23 |  | 2016 год |  |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ»

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| № | Наименование цели, задачи, мероприятия по подпрограмме | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансиро-вания, год | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименова-ние показателя непосред-ственного результата (ПНР) | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение нормативного состояния и развитие сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ | МКУ «Пермблагоустройство» | количество муниципаль-ных казенных учреждений, осуществля-ющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетво-рительно» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 174020,9 | 174020,9 | 174020,9 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 10124,5 | 10124,5 | 10124,5 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 11099,9 | 11099,9 | 11099,9 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 10762,0 | 10762,0 | 10762,0 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 9716,1 | 9716,1 | 9716,1 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 12596,3 | 12596,3 | 12596,3 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 10173,2 | 10173,2 | 10173,2 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 10976,2 | 10976,2 | 10976,2 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 5703,4 | 5703,4 | 5703,4 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | ед. | 9 | 9 | 9 | бюджет города Перми | 255172,5 | 255172,5 | 255172,5 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 255172,5 | 255172,5 | 255172,5 |
| 1.3.1.2 | Создание муниципального учреждения по содержанию и ремонту автомобильных дорог центрального района города Перми | Управление внешнего благоустройства (муниципальное учреждение по содержанию и ремонту автомобильных дорог центрального района города Перми) |  | количество муници-пальных учреждений, осуществляющих функцию муници-пального исполнителя работ | ед. | 1 |  |  | бюджет города Перми | 100000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 355172,5 | 255172,5 | 255172,5 |
| Итого по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 355172,5 | 255172,5 | 255172,5 |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| № | Наименование цели, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 36,5 | 34,2 | 24,2 |
| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |
|  | доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | 4,6 | 4,7 | 4,7 |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 33,1 | 34,3 | 35,0 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 0,2 | 1,3 | 1,2 |
| 1.1.3 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |
|  | доля работающих светильников сетей наружного освещения на автомобильных дорогах 1-3 категорий от общего числа светильников на автомобильных дорогах 1-3 категорий | % | 95 | 95 | 95 |
| 1.1.4 | Задача. Восстановление нормативного состояния пешеходных зон |  |  |  |  |
|  | доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 9,1 | 9,5 | 9,9 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |
|  | доля автомобильных дорог, в отношении которых реализованы работы по строительству и реконструкции, от общей потребности в строительстве и реконструкции (нарастающим итогом) | % | 17 | 30 | 36 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение территории города наружным освещением |  |  |  |  |
|  | удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | 75,3 | 76,0 | 77,0 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  |  |  |
|  | доля муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» (согласно постановлению администрации города Перми от 06 ноября 2009 г. № 830 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере благоустройства территории города Перми») | % | 100 | 100 | 100 |

Приложение

к Таблице показателей конечного

результата муниципальной программы

«Организация дорожной деятельности

в городе Перми»

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы

«Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | решение Пермской городской Думы от 20 ноября 2012 г. № 255 «Об утверждении целевых показателей деятельности администрации города Перми» | Дп = (Пгар + Пввед) Х 100/ Омд | Пгар – площадь проезжей части автомобильных дорог, межремонтный срок по которым не истек, кв.м; Пввед – площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых в текущем году выполнен капитальный ремонт, ремонт, реконструкция, строительство, кв.м; Омд – общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв.м | управление внешнего благо-устройства | запрос информации от МКУ «Пермблаго-устройство» | ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | - | Дсод = Павтодор Х 100/Омд | Павтодор – площадь проезжей части автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, кв.м; Омд – общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв.м | управление внешнего благо-устройства |  | ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | решение Пермской городской Думы от 20 ноября 2012 г. № 255 «Об утверждении целевых показателей деятельности администрации города Перми» | Дливн = (Пливн/Оавтодор) Х 100 | Пливн – протяженность автомобильных дорог местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, м Оавтодор – общая протяженность автомобильных дорог местного значения города Перми, кв.м | управление внешнего благо-устройства | запрос информации от МКУ «Пермблаго-устройство» | ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | - | Дрем = (Прем/Омд) Х 100 | Прем – площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых в текущем году выполнен ремонт, кв.м; Омд – общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв.м | управление внешнего благо-устройства | запрос информации от территориальных органов администрации города Перми (заказчики работ – МКУ «Благоустройство района») | ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | - | Дпас = (Ппас/ Оавтодор) Х 100 | Ппас – протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, км; Оавтодор – общая протяженность автомобильных дорог местного значения города Перми, кв.м | управление внешнего благо-устройства | запрос информации от МКУ «Перм-благоустройство», территориальных органов | ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | - | Дкап = (Пкап/ Омд) Х 100 | Прем – площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых в текущем году выполнен ремонт, кв.м; Омд – общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв.м | управление внешнего благо-устройства | запрос информации от МКУ «Перм-благоустрой-ство» | ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля работающих светильников сетей наружного освещения на автомобильных дорогах 1-3 категорий от общего числа светильников на автомобильных дорогах 1-3 категорий | % | - | согласно пункту 3.7 постановления администрации города Перми от 24 сентября 2008 г. № 938 «Об утверждении Регламента организации наружного освещения улиц города Перми» горение светильников должно обеспе-чиваться в соответствии с приказом Министерства жилищно-комму-нального хозяйства РСФСР от 12 мая 1988 г. № 120 «Об утверждении и введении в действие «Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов» | - | управление внешнего благо-устройства, МКУ «Перм-благоуст-ройство» | ежемесячные выездные проверки в рамках осуществления контроля за работой МУП НО г.Перми «Горсвет», выполняющего работы по содержанию и ремонту муниципальных сетей наружного освещения | ежемесячно |
| 8 | Доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | - | Дпеш.зон = (Ппеш.зон/ Опеш.зон) Х 100 | Ппеш.зон – площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в текущем году, кв.м; Опеш.зон – общая площадь пешеходных зон в границах городского округа, кв.м | управление внешнего благо-устройства | запрос информации от территориальных органов администрации города Перми | ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Доля автомобильных дорог, в отношении которых реализованы работы по строительству и реконструкции, от общей потребности в строительстве и реконструкции (нарастающим итогом) | % | - | Дстроит.рек. = (Кпостр/ Кобщ) Х 100 | Кпостр – количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству/реконструкции, ед.; Кобщ – общее количество объектов, в отношении которых требуются работы по строительству или реконструкции, ед. | управление внешнего благо-устройства | запрос информации от МКУ «Перм-благоустрой-ство» | ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | решение Пермской городской Думы от 20 ноября 2012 г. № 255 «Об утверждении целевых показателей деятельности администрации города Перми» | Досвещ = (Посвещ/ Оупн) Х 100 | Посвещ – протяженность улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, кв.м; Оупн – общая протяженность улиц, проездов, набережных, кв. м | управление внешнего благо-устройства | запрос информации от МКУ «Перм-благоустрой-ство» | ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Доля муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» (согласно постановлению администрации города Перми от 06 ноября 2009 г. № 830 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере благоустройства территории города Перми») | % | - | Дучр = (Кучр/Оучр) Х 100 | Кучр – количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно», ед.; Оучр – общее количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, ед. | управление внешнего благо-устройства | запрос информации от МКУ «Перм-благоустрой-ство», МКУ «Благоустрой-ство района» | ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |