20.10.2015

821

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 24 декабря 2009 г. № 1014 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в ведомственную целевую программу «Повышение эффективности управления имущественным комплексом административных зданий (помещений) города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 02 октября 2015 г. № 710.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата администрации города Перми Анисимову Е.Л.

Глава администрации города Перми				               Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 20.10.2015 № 821

ИЗМЕНЕНИЯ

в ведомственную целевую программу «Повышение эффективности управления имущественным комплексом 
административных зданий (помещений) города Перми», утвержденную постановлением администрации 
города Перми от 02 октября 2015 г. № 710

- В разделе «Паспорт ведомственной целевой Программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы | средства бюджета города Перми: 2016 год – 152984,900 тыс.руб.; 2017 год – 157576,800 тыс.руб.; 2018 год – 157806,200 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |

- В разделе «Финансирование ведомственной целевой программы «Повышение эффективности управления имущественным комплексом административных зданий (помещений) города Перми»:

2.1. строку 1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4 | Содержание и обеспечение эксплуатации административных зданий и инженерных сетей в соответствии с требованиями санитарных правил и норм | площадь административных зданий, помещений, соответствующих требованиям санитарных правил и норм | кв.м | 33018,9 | 33018,9 | 33018,9 | бюджет города Перми | 73157, 423 | 73639, 208 | 73868, 608 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. строку 1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.6 | Передача в оперативное управление МКУ «УЭАЗ» административных зданий, помещений, занимаемых функциональными и территориальными органами, функциональными подразделениями администрации города Перми | площадь имущественного комплекса администрации города Перми, переданного в оперативное управление МКУ «УЭАЗ» (нарастающим итогом) | кв.м | 34715,9 | 34715,9 | 34715,9 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. строку «Итого по задаче 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 140383,190 | 145649,757 | 145879,157 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.4. строку «Итого по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 152984,900 | 157576,800 | 157806,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Дополнить приложением следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

ведомственной целевой программы «Повышение эффективности управления имущественным комплексом 
административных зданий (помещений) города Перми»

на 2016 год

| № | Наименование цели, задачи, мероприятия по программе (объекта). Место проведения (расположение) (адрес) | Исполнитель мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финанси-рования | Объем финан-сирования, (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | ед.изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение эффективности управления имущественным комплексом административных зданий (помещений) города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача. Приведение помещений административных зданий в состояние, удовлетворяющее требованиям санитарных правил и норм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Текущий ремонт зданий, помещений | муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» (далее – МКУ «УЭАЗ») | 31.12.2016 | площадь зданий, помещений, приведенных в нормативное состояние в результате текущего ремонта | кв.м | 964,2 | бюджет города Перми | 8158,567 |
| 1.1.1.1 | Заключение муниципальных контрактов на текущий ремонт зданий, помещений | МКУ «УЭАЗ» | 31.10.2016 | муниципальный контракт | есть / нет | есть | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.2 | Выполнение работ по текущему ремонту зданий, помещений | МКУ «УЭАЗ» | 31.12.2016 | площадь зданий, помещений, приведенных в нормативное состояние в результате текущего ремонта | кв.м | 964,2 | бюджет города Перми | 8158,567 |
| Итого по мероприятию 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8158,567 |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт зданий, помещений | МКУ «УЭАЗ» | 31.12.2016 | площадь зданий, помещений, приведенных в нормативное состояние в результате капитального ремонта | кв.м | 3597,0 | бюджет города Перми | 19193,600 |
| 1.1.2.1 | Заключение муниципальных контрактов на капитальный ремонт зданий, помещений | МКУ «УЭАЗ» | 31.10.2016 | муниципальный контракт | есть / нет | есть | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.2.2 | Выполнение работ по капитальному ремонту зданий, помещений | МКУ «УЭАЗ» | 31.12.2016 | площадь зданий помещений, приведенных в нормативное состояние в результате капитального ремонта | кв.м | 3597,0 | бюджет города Перми | 19193,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19193,600 |
| 1.1.3 | Текущий ремонт инженерных сетей | МКУ «УЭАЗ» | 31.12.2016 | протяженность инженерных сетей, приведенных в нормативное состояние в результате текущего ремонта | п.м | 5250,0 | бюджет города Перми | 1981,929 |
| 1.1.3.1 | Заключение муниципальных контрактов на текущий ремонт инженерных сетей | МКУ «УЭАЗ» | 31.10.2016 | муниципальный контракт | есть / нет | есть | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.3.2 | Выполнение работ по текущему ремонту инженерных сетей | МКУ «УЭАЗ» | 31.12.2016 | протяженность инженерных сетей, приведенных в нормативное состояние в результате текущего ремонта | п.м | 5250,0 | бюджет города Перми | 1981,929 |
| Итого по мероприятию 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1981,929 |
| 1.1.4 | Содержание и обеспечение эксплуатации административных зданий и инженерных сетей в соответствии с требованиями санитарных правил и норм | МКУ «УЭАЗ» | 31.12.2016 | площадь административных зданий, помещений, соответствующих требованиям санитарных правил и норм | кв.м | 33018,9 | бюджет города Перми | 73157,423 |
| 1.1.4.1 | Заключение муниципальных контрактов на техническое обслуживание зданий и инженерных сетей, очистку прилегающих территорий и кровель, клининговые услуги, услуги администратора, охрану общественного порядка | МКУ «УЭАЗ» | 31.12.2016 | муниципальный контракт | есть / нет | есть | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.4.2 | Заключение муниципальных контрактов на поставку тепловой энергии, электроснабжение, водоснабжение в административные здания | МКУ «УЭАЗ» | 31.03.2016 | муниципальный контракт | есть / нет | есть | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.4.3 | Содержание и обеспечение эксплуатации административных зданий и инженерных сетей в соответствии с требованиями санитарных правил и норм | МКУ «УЭАЗ» | 31.12.2016 | площадь административных зданий, помещений, соответствующих требованиям санитарных правил и норм | кв.м | 33018,9 | бюджет города Перми | 73157,423 |
| Итого по мероприятию 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 73157,423 |
| 1.1.5 | Обеспечение деятельности муниципального заказчика товаров (работ, услуг) – МКУ «УЭАЗ» | МКУ «УЭАЗ» | 31.12.2016 | содержание учреждения | есть / нет | есть | бюджет города Перми | 36918,049 |
| Итого по мероприятию 1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36918,049 |
| 1.1.6 | Передача в оперативное управление МКУ «УЭАЗ» административных зданий, помещений, занимаемых функциональными и территориальными органами, функциональными подразделениями администрации города Перми | МКУ «УЭАЗ» | 31.12.2016 | площадь имущественного комплекса администрации города Перми, переданного в оперативное управление МКУ «УЭАЗ» (нарастающим итогом) | кв.м | 34715,9 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.7 | Обеспечение доступности административных зданий маломобильным группам населения | МКУ «УЭАЗ» | 31.12.2016 | количество административных зданий имущественного комплекса, доступных маломобильным группам населения | ед. | 8 | бюджет города Перми | 973,622 |
|  |  |  |  | общее количество административных зданий имущественного комплекса, в которых существует техническая возможность соответствовать требованиям доступности | ед. | 24 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.7.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ для обеспечения доступности административных зданий маломобильным группам населения | МКУ «УЭАЗ» | 31.10.2016 | муниципальный контракт | есть / нет | есть | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.7.2 | Выполнение работ для обеспечения доступности административных зданий маломобильным группам населения | МКУ «УЭАЗ» | 31.12.2016 | количество административных зданий имущественного комплекса, доступных маломобильным группам населения | ед. | 8 | бюджет города Перми | 973,622 |
|  |  |  |  | общее количество административных зданий имущественного комплекса, в которых существует техническая возможность соответствовать требованиям доступности | ед. | 24 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 973,622 |
| Итого по задаче 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 140383, 190 |
| 1.2 | Задача. Приведение помещений административных зданий в нормативное состояние в соответствии с требованиями пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности знаков пожарной безопасности, первичных средств пожаротушения, материалов ограждающих конструкций административных помещений | МКУ «УЭАЗ» | 31.12.2016 | площадь административных помещений, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями пожарной безопасности (ежегодно) | кв.м | 500 | бюджет города Перми | 162,391 |
| 1.2.1.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности знаков пожарной безопасности, первичных средств пожаротушения, материалов ограждающих конструкций административных помещений | МКУ «УЭАЗ» | 31.10.2016 | муниципальный контракт | есть / нет | есть | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.2 | Выполнение работ по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности знаков пожарной безопасности, первичных средств пожаротушения, материалов ограждающих конструкций административных помещений | МКУ «УЭАЗ» | 31.12.2016 | площадь административных помещений, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями пожарной безопасности (ежегодно) | кв.м | 500 | бюджет города Перми | 162,391 |
| Итого по мероприятию 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 162,391 |
| 1.2.2 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций крыш, проведение испытаний и измерений в электроустановках, проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, ограждений на крышах | МКУ «УЭАЗ» | 31.12.2016 | площадь технических и вспомогательных помещений и сооружений, приведенных в соответствие с требованиями пожарной безопасности | кв.м | 2363,5 | бюджет города Перми | 674,667 |
| 1.2.2.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций крыш, проведение испытаний и измерений в электроустановках, проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, ограждений на крышах | МКУ «УЭАЗ» | 31.10.2016 | муниципальный контракт | есть / нет | есть | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.2.2 | Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций крыш, проведение испытаний и измерений в электроустановках, проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, ограждений на крышах | МКУ «УЭАЗ» | 31.12.2016 | площадь технических и вспомогательных помещений и сооружений, приведенных в соответствие с требованиями пожарной безопасности | кв.м | 2363,5 | бюджет города Перми | 674,667 |
| Итого по мероприятию 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 674,667 |
| Итого по задаче 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 837,058 |
| 1.3 | Задача. Транспортное обслуживание главы администрации города Перми, заместителей главы администрации города Перми, руководителя аппарата администрации города Перми, функциональных подразделений администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Эксплуатация автотранспортных средств, транспортное обслуживание главы администрации города Перми, заместителей главы администрации города Перми, руководителя аппарата администрации города Перми, функциональных подразделений администрации города Перми | МКУ «УЭАЗ» | 31.12.2016 | количество автотранспортных средств, в том числе средства на содержание водителей | ед. | 15 | бюджет города Перми | 11764,652 |
| Итого по мероприятию 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11764,652 |
| Итого по задаче 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11764,652 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 152984, 900 |