20.10.2015

840

В соответствии с Бюджетным кодексом, Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 216 «Об управлении внешнего благоустройства администрации города Перми», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство 
и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми                                                  Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми

от 20.10.2015 № 840

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми» (далее – программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми (далее – УВБ) |  |  |
| 4 | Участники программы | администрация Дзержинского района города Перми (далее – администрация Дзержинского района); администрация Индустриального района города Перми (далее – администрация Индустриального района); администрация Кировского района города Перми (далее – администрация Кировского района); администрация Ленинского района города Перми (далее – администрация Ленинского района); администрация Мотовилихинского района города Перми (далее – администрация Мотовилихинского района); администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее – администрация Орджоникидзевского района); администрация поселка Новые Ляды города Перми; муниципальные казенные учреждения (далее – МКУ): «Благоустройство Дзержинского района»; «Благоустройство Индустриального района»; «Благоустройство Кировского района»; «Благоустройство Ленинского района»; «Благоустройство Мотовилихинского района»; «Благоустройство Орджоникидзевского района»; «Благоустройство Свердловского района»; «Благоустройство поселка Новые Ляды»; «Пермблагоустройство»; Пермское муниципальное унитарное предприятие «Ритуальные услуги» (далее – ПМУП «Ритуальные услуги)» |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | по объектам озеленения общего пользования: на территории города Перми расположены 173 объекта озеленения общего пользования, в том числе 98 объектов – парки, сады, скверы, бульвары, из которых в неудовлетворительном состоянии находятся 82 объекта (83,7 %), 75 объектов – газоны вдоль улично-дорожной сети, транспортные развязки, 10 действующих фонтанов. До 70 % зеленых насаждений, расположенных на территории объектов озеленения общего пользования, находятся в неудовлетворительном состоянии. В целях обеспечения безопасности населения в период пребывания на территории объектов озеленения необходимо обеспечить своевременный уход за зелеными насаждениями (снос и посадка новых деревьев и кустарников, санитарная обрезка). По объектам ритуального назначения: на территории города Перми расположено 17 объектов ритуального назначения общей площадью 435,7 га (100 %), находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и не отвечающих требованиям нормативного состояния территорий. Исчерпан ресурс подготовленных площадей под погребение умерших на существующих кладбищах. Временной период для погребения на подготовленных площадях на всех кладбищах города Перми по состоянию на конец 2015 года составляет 1 месяц. Растет социальная напряженность, связанная с сокращением площадей под захоронение на кладбищах |  |  |
| 6 | Цели программы | 1. Обеспечение местами отдыха населения города Перми. 2. Обеспечение местами под захоронение умерших жителей города Перми |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов. 1.1.1. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования. 1.1.2. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования. 1.1.3. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми. 1.1.4. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов. 1.1.5. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов. 1.1.6. Предупреждение воздействия поверхностных вод. 2.1. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения. 2.1.1. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения. 2.1.2. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения. 2.1.3. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2016-2018 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе | 331766,6 | 266903,6 | 212943,6 |
|  | бюджет города Перми | 310290,6 | 237753,6 | 212943,6 |
|  | бюджет Пермского края | 21476,0 | 29150,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 186959,8 | 165700,9 | 166587,1 |
|  | бюджет города Перми | 186959,8 | 165700,9 | 166587,1 |
|  | подпрограмма 2.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 144806,8 | 101202,7 | 46356,5 |
|  | бюджет города Перми | 123330,8 | 72052,7 | 46356,5 |
|  | бюджет Пермского края | 21476,0 | 29150,0 | 0,0 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | Количество объектов озеленения общего пользования, приведенных в нормативное состояние (нарастающим итогом) | 21 | 21 | 22 |
|  | Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | 1,8 | 5,0 | 4,0 |
| 11 | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы | в результате реализации программы будет построен сквер по ул.Шпалопропиточ-ной,4б, 6, а также выполнен I этап по реконструкции кладбища «Северное» |  |  |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Благоустройство и содержание

объектов озеленения общего пользования и объектов

ритуального назначения на территории города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение местами отдыха населения города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов | всего, в том числе | 186959,8 | 165700,9 | 166587,1 |
|  |  | бюджет города Перми | 186959,8 | 165700,9 | 166587,1 |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  | 131306,6 | 131272,7 | 132158,9 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования |  | 9667,0 | 9667,0 | 9667,0 |
| 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |  | 5930,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  | 23586,4 | 23099,7 | 23099,7 |
| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  | 1661,5 | 1661,5 | 1661,5 |
| 1.1.6 | Задача. Предупреждение воздействия поверхностных вод |  | 14807,9 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | всего, в том числе | 186959,8 | 165700,9 | 166587,1 |
|  |  | бюджет города Перми | 186959,8 | 165700,9 | 166587,1 |
| 2 | Цель. Обеспечение местами под захоронение умерших жителей города Перми |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения | всего, в том числе | 144806,8 | 101202,7 | 46356,5 |
|  |  | бюджет города Перми | 123330,8 | 72052,7 | 46356,5 |
|  |  | бюджет Пермского края | 21476,0 | 29150,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  | 38384,0 | 38384,0 | 38384,0 |
| 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения |  | 11219,0 | 10972,5 | 7972,5 |
| 2.1.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |  | 95203,8 | 51846,2 | 0,0 |
| Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования |  | всего, в том числе | 144806,8 | 101202,7 | 46356,5 |
|  |  | бюджет города Перми | 123330,8 | 72052,7 | 46356,5 |
|  |  | бюджет Пермского края | 21476,0 | 29150,0 | 0,0 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего, в том числе | 331766,6 | 266903,6 | 212943,6 |
|  |  | бюджет города Перми | 310290,6 | 237753,6 | 212943,6 |
|  |  | бюджет Пермского края | 21476,0 | 29150,0 | 0,0 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, 
в том числе путем создания парков и скверов» муниципальной программы

«Благоустройство и содержание объектов озеленения общего

пользования и объектов ритуального назначения на территории

города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Содержание объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» |  |  | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21 | бюджет города Перми | 17660,9 | 17660,9 | 16877,9 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  | 6930,7 | 6930,7 | 6270,7 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  | 10980,4 | 10980,4 | 10425,5 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  | 23253,0 | 23253,0 | 24706,3 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  |  | 33 |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  | 23197,8 | 23197,8 | 22625,3 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  | 4040,1 | 4040,1 | 3830,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  | 17046,9 | 17046,9 | 18112,3 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  | 902,4 | 902,4 | 855,4 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  | ед. |  | 173 |  |  | 173 |  |  |  | 173 | бюджет города Перми | 104012,2 | 104012,2 | 103704,2 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | бюджет города Перми | 412,3 | 395,7 | 379,2 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми, МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 65,2 | 47,9 | 30,6 |
|  |  | Итого по ПНР |  |  |  | ед. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | бюджет города Перми | 477,5 | 443,6 | 409,8 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 104489,7 | 104455,8 | 104114,0 |
| 1.1.1.2 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» |  |  | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв.м |  | 1063,1 |  |  |  | 1063,1 |  |  | 1063,1 | бюджет города Перми | 1320,3 | 1320,3 | 1402,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  |  |  | 929,8 |  |  |  | 929,8 |  |  | 929,8 |  | 1159,1 | 1159,1 | 1231,6 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  |  |  | 1392,1 |  |  |  | 1392,1 |  |  | 1392,1 |  | 2024,6 | 2024,6 | 2151,2 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  |  |  | 1478,6 |  |  |  | 1478,6 |  |  | 1478,6 |  | 1765,4 | 1765,4 | 1875,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  |  | 3417,3 |  |  |  | 3417,3 |  |  | 3417,3 |  | 4799,2 | 4799,2 | 5099,1 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  |  |  | 3179, 57 |  |  |  | 3179, 57 |  |  | 3179,57 |  | 4214,7 | 4214,7 | 4478,1 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  | 1776, 95 |  |  |  | 1776, 95 |  |  | 1776,95 |  | 2158,4 | 2158,4 | 2293,3 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  |  |  | 1521,8 |  |  |  | 1521,8 |  |  | 1521,8 |  | 2205,6 | 2205,6 | 2343,4 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  | тыс. кв.м |  | 14759,22 |  |  |  | 14759,22 |  |  | 14759,22 | бюджет города Перми | 19647,3 | 19647,3 | 20875,3 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19647,3 | 19647,3 | 20875,3 |
| 1.1.1.3 | Содержание фонтанов | МКУ «Пермблагоустройство» |  | количество фонтанов, находящихся на содержании |  | шт. |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | бюджет города Перми | 7169,6 | 7169,6 | 7169,6 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7169,6 | 7169,6 | 7169,6 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 131306,6 | 131272,7 | 132158,9 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  | количество выполненных проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования | шт. |  | 1 |  |  |  | - |  |  | - | бюджет города Перми | 864,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 8802,4 | 9667,0 | 9667,0 |
|  |  |  |  |  | площадь выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования | тыс. кв.м |  | - |  |  |  | - |  |  | 26,7* |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9667,0 | 9667,0 | 9667,0 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9667,0 | 9667,0 | 9667,0 |
| 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Выполнение комплекса работ по строительству и реконструкции объектов озеленения общего пользования | МКУ «Пермблагоустройство» |  | количество принятых этапов проектно-изыскательских работ |  | шт. |  |  | 1 | - |  |  | - |  |  | бюджет города Перми | 702,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию |  | га |  |  | 0,36 | - |  |  | - |  |  |  | 5228,4 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5930,4 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5930,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Содержание искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» |  | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании |  | кв.м | 2989,0 |  |  | 2989,0 |  |  | 2989,0 |  |  | бюджет города Перми | 1066,8 | 1066,8 | 1066,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  |  | 502,0 |  |  | 502,0 |  |  | 502,0 |  |  |  | 147,1 | 147,1 | 147,1 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  |  | 4489,0 |  |  | 4489,0 |  |  | 4489,0 |  |  |  | 1602,3 | 1602,3 | 1602,3 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  |  | 1189,2 |  |  | 1189,2 |  |  | 1189,2 |  |  |  | 424,5 | 424,5 | 424,5 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  | 34512,0 |  |  | 34512,0 |  |  | 34512,0 |  |  |  | 12318,5 | 12318,5 | 12318,5 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  |  | 4880,0 |  |  | 4880,0 |  |  | 4880,0 |  |  |  | 1699,0 | 1699,0 | 1699,0 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  | 15410,0 |  |  | 15410,0 |  |  | 15410,0 |  |  |  | 5500,3 | 5500,3 | 5500,3 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  |  | 956,0 |  |  | 956,0 |  |  | 956,0 |  |  |  | 341,2 | 341,2 | 341,2 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  | кв.м | 64927,2 |  |  | 64927,2 |  |  | 64927,2 |  |  | бюджет города Перми | 23099,7 | 23099,7 | 23099,7 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23099,7 | 23099,7 | 23099,7 |
| 1.1.4.2 | Строительство инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ «Пермблагоустройство» |  | количество принятых этапов проектно-изыскательских работ |  | шт. | 1 |  |  | - |  |  | - |  |  | бюджет города Перми | 486,7 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23586,4 | 23099,7 | 23099,7 |
| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | администрация Дзержинского района |  | количество демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) |  | шт. | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | бюджет города Перми | 292,7 | 292,7 | 292,7 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 292,7 | 292,7 | 292,7 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 219,5 | 219,5 | 219,5 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  | 329,3 | 329,3 | 329,3 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 219,5 | 219,5 | 219,5 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 219,5 | 219,5 | 219,5 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  | шт. | 218 |  |  | 218 |  |  | 218 |  |  | бюджет города Перми | 1595,2 | 1595,2 | 1595,2 |
|  |  | администрация Дзержинского района | площадь демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) |  |  | кв.м | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | бюджет города Перми | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  |  |  | 25,3 |  |  | 25,3 |  |  | 25,3 |  |  |  | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  | кв.м | 250,3 |  |  | 250,3 |  |  | 250,3 |  |  | бюджет города Перми | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1661,5 | 1661,5 | 1661,5 |
| Итого по задаче 1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1661,5 | 1661,5 | 1661,5 |
| 1.1.6 | Задача. Предупреждение воздействия поверхностных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1 | Выполнение комплекса мероприятий по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной | МКУ «Пермблагоустройство» |  | протяженность отремонтированного берегоукрепления |  | км | 1,71 |  |  | - |  |  | - |  |  | бюджет города Перми | 14807,9 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14807,9 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14807,9 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 186959,8 | 165700,9 | 166587,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 186959,8 | 165700,9 | 166587,1 |

* Площадь сквера им. Розалии Землячки. Финансовое обеспечение показателя выполнено не в полном объеме, исполнение показателя непосредственного результата «Количество выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования» в объеме 26,7 тыс.кв.м планируется при выделении дополнительных средств из бюджета города Перми.

Приложение

к Финансированию

подпрограммы 1.1 «Озеленение

территории города Перми, 
в том числе путем создания парков и скверов» муниципальной программы

«Благоустройство и содержание

объектов озеленения общего

пользования и объектов ритуального назначения на территории

города Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

«Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов» муниципальной программы «Благоустройство и содержание

объектов озеленения общего пользования и объектов

ритуального назначения на территории города Перми»

Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул.Краснополянской,12, г.Пермь, район Свердловский |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.3.1. Выполнение комплекса работ по строительству и реконструкции объектов озеленения общего пользования |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | УВБ |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в Свердловском районе по ул.Краснополянской недостаточно благоустроенных зон для отдыха населения города Перми |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание благоустроенной зоны отдыха населения города Перми по ул.Краснополянской,12 |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь вновь созданного сквера составит 0,6 га |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2016 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 744,7 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 42,7,0 тыс.руб.; 2016 год – 702,0 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | бюджет города Перми – 744,7 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 42,7 тыс.руб.; 2016 год – 702,0 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |  |
|  | принятый заказчиком 1 этап выполненных проектно-изыскательских работ (инженерные изыскания) по строительству сквера по ул.Краснополянской,12) | шт. | 1 | 2015 |  |
|  | принятый заказчиком 2 этап выполненных проектно-изыскательских работ (проектно-сметная документация) | шт. | 1 | 2016 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | отсутствуют |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | преобразование территории по ул.Краснополянской,12 в зону повышенной привлекательности и комфорта, обеспечивающую круглогодичную посещаемость населения города Перми |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 09.10.2015 № 10 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | выполнение I этапа проектно-изыскательских работ (инженерные изыскания) |  |  | 2015 год |
|  |  | выполнение II этапа проектно-изыскательских работ (проектно-сметная документация) |  |  | 2016 год |

Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул.Шпалопропиточ- ной,4б, 6, г.Пермь, Дзержинский район |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.3.1. Выполнение комплекса работ по строительству и реконструкции объектов озеленения общего пользования |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | УВБ |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в Дзержинском районе по ул.Шпалопропиточной отсутствует благоустроенная зона отдыха населения города Перми |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание благоустроенной зоны отдыха населения города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь вновь созданного сквера составит 0,36 га |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2016 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 9536,585 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 4308,185 тыс.руб.; 2016 год – 5228,4 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | бюджет города Перми – 9536,585 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 4308,185 тыс.руб.; 2016 год – 5228,4 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | принятые заказчиком выполненные проектно-изыскательские работы | шт. | 1 |  | 2015 |
|  | принятые заказчиком выполненные строительно-монтажные работы | га | 0,36 |  | 2016 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | отсутствуют |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | преобразование территории по ул.Шпалопропиточной,4б, 6 в зону повышенной привлекательности и комфорта, обеспечивающую круглогодичную посещаемость населения города Перми |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 09.10.2015 № 10 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  | 2015 год |  |
|  |  | выполненные строительно-монтажные работы |  | 2016 год |  |

Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пешеходный переход из микрорайона Владимирский в микрорайон Юбилейный, г.Пермь, Свердловский район |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.4.2. Строительство инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | УВБ |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствует пешеходный переход через лог из микрорайона Владимирский в микрорайон Юбилейный |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание пешеходного перехода через лог из микрорайона Владимирский в микрорайон Юбилейный |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | длина вновь созданного пешеходного перехода составит 400 м |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2016 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 998,217 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 511,517 тыс.руб.; 2016 год – 486,7 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | бюджет города Перми – 998,217 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 511,517 тыс.руб.; 2016 год – 486,7 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | принятый заказчиком, выполненный 1 этап проектно-изыскательских работ (инженерные изыскания и проектно-сметная документация) | шт. | 1 |  | 2015 |
|  | принятый заказчиком 2 этап проектно-изыскательских работ (государственная экспертиза) | 1 | 1 |  | 2016 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | отсутствуют |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение прямого пешеходного сообщения, отвечающего нормативным требованиям, между микрорайонами Владимирский и Юбилейный |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 09.10.2015 № 10 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение I этапа проектно-изыскательских работ (инженерные изыскания и проектно-сметная документация) |  | 2015 год |  |
|  |  | выполнение II этапа проектно-изыскательских работ (государственная экспертиза) |  | 2016 год |  |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния 
и развитие объектов ритуального назначения» муниципальной программы

«Благоустройство и содержание объектов озеленения общего

пользования и объектов ритуального назначения на территории

города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Содержание объектов ритуального назначения |  | МКУ «Пермблагоустройство» | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производятся содержание и ремонт |  | шт. | 17 | 17 | 17 |  | бюджет города Перми | 34332,5 |  | 34332,5 |  | 34332,5 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34332,5 | 34332,5 |  | 34332,5 |  |
| 2.1.1.2 | Организация эвакуации умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  | количество эвакуированных умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельностью) | чел. | 5627 | 5627 | 5627 | бюджет города Перми |  | 4051,5 | 4051,5 |  | 4051,5 |  |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4051,5 | 4051,5 |  | 4051,5 |  |
| Итого по задаче 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38384,0 | 38384,0 |  | 38384,0 |  |
| 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Капитальный ремонт объектов ритуального назначения |  | МКУ «Пермблагоустройство» | количество объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства |  | шт. | 2 | 2 | 2 |  | бюджет города Перми | 11219,0 |  | 10972,5 |  | 7972,5 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11219,0 | 10972,5 |  | 7972,5 |  |
| Итого по задаче 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11219,0 | 10972,5 |  | 7972,5 |  |
| 2.1.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции объектов ритуального назначения |  | МКУ «Пермблагоустройство» | площадь кладбища, подготовленная под захоронения умерших |  | га | 12,7 | 20,7 | - | бюджет города Перми |  | 73727,8 | 22696,2 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 21476,0 | 29150,0 |  | 0,0 |  |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 95203,8 | 51846,2 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 73727,8 | 22696,2 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 21476,0 | 29150,0 |  | 0,0 |  |
| Итого по задаче 2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 95203,8 | 51846,2 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 73727,8 | 22696,2 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 21476,0 | 29150,0 |  | 0,0 |  |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 144806,8 | 101202,7 |  | 46356,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 123330,8 | 72052,7 |  | 46356,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 21476,0 | 29150,0 |  | 0,0 |  |

Приложение

к Финансированию

подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния 
и развитие объектов ритуального назначения» муниципальной

программы «Благоустройство и

содержание объектов озеленения

общего пользования и объектов

ритуального назначения на территории

города Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 2.1

«Восстановление нормативного состояния 
и развитие объектов ритуального назначения»

муниципальной программы «Благоустройство и содержание

объектов озеленения общего пользования и объектов

ритуального назначения города Перми»

Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | кладбище «Восточное», Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, Сылвенский тракт,15 |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 2.1.3.1. Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции объектов ритуального назначения |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель | УВБ |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | нехватка свободных земельных участков для захоронений умерших жителей. В настоящее время на действующих кладбищах Пермского городского округа практически исчерпан резерв земли для новых захоронений. Действующими кладбищами являются: «Северное», «Ново-Лядовское», «Банная гора (новое)», «Головановское», «Заозерское», однако они практически заполнены на 100 %. Учитывая, что количество захоронений в год составляет от 8000 до 9000 человек и динамика захоронений не изменяется, складывается чрезвычайная ситуация ввиду отсутствия свободных мест для захоронений |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечить возможность для захоронения умерших жителей города Перми традиционным способом (в землю) или путем их кремации и последующего захоронения в урнах в землю и в колумбариях |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь под захоронение умерших – 20,7 га, количество мест под захоронение умерших – 27600 ед. |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2005-2017 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2012-2017 годы |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 294197,18437 тыс.руб., в том числе: 2009 год – 25500,0 тыс.руб.; 2010 год – 24229,83 тыс.руб.; 2011 год – 19836,442 тыс.руб.; 2012 год – 17474,3 тыс.руб.; 2013 год – 49266,937 тыс.руб.; 2013 год – 2019,1 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2012 года); 2014 год – 70566,42 тыс.руб.; 2014 год – 167,57136 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2013 года); 2015 год – 13086,58401 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 20203,8 тыс.руб.; 2017 год – 51846,2 тыс.руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | бюджет города Перми – 242788,79637 тыс.руб.: 2009 год – 7500,0 тыс.руб.; 2010 год – 19971,442 тыс.руб.; 2011 год – 19836,442 тыс.руб.; 2012 год – 17474,3 тыс.руб.; 2013 год – 49266,937 тыс.руб.; 2013 год – 2019,1 (неиспользованные ассигнования 2012 года); 2014 год – 70566,42 тыс.руб.; 2014 год – 167,57136 (неиспользованные ассигнования 2013 года); 2015 год – 13086,58401 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 20203,8 тыс.руб.; 2017 год – 22696,2 тыс.руб.; бюджет Пермского края – 51408,388 тыс.руб.: 2009 год – 18000,0 тыс.руб.; 2010 год – 4258,388 тыс.руб.; 2017 год – 29150,0 тыс.руб. |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | принятый заказчиком I этап строительства (подъездная дорога, земляные работы по планировке территории – 59920 куб.м, трансформаторная подстанция – 1 шт., сети электроснабжения – 9030 м, сети водоснабжения и канализации – 3385 м, арт.скважины – 1 шт., водонапорная башня – 1 шт., очистные сооружения – 1 шт., ограждение – 10500 м, озеленение – 10500 кв.м, мусоросборники – 2 шт., гараж на 25 машин, административно-бытовой корпус) | шт. | 1 | 2011 |
|  | принятая заказчиком проектно-сметная документация (внесение изменений) | шт. | 1 | 2012 |
|  | принятый заказчиком II этап строительства (котлован под монтаж фундаментов здания крематория 215 куб.м) | шт. | 1 | 2013 |
|  | принятый заказчиком III этап строительства (надземная часть здания крематория - 1948 куб.м) | шт. | 1 | 2014 |
|  | принятый заказчиком IV этап строительства (общественный туалет, благоустройство вокруг здания крематория – сети наружного освещения) | шт. | 1 | 2017 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | имеется |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | уменьшение социальной напряженности, связанной с нехваткой мест под захоронение умерших, в связи с увеличением площадей под захоронение умерших на 20,7 га |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 09.10.2015 № 10 |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | выполнение I этапа строительства |  | 2005-2011 годы |
|  |  | разработка проектно-сметной документации (внесение изменений) |  | 2012 год |
|  |  | выполнение II этапа строительства |  | 2013 год |
|  |  | выполнение III этапа строительства |  | 2014 год |
|  |  | выполнение IV этапа строительства |  | 2015 год |
|  |  | выполнение V этапа строительства |  | 2016 год |
|  |  | выполнение VI этапа строительства |  | 2017 год |

Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | кладбище «Северное», Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 2.1.3.1. Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции объектов ритуального назначения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | УВБ |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | нехватка свободных земельных участков для захоронений умерших жителей города Перми. В настоящее время на действующих кладбищах Пермского городского округа практически исчерпан резерв земли для новых захоронений. Действующими кладбищами являются: «Северное», «Ново-Лядовское», «Банная гора (новое)», «Головановское», «Заозерское», однако они практически заполнены на 100 %. Учитывая, что количество захоронений в год составляет от 8000 до 9000 человек и динамика захоронений не изменяется, в настоящее время складывается чрезвычайная ситуация ввиду отсутствия свободных мест для захоронений |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечить возможности для захоронения умерших жителей города Перми, площадь под захоронение умерших – 0,7 га |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь под захоронение умерших – 0,7 га, количество мест под захоронение умерших – 933 ед. |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015-2017 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 43362,848 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 1402,848 тыс.руб.; 2016 год – 41960,0 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | бюджет города Перми – 43362,848 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 1402,848 тыс.руб.; 2016 год – 41960,0 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | принятая заказчиком проектно-сметная документация | шт. | 1 |  | 2015 |
|  | принятый заказчиком I этап реконструкции (вырубка, вывоз леса) | шт. | 1 |  | 2016 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | отсутствует |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | уменьшение социальной напряженности, связанной с нехваткой мест под захоронение умерших в связи с увеличением площадей под захоронение умерших, на 0,7 га |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 09.10.2015 № 10 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации |  | 2015 год |  |
|  |  | выполнение I этапа строительства |  | 2016 год |  |

Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | кладбище «Банная гора (новое)», Пермский край, город Пермь, район Орджоникидзевский, ул.Цимлянская |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 2.1.3.1. Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции объектов ритуального назначения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | УВБ |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | нехватка свободных земельных участков для захоронений умерших жителей города Перми. В настоящее время на действующих кладбищах городского округа Пермь практически исчерпан резерв земли для новых захоронений. Действующими кладбищами являются: «Северное», «Ново-Лядовское», «Банная гора (новое)», «Головановское», «Заозерское», однако они практически заполнены на 100 %. Учитывая, что количество захоронений в год составляет от 8000 до 9000 человек и динамика захоронений не изменяется, в настоящее время складывается чрезвычайная ситуация ввиду отсутствия свободных мест для захоронений |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | подготовка свободной площади (6,7 га) под захоронение умерших |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь под захоронение умерших – 6,7 га, количество мест под захоронение умерших – 8933 ед. |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2016 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015-2016 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 77600,46774 тыс.руб., в том числе: 2013 год – 9357,03548 тыс.руб.; 2014 год – 27062,28502 тыс.руб.; 2014 год – 4619,26222 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2013 года); 2015 год – 3517,0 тыс.руб.; 2015 год – 4,88502 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 33040,0 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 77600,46774 тыс.руб., в том числе: из бюджета города Перми: 2013 год – 9357,03548 тыс.руб.; 2014 год – 27062,28502 тыс.руб.; 2014 год – 4619,26222 (неиспользованные ассигнования 2013 года); 2015 год – 3517,0 тыс.руб.; 2015 год – 4,88502 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 11564,0 тыс.руб.; из бюджета Пермского края: 2016 год – 21476,0 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | принятая заказчиком проектно-сметная документация | шт. | 1 |  | 2013 |
|  | принятый заказчиком I этап реконструкции (вырубка и вывоз леса) | шт. | 1 |  | 2013 |
|  | принятый заказчиком II этап реконструкции (завоз, планировка и уплотнение грунта, металлическое ограждение) | шт. | 1 |  | 2014 |
|  | принятый заказчиком III этап реконструкции (завоз, планировка и уплотнение грунта) | шт. | 1 |  | 2015 |
|  | принятый заказчиком IV этап реконструкции (устройство дорожек и проездов из асфальтобетона) | шт. | 1 |  | 2016 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | имеется |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | уменьшение социальной напряженности, связанной с нехваткой мест под захоронение умерших в связи с увеличением площадей под захоронение умерших, на 6,7 га |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 09.10.2015 № 10 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации |  | 2013 год |  |
|  |  | выполнение I этапа строительства |  | 2013 год |  |
|  |  | выполнение II этапа реконструкции |  | 2014 год |  |
|  |  | выполнение III этапа реконструкции |  | 2015 год |  |
|  |  | выполнение IV этапа реконструкции |  | 2016 год |  |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной

программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения

общего пользования и объектов ритуального назначения

на территории города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата реализации программы | Ед.изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение местами отдыха населения города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество объектов озеленения общего пользования, приведенных в нормативное состояние (нарастающим итогом) | шт. | 21 | 21 | 22 |
| 1.1 | Подпрограмма. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (га) | 100,0 (347,206) | 100,0 (347,206) | 100,0 (347,206) |
|  | Доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании, от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | % (тыс.кв.м) | 100,0 (14759,22) | 100,0 (14759,22) | 100,0 (14759,22) |
|  | Доля фонтанов на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества действующих фонтанов | % (шт.) | 100 (10) | 100 (10) | 100 (10) |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен капитальный ремонт, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (тыс.кв.м) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,07 (26,7) |
| 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |  |  |  |  |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (га) | 0,001 (0,36) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |
| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |
|  | Доля площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общей площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | % (кв.м) | 100 (64807,22) | 100 (64807,22) | 100 (64807,22) |
| 1.1.6 | Задача. Предупреждение воздействия поверхностных вод |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности отремонтированного берегоукрепления набережной от общей протяженности планируемого ремонта берегоукрепления набережной | % км | 85,4 (1,71) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |
| 2. | Цель. Обеспечение местами под захоронение умерших жителей города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | год | 1,8 | 5,0 | 4,0 |
| 2.1 | Подпрограмма. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |
|  | Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества объектов ритуального назначения | % (шт.) | 100 (17) | 100 (17) | 100 (17) |
|  | Доля умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельностью), от общего количества умерших, подлежащих эвакуации | % (чел.) | 100 (5627) | 100 (5627) | 100 (5627) |
| 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения |  |  |  |  |
|  | Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства объектов ритуального назначения, от общего количества объектов ритуального назначения на территории города Перми | % (шт.) | 5,9 (1) | 5,9 (1) | 5,9 (1) |
| 2.1.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |  |  |  |  |
|  | Доля площади объектов ритуального назначения на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству и реконструкции в текущем периоде, от общей площади объектов ритуального назначения на территории города Перми | % (га) | 34,5 (12,7) | 21,1 (20,7) | 0,0 (0,0) |

Приложение

к Таблице показателей конечного

результата муниципальной

программы «Благоустройство

и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов

ритуального назначения на

территории города Перми»

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы 
«Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования 
и объектов ритуального назначения на территории города Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество объектов озеленения общего пользования, приведенных в нормативное состояние (нарастающим итогом) | ед. | - | сумма объектов озеленения общего пользования, приведенных в нормативное состояние с 2008 г. | - | акты выполненных работ | вторичный | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % | - | Дпл.оо = Поос х 100 %/ Поо | Поос – площадь объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании; Поо – общая площадь объектов озеленения общего пользования | технические и кадастровые паспорта объектов озеленения общего пользования | вторичный | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании, от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | % | - | Дплв = Плгвн х 100 %/ Пглв | Плгвн – площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании; Плгв – общая площадь пустошей, логов и водоохранных зон | информация от территориальных органов администрации города Перми | вторичный | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля фонтанов на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества действующих фонтанов | % | - | Дф = Кфн х 100 %/ Кдф | Кфн – количество фонтанов, находящихся на содержании; Кдф – общее количество действующих фонанов | информация от МКУ «Пермблагоустройство» | вторичный | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен капитальный ремонт, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % | - | Дкроо = Пкроо х 100 %/ Поо | Пкроо – площадь объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которой выполнен капитальный ремонт; Поо – общая площадь объектов озеленения общего пользования | информация от МКУ «Пермблагоустройство» | вторичный | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % | - | Дрсоо = Прсоо х 100 %/ Поо | Прсоо – площадь объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству; Поо – общая площадь объектов озеленения общего пользования | информация от МКУ «Пермблагоустройство» | вторичный | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общей площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | % | - | Диис = Пиисс х 100 %/ Пиис | Пиисс – площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание Пиис – общая площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | информация от территориальных органов администрации города Перми | вторичный | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Доля протяженности отремонтированного берегоукрепления набережной от общей протяженности планируемого ремонта берегоукрепления набережной | % | - | Дрб = Прб х 100 %/ Порб | Прб – протяженность отремонтированного берегоукрепления набережной; Порб – общая протяженность планируемого ремонта берегоукрепеления набережной | информация от МКУ «Пермблагоустройство» | вторичный | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | год | - | Клвз = Пз/Рз/Кзг | Пвз – площадь под захоронение умерших на территории кладбищ города Перми, открытых для захоронений и подзахоронений; Рз – размер захоронения; Кзг – среднее количество захоронения в год | информация от ПМУП «Ритуальные услуги» | вторичный | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества объектов ритуального назначения | % | - | Дорн = Корн х 100 %/ Коорн | Корн – количество объектов ритуального назначения, находящихся на содержании Коорн – общее количество объектов ритуального назначения | информация от МКУ «Пермблагоустройство» (акты) | вторичный | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Доля умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельностью), от общего количества умерших, подлежащих эвакуации из жилых помещений при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию, а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест | % | - | Дуэ = Куэ х 100 %/ Коуэ, | Куэ – количество умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест; Коуэ – общее количество умерших, подлежащих эвакуации из жилых помещений при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию, а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест | информация от МКУ «Пермблагоустройство» (акты) | вторичный | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства объектов ритуального назначения, от общего количества объектов ритуального назначения на территории города Перми | % | - | Дкрорн = Ккрорн х 100 %/ Корн | Ккрорн – количество объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства объектов ритуального назначения; Корн – общее количество объектов ритуального назначения на территории города Перми | информация от МКУ «Пермблагоустройство» (акты) | вторичный | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Доля площади объектов ритуального назначения на территории города Перми, в отношении которой выполнены работы по строительству и реконструкции в текущем периоде, от общей площади объектов ритуального назначения на территории города Перми | % | - | Дсрорн = Ксрорн х 100 %/ Корн | Ккрорн – количество объектов ритуального назначения на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству и реконструкции в текущем периоде; Корн – общее количество объектов ритуального назначения на территории города Перми | информация от МКУ «Пермблагоустройство | вторичный | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |