20.10.2015

845

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края 
от 11 марта 2014 г. № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми».

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 20 октября 2014 г. № 749 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде»;

от 26 мая 2015 г. № 310 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 20.10.2014 № 749 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми»;

от 19 августа 2015 г. № 572 «О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде, утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2014 № 749»;

от 24 сентября 2015 г. № 673 «О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде, утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2014 
№ 749».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Перми

от 20.10.2015 № 845

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных

домах города Перми»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми» |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее – ДЖКХ) |  |  |
| 4 | Участники программы | муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба» (далее – МКУ «Городская коммунальная служба») |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | в рамках Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края», вступившего в силу с 28 марта 2014 г., создается новая система капитального ремонта, которая устанавливает правовые и организационные основы своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, регулирует порядок накопления, учета и целевого использования денежных средств, предназначенных для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Перми. Всего в городе 6231 многоквартирных домов, из них 408 многоквартирных домов признаны аварийными, 178 многоквартирных дома, в которых менее 3-х квартир, 15 многоквартирных домов блочной застройки и 155 многоквартирных домов с процентом износа выше 70%. Капитальному ремонту подлежат 5475 многоквартирных домов в период с 2014 года по 2044 год, в период с 2014 по 2017 годы предусмотрен капитальный ремонт 3491 многоквартирного дома, с 2013 по 2015 годы отремонтировано 320 многоквартирных домов |  |  |
| 6 | Цель программы | проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми. 1.1.1. Исполнение обязанностей собственника помещений по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2016-2018 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы): | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе: | 79075,700 | 86669,200 | 86890,100 |
|  | бюджет города Перми | 79075,700 | 86669,200 | 86890,100 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе: | 79075,700 | 86890,100 | 86890,100 |
|  | бюджет города Перми | 79075,700 | 86890,100 | 86890,100 |
| 10 | Показатели конечного результата цели программы с указанием значений по годам реализации программы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | общее количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт (ед.) | 409 | 430 | 187 |
|  | доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов (%) | 11,7 | 18,6 | 21,6 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества

в многоквартирных домах города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми | бюджет города Перми | 79075,700 | 86669,200 | 86669,200 |
| 1.1.1 | Задача. Исполнение обязанностей собственника помещений по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности |  | 79075,700 | 86669,200 | 86669,200 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 79075,700 | 86669,200 | 86669,200 |
|  |  | бюджет города Перми | 79075,700 | 86669,200 | 86669,200 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 79075,700 | 86669,200 | 86669,200 |
|  |  | бюджет города Перми | 79075,700 | 86669,200 | 86669,200 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 «Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений

в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми» муниципальной программы

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Исполнение обязанностей собственника помещений по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | МКУ «Городская коммунальная служба» |  | площадь помещений муниципальной собственности, за которую уплачиваются взносы на капитальный ремонт | тыс.кв.м | 869,345 | 872,274 | 872,274 | бюджет города Перми | 79075,700 | 86669,200 | 86669,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 79075,700 | 86669,200 | 86669,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 79075,700 | 86669,200 | 86669,200 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 79075,700 | 86669,200 | 86669,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 79075,700 | 86669,200 | 86669,200 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 79075,700 | 86669,200 | 86669,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 79075,700 | 86669,200 | 86669,200 |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата

муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества

в многоквартирных домах города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показатели конечного результата программы | Ед.изм. | Значения показателей конечного результата программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  |  |  |  |
|  | общее количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт | ед. | 409 | 430 | 187 |
|  | доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов | % | 11,7 | 18,6 | 21,6 |
| 1.1 | Подпрограмма. Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Исполнение обязанностей собственника помещений по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности |  |  |  |  |
|  | доля оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | % | 100 | 100 | 100 |

Приложение

к Таблице показателей конечного

результата муниципальной программы

«Капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирных

домах города Перми»

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества

в многоквартирных домах города Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт | ед. | постановление Правительства Пермского края от 24.04.2014 № 288-п | нерасчетный показатель | - | информация технических заказчиков | запрос информации у технических заказчиков | ежегодно до 25 декабря отчетного периода |
| 2 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов | % | - |  | Дмкд – доля многоквартирных домов в городе Перми, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта; Кмкд – количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах; Кзаяв. – количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Рассчитывается как процентное отношение количества многоквартирных домов, в которых осуществлен капитальный ремонт общего имущества, к общему количеству многоквартирных домов, требующих капитального ремонта | информация технических заказчиков | запрос информации у технических заказчиков | ежегодно до 25 декабря отчетного периода |
| 3 | Доля оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | % | - | К1 мун.пл. Д мун.пл. = --------------- К2 мун.пл. х 100 % | Д мун.пл. – доля оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности; К1 мун. пл. – оплаченная доля взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности; К2 мун. пл. – муниципальная доля собственности в многоквартирных домах города Перми | платежные поручения | запрос информации в департаменте имущественных отношений администрации города Перми | ежемесячно |