Об утверждении муниципальной
программы «Развитие системы
жилищно-коммунального
хозяйства в городе Перми»

20.10.2015

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 
«Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми».

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 20 октября 2014 г. № 750 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»;

от 15 декабря 2014 г. № 979 «О внесении изменений в муниципальные программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 18.10.2013 № 892, «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства 
в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2014 № 750»;

от 30 декабря 2014 г. № 1084 «О внесении изменений в муниципальные программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 18.10.2013 № 892, «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства 
в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2014 № 750»;

от 24 марта 2015 г. № 151 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 20.10.2014 № 750»;

от 07 мая 2015 г. № 248 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 20.10.2014 № 750»;

от 23 июня 2015 г. № 395 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 20.10.2014 № 750»;

от 03 августа 2015 г. № 517 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 20.10.2014 № 750».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми 	Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Перми

от 20.10.2015 № 855

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» (далее – программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее – ДЖКХ) |  |  |
| 4 | Участники программы | администрация Индустриального района города Перми; администрация Дзержинского района города Перми; администрация Кировского района города Перми; администрация Ленинского района города Перми; администрация Мотовилихинского района города Перми; администрация поселка Новые Ляды города Перми; администрация Орджоникидзевского района города Перми; администрация Свердловского района города Перми; муниципальное казенное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» (далее – МКУ «СОИИ»); управление информационных технологий администрации города Перми; муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба» (далее – МКУ «ГКС»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» (далее – МКУ «БДР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района» (далее – МКУ «БИР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» (далее – МКУ «БКР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района» (далее – МКУ «БЛР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» (далее – МКУ «БМР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» (далее – МКУ «БОР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Свердловского района» (далее – МКУ «БСР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» (далее – МКУ «БпНЛ»); департамент социальной политики администрации города Перми (далее – ДСП); управление жилищных отношений администрации города Перми (далее – УЖО) |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации | жилищно-коммунальное хозяйство – одна из важнейших сфер, без которой на современном этапе невозможна жизнедеятельность города. Важным критерием качества жилищного фонда является его благоустройство и, как следствие, уровень комфорта. Коммунальное хозяйство обеспечивает водоснабжение и водоотведение, снабжение теплом, газом, электроэнергией как граждан, так и производственную сферу. Протяженность водопроводных сетей составляет 1182,44 км. Большая часть трубопроводов изготовлена из чугуна (64 %) и стали (34 %), доля трубопроводов из полимерных материалов составляет ~ 2 %. Износ водопроводных сетей составляет около 76 %. Общая протяженность сетей водоотведения составляет 1122,14 км. Состояние сетей канализации характеризуется высокой степенью износа (более 80 %). Большинство магистральных железобетонных коллекторов выработало ресурс и подверглось значительной деструкции вследствие газовой коррозии – износ магистральных коллекторов составляет 80 %. Кроме этого, в настоящее время существуют территории, на которых не создана возможность подключения к услуге газоснабжения, что является негативным фактором, влияющим на удовлетворенность населения условиями проживания. Состояние набережной реки Камы не позволяет в полном объеме использовать ее территорию для массового отдыха населения города Перми, в соответствии с чем возникает потребность в продолжении ее реконструкции. Состояние сферы обращения с отходами: ежегодно на территории города Перми образуется порядка 400 тыс. тонн твердых бытовых отходов (далее – ТБО). Внедрение рыночного механизма в экономику, возложение бремени расходов за сбор, вывоз и утилизацию отходов на отходообразователей, изменение морфологического состава отходов (увеличение доли полимеров с 2-3 % до 15-20 %, запрет на повторное использование стеклотары) ведут к образованию несанкционированных свалок. За период 2012-2014 годов на территории города Перми с несанкционированных свалок ликвидировано 179,157 тыс. тонн отходов, в том числе со свалки, расположенной по ул.Делегатской, вывезено 90,143 тыс.тонн древесных отходов. Резерв основного муниципального полигона ТБО «Софроны» будет исчерпан к 2018 году. Вблизи существующего полигона определен земельный участок под строительство нового полигона ТБО «Софроны-2». В настоящее время проводятся работы по регистрации прав на земельный участок. В городе Перми созданы и функционируют 37 информационно-консультационных пунктов на базе территориальных общественных самоуправлений и общественных центров города Перми (в 2015 году открыт новый центр в поселке Новые Ляды). За время их существования предоставлено более 9000 консультаций гражданам. Увеличивается доля удовлетворительно решенных проблем при консультировании – в 2015 году около 90 % консультаций оказывается практическая помощь в решении возникших проблем, по остальным даются разъяснения. На базе информационно-консультационных пунктов формируются полноценные отраслевые центры общественного контроля, которые становятся действенным механизмом, влияющим на ситуацию во взаимоотношениях с управляющими многоквартирными домами (далее – МКД) организациями, инструментом защиты законных прав и интересов собственников помещений. Таким образом планируется продолжать поддержку сети информационно-консультационных пунктов на базе территориальных общественных самоуправлений и общественных центров города Перми. В сфере управления МКД остаются объективно существующие проблемы долгосрочного характера, а также появляются новые: не задействован в полной мере институт собственников помещений как заказчик работ и услуг; неэффективно работают недавно созданные Советы МКД и их председатели ввиду отсутствия опыта работы, правовой неграмотности, общей неподготовленности и социальной пассивности населения в вопросах участия в управлении МКД, принятии решений, касающихся общего имущества в МКД и оплаты жилищных и коммунальных услуг; недостаточно эффективны механизмы контроля за деятельностью управляющих МКД организаций со стороны жителей и органов местного самоуправления, конфликтность в отношениях собственников с управляющими компаниями и собственников внутри товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ), что создает предпосылки для социальной нестабильности; ускоренная трансформация законодательства, требующая постоянной разъяснительной работы с населением, в том числе упреждающего характера: это вопросы, связанные с новыми правилами проведения капитального ремонта, лицензированием управляющих компаний. Практические мероприятия: в целях реализации на территории города Перми эффективных коммуникационных ресурсов для взаимодействия власти с населением на территории города в 2016-2018 годы планируется продолжить практику информирования населения города в средствах массовой информации в целях пропаганды соблюдения жилищного законодательства; ввиду того, что важным является формирование активной гражданской деятельности объединений собственников помещений многоквартирных домов и воспитание «собственника» помещения с ранних лет, в целях обеспечения развития рынка качественных жилищных услуг и эффективного контроля над сохранением качества продукта, производимого внешними поставщиками, на территории города в 2016-2018 годы планируется проведение мероприятий, направленных на формирование интереса к жилищно-коммунальной сфере и грамотности потребителя жилищно-коммунальных услуг у молодых жителей города Перми; обеспечение эффективного контроля деятельности управляющих организаций через реализацию возможностей проведения по обращениям собственников жилья проверок исполнения договоров управления (часть 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации) в соответствии с Порядком проведения внеплановых проверок деятельности управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, утвержденным решением Пермской городской Думы от 28 января 2014 г. № 12, и осуществление муниципального жилищного контроля (статья 20 Жилищного кодекса Российской Федерации) в соответствии с Административным регламентом осуществления муниципального жилищного контроля на территории города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми от 30 июля 2013 г. № 625, а также развитие общественного мониторинга деятельности управляющих организаций также являются важными направлениями работы в сфере обеспечения эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми. В настоящей программе предложен ряд мер по развитию отрасли, позволяющих достигнуть поставленные цели и задачи |  |  |
| 6 | Цель программы | создание комфортной среды проживания в городе Перми |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры. 1.1.1. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры. 1.1.2. Преобразование территории набережной реки Камы. 1.1.3. Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми. 1.2. Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами. 1.2.1. Экономическое стимулирование организаций, осуществляющих сортировку твердых бытовых отходов (далее – ТБО). 1.2.2. Строительство комплексов по переработке ТБО с использованием механизмов муниципально-частного партнерства. 1.2.3. Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований законодательства. 1.3. Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми. 1.3.1. Информационное, методическое, консультационное и обучающее сопровождение процесса управления МКД. 1.3.2. Создание и внедрение эффективного механизма контроля деятельности управляющих организаций и муниципального жилищного контроля. 1.3.3. Внедрение стандарта деятельности по управлению многоквартирными домами. 1.3.4. Повышение благоустройства территории города Перми. 1.4. Содержание объектов инженерной инфраструктуры. 1.4.1. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в том числе бесхозяйных объектов. 1.4.2. Создание и внедрение эффективного механизма контроля деятельности управляющих организаций и муниципального жилищного контроля |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2016-2018 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе: | 506449,800 | 612054,300 | 477076,900 |
|  | бюджет города Перми | 506449,800 | 612054,300 | 477076,900 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе: | 267128,700 | 372732,000 | 237754,600 |
|  | бюджет города Перми | 267128,700 | 372732,000 | 237754,600 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе: | 23306,900 | 23306,900 | 23306,900 |
|  | бюджет города Перми | 23306,900 | 23306,900 | 23306,900 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс.руб.), в том числе: | 173057,400 | 173058,600 | 173058,600 |
|  | бюджет города Перми | 173057,400 | 173058,600 | 173058,600 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс.руб.), в том числе: | 42956,800 | 42956,800 | 42956,800 |
|  | бюджет города Перми | 42956,800 | 42956,800 | 42956,800 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | Удовлетворенность населения организацией полноты и качества оказания жилищно-коммунальных услуг, % | 55,8 | 55,8 | 55,8 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

| Код | Наименование цели, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание комфортной среды проживания в городе Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | бюджет города Перми | 267128,700 | 372732,000 | 237754,600 |
| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры |  | 181286,200 | 372732,000 | 237754,600 |
| 1.1.2 | Задача. Преобразование территории набережной реки Камы |  | 85842,500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3 | Задача. Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами | бюджет города Перми | 23306,900 | 23306,900 | 23306,900 |
| 1.2.1 | Задача. Экономическое стимулирование организаций, осуществляющих сортировку твердых бытовых отходов (далее – ТБО) |  | 5000,000 | 5000,000 | 5000,000 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство комплексов по переработке ТБО с использованием механизмов муниципально-частного партнерства |  | 763,400 | 763,400 | 763,400 |
| 1.2.3 | Задача. Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований законодательства |  | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми | бюджет города Перми | 173057,400 | 173058,600 | 173058,600 |
| 1.3.1 | Задача. Информационное, методическое, консультационное и обучающее сопровождение процесса управления МКД |  | 4373,100 | 4373,100 | 4373,100 |
| 1.3.2 | Задача. Создание и внедрение эффективного механизма контроля деятельности управляющих организаций и муниципального жилищного контроля |  | 58932,800 | 58934,000 | 58934,000 |
| 1.3.3 | Задача. Внедрение стандарта деятельности по управлению многоквартирными домами |  | 1751,500 | 1751,500 | 1751,500 |
| 1.3.4 | Задача. Повышение благоустройства территории города Перми |  | 108000,000 | 108000,000 | 108000,000 |
| 1.4 | Подпрограмма. Содержание объектов инженерной инфраструктуры | бюджет города Перми | 42956,800 | 42956,800 | 42956,800 |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в том числе бесхозяйных объектов |  | 31730,200 | 31730,200 | 31730,200 |
| 1.4.2 | Задача. Создание и внедрение эффективного механизма контроля деятельности управляющих организаций и муниципального жилищного контроля |  | 11226,600 | 11226,600 | 11226,600 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 506449,800 | 612054,300 | 477076,900 |
|  |  | бюджет города Перми | 506449,800 | 612054,300 | 477076,900 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 506449,800 | 612054,300 | 477076,900 |
|  |  | бюджет города Перми | 506449,800 | 612054,300 | 477076,900 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности системы водоснабжения и водоотведения | ДЖКХ | реконструкция КНС-1 | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 50227,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по реконструкции системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 50227,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ДЖКХ | муниципальный контракт по авторскому надзору (2 очередь) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 87,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | разработанная ПСД 3-й очереди строительства ГРК (в том числе проведение землеустроительных работ) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 28590,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | акт выполненных работ по строительству 3-й очереди (1 этап)* | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 188986,400 | 100502,500 |
|  |  |  | акт выполненных работ по строительству 3-й очереди (2 этап)* | ед. | - | - | 1 |  |  |  |  |
|  |  | итого по расширению и реконструкции 2 и 3 очереди канализации города Перми |  | ед. | 2 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 28677,600 | 188986,400 | 100502,500 |
|  |  | ДЖКХ | ПСД на строительство сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Заозерье для земельных участков многодетных семей | ед | 1 | - | - | бюджет города Перми | 7677,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | акт выполненных работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения, 1 этап (реконструкция водовода) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 46857,000 | 0,000 |
|  |  |  | акт выполненных работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения, 2 этап | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 54913,300 |
|  |  | итого по строительству сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона Заозерье для земельных участков многодетных семей |  | ед. | - | 1 | 1 | бюджет города Перми | 7677,300 | 46857,000 | 54913,300 |
|  |  | ДЖКХ | акт выполненных работ по строительству II очереди (2 этап) III очереди канализационной сети | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми | 21305,400 | 25000,000 | 0,000 |
|  |  | итого по строительству канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми |  | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми | 21305,400 | 25000,000 | 0,000 |
|  |  | ДЖКХ | ПСД по строительству водопроводных сетей | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 863,900 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность построенных сетей | п.км | - | 7,7 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 32455,500 | 0,000 |
|  |  |  | муниципальный контракт по авторскому надзору | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 64,900 | 0,000 |
|  |  |  | обеспечение документационного сопровождения для ввода объекта в эксплуатацию | ед. | - | 2 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 853,800 | 0,000 |
|  |  | итого по строительству водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми |  | ед. | - | 5 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 34238,100 | 0,000 |
|  |  | ДЖКХ | протяженность построенной сети | п.км | - | 3,2 | - | бюджет города Перми | 7000,000 | 15155,000 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность демонтированной сети | п.км | 2,2 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный контракт по авторскому надзору | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 44,300 | 0,000 |
|  |  |  | обеспечение документационного сопровождения для ввода объекта в эксплуатацию | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 182,600 | 0,000 |
|  |  | итого по строительству водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми |  | ед. | - | 2 | - | бюджет города Перми | 7000,000 | 15381,900 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 114888,100 | 310463,400 | 155415,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 114888,100 | 310463,400 | 155415,800 |
| 1.1.1.2 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в системе газоснабжения | ДЖКХ | протяженность построенных газопроводов | км | 10,1 | 10,6 | 12,5 | бюджет города Перми | 48016,200 | 47031,900 | 66773,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 48016,200 | 47031,900 | 66773,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 48016,200 | 47031,900 | 66773,300 |
| 1.1.1.3 | Муниципальная поддержка газификации жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки | ДЖКХ | количество получателей поддержки газификации жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки | чел. | 51 | 51 | 51 | бюджет города Перми | 4080,000 | 4080,000 | 4080,000 |
| Всего по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 4080,000 | 4080,000 | 4080,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4080,000 | 4080,000 | 4080,000 |
| 1.1.1.4 | Исполнение обязанностей муниципального заказчика-застройщика при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности систем коммунальной инфраструктуры | ДЖКХ | исполнение обязанностей по уплате земельного налога по объектам капитальных вложений систем коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, водоотведения) | кв.м | 33890 | 33890 | 33890 | бюджет города Перми | 2029,600 | 2029,600 | 2029,600 |
|  |  |  | исполнение обязанностей по уплате земельного налога по объектам капитальных вложений систем коммунальной инфраструктуры (объекты газоснабжения) | кв.м | 810044 | 810044 | 810044 | бюджет города Перми | 6159,000 | 6159,000 | 6159,000 |
|  |  |  | мероприятия по обеспечению ввода в эксплуатацию и оформления в муниципальную собственность объектов бюджетных инвестиций систем коммунальной инфраструктуры | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 6113,300 | - 2968,100 | - 3296,900 |
|  |  |  | канализационные сети в микрорайоне Кислотные дачи | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 4129,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | обеспечение ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей | км | 17,9 | 24,9 | 13,5 | бюджет города Перми | - 1983,800 | - 2968,100 | - 3296,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 14301,900 | 11156,700 | 11485,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14301,900 | 11156,700 | 11485,500 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 181286,200 | 372732,000 | 237754,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 181286,200 | 372732,000 | 237754,600 |
| 1.1.2 | Задача. Преобразование территории набережной реки Камы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Капитальный ремонт набережной реки Камы | ДЖКХ | акт выполненных работ (КС-11) по капитальному ремонту набережной реки Камы (участок от Кафедрального собора до насосной станции, I очередь, 2 этап) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 85842,500 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 85842,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 85842,500 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 85842,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 85842,500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3 | Задача. Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Корректировка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми до 2022 года (далее – Программа ком-плексного развития)* | ДЖКХ | откорректированная Программа комплексного развития | ед. | - | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 267128,700 | 372732,000 | 237754,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 267128,700 | 372732,000 | 237754,600 |

----------------------------------

* Состав этапов работ и технические параметры будут определены после завершения работ по проектированию.

Приложение

к финансированию подпрограммы 1.1

«Модернизация и комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры»

муниципальной программы

«Развитие системы жилищно-коммунального

хозяйства в городе Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | канализационный напорный коллектор, канализационные насосные станции КНС-1, КНС-2 (микрорайон Крым) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство и реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в соответствии с актом проверки соблюдения требований водного законодательства Российской Федерации Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Пермскому краю от 26 июня 2007 г. № 08-02/10-07 в настоящее время в микрорайоне Крым Кировского района города Перми очистные сооружения канализации находятся в аварийном состоянии, степень очистки сточных вод не отвечает требованиям водного законодательства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | организация водоотведения жилых домов микрорайона Крым Кировского района города Перми, очистка сточных вод до нормативного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | КНС-1: 2000 куб.м/сутки; КНС-2: 6000 куб.м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2011-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | срок ввода в эксплуатацию на текущий момент не определен, в связи с невозможностью поэтапного ввода объекта в эксплуатацию (проектом бюджета на 2015 и плановый период 2016-2017 годов финансирование 2 этапа не предусмотрено) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 2011 год – 1780,344 тыс.руб.; 2012 год – 3675,645 тыс.руб.; 2014 год – 39 378,959 тыс.руб.; 2015 год – 65096,800 тыс.руб.; 2016 год – 50227,800 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 5455,989 |  | 39378,959 | 65096,800 |  | 50227,800 |  |
|  |  | всего | 5455,989 |  | 39378,959 | 65096,800 |  | 50227,800 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность сети, п.км |  |  |  | 8,0 |  |  |  |
|  |  | количество реконструированных КНС, шт. |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | проложенная канализационная сеть протяженностью 8 п.км, реконструированные КНС-1 (1 этап) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | проектно-сметная документация (далее – ПСД) в стадии корректировки |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение очистки 5626,4 куб.м/сутки сточных вод микрорайона Крым Кировского района города Перми до нормативного качества, предусмотренного гигиеническими нормативами ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», Методическими указаниями МУ 2.1.5.800-99 «Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод» |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  | 2014 |  |  |
|  |  | строительство сетей водоотведения, реконструкция канализационных напорных станций |  |  |  |  | 2014-2016 |  |  |

Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | мостовой переход через реку Егошиху в составе объекта «Главный разгрузочный коллектор», вентиляционные киоски шахт главного разгрузочного коллектора. ГРК (II очередь). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | ГРК (II очередь) предназначен в основном для транспортировки стоков от РНС-2 «Мотовилиха», одной из самых крупных станций города, обеспечивающей перекачку стоков от левобережной части Мотовилихинского и Орджоникидзевского района. Транзитные переключения существующих коллекторов позволят направить в ГРК дополнительно 45 000 куб.м/сутки, соответственно сняв эту нагрузку с центральной части города. Дополнительная потребность в финансировании необходима для завершения работ с целью введения объекта на нормативный режим работы. В случае недофинансирования главный разгрузочный коллектор будет функционировать в ненормативном гидравлическом режиме, что приведет к заиливанию трубопроводов и приведет в дальнейшем к необходимости увеличения эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | статья 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 11 Устава города Перми, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми до 2022 года (утверждена решением Пермской городской Думы от 27 января 2015 г. № 8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, включая снижение риска вредного воздействия негативных факторов среды обитания на здоровье населения города Перми, а также городов, расположенных ниже по течению реки Камы; - обеспечение условий для развития территорий перспективной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 45000 куб.м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2006-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2006-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 2006-2012 годы – 1726485,767 тыс.руб.; 2013 год – 35571,576 тыс.руб.; 2014 год – 1745,050 тыс.руб.; 2015 год – 83194,250 тыс.руб.; 2016 год – 87,600 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 662171,523 | 506,000 | 1745,050 | 83194,250 |  | 87,600 |  |
|  |  | Пермский край | 369823,114 | 35065,576 |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 189045,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 505446,130 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 1726485,767 | 35571,576 | 1745,050 | 83194,250 |  | 87,600 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | откорректированная ПСД, ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | положительное заключение государственной экспертизы, ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | построенный мостовой переход ГРК через реку Егошиху, ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | выполненные работы по устройству вентиляционных киосков, ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | в части мостового перехода ГРК: обеспечение возможности приема канализационных стоков от шахты № 13 в объеме до 45000 куб.м/час; в части устройства вентиляционных киосков: произведенный монтаж пяти вентиляционных киосков |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД на строительство мостового перехода находится на экологической экспертизе |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | ввод в действие II очереди ГРК протяженностью 1,6 км; прием стоков в ГРК объемом до 45000 куб.м/сутки; обеспечение транспортировки стоков от объектов перспективной застройки в объеме до 25000 куб.м./сутки; разгрузка самотечных коллекторов центральной части города на 25000 куб.м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |
|  |  | получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации по строительству мостового перехода через реку Егошиху |  |  |  |  | декабрь 2014 г. – январь 2015 г. |  |  |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству мостового перехода через реку Егошиху |  |  |  |  | 2015 |  |  |
|  |  | производство работ по строительству мостового перехода через реку Егошиху |  |  |  |  | 2015 |  |  |
|  |  | размещение муниципального заказа на выполнение работ по устройству вентиляционных киосков |  |  |  |  | 2015 |  |  |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ по устройству вентиляционных киосков |  |  |  |  | 2015 |  |  |
|  |  | проведение монтажных работ на устройство вентиляционных киосков |  |  |  |  | 2015 |  |  |

Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | главный разгрузочный коллектор (3 очередь строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство, реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности приема канализационных стоков от территорий перспективной застройки, расположенных в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение условий для развития территорий перспективной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | прием и транспортировка канализационных стоков в объеме до 45000 куб.м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | срок ввода в эксплуатацию будет определен после завершения комплекса работ по проектированию объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 2016 год – 28590,000 тыс.руб.; 2017 год – 188986,400 тыс.руб.; 2018 год – 100502,500 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 |
|  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  | 28590,000 | 188986,400 |  | 100502,500 |
|  |  | всего |  |  |  |  | 28590,000 | 188986,400 |  | 100502,500 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 |
|  |  | разработанная ПСД, ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  | значение будет уточнено после разработки ПСД |  | значение будет уточнено после разработки ПСД |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | главный разгрузочный коллектор (3 очередь строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | требуется разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | прием и транспортировка канализационных стоков в объеме до 45000 куб.м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |
|  |  | строительство главного разгрузочного коллектора |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |

Таблица 4

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сети водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Заозерье для земельных участков многодетных семей |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие централизованного водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Заозерье Орджоникидзевского района города Перми; в соответствии с Законом Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» земельные участки для индивидуального жилищного строительства, подлежащие включению в перечень земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям, должны соответствовать требованиям о наличии инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; Закон Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание возможности подключения индивидуальных жилых домов в микрорайоне Заозерье к системе водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | до 300 куб.м/сут. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 2014 год – 5014,300 тыс.руб.; 2015 год – 853,032 тыс.руб.; 2016 год – 7677,300 тыс.руб.; 2017 год – 46857,000 тыс.руб.; 2018 год – 54913,300 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 5014,300 | 853,032 | 7677,300 | 46857,000 | 54913,300 |
|  |  | всего |  | 5014,300 | 853,032 | 7677,300 | 46857,000 | 54913,300 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  |  | свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок, ед. |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | разработанная ПСД на строительство водопроводной и канализационной сети, ед. |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | протяженность реконструированной сети, п.км |  |  |  |  |  | 6,6 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | обеспечение территории индивидуальной застройки микрорайона Заозерье возможностью приема канализационных стоков в объеме 300 куб.м/сут.; обеспечение территории индивидуальной застройки микрорайона Заозерье водоснабжением в объеме 300 куб.м/сут. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в стадии разработки |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для возможности подключения к системе централизованного водоотведения 400 индивидуальных жилых домов частной застройки микрорайона Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | разработка ПСД, в том числе выполнение землеустроительных работ, получение положительного заключения государственной экспертизы |  |  |  |  | 2014-2015 |  |
|  |  | реконструкция существующего водовода |  |  |  |  | 2016-2018 |  |
|  |  | строительство новых сетей |  |  |  |  | 2018 |  |

Таблица 5

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | канализационные сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время 400 жилых домов индивидуальной застройки микрорайона Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми не обеспечены услугой централизованного водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | организация водоотведения от жилых домов индивидуальной застройки микрорайона Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | до 300 куб.м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2012-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2012-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 2016-2012 годы – 9844,470 тыс.руб.; 2013 год – 10559,734 тыс.руб.; 2014 год – 2670,927 тыс.руб.; 2015 год – 13004,476 тыс.руб.; 2016 год – 21305,400 тыс.руб.; 2017 год – 25000,000 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 9844,470 | 10559,734 | 2670,927 | 13004,476 |  | 21305,400 | 25000,000 |
|  |  | всего | 9844,470 | 10559,734 | 2670,927 | 13004,476 |  | 21305,400 | 25000,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | разработанная ПСД, ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км | 0,8 | 3,1 | 2,8 | 3,9 |  | 3,5 | 7,5 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | обеспечение территории индивидуальной застройки микрорайона Кислотные дачи возможностью приема канализационных стоков в объеме 300 куб.м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 19 августа 2013 г. № 59-1-5-0308-13 на ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для возможности подключения к системе централизованного водоотведения 400 индивидуальных жилых домов частной застройки микрорайона Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |
|  |  | выполнение работ по благоустройству территории |  |  |  |  | 2015 |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2016 |  |  |

Таблица 6

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | водопроводные сети в микрорайоне Висим Мотовилихинского района |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие централизованного водоснабжения на части территории микрорайона Висим Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение централизованным водоснабжением 250 жилых домов индивидуальной застройки в микрорайоне Висим |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 5000 куб.м/сутки |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 2015 – 1638,900 тыс.руб.; 2017 – 34238,100 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 1638,900 |  | 34238,100 |
|  |  | всего |  |  |  | 1638,900 |  | 34238,100 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  | проведены землеустроительные работы, ед. |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | разработанная ПСД (в том числе заключение го-сударственной экспертизы) ед. |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  | 7,7 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенная в эксплуатацию сеть холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 05 июля 2010 г. № 47/100 на ПСД |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения индивидуальных жилых домов к системе централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | корректировка ПСД |  |  |  |  | 2015 |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2016-2017 |  |

Таблица 7

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | водопроводные сети (микрорайон Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки для обеспечения возможности подключения к источнику централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | организация водоснабжения жилых домов в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 5000 куб.м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2010-2011 годы 2015-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 2010 год – 10706,140 тыс.руб.; 2011 год – 650,453 тыс.руб.; 2015 год – 2021,200 тыс.руб.; 2016 год – 7000,000 тыс.руб.; 2017 год – 15381,900 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 11356,593 |  |  | 2021,200 | 7000,000 |  | 15381,900 |
|  |  | всего | 11356,593 |  |  | 2021,200 | 7000,000 |  | 15381,900 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |
|  |  | протяженность демонтированной сети, п.км |  |  |  |  | 2,2 |  |  |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  |  | 3,2 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | построенные водопроводные сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 29 сентября 2009 г. № 31/09 на ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение источником централизованного водоснабжения населения микрорайона Вышка-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | разработана ПСД |  |  |  |  |  | 2009-2011 |  |
|  |  | выполнение землеустроительных работ, корректировка проектно-сметной документации, получение заключения экспертизы |  |  |  |  |  | 2015 |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ, проведение технической инвентаризации |  |  |  |  |  | 2016 |  |

Таблица 8

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Язовая) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: микрорайон Язовая (II очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 2016 год – 1460,800 тыс.руб.; 2017 год – 10015,000 тыс.руб.; 2018 год – 6345,700 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 |
|  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  | 1460,800 | 10015,000 |  | 6345,700 |
|  |  | всего |  |  |  |  | 1460,800 | 10015,000 |  | 6345,700 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 |
|  |  | откорректированная ПСД, ед |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  |  |  | 4,6 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 |  |

Таблица 9

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (Индустриальный район: ул.Заливная, ул.Дивьинская, ул.2-я Калиновая, ул.Гамовская) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми – Индустриальный район: ул.Заливная, ул.Дивьинская, ул.2-я Калиновая, ул.Гамовская |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2011-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 2011 год – 1868,314 тыс.руб.; 2015 год – 458,200 тыс.руб.; 2017 год – 12411,400 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 1868,314 |  |  | 458,200 |  |  | 12411,400 |
|  |  | всего | 1868,314 |  |  | 458,200 |  |  | 12411,400 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |
|  |  | откорректированная ПСД, ед |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  |  | 3,0 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 26 декабря 2011 г. № 59-1-5-0538-11 на ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 09 октября 2015 № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  | 2015-2017 |  |

Таблица 10

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Заостровка: ул.Сорокинская, ул.Сорокинская 2-я, ул.Колхозная 1-я, ул.Новоколхозная, ул.Фоминская) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми – микрорайон Заостровка: ул.Сорокинская, ул.Сорокинская 2-я, ул.Колхозная 1-я, ул.Новоколхозная, ул.Фоминская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми. тыс.руб. | 2013 год – 1188,331 тыс.руб.; 2014 год – 1571,560 тыс.руб.; 2018 год – 21381,100 тыс.руб.; 2019 год – 7520,400 тыс.руб.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 |
|  |  | бюджет города Перми | 1188,331 | 1571,560 |  |  |  | 21381,100 |  | 7520,400 * |
|  |  | всего | 1188,331 | 1571,560 |  |  |  | 21381,100 |  | 7520,400 * |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  |  |  | 8,1* |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  | 2016-2019 |  |

-----------------------------

* Завершение работ возможно при условии дополнительного финансирования из бюджета города Перми.

Таблица 11

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Центральный) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в микрорайоне Центральный (II очередь) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми. тыс.руб. | 2015 год – 232,800 тыс.руб.; 2016 год – 10216,800 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 232,800 | 10216,800 |  |  |
|  |  | всего |  |  |  | 232,800 | 10216,800 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |
|  |  | откорректированная ПСД, ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 21 июля 2010 г. № 59-1-5-0234-10 на ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  | 2015-2016 |  |

Таблица 12

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Запруд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в микрорайоне Запруд (II очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2012-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 2012 год – 1218,800 тыс.руб.; 2015 год – 160,380 тыс.руб.; 2018 год – 22183,000 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 |
|  |  | бюджет города Перми | 1218,800 |  |  | 160,380 |  |  |  | 22183,000 |
|  |  | всего | 1218,800 |  |  | 160,380 |  |  |  | 22183,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 |
|  |  | откорректированная ПСД, ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 26 апреля 2012 г. № 59-1-5-0147-12 на ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  | 2015-2018 |  |  |

Таблица 13

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайонах индивидуальной застройки (микрорайон Костарево) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления в Российской Федерации», статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в микрорайоне Костарево (III очередь) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми. тыс.руб. | 2012 год – 1102,500 тыс.руб.; 2015 год – 361,900 тыс.руб.; 2016 год – 9579,600 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 1102,500 |  |  | 361,900 | 9579,600 |  |  |
|  |  | всего | 1102,500 |  |  | 361,900 | 9579,600 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |
|  |  | откорректированная ПСД, ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  | 1,8 |  |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 08 октября 2012 г. № 59-1-5-0392-12 на ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  | 2016 |  |

Таблица 14

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (поселок Голый Мыс: ул.Уктусская) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми – в поселке Голый Мыс: ул.Уктусская |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 2013 год – 160,727 тыс.руб.; 2014 год – 375,029 тыс.руб.; 2016 год – 1422,700 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 160,727 | 375,029 |  |  | 1422,700 |  |
|  |  | всего |  | 160,727 | 375,029 |  |  | 1422,700 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  | 0,4 |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2016 |  |  |

Таблица 15

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайон индивидуальной застройки (микрорайон Новобродовский: ул.Ореховая, ул.Ясеневая, ул.Кленовая, ул.Цветочная, ул.Бродовское кольцо, ул.Осенняя, ул.Зимняя, ул.Летняя, ул.Грибная, ул.Смородиновая, ул.Утренняя,1-й Ромашковый пер., 2-й Ромашковый пер., ул.Пасечная, ул.Ландышевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: микрорайон Новобродовский: ул.Ореховая, ул.Ясеневая, ул.Кленовая, ул.Цветочная, ул.Бродовское кольцо, ул.Осенняя, ул.Зимняя, ул.Летняя, ул.Грибная, ул.Смородиновая, ул.Утренняя, 1-й Ромашковый пер., 2-й Ромашковый пер., ул.Пасечная, ул.Ландышевая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми. тыс.руб. | 2013 год – 719,927 тыс.руб.; 2014 год – 2 879,708 тыс.руб.; 2016 год – 14226,700 тыс.руб.; 2017 год – 14226,700 тыс.руб.; 2018 год - 14226,700 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 719,927 | 2879,708 |  | 14226,700 | 14226,700 |  | 14226,700 |
|  |  | всего |  | 719,927 | 2879,708 |  | 14226,700 | 14226,700 |  | 14226,700 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 |  |

Таблица 16

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Леваневского: ул.Полазненская, ул.Усольская, ул.Ижевская) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления в Российской Федерации», статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: микрорайон Леваневского: ул.Полазненская, ул.Усольская, ул.Ижевская |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми. тыс.руб. | 2013 год – 315,704 тыс.руб.; 2014 год – 736,643 тыс.руб.; 2017 год – 3649,200 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 315,704 | 736,643 |  |  |  | 3649,200 |
|  |  | всего |  | 315,704 | 736,643 |  |  |  | 3649,200 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  | 2016-2017 |  |

Таблица 17

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (поселок Верхние Муллы: ул.Пойменная, ул.Открытая 1-я, ул.Открытая 2-я) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления в Российской Федерации», статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми – в поселке Верхние Муллы: ул.Пойменная, ул.Открытая 1-я, ул.Открытая 2-я |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 2013 год – 200,753 тыс.руб.; 2014 год – 468,424 тыс.руб.; 2016 год – 1103,000 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. |  | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  |  | бюджет города Перми |  | 200,753 | 468,424 |  | 1103,000 |  |
|  |  |  | всего |  | 200,753 | 468,424 |  | 1103,000 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  | 0,3 |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата |  | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий |  | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми |  | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми |  | протокол инвестиционной комиссии от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми |  | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2016 |  |

Таблица 18

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Кислотные дачи: ул.Генерала Доватора, ул.Генерала Ватутина, ул.Волоколамская) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования города Перми в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления в Российской Федерации», статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми – микрорайон Кислотные дачи: ул.Генерала Доватора, ул.Генерала Ватутина, ул.Волоколамская |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 2013 год – 487,509 тыс.руб.; 2014 год – 1137,522 тыс.руб.; 2016 год – 7390,800 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 487,509 | 1137,522 |  | 7390,800 |  |  |
|  |  | всего |  | 487,509 | 1137,522 |  | 7390,800 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  | 2,1 |  |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  | 2016-2017 |  |

Таблица 19

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (поселок Куйбышевский: ул.Калинина, ул.Бородулинская) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми – в поселке Куйбышевский: ул.Калинина, ул.Бородулинская |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2014-2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми. тыс.руб. | 2013 год – 317,922 тыс.руб.; 2014 год – 741,818 тыс.руб.; 2015 год – 232,800 тыс.руб.; 2016 год – 2522,800 тыс.руб.; 2017 год – 1407,400 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 317,922 | 741,818 | 232,800 | 2522,800 |  | 1407,400 |
|  |  | всего |  | 317,922 | 741,818 | 232,800 | 2522,800 |  | 1407,400 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |
|  |  | откорректированная ПСД, ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  |  | 1,1 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  | 2014-2017 |  |

Таблица 20

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (район 1905 г.: ул.Пролетарская,7-23, ул.Славянова, ул.Смирнова,2-17, ул.Героя Пирожкова, ул.Потерянная,8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления в Российской Федерации», статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми – район 1905 г.: ул.Пролетарская,7-23, ул.Славянова, ул.Смирнова,2-17, ул.Героя Пирожкова, ул.Потерянная,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми. тыс.руб. | 2013 год – 371,471 тыс.руб.; 2014 год – 866,766 тыс.руб.; 2017 год – 5228,300 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 371,471 | 866,766 |  |  |  | 5228,300 |
|  |  | всего |  | 371,471 | 866,766 |  |  |  | 5228,300 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  | 2016-2017 |  |

Таблица 21

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (ул.Загарье 2-я) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми – в микрорайоне Загарье: ул.Загарье 2-я |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 2013 год – 252,363 тыс.руб.; 2014 год – 588,847 тыс.руб.; 2018 год – 2215,900 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 252,363 | 588,847 |  |  |  |  | 2215,900 |
|  |  | всего |  | 252,363 | 588,847 |  |  |  |  | 2215,900 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки возможности подключения к сети бытового газа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  | 2013-2018 |  |  |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 «Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами»

муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Экономическое стимулирование организаций, осуществляющих сортировку твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Муниципальная поддержка организаций в области обращения с ТБО | ДЖКХ | количество извлеченного вторичного сырья | т | 10000 | 10000 | 10000 | бюджет города Перми | 5000,000 | 5000,000 | 5000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 5000,000 | 5000,000 | 5000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5000,000 | 5000,000 | 5000,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 5000,000 | 5000,000 | 5000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5000,000 | 5000,000 | 5000,000 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство комплексов по переработке ТБО с использованием механизмов муниципально-частного партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Исполнение обязанностей муниципального заказчика-застройщика при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в области обращения с ТБО | ДЖКХ | земельный участок, в отношении которого осуществляется уплата земельного налога | шт. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 763,400 | 763,400 | 763,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 763,400 | 763,400 | 763,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 763,400 | 763,400 | 763,400 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 763,400 | 763,400 | 763,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 763,400 | 763,400 | 763,400 |
| 1.2.3 | Задача. Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО с территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1 |  | МКУ «БДР» | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Дзержинского района | т | 1656,517 | 1656,517 | 1656,517 | бюджет города Перми | 1473,700 | 1473,700 | 1473,700 |
| 1.2.3.1.2 |  | МКУ «БИР» | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Индустриального района | т | 2366,452 | 2366,452 | 2366,452 | бюджет города Перми | 2105,200 | 2105,200 | 2105,200 |
| 1.2.3.1.3 |  | МКУ «БКР» | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Кировского района | т | 2938,346 | 2938,346 | 2938,346 | бюджет города Перми | 2613,900 | 2613,900 | 2613,900 |
| 1.2.3.1.4 |  | МКУ «БЛР» | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Ленинского района | т | 1163,506 | 1163,506 | 1163,506 | бюджет города Перми | 1035,100 | 1035,100 | 1035,100 |
| 1.2.3.1.5 |  | МКУ «БМР» | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Мотовилихинского района | т | 3313,034 | 3313,034 | 3313,034 | бюджет города Перми | 2947,300 | 2947,300 | 2947,300 |
| 1.2.3.1.6 |  | МКУ «БОР» | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Орджоникидзевского района | т | 4161,013 | 4161,013 | 4161,013 | бюджет города Перми | 3701,700 | 3701,700 | 3701,700 |
| 1.2.3.1.7 |  | МКУ «БСР» | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Свердловского района | т | 3828,765 | 3828,765 | 3828,765 | бюджет города Перми | 3403,400 | 3403,400 | 3403,400 |
| 1.2.3.1.8 |  | МКУ «БпНЛ» | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории поселка Новые Ляды | т | 295,806 | 295,806 | 295,806 | бюджет города Перми | 263,200 | 263,200 | 263,200 |
| 1.2.3.1.9 |  | итого по показателю непосредственного результата |  | т | 19720,439 | 19720,439 | 19720,439 | бюджет города Перми | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 23306,900 | 23306,900 | 23306,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23306,900 | 23306,900 | 23306,900 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.3 «Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми»

муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Информационное, методическое консультационное и обучающее сопровождение процесса управления МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Информационное, консультационное, методическое и обучающее сопровождение субъектов в сфере управления многоквартирными домами | ДЖКХ | количество изготовленных брошюр, буклетов | ед. |  | 2000 | 2000 | 2000 | бюджет города Перми | 170,500 | 170,500 | 170,500 |
|  |  |  | количество изготовленных и размещенных информационных материалов на баннерах на территории города Перми по вопросам исполнения обязанностей собственников помещений МКД, в целях пропаганды эффективного управления домом, соблюдения жилищного-законодательства | ед. |  | 7 | 7 | 7 | бюджет города Перми | 78,400 | 78,400 | 78,400 |
|  |  |  | количество информационно-методических и аналитических материалов по вопросам деятельности в сфере ЖКХ | ед. |  | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 768,700 | 768,700 | 768,700 |
|  |  |  | количество социологических исследований на тему «Уровень информированности населения в сфере управления многоквартирными домами» | ед. |  | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми |  |  |  |
|  |  |  | количество информационных материалов по вопросам эффективного управления многоквартирными домами в электронных и печатных средствах массовой информации, сети Интернет | ед. |  | 36 | 36 | 36 | бюджет города Перми | 542,700 | 542,700 | 542,700 |
|  |  |  | численность детей дошкольного возраста, принявших участие в мероприятиях по формированию интереса к жилищно-коммунальной сфере и грамотности потребителя жилищно-коммунальных услуг | чел. |  | 1000 | 1000 | 1000 | бюджет города Перми | 212,800 | 212,800 | 212,800 |
|  |  |  | количество консультаций с жителями | ед. |  | 3400 | 3400 | 3400 | бюджет города Перми | 2600,000 | 2600,000 | 2600,000 |
|  |  |  | численность председателей советов многоквартирными домами и лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами и имеющих намерение осуществлять такую деятельность, прошедших обучение по вопросам управления многоквартирными домами | чел. |  | 550 | 550 | 550 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество семинаров с консультантами информационно-консультационных пунктов | ед. |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 4373,100 | 4373,100 | 4373,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4373,100 | 4373,100 | 4373,100 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 4373,100 | 4373,100 | 4373,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4373,100 | 4373,100 | 4373,100 |
| 1.3.2 | Задача. Создание и внедрение эффективного механизма контроля деятельности управляющих организаций и муниципального жилищного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Управление муниципальной долей собственности в многоквартирных домах в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации | МКУ «ГКС» | количество муниципальных учреждений, обеспечивающих управление муниципальной долей собственности |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 18079,500 | 18080,700 | 18080,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 18079,500 | 18080,700 | 18080,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18079,500 | 18080,700 | 18080,700 |
| 1.3.2.2 | Оказание меры социальной поддержки гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг | ДСП | количество собственников и нанимателей, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде, которым оказаны меры социальной поддержки | семья |  | 5625 | 5625 | 5625 | бюджет города Перми | 40853,300 | 40853,300 | 40853,300 |
|  |  | УЖО | общая площадь непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, занимаемая гражданами, которым оказаны меры социальной поддержки | тыс. кв.м |  | 187,3 | 187,3 | 187,3 |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 40853,300 | 40853,300 | 40853,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40853,300 | 40853,300 | 40853,300 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 58932,800 | 58934,000 | 58934,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 58932,800 | 58934,000 | 58934,000 |
| 1.3.3 | Задача. Внедрение стандарта деятельности по управлению многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Мониторинг качества управления многоквартирными домами | ДЖКХ | количество отчетов о проведенных мониторингах | ед. |  | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
|  |  |  | количество проведенных конкурсов на лучшую управляющую многоквартирными домами организацию, ТСЖ, ЖСК, ЖК, Советы многоквартирных домов | ед. |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество проведенных экспертиз муниципальных тарифов | ед. |  | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 660,000 | 660,000 | 660,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 660,000 | 660,000 | 660,000 |
| 1.3.3.2 | Обеспечение повышения энергетической эффективности в многоквартирных домах | ДЖКХ | общее количество установленных приборов учета коммунальных ресурсов |  | ед. | 550 | 550 | 550 | бюджет города Перми | 1091,500 | 1091,500 | 1091,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1091,500 | 1091,500 | 1091,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1091,500 | 1091,500 | 1091,500 |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1751,500 | 1751,500 | 1751,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1751,500 | 1751,500 | 1751,500 |
| 1.3.4 | Задача. Повышение благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.1 | Муниципальная поддержка благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.1.1 |  | администрация Ленинского района | количество заявок | ед. |  | 21 | 21 | 21 | бюджет города Перми | 6000,000 | 6000,000 | 6000,000 |
| 1.3.4.1.2 |  | администрация Свердловского района | количество заявок | ед. |  | 77 | 77 | 77 | бюджет города Перми | 22050,000 | 22050,000 | 22050,000 |
| 1.3.4.1.3 |  | администрация Мотовилихинского района | количество заявок | ед. |  | 62 | 62 | 62 | бюджет города Перми | 18000,000 | 18000,000 | 18000,000 |
| 1.3.4.1.4 |  | администрация Дзержинского района | количество заявок | ед. |  | 52 | 52 | 52 | бюджет города Перми | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 |
| 1.3.4.1.5 |  | администрация Индустриального района | количество заявок | ед. |  | 62 | 62 | 62 | бюджет города Перми | 18000,000 | 18000,000 | 18000,000 |
| 1.3.4.1.6 |  | администрация Кировского района | количество заявок | ед. |  | 52 | 52 | 52 | бюджет города Перми | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 |
| 1.3.4.1.7 |  | администрация Орджоникидзевского района | количество заявок | ед. |  | 42 | 42 | 42 | бюджет города Перми | 12000,000 | 12000,000 | 12000,000 |
| 1.3.4.1.8 |  | администрация поселка Новые Ляды | количество заявок | ед. |  | 7 | 7 | 7 | бюджет города Перми | 1950,000 | 1950,000 | 1950,000 |
| 1.3.4.1.9 |  | итого по показателю непосредственного результата |  | ед. |  | 375 | 375 | 375 | бюджет города Перми | 108000,000 | 108000,000 | 108000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 108000,000 | 108000,000 | 108000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 108000,000 | 108000,000 | 108000,000 |
| Итого по задаче 1.3.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 108000,000 | 108000,000 | 108000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 108000,000 | 108000,000 | 108000,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 173057,400 | 173058,600 | 173058,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 173057,400 | 173058,600 | 173058,600 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.4 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»

муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в том числе бесхозяйных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Содержание и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры | МКУ «СОИИ» | протяженность обслуживаемых муниципальных сетей | п.м | 84138,03 | 84138,03 | 84138,03 | бюджет города Перми | 23803,000 | 23803,000 | 23803,000 |
|  |  | МКУ «ГКС» |  | п.м | 4371,79 | 4371,79 | 4371,79 | бюджет города Перми | 477,900 | 477,900 | 477,900 |
|  |  | итого по ПНР |  | п.м | 88509,82 | 88509,82 | 88509,82 | бюджет города Перми | 24280,900 | 24280,900 | 24280,900 |
|  |  | МКУ «СОИИ» | протяженность бесхозяйных сетей | п.м | 44875,92 | 44875,92 | 44875,92 | бюджет города Перми | 7449,300 | 7449,300 | 7449,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 31730,200 | 31730,200 | 31730,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31730,200 | 31730,200 | 31730,200 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 31730,200 | 31730,200 | 31730,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31730,200 | 31730,200 | 31730,200 |
| 1.4.2 | Задача. Создание и внедрение эффективного механизма контроля деятельности управляющих организаций и муниципального жилищного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МКУ «СОИИ» | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 11226,600 | 11226,600 | 11226,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 11226,600 | 11226,600 | 11226,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11226,600 | 11226,600 | 11226,600 |
| Итого по задаче 1.4.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 11226,600 | 11226,600 | 11226,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11226,600 | 11226,600 | 11226,600 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 42956,800 | 42956,800 | 42956,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 42956,800 | 42956,800 | 42956,800 |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

| Код | Наименование цели, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание комфортной среды проживания в городе Перми |  |  |  |  |
|  | Удовлетворенность населения организацией полноты и качества оказания жилищно-коммунальных услуг | % | 55,8 | 55,8 | 55,8 |
| 1.1 | Подпрограмма. Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | Общая обеспеченность населения города Перми доступом к коммунальным ресурсам, в том числе к централизованным системам: |  |  |  |  |
|  | газоснабжения | % | 87,1 | 87,2 | 87,8 |
|  | водоснабжения | % | 93,3 | 93,5 | 93,5 |
|  | водоотведения | % | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
|  | Протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми | км | 10,1 | 10,6 | 12,5 |
| 1.1.2 | Задача. Преобразование территории набережной реки Камы |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт набережной реки Камы | участок | 1 | - | - |
| 1.1.3 | Задача. Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми |  |  |  |  |
|  | Уровень реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми | % | 0* | 0* | 0* |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Экономическое стимулирование организаций, осуществляющих сортировку твердых бытовых отходов |  |  |  |  |
|  | Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся ТБО | % | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
|  | Доля заключенных договоров на сбор и вывоз ТБО индивидуальных домовладений от общего количества индивидуальных домовладений | % | 53,0 | 56,0 | 59,0 |
|  | Доля ТБО, размещаемых на объектах захоронения твердых бытовых отходов, от массы образующихся твердых бытовых отходов | % | 86 | 86 | 86 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство комплексов по переработке ТБО с использованием механизмов муниципально-частного партнерства |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность земельными участками под строительство объектов утилизации (захоронения) ТБО | % | 50 | 50 | 50 |
| 1.2.3 | Задача. Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований законодательства |  |  |  |  |
|  | Доля ТБО, ликвидированных с несанкционированных свалок, от общего количества ТБО, планируемых к ликвидации | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Информационное, методическое консультационное и обучающее сопровождение процесса управления МКД |  |  |  |  |
|  | Уровень информированности населения в сфере управления многоквартирными домами | % | 65 | 70 | 72 |
|  | Снижение количества обращений граждан по работе жилищно-коммунального хозяйства города | % | 14 | 17 | 19 |
| 1.3.2 | Задача. Создание и внедрение эффективного механизма контроля деятельности управляющих организаций и муниципального жилищного контроля |  |  |  |  |
|  | Доля снижения дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги от общего объема | % | 33,2 | 22,3 | 21,9 |
| 1.3.3 | Задача. Внедрение стандарта деятельности по управлению многоквартирными домами |  |  |  |  |
|  | Доля управляющих организаций, деятельность которых соответствует требованиям стандартов управления многоквартирными домами от общего количества управляющих организаций | % | 70 | 78 | 85 |
|  | Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа: |  |  |  |  |
|  | электроэнергия | % | 90,5 | 91 | 91,5 |
|  | тепловая энергия | % | 95,5 | 96 | 96,5 |
|  | горячая вода | % | 95,5 | 96 | 96,5 |
|  | холодная вода | % | 95,5 | 96 | 96,5 |
|  | природный газ | % | 60,5 | 61 | 61,5 |
| 1.3.4 | Задача. Повышение благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |
|  | Доля приведенных в нормативное состояние придомовых территорий от количества запланированных | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Подпрограмма. Содержание объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в том числе бесхозяйных объектов |  |  |  |  |
|  | Доля объектов инженерной инфраструктуры, содержащихся в нормативном состоянии от общего количества объектов инженерной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Темп снижения числа аварий на сетях водоснабжения и водоотведения | % | 0,20 | 0,18 | 0,18 |
|  | Количество чрезвычайных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | Задача. Создание и внедрение эффективного механизма контроля деятельности управляющих организаций и муниципального жилищного контроля |  |  |  |  |
|  | Количество человеко-часов, в течение которых потребителю не предоставлялись услуги централизованного горячего и холодного водоснабжения | чел./ час. в год | 28 | 28 | 28 |
|  | Темп снижения протяженности объектов инженерной инфраструктуры, входящих в состав имущества муниципальной казны, путем передачи специализированным организациям | % | 15 | 15 | 15 |

--------------------------------

* Значения показателей будут установлены после внесения изменений в Программу комплексного развития.

Приложение

к Таблице показателей конечного

результата муниципальной программы

«Развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства в городе Перми»

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

| Код | Наименование показателя конечного результата цели | Ед. изм. | НПА определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удовлетво-ренность населения организацией полноты и качества оказания жилищно-коммунальных услуг | % | - | Kуд = Qудовл. / Qобщ. х 100 % | Kуд – коэффициент удовлетворенности населения, (коэффициент удовлетворенности рассчитывается как отношение количества опрошенных жителей, ответивших в общей сложности удовлетворительно на опрос к общему количеству опрошенных жителей); Qудовл. – количество опрошенных жителей, ответивших в общей сложности удовлетворительно на опрос; Qобщ. – общее количество опрошенных жителей | распоряжение администрации города Перми от 24 апреля 2013 г. № 62 «Об утверждении Регламента планирования, организации проведения и использования результатов социологических исследований в деятельности администрации города Перми», использование результатов комплексных социологических исследований, проводимых планово-экономическим департаментом администрации города Перми | социологический опрос | ежегодно до 31 марта |
| 2 | Общая обеспечен-ность населения города Перми доступом к коммунальным ресурсам, в том числе централизо-ванным системам: газоснабже-ния; водоснабже-ния; водоотведения | % | - | О = Ноб / Н х 100 % | Ноб – численность жителей города обеспеченных перечнем коммунальных услуг, чел.; Н – численность жителей города Перми, всего, чел. | отраслевая статистика (запросы в организации коммунального комплекса), Пермьстат | периодическая отчетность | ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Протяжен-ность введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах индивидуаль-ной застройки города Перми | км | решение Пермской городской Думы от 20 ноября 2012 г. № 255 «Об утверждении целевых показателей деятельности администрации города Перми» | рассчитывается как общая протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми в отчетном периоде | - | ДЖКХ | периодическая отчетность | ежегодно до 25 декабря года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Капитальный ремонт набережной реки Камы | участок | - | рассчитывается как общее количество участков, на которых проведен капитальный ремонт | - | ДЖКХ | периодическая отчетность | ежегодно до 25 декабря года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Уровень реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-туры города Перми | % | - | У = Мфакт / Мплан х 100 % | Мфакт – количество выполненных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми, ед.; Мплан – количество запланированных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми, ед. | ДЖКХ | периодическая отчетность | ежегодно до 25 декабря года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся ТБО | % | решение Пермской городской Думы от 20 ноября 2012 г. № 255 «Об утверждении целевых показателей деятельности администрации города Перми» | Дперераб = Оперераб / Оотход х 100 % | Оперераб – объем отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, тонн; Оотход – общий объем образующихся твердых бытовых отходов, тонн | ДЖКХ | периодическая отчетность | ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля заключенных договоров на сбор и вывоз ТБО индивидуаль-ных домовладений от общего количества индивидуаль-ных домовладений | % | решение Пермской городской Думы от 20 ноября 2012 г. № 255 «Об утверждении целевых показателей деятельности администрации города Перми» | Дтбо = ИДтбо / ИД х 100 % | ИДтбо – количество индивидуальных домовладений, заключивших договоры на сбор и вывоз твердых бытовых отходов, ед.; ИД – общее количество индивидуальных домовладений, ед. | ДЖКХ | периодическая отчетность | ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Доля ТБО, размещаемых на объектах захоронения твердых бытовых отходов, от массы образующихся твердых бытовых отходов | % | - | Дтбо = (Оразм/Оотход) х 100 % | Оразм – объем размещаемых отходов на объектах захоронения твердых бытовых отходов, тонн; Оотход – общий объем образующихся твердых бытовых отходов, тонн | ведомственная статистика (Управление Росприроднадзора по Пермскому краю) | периодическая отчетность | ежегодно до 01 июля года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Обеспечен-ность земельными участками под строительство объектов утилизации (захоронения) ТБО | % | - | Озем. (обеспеченность земельными участками) = 100 % х ½ = 50 % | в настоящее время выделен 1 земельный участок под строительство объектов утилизации ТБО: город Пермь, Кировский район, ул.Ласьвинская,106а, кадастровый номер: 59:01:1717095:730. S=1,1га. В 2016 году предполагается выделение еще одного участка под строительство объектов утилизации ТБО («Софроны-2») | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Доля ТБО, ликвидиро-ванных с несанкциони-рованных свалок, от общего количества ТБО, планируемых к ликвидации | % | - | Дтбо = (Оликв / Оплан) х 100 % | Оликв – объем отходов, ликвидированный с несанкционированных свалок, тонн; Оплан – общий объем твердых бытовых отходов, планируемый к ликвидации, тонн | ведомственная статистика (территориальные органы администрации города Перми) | периодическая отчетность | ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Уровень информиро-ванности населения в сфере управления многоквартир-ными домами | % | - | Kинф = Qинф. / Qобщ. x 100 % | Kинф. – коэффициент информированности населения в сфере управления многоквартирными домами; Qинф. – количество опрошенных жителей города Перми, ответивших в общей сложности удовлетворительно на опрос; Qобщ. – общее количество опрошенных жителей | результаты социологического исследования, проводимого в рамках мероприятия 1.3.1.1.4. Сопровождение функционирования ИМАЦ в сфере управления МКД (управляющих МКД организаций, ТСЖ, ЖСК, ЖК, Советов МКД, некоммерческих партнерств и общественных организаций, ОКК, специалистов органов местного самоуправления) | периодическая отчетность | ежегодно до 25 декабря года следующего за отчетным |
| 12 | Снижение количества обращений граждан по работе жилищно-коммуналь-ного хозяйства города | % | - | Kобращ. = 100 % - Qобращ(отч.год). / Q обращ(отч.год – 1) x 100 % | Kобращ – доля изменения количества обращений граждан по работе жилищно-коммунального хозяйства города; Qобращ(отч.год) – количество обращений, поступивших в ДЖКХ администрации города Перми по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства города (оплата ЖКУ, перебои в поставке услуг, капитальный ремонт, эксплуатация и ремонт жилфонда, жалобы на УО, борьба с антисанитарией) в отчетном периоде; Qобращ(отч.год – 1) – количество обращений, поступивших в ДЖКХ администрации города Перми по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства города (оплата ЖКУ, перебои в поставке услуг, капитальный ремонт, эксплуатация и ремонт жилфонда, жалобы на УО, борьба с антисанитарией) в предыдущем к отчетному периоду году; | использование результатов аналитической записки по работе с обращениями граждан | периодическая отчетность | ежегодно до 01 февраля года следующего за отчетным |
| 13 | Доля снижения дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги от общего объема | % | - | Ксниж.дебит.задолж.= Qсумма ликвид.деб.задолж. / Qобщ.сумма деб.задолж. х 100 % | Ксниж.деб.задолж. – доля снижения дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги от общего объема дебиторской задолженности; Qобщ.сумма деб.задолж – общая сумма дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 01 января 2016 г.; Qсумма ликвид.деб.задолж. – сумма ликвидированной дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги от общего объема дебиторской задолженности | взыскание по исполнительным производствам, списание задолженности в соответствии с постановлением администрации города Перми от 30 ноября 2012 г. № 841 | периодическая отчетность | ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Доля управляющих организаций, деятельность которых соответствует требованиям стандартов управления многоквартир-ными домами от общего количества управляющих организаций | % | - | Дуо = Qобсл.уо. / Qобщ.уо. x 100 % | Дуо – доля управляющих организаций, деятельность которых соответствует требованиям стандартов управления многоквартирными домами, от общего количества управляющих организаций; Qобсл.уо. – количество обследованных управляющих организаций города Перми, деятельность которых в общей сложности соответствует требованиям стандартов управления многоквартирными домами, от общего количества управляющих организаций; Qобщ. – общее количество обследованных управляющих организаций города Перми | результаты исследования, проводимого в рамках мероприятия 1.3.1.1.4. Сопровождение функционирования ИМАЦ в сфере управления МКД (управляющих МКД организаций, ТСЖ, ЖСК, ЖК, Советов МКД, некоммерческих партнерств и общественных организаций, ОКК, специалистов органов местного самоуправления) | периодическая отчетность | ежегодно до 25 декабря года, следующего за отчетным |
| 15 | Доля энергетичес-ких ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетичес-ких ресурсов, потребляемых на территории городского округа: электроэнер-гия; тепловая энергия; горячая вода; холодная вода; природный газ | % | решение Пермской городской Думы от 20 ноября 2012 г. № 255 «Об утверждении целевых показателей деятельности администрации города Перми» | Дээ = ОприбЭЭ / Оээ х 100 % | ОприбЭЭ – объем электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, установленных у потребителей; Оээ – общий объем электрической энергии, отпущенной потребителям | Пермьстат (форма федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) | периодическая отчетность | ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
|  |  |  |  | Дтэ = ОприбТЭ / Отэ х 100 % | ОприбТЭ – объем тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, установленных у потребителей; Отэ – общий объем тепловой энергии, отпущенной потребителям. Рассчитывается как процентное отношение объема тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, установленных у потребителей, к общему объему тепловой энергии, отпущенной потребителям |  |  |  |
|  |  |  |  | Дгв = ОприбГВ / Огв х 100 % | ОприбГВ – объем горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, установленных у потребителей; Огв – общий объем горячей воды, отпущенной потребителям |  |  |  |
|  |  |  |  | Дхв = ОприбХВ / Охв х 100 % | ОприбХВ – объем холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, установленных у потребителей; Охв – общий объем холодной воды, отпущенной потребителям |  |  |  |
|  |  |  |  | Дпг = ОприбПГ / Опг х 100 % | ОприбПГ – объем природного газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, установленных у потребителей; Опг – общий объем природного газа, отпущенного потребителям |  |  |  |
| 16 | Доля приведенных в нормативное состояние придомовых территорий от количества запланирован-ных | % | - | Днс = ПТнорм.сост / ПТплан.кол х 100 % | Днс. – доля приведенных в нормативное состояние придомовых территорий; ПТнорм.сост – количество придомовых территории приведенных в нормативное состояние; ПТплан.кол. – количество придомовых территорий, запланированных к приведению в нормативное состояние | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми | периодическая отчетность | ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Доля объектов инженерной инфраструк-туры, содержащихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов инженерной инфраструк-туры | % | - | Кнорм.сост.=Qнорм.сост./Qобщ.кол. х 100 % | Кнорм.сост. – доля объектов инженерной инфраструктуры, содержащихся в нормативном состоянии; Qобщ.кол. – количество объектов инженерной инфраструктуры, переданных учреждению на обеспечение технической эксплуатации и содержания объектов имущества, входящих в муниципальную казну города Перми; Qнорм.сост. – количество объектов инженерной инфраструктуры, содержащихся в нормативном состоянии (переданных подрядным организациям на техобслуживание и текущий ремонт, включая аварийно-восстановительные работы) | договоры департамента имущественных отношений (далее – ДИО), заключенные с учреждением на обеспечение технической эксплуатации и содержания объектов имущества, входящих в муниципальную казну города Перми, муниципальные контракты, заключенные с подрядными организациями на выполнение работ по техническому облуживанию и текущему ремонту сетей и сооружений (включая аварийно-восстановительные работы) | периодическая отчетность | ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Темп снижения числа аварий на сетях водоснабжения и водоотведения | % | решение Пермской городской Думы от 20 ноября 2012 г. № 255 «Об утверждении целевых показателей деятельности администрации города Перми» | Таварий = (Чаварийпп – Чаварийоп) / Чаварийпп х 100 % | Чаварийоп – число аварий на сетях коммунальной инфраструктуры в отчетном периоде, единиц; Чаварийпп – число аварий на сетях коммунальной инфраструктуры в предыдущем периоде, единиц | данные представляются по запросу департамента жилищно-коммунального хозяйства ООО «НОВОГОР-Прикамье» | периодическая отчетность | ежегодно до 01 мая года, следующего за отчетным периодом |
| 19 | Количество чрезвычайных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения | ед. | решение Пермской городской Думы от 20 ноября 2012 г. № 255 «Об утверждении целевых показателей деятельности администрации города Перми» | рассчитывается как общее количество чрезвычайных ситуаций, произошедших на сетях водоснабжения и водоотведения в отчетном периоде | - | данные представляются по запросу департамента жилищно-коммунального хозяйства ООО «НОВОГОР-Прикамье» | периодическая отчетность | ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 20 | Количество человеко-часов, в течение которых потребителю не предоставля-лись услуги централизо-ванного горячего и холодного водоснабже-ния | чел./час. в год | - | Кол.чел.час = КЧавар.откл / КЧплан.откл. х 100 % | КЧавар.откл – количество часов аварийных отключений за отчетный период; КЧплан.откл – количество часов плановых отключений за отчетный период | данные представляются по запросу департамента жилищно-коммунального хозяйства ООО «НОВОГОР-Прикамье» | периодическая отчетность | ежегодно до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 21 | Темп снижения протяженности объектов инженерной инфраструк-туры, входящих в состав имущества муниципаль-ной казны, путем передачи специализиро-ванным организациям | % | - | Ксниж.протяж. = Qкол.передан. / Qобщ.кол. х 100 % | Ксниж.протяж. – темп снижения протяженности объектов инженерной инфраструктуры, входящих в муниципальную казну города Перми; Qобщ.кол. – количество объектов инженерной инфраструктуры, входящих в муниципальную казну города Перми; Qкол.переданн. – количество объектов инженерной инфраструктуры, переданных специализированным организациям на обеспечение технической эксплуатации и содержания объектов имущества. | перечень объектов инженерной инфраструктуры, входящих в муниципальную казну города Перми, представляемый ДИО договоры ДИО со специализированными организациями на обеспечение технической эксплуатации и содержания объектов имущества, входящих в муниципальную казну города Перми | периодическая отчетность | ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным периодом |