20.10.2015

858

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Перми

от 20.10.2015 № 858

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности

и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми» (далее – программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент общественной безопасности администрации города Перми (далее – ДОБ) |  |  |
| 4 | Участники программы | ДОБ; департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми (далее – ДЭПП); территориальные органы администрации города Перми (далее – ТО); муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика»; муниципальное казенное учреждение «Пермская городская служба спасения» (далее – МКУ «ПГСС»); муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» (далее – МКУ «ПГУГЗ») |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | город Пермь относится к городам с высокой потенциальной опасностью возникновения чрезвычайных ситуаций с вероятностью тяжелых последствий в связи с тем, что в жилой зоне города расположены 22 химически опасных объекта с площадью зоны возможного заражения 312 кв.км и населением в ней до 370 тысяч человек, 2 гидротехнических сооружения. Через центр города проходит железная дорога, пропускающая в сутки до 3150 вагонов и цистерн грузов, 90 % которых составляют активные химически опасные вещества, легко воспламеняющиеся жидкости и горюче-смазочные материалы. В коммунально-бытовой сфере города Перми имеются риски возникновения ситуаций, приводящих к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях. Город Пермь не обеспечен необходимым количеством пожарных депо, имеет 29 территорий неблагоустроенной малоэтажной застройки, находящихся вне зоны нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны и не обеспеченных противопожарным водоснабжением, высоким уровнем амортизации водопроводных сетей, ветшанием и выходом из строя пожарных водоемов. Таким образом, важным фактором устойчивости социально-экономического развития города Перми являются обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности, предотвращение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, минимизация человеческих и материальных потерь вследствие аварий, пожаров, стихийных бедствий. Статистические данные по городу Перми: количество погибших в результате чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), чел.: 2012 г.– 5; 2013 г. – 0; 2014 г. – 2; количество пострадавших в результате ЧС, чел.: 2012 г.– 5; 2013 г. – 0; 2014 г. – 7; количество пожаров в городе Перми: 2012 г. – 651; в 2013 г. – 623; 2014 г.– 603; количество погибших от пожаров, чел.: 2012 г. – 44; 2013 г. – 34; 2014 г. – 61; количество травмированных в результате пожаров, чел.: 2012 г. – 82, 2013 г. – 85; 2014 г. – 87; количество спасенных от смертельной угрозы людей, в том числе на воде, чел: 2012 г. – 503, 2013 г. – 506; 2014 г. – 485. Для сохранения устойчивого характера позитивных изменений, произошедших в период 2011-2014 годов, в рамках настоящей программы предусмотрены мероприятия: в области пожарной безопасности, повышающие противопожарную защищенность города Перми, такие как профилактика пожаров в жилом секторе, повышению информированности населения о правилах и нормах пожарной безопасности и мотивации жителей к соблюдению этих норм, строительство 6 пожарных водоемов, содержание в нормативном состоянии 24 бесхозяйных пожарных водоемов (, 50 пожарных водоемов, находящихся в муниципальной собственности, и 1 пожарного пирса; в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для снижения риска возникновения угроз природного и техногенного характера; по обеспечению безопасности населения города за счет сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб с одновременным улучшением качества их взаимодействия в ходе чрезвычайных ситуаций, повышения уровня оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, уровня оказания экстренной помощи населению при развитии экстремальных событий в различных сферах жизнедеятельности; по решению проблем разрушения жилых домов, расположенных на оползневых склонах оврагов и размываемых склонах берегов рек, путем оборудования ливневой канализации или строительства подпорных стенок в зависимости от результатов проведенных различного вида обследований |  |  |
| 6 | Цель программы | обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Перми |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми. 1.1.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности. 1.1.2. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми. 1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми. 1.2.1. Организация противопожарной пропаганды и информирования населения о мерах пожарной безопасности. 1.2.2. Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние. 1.2.3. Строительство источников противопожарного водоснабжения. 1.2.4. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2016-2018 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | Программа, всего, (тыс.руб.) | 142907,5 | 126847,800 | 126533,300 |
|  | бюджет города Перми | 142907,5 | 126847,800 | 126533,300 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.) | 131448,8 | 115472,8 | 115472,8 |
|  | бюджет города Перми | 131448,8 | 115472,8 | 115472,8 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.) | 11458,700 | 11375,000 | 11060,500 |
|  | бюджет города Перми | 11458,700 | 11375,000 | 11060,500 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в местах организованного отдыха у воды), (чел.); | 71 | 70 | 69 |
|  | количество пожаров на 10 тыс. населения, не более (ед.) | 5,8 | 5,7 | 5,6 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности

и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

| № | Наименование цели, программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности | бюджет города Перми | 54273,500 | 38297,5 | 38297,5 |
| 1.1.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми | бюджет города Перми | 77175,3 | 77175,3 | 77175,3 |
| 1.2 | Подпрограмма. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Организация противопожарной пропаганды и информирования населения о мерах пожарной бе-зопасности | бюджет города Перми | 1249,1 | 1249,1 | 1249,1 |
| 1.2.2 | Задача. Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние | бюджет города Перми | 5342,800 | 5259,100 | 4944,600 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство источников противопожарного водоснабжения | бюджет города Перми | 4113,1 | 4113,1 | 4113,1 |
| 1.2.4 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми | бюджет города Перми | 753,7 | 753,7 | 753,7 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 142907,500 | 126847, 800 | 126533, 300 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 142907,500 | 126847, 800 | 126533, 300 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми» муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных

ситуаций в городе Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

|  | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1 | Обеспечение содержания МКУ «ПГУГЗ», содержание имущества по ГО и ЧС, обеспечение имуществом и материальными средствами |  |  | МКУ «ПГУГЗ» | количество штатных единиц МКУ «ПГУГЗ» |  | чел. |  |  |  | 73 |  | 73 |  |  |  | 73 |  | бюджет города Перми |  | 30751,1 |  | 30042,4 |  |  |  | 30042,4 |
|  |  |  |  |  |  | количество объектов размещения подразделений МКУ «ПГУГЗ» |  | ед. |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 30751,1 |  | 30042,4 |  |  |  | 30042,4 |
|  | 1.1.1.2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  | МКУ «ПГУГЗ» | количество проведенных мероприятий по ГО и ЧС |  | ед. |  |  |  | 614 |  | 614 |  | 614 |  |  |  | бюджет города Перми |  | 1879,8 |  |  | 2588,5 |  |  | 2588,5 |
|  |  |  |  |  | ДЭПП | количество проведенных мероприятий практического развертывания подвижного пункта питания |  | ед. |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  | 93,8 |  |  | 93,8 |  |  | 93,8 |
|  |  |  |  |  |  | количество комплектов приобретенного промышленного запаса |  | ед. |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |  | бюджет города Перми |  | 312,2 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 2285,8 |  |  | 2682,3 |  |  | 2682,3 |
|  | 1.1.1.3 | Хранение, содержание (пополнение) продовольственного запаса города и имущества гражданской обороны |  |  | ДЭПП | количество продовольствия для обеспечения продовольственного запаса города |  |  |  | тонн |  | 107, 855 |  |  | 107, 855 |  |  |  | 107, 855 | бюджет города Перми |  | 9059,6 |  |  | 3625,500 |  |  | 3625,500 |
|  |  |  |  |  |  | количество наименований имущества |  |  |  | ед. |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 25 | бюджет города Перми |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | Итого по основному мероприятию 1.1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 9059,6 |  |  | 3625,500 |  |  | 3625,500 |
|  | 1.1.1.4 | Создание и поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения населения города Перми |  |  | МКУ «ПГУГЗ» | монтаж местной системы оповещения |  |  |  | есть/ нет |  | есть |  |  | есть |  |  |  | есть | бюджет города Перми |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | количество объектов местной системы оповещения, подлежащих техническо-му обслуживанию |  |  |  | шт. |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 917,7 |  |  | 917,7 |  |  | 917,7 |
|  | Итого по основному мероприятию 1.1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 917,7 |  |  | 917,7 |  |  | 917,7 |
|  | 1.1.1.5 | Сопровождение программного обеспечения Паспорта территории города Перми (информационно-электронный документ) |  |  | МКУ «ПГУГЗ» |  | количество заключенных контрактов на сопровождение программного обеспечения |  |  | ед. |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |
|  | Итого по основному мероприятию 1.1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |
|  | 1.1.1.6 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности города Перми |  |  | ДОБ | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог |  |  |  | ед. |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | бюджет города Перми |  | 279,600 |  |  | 279,600 | 279,600 |  |  |
|  |  |  |  |  | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми (далее –ДГА) | количество отчетов по результатам мониторинга оползневого склона в районе жилыхдомов по ул.Ким,5, 7, ул.Иванов-ской,19, ул.Чехова,2, 4, 6, 8, 10 |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0,000 |  |  | 250,000 | 250,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | ДОБ | откорректированная проектно-сметная документация (далее – ПСД) по строительству оползневых сооружений в районе жилых домов по ул.Ким,5, 7, ул.Иванов-ской,19, ул.Чехова,2, 4, 6, 8, 10 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5000,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | разработанная ПСД на строительство берегоукрепительного сооружения в районе жилого дома по ул.Куфонина,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по основному мероприятию 1.1.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 10759,3 |  |  | 529,600 | 529,600 |  |  |
|  | Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 54273,500 |  |  | 38297,500 | 38297,5 |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 |  |  |  | Обеспечение содержания МКУ «ПГСС», обеспечение имуществом и материальными средствами | МКУ «ПГСС» | количество штатных единиц МКУ «ПГСС» |  | ед. |  |  |  |  | 129,5 |  | 129,5 |  |  |  | 129,5 |  | бюджет города Перми |  | 77175,3 |  | 77175,3 |  | 77175,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | количество комплексов технических средств ИЦ ЕДДС г.Перми, находящихся на содержании |  | ед. |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | бюджет города Перми |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 77175,3 |  | 77175,3 |  | 77175,3 |  |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 77175,3 |  | 77175,3 |  | 77175,3 |  |
| Всего по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 131448,8 |  | 115472,8 |  |  | 115472,8 |  |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории

города Перми» муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Организация противопожарной пропаганды и информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Информирование населения о мерах пожарной безопасности с использованием средств массовой информации | ДОБ | количество созданных и размещенных информационных материалов в СМИ | ед. | 35 | 35 | 35 | бюджет города Перми | 1112,5 | 1103,2 | 1094,2 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1112,5 | 1103,2 | 1094,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Организация обучения неработающего населения города Перми | МКУ «ПГУГЗ» | количество обученных граждан из числа неработающего населения | чел. | 2310 | 2310 | 2310 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3 | Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ТО | количество проведенных мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 122 | 122 | 122 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4 | Изготовление и распространение листовок в целях информирования населения о мерах пожарной безопасности | ДОБ | количество изготовленных листовок | ед. | 178000 | 178000 | 178000 | бюджет города Перми | 136,6 | 145,9 | 154,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТО | количество распростра-ненных листовок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 136,6 | 145,9 | 154,9 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1249,1 | 1249,1 | 1249,1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Задача. Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Дзержинского района города Перми | количество обследованных пожарных водоемов | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 183,4 | 183,4 | 244,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Кировского района города Перми |  | ед. | 3 | 2 | 0 | бюджет города Перми | 561,8 | 366,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми |  | ед. | 1 | 1 | 0 | бюджет города Перми | 164,2 | 183,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  | ед. | 1 | 1 | 0 | бюджет города Перми | 164,2 | 183,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 6 | 5 | 1 | бюджет города Перми | 1073,6 | 917,0 | 244,8 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1073,6 | 917,0 | 244,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2 | Приведение в нормативное состояние бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Дзержинского района города Перми | количество отремонтированных пожарных водоемов | ед. | 1 | 0 | 1 | бюджет города Перми | 765,0 | 0,0 | 730,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Кировского района города Перми |  | ед. | 1 | 2 | 0 | бюджет города Перми | 765,0 | 1460,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми |  | ед. | 0 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,0 | 730,1 | 730,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  | ед. | 1 | 0 | 1 | бюджет города Перми | 765,0 | 0,0 | 730,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 2295,0 | 2190,3 | 2190,3 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2295,0 | 2190,3 | 2190,3 |  |  |  | 523,5 | 418,8 |  |
| 1.2.2.3 | Содержание бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Дзержинского района города Перми | количество бесхозяйных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 6 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 132,8 | 111,1 | 125,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми |  |  | 4 | 4 | 0 | бюджет города Перми | 98,0 | 97,700 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Кировского района города Перми |  |  | 0 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми |  |  | 2 | 1 | 0 | бюджет города Перми | 85,0 | 38,400 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  |  | 11 | 4 | 3 | бюджет города Перми | 102,2 | 32,7 | 42,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми |  |  | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 46,6 | 42,7 | 52,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 24 | 15 | 9 | бюджет города Перми | 464,6 | 322,6 | 220,4 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 464,6 | 322,6 | 220,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.4 | Содержание пожарных пирсов, принятых в муниципаль-ную собственность | администрация Свердловского района города Перми | количество пожарных пирсов, принятых в муниципаль-ную собственность, находящихся на содержании | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 42,5 | 38,7 | 48,2 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 42,5 | 38,7 | 48,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.5 | Содержание муниципаль-ных пожарных водоемов | администрация Дзержинского района города Перми | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 9 | 11 | 11 | бюджет города Перми | 199,2 | 236,4 | 270,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми |  |  | 0 | 0 | 4 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 111,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Кировского района города Перми |  |  | 8 | 9 | 11 | бюджет города Перми | 311,6 | 388,4 | 568,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми |  |  | 3 | 3 | 4 | бюджет города Перми | 127,4 | 181,5 | 235,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  |  | 12 | 19 | 21 | бюджет города Перми | 120,8 | 198,4 | 215,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Орджоникид-зевского района города Перми |  |  | 16 | 17 | 17 | бюджет города Перми | 396,3 | 423,2 | 470,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми |  |  | 0 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,0 | 41,6 | 44,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 124,2 | 132,6 | 135,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 50 | 62 | 71 | бюджет города Перми | 1279,5 | 1602,1 | 2052,5 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.5 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1279,5 | 1602,1 | 2052,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.6 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципаль-ную собственность | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество пожарных водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 132,0 | 132,0 | 132,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 31,0 | 31,8 | 31,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 163,0 | 163,8 | 163,8 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.6 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 163,0 | 163,8 | 163,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.7 | Оплата земельного налога за земельные участки | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 10 | 10 | 10 | бюджет города Перми | 21,6 | 21,6 | 21,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 3.0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 12 | 12 | 12 | бюджет города Перми | 24,6 | 24,6 | 24,6 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.7 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24,6 | 24,6 | 24,6 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5342,8 | 5259,1 | 4944,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Задача. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Оплата земельного налога за земельные участки | администрация Дзержинского района города Перми | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми |  |  | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 19,2 | 19,2 | 19,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Кировского района города Перми |  |  | 0 | 1 | 2 | бюджет города Перми | 34,9 | 34,9 | 34,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 40,7 | 40,7 | 40,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Орджоникид-зевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми |  |  | 0 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 7,9 | 7,9 | 7,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОБ |  |  | 7 | 7 | 5 | бюджет города Перми | 24,9 | 24,9 | 24,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 9 | 12 | 11 | бюджет города Перми | 139,6 | 139,6 | 139,6 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 139,6 | 139,6 | 139,6 |  |  |  |  | 68,1 | 138,98 |
| 1.2.3.2 | Капитальные вложения в источники противопожарного водоснабжения | ДОБ | количество построенных пожарных водоемов | ед. | 2 | 2 | 1 | бюджет города Перми | 3406,1 | 3406,1 | 3406,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество разработанной ПСД |  | 2 | 2 | 2 |  | 567,4 | 567,4 | 567,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество проведенных ПИР |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество пожарных водоемов, прошедших государственную регистрацию и принятых в муниципальную собственность |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3973,5 | 3973,5 | 3973,5 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4113,1 | 4113,1 | 4113,1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 | Привлечение добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах | ДОБ | количество добровольных пожарных | чел. | 200 | 200 | 200 | бюджет города Перми | 753,7 | 753,7 | 753,7 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.4.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 753,7 | 753,7 | 753,7 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 753,7 | 753,7 | 753,7 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11458, 700 | 11375, 000 | 11060, 500 |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к Финансированию подпрограммы 1.1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми» муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите

от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми» муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций

в городе Перми»

Таблица 1

|  | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | «Строительство противооползневых сооружений в районе жилых домов по ул.КИМ,5,7, ул.Ивановской,19 и ул.Чехова,2,4,6,8,10» |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | - .Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент общественной безопасности администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в 2007 году на склоне между ул.Лифанова и жилыми домами по ул.КИМ, ул.Ивановской,19 и ул.Чехова,2 произошел сход грунта, в результате которого появилась угроза обрушения этих домов. В целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации из-за оползня склона в районе жилых домов по ул.КИМ,5,7, ул.Ивановской,19 и ул.Чехова,2, 4, 6, 8, 10 предполагается строительство противооползневых сооружений. |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление администрации города Перми от 22 декабря 2009 г. № 1004 «Об утверждении концепции управления безопасностью в администрации города Перми», решение Мотовилихинского районного суда города Перми от 21 января 2010 г. (дело № 2-391-2010): на администрацию города Перми возложено обязательство по установлению подпорной стены склона по ул.Ивановской,19; исполнительное производство № 8023/11/04/59 от 11 апреля 2011 г. в отношении должника администрации города Перми |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | предотвращение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной со сходом грунта и угрозой обрушения жилых домов |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2011-2017 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 192218,0 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми – 14163,95 2011 год -1581,150, 2012 год - 346,7, 2013 год - 6522,6, 2014 год - 570,8, 2015 год -142,7, 2016 год - 5000,0. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | единица измерения | значение |  | год реализации |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | строительство противооползневых сооружений | 1 |  | 2016-2017 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание безопасных условий проживания граждан в районе жилых домах по ул.КИМ,5,7, ул.Ивановской,19 и ул.Чехова,2,4,6,8,10 |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 09.10.2015 № 10 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. обследование оползневого склона 2. оплата земельного налога 3. разработка ПСД и проведение государственной экспертизы 4. оплата земельного налога, корректировка ПСД и проведение государственной экспертизы 5. откорректированная ПСД, прошедшая государственную экспертизу 6. строительство противооползневых сооружений |  | 2011 2012 2013 2014-2015 2016 2017 |  |

Таблица 2

|  | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | «Берегоукрепление реки Мулянки вдоль придомовой территории по ул.Куфонина,32 (2-й этап)» |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | - Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент общественной безопасности администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | угроза возникновения чрезвычайной ситуации в виде размыва склона берега реки Мулянки вдоль придомовой территории по ул.Куфонина,32 и как следствие разрушение этого дома. Дом № 32 по ул.Куфонина был построен на склоне реки Мулянки с нарушениями проектной документации, предусматривающей строительство подземного гаража под автостоянку, одна из стен которого являлась бы берегоукрепляющим сооружением. В связи с банкротством строительная организация не выполнила обязательство по строительству подземного гаража с подпорной стеной. Собственники жилья на общем собрании единогласно отказались от строительства подземного гаража. Администрация города Перми взяла на себя обязательство по строительству берегоукрепительного сооружения размываемого склона берега реки Мулянки. |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 г. № 748 |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | предотвращение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с размывом склона берега реки Мулянки вдоль придомовой территории по ул.Куфонина,32, путем проведения работ по строительству берегоукрепительного сооружения |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2017 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 5479,700 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми - 6863,500: 2013 год - 1383,800 2016 год - 5479,700 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | единица измерения | значение |  | год реализации |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата: Разработанная ПСД на строительство берегоукрепительного сооружения; строительство берегоукрепительного сооружения. | ед. | 1 1 |  | 2016 2017 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | разработанная ПСД |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 09.10.2015 № 10 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. обследование оползневого склона (1-й этап) 2. заключение муниципального контракта на разработку ПСД 3. разработка ПСД 4. заключение муниципального контракта на строительно-монтажные работы (далее – СМР) 5. выполнение СМР 6. приемка объекта в муниципальную собственность |  | 2013 2016 2016 2017 2017 2018 |  |

Приложение

к Финансированию подпрограммы 1.2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории

города Перми» муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите

от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми» муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите

от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Шустовка при въезде в жилую зону Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.2. Строительство пожарных водоемов |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент общественной безопасности администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в микрорайоне Шустовка, расположение за пределами нормативного времени прибытия Численность населения - 200 чел. Жилые дома по этажности (шт.): 1-этажные и частные дома – 20, дачные – 100. Показатели: увеличение количество пожаров, количества погибших в результате пожаров, ущерба от пожаров. Орджоникидзевский район: 2009 год, 2010 год, 2011 год - количество пожаров на 10 тыс. населения – 11,04; 7,90; 7,28; количество погибших на 10 тыс.чел. – 1,43; 1,51; 0,27; ущерб на 1-го жителя, тыс.руб.- 21,64; 11,97; 1,35 |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Устав города Перми |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования «город Пермь» |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м. с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2015 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2083,2 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми – 4001,801: 2013 г. - 287,1, 2014 г. - 1381,5, 2014 г.- 250,001, (неиспользованные бюджетные ассигнования 2013 года), 2015 г. - 250,0, 2015 г. - 1833,2 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | единица измерения | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР) построенный пожарный водоем |  | 1 1 1 |  | 2013 2014 2015 2016 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение: количества пожаров на 10 тыс. населения: 2012 год - 6,8, 2013 год - 6,75, 2014 год - 6,25; количества погибших в результате пожара: 2012 год - 60, 2013 год - 63, 2014 год - 60; ущерба на 1 жителя города: 2012 год - 11,6, 2013 год - 11,2, 2014 год - 10,8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 09.10.2015 № 10 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР 3. заключение муниципального контракта на строительно-монтажные работы (далее – СМР) 4. выполнение СМР 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  | 2014 2014 2015 2015-2016 2017 |  |

Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.2. Строительство пожарных водоемов |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент общественной безопасности администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в поселке Новобродовский, расположение за пределами нормативного времени прибытия Численность населения - 500 чел. Площадь - 3,5 кв. км. Жилые дома по этажности, шт.: 1-этажные плюс частные дома - 10, 2-этажные – 95. Показатели: увеличение количества пожаров, количества погибших в результате пожаров, ущерба от пожаров: Свердловский район: 2009 год, 2010 год, 2011 год - количество пожаров на 10 тыс. населения – 8,07; 6,96; 6,23; количество погибших на 10 тыс. чел. – 0,09; 0,38; 0,14; ущерб на 1-го жителя, тыс.руб.- 3,53; 5,83; 9,54; количество пожаров, загораний в пос. Новобродовский: 6, 1, 1; 6, 4, 6 |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Устав города Перми |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013 - 2015 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2022,2 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми – 3690,8: 2013 г. - 287,1, 2014 г.- 278,0 (неиспользованные бюджетные ассигнования 2013 года), 2014 г. - 1381,5, 2015 г. - 1744,2 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР) построенный пожарный водоем | ед. | 1 1 1 |  | 2013 2014 2015 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение: количества пожаров на 10 тыс. населения: 2012 год - 6,8, 2013 год - 6,75, 2014 год - 6,25; количества погибших в результате пожаров: 2012 год - 66, 2013 год - 63, 2014 год - 60; ущерба на 1 жителя города: 2012 год - 11,6, 2013 год - 11,2, 2014 год - 10,8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 09.10.2015 № 10 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР 3. заключение муниципального контракта на строительно-монтажные работы (далее – СМР) 4. выполнение СМР 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  | 2014 2014 2015 2015 2016 |  |

Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Заостровка Дзержинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.2, строительство пожарных водоемов |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент общественной безопасности администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами Площадь зоны малоэтажной застройки, кв.км – 0,26 Численность населения, чел. – 631. Жилые дома по этажности, шт.: 1-этажные плюс частные дома – 200. Показатели: увеличение количество пожаров, количества погибших в результате пожаров, количества травмированных в результате пожаров: Дзержинский район: 2011 год, 2012 год, 2013 год: - количество пожаров на 10 тыс. населения – 8,15; 6,68; 7,1; количество погибших на 10 тыс. населения – 0,27; 0,38; 0,5; количество травмированных на 10 тыс. населения – 1,07; 1,2; 1,5 |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Устав города Перми |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2016 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2023,3 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми – 2023,3, тыс.руб.: 2015 г. - 279,1, 2016 г.- 1744,2. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | единица измерения | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР) построенный пожарный водоем | ед. | 1 1 |  | 2015 2016 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение: количества пожаров на 10 тыс. населения г. Перми: 2014 год - 6,3; 2015 год - 5,8; 2016 год - 5,3 количество погибших на 10 тыс. населения: 2014 год - 0,73; 2015 - 0,72; 2016 – 0,71 количество травмированных на 10 тыс. населения: 2014 год – 0,81; 2015 – 0,79; 2016 - 0,77 |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 09.10.2015 № 10 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР 3. заключение муниципального контракта на строительно-монтажные работы (далее – СМР) 4. выполнение СМР 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  | 2015 2015 2016 2016 2017 |  |

Таблица 4

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми |  |  |  |
|  | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
|  | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.2. Строительство пожарных водоемов |  |  |  |
|  | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |
|  | Исполнитель | департамент общественной безопасности администрации города Перми |  |  |  |
|  | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами, отсутствие водоемов в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района г. Перми, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины Численность населения – 740 чел. Площадь 0,85 кв.км. Жилые дома по этажности (шт.): 1-этажные плюс частные дома- 240, 2-этажные – 25. Показатели по Свердловскому району: увеличение количество пожаров, погибших, травмированных 2010 год, 2011 год, 2012 год: количество пожаров на 10 тыс. населения - 4,85; 5,6; 5,1; количество погибших на 10 тыс. населения- 0,64; 0,3; 0,85; количество травмированных - 0,59;1,1; 0,9 |  |  |  |
|  | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Устав города Перми |  |  |  |
|  | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
|  | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
|  | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 |  |  |  |
|  | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 |  |  |  |
|  | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 |  |  |  |
|  | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |  |  |  |
|  | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год - разработка ПСД и ПИР - 283,7 |  |  |  |
|  | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми – 283,7: 2017 год – 283,7 |  |  |  |
|  | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | единица измерения | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР) построенный пожарный водоем | ед. | 1 1 |  | 2017- 2018 2019 |
|  | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет |  |  |  |
|  | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение: количества пожаров на 10 тыс. населения г. Перми: 2016 год – 5,3, 2017 год – 4,8; 2018 год – 4,3; количество погибших на 10 тыс. населения: 2016 год - 0,71, 2017 год- 0,70; 2018 - 0,69; количество травмированных на 10 тыс. населения: 2016 год – 0,77; 2017 год – 0,75; 2018 год – 0,73 |  |  |  |
|  | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 09.10.2015 № 10 |  |  |  |
|  | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1.заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР 3. заключение муниципального контракта на строительно-монтажные работы (далее – СМР) 4. выполнение СМР 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  | 2017 2018 2019 2019 2020 |  |

Таблица 5

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Налимиха на перекрестке улиц Налимихинской и Грушевой Кировского района города Перми |  |  |  |
|  | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
|  | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.2, строительство пожарных водоемов |  |  |  |
|  | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |
|  | Исполнитель | департамент общественной безопасности администрации города Перми |  |  |  |
|  | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в микрорайоне Налимиха Кировского района г. Перми, расположение за пределами нормативного времени прибытия Численность населения - 3786, чел. Площадь зон малоэтажной застройки, кв.км – 5,1. Жилые дома по этажности (шт.): 1-этажные плюс частные дома – 1500. Показатели по Кировскому району 2010 год, 2011 год, 2012 год: количество пожаров на 10 тыс. населения - 9,94; 8,77; 8,61; количество погибших - 0,24; 1,67; 0,47; ущерб на 1-го жителя- 13,93; 0,44; 5,05 |  |  |  |
|  | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Устав города Перми |  |  |  |
|  | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2016 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 1950,2 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми -1950,2; 2015 год - 288,3, - год - 1661,9 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | единица измерения | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР) построенный пожарный водоем | ед. | 1 1 |  | 2015 2016 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение количества пожаров на 10 тыс. населения г. Перми: 2013 год - 6,8, 2014 год - 6,3; 2015 год - 5,8; количества погибших в результате пожаров: 2013 год-0,89, 2014 год- 0,81; 2015- 0,73; ущерба на 1-го жителя г. Перми: - 11,2; 2014 год - 10,8; 2015 год - 10,4 |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 09.10.2015 № 10 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР 3. заключение муниципального контракта на строительно-монтажные работы (далее – СМР) 4. выполнение СМР 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  | 2015 2015 2016 2016 2017 |  |

Таблица 6

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Верхняя Курья по ул.Линии 9-й,70 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.2. Строительство пожарных водоемов |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент общественной безопасности администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в микрорайоне Верхняя Курья, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины Численность населения, чел. – более 5000. Площадь, кв.км – 4,01. Жилые дома по этажности (шт.) – более 1000. Показатели по Мотовилихинскому району: увеличение количество пожаров, количества погибших в результате пожаров, количества травмированных в результате пожаров 2011 год, 2012 год, 2013 год : количество пожаров на 10 тыс. населения - 6,70; 6,03; 6,4 количество погибших на 10 тыс. населения - 0,44; 0,1; 0,38 количество травмированных на 10 тыс. населения - 0,73; 0,54; 0,76 |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Устав города Перми |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2018 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 3689,8 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми - 3689,8: 2017 год - 283,7, - год - 3406,1 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР) построенный пожарный водоем | ед. | 1 1 |  | 2017 2018 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение: количества пожаров на 10 тыс. населения г. Перми: 2016 год - 5,3; 2017 год - 4,8; 2018 год - 4,3; количество погибших на 10 тыс. населения: 2016 год - 0,71; 2017 год - 0,70;2018 год - 0,69; количества травмированных на 10 тыс. населения: 2016 год - 0,77; 2016 год - 0,75; 2018 год -0,73 |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 09.10.2015 № 10 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР 3. заключение муниципального контракта на строительно-монтажные работы (далее – СМР) 4. выполнение СМР 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  | 2017 2017 2018 2018 2019 |  |

Таблица 7

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Верхняя Курья по ул.Линии 10-й, 50 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
|  | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
|  | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.2. Строительство пожарных водоемов |  |  |  |
|  | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |
|  | Исполнитель | департамент общественной безопасности администрации города Перми |  |  |  |
|  | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в микрорайоне Верхняя Курья, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины Численность населения – более 5000 чел. Площадь, кв.км. – 4,01. Жилые дома по этажности (шт.) – более 1000. Показатели по Мотовилихинскому району: увеличение количества пожаров, количества погибших в результате пожаров, количества травмированных в результате пожаров 2011 год, 2012 год, 2013 год: количество пожаров на 10 тыс. населения - 6,70; 6,03; 6,4; количество погибших на 10 тыс. населения - 0,44; 0,1; 0,38; количество травмированных на 10 тыс. населения - 0,73; 0,54; 0,76 |  |  |  |
|  | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Устав города Перми |  |  |  |
|  | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
|  | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
|  | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 |  |  |  |
|  | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 |  |  |  |
|  | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 |  |  |  |
|  | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |  |  |  |
|  | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2018 – разработка ПСД и ПИР – 283,7 |  |  |  |
|  | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми - 283,7: 2018 год - 283,7 |  |  |  |
|  | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | единица измерения. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР) построенный пожарный водоем | ед. | 1 1 |  | 2018 2019 |
|  | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет |  |  |  |
|  | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение: количества пожаров на 10 тыс. населения г. Перми: 2016 год - 5,3; 2017 год - 4,8; 2016 год - 4,3; количества погибших в результате пожаров на 10 тыс. населения: 2016 год- 0,71; 2017 год - 0,70; 2018 год - 0,69; количества травмированных в результате пожаров на 10 тыс. населения: 2016 год – 0,77; 2017 год - 0,75; 2018 год -0,73 |  |  |  |
|  | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 09.10.2015 № 10 |  |  |  |
|  | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР 3. заключение муниципального контракта на строительно-монтажные работы (далее – СМР) 4. выполнение СМР 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  | 2018 2018 2019 2019 2020 |  |

Таблица 8

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Вышка-2 по ул.6-й Новгородской Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
|  | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
|  | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.2. Строительство пожарных водоемов |  |  |  |
|  | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |
|  | Исполнитель | департамент общественной безопасности администрации города Перми |  |  |  |
|  | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в микрорайоне Вышка-2, Мотовилихинского района, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины Численность населения – 3706 чел. Площадь, кв.км – 2,7. Показатели по Мотовилихинскому району: увеличение количества пожаров, количества погибших в результате пожаров, количества травмированных в результате пожаров 2010 год, 2011 год, 2012 год : количество пожаров на 10 тыс. населения - 6,70; 6,03; 6,4; количество погибших на 10 тыс. населения - 0,44; 0,1; 0,38; травмированных на 10 тыс. населения:- 0,73; 0,54; 0,76 |  |  |  |
|  | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Устав города Перми |  |  |  |
|  | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
|  | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
|  | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 - 2017 |  |  |  |
|  | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 |  |  |  |
|  | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
|  | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 |  |  |  |
|  | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 1945,6 |  |  |  |
|  | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми - 1945,6: 2016 год – 283,7, 2017 год - 1661,9. |  |  |  |
|  | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | единица измерения | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР) построенный пожарный водоем | ед. | 1 1 |  | 2016 2017 |
|  | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет |  |  |  |
|  | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение: количества пожаров на 10 тыс. населения г. Перми: 2016 год - 5,3, 2017 год - 4,8; 2018 год - 4,3; количества погибших в результате пожаров на 10 тыс. населения: 2016 год - 0,71, 2017 год- 0,70; 2018 год - 0,69; количества травмированных в результате пожаров на 10 тыс. населения: 2016 год - 0,77; 2017 год – 0,75; 2018 год – 0,73 |  |  |  |
|  | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 09.10.2015 № 10 |  |  |  |
|  | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР 3. заключение муниципального контракта на строительно-монтажные работы (далее – СМР) 4.выполнение СМР 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  | 2016 2016 2017 2017 2018 |  |

Таблица 9

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Январский по ул.Рубцовской Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.2 Строительство пожарных водоемов |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент общественной безопасности администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в микрорайоне Январский Орджоникидзевского района, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины Площадь зон малоэтажной застройки, кв.км. – 3,0. Численность населения чел. – 3650. Жилые дома по этажности (шт.): 1-этажные плюс частные дома – 200, 2-этажные – 400. Показатели по Орджоникидзевскому району: увеличение количества пожаров, количества погибших в результате пожаров, количества травмированных в результате пожаров 2010 год, 2011 год , 2012 год: количество пожаров на 10 тыс. населения - 6,32; 3,16; 7,0; количество погибших на 10 тыс. населения - 0,27; 0,5; 1,3; количество травмированных на 10 тыс. нас. - 0,8; 0,98; 0,8 |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Устав города Перми |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования «город Пермь» |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2017 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2027,9 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми - 2027,9: 2016 год - 283,7, 2017 год - 1744,2 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР) построенный пожарный водоем |  | 1 1 |  | 2016 2017 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение: количества пожаров на 10 тыс. населения г. Перми: 2016 год - 5,3, 2017 год - 4,8; 2015 год – 4,3; количества погибших в результате пожаров на 10 тыс. населения: 2016 год - 0,71, 2017 год - 0,70; 2018 год - 0,69; количества травмированных в результате пожаров на 10 тыс. населения: 2016 год – 0,77; 2017 год – 0,75; 2018 год – 0, 73 |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 09.10.2015 № 10 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР 3. заключение муниципального контракта на строительно-монтажные работы (далее – СМР) 4. выполнение СМР 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  | 2016 2016 2017 2017 2018 |  |

Таблица 10

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Камский на пересечении ул.Сурикова и ул.Кислотной Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
|  | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
|  | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.2. Строительство пожарных водоемов |  |  |  |
|  | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |
|  | Исполнитель | департамент общественной безопасности администрации города Перми |  |  |  |
|  | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в жилом районе Камский Орджоникидзевского района, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины Численность населения, чел. – 15050. Жилые дома по этажности, шт.: 1-этажные плюс частные дома – 200. Показатели по Орджоникидзевскому району: увеличение количества пожаров, погибших в результате пожаров, травмированных в результате пожаров 2012 год, 2013 год, 2014 год: количество пожаров на 10 тыс. населения – 6,32; 3,16;7,0; количество погибших на 10 тыс. населения – 0,27; 0,5; 1,3; количество травмированных на 10 тыс. населения – 0,80; 0,98; 0,8 |  |  |  |
|  | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Устав города Перми |  |  |  |
|  | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
|  | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
|  | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018- 2019 |  |  |  |
|  | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020 |  |  |  |
|  | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 |  |  |  |
|  | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 |  |  |  |
|  | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2018 год - разработка ПСД и ПИР - 283,7 |  |  |  |
|  | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми - 283,7: 2018 год - 283,7 |  |  |  |
|  | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | Единица измерения | Значение |  | Год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР) построенный пожарный водоем | ед. | 1 1 |  | 2018 2020 |
|  | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет |  |  |  |
|  | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение: количества пожаров на 10 тыс. населения г. Перми: 2016 год - 5,3; 2017 год – 4,8; 2018 год – 4,3; количества погибших на 10 тыс. населения: 2016 год- 0,71; 2017 год - 0,70;2018 год – 0,69; количества травмированных на 10 тыс. населения: 2016 год – 0,77; 2016 год – 0,75; 2018 год -0,73 |  |  |  |
|  | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | нет |  |  |  |
|  | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР 3. заключение муниципального контракта на строительно-монтажные работы (далее – СМР) 4. выполнение СМР 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  | 2018 2018 2019 2020 2021 |  |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

«Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результатареализации программы | Ед.изм. | Значения показателей конечного результата программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Перми |  |  |  |  |
|  | Число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) | чел. | 71 | 70 | 69 |
|  | Количество пожаров на 10 тыс. населения, не более | ед. | 5,8 | 5,7 | 5,6 |
| 1.1 | Подпрограмма. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  |  |  |  |
|  | Уровень трансформации аварий в ЧС из тех аварий, которые могут перерасти в ЧС локального, муниципального и межмуниципального уровня | % | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|  | Уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество спасенных от смертельной угрозы людей | чел. | 510 | 510 | 510 |
|  | Уровень оснащенности Единой дежурно-диспетчерской службы города Перми | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.1 | Подпрограмма. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Задача. Организация противопожарной пропаганды и информирования населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |
|  | Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров | % | 29,4 | 29,1 | 28,8 |
| 2.1.2 | Задача. Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние |  |  |  |  |
|  | Доля источников противопожарного водоснабжения, приведенных в нормативное состояние, от общего количества источников водоснабжения | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.3 | Задача. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Доля микрорайонов, обеспеченных источниками противопожарного водоснабжения, от общего количества микрорайонов города Перми | % | 81,6 | 84,2 | 85,5 |
| 2.1.4 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |
|  | Доля привлекаемых добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах к общему количеству добровольных пожарных в города Перми | % | 100 | 100 | 100 |

Приложение

к Таблице показателей конечного результата реализации муниципальной программы

«Осуществление мер по гражданской

обороне, пожарной безопасности и защите

от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы

| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) | чел. | приказ министерства РФ по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий» | представляется по факту |  | МКУ «ПГУГЗ», Информационный центр Единой дежурно-диспетчерской службы города Перми (далее – ИЦ ЕДДС города Перми), ФГКУ «10-й ОФПС по Пермскому краю» |  | ежесуточно до 9-00 следующего дня, ежемесячно до 10 числа, следующего за отчетным месяцем |
| 2 | Количество пожаров на 10 тыс. населения, не более | ед. | приказ ГУ МЧС России по Пермскому краю от 01.10.2014 № 541 «Об утверждении методики оценки ОСД подразделений ФПС по Пермскому краю, противопожарной службы Пермского края» | К= N1 /N2 х 10 тыс. | К - количество пожаров на 10 тыс. населения; N1 - количество пожаров т.г. N2 – количество населения | ФГКУ «10-й ОФПС по Пермскому краю» |  | ежеквартально, на конец отчетного периода |
| 3 | Уровень трансформации аварий в ЧС из тех аварий, которые могут перерасти в ЧС локального, муниципального и межмуниципального уровня | % | приказ МЧС России от 08.07.2004 № 329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях» | У= Нчс х К х 100 % Нав х К1 | У – уровень трансформации аварий в ЧС; Нчс – количество ЧС; Нав – количество аварий; К – количество мероприятий по предупреждению ЧС, необходимых к проведению; К1 – количество проведенных мероприятий по предупреждению ЧС | МКУ «ПГУГЗ» |  | представляется по факту |
| 4 | Уровень информационного обеспечения сил привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | алгоритмы действий при чрезвычайных ситуациях | У = N1 /N2 Х 100 | У – уровень информационного обеспечения сил привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций; N 1 - количество оповещенных структур; N 2 – количество структур, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно алгоритму | ИЦ ЕДДС города Перми |  | представляется по факту |
| 5 | Количество спасенных от смертельной угрозы людей | чел. |  | представляется по факту |  | МКУ «ПГСС» |  | представляется по факту |
| 6 | Уровень оснащенности Единой дежурно-диспетчерской службы города Перми | % | Положение о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования, утвержденное протоколом Правительственной комиссии Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 21.10.2011 № 5 | У = N1 /N2 х 100 | У - уровень оснащенности Единой дежурно-диспетчерской службы города Перми; N 1 - количество имеющегося оборудования; N 2 – количество оборудования в полном комплекте | ИЦ ЕДДС города Перми |  | ежегодно, на конец отчетного периода |
| 7 | Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров | % | Приказ ГУ МЧС России по Пермскому краю от 01.10.2014 № 541 «Об утверждении методики оценки ОСД подразделений ФПС по Пермскому краю, противопожарной службы Пермского края» | Д=N1 /N2 х 100 | Д – доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров; N 1 - количество пожаров произошедших по причине человеческого фактора; N 2 – общее количество пожаров | ФГКУ «10-й ОФПС по Пермскому краю» |  | ежемесячно, на конец отчетного периода |
| 8 | Доля источников противопожарного водоснабжения, приведенных в нормативное состояние от общего количества источников водоснабжения | % | Приказ ГУ МЧС Росси по Пермскому краю от 18.07.2013 № 347 «О введении электронной базы по оперативной обстановке в ГУ МЧС России по Пермскому краю | Д = N1 /N2 х 100 | Д – доля источников противопожарного водоснабжения, приведенных в нормативное состояние от общего количества источников водоснабжения; N 1 – количество источников противопожарного водоснабжения, приведенных в нормативное состояние; N 2 – общее количество источников водоснабжения | отчеты ТО |  | ежегодно, на конец отчетного периода |
| 9 | Доля микрорайонов, обеспеченных источниками противопожарного водоснабжения от общего количества микрорайонов города Перми | % | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Д = N1 /N2 Х 100 | Д - доля микрорайонов, обеспеченных источниками противопожарного водоснабжения от общего количества микрорайонов города Перми; N 1 - количество микрорайонов, обеспеченных источниками противопожарного водоснабжения; N 2 – общее количество микрорайонов города Перми | отчеты ТО |  | ежегодно, на конец отчетного периода |
| 10 | Доля привлекаемых добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах к общему количеству добровольных пожарных в г. Перми | % | постановления администрации города Перми от 10.11.2014 № 825 «Об утверждении Порядка личного страхования работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на территории города Перми, привлекаемых к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ на пожаре, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим на пожаре, на период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного», от 03.12.2014 № 920 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии за счет средств бюджета города Перми некоммерческим организациям, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, осуществляющим деятельность в области пожарной безопасности и проведение аварийно-спасательных работ, на материальное поощрение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на территории города Перми, привлекаемых для участия в профилактике и (или) тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах и оказании первой помощи пострадавшим на территории города Перми», от 11.12.2014 № 954 «Об утверждении Порядка предоставления мер правовой и социальной защиты членам семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в случае гибели (смерти) работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных» | Д=N1 /N2 Х 100 | Д - доля привлекаемых добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах к общему количеству добровольных пожарных в г. Перми; N 1 - количество добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах; N 2 – общее количество добровольных пожарных в г. Перми | отчеты ОУ «Добровольная пожарная команда Пермского края» |  | ежеквартально, на конец отчетного периода |