10.11.2015

929

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 
«Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования 
и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 721 
(в ред. от 18.12.2014 № 997, от 03.02.2015 № 64, от 20.04.2015 № 216, 
от 25.05.2015 № 307, от 21.07.2015 № 484, от 29.09.2015 № 692).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми

от 10.11.2015 № 929

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования

и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением

администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 721

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе | 469016,88551 | 369264,4 | 291419,0 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 383576,667 | 340513,4 | 262269,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 21736,71851 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 63703,5 | 28751,0 | 29150,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 336977,87948 | 216788,9 | 193301,1 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 327486,673 | 209513,9 | 193301,1 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2216,20648 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 7275,0 | 7275,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе | 132039,00603 | 152475,5 | 98117,9 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 56089,994 | 130999,5 | 68967,9 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 19520,51203 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 56428,5 | 21476,0 | 29150,0 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:

2.1. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования | УВБ | бюджет города Перми | 148168,632 | 152478,4 | 152478,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. строки 1.1.4, 1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии искусственных инженерных сооружений | УВБ | бюджет города Перми | 23891,049 | 25108,4 | 25108,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | УВБ | всего, в том числе | 1125,68069 | 5538,5 | 5538,5 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1025,778 | 5538,5 | 5538,5 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 99,90269 | 0,0 | 0,0 |

2.3. строку «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 336977,87948 | 216788,9 | 193301,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 327486,673 | 209513,9 | 193301,1 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2216,20648 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 7275,0 | 7275,0 | 0,0 |

2.4. строки 1.2.2, 1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения | УВБ | всего, в том числе | 73553,544 | 8550,0 | 11550,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 10696,001 | 8550,0 | 11550,0 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6429,043 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 56428,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения | УВБ | всего, в том числе | 17785,76203 | 102203,8 | 44846,2 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 4694,293 | 80727,8 | 15696,2 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 13091,46903 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 21476,0 | 29150,0 |

2.5. строки «Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 132039,00603 | 152475,5 | 98117,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 56089,994 | 130999,5 | 68967,9 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 19520,51203 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 56428,5 | 21476,0 | 29150,0 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 469016,88551 | 369264,4 | 291419,0 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 383576,667 | 340513,4 | 262269,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 21736,71851 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 63703,5 | 28751,0 | 29150,0 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1», 1.1.1.2, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2», 1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1 | Содержание объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 20 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 15455,881 | 17889,6 | 17889,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 26 | 26 | 26 | бюджет города Перми | 10902,612 | 11757,0 | 11757,0 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 17 | 17 | 17 | бюджет города Перми | 13363,6 | 12406,1 | 12406,1 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 28 | 28 | 28 | бюджет города Перми | 23784,317 | 23466,8 | 23466,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 34 | 34 | 34 | бюджет города Перми | 19756,9 | 19221,2 | 19221,2 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 21 | 21 | 21 | бюджет города Перми | 7421,815 | 7114,9 | 7114,9 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 24 | 24 | 24 | бюджет города Перми | 14575,157 | 16667,1 | 16667,1 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 7 | 7 | 7 | бюджет города Перми | 916,1 | 860,1 | 860,1 |
|  |  | итого по показателю непосредственного результата (далее – ПНР) |  | ед. | 177 | 177 | 177 | бюджет города Перми | 106176,382 | 109382,8 | 109382,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 20 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 1519,538 | 1365,4 | 1365,4 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | ед. | 26 | 26 | 26 | бюджет города Перми | 651,701 | 599,8 | 599,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | ед. | 17 | 17 | 17 | бюджет города Перми | 4138,588 | 932,2 | 932,2 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | ед. | 28 | 28 | 28 | бюджет города Перми | 1395,683 | 1846,8 | 1846,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | ед. | 34 | 34 | 34 | бюджет города Перми | 1289,27 | 1477,8 | 1477,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | ед. | 21 | 21 | 21 | бюджет города Перми | 517,6 | 350,8 | 350,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | ед. | 24 | 24 | 24 | бюджет города Перми | 634,006 | 1283,1 | 1283,1 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | ед. | 7 | 7 | 7 | бюджет города Перми | 66,5 | 63,7 | 63,7 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 177 | 177 | 177 | бюджет города Перми | 10212,886 | 7919,6 | 7919,6 |
|  |  | администрация Дзержинского района | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования на территории города Перми в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 1 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 107,212 | 558,30 | 558,30 |
|  |  | администрация Индустриального района |  | ед. | 3 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 260,0 | 213,80 | 213,80 |
|  |  | администрация Кировского района |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 30,0 | 26,90 | 26,90 |
|  |  | администрация Ленинского района |  | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 262,0 | 217,30 | 217,30 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 126,0 | 103,00 | 103,00 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 134,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | администрация Свердловского района |  | ед. | 4 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 208,0 | 171,90 | 171,90 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 5,2 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 15 | 12 | 12 | бюджет города Перми | 1132,412 | 1291,2 | 1291,2 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 93,358 | 515,5 | 532,7 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 428,8 | 428,8 | 428,8 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды, МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 82,5 | 65,1 | 47,9 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 604,658 | 1009,4 | 1009,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 118126,338 | 119603,0 | 119603,0 |

| 1.1.1.2 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | га | 106,31 | 106,31 | 106,31 | бюджет города Перми | 1785,628 | 1794,6 | 1794,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | га | 92, 98 | 92, 98 | 92, 98 | бюджет города Перми | 1565,036 | 1572,9 | 1572,9 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | га | 139,21 | 139,21 | 139,21 | бюджет города Перми | 1833,808 | 2376,2 | 2376,2 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | га | 147,86 | 147,86 | 147,86 | бюджет города Перми | 2391,517 | 2398,7 | 2398,7 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | га | 341,73 | 341,73 | 341,73 | бюджет города Перми | 5019,0 | 5832,8 | 5832,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | га | 313,07 | 313,07 | 313,07 | бюджет города Перми | 3978,468 | 5343,8 | 5343,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | га | 189,5 | 189,5 | 189,5 | бюджет города Перми | 3155,65 | 3165,9 | 3165,9 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | га | 152,18 | 152,18 | 152,18 | бюджет города Перми | 2558,538 | 2597,5 | 2597,5 |
|  |  | итого по ПНР |  | га | 1482,84 | 1482,84 | 1482,84 | бюджет города Перми | 22287, 645 | 25082,4 | 25082,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22287, 645 | 25082,4 | 25082,4 |

| 1.1.1.3 | Содержание фонтанов | МКУ «Пермблагоустройство» | количество фонтанов, находящихся на содержании | шт. | 10 | 9 | 9 | бюд-жет горо-да Пер-ми | 7754,649 | 7793,0 | 7793,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2. строку «Итого по задаче 1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1 | бюджет города Перми | 148168,632 | 152478,4 | 152478,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. строки 1.1.4.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1», «Итого по задаче 1.1.4» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1 | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | кв.м | 4950,0 | 4950,0 | 4950,0 | бюджет города Перми | 1745,15 | 1753,3 | 1753,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | кв.м | 412,02 | 412,02 | 412,02 | бюджет города Перми | 145,9 | 145,9 | 145,9 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | кв.м | 4697,0 | 4697,0 | 4697,0 | бюджет города Перми | 1663,7 | 1663,7 | 1663,7 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | кв.м | 1189,2 | 1189,2 | 1189,2 | бюджет города Перми | 337,987 | 421,2 | 421,2 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | кв.м | 38784,7 | 38784,7 | 38784,7 | бюджет города Перми | 13737,7 | 13737,7 | 13737,7 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | кв.м | 4488,0 | 4488,0 | 4488,0 | бюджет города Перми | 1584,859 | 1589,7 | 1589,7 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | кв.м | 15410,0 | 15410,0 | 15410,0 | бюджет города Перми | 4337,153 | 5458,3 | 5458,3 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | кв.м | 956,0 | 956,0 | 956,0 | бюджет города Перми | 338,6 | 338,6 | 338,6 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв.м | 70886,9 | 70886,9 | 70886,9 | бюджет города Перми | 23891, 049 | 25108,4 | 25108,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23891, 049 | 25108,4 | 25108,4 |
| Итого по задаче 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23891, 049 | 25108,4 | 25108,4 |

3.4. строки 1.1.5.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1», «Итого по задаче 1.1.5» изложить в следующей редакции:

| 1.1.5.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | администрация Дзержинского района | количество демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | шт. | 28 | 91 | 91 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 127,934 | 723,5 | 723,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Индустриального района |  | шт. | 51 | 130 | 130 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 219,9 | 1033,5 | 1033,5 |
|  |  | администрация Кировского района |  | шт. | 22 | 75 | 75 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 112,798 | 596,3 | 596,3 |
|  |  | администрация Ленинского района |  | шт. | 20 | 20 | 20 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 47,4 | 159,0 | 159,0 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  | шт. | 29 | 100 | 100 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 145,0 | 795,0 | 795,0 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  | шт. | 39 | 135 | 135 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 95, 46396 | 1073,3 | 1073,3 |
|  |  | администрация Свердловского района |  | шт. | 39 | 135 | 135 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 150, 11849 | 1073,3 | 1073,3 |
|  |  |  |  | шт. (невыполнение показателя за 2014 год) | 12 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 99, 90269 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  | шт. | 0 | 3 | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,0 | 23,9 | 23,9 |
|  |  | итого по ПНР |  | шт. | 228 | 689 | 689 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 898, 61445 | 5477,8 | 5477,8 |
|  |  |  |  | шт. (невыполнение показателя за 2014 год) | 12 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 99, 90269 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | администрация Дзержинского района | площадь демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв.м | 30,0 | 30,0 | 30,0 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
|  |  | администрация Индустриального района |  | кв.м | 328,0 | 48,0 | 48,0 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 94,3 | 13,8 | 13,8 |
|  |  | администрация Ленинского района |  | кв.м | 24,0 | 24,0 | 24,0 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 2,4 | 7,0 | 7,0 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  | кв.м | 34,0 | 34,0 | 34,0 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 5,634 | 9,8 | 9,8 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  | кв.м | 20,0 | 20,0 | 20,0 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1,52904 | 5,8 | 5,8 |
|  |  | администрация Свердловского района |  | кв.м | 30,0 | 30,0 | 30,0 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 5,40051 | 8,6 | 8,6 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  | кв.м | 31,7 | 24,6 | 24,6 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 9,3 | 7,1 | 7,1 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв.м | 497,7 | 210,6 | 210,6 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 127, 16355 | 60,7 | 60,7 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1025, 778 | 5538,5 | 5538,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 99, 90269 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 1125, 68069 | 5538,5 | 5538,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1025, 778 | 5538,5 | 5538,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 99, 90269 | 0,0 | 0,0 |

3.5. строку «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1 | всего, в том числе | 336977,87948 | 216788,9 | 193301,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 327486,673 | 209513,9 | 193301,1 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2216,20648 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 7275,0 | 7275,0 | 0,0 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Организация объектов ритуального назначения города Перми» муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:

4.1. строки 1.2.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1», «Итого по задаче 1.2.2» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1 | Капитальный ремонт объектов ритуального назначения | МКУ «Пермблагоустройство» | количество выполненных проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт городских кладбищ | шт. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 368,8 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства | шт. | 2 | 2 | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 10327,201 | 8550,0 | 11550,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6429,043 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56428,5 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 10696,001 | 8550,0 | 11550,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6429,043 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56428,5 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 73553,544 | 8550,0 | 11550,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 10696,001 | 8550,0 | 11550,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6429,043 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56428,5 | 0,0 | 0,0 |

4.2. строки 1.2.3.2, «Итого по основному мероприятию 1.2.3.2» изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.2 | Реконструкция кладбища «Северное», Пермский край, г.Пермь, Дзержинский район, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество | МКУ «Пермблагоустройство» | количество выполненных проектно-изыскательских работ на реконструкцию городских кладбищ | шт. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 1212,677 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь кладбища «Северное», в отношении которой выполнена работа по реконструкции | га | - | 6,7 | - | бюджет города Перми | 0,0 | 41960,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1212,677 | 41960,0 | 0,0 |

4.3. строки «Итого по задаче 1.2.3», «Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.3 | всего, в том числе | 17785,76203 | 102203,8 | 44846,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 4694,293 | 80727,8 | 15696,2 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 13091,46903 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 21476,0 | 29150,0 |
| Итого по подпрограмме 1.2 | всего, в том числе | 132039,00603 | 152475,5 | 98117,9 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 56089,994 | 130999,5 | 68967,9 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 19520,51203 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 56428,5 | 21476,0 | 29150,0 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми» строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общего количества объектов озеленения | % (шт.) | 99 (177) | 99 (177) | 99 (177) |
|  | Доля объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт, от общего количества объектов озеленения, находящихся на содержании | % (шт.) | 100 (177) | 100 (177) | 100 (177) |
|  | Доля паспортизированных объектов озеленения общего пользования от общего количества объектов озеленения | % (шт.) | 8 (15) | 7 (12) | 7 (12) |
|  | Доля объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами, от общего количества объектов озеленения | % (шт.) | 1,7 (3) | 1,7 (3) | 1,7 (3) |
|  | Доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании, от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | % (га) | 100 (1482,84) | 100 (1482,84) | 100 (1483,84) |
|  | Доля фонтанов на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества фонтанов, находящихся в муниципальной собственности города Перми или на бесхозяйных территориях | % (шт.) | 41,7 (10) | 37,5 (9) | 37,5 (9) |

6. В приложении 11 в таблице 3 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 43172,677 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 1212,677 тыс.руб.; 2016 год – 41960,0 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | бюджет города Перми – 43172,677 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 1212,677 тыс.руб.; 2016 год – 41960,0 тыс.руб. |

7. В приложении 2:

7.1. строки 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Содержание элементов благоустройства и инфраструктуры объектов озеленения общего пользования | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 177 | бюджет города Перми | 106176,382 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | Содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | количество объектов озеленения общего пользования, элементы которых находятся на содержании | ед. | 177 | бюджет города Перми | 100194,82 |

7.2. строку 1.1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1.4 | Содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01.01.2015 | 25.12.2015 | количество объектов озеленения общего пользования, элементы которых находятся на содержании | ед. | 28 | бюджет города Перми | 22924,763 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.3. строку 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.2 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | шт. | 211 | бюджет города Перми | 832,746 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.4. строку 1.1.1.1.1.2.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.2.6 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев в Орджоникидзевском районе | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 10.01.2015 | 25.12.2015 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | шт. | 29 | бюджет города Перми | 89,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.5. строки 1.1.1.1.1.4, 1.1.1.1.1.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.4 | Кронирование деревьев на объектах озеленения общего пользования | количество кронированных деревьев | шт. | 789 | бюджет города Перми | 2297,288 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.1.1.1.4.1 | Кронирование деревьев в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.02.2015 | 01.12.2015 | количество кронированных деревьев | шт. | 130 | бюджет города Перми | 304,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.6. строку 1.1.1.1.1.4.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.4.6 | Кронирование деревьев в Орджоникидзевском районе | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 01.02.2015 | 01.12.2015 | количество кронированных деревьев | шт. | 70 | бюджет города Перми | 175,595 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.7. строки 1.1.1.1.2, 1.1.1.1.2.1, 1.1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2 | Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования | количество объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен ремонт |  |  |  | ед. | 177 | бюджет города Перми | 10212,886 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.1 | Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.04.2015 | 01.11.2015 | количество объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен ремонт | ед. | 20 | бюджет города Перми | 1519,538 |
| 1.1.1.1.2.2 | Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования в Индустриальном районе | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | ед. | 26 |  | 651,701 |

7.8. строки 1.1.1.1.2.4, 1.1.1.1.2.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.4 | Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01.04.2015 | 01.11.2015 | количество объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен ремонт | ед. | 28 | бюджет города Перми | 1395,683 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.5 | Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования в Мотовилихинском районе | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  | ед. | 34 |  | 1289,27 |

7.9. строки 1.1.1.1.3, 1.1.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования на территории города Перми в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 15 | бюджет города Перми | 1132,412 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.1.1.3.1 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования в Дзержинском районе | администрация Дзержинского района города Перми | 01.03.2015 | 25.12.2015 | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования на территории города Перми в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 1 | бюджет города Перми | 107,212 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.10. строку 1.1.1.1.3.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.7 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования в Свердловском районе | администрация Свердловского района | 01.03.2015 | 25.12.2015 | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования на территории города Перми в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 4 | бюджет города Перми | 208,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.11. строки 1.1.1.1.4, 1.1.1.1.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4 | Налогообложение объектов озеленения общего пользования |  |  |  | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 3 | бюджет города Перми | 604,658 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.1 | Налогообложение объектов озеленения общего пользования в Индустриальном районе | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01.01.2015 | 25.12.2015 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 1 | бюджет города Перми | 93,358 |

7.12. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 | бюджет города Перми | 118126,338 |
| --- | --- | --- |

7.13. строку 1.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.3 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 15.04.2015 | 14.10.2015 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | га | 139,21 | бюджет города Перми | 1833,808 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.14. строку 1.1.1.2.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.8 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон в поселке Новые Ляды | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 15.04.2015 | 14.10.2015 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | га | 152,18 | бюджет города Перми | 2558,538 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.15. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 | бюджет города Перми | 22287,645 |
| --- | --- | --- |

7.16. строку 1.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1 | Содержание фонтанов | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2015 | 14.10.2015 | количество фонтанов, находящихся на содержании | шт. | 10 | бюджет города Перми | 7754,649 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.17. строку «Итого по задаче 1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1 | бюджет города Перми | 148168,632 |
| --- | --- | --- |

7.18. строку 1.1.4.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1 | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2015 | 25.12.2015 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | кв.м | 4950,0 | бюджет города Перми | 1745,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.19. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1», «Итого по задаче 1.1.4» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 | бюджет города Перми | 23891,049 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.4 | бюджет города Перми | 23891,049 |

7.20. строку 1.1.5.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.5.1.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | количество демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | шт. | 228 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 898,61445 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шт. (неиспользованный показатель за 2014 год) | 12 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 99,90269 |

7.21. строку 1.1.5.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.5.1.1.3 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | администрация Кировского района | 01.03.2015 | 25.12.2015 | количество демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | шт. | 22 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 112,798 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.22. строку 1.1.5.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.5.1.1.5 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | администрация Мотовилихинского района | 01.03.2015 | 25.12.2015 | количество демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | шт. | 29 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 145,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.23. строку 1.1.5.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.5.1.1.6 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | администрация Орджоникидзевского района | 01.03.2015 | 25.12.2015 | количество демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | шт. | 39 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 95, 46396 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.24. строку 1.1.5.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.5.1.2 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | площадь демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв.м | 497,7 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 127,16355 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.25. строку 1.1.5.1.2.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.5.1.2.4 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | администрация Мотовилихинского района | 01.03.2015 | 25.12.2015 | площадь демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв.м | 34,0 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 5,634 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.26. строку 1.1.5.1.2.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.5.1.2.5 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | администрация Орджоникидзевского района | 01.03.2015 | 25.12.2015 | площадь демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв.м | 20,0 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1,52904 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.27. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1», «Итого по задаче 1.1.5» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1025,778 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 99,90269 |
| Итого по задаче 1.1.5 | бюджет города Перми | 1025,778 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 99,90269 |

7.28. строку «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1 | всего, в том числе | 336977,87948 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 327486,673 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2216,20648 |
|  | бюджет Пермского края | 7275,0 |

8. В приложении 3:

8.1. строки 1.2.2.1.4.1, 1.2.2.1.4.1.1-1.2.2.1.4.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.4.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кладбища «Егошихинское» (воинское захоронение), в том числе: | МКУ «Пермблагоустройство» | 20.04.2015 | 15.12.2015 | площадь кладбища «Егошихинское» (воинское захоронение) после капитального ремонта | га | 0,985 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 5327,201 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6429,043 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56428,5 |
| 1.2.2.1.4.1.1 | устройство покрытия пешеходных дорожек из гранитной брусчатки | МКУ «Пермблагоустройство» | 20.04.2015 | 15.12.2015 | площадь покрытия дорожек, выполненная из гранитной брусчатки | кв.м | 1117,0 |  |  |
| 1.2.2.1.4.1.2 | устройство обелисков |  | 15.01.2015 | 15.12.2015 | количество установленных обелисков | шт. | 1230 |  |  |
| 1.2.2.1.4.1.3 | посадка деревьев |  | 10.08.2015 | 15.12.2015 | количество посаженных деревьев | шт. | 138 |  |  |
| 1.2.2.1.4.1.4 | установка скамеек |  | 01.08.2015 | 15.12.2015 | количество установленных скамеек | шт. | 4 |  |  |
| 1.2.2.1.4.1.5 | приемка работ по капитальному ремонту кладбища «Егошихинское» (воинское захоронение) |  | 14.10.2015 | 15.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту кладбища «Егошихинское» (воинское захоронение) | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.4.1.6 | устройство рулонных газонов | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2015 | 15.10.2015 | площадь устроенных рулонных газонов | кв.м | 7600,0 |  |  |

8.2. после строки 1.2.2.1.4.1.6 дополнить строкой следующего содержания:

| 1.2.2.1.4.1.7 | устройство покрытия пешеходных дорожек из асфальтобетона | МКУ «Пермблагоустройство» | 20.09.2015 | 14.10.2015 | площадь покрытия дорожек, выполненная из асфальтобетона | кв.м | 1414,16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1», «Итого по задаче 1.2.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 10696,001 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6429,043 |
|  | бюджет Пермского края | 56428,5 |
| Итого по задаче 1.2.2 | всего, в том числе | 73553,544 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 10696,001 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6429,043 |
|  | бюджет Пермского края | 56428,5 |

8.4. строки 1.2.3.2.1.4, «Итого по основному мероприятию 1.2.3.2» изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.2.1.4 | Выполнение землеустроительных работ на кладбище «Северное» | МКУ «Перм-благоустройство» | 15.06.2015 | 25.12.2015 | количество актов приемки выполненных землеустроительных работ по реконструкции кладбища «Северное» | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 188,109 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1212,677 |

8.5. строки «Итого по задаче 1.2.3», «Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.3 | всего, в том числе | 17785,76203 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 4694,293 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 13091,46903 |
| Итого по подпрограмме 1.2 | всего, в том числе | 132039,00603 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 56089,994 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 19520,51203 |
|  | бюджет Пермского края | 56428,5 |