30.11.2015

1003

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2015 г. № 772.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 14 октября 2015 г. № 764 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 725».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства 
и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Глава администрации города Перми					     Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 30.11.2015 № 1003

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2015 г. № 772

1. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра и локальных центров» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»:

1.1. в графе 6 строки 1.1.1.3 цифру «25» заменить цифрой «15»;

1.2. строку 1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.2 | Включение в оборот фактически застроенных территорий города в центре и локальных центрах в целях реновации аварийного жилого фонда посредством развития застроенных территорий | ДГА | площадь территорий города в центре и локальных центрах, включенных в оборот посредством развития застроенных территорий | га | 3,75¹ | 8,25¹ | - | бюджет города Перми | 0,0006 | 0,0006 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3. строку 1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.3 | Разработка концепции по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения | МКУ «ИТП» | количество разработанных концепций по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 0,0007 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.4. сноску 5 изложить в следующей редакции:

«5 Территория промышленного узла в районе Гознака.»;

1.5. дополнить сноской 51  следующего содержания:

«51 Показатель площади территории, в отношении которой осуществляется подготовка проектов границ застроенных территорий, будет уточнен по результатам подготовки проектов границ застроенных территорий.».

2. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Улучшение архитектурного облика города Перми» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» в графе 2 строки 1.2.2.1 слова «Снос самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции» заменить словами «Снос самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первоначальное положение по решению суда или по решению администрации района города Перми».

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.3 «Создание условий для развития жилищного строительства» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»:

3.1. в графе 6 строки 1.3.1.3 цифру «3» заменить цифрами «113¹»;

3.2. дополнить сноской 131 следующего содержания:

«131 Проект границ на территории жилого района Левшино.».

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.4 «Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» в графе 4 строки 1.4.1.1 слова «поддержка АИСОГД» заменить словами «количество услуг по поддержке АИСОГД».

5. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной

политики города Перми, развитие центра и локальных центров»

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по программе). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Актуализация Правил землепользования и застройки города Перми и подготовка карт (планов) территориальных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Заключение контракта на выполнение работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки города Перми и подготовке карт (планов) территориальных зон | ДГА | 01.02.2016 | 31.10.2016 | заключенный контракт на выполнение работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки города Перми и подготовке карт (планов) территориальных зон | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2 | Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ДГА | 01.04.2016 | 26.12.2016 | количество проведенных публичных слушания по рассмотрению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | акт выполненных работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество подготовленных и утвержденных изменений в Правила землепользования и застройки города Перми (редакций) по заявлениям физических и юридических лиц и по инициативе администрации города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 197,200 |
|  |  |  |  |  | акт выполненных работ по подготовке карт (планов) территориальных зон | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество карт (планов) по изменениям, вносимым в Правила землепользования и застройки города Перми | ед. | 76 | бюджет города Перми | 933,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1131,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1131,000 |
| 1.1.1.2 | Разработка документации по планировке территории в части функциональных зон СТН, обеспечивающей развитие центра и локальных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ «Институт территориального планирования» (далее – МКУ «ИТП») | МКУ «ИТП» | 11.01.2016 | 30.12.2016 | количество муниципальных казенных учреждений в сфере градостроительства | ед. | 1 | бюджет города Перми | 22172,100 |
| 1.1.1.2.2 | Мероприятия, связанные с подготовкой документации по планировке территории | МКУ «ИТП» | 11.01.2016 | 01.03.2016 | заключенный контракт на выполнение работ по созданию цифрового топографического плана Территории 4 | ед. | 7 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 02.03.2016 | 15.05.2016 | акт сдачи выполненных работ по созданию цифрового топографического плана Территории 4 | ед. | 7 | бюджет города Перми | 8789,307 |
|  |  |  | 15.04.2016 | 01.06.2016 | заключенный контракт на выполнение работ по разработке раздела проекта планировки «Объекты инженерной инфраструктуры» Территории 4 | ед. | 7 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 02.06.2016 | 15.09.2016 | акт сдачи выполненных работ по разработке раздела проекта планировки «Объекты инженерной инфраструктуры» Территории 4 | ед. | 7 | бюджет города Перми | 16766,493 |
| 1.1.1.2.3 | Доработка документации по планировке Территории 4 по результатам публичных слушаний | ДГА, МКУ «ИТП» | 01.11.2016 | 09.12.2016 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке Территории 4 | га | 2423,66 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.4 | Утверждение документации по планировке Территории 4 | ДГА | 12.12.2016 | 30.12.2016 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке Территории 4 | га | 2423,66 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 47727,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 47727,900 |
| 1.1.1.3 | Создание условий для преобразования промышленных территорий посредством разработки документации по планировке территории, в том числе в части функциональных зон «территорий ситуативного проектирования», за счет физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Разработка документации по планировке территорий промышленного узла в районе Гознака за счет юридических лиц | ДГА | 11.01.2016 | 30.11.2016 | количество территорий, на которые разработана документация по планировке территории в целях реновации промышленных территорий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.3.2 | Утверждение документации по планировке территорий промышленного узла в районе Гознака | ДГА | 01.12.2016 | 30.12.2016 | количество территорий, на которые утверждена документация по планировке территории в целях реновации промышленных территорий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 48858,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 48858,900 |
| 1.1.2 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Реализация прочих мероприятий, обеспечивающих градостроительную деятельность на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Разработка и утверждение градостроительных планов земельных участков | ДГА | 11.01.2016 | 30.12.2016 | количество утвержденных градостроительных планов земельных участков, всего (включая разработанные заявителями) | ед. | 700 | бюджет города Перми | 509,800 |
| 1.1.2.1.2 | Проведение строительно-технических экспертиз в целях обследования зданий на соответствие строительным нормам и правилам по заявлениям юридических и физических лиц | ДГА | 11.01.2016 | 26.12.2016 | количество строительно-технических экспертиз, проводимых в целях обследования зданий на соответствие строительным нормам и правилам | ед. | 11 | бюджет города Перми | 425,700 |
| 1.1.2.1.3 | Проведение консультаций и экспертизы (по инициативе ДГА) | ДГА | 11.01.2016 | 26.12.2016 | количество консультаций, экспертных заключений (по инициативе ДГА) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 77,400 |
| 1.1.2.1.4 | Проведение судебной экспертизы, назначенной определением суда | ДГА | 11.01.2016 | 26.12.2016 | количество экспертиз, назначенных определением суда | ед. | 4 | бюджет города Перми | 154,800 |
| 1.1.2.1.5 | Возмещение судебных расходов, государственных пошлин, восстановление расходов | ДГА | 11.01.2016 | 26.12.2016 | количество оплаченных документов по возмещению судебных расходов, государственных пошлин, восстановлению расходов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 3,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1171,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1171,000 |
| 1.1.2.2 | Включение в оборот фактически застроенных территорий города в центре и локальных центрах в целях реновации аварийного жилого фонда посредством развития застроенных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Подготовка проектов границ застроенных территорий | ДГА | 11.01.2016 | 30.11.2016 | площадь территории, в отношении которой осуществляется подготовка проектов границ застроенных территорий | га | 3,7 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.2.2 | Направление материалов по проектам границ застроенных территорий в управление жилищных отношений администрации города Перми для включения в оборот застроенных территорий | ДГА | 01.12.2016 | 30.12.2016 | площадь территорий города в центре и локальных центрах, включенных в оборот посредством развития застроенных территорий | га | 3,7 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.3 | Разработка концепции по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.1 | Подготовка технического задания МКУ «ИТП» на разработку концепции по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения | ДГА | 11.01.2016 | 15.02.2016 | количество технических заданий МКУ «ИТП» на разработку концепции по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.3.2 | Выполнение работ по разработке концепции по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения | МКУ «МТП» | 16.02.2016 | 26.12.2016 | количество разработанных концепций по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1171,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1171,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 50029,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 50029,900 |

6. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Улучшение архитектурного облика города Перми»

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по программе). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Разработка документации по архитектурному облику центральных улиц города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Разработка колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ДГА | 11.01.2016 | 31.03.2016 | заключенный контракт на выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 2 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 01.04.2016 | 26.12.2016 | акт сдачи выполненных работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 2 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 40 |  | бюджет города Перми |  | 992,000 |  |
| 1.2.1.1.2 | Разработка нормативного правового акта, устанавливающего принципы и подходы к содержанию стандартных требований к вывескам | ДГА | 11.01.2016 | 30.12.2016 | утвержденный нормативный правовой акт, устанавливающий принципы и подходы к содержанию стандартных требований к вывескам | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 992,000 |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 992,000 |  |
| 1.2.2 | Задача. Приведение объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Снос самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первоначальное положение по решению суда или по решению администрации района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Заключение контракта на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Ленинского района города Перми | администрация Ленинского района города Перми | 11.01.2016 | 31.05.2016 | заключенный контракт на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Ленинского района города Перми | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.2.1.2 | Снос самовольных построек на территории Ленинского района города Перми | администрация Ленинского района города Перми | 01.06.2016 | 26.12.2016 | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Ленинского района города Перми | ед. |  | 3 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек на территории Ленинского района города Перми | ед. |  | 3 |  | бюджет города Перми |  | 2163,000 |
| 1.2.2.1.3 | Заключение контракта на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Свердловского района города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 01.07.2016 | 15.09.2016 | заключенный контракт на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Свердловского района города Перми | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.2.1.4 | Снос самовольных построек на территории Свердловского района города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 16.09.2016 | 26.12.2016 | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Свердловского района города Перми | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек на территории Свердловского района города Перми | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 23,400 |
| 1.2.2.1.5 | Заключение контракта на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Дзержинского района города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 01.03.2016 | 31.05.2016 | заключенный контракт на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Дзержинского района города Перми | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.2.1.6 | Снос самовольных построек на территории Дзержинского района города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 01.06.2016 | 26.12.2016 | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Дзержинского района города Перми | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек на территории Дзержинского района города Перми | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 216,000 |
| 1.2.2.1.7 | Заключение контракта на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Индустриального района города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 01.07.2016 | 30.09.2016 | заключенный контракт на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Индустриального района города Перми | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.2.1.8 | Снос самовольных построек на территории Индустриального района города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 03.10.2016 | 26.12.2016 | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Индустриального района города Перми | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек на территории Индустриального района города Перми | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 180,000 |
| 1.2.2.1.9 | Проведение строительно-технических экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | администрация Кировского района города Перми | 01.02.2016 | 26.12.2016 | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 26,100 |
| 1.2.2.1.10 | Заключение контракта на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.04.2016 | 31.10.2016 | заключенный контракт на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. |  | 2 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.2.1.11 | Снос самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.07.2016 | 26.12.2016 | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. |  | 3 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. |  | 3 |  | бюджет города Перми |  | 3661,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6270,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 6270,200 |
| 1.2.2.2 | Анализ архитектурной ситуации в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | Сбор информации по объектам, нарушающим архитектурный облик города | ДГА | 25.01.2016 | 30.05.2016 | количество уведомлений от правообладателей объектов и контролирующих органов (протоколов совещаний) по объектам, нарушающим архитектурный облик города | ед. |  | 4 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.2.2.2 | Подготовка планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние | ДГА | 11.04.2016 | 19.09.2016 | количество объектов, по которым подготовлены планы мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние | ед. |  | 4 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6270,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 6270,200 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7262,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 7262,200 |

7. Дополнить приложением 3 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 «Создание условий для развития жилищного строительства»

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по программе). Место проведения/расположения (адрес) | Уча-стник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение земельными участками многодетных семей – жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Получение информации из Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края о наличии сформированных земельных участков для последующего их предоставления многодетным семьям – жителям города Перми | ДГА | 01.07.2016 | 30.09.2016 | количество уведомлений о наличии сформированных земельных участков на территории Пермского края для последующего их предоставления многодетным семьям – жителям города Перми | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.3.1.1.2 | Проведение жеребьевки по распределению земельных участков многодетным семьям города Перми | ДГА | 01.10.2016 | 30.12.2016 | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям | ед. | 250 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям (нарастающим итогом) | ед. | 1919 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | количество многодетных семей, состоящих в реестре на 01 января текущего периода (справочно) | ед. | 3253 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.3.1.1.3 | Изготовление градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальной районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми | ДГА | 04.04.2016 | 15.08.2016 | заключенный контракт по изготовлению градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми | ед. | 3 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 05.04.2016 | 26.12.2016 | акт сдачи выполненных работ по изготовлению градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми | ед. | 3 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | количество изготовленных градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми | ед. | 131 |  | бюджет города Перми |  | 660,200 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 660,200 |  |
| 1.3.1.2 | Формирование земельных участков на торги под жилищное и иное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1 | Заключение контракта на выполнение работ по горизонтальной съемке для последующего формирования земельных участков под строительство на торги | МКУ «ИТП» | 11.01.2016 | 15.02.2016 | заключенный контракт на выполнение работ по горизонтальной съемке для последующего формирования земельных участков под строительство на торги | ед. |  | 25 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.3.1.2.2 | Выполнение работ по горизонтальной съемке для последующего формирования земельных участков под строительство на торги | МКУ «ИТП» | 16.02.2016 | 15.05.2016 | акт сдачи выполненных работ по горизонтальной съемке для последующего формирования земельных участков под строительство на торги | ед. |  | 25 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
|  |  |  | 16.05.2016 | 31.08.2016 | количество сформированных земельных участков под строительство на торги | ед. |  | 25 |  | бюджет города Перми |  | 1369,400 |
| 1.3.1.2.3 | Передача пакетов документов для проведения торгов в департамент имущественных отношений администрации города Перми | МКУ «ИТП» | 01.09.2016 | 30.10.2016 | количество земельных участков под строительство, переданных на торги в департамент имущественных отношений администрации города Перми | ед. |  | 27 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1369,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 1369,400 |
| 1.3.1.3 | Градостроительная подготовка территорий, подлежащих развитию, посредством выполнения проектов границ таких территорий и установления соответствующих предельных параметров разрешенного строительства, создающих наиболее привлекательные условия для застройщика с целью жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1 | Подготовка проектов границ территорий с установленными предельными параметрами разрешенного строительства, создающих наиболее привлекательные условия для застройщика с целью жилищного строительства | ДГА | 11.01.2016 | 30.11.2016 | количество территорий, подлежащих развитию путем подготовки проектов границ данных территорий | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.3.1.3.2 | Направление материалов по проектам границ территорий с установленными предельными параметрами разрешенного строительства, создающих наиболее привлекательные условия для застройщика с целью жилищного строительства, в управление жилищных отношений администрации города Перми | ДГА | 01.12.2016 | 30.12.2016 | количество проектов границ территорий и установления соответствующих предельных параметров разрешенного строительства, создающих наиболее привлекательные условия застройщика с целью жилищного строительства | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 2029,600 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 2029,600 |

8. Дополнить приложением 4 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.4 «Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития 
автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по программе). Место проведения/расположения (адрес) | Уча-стник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Ведение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 | Наполнение АИСОГД | ДГА | 11.01.2016 | 30.12.2016 | количество документов по планировке территорий, занесенных в АИСОГД (наполнение раздела 5) | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 11.01.2016 | 26.12.2016 | акт сдачи выполненных работ по развитию комплекса электронного архива технических дел | ед. | 4 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | количество технических дел, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | ед. | 2665 |  | бюджет города Перми |  | 1995,500 |  |
|  |  |  | 18.03.2016 | 30.06.2016 | заключенный контракт на выполнение работ по переводу в электронный вид архива разрешительной и проектной документации и размещению в АИСОГД | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 01.07.2016 | 26.12.2016 | акт сдачи выполненных работ по переводу в электронный вид архива разрешительной и проектной документации и размещению в АИСОГД | ед. | 2 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | количество дел архива проектной и разрешительной документации в формализованной базе данных, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | ед. | 350 |  | бюджет города Перми |  | 650,200 |  |
|  |  |  | 01.02.2016 | 15.04.2016 | заключенный контракт на выполнение работ по интегрированию в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 18.04.2016 | 29.07.2016 | акт сдачи выполненных работ по интегрированию в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | количество существующих детальных космических снимков территории города Перми, интегрированных в АИСОГД (наполнение раздела 9) | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 1415,500 |  |
|  |  |  | 18.01.2016 | 31.03.2016 | заключенный контракт на выполнение работ по созданию, актуализации и текущему мониторингу цифровых планшетов | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 01.04.2016 | 26.12.2016 | акт сдачи выполненных работ по созданию, актуализации и текущему мониторингу цифровых планшетов | ед. | 3 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | количество изготовленных планшетов масштаба 1:500 в растровом, векторном виде и на лавсановой основе (наполнение раздела 9) | ед. | 832 |  | бюджет города Перми |  | 3879,600 |  |
| 1.4.1.1.2 | Сопровождение АИСОГД | ДГА | 01.02.2016 | 29.02.2016 | заключенный контракт на поставку дополнительных модулей для расширения дискового пространства сервера хранения данных | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
|  |  |  | 01.03.2016 | 29.04.2016 | акт сдачи выполненных работ по поставке дополнительных модулей для расширения дискового пространства сервера хранения данных | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | приобретение дополнительных модулей для расширения дискового пространства сервера хранения данных для обеспечения необходимыми вычислительными ресурсами и надежностью функционирования | ед. |  | 4 |  | бюджет города Перми |  | 8217,500 |
|  |  |  | 11.01.2016 | 29.02.2016 | заключенный контракт на приобретение пакета продления гарантии для системы хранения данных | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
|  |  |  | 01.03.2016 | 30.12.2016 | акт сдачи выполненных работ по предоставлению пакета продления гарантии для системы хранения данных | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество сертификатов продления гарантии, в соответствии с которыми осуществляется техническая поддержка системы хранения данных | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 4957,700 |
|  |  |  | 11.01.2016 | 01.02.2016 | заключенный контракт на выполнение работ по поддержке АИСОГД | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
|  |  |  | 02.02.2016 | 30.12.2016 | акты сдачи выполненных работ по поддержке АИСОГД | ед. |  | 4 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество услуг по поддержке АИСОГД | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 5612,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26728,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 26728,000 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26728,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 26728,000 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26728,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 26728,000 |