07.12.2015

1025

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 
2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми», утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 715 (в ред. от 25.02.2015 
№ 93, от 26.05.2015 № 312, от 29.07.2015 № 505, от 28.10.2015 № 886).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства 
и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Глава администрации города Перми 				               Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 07.12.2015 № 1025

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми», утвержденную

постановлением администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 715

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.) | 64251,061 | 63788,300 | 65815,540 |
|  | бюджет города Перми | 44985,061 | 44522,300 | 46549,540 |
|  | внебюджетные источники | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |
|  | подпрограмма 1.1 (тыс.руб.) | 29820,246 | 29836,900 | 29836,900 |
|  | бюджет города Перми | 10554,246 | 10570,900 | 10570,900 |
|  | внебюджетные источники | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |
|  | подпрограмма 1.2 (тыс.руб.) | 34430,815 | 33951,400 | 35978,640 |
|  | бюджет города Перми | 34430,815 | 33951,400 | 35978,640 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

| № | Наименование цели, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Сохранение и развитие природного каркаса города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Реализация природоохранных мероприятий на территории города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Экологический мониторинг, охрана зеленого фонда и повышение уровня информированности граждан о состоянии окружающей среды | УЭП | всего по задаче | 22728,550 | 22916,900 | 22916,900 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 3462,550 | 3650,900 | 3650,900 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |
| 1.1.2 | Задача. Улучшение состояния водных объектов | УЭП | всего по задаче | 7091,696 | 6920,000 | 6920,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 7091,696 | 6920,000 | 6920,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и обустройство мест отдыха в лесах города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Охрана, защита, воспроизводство городских лесов | УЭП | бюджет города Перми | 7326,463 | 7835,900 | 10745,140 |
| 1.2.2 | Задача. Сохранение устойчивой городской системы в рамках организации ООПТ | УЭП | бюджет города Перми | 392,733 | 263,000 | 263,000 |
| 1.2.3 | Задача. Администрирование подпрограммы «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и обустройство мест отдыха в лесах города Перми» | УЭП | бюджет города Перми | 26711,619 | 25852,500 | 24970,500 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 64251,061 | 63788,300 | 65815,540 |
| бюджет города Перми |  |  |  | 44985,061 | 44522,300 | 46549,540 |
| внебюджетные источники |  |  |  | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 64251,061 | 63788,300 | 65815,540 |
| бюджет города Перми |  |  |  | 44985,061 | 44522,300 | 46549,540 |
| внебюджетные источники |  |  |  | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |

- 3. Раздел «Финансирование подпрограммы 1.1 «Реализация природоохранных мероприятий на территории города Перми» муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» изложить в следующей редакции:

- «ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 «Реализация природоохранных мероприятий

на территории города Перми» муниципальной программы «Охрана

природы и лесное хозяйство города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпро-граммы, задачи, основного мероприя-тия | Участ-ник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источ-ник финансирова-ния | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименова-ние показателя непосред-ственного результата | ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Цель. Сохранение и развитие природного каркаса города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Подпрограмма. Реализация природоохранных мероприятий на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1 | Задача. Экологический мониторинг, охрана зеленого фонда и повышение уровня информированности граждан о состоянии окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие. Подготовка и представ-ление населению города Перми информа-ции о состоянии окружаю-щей среды |  |  | УЭП | количество отчетов, полученных по 7 стационар-ным постам наблюдения федераль-ного государст-венного бюджетного учреждения «Пермский центр по гидрометео-рологии и мониторингу окружающей среды» (далее – ПЦГМС), в том числе аналитические работы | ед. | 12 | 12 | 12 | бюджет города Перми | 206,000 | 206,000 | 206,000 |
|  |  |  |  |  | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по дополни-тельному посту наблюдений за качеством атмосферы в Дзержин-ском районе города Перми, в том числе аналитические работы | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 458,755 | 489,600 | 489,600 |
|  |  |  |  |  | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по магистралям города Перми | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 368,088 | 398,400 | 398,400 |
|  |  |  |  |  | количество изданных справочно-информа-ционных материалов | ед. | 1775 | 1979 | 1979 | бюджет города Перми | 123,535 | 196,350 | 196,350 |
|  |  |  |  |  | количество информа-ционных, эколого-образова-тельных передач на радио и телевидении | ед. | 55 | 55 | 55 | бюджет города Перми | 351,500 | 351,450 | 351,450 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1507,878 | 1641,800 | 1641,800 |
| 1.1.1.2 |  | Мероприя-тие. Привлечение населения города Перми к реализации экологи-ческих проектов, акций, озеленению территории |  | УЭП | количество субсидий, предоставленных победителям городских конкурсов социально значимых проектов в сфере экологии и природопользования | ед. | 7 | 7 | 7 | бюджет города Перми | 709,100 | 709,100 | 709,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источ-ники | 212,800 | 212,800 | 212,800 |
|  |  |  |  |  | количество проектов по экологическим акциям и природоохранным мероприя-тиям | ед. | 11 | 11 | 11 | бюджет города Перми | 490,500 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  |  |  | количество посаженных ценных видов зеленых насаждений | шт. | 189 | 189 | 189 | бюджет города Перми | 286,260 | 318,600 | 318,600 |
|  |  |  |  |  |  | шт. | 9450 | 9450 | 9450 | внебюджетные источ-ники | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 |
|  |  |  |  |  | количество деревьев хвойных пород, обработанных в новогодний период | шт. | 821 | 821 | 821 | бюджет города Перми | 85,400 | 85,400 | 85,400 |
|  |  |  |  |  | количество актов обследования зеленых насаждений | шт. | 500 | 500 | 500 | бюджет города Перми | 383,412 | 396,000 | 396,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 21220,672 | 21275,100 | 21275,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1954,672 | 2009,100 | 2009,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источ-ники | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 22728,550 | 22916,900 | 22916,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3462,550 | 3650,900 | 3650,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источ-ники | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |
| - 1.1.2 |  |  | Задача. Улучшение состояния водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 |  |  | Мероприятие. Мониторинг и обустройство водных объектов города Перми | МКУ «Благоустрой-ство Дзержинского района» | Протяжен-ность очищенных береговых полос малых рек | км | - | - | 6,3 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3010,350 |
|  |  |  |  | МКУ «Благо-устрой-ство Сверд-лов-ского района» |  |  | 5,4 | 5,4 | - |  | 2388,299 | 2400,300 | 0,000 |
|  |  |  |  | МКУ «Благо-устрой-ство Ленин-ского района» |  |  | - | 2,1 | - |  | 0,000 | 933,400 | 0,000 |
|  |  |  |  | МКУ «Благо-устрой-ство Мото-вили-хинс-кого района» |  |  | 2,8 | 5,4 | - |  | 1244,600 | 2400,300 | 0,000 |
|  |  |  |  | МКУ «Благо-устрой-ство Инду-стриаль-ного рай-она» |  |  | 5,5 | - | 5,7 |  | 2432,493 | 0,000 | 2723,650 |
|  |  |  |  | итого по показателю непосредственного результата (далее – ПНР) |  | км | 13,70 | 12,90 | 12,00 | бюджет города Перми | 6065,392 | 5734,000 | 5734,000 |
|  |  |  |  | МКУ «Благо-устрой-ство Мото-вили-хинс-кого района» | количество обустроен-ных родников | шт. | 2 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 150,000 | 75,000 | 75,000 |
|  |  |  |  | МКУ «Благо-устрой-ство Киров-ского района» |  |  | - | 1 | - |  | 0,000 | 75,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | МКУ «Благо-устрой-ство Орджо-никид-зевс-кого района» |  |  | - | 1 | 2 |  | 0,000 | 75,000 | 150,000 |
|  |  |  |  | МКУ «Благо-устрой-ство Инду-стриаль-ного района» |  |  | 1 | - | 1 |  | 75,000 | 0,000 | 75,000 |
|  |  |  |  | МКУ «Благо-устрой-ство Сверд-ловс-кого района» |  |  | 1 | 1 | - |  | 75,000 | 75,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | итого по ПНР |  | шт. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
|  |  |  |  | УЭП | количество природных объектов, по которым проведены научно- исследо-вательские, экспертно-аналити-ческие работы, экологи-ческий мониторинг результатов проведения работ по очистке береговых полос, установлены аншлаги | шт. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 330,500 | 330,500 | 330,500 |
|  |  |  |  | УЭП | количество точек отбора проб воды в малых реках и реке Каме | шт. | 17 | 17 | 17 | бюджет города Перми | 395,804 | 555,500 | 555,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7091,696 | 6920,000 | 6920,000 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 7091,696 | 6920,000 | 6920,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7091,696 | 6920,000 | 6920,000 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 29820,246 | 29836,900 | 29836,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10554,246 | 10570,900 | 10570,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |

4. Раздел «Финансирование подпрограммы 1.2 «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и обустройство мест отдыха в лесах города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и обустройство мест 
отдыха в лесах города Перми» муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

| № | Наимено-вание цели програм-мы, подпро-граммы, задачи, основного мероприя-тия | Участ-ник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источ-ник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наимено-вание показателя непосредственного резуль-тата | ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Сохранение и развитие природного каркаса города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма. Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и обустройство мест отдыха в лесах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Охрана, защита, воспроизводство городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Мероприятие. Поддержание территории городских лесов в нормативном состоянии | УЭП | количество плановых проверок | ед. | 1 | 1 | 2 | бюд-жет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь городских лесов, имеющих актуализированное лесоустройство | га | 47 | 0 | 0 | бюд-жет города Перми | 350,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «ПермГорЛес» | протя-женность дорог противо-пожар-ного назна- чения, находя-щихся на содержании | км | 157,5 | 157,5 | 157,5 | бюд-жет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | коли-чество противо-пожар-ных водоемов, находя-щихся на содер-жании | шт. | 10 | 10 | 10 | бюд-жет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь город-ских лесов, обрабо-танная по рекомен-дации Роспот-ребнад-зора | га | 603,64 | 603,64 | 603,64 | бюд-жет города Перми | 1066,156 | 2672,000 | 2672,000 |
|  |  |  | площадь очистки городс-ких лесов от рассеянного мусора | 100 кв.м | 10280 | 10280 | 10280 | бюд-жет города Перми | 1412,626 | 3299,500 | 3299,500 |
|  |  |  | площадь лесных участков, прошед-ших процедуру межева-ния | га | 274 | 274 | 274 | бюд-жет города Перми | 90,000 | 164,000 | 164,000 |
|  |  |  | площадь лесных участков, на которых проведены лесопатологическое обследо-вание и санитар-ные рубки | га | 1071 | 1071 | 1071 | бюд-жет города Перми | 693,068 | 1455,400 | 1455,400 |
|  |  | УЭП | оплата услуг экспертов в рамках осуществления муниципального лесного контроля и контроля ООПТ | ед. | 11 | 11 | 11 | бюд-жет города Перми | 60,000 | 245,000 | 245,000 |
|  |  | МКУ «ПермГорЛес» | количе-ство обустроенных объектов рекреации | ед. | 3 | - | 1 | бюд-жет города Перми | 3327,883 | 0,000 | 2909,240 |
|  |  | УЭП | количе-ство приобре-тенных лицензий программного обеспечения «Аверс: Управле-ние лесным фондом ПРОФ» | ед. | 2 | - | - | бюд-жет города Перми | 326,730 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюд-жет города Перми | 7326,463 | 7835,900 | 10745,140 |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюд-жет города Перми | 7326,463 | 7835,900 | 10745,140 |
| 1.2.2 | Задача. Сохранение устойчивой городской системы в рамках организации ООПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Мероприятие. Содержание и развитие системы ООПТ местного значения | УЭП | количе-ство карт (планов) зоны с особыми условия-ми использо-вания террито-рии по террито-риям, перспек-тивным к созданию ООПТ | шт. | 5 | 0 | 0 | бюд-жет города Перми | 185,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | общая площадь ООПТ местного значения | га | 4405,5 | 5121,5 | 5121,5 | бюд-жет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | содержа-ние ООПТ местного значения в норма-тивном состоя-нии | шт. | 12 | 13 | 13 | бюд-жет города Перми | 207,733 | 263,000 | 263,000 |
|  |  |  | наличие измене-ний состоя-ния эко-систем ООПТ местного значения в резуль-тате ведения ежегод-ного мониторинга ООПТ | да/ нет | нет | нет | нет | бюд-жет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количе-ство плановых проверок | ед. | 10 | 10 | 10 | бюд-жет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюд-жет города Перми | 392,733 | 263,000 | 263,000 |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюд-жет города Перми | 392,733 | 263,000 | 263,000 |
| 1.2.3 | Задача. Администрирование подпрограммы «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и обустройство мест отдыха в лесах города Перми» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Мероприятие. Содержание МКУ «ПермГорЛес» | МКУ «ПермГорЛес» | количе-ство муници-пальных казенных учреж-дений, осуществ-ляющих полномочия органа местного само-управле-ния города Перми в сфере охраны, защиты, воспроиз-водства городс-ких лесов города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | бюд-жет города Перми | 25230,819 | 24985,500 | 24970,500 |
|  |  |  | количе-ство приобре-тенной техники повышен-ной проходи-мости | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми | 1480,800 | 867,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26711,619 | 25852,500 | 24970,500 |
| Итого по задаче 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26711,619 | 25852,500 | 24970,500 |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34430,815 | 33951,400 | 35978,640 |

5. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Реализация природоохранных мероприятий

на территории города Перми» муниципальной программы «Охрана

природы и лесное хозяйство города Перми»

на 2015 год

| № | Наимено-вание задачи, основного мероприятия. Место проведения, располо-жения | Участ-ник прог-раммы | Дата начала Реализа-ции меро-приятия | Дата окончания реализации меро-приятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник фи-нан-сиро-вания | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед.изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Экологический мониторинг, охрана зеленого фонда и повышение уровня информированности граждан о состоянии окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие. Подготовка и представ-ление населению города Перми информа-ции о состоянии окружающей среды | УЭП | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество отчетов, полученных по 7 стационарным постам наблюдения федерального государственного бюджетного учреждения «Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее – ПЦГМС), в том числе аналитические работы | ед. |  | 12 |  | бюджет города Перми | 206,000 |
|  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по дополнительному посту наблюдений за качеством атмосферы в Дзержинском районе города Перми, в том числе аналитические работы | ед. |  | 4 |  | бюд-жет города Перми | 458,755 |
|  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по магистралям города Перми | ед. |  | 4 |  | бюд-жет города Перми | 368,088 |
|  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество изданных справочно-информационных материалов | ед. |  | 1775 |  | бюд-жет города Перми | 123,535 |
|  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество информационных, эколого-образовательных передач на радио и телевидении | ед. |  | 55 |  | бюд-жет города Перми | 351,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюд-жет города Перми | 1507,878 |
| 1.1.1.2 | Мероприя-тие. Привлечение населения города Перми к реализации экологи-ческих проектов, акций, озеленению территории | УЭП | 01.04.2015 | 31.12.2015 | количество субсидий, предоставленных победителям городских конкурсов социально значимых проектов в сфере экологии и природопользования | ед. |  | 7 |  | бюд-жет города Перми | 709,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вне-бюд-жет-ные источники | 212,800 |
|  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проектов по экологическим акциям и природоохранным мероприятиям | ед. |  | 11 |  | бюд-жет города Перми | 490,500 |
|  |  |  | 01.05.2015 | 01.11.2015 | количество посаженных ценных видов зеленых насаждений | шт. |  | 189 |  | бюд-жет города Перми | 286,260 |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  | 9450 |  | вне-бюд-жет-ные источники | 19053,200 |
|  |  |  | 10.12.2015 | 25.12.2015 | количество деревьев хвойных пород, обработанных в новогодний период | шт. |  | 821 |  | бюд-жет города Перми | 85,400 |
|  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество актов обследования зеленых насаждений | шт. |  | 500 |  | бюд-жет города Перми | 383,412 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 21220,672 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюд-жет города Перми | 1954,672 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вне-бюд-жет-ные источники | 19266,000 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 22728,550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюд-жет города Перми | 3462,550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вне-бюд-жет-ные источники | 19266,000 |
| - 1.1.2 | Задача. Улучшение состояния водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Мероприя-тие. Мониторинг и обустройство водных объектов города Перми | МКУ «Благо-устрой-ство Сверд-ловс-кого района» | 01.04.2015 | 01.12.2015 | протяженность очищенных береговых полос малых рек | км |  | 5,4 |  | бюд-жет города Перми | 2388,299 |
|  |  | МКУ «Благо-устрой-ство Мото-вили-хинс-кого района» |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  | 1244,600 |
|  |  | МКУ «Благо-устрой-ство Индус-триаль-ного района» |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  | 2432,493 |
|  |  | МКУ «Благо-устрой-ство Мото-вили-хинс-кого района» | 01.04.2015 | 01.12.2015 | количество обустроенных родников | шт. |  | 2 |  | бюд-жет города Перми | 150,000 |
|  |  | МКУ «Благо-устрой-ство Индуст-риаль-ного района» |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 75,000 |
|  |  | МКУ «Благо-устрой-ство Сверд-ловс-кого района» |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 75,000 |
|  |  | УЭП | 01.01.2014 | 01.12.2014 | количество природных объектов, по которым проведены научно-исследовательские, экспертно-аналитические работы, экологический мониторинг результатов проведения работ по очистке береговых полос, установлены аншлаги | шт. |  | 2 |  | бюд-жет города Перми | 330,500 |
|  |  | УЭП | 01.01.2014 | 13.12.2014 | количество точек отбора проб воды в малых реках и реке Каме | шт. |  | 17 |  | бюд-жет города Перми | 395,804 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 7091,696 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюд-жет города Перми | 7091,696 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 7091,696 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюд-жет города Перми | 7091,696 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 29820,246 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюд-жет города Перми | 10554,246 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вне-бюд-жет-ные источ-ники | 19266,000 |

6. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и обустройство мест отдыха в лесах города Перми» муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

на 2015 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финанси-рования | Объем финанси-рования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Охрана, защита, воспроизводство городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Мероприятие. Поддержание территории городских лесов в нормативном состоянии | УЭП | 01.01.2015 | 30.12.2015 | количество плановых проверок |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | УЭП | 01.10.2015 | 30.12.2015 | площадь городских лесов, имеющих актуализи-рованное лесоустройство |  | га |  | 47 |  | бюджет города Перми | 350,000 |
|  |  | МКУ «ПермГор-Лес» | 01.03.2015 | 30.12.2015 | протяженность дорог противопожарного назначения, находящихся на содержании |  | км |  | 157,5 |  | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество противопожарных водоемов, находящихся на содержании |  | шт. |  | 10 |  | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | площадь городских лесов, обработанная по рекомендации Роспотребнадзора |  | га |  | 603,64 |  | бюджет города Перми | 1066,156 |
|  |  |  |  |  | площадь очистки городских лесов от рассеянного мусора |  | 100 кв.м |  | 10280 |  | бюджет города Перми | 1412,626 |
|  |  |  |  |  | площадь лесных участков, прошедших процедуру межевания |  | га |  | 274 |  | бюджет города Перми | 90,000 |
|  |  |  |  |  | площадь лесных участков, на которых проведены лесопатологичес-кое обследование и санитарные рубки |  | га |  | 1071 |  | бюджет города Перми | 693,068 |
|  |  | УЭП | 01.01.2015 | 31.12.2015 | оплата услуг экспертов в рамках осуществления муниципального лесного контроля и контроля ООПТ |  | ед. |  | 11 |  | бюджет города Перми | 60,000 |
|  |  | МКУ «ПермГор-Лес» | 01.03.2015 | 31.12.2015 | количество обустроенных объектов рекреации |  | шт. |  | 3 |  | бюджет города Перми | 3327,883 |
|  |  | УЭП | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество приобретенных лицензий программного обеспечения «Аверс: Управление лесным фондом ПРОФ» |  | ед. |  | 2 |  | бюджет города Перми | 326,730 |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7326,463 |
| 1.2.2 | Задача. Сохранение устойчивой городской системы в рамках организации ООПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Мероприятие. Содержание и развитие системы ООПТ местного значения | УЭП | 01.01.2015 | 30.12.2015 | количество карт (планов) зоны с особыми условиями использования территории по территориям перспективным к созданию ООПТ | шт. |  | 5 |  | бюджет города Перми |  | 185,000 |
|  |  |  |  |  | общая площадь ООПТ местного значения | га |  | 4405,5 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | содержание ООПТ местного значения в нормативном состоянии | ед. |  | 12 |  | бюджет города Перми |  | 207,733 |
|  |  |  |  |  | наличие изменений состояния экосистем ООПТ местного значения в результате ведения ежегодного мониторинга ООПТ | да/ нет |  | нет |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество плановых проверок | ед. |  | 10 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 392,733 |
| 1.2.3 | Задача. Администрирование подпрограммы «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и обустройство мест отдыха в лесах города Перми» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Мероприятие. Содержание МКУ «ПермГорЛес» | МКУ «ПермГор-Лес» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органа местного самоуправления города Перми в сфере охраны, защиты, воспроизводства городских лесов города Перми | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 25230,819 |
|  |  |  |  |  | количество приобретенной техники повышенной проходимости | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 1480,800 |
| Итого по задаче 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 26711,619 |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 34430,815 |