В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 
«Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города 
Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 15 октября 2015 г. № 780.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента социальной политики администрации города Перми Бербер Е.В.

08.12.2015

1033

Глава администрации города Перми                                                      Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 08.12.2015 № 1033

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2015 г. № 780

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | на конец 2015 года в городе Перми осуществляют образовательную деятельность 296 муниципальных образовательных учреждений (далее – ОУ): 135 СОШ; 142 ДОУ; 19 УДО. На решение проблем и обеспечение потребностей ОУ направлена деятельность 6 учреждений системы образования (далее – УСО). Имущественный комплекс ОУ и УСО включает 500 зданий (помещений): 257 – ДОУ, 169 – СОШ, 65 – УДО, 9 – УСО. Соотношение зданий ОУ по годам постройки представлено в таблице: ОУ; до 1917 года; 1917-1950 годы; 1950-1970 годы; 1970-1990 годы; 1990-2015 годы. СОШ; 7 %; 16 %; 52 %; 24 %; 1 %. ДОУ; 0,4 %; 2,9 %; 52,5 %; 42,5 %; 1,7 %. В соответствии с установленными сроками эксплуатации зданий, инженерных систем капитальный ремонт здания необходимо проводить через 25 лет его эксплуатации. За период с 2009 года по 2015 год в отрасли «Образование» проведен комплексный капитальный ремонт 46 зданий ОУ, что составляет 9 % общего количества зданий ОУ и УСО: СОШ – 18 из 135 (СОШ № 3, 6, 10, 12, 49, 52, 60, 84, 96, 87, 101, 114, 146, гимназии № 6, 17, лицеи № 1 (2 здания), 2), ДОУ – 27 из 142 (ДОУ № 2, 12, 22 (2 здания), 39, 63, 85, 112, 134, 137, 162, 178, 238, 265, 268 (2 здания), 278, 298, 318, 358, 377, 393, 400, 417 (2 здания), 418, структурное подразделение «Совушка» гимназии № 31),УДО – 1 из 19 (МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г.Перми). Капитальный ремонт зданий УСО не проводился. Таким образом, 91 % зданий, находящихся в оперативном управлении ОУ, УСО, эксплуатируется более 25 лет и требует капитального ремонта. Однако в соответствии с заключениями о техническом состоянии зданий, они находятся в работоспособном состоянии. На капитальный ремонт в первую очередь выводятся ОУ, имеющие согласно техническому заключению вероятность перехода в аварийное состояние. Стоимость капитального ремонта здания определяется после разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания (далее – ПСД). Ввиду того, что срок действия ПСД составляет не более 2 лет, разработка ПСД для всех объектов, требующих капитального ремонта, является нецелесообразной. Среднее значение стоимости капитального ремонта составляет: для СОШ – 100 млн.руб., для ДОУ – 50 млн.руб., УДО, УСО – 30 млн.руб. Здания по ул.Ивана Франко,43, ДОУ № 4 по ул.Кировоградской,45а, ДОУ № 261 по ул.Херсонской,2 находятся в аварийном состоянии. Требуют капитального ремонта для предотвращения перехода в аварийное состояние здания СОШ № 112, ООШ № 73. В связи с регулярным изменением законодательства (санитарных правил и норм, правил пожарной безопасности, регламентирующих требования к имущественному комплексу ОУ), длительным сроком эксплуатации зданий без капитального ремонта требуется дополнительное финансирование для обеспечения соответствия имущественных комплексов ОУ санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям пожарной безопасности. Продолжается работа по восстановлению зданий ДОУ и созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста. В 2018 году планируется дополнительно создать 125 мест за счет принятого из муниципальной казны и восстановленного здания ДОУ по ул.Херсонской,2. Основными направлениями решения обозначенных проблем, реализуемых с помощью программы, являются восстановление зданий ДОУ, возвращенных в отрасль образования, выполнение обязательств по устранению выявленных нарушений надзорных органов в ОУ, УСО путем проведения капитальных и текущих ремонтов зданий ОУ, УСО. В рамках реализации программы предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на недопущение закрытия ОУ, сокращение числа аварийных и требующих капитального ремонта зданий ОУ |
| --- | --- | --- |

2. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние муниципальных образовательных учреждений города Перми» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
образовательных учреждений города Перми»:

2.1. в строке 1.1.1.1 слова «Восстановление дошкольных образовательных учреждений, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в ДОУ» заменить словами «Восстановление дошкольных образовательных 
организаций, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в дошкольных образовательных организациях»;

2.2. строку 1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1 | Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства | ДОУ | количество ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов | шт. | 3 | 55 | 10 | бюджет города Перми | 15024,300 | 138705,500 | 52660,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СОШ | количество СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов | шт. | 6 | 2 | 6 | бюджет города Перми | 64928,200 | 174300,000 | 160000,000 |

3. В приложении к разделу «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Приведение 
в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми» строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Доля СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | - | D1 = K1 / K3 x 100 | D1 – доля СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов; K1 – количество СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов; K3 – общее количество СОШ | технические заключения по обследованию зданий СОШ, заключения надзорных органов, выданные СОШ | учет СОШ, имеющих предписания надзорных органов, рекомендации по проведению ремонта | 1 раз в квартал, на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Дополнить приложением следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК 
подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние муниципальных 
образовательных учреждений города Перми» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми» 
на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия / объекта по подпрограмме). Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприя-тия | Дата окончания реализации мероприя-тия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Восстановление дошкольных образовательных организаций, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 400» г.Перми по ул.Никитина,18б | МАДОУ «Детский сад № 400» г.Перми | 11.01.2016 | 30.12.2016 | акт выполненных в 2015 году работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 1274,000 |
| 1.1.1.1.2 | Приобретение мебели, оборудования (технологического, для медицинского блока, прогулочных участков и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), оргтехники, инвентаря (хозяйственного, кухонного и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), мягкого инвентаря, хозяйственных товаров, ковров, жалюзи, кухонной, столовой посуды для реконструируемого здания ДОУ по ул.Каляева,35а | МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми | 11.01.2016 | 30.12.2016 | накладные, счет-фактуры на приобретение оборудования, мебели | шт. | 1 | бюджет города Перми | 9000,000 |
| 1.1.1.1.3 | Приобретение мебели, оборудования (технологического, для медицинского блока, прогулочных участков и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), оргтехники, инвентаря (хозяйственного, кухонного и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), мягкого инвентаря, хозяйственных товаров, ковров, жалюзи, кухонной, столовой посуды для выкупаемого здания ДОУ по ул.Холмогорской,2з | МАДОУ «Детский сад № 321» г.Перми | 11.01.2016 | 30.12.2016 | накладные, счет-фактуры на приобретение оборудования, мебели | шт. | 1 | бюджет города Перми | 11000,000 |
| 1.1.1.1.4 | Приобретение мебели, оборудования (технологического, для медицинского блока, прогулочных участков и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), оргтехники, инвентаря (хозяйственного, кухонного и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), мягкого инвентаря, хозяйственных товаров, ковров, жалюзи, кухонной, столовой посуды для выкупаемого здания ДОУ по ул.Черны-шевского,17в | МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония» г.Перми | 11.01.2016 | 30.12.2016 | накладные, счет-фактуры на приобретение оборудования, мебели | шт. | 1 | бюджет города Перми | 9500,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30774,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30774,000 |
| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 371» г.Перми по ул.Бабушкина,4 | МАДОУ «Детский сад № 371» г.Перми | 11.01.2016 | 30.12.2016 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 3537,200 |
| 1.1.2.1.2 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 40» г.Перми по ул.Юрша,64а | МАДОУ «Детский сад № 40» г.Перми | 11.01.2016 | 30.12.2016 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 9358,200 |
| 1.1.2.1.3 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 291» г.Перми по ул.Льва Шатрова,16 | МАДОУ «Детский сад № 291» г.Перми | 11.01.2016 | 30.12.2016 | акт выполненных в 2015 году работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 2128,900 |
| 1.1.2.1.4 | Проведение капитального ремонта здания МАОУ «ООШ № 73» г.Перми по ул.Ямпольской,16 | МАОУ «ООШ № 73» г.Перми | 11.01.2016 | 30.12.2016 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 15000,000 |
| 1.1.2.1.5 | Проведение капитального ремонта здания МАОУ «СОШ № 112» г.Перми по ул.Дружбы,18 | МАОУ «СОШ № 112» г.Перми | 11.01.2016 | 30.12.2016 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 15928,200 |
| 1.1.2.1.6 | Проведение капитального ремонта здания МАОУ «Гимназия № 10» г.Перми по проспекту Парковому,27 | МАОУ «Гимназия № 10» г.Перми | 11.01.2016 | 30.12.2016 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 5000,000 |
| 1.1.2.1.7 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ «СОШ № 153» г.Перми по ул.Таймырской,3 | МАОУ «СОШ № 153» г.Перми | 11.01.2016 | 30.12.2016 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 10000,000 |
| 1.1.2.1.8 | Проведение капитального ремонта здания МАОУ «СОШ № 83» г.Перми по ул.Волгодонской,20а | МАОУ «СОШ № 83» г.Перми | 11.01.2016 | 30.12.2016 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 13000,000 |
| 1.1.2.1.9 | Проведение капитального ремонта здания школы по ул.Ивана Франко,43 | МАОУ «СОШ № 30» г.Перми | 11.01.2016 | 30.12.2016 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 6000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 79952,500 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 79952,500 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 110726,500 |