15.12.2015

1065

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 714 
(в ред. от 12.12.2014 № 971, от 22.01.2015 № 25, от 09.04.2015 № 199, 
от 08.06.2015 № 351, от 06.07.2015 № 441, от 15.09.2015 № 643, от 08.10.2015 
№ 730).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми					     Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 15.12.2015 № 1065

Изменения

в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 714

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. в графе 3 строки 4 абзац второй признать утратившим силу;

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего (тыс.руб.) | 2662274,32738 | 2925035,869 | 3103865,192 |
|  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2206261,59509 | 2583645,469 | 2756685,492 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 13837,61197 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 440298,72032 | 335382,000 | 342621,800 |
|  | федеральный бюджет | 1876,400 | 6008,400 | 4557,900 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.) | 1951010,20118 | 2051088,534 | 2086049,525 |
|  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1802637,22991 | 2045080,134 | 2081491,625 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6912,75095 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 139583,82032 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 1876,400 | 6008,400 | 4557,900 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.) | 453475,85512 | 615651,035 | 759519,367 |
|  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 145836,09410 | 280269,035 | 416897,567 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6924,86102 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 300714,900 | 335382,000 | 342621,800 |
|  | Подпрограмма 1.3, всего (тыс.руб.) | 257788,27108 | 258296,300 | 258296,300 |
|  | бюджет города Перми | 257788,27108 | 258296,300 | 258296,300 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение нормативного состояния и развитие сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог | управление внешнего благоустройства | всего, в том числе | 1951010,20118 | 2051088,534 | 2086049,525 |
|  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1802637,22991 | 2045080,134 | 2081491,625 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6912,75095 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 139583,82032 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1876,400 | 6008,400 | 4557,900 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  | 1491882,49612 | 1631130,134 | 1642871,600 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог |  |  | 300686,41206 | 225316,100 | 262216,900 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение нормативного освещения автомобильных дорог |  |  | 147192,575 | 171367,300 | 146048,525 |
| 1.1.4 | Задача. Восстановление нормативного состояния пешеходных зон |  |  | 11248,718 | 23275,000 | 34912,500 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения | управление внешнего благоустройства | всего, в том числе | 453475,85512 | 615651,035 | 759519,367 |
|  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 145836,09410 | 280269,035 | 416897,567 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6924,86102 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 300714,900 | 335382,000 | 342621,800 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог |  |  | 411747,85810 | 557151,035 | 684584,267 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство сетей наружного освещения |  |  | 41727,99702 | 58500,000 | 74935,100 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 257788,27108 | 258296,300 | 258296,300 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  | 257788,27108 | 258296,300 | 258296,300 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | всего, в том числе | 2662274,32738 | 2925035,869 | 3103865,192 |
|  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2206261,59509 | 2583645,469 | 2756685,492 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 13837,61197 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 440298,72032 | 335382,000 | 342621,800 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1876,400 | 6008,400 | 4557,900 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | всего, в том числе | 2662274,32738 | 2925035,869 | 3103865,192 |
|  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2206261,59509 | 2583645,469 | 2756685,492 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 13837,61197 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 440298,72032 | 335382,000 | 342621,800 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1876,400 | 6008,400 | 4557,900 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог 
и элементов дорог» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.2, 1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2 | Содержание и ремонт автомобиль-ных дорог в Индустри-альном районе | МКУ «Благо-устрой-ство Индус-триаль-ного района» | площадь автомобиль-ных дорог, находящихся на содер-жании | кв.м | 2685585 | 2685585 | 2685585 | бюджет города Перми | 121855,561 | 134147,800 | 144568,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобиль-ных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 85892,3 | 59862,3 | 59862,3 |  | 46472,359 | 50092,910 | 38089,600 |

| 1.1.1.1.3 | Содержание и ремонт автомобиль-ных дорог в Кировском районе | МКУ «Благо-устрой-ство Киров-ского района» | площадь автомобиль-ных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 2805584 | 2805584 | 2805584 | бюджет города Перми | 114614,347 | 126201,300 | 134870,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь проезжей части авто-мобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 81313 | 81313 | 81313 |  | 30587,595 | 32870,400 | 36176,500 |

3.2. строку 1.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.6 | Содержание и ремонт автомобиль-ных дорог в Орджо-никидзев-ском районе | МКУ «Благо-устрой-ство Орджо-никид-зевского района» | площадь автомобиль-ных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 3182134 | 3182134 | 3182134 | бюджет города Перми | 121253,711 | 138237,700 | 146831,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобиль-ных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 151964,5 | 125236 | 125236 |  | 54158,800 | 57027,910 | 44626,200 |

3.3. строку «Итого по ПНР» изложить в следующей редакции:

| Итого по ПНР | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 19635576 | 19635576 | 19635576 | бюджет города Перми | 1061204,49069 | 1178890,700 | 1255120,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 744933,6 | 568228,7 | 568228,7 |  | 340304,67031 | 347365,600 | 272245,600 |
|  | площадь приведенного в нормативное состояние тротуара |  | 480 | - | - |  |  |  |  |

3.4. строку 1.1.1.1.11.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.11.1 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Дзержинском районе | администра-ция Дзержин-ского района | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что подтверждено выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 11,1 | 15 | 15 | бюджет города Перми | 199,543 | 316,0 | 341,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.5. строку 1.1.1.1.11.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.11.3 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Кировском районе | администра-ция Кировского района | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что подтверждено выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 16,6 | 22 | 22 | бюджет города Перми | 263,475 | 473,0 | 511,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.6. строку 1.1.1.1.11.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.11.5 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Мотовилихин-ском районе | администра-ция Мотовили-хинского района | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что подтверждено выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 23,3 | 32 | 32 | бюджет города Перми | 276,468 | 664,0 | 716,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.7. строки 1.1.1.1.11.8, «Итого по ПНР», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.11.8 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | администра-ция поселка Новые Ляды | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что подтверждено выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 5,5 | 8 | 8 | бюджет города Перми | 97,912 | 158,0 | 170,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого по ПНР | 110,8 | 150,0 | 150,0 | бюджет города Перми | 2137,176 | 3156,5 | 3405,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  | бюджет города Перми | 1405953,59112 | 1533082, 200 | 1534192,0 |

3.8. строку «Итого по задаче 1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1 | бюджет города Перми | 1491882,49612 | 1631130,134 | 1642871,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.9. строки 1.1.2.2, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2», «Итого по задаче 1.1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.2 | Капитальный ремонт автомо-бильных дорог (включая авторский надзор, экспертизу достоверности сметной стоимости, техно-логическое присоединение), выполняемый в рамках софинансиро-вания расходов за счет средств бюджета Пермского края | МКУ «Перм-благоуст-ройство» | площадь проезжей части автомо-бильных дорог, приведен-ная в норматив-ное состояние в рамках капиталь-ного ремонта | кв.м | 23914 | - | - | бюджет города Перми | 7865,600 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 137628,33755 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1876,400 | 6008,400 | 4557,900 |
|  |  |  | выполнен-ные работы по осущест-влению авторского надзора | ед. | 1 | - | - | бюджет Пермского края | 420,57828 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | выполнен-ные работы по осущест-влению строитель-ного контроля | ед. | 1 | - | - | бюджет Пермского края | 1534,90449 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 149325,82032 | 6008,400 | 4557,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7865,600 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 139583,82032 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1876,400 | 6008,400 | 4557,900 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 300686,41206 | 225316,100 | 262216,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользо-ванные ассигнования 2014 года) | 152313,44079 | 219307,700 | 257659,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользо-ванные ассигнования 2014 года) | 6912,75095 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 139583,82032 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1876,400 | 6008,400 | 4557,900 |

3.10. строку 1.1.3.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1 | Субсидии на содержание сетей наружного освещения | управление внешнего благоустройства | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании | км | 1303,44 | 1338,44 | 1368,14 | бюджет города Перми | 121857,975 | 116792,400 | 124241,525 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.11. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 | бюджет города Перми | 145871,875 | 170046,600 | 144727,825 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.12. строку «Итого по задаче 1.1.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.3 | бюджет города Перми | 147192,575 | 171367,300 | 146048,525 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.13. строку 1.1.4.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 1636 | 1501 | 1391 | бюджет города Перми | 1289,48246 | 2749,000 | 4123,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.14. строки «Итого по ПНР», 1.1.4.1.9 изложить в следующей редакции:

| Итого по ПНР | кв.м | 16779,400 | 11538 | 10695 | бюджет города Перми | 10026,8885 | 21137,400 | 32005,986 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.4.1.9 | Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 772 | 659 | 610 | бюджет города Перми | 89,38854 | 279,000 | 418,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.15. строки «Итого по ПНР», «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1», «Итого по задаче 1.1.4», «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по ПНР | кв.м | 6242,8 | 5047 | 4675 | бюджет города Перми | 1221,8295 | 2137,6 | 2906,514 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11248,718 | 23275,000 | 34912,500 |
| Итого по задаче 1.1.4 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11248,718 | 23275,000 | 34912,500 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  | всего, в том числе: | 1951010,20118 | 2051088,534 | 2086049,525 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1802637,22991 | 2045080,134 | 2081491,625 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользован-ные ассигнования 2014 года) | 6912,75095 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 139583,82032 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1876,400 | 6008,400 | 4557,900 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

4.1. строки 1.2.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1 | Реконструкция площади Восстания, 1 этап | МКУ «Пермблаго-устройство» | площадь проезжей части автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы по реконструкции | кв.м | 6337,1 | - | - | бюджет города Перми | 31001,378 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 73948,031 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильной дороги, в отношении которой выполнена реконструкция | кв.м | - | 6337,1 | - | бюджет города Перми | 0,0 | 6307,100 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 18921,200 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 104949,409 | 25228,300 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31001,378 | 6307,100 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 73948,031 | 18921,200 | 0,0 |

4.2. строку «Итого по задаче 1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1 | всего, в том числе: | 411747,85810 | 557151,035 | 684584,267 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (исключая неиспользо-ванные ассигнования 2014 года) | 106955,88031 | 221769,035 | 341962,467 |
|  | бюджет города Перми (неиспользо-ванные ассигнования 2014 года) | 4077,07779 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 300714,900 | 335382,000 | 342621,800 |

4.3. строку «Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.2 | всего, в том числе: | 453475,85512 | 615651,035 | 759519,367 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (исключая неиспользо-ванные ассигнования 2014 года) | 145836,09410 | 280269,035 | 416897,567 |
|  | бюджет города Перми (неиспользо-ванные ассигнования 2014 года) | 6924,86102 |  |  |
|  | бюджет Пермского края | 300714,900 | 335382,000 | 342621,800 |

5. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

5.1. строку 1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ | МКУ «Пермблагоустройство» | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 176650,96508 | 175056,700 | 175056,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2. строку 1.3.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.3 | Выполнение функций муниципального заказчика работ | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 11091,480 | 11438,600 | 11438,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3. строки «Итого по ПНР», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1», «Итого по задаче 1.3.1», «Итого по подпрограмме 1.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по ПНР | ед. | 9 | 9 | 9 | бюджет города Перми | 257788,27108 | 258296,300 | 258296,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 257788,27108 | 258296,300 | 258296,300 |
| Итого по задаче 1.3.1 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 257788,27108 | 258296,300 | 258296,300 |
| Итого по подпрограмме 1.3 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 257788,27108 | 258296,300 | 258296,300 |

6. В приложении строки 14-16 таблицы 1 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 130177,709 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 104949,409 тыс.руб.; 2016 год – 25228,300 тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 130177,709 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 104949,409 тыс.руб., из них: бюджет города Перми – 31001,378 тыс.руб.; бюджет Пермского края – 73948,031 тыс.руб.; 2016 год – 25228,3 тыс.руб., из них: бюджет города Перми – 6307,1 тыс.руб.; бюджет Пермского края – 18921,2 тыс.руб. |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | площадь проезжей части автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы по реконструкции | кв.м | 6337,1 | 2015 |
|  | площадь благоустроенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | кв.м | 6337,1 | 2016 |

7. В приложении 2:

7.1. строки 1.1.1.1.2, 1.1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе | МКУ «Благоустрой-ство Индустриаль-ного района» | 1 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 2685585 | бюджет города Перми | 121855,561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 59862,3 |  | 32224,100 |
| 1.1.1.1.2.1 | Проспект Декабристов от ул.Карпинского до ул.Шахтерской |  | 1 мая | 15 октября |  |  | 21170 |  | 12305,108 |

7.2. строку 1.1.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.3 | Ул.9-го Мая от ул.Чайковского до шоссе Космонавтов | МКУ «Благоустрой-ство Индустриаль-ного района» | 20 июля | 1 ноября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 1630 | бюджет города Перми | 434,99902* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.3. строку 1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Кировском районе | МКУ «Благо-устройство Кировского района» | 1 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 2805584 | бюджет города Перми | 114614,347 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 81313 |  | 30587,595 |

7.4. строку 1.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.6 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | МКУ «Благо-устройство Орджоникид-зевского района» | 1 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 3182134 | бюджет города Перми | 121253,711 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 125236 |  | 37669,230 |

7.5. строку 1.1.1.1.11.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.11.1 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Дзержинском районе | администрация Дзержинского района города Перми | 01 марта | 30 декабря | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что подтверждено Выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 11,1 | бюджет города Перми | 199,543 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.6. строку 1.1.1.1.11.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.11.3 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Кировском районе | администрация Кировского района города Перми | 01 марта | 30 декабря | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что подтверждено Выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 16,6 | бюджет города Перми | 263,475 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.7. строку 1.1.1.1.11.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.11.5 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | администрация Мотовилихин-ского района города Перми | 1 марта | 30 декабря | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что подтверждено Выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 23,3 | бюджет города Перми | 276,468 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.8. строки 1.1.1.1.11.8, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.11», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.11.8 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | администра-ция поселка Новые Ляды города Перми | 1 марта | 30 декабря | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что подтверждено Выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 5,5 | бюджет города Перми | 97,912 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11 | 110,8 | бюджет города Перми | 2137,176 |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  | бюджет города Перми | 1405953,59112 |

7.9. строку «Итого по задаче 1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1 | бюджет города Перми | 1491882,49612 |
| --- | --- | --- |

7.10. строку 1.1.2.1.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.9 | Шоссе Космонавтов (подъезды к путепроводу) | МКУ «Пермблаго-устройство» | 1 июня | 20 ноября | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 2200 | бюджет города Перми | 2967,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.11. строку 1.1.2.1.1.11 изложить в следующей редакции»:

| 1.1.2.1.1.11 | Автодорога Пермь – Новые Ляды от Васильевского лога до ул.40 лет Победы | МКУ «Пермблаго-устройство» | 1 июня | 20 ноября | выполненные работы по пересчету сметной стоимости для получения заключения государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости | ед. | 1 | бюджет города Перми | 40,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | заключение государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20,000 |

7.12. строку 1.1.2.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.2.1 | ул.Максима Горького от ул.Малышева до ул.Монастырской | МКУ «Пермблаго-устройство» | 1 июня | 20 ноября | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 22702 | бюджет города Перми | 7865,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 137628,33755 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 363,469 |
|  |  |  |  |  | выполненные работы по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 420,57828 |
|  |  |  |  |  | выполненные работы по осуществлению строительного контроля | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 1534,90449 |

7.13. в графе 8 строки 1.1.2.2.3 сноску «**» признать утратившей силу;

7.14. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2», «Итого по задаче 1.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2 | площадь проезжей части автомо-бильных дорог, приведен-ная в норматив-ное состояние в рамках капиталь-ного ремонта | кв.м | 23914 | бюджет города Перми | 7865,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 137628,33755 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 1876,400 |
|  | выполнен-ные работы по осущест-влению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 420,57828 |
|  | выполнен-ные работы по осущест-влению строитель-ного контроля | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 1534,90449 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  | всего, в том числе: | 300686,41206 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (исклю-чая неис-пользованные ассигнования 2014 года) | 152313,44079 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неис-пользованные ассигнования 2014 года) | 6912,75095 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 139583,82032 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 1876,400 |

7.15. после строки «Итого по задаче 1.1.2» сноску «**» признать утратившей силу;

7.16. строку 1.1.3.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1 | Субсидии на содержание сетей наружного освещения | управление внешнего благоустройства | 1 января | 31 декабря | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании | км | 1303,44 | бюджет города Перми | 121857,975 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.17. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1» изложить в следующей:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 | - бюджет города Перми | 145871,875 |
| --- | --- | --- |

7.18. строку «Итого по задаче 1.1.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.3 | бюджет города Перми | 147192,575 |
| --- | --- | --- |

7.19. строку 1.1.4.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.2 | Ул.Екатерининская от площади Гайдара до ул.Екатеринин-ской,225 | МКУ «Благоустрой-ство Дзержинского района» | 14 апреля | 1 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 404 | бюджет города Перми | 45,23472 * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.20. строки 1.1.4.1.1.4-1.1.4.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.4 | Тротуар к детскому саду № 90 по ул.Василия Каменского,14 от проспекта Паркового до ул.Василия Каменского | МКУ «Благоуст-ройство Дзержинского района» | 14 апреля | 1 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 188 | бюджет города Перми | 37,94922 * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.5 | Ул.Мильчакова от ул.Мильчакова,22 до ул.Мильчакова,35 |  |  |  |  |  | 387 |  | 50,24167 * |
| 1.1.4.1.1.6 | Ул.Красноборская |  |  |  |  |  | 40 |  | 12,16527 |

7.21. строку «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1 | кв.м | 1636 |  | 1289,48246 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7.22. строки 1.1.4.1.9.1-1.1.4.1.9.5, «Итого по мероприятию 1.1.4.1.9» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.9.1 | Ул.Лепешинская от ул.Кустарной до ул.Лепешинской,43 | МКУ «Благоустрой-ство Дзержинского района» | 14 апреля | 1 сентября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 38 | бюджет города Перми | 4,41210 * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.9.2 | Ул.Екатерининская от площади Гайдара до ул.Екатеринин- ской,225 |  |  |  |  |  | 303 |  | 35,13314 * |
| 1.1.4.1.9.3 | Ул.Мильчакова от ул.Мильчакова,22 до ул.Мильчакова,35 |  |  |  |  |  | 193 |  | 22,33372 * |
| 1.1.4.1.9.4 | Тротуар вдоль хоккейной коробки на ул.Мильчакова (сквер по ул.Таврической) |  |  |  |  |  | 168 |  | 19,38103 * |
| 1.1.4.1.9.5 | Тротуар по ул. Докучаева от Низовского проезда до остановки «ПЗСП» |  |  |  |  |  | 70 |  | 8,12855 * |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.9 |  |  |  |  |  |  | 772 |  | 89,38854 |

7.23. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1», «Итого по задаче 1.1.4», «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 16779,4 | бюджет города Перми | 10026,8885 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 6242,8 |  | 1221,8295 |

| Итого по задаче 1.1.4 | бюджет города Перми | 11248,718 |
| --- | --- | --- |
| Итого по подпрограмме 1.1 | всего, в том числе: | 1951010,20118 |
|  | бюджет города Перми (исключая неиспользован-ные ассигнования 2014 года) | 1802637,22991 |
|  | бюджет города Перми (неиспользован-ные ассигнования 2014 года) | 6912,75095 |
|  | бюджет Пермского края | 139583,82032 |
|  | федеральный бюджет | 1876,400 |

8. В приложении 3:

8.1. строку 1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции площади Восстания, в том числе: | МКУ «Пермблаго-устройство» | 1 мая | 31 декабря | площадь проезжей части автомобильной дороги, в отношении которой выпол-нены подготовительные работы по реконструкции, в том числе: | кв. м | 6337 | бюджет города Перми | 31001,378 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 72940,216 |

8.2. строки 1.2.1.1.2, 1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2 | Осуществление авторского надзора | МКУ «Пермблаго-устройство» | 1 мая | 31 декабря | выполненные работы по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 145,880 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.3 | Осуществление строительного контроля |  | 1 мая | 31 декабря | выполненные работы по осуществлению строительного контроля | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 861,935 |

8.3. строку 1.2.1.1.4 признать утратившей силу;

8.4. строку «Всего по основному мероприятию 1.2.1.1» изложить в следующей редакции:

| Всего по основному мероприятию 1.2.1.1 | всего, в том числе: | 104949,409 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 31001,378 |
|  | бюджет Пермского края | 73948,031 |

8.5. строку 1.2.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.3.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ул.Макаренко от бульвара Гагарина до ул.Уинской, в том числе: | МКУ «Пермблаго-устройство» | 1 мая | 31 декабря | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы по реконструкции | км | 0,626 | бюджет города Перми | 33026,323 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Перм-ского края | 98826,73001 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы | кв.м | 21500 |  |  |

8.6. строку 1.2.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.3.2 | Осуществление авторского надзора | МКУ «Пермблаго-устройство» | 1 мая | 31 декабря | акт приемки выполненных работ по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 252,23899 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.7. строку 1.2.1.3.3 признать утратившей силу;

8.8. строку «Итого по задаче 1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1 | всего, в том числе: | 411747,85810 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 106955,88031 |
|  | бюджет города Перми (неиспользован-ные ассигнования прошлых лет) | 4077,07779 |
|  | бюджет Пермского края | 300714,900 |

8.9. строку «Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.2 | всего, в том числе: | 453475,85512 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (исключая неиспользованные ассигнования 2014 года) | 145836,09410 |
|  | бюджет города Перми (неиспользован-ные ассигнования 2014 года) | 6924,86102 |
|  | бюджет Пермского края | 300714,900 |

9. В приложении 4:

9.1. строку 1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермблаго-устройство» | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01 января | 31 декабря | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 176650,96508 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.2. строку 1.3.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.3 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Индустриального района» | МКУ «Благоустрой-ство Индустриаль-ного района» | 01 января | 31 декабря | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11091,480 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1», «Итого по задаче 1.3.1», «Итого по подпрограмме 1.3» 
изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ | ед. | 9 | бюджет города Перми | 257788,27108 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.3.1 |  |  |  | бюджет города Перми | 257788,27108 |
| Итого по подпрограмме 1.3 |  |  |  | бюджет города Перми | 257788,27108 |