17.12.2015

1073

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 855.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 17.12.2015 № 1073

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 855

- В разделе «Паспорт муниципальной программы» в графе 3 строки 7 слова «1.4.2. Создание и внедрение эффективного механизма контроля деятельности управляющих организаций и муниципального жилищного контроля» заменить словами «1.4.2. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Содержание объектов инженерной инфраструктуры».

- В разделе «Финансирование муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» в строке 1.4.2 слова «Создание и внедрение эффективного механизма контроля деятельности управляющих организаций и муниципального жилищного контроля» заменить словами «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Содержание объектов инженерной инфраструктуры».

- В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» строку 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности системы водоснабжения и водоотведения | ДЖКХ | выполненные работы по реконструкции КНС-2 | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 50227,800 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | итого по реконструкции системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 50227,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ДЖКХ | муниципальный контракт по авторскому надзору (2 очередь) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 87,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | разработанное технико-экономическое обоснование (далее – ТЭО) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 4870,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | разработанная ПСД 3-й очереди строительства ГРК (в том числе проведение землеустроительных работ) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 23720,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | акт выполненных работ по строительству 3-й очереди (1 этап)* | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 188986,400 | 100502,500 |
|  |  |  | акт выполненных работ по строительству 3-й очереди (2 этап)* | ед. | - | - | 1 |  |  |  |  |
|  |  | итого по расширению и реконструкции 2 и 3 очереди канализации города Перми |  | ед. | 3 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 28677,600 | 188986,400 | 100502,500 |
|  |  | ДЖКХ | разработанная ПСД на строительство сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Заозерье для земельных участков многодетных семей | ед | 1 | - | - | бюджет города Перми | 7677,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | акт выполненных работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения, 1 этап (реконструкция водовода) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 46857,000 | 0,000 |
|  |  |  | акт выполненных работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения, 2 этап | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 54913,300 |
|  |  | итого по строительству сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона Заозерье для земельных участков многодетных семей |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 7677,300 | 46857,000 | 54913,300 |
|  |  | ДЖКХ | акт выполненных работ по строительству II очереди (2 этап) III очереди канализационной сети | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми | 21305,400 | 25000,000 | 0,000 |
|  |  | итого по строительству канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми |  | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми | 21305,400 | 25000,000 | 0,000 |
|  |  | ДЖКХ | разработанная ПСД на строительство водопроводных сетей | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 863,900 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность построенных сетей | п.км | - | 7,7 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 32455,500 | 0,000 |
|  |  |  | муниципальный контракт по авторскому надзору | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 64,900 | 0,000 |
|  |  |  | подготовленный пакет документов по сопровождению объекта для ввода в эксплуатацию | ед. | - | 2 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 853,800 | 0,000 |
|  |  | итого по строительству водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми |  | ед. | - | 4 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 34238,100 | 0,000 |
|  |  | ДЖКХ | протяженность построенной сети | п.км | - | 3,2 | - | бюджет города Перми | 7000,000 | 15155,000 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность демонтированной сети | п.км | 2,2 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный контракт по авторскому надзору | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 44,300 | 0,000 |
|  |  |  | подготовленный пакет документов по сопровождению объекта для ввода в эксплуатацию | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 182,600 | 0,000 |
|  |  | итого по строительству водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми |  | ед. | - | 2 | - | бюджет города Перми | 7000,000 | 15381,900 | 0,000 |

- В приложении к финансированию подпрограммы 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» в строке 16 таблицы 1 слова «проложенная канализационная сеть протяженностью 8 п.км, реконструированные КНС-1 (1 этап)» заменить словами «проложенная канализационная сеть протяженностью 8 п.км, реконструированные КНС-2 (1 этап)».

- В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» в графах 6, 7, 8 строки 1.2.3.1.7 цифры «3828,765» заменить цифрами «3825,765».

- В разделе «Финансирование подпрограммы 1.4 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» в строке 1.4.2 слова «Задача. Создание и внедрение эффективного механизма контроля деятельности управляющих организаций и муниципального жилищного контроля» заменить словами «Задача. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Содержание объектов инженерной инфраструктуры».

- В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» в строке 1.4.2 слова «Задача. Создание и внедрение эффективного механизма контроля деятельности управляющих организаций и муниципального жилищного контроля» заменить словами «Задача. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Содержание объектов инженерной инфраструктуры».

- Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/ расположения (адрес) | Уча-стник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Реконструкции системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Выполнение работ по реконструкции КНС-2 | ДЖКХ | 01.01.2016 | 30.09.2016 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50000,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | Выполнение работ по авторскому надзору | ДЖКХ | 11.01.2016 | 30.09.2016 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,900 |
| 1.1.1.1.1.3 | Выполнение работ по инвентаризации построенной сети | ДЖКХ | 01.07.2016 | 01.12.2016 | технический паспорт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 126,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 50227,800 |
| 1.1.1.1.2 | Расширение и реконструкция 2 и 3 очереди канализации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Выполнение работ по авторскому надзору (II очередь) | ДЖКХ | 11.01.2016 | 30.12.2016 | акт выполненных работ (II очередь) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 87,600 |
| 1.1.1.1.2.2 | Разработка ТЭО (III очередь) | ДЖКХ | 19.01.2016 | 01.06.2016 | разработанное ТЭО | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4870,000 |
| 1.1.1.1.2.3 | Заключение муниципального контракта на разработку ПСД 3-й очереди строительства ГРК (в том числе проведение землеустроительных работ) | ДЖКХ | 01.05.2016 | 01.06.2016 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.4 | Разработка ПСД 3-й очереди строительства ГРК (в том числе проведение землеустроительных работ) | ДЖКХ | 02.06.2016 | 31.12.2016 | разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 23720,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 28677,600 |
| 1.1.1.1.3 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона Заозерье для земельных участков многодетных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | Разработка ПСД на строительство сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Заозерье | ДЖКХ | 01.01.2016 | 10.08.2016 | разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7677,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7677,300 |
| 1.1.1.1.4 | Строительство канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству II очереди (2 этап), III очереди канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми | ДЖКХ | 11.01.2016 | 01.03.2016 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.2 | Выполнение работ по строительству II очереди (2 этап), III очереди канализационной сети | ДЖКХ | 02.03.2016 | 30.11.2016 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21305,400 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21305,400 |
| 1.1.1.1.5 | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми | ДЖКХ | 01.07.2016 | 01.09.2016 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.2 | Выполнение работ по демонтажу водопроводных сетей | ДЖКХ | 01.09.2016 | 30.12.2016 | протяженность демонтированной сети | п.км | 2,2 | бюджет города Перми | 7000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 114888,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 114888,100 |
| 1.1.1.2 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Строительство газопроводов в микрорайоне индивидуальной застройки | ДЖКХ | 11.01.2016 | 30.12.2016 | протяженность построенных газопроводов | п.км | 10,1 | бюджет города Перми | 48016,200 |
| 1.1.1.2.1.1 | В микрорайоне Кислотные дачи (ул.Генерала Доватора, ул.Генерала Ватутина, ул.Волоколамская) | ДЖКХ | 11.01.2016 | 30.12.2016 | протяженность построенных газопроводов | п.км | 2,1 | бюджет города Перми | 7390,800 |
| 1.1.1.2.1.1.1 | Организация размещения муниципального заказа на строительство газопроводов в микрорайоне Кислотные дачи | ДЖКХ | 11.01.2016 | 29.02.2016 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.1.2 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Кислотные дачи | ДЖКХ | 01.03.2016 | 30.12.2016 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7390,800 |
| 1.1.1.2.1.2 | В микрорайоне Костарево (III очередь) | ДЖКХ | 11.01.2016 | 30.12.2016 | протяженность построенных газопроводов | п.км | 1,8 | бюджет города Перми | 9579,600 |
| 1.1.1.2.1.2.1 | Организация размещения муниципального заказа на строительство газопроводов в микрорайоне Костарево (III очередь) | ДЖКХ | 11.01.2016 | 29.02.2016 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.2.2 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Костарево (III очередь) | ДЖКХ | 01.03.2016 | 30.12.2016 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9579,600 |
| 1.1.1.2.1.3 | В микрорайоне Центральный (II очередь) | ДЖКХ | 11.01.2016 | 30.12.2016 | протяженность построенных газопроводов | п.км | 1,5 | бюджет города Перми | 10216,800 |
| 1.1.1.2.1.3.1 | Организация размещения муниципального заказа на строительство газопроводов в микрорайоне Центральный (II очередь) | ДЖКХ | 11.01.2016 | 29.02.2016 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3.2 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Центральный (II очередь) | ДЖКХ | 01.03.2016 | 30.12.2016 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10216,800 |
| 1.1.1.2.1.4 | В микрорайоне Куйбышевский (ул.Калинина, ул.Бородулинская) | ДЖКХ | 11.01.2016 | 30.12.2016 | платежное поручение по выплате аванса по муниципальному контракту | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2522,800 |
| 1.1.1.2.1.4.1 | Организация размещения муниципального заказа на строительство газопроводов в микрорайоне Куйбышевский | ДЖКХ | 11.01.2016 | 29.02.2016 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.4.2 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Куйбышевский | ДЖКХ | 01.03.2016 | 30.12.2016 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2522,800 |
| 1.1.1.2.1.5 | В микрорайоне Голый Мыс (ул.Уктусская) | ДЖКХ | 11.01.2016 | 30.12.2016 | протяженность построенных газопроводов | п.км | 0,4 | бюджет города Перми | 1422,700 |
| 1.1.1.2.1.5.1 | Организация размещения муниципального заказа на строительство газопроводов в микрорайоне Голый Мыс | ДЖКХ | 11.01.2016 | 29.02.2016 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.5.2 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Голый Мыс | ДЖКХ | 01.03.2016 | 30.12.2016 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1422,700 |
| 1.1.1.2.1.6 | В микрорайоне Новобродовский | ДЖКХ | 11.01.2016 | 30.12.2016 | протяженность построенных газопроводов | п.км | 4,0 | бюджет города Перми | 14226,700 |
| 1.1.1.2.1.6.1 | Организация размещения муниципального заказа на строительство газопроводов в микрорайоне Новобродовский | ДЖКХ | 11.01.2016 | 29.02.2016 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.6.2 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Новобродовский | ДЖКХ | 01.03.2016 | 30.12.2016 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14226,700 |
| 1.1.1.2.1.7 | В микрорайоне Верхние Мулы (III очередь) (ул.Пойменная, ул.Открытая 1-я, ул.Открытая 2-я) | ДЖКХ | 11.01.2016 | 30.12.2016 | протяженность построенных газопроводов | п.км | 0,3 | бюджет города Перми | 1103,000 |
| 1.1.1.2.1.7.1 | Организация размещения муниципального заказа на строительство газопроводов в микрорайоне Верхние Мулы (III очередь) | ДЖКХ | 11.01.2016 | 29.02.2016 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.7.2 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Верхние Мулы (III очередь) | ДЖКХ | 01.03.2016 | 30.12.2016 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1103,000 |
| 1.1.1.2.1.8 | Корректировка ПСД по микрорайону Язовая (II очередь) | ДЖКХ | 11.01.2016 | 30.12.2016 | откорректированная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1460,800 |
| 1.1.1.2.1.9 | Выполнение работ по авторскому надзору | ДЖКХ | 01.03.2016 | 30.12.2016 | количество актов выполненных работ | ед. | 7 | бюджет города Перми | 93,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 48016,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 48016,200 |
| 1.1.1.3 | Муниципальная поддержка газификации жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Прием заявок на предоставление субсидии (от юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей) | ДЖКХ | 01.02.2016 | 01.03.2016 | количество принятых заявок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.3.2 | Заседание комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии | ДЖКХ | 01.03.2016 | 01.04.2016 | протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.3.3 | Предоставление субсидий | ДЖКХ | 01.04.2016 | 30.12.2016 | количество получателей поддержки газификации жилых домов | чел. | 51 | бюджет города Перми | 4080,000 |
| 1.1.1.3.4 | Прием заявок на подключение жилых домов к системе газоснабжения (от граждан, претендующих на подключение жилого дома к системе газоснабжения) | ДЖКХ | 01.08.2016 | 31.10.2016 | количество принятых заявок | ед. | 51 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 4080,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4080,000 |
| 1.1.1.4 | Исполнение обязанностей муниципального заказчика-застройщика при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | Исполнение обязанностей по уплате земельного налога по объектам капитальных вложений систем коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, водоотведения) | ДЖКХ | 11.01.2016 | 31.12.2016 | площадь земельного участка, в отношении которого осуществляется уплата земельного налога | кв.м | 33890 | бюджет города Перми | 2029,600 |
| 1.1.1.4.2 | Исполнение обязанностей по уплате земельного налога по объектам капитальных вложений систем коммунальной инфраструктуры (объекты газоснабжения) | ДЖКХ | 11.01.2016 | 31.12.2016 | площадь земельного участка, в отношении которого осуществляется уплата земельного налога | кв.м | 810044 | бюджет города Перми | 6159,000 |
| 1.1.1.4.3 | Мероприятия по обеспечению ввода в эксплуатацию и оформления в муниципальную собственность объектов бюджетных инвестиций систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.3.1 | Технологическое присоединение к канализационным сетям в микрорайоне Кислотные дачи | ДЖКХ | 01.11.2016 | 30.12.2016 | акт технологического присоединения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4129,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 4129,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4129,500 |
| 1.1.1.4.4 | Обеспечение ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.4.1 | Заключение договоров на страхование ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | ДЖКХ | 11.01.2016 | 30.12.2016 | количество договоров на страхование ответственности | ед. | 5 | бюджет города Перми | 600,000 |
| 1.1.1.4.4.2 | Заключение договоров на техническое и аварийное диспетчерское обслуживание газопроводов, сооружений на них и газового оборудования | ДЖКХ | 11.01.2016 | 30.12.2016 | количество договоров на техническое и аварийное диспетчерское обслуживание | ед. | 5 | бюджет города Перми | 68,100 |
| 1.1.1.4.4.3 | Заключение договоров на первичный (повторный) пуск газа | ДЖКХ | 11.01.2016 | 30.12.2016 | количество договоров на первичный (повторный) пуск газа | ед. | 5 | бюджет города Перми | 984,500 |
| 1.1.1.4.4.4 | Заключение договоров на получение кадастровых и технических паспортов (технических планов) для газопроводов | ДЖКХ | 11.01.2016 | 30.12.2016 | количество технических паспортов | ед. | 5 | бюджет города Перми | 331,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1983,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1983,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 14301,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14301,900 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 181286,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 181286,200 |
| 1.1.2 | Задача. Преобразование территории набережной реки Камы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Капитальный ремонт набережной реки Камы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт набережной реки Камы (участок от Кафедрального собора до насосной станции, I очередь, 2 этап) | ДЖКХ | 01.01.2016 | 30.09.2016 | акт выполненных работ (участок от Кафедрального собора до насосной станции, I очередь, 2 этап) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 85842,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 85842,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 85842,500 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 85842,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 85842,500 |
| 1.1.3 | Задача. Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Корректировка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми до 2022 года (далее – Программа комплексного развития)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Корректировка Программы комплексного развития до 2022 года | ДЖКХ | 01.03.2016 | 31.12.2016 | откорректированная Программа комплексного развития | ед. | - | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 267128,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 267128,700 |

----------------------------------

* Состав этапов работ и технические параметры будут определены после завершения работ по проектированию.».

- Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами»

муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Экономическое стимулирование организаций, осуществляющих сортировку твердых бытовых отходов (далее – ТБО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Муниципальная поддержка организаций в области обращения с ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Прием и рассмотрение заявок на получении субсидии, заключение договоров с организациями, осуществляющими сортировку ТБО на территории города Перми | ДЖКХ | 15.01.2016 | 01.02.2016 | количество заключенных договоров | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2 | Прием и рассмотрение документов, подтверждающих объем отсортированного и сданного на переработку вторичного сырья, предоставление субсидий | ДЖКХ | 01.02.2016 | 10.12.2016 | объем извлеченного вторичного сырья | т | 10000 | бюджет города Перми | 5000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 5000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5000,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 5000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5000,000 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство комплексов по переработке ТБО с использованием механизмов муниципально-частного партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Исполнение обязанностей муниципального заказчика-застройщика при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в области обращения с ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Оформление права постоянного бессрочного пользования на земельный участок под строительство полигона ТБО «Софроны-2» | ДЖКХ | 15.03.2016 | 31.07.2016 | свидетельство о государственной регистрации права | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.2 | Расчет и уплата авансовых платежей по земельному налогу | ДЖКХ | 31.07.2016 | 30.11.2016 | земельный участок, в отношении которого осуществляется уплата земельного налога | шт. | 1 | бюджет города Перми | 763,400 |
|  |  |  |  |  |  | га | 57,4 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 763,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 763,400 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 763,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 763,400 |
| 1.2.3 | Задача. Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО с территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1 | Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок | МКУ «БДР» | 01.05.2016 | 31.10.2016 | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Дзержинского района | т | 1656,517 | бюджет города Перми | 1473,700 |
| 1.2.3.1.2 |  | МКУ «БИР» | 01.05.2016 | 31.10.2016 | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Индустриального района | т | 2366,452 | бюджет города Перми | 2105,200 |
| 1.2.3.1.3 |  | МКУ «БКР» | 01.05.2016 | 31.10.2016 | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Кировского района | т | 2938,346 | бюджет города Перми | 2613,900 |
| 1.2.3.1.4 |  | «МКУ «БЛР» | 01.05.2016 | 31.10.2016 | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Ленинского района | т | 1163,506 | бюджет города Перми | 1035,100 |
| 1.2.3.1.5 |  | МКУ «БМР» | 01.05.2016 | 31.10.2016 | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Мотовилихинского района | т | 3313,034 | бюджет города Перми | 2947,300 |
| 1.2.3.1.6 |  | «МКУ «БОР» | 01.05.2016 | 31.10.2016 | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Орджоникидзевского района | т | 4161,013 | бюджет города Перми | 3701,700 |
| 1.2.3.1.7 |  | МКУ «БСР» | 01.05.2016 | 31.10.2016 | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Свердловского района | т | 3825,765 | бюджет города Перми | 3403,400 |
| 1.2.3.1.8 |  | МКУ «БпНЛ» | 01.05.2016 | 31.10.2016 | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории поселка новые Ляды | т | 295,806 | бюджет города Перми | 263,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  | т | 19720,439 | всего | 17543,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17543,500 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 17543,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17543,500 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 23306,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23306,900 |

- Дополнить приложением 3 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 «Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми»

муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Уча-стник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Информационное, методическое консультационное и обучающее сопровождение процесса управления МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Информационное, консультационное, методическое и обучающее сопровождение субъектов в сфере управления многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Заключение муниципального контракта на разработку и издание брошюр, буклетов по вопросам эффективного управления многоквартирными домами | ДЖКХ | 01.02.2016 | 01.04.2016 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.2 | Разработка и издание брошюр, буклетов по вопросам эффективного управления МКД | ДЖКХ | 01.04.2016 | 30.09.2016 | количество изготовленных брошюр, буклетов | ед. | 2000 | бюджет города Перми | 170,500 |
| 1.3.1.1.3 | Заключение муниципального контракта на изготовление и размещение информационных материалов на баннерах на территории города Перми по вопросам исполнения обязанностей собственников помещений МКД, в целях пропаганды эффективного управления домом, соблюдения жилищного законодательства | ДЖКХ | 01.08.2016 | 15.09.2016 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.4 | Изготовление и размещение информационных материалов на баннерах на территории города Перми по вопросам исполнения обязанностей собственников помещений МКД, в целях пропаганды эффективного управления домом, соблюдения жилищного законодательства | ДЖКХ | 15.09.2016 | 30.11.2016 | количество изготовленных и размещенных информационных материалов на баннерах на территории города Перми по вопросам исполнения обязанностей собственников помещений МКД, в целях пропаганды эффективного управления домом, соблюдения жилищного законодательства | ед. | 7 | бюджет города Перми | 78,400 |
| 1.3.1.1.5 | Заключение муниципального контракта на сопровождение функционирования информационно-методического и аналитического центра сопровождения субъектов в сфере управления МКД | ДЖКХ | 01.04.2016 | 01.06.2016 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.6 | Сопровождение функционирования информационно-методического и аналитического центра сопровождения субъектов в сфере управления МКД | ДЖКХ | 01.06.2016 | 25.12.2016 | количество изданных информационно-методических и аналитических материалов по вопросам деятельности в сфере ЖКХ | ед. | 5 | бюджет города Перми | 768,700 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных социологических исследований на тему «Уровень информированности населения в сфере управления многоквартирными домами» | ед. | 1 |  |  |
| 1.3.1.1.7 | Заключение муниципального контракта на размещение информационных материалов по вопросам эффективного управления МКД, пропаганда передовых опытов энергосбережения в печатных средствах массовой информации (далее – СМИ) | ДЖКХ | 01.03.2016 | 01.05.2016 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.8 | Размещение информационных материалов по вопросам эффективного управления МКД в печатных СМИ | ДЖКХ | 01.05.2016 | 25.12.2016 | количество информационных материалов, размещенных в СМИ | ед. | 4 | бюджет города Перми | 129,200 |
| 1.3.1.1.9 | Заключение муниципального контракта на размещение информационных материалов по вопросам эффективного управления МКД, пропаганды передовых опытов энергосбережения в сети Интернет | ДЖКХ | 01.05.2016 | 01.07.2016 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.10 | Размещение информационных материалов по вопросам эффективного управления МКД, пропаганды передовых опытов энергосбережения в сети Интернет | ДЖКХ | 01.07.2016 | 25.12.2016 | количество информационных материалов по вопросам эффективного управления многоквартирными домами в сети Интернет | ед. | 18 | бюджет города Перми | 111,000 |
| 1.3.1.1.11 | Заключение муниципального контракта на размещение информационных материалов по вопросам эффективного управления МКД, пропаганды передовых опытов энергосбережения в электронных СМИ | ДЖКХ | 01.04.2016 | 01.06.2016 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.12 | Размещение информационных материалов по вопросам эффективного управления МКД, пропаганды передовых опытов энергосбережения в электронных СМИ | ДЖКХ | 01.06.2016 | 25.12.2016 | количество информационных материалов по вопросам эффективного управления многоквартирными домами в электронных СМИ | ед. | 14 | бюджет города Перми | 302,500 |
| 1.3.1.1.13 | Заключение муниципального контракта на формирование интереса к жилищно-коммунальной сфере и грамотности потребления жилищно-коммунальных услуг детьми дошкольного возраста | ДЖКХ, общественные центры, ТОС | 01.06.2016 | 01.08.2016 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.14 | Формирование интереса к жилищно-коммунальной сфере и грамотности потребления жилищно-коммунальных услуг детьми дошкольного возраста | ДЖКХ, общественные центры, ТОС | 01.08.2016 | 30.11.2016 | численность детей дошкольного возраста, принявших участие в мероприятиях по формированию интереса к жилищно-коммунальной сфере и грамотности потребителя жилищно-коммунальных услуг | чел. | 1000 | бюджет города Перми | 212,800 |
| 1.3.1.1.15 | Заключение муниципального контракта на поддержку сети информационно-консультационных пунктов (далее – ИКП) на базе территориальных органов самоуправления (далее – ТОС) и общественных центров, проведение консультаций с жителями, информационно-методических занятий с советами МКД, консультантами ИКП | ДЖКХ, общественные центры, ТОС | 01.04.2016 | 01.06.2016 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.16 | Поддержка сети ИКП на базе ТОС и общественных центров, проведение консультаций с жителями, информационно-методических занятий с советами МКД, консультантами ИКП | ДЖКХ, общественные центры, ТОС | 01.06.2016 | 25.12.2016 | количество консультаций с жителями | ед. | 3400 | бюджет города Перми | 2600,000 |
|  |  |  |  |  | численность председателей советов многоквартирными домами и лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами и имеющих намерение осуществлять такую деятельность, прошедших обучение по вопросам управления многоквартирными домами | чел. | 550 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество семинаров с консультантами информационно-консультационных пунктов | ед. | 5 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 4373,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4373,100 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 4373,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4373,100 |
| 1.3.2 | Задача. Создание и внедрение эффективного механизма контроля деятельности управляющих организаций и муниципального жилищного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Управление муниципальной долей собственности в многоквартирных домах в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 | Обеспечение деятельности МКУ «ГКС» | МКУ «ГКС» | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество муниципальных учреждений, обеспечивающих управление муниципальной долей собственности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 18079,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 18079,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18079,500 |
| 1.3.2.2 | Оказание мер социально поддержки гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.1 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество собственников и нанимателей, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде, которым оказаны меры социальной поддержки | семья | 5625 | бюджет города Перми | 40853,300 |
|  |  | УЖО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | общая площадь непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, занимаемая гражданами, которым оказаны меры социальной поддержки | тыс. кв.м | 187,3 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 40853,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40853,300 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 58932,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 58932,800 |
| 1.3.3 | Задача. Внедрение стандарта деятельности по управлению многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Мониторинг качества управления многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1 | Заключение муниципального контракта на организацию и проведение конкурсов на лучшую управляющую организацию, ТСЖ, ЖСК, ЖК, совет МКД | ДЖКХ | 01.05.2016 | 01.07.2016 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.3.1.2 | Организация и проведение конкурсов на лучшую управляющую организацию, ТСЖ, ЖСК, ЖК, совет МКД | ДЖКХ | 01.07.2016 | 25.12.2016 | подготовленный отчет о проведенных мониторингах качества управления МКД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 500,000 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных конкурсов на лучшую управляющую многоквартирными домами организацию, ТСЖ, ЖСК, ЖК, советы многоквартирных домов | ед. | 3 |  |  |
| 1.3.3.1.3 | Проведение экспертизы муниципального тарифа на содержание и ремонт жилого помещения | ДЖКХ | 02.04.2016 | 30.06.2016 | количество экспертиз | ед. | 1 | бюджет города Перми | 90,000 |
| 1.3.3.1.4 | Проведение экспертизы размера платы за наем муниципального (государственного) жилого фонда | ДЖКХ | 02.04.2016 | 30.06.2016 | количество экспертиз | ед. | 1 | бюджет города Перми | 70,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 660,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 660,000 |
| 1.3.3.2 | Обеспечение повышения энергетической эффективности в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.2.1 | Предоставление субсидий по установке общедомовых приборов учета используемых воды, тепловой энергии, электроэнергии, газа пропорционально доле города Перми в праве собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах, индивидуальных и общих (для коммунальных квартир) приборов учета используемых воды, электроэнергии, газа | ДЖКХ | 12.01.2016 | 31.08.2016 | общее количество установленных приборов учета коммунальных ресурсов | ед. | 550 | бюджет города Перми | 1091,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1091,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1091,500 |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1751,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1751,500 |
| 1.3.4 | Задача. Повышение благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.1 | Муниципальная поддержка благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.1.1 | Прием, регистрация и согласование заявок | территориальные органы | 12.01.2016 | 30.06.2016 | количество заявок | ед. | 375 | бюджет города Перми | 108000,000 |
| 1.3.4.1.1.1 |  | администрация Ленинского района | 12.01.2016 | 30.06.2016 | количество заявок | ед. | 21 | бюджет города Перми | 6000,000 |
| 1.3.4.1.1.2 |  | администрация Свердловского района | 12.01.2016 | 30.06.2016 | количество заявок | ед. | 77 | бюджет города Перми | 22050,000 |
| 1.3.4.1.1.3 |  | администрация Мотовилихинского района | 12.01.2016 | 30.06.2016 | количество заявок | ед. | 62 | бюджет города Перми | 18000,000 |
| 1.3.4.1.1.4 |  | администрация Дзержинского района | 12.01.2016 | 30.06.2016 | количество заявок | ед. | 52 | бюджет города Перми | 15000,000 |
| 1.3.4.1.1.5 |  | администрация Индустриального района | 12.01.2016 | 30.06.2016 | количество заявок | ед. | 62 | бюджет города Перми | 18000,000 |
| 1.3.4.1.1.6 |  | администрация Кировского района | 12.01.2016 | 30.06.2016 | количество заявок | ед. | 52 | бюджет города Перми | 15000,000 |
| 1.3.4.1.1.7 |  | администрация Орджоникидзевского района | 12.01.2016 | 30.06.2016 | количество заявок | ед. | 42 | бюджет города Перми | 12000,000 |
| 1.3.4.1.1.8 |  | администрация поселка Новые Ляды | 12.01.2016 | 30.06.2016 | количество заявок | ед. | 7 | бюджет города Перми | 1950,000 |
| 1.3.4.1.1.9 | Еженедельный мониторинг по выполнению работ по благоустройству придомовых территорий | ДЖКХ | 01.07.2016 | 15.12.2016 | количество отчетов по мониторингу | ед. | 24 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.4.1.1.10 | Итоговый отчет о выполнении работ по благоустройству придомовых территорий | ДЖКХ | 16.12.2016 | 25.12.2016 | количество отчетов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 108000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 108000,000 |
| Итого по задаче 1.3.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 108000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 108000,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 173057,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 173057,400 |

- Дополнить приложением 4 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.4 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»

муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в том числе бесхозяйных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Содержание и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 | Заключение контрактов на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту муниципальных объектов инженерной инфраструктуры | МКУ «СОИИ» | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество контрактов | ед. | 50 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.2 | Заключение контрактов на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту муниципальных объектов инженерной инфраструктуры | МКУ «ГКС» | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество контрактов | ед. | 7 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.3 | Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов инженерной инфраструктуры | МКУ «СОИИ» | 12.01.2016 | 31.12.2016 | протяженность муниципальных сетей | п.м | 84138,03 | бюджет города Перми | 23803,000 |
| 1.4.1.1.4 | Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов инженерной инфраструктуры | МКУ «ГКС» | 12.01.2016 | 31.12.2016 | протяженность муниципальных сетей | п.м | 4371,79 | бюджет города Перми | 477,900 |
| 1.4.1.1.5 | Заключение контрактов на выполнение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры до даты передачи их специализированным организациям | МКУ «СОИИ» | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество контрактов | ед. | 100 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.6 | Выполнение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры до даты передачи их специализированным организациям | МКУ «СОИИ» | 12.01.2016 | 31.12.2016 | протяженность бесхозяйных сетей | п.м | 44875,92 | бюджет города Перми | 7449,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 31730,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31730,200 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 31730,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31730,200 |
| 1.4.2 | Задача. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1. | Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры находящихся в муниципальной собственности, в том числе бесхозяйных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1.1 | Обеспечение деятельности МКУ «СОИИ» | МКУ «СОИИ» | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11226,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 11226,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11226,600 |
| Итого по задаче 1.4.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 11226,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11226,600 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 42956,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 42956,800 |