17.12.2015

1084

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 725 
(в ред. от 16.12.2014 № 988, от 27.02.2015 № 107, от 27.03.2015 № 156, 
от 12.05.2015 № 253, от 17.07.2015 № 478, от 31.08.2015 № 602, от 05.10.2015 
№ 717, от 14.10.2015 № 764, от 18.11.2015 № 954).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства 
и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Глава администрации города Перми					     Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 17.12.2015 № 1084

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 725

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего (тыс.руб.), в том числе: | 73045,828 | 112321,064 | 90092,100 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 70333,507 | 112321,064 | 90092,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2712,321 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма 1.1 | 45877,201 | 80630,164 | 66670,000 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 45406,128 | 80630,164 | 66670,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 471,073 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма 1.2 | 27168,627 | 31690,900 | 23422,100 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 24927,379 | 31690,900 | 23422,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2241,248 | 0,000 | 0,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ 
муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1.1 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми» | ДГА |  | 45877,201 | 80630,164 | 66670,000 |
| 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми | ДГА |  | 40327,216 | 73342,964 | 62686,400 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 40327,216 | 73342,964 | 62686,400 |
| 1.1.2 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми | ДГА |  | 1077,299 | 1934,200 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1077,299 | 1934,200 | 0,000 |
| 1.1.3 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми | ДГА |  | 4217,542 | 4353,000 | 2983,600 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 3746,469 | 4353,000 | 2983,600 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 471,073 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4 | Задача. Организация сноса самовольных построек | ДГА |  | 255,144 | 1000,00 | 1000,00 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 255,144 | 1000,00 | 1000,00 |
| 1.2 | Подпрограмма 1.2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | ДГА |  | 27168,627 | 31690,900 | 23422,100 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | ДГА |  | 27168,627 | 31690,900 | 23422,100 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 24927,379 | 31690,900 | 23422,100 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2241,248 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 73045,828 | 112321,064 | 90092,100 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 70333,507 | 112321,064 | 90092,100 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2712,321 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 73045,828 | 112321,064 | 90092,100 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 70333,507 | 112321,064 | 90092,100 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2712,321 | - | - |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»:

3.1. в графе 10 строки 1.1.1.1 цифры «22351,701» заменить цифрами «22343,876»;

3.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 22343,876 | 26116,200 | 26116,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 22343,876 | 26116,200 | 26116,200 |

3.3. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 40327,216 | 73342,964 | 62686,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 40327,216 | 73342,964 | 62686,400 |

3.4. строку 1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1 | Формирование земельных участков в целях предоставления многодетным семьям | ДГА | количество земельных участков, по которым произведен вынос в натуру красных линий | ед. | 358 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 206,690 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным семьям на территории города Перми, соответствующих требованиям Закона Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» | ед. | 37 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,0006¹ | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям | ед. | 82 | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям (нарастающим итогом) | ед. | 1668 | 1669 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество многодетных семей, состоящих в реестре на 01 января текущего периода (справочно) | ед. | 3109 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строки 1.1.3.2, «Итого по основному мероприятию 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.2 | Изготовление градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям - жителям города Перми | ДГА | количество изготовленных градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми | ед. | 126 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 153,298 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,298 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 153,298 | 0,000 | 0,000 |

3.6. строки 1.1.3.3, «Итого по основному мероприятию 1.1.3.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.3 | Мероприятия в области застройки территории | ДГА | количество сформированных земельных участков под строительство на торги | ед. | 617 | 278 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 869,834 | 1369,400 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество сформированных земельных участков под строительство на торги (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 8 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 303,987 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество земельных участков под строительство, переданных на торги в департамент имущественных отношений администрации города Перми | ед. | 60 | 38 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество подготовленных проектов изменений в Правила землепользования и застройки города Перми по заявлениям физических и юридических лиц и по инициативе администрации города Перми | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1113,788 | 1782,000 | 1782,000 |
|  |  |  | количество карт (планов) по изменениям, вносимым в Правила землепользования и застройки города Перми | шт. | 152 | 114 | 114 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество утвержденных градостроительных планов земельных участков, всего (включая разработанные заявителями) | шт. | 600 | 600 | 600 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 499,977 | 509,300 | 509,300 |
|  |  |  | количество кварталов, на которые установлены публичные сервитуты в городе Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 60,385 | 93,100 | 93,100 |
|  |  |  | количество кварталов, на которые установлены публичные сервитуты в городе Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 80,550 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество консультаций, экспертных заключений (по инициативе ДГА) | ед. | - | 3 | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 | 108,000 | 108,000 |
|  |  |  | количество консультаций, экспертных заключений (по инициативе ДГА) (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 10,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество экспертиз, назначенных определением суда | ед. | 3 | 4 | 4 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 125,300 | 181,200 | 181,200 |
|  |  |  | количество оплаченных документов по возмещению судебных расходов, государственных пошлин, восстановлению расходов | ед. | 2 | 5 | 5 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 2,200 | 10,000 | 10,000 |
|  |  |  | количество строительно-технических экспертиз, проводимых в целях обследования зданий на соответствие строительным нормам и правилам | ед. | 28 | 10 | 10 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 714,997 | 300,000 | 300,000 |
|  |  |  | количество многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, поставленных на государственный кадастровый учет за год (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 76,536 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 3857,554 | 4353,000 | 2983,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 3386,481 | 4353,000 | 2983,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 471,073 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 4217,542 | 4353,000 | 2983,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 3746,469 | 4353,000 | 2983,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 471,073 | 0,000 | 0,000 |

3.7. строки 1.1.4.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1 | Снос самовольных построек, приведение объекта капитального строительства в первоначальное положение, существовавшее до реконструкции | администрация Ленинского района города Перми | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Ленинском районе города Перми | ед. | - | 3 | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 | 135,900 | 135,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | ед. | - | 5 | 5 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 | 226,500 | 226,500 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 24,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | - | 4 | 4 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 | 181,200 | 181,200 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | ед. | - | 3 | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 | 135,900 | 135,900 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 49,344 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | ед. | 4 | 7 | 7 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 181,100 | 320,500 | 320,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,144 | 1000,000 | 1000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 255,144 | 1000,000 | 1000,000 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,144 | 1000,000 | 1000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 255,144 | 1000,000 | 1000,000 |
| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 45877,201 | 80630,164 | 66670,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 45406,128 | 80630,164 | 66670,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 471,073 | 0,000 | 0,000 |

3.8. сноску 7 изложить в следующей редакции:

«7

| № | Месторасположение или адрес земельного участка | Площадь земельного участка (общая, ориентировочная), кв.м |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земельный участок по ул.Чайковского,11 | 1923 |
| 2 | Земельный участок по ул.Лебедева,12 (участок 10 кв.1070) | 4458 |
| 3 | Земельный участок по ул.Новгородской 5-й,38 | 1200 |
| 4 | Земельный участок по ул.Городецкой,79 | 500 |
| 5 | Земельный участок по ул.Городецкой,92 | 1148 |
| 6 | Земельный участок по ул.Сокольской,123 | 2745 |
| 7 | Земельный участок по ул.Ардатовской,30, 34 | 3800 |
| 8 | Земельный участок по ул.Александра Чекалина (юго-восточнее дома № 38) | 1889 |
| 9 | Земельный участок по ул.Сигаева | 25392 |
| 10 | Земельный участок по ул.Соболинской,4 | 15000 |
| 11 | Земельный участок по ул.Пионерской (восточнее жилого дома № 2) | 529 |
| 12 | Земельный участок по ул.Восстания,56 | 500 |
| 13 | Земельный участок по пер.Радужному | 1181 |
| 14 | Земельный участок по ул.Деревообделочной | 7431 |
| 15 | Земельный участок по ул.Цимлянской – ул.Аксайской – ул.Осиновой (46 участков) | 50000 |
| 16 | Земельный участок по ул.Писарева,2б | 2330 |
| 17 | Земельный участок по ул.Сергея Есенина (кад. № 59:01:4510607:5) | 1821 |
| 18 | Земельный участок по ул.Сергея Есенина (кад. № 59:01:4510607:7) | 8346 |
| 19 | Земельный участок по ул.Щигровской | 6485 |
| 20 | Земельный участок по ул.Братской (западнее дома № 171) | 1000 |
| 21 | Земельный участок по ул.Космонавта Леонова (южнее участка по ул.Промышленной, 107а) | 3702 |
| 22 | Земельный участок по ул.Соликамской (западнее дома № 313а) | 12591 |
| 23 | Земельный участок по ул.Магистральной – ул.Липатова | 2000 |
| 24 | Земельный участок по ул.Ардатовской,7 | 2073 |
| 25 | Земельный участок по ул.Радистов,20 | 1800 |
| 26 | Земельный участок по ул.Кондаурова,27 | 1642 |
| 27 | Земельный участок по ул.Кабельщиков,56 | 618 |
| 28 | Земельный участок по ул.Чайковского,13 | 1486 |
| 29 | Земельный участок по ул.Пароходной (восточнее дома № 20) | 1103 |
| 30 | Земельный участок по ул.Ромашковой (восточнее дома № 15) | 1942 |
| 31 | Земельный участок по ул.Пионерской (между домами № 9-11) | 2000 |
| 32 | Земельный участок по ул.Космонавта Леонова,74 | 3500 |
| 33 | Земельный участок по ул.Ново-Гайвинской,101 | 4200 |
| 34 | Земельный участок по ул.Бушмакина,4 | 1218 |
| 35 | Земельный участок по ул.Можайской (участок № 66) | 3567 |
| 36 | Земельный участок по ул.Можайской (участок № 63) | 6239 |
| 37 | Земельный участок по ул.Минской (между домами № 4-8) | 1350 |
| 38 | Земельный участок по ул.Томской (участок № 6) | 16432 |
| 39 | Земельный участок по ул.Прохладной, ул.Сиреневой, ул.Луговой | 31684 |
| 40 | Земельный участок по ул.Кондаурова,54 | 1197 |
| 41 | Земельный участок по ул.Заречной (участок № 1) | 1334 |
| 42 | Земельный участок по ул.Заречной (участок № 2) | 1151 |
| 43 | Земельный участок по ул.Заречной (участок № 3) | 1144 |
| 44 | Земельный участок по ул.Заречной (участок № 4) | 1133 |
| 45 | Земельный участок по ул.Заречной (участок № 5) | 1135 |
| 46 | Земельный участок по ул.Маяковского (западнее дома № 49) | 10350 |
| 47 | Земельный участок по ул.Кантонской Коммуны,10 | 260 |
| 48 | Земельный участок, расположенный южнее земельного участка по ул.Липогорской 1-й,11 | 1135 |
| 49 | Земельный участок по ул.Промышленной (участок № 1) | 36983 |
| 50 | Земельный участок по ул.Промышленной (участок № 2) | 7009 |
| 51 | Земельный участок по ул.Генерала Черняховского (участок № 42) | 4169 |
| 52 | Земельный участок по шоссе Космонавтов (южнее дома № 393а) | 10075 |
| 53 | Земельный участок по ул.Космонавта Леонова (восточнее земельного участка № 90а) | 3805 |
| 54 | Земельный участок по ул.Чернышевского (между жилыми домами № 1-4) | 2499 |
| 55 | Земельный участок по ул.Каховской 5-й,6 | 2447 |
| 56 | Земельный участок по ул.Капитана Гастелло (западнее дома № 12) | 1740 |
| 57 | Земельный участок по ул.Целинной (юго-западнее дома № 4) | 1098 |
| 58 | Земельный участок по шоссе Космонавтов,413б | 807637 |
| 59 | Земельный участок по ул.Кабельщиков (схема на КПТ от 04.08.2015 № 1796) | 800 |
| 60 | Земельный участок по ул.Пионерской,23а | 1457 |
| 61 | Земельный участок по ул.Заозерской (пересечение с ул.Турбинской) | 676 |

3.9. сноску 8 изложить в следующей редакции:

«8

| № | Месторасположение или адрес земельного участка | Площадь земельного участка (общая, ориентировочная), кв.м |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земельный участок северо-западнее земельного участка по ул.Кирпичной,1 | 9006 |
| 2 | Земельный участок по ул.Затонской 2-й,5 | 1400 |
| 3 | Земельный участок по ул.Водников,49 | 2000 |
| 4 | Земельный участок по ул.Танцорова,26 | 660 |
| 5 | Земельный участок по ул.Житомирской,26 | 5600 |
| 6 | Земельный участок по ул.Новогодней,17, 19 | 7350 |
| 7 | Земельный участок по ул.Инженерной,36 | 3330 |
| 8 | Земельный участок, расположенный севернее земельного участка по ул.Линии 3-й, 145а | 3300 |
| 9 | Земельный участок по ул.Краснополянской,25 | 2228 |
| 10 | Земельный участок по ул.Емельяна Ярославского (между жилыми домами № 52-56) | 2828 |
| 11 | Земельный участок по ул.Маяковского (севернее дома № 48) | 6087 |
| 12 | Земельный участок по ул.Вагановых,4 | 16883 |
| 13 | Земельный участок по ул.Субботинской 4-й (между жилыми домами № 10-12) | 900 |
| 14 | Земельный участок по ул.Адмирала Макарова,1 | 2250 |
| 15 | Земельный участок по переулку Бийскому 1-му,3 | 1133 |
| 16 | Земельный участок по ул.Светлогорской (восточнее дома № 8) | 2800 |
| 17 | Земельный участок по ул.Социалистической | 2000 |
| 18 | Земельный участок по ул.Ремонтной 2-й,7 | 1635 |
| 19 | Земельный участок по ул.Алтайской,4 | 2736 |
| 20 | Земельный участок по переулку Бетонному,1 | 1891 |
| 21 | Земельный участок по ул.Беляева,61 – ул.Дивьинской | 1400 |
| 22 | Земельный участок по ул.Васнецова (юго-западнее дома № 2) | 2434 |
| 23 | Земельный участок по ул.Ореховой,63 | 1200 |
| 24 | Земельный участок по ул.Бакинских комиссаров,38 | 918 |
| 25 | Земельный участок по Мозырскому 1-му переулку (севернее дома № 35) | 648 |
| 26 | Земельный участок по ул.Чайковского,15 | 1640 |
| 27 | Земельный участок по ул.Чайковского,15а | 2171 |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»:

4.1. строку 1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля многодетных семей, которым предоставлены земельные участки, от общего числа многодетных семей, состоящих в реестре по состоянию на начало текущего года (нарастающим итогом) | % | 35,53 | - | - |
|  | Доля изготовленных градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми, от количества поступивших заявлений от многодетных семей, получивших данные земельные участки | % | 100 | - | - |
|  | Общая площадь земельных участков под строительство, переданных в департамент имущественных отношений администрации города Перми на торги, за счет свободных земель в текущем году | га | 31,09 | 96,49 | - |
|  | Обеспеченность документами градостроительного зонирования (правила землепользования и застройки) | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля утвержденных градостроительных планов земельных участков от запланированных к утверждению градостроительных планов в текущем периоде | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество утвержденных публичных сервитутов | ед. | 2 | 1 | 1 |
|  | Доля дел, рассмотренных в пользу ДГА, от общего количества вынесенных решений по делам с участием ДГА, вступивших в законную силу | % | 76 | 76 | 76 |
|  | Доля многоквартирных домов, поставленных на государственный кадастровый учет, от количества многоквартирных домов, запланированных к постановке на государственный кадастровый учет в текущем периоде | % | 100 | - | - |
|  | Ввод общей площади жилья в городе Перми | тыс.кв.м | 420 | 422 | 424 |

4.2. сноску 91 изложить в следующей редакции:

«9¹ Доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет, рассчитана исходя из количества многодетных семей, состоящих в реестре по состоянию на 01 января 2015 г. По состоянию на 01 января 2015 г. в реестре состоят 3109 семей, обратившихся с заявлением о предоставлении в собственность земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Кроме того, количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми в период с 2012 года по 2014 год включительно, составило 1586 участков. В 2015 году многодетным семьям планируется предоставить 82 земельных участка. Таким образом, доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет, составит (1586+82) / (3109+1586) х 100 %) = 35,53 %.».

5. В приложении 1:

5.1. в графе 10 строки 1.1.1.1.1 цифры «22351,701» заменить цифрами «22343,876»;

5.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 22343,876 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 22343,876 |

5.3. в графе 5 строки 1.1.1.2.3 дату «08.12.2015» заменить датой «14.12.2015»;

5.4. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 40327,216 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 40327,216 |

5.5.строку 1.1.3.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.4 | Проведение жеребьевки по распределению земельных участков многодетным семьям города Перми | ДГА | 15.02.2015 | 20.12.2015 | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям | ед. | 82 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям (нарастающим итогом) | ед. | 1668 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество многодетных семей, состоящих в реестре на 01 января текущего периода (справочно) | ед. | 3109 |  |  |

5.6. строки 1.1.3.2.1, 1.1.3.2.2, «Итого по основному мероприятию 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.2.1 | Заключение контракта на выполнение работ по изготовлению градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям - жителям города Перми | ДГА | 02.03.2015 | 31.10.2015 | заключенный контракт на выполнение работ по изготовлению градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.2.2 | Выполнение работ по изготовлению градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям - жителям города Перми | ДГА | 17.02.2015 | 25.12.2015 | акт сдачи выполненных работ по изготовлению градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 153,298 |
|  |  |  |  |  | количество изготовленных градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми | ед. | 126 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,298 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 153,298 |

5.7. строки 1.1.3.3.2, 1.1.3.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.3.2 | Выполнение работ по формированию земельных участков под строительство на торги | ДГА | 11.03.2015 | 18.12.2015 | акт сдачи выполненных работ по формированию земельных участков под строительство на торги | ед. | 25 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 869,834 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество сформированных земельных участков под строительство на торги | ед. | 61 |  |  |
|  |  |  | 30.03.2015 | 30.10.2015 | акт сдачи выполненных работ по формированию земельных участков под строительство на торги (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 5 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 303,987 |
|  |  |  |  |  | количество сформированных земельных участков под строительство на торги (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 8 |  |  |
| 1.1.3.3.3 | Передача пакетов документов для проведения торгов в департамент имущественных отношений администрации города Перми | ДГА | 01.09.2015 | 18.12.2015 | количество земельных участков под строительство, переданных на торги в департамент имущественных отношений администрации города Перми | ед. | 60 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 |

5.8. в графе 10 строки 1.1.3.3.5 цифры «1272,806» заменить цифрами «1113,788»;

5.9. в графе 5 строки 1.1.3.3.7 дату «20.12.2015» заменить датой «31.12.2015»;

5.10. в графе 10 строки 1.1.3.3.13 цифры «840,000» заменить цифрами «714,997»;

5.11. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  | 3857,554 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 3386,481 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 471,073 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  | 4217,542 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 3746,469 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 471,073 |

5.12. строки 1.1.4.1.1-1.1.4.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1 | Заключение контракта на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.04.2015 | 01.07.2015 | заключенный контракт на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.2 | Снос самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 02.07.2015 | 25.12.2015 | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 24,700 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.4.1.3 | Заключение контракта на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Кировского района города Перми | администрация Кировского района города Перми | 01.02.2015 | 31.03.2015 | заключенный контракт на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Кировского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 |
| 1.1.4.1.4 | Снос самовольных построек на территории Кировского района города Перми | администрация Кировского района города Перми | 01.04.2015 | 01.06.2015 | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Кировского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 49,344 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.4.1.5 | Проведение строительно-технических экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | администрация Кировского района города Перми | 01.02.2015 | 25.12.2015 | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 181,100 |

5.13. строку 1.1.4.1.6 признать утратившей силу;

5.14. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  | 255,144 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 255,144 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  | 255,144 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 255,144 |
| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 45877,201 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 45406,128 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 471,073 |