18.12.2015

1085

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края 
от 11 марта 2014 г. № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 845, дополнив приложением согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

Приложение

к постановлению администрации

города Перми

от 18.12.2015 № 1085

ПЛАН-ГРАФИК 
подпрограммы 1.1 «Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми» муниципальной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми»

на 2016 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия / объекта по подпрограмме). Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | зна-чение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Исполнение обязанностей собственника помещений по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | МКУ «Городская коммунальная служба» | 10.02.2016 | 15.12.2016 | площадь помещений муниципальной собственности, за которую уплачиваются взносы на капитальный ремонт | тыс. кв.м | 869,345 | бюджет города Перми | 79075,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 79075,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 79075,700 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 79075,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 79075,700 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 79075,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 79075,700 |