31.12.2015

1152

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 
«Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования 
и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 721 
(в ред. от 18.12.2014 № 997, от 03.02.2015 № 64, от 20.04.2015 № 216, 
от 25.05.2015 № 307, от 21.07.2015 № 484, от 29.09.2015 № 692, от 10.11.2015 
№ 929).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования 
город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования

и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением

администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 721

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе | 494520,99951 | 369264,4 | 291419,0 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 378249,412 | 340513,4 | 262269,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 20790,38751 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 63703,5 | 28751,0 | 29150,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 31777,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 366302,93248 | 216788,9 | 193301,1 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 325034,026 | 209513,9 | 193301,1 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2216,20648 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 7275,0 | 7275,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 31777,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе | 128218,06703 | 152475,5 | 98117,9 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 53215,386 | 130999,5 | 68967,9 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 18574,18103 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 56428,5 | 21476,0 | 29150,0 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:

2.1. строки 1.1.1-1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования | УВБ | бюджет города Перми | 145937,706 | 152478,4 | 152478,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования | УВБ | всего, в том числе | 31095,59879 | 10175,8 | 10175,8 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 28979,295 | 10175,8 | 10175,8 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2116,30379 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования и инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов на территории города Перми | УВБ | бюджет города Перми | 110488,267 | 1404,9 | 0,0 |
| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии искусственных инженерных сооружений | УВБ | бюджет города Перми | 23795,08 | 25108,4 | 25108,4 |

2.2. строку 1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.6 | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений | УВБ | всего, в том числе | 53860,6 | 22082,9 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет города Перми | 14807,9 | 14807,9 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 7275,0 | 7275,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации | 31777,7 | 0,0 | 0,0 |

2.3. строку «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 366302,93248 | 216788,9 | 193301,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 325034,026 | 209513,9 | 193301,1 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2216,20648 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 7275,0 | 7275,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 31777,7 | 0,0 | 0,0 |

2.4. строки 1.2.1-1.2.3, «Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения | УВБ | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 39032,88 | 41721,7 | 41721,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения | УВБ | всего, в том числе | 73278,507 | 8550,0 | 11550,0 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 10420,964 | 8550,0 | 11550,0 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6429,043 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 56428,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения | УВБ | всего, в том числе | 15906,68003 | 102203,8 | 44846,2 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 3761,542 | 80727,8 | 15696,2 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 12145,13803 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 21476,0 | 29150,0 |
| Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования |  |  | всего, в том числе | 128218,06703 | 152475,5 | 98117,9 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 53215,386 | 130999,5 | 68967,9 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 18574,18103 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 56428,5 | 21476,0 | 29150,0 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | всего, в том числе | 494520,99951 | 369264,4 | 291419,0 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 378249,415 | 340513,4 | 262269,0 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 20790,38751 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 63703,5 | 28751,0 | 29150,0 |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации | 31777,7 | 0,0 | 0,0 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1», 1.1.1.2, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1 | Содержание объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 20 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 15061,209 | 17889,6 | 17889,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 26 | 26 | 26 | бюджет города Перми | 10291,828 | 11757,0 | 11757,0 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 17 | 17 | 17 | бюджет города Перми | 12173,52633 | 12406,1 | 12406,1 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 28 | 28 | 28 | бюджет города Перми | 21821,4703 | 23466,8 | 23466,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 34 | 34 | 34 | бюджет города Перми | 19624,932 | 19221,2 | 19221,2 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 21 | 21 | 21 | бюджет города Перми | 7421,815 | 7114,9 | 7114,9 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 24 | 24 | 24 | бюджет города Перми | 14575,157 | 16667,1 | 16667,1 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 7 | 7 | 7 | бюджет города Перми | 916,1 | 860,1 | 860,1 |
|  |  | итого по показателю непосредственного результата (далее – ПНР) |  | ед. | 177 | 177 | 177 | бюджет города Перми | 101886,03763 | 109382,8 | 109382,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 20 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 1519,538 | 1365,4 | 1365,4 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | ед. | 26 | 26 | 26 | бюджет города Перми | 651,701 | 599,8 | 599,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | ед. | 17 | 17 | 17 | бюджет города Перми | 5328,66167 | 932,2 | 932,2 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | ед. | 28 | 28 | 28 | бюджет города Перми | 3052,8577 | 1846,8 | 1846,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | ед. | 34 | 34 | 34 | бюджет города Перми | 1289,27 | 1477,8 | 1477,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | ед. | 21 | 21 | 21 | бюджет города Перми | 517,6 | 350,8 | 350,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | ед. | 24 | 24 | 24 | бюджет города Перми | 634,006 | 1283,1 | 1283,1 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | ед. | 7 | 7 | 7 | бюджет города Перми | 66,5 | 63,7 | 63,7 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 177 | 177 | 177 | бюджет города Перми | 13060,13437 | 7919,6 | 7919,6 |
|  |  | администрация Дзержинского района | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования на территории города Перми в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 1 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 93,912 | 558,30 | 558,30 |
|  |  | администрация Индустриального района |  | ед. | 3 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 256,878 | 213,80 | 213,80 |
|  |  | администрация Кировского района |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 30,0 | 26,90 | 26,90 |
|  |  | администрация Ленинского района |  | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 175,034 | 217,30 | 217,30 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 126,0 | 103,00 | 103,00 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 134,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | администрация Свердловского района |  | ед. | 4 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 208,0 | 171,90 | 171,90 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 5,2 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 15 | 12 | 12 | бюджет города Перми | 1029,024 | 1291,2 | 1291,2 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 93,358 | 515,5 | 532,7 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 428,8 | 428,8 | 428,8 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды, МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 82,5 | 65,1 | 47,9 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 604,658 | 1009,4 | 1009,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 116579,854 | 119603,0 | 119603,0 |
| 1.1.1.2 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | га | 106,31 | 106,31 | 106,31 | бюджет города Перми | 1785,628 | 1794,6 | 1794,6 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | га | 92,98 | 92,98 | 92,98 | бюджет города Перми | 1565,036 | 1572,9 | 1572,9 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | га | 139,21 | 139,21 | 139,21 | бюджет города Перми | 1149,366 | 2376,2 | 2376,2 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | га | 147,86 | 147,86 | 147,86 | бюджет города Перми | 2391,517 | 2398,7 | 2398,7 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | га | 341,73 | 341,73 | 341,73 | бюджет города Перми | 5019,0 | 5832,8 | 5832,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | га | 313,07 | 313,07 | 313,07 | бюджет города Перми | 3978,468 | 5343,8 | 5343,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | га | 189,5 | 189,5 | 189,5 | бюджет города Перми | 3155,65 | 3165,9 | 3165,9 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | га | 152,18 | 152,18 | 152,18 | бюджет города Перми | 2558,538 | 2597,5 | 2597,5 |
|  |  | итого по ПНР |  | га | 1482,84 | 1482,84 | 1482,84 | бюджет города Перми | 21603,203 | 25082,4 | 25082,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21603,203 | 25082,4 | 25082,4 |

3.2. строку «Итого по задаче 1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1 | бюджет города Перми | 145937,706 | 152478,4 | 152478,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. строки 1.1.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1», «Итого по задаче 1.1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования | МКУ «Пермблагоустройство» | количество выполненных проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования | шт. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,0 | 1166,90 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию после капитального ремонта | тыс. кв.м | 21,91 | - | 26,72 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 28979,295 | 9008,9 | 10175,8 |
|  |  |  | количество сданных этапов работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования | шт. | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | площадь объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию после капитального ремонта (невыполнение показателя за 2014 год) | тыс. кв.м | 21,91 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2116,30379 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 28979,295 | 10175,8 | 10175,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2116,30379 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 31095,59879 | 10175,8 | 10175,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 28979,295 | 10175,8 | 10175,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2116,30379 | 0,0 | 0,0 |

3.4. строки 1.1.3.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1», 1.1.3.2, «Итого по основному мероприятию 1.1.3.2»,             1.1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1 | Реконструкция центральной площадки города Перми – эспланады, 64 квартал, участок 1 (от здания Пермского академического Театра-Театра до ул.Борчанинова) | МКУ «Пермблагоустройство» | площадь, принятая в эксплуатацию после реконструкции | га | 4,19 | - | - | бюджет города Перми | 98067,218 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество установленных флагштоков | шт. | 3 | - | - |  | 6965,007 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество изготовленных технических, кадастровых паспортов | шт. | 2 | - | - |  | 298,086 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 105330,311 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.2 | Строительство сквера по ул.Краснополянс-кой,12 | МКУ «Пермблагоустройство» | количество принятых этапов проектно-изыскательских работ | шт. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми | 42,7 | 918,2 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 42,7 | 918,2 | 0,0 |
| 1.1.3.3 | Строительство сквера по ул.Шпалопропи-точной,4б, 6 | МКУ «Пермблагоустройство» | количество актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ | шт. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 392,185 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество сданных этапов работ | шт. | 1 | - | - |  | 3916,0 | 0,0 | 0,0 |

3.5. строки 1.1.3.5, «Итого по основному мероприятию 1.1.3.5», «Итого по задаче 1.1.3» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.5 | Реконструкция Театрального сада | МКУ «Пермблагоустройство» | количество принятых технических заданий | шт. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 199,206 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.5 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 199,206 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 110488,267 | 1404,9 | 0,0 |

3.6. строки 1.1.4.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1», «Итого по задаче 1.1.4» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1 | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | кв.м | 4950,0 | 4950,0 | 4950,0 | бюджет города Перми | 1745,15 | 1753,3 | 1753,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | кв.м | 412,02 | 412,02 | 412,02 | бюджет города Перми | 145,9 | 145,9 | 145,9 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | кв.м | 4489,0 | 4697,0 | 4697,0 | бюджет города Перми | 1567,731 | 1663,7 | 1663,7 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | кв.м | 1189,2 | 1189,2 | 1189,2 | бюджет города Перми | 337,987 | 421,2 | 421,2 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | кв.м | 38784,7 | 38784,7 | 38784,7 | бюджет города Перми | 13737,7 | 13737,7 | 13737,7 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | кв.м | 4488,0 | 4488,0 | 4488,0 | бюджет города Перми | 1584,859 | 1589,7 | 1589,7 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | кв.м | 15410,0 | 15410,0 | 15410,0 | бюджет города Перми | 4337,153 | 5458,3 | 5458,3 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | кв.м | 956,0 | 956,0 | 956,0 | бюджет города Перми | 338,6 | 338,6 | 338,6 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв.м | 70678,9 | 70886,9 | 70886,9 | бюджет города Перми | 23795,08 | 25108,4 | 25108,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23795,08 | 25108,4 | 25108,4 |
| Итого по задаче 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23795,08 | 25108,4 | 25108,4 |

3.7. строки 1.1.6.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.6.1», «Итого по задаче 1.1.6», «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.6.1 | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища города Перми (участок № 1 от грузового порта «Пермь» до пассажирского причала № 9)*** | МКУ «Пермблагоустройство» | протяженность отремонтированного берегоукрепления | км | 0,0 | 2,062 | - | бюджет города Перми | 14807,9 | 14807,9 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество сданных этапов работ | шт. | 1 | 1 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7275,0 | 7275,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 31777,7 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.6.1 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 53860,6 | 22082,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14807,9 | 14807,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7275,0 | 7275,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 31777,7 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.6 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 53860,6 | 22082,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14807,9 | 14807,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7275,0 | 7275,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 31777,7 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 366302,93248 | 216788,9 | 193301,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 325034,026 | 209513,9 | 193301,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2216,20648 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7275,0 | 7275,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 31777,7 | 0,0 | 0,0 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Организация объектов ритуального назначения города Перми» муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми:

4.1. строки 1.2.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1 | Содержание объектов ритуального назначения | МКУ «Перм-благоустройство» | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производится содержание и ремонт | шт. | 17 | 17 | 17 | бюджет города Перми | 25729,74628 | 26865,6 | 26865,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь объектов ритуального назначения (мест погребения), в отношении которых проведена акаризация и дератизация | га | 411,0 | 411,0 | 411,0 |  | 1518,2 | 1518,2 | 1518,2 |
|  |  |  | количество часов работы контрольно-пропускных пунктов | час | 113880 | 113880 | 113880 |  | 8460,5 | 8460,5 | 8460,5 |
|  |  |  | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых проведена техническая инвентаризация | шт. | 1 | - | - |  | 135,17572 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35843,622 | 36844,3 | 36844,3 |

4.2. строки 1.2.1.3, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.3», «Итого по задаче 1.2.1» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.3 | Организация эвакуации умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) | МКУ «Перм-благоустройство» | количество эвакуированных умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) | чел. | 2603 | 5627 | 5627 | бюджет города Перми | 2715,658 | 4403,8 | 4403,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2715,658 | 4403,8 | 4403,8 |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39032,88 | 41721,7 | 41721,7 |

4.3. строки 1.2.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1», «Итого по задаче 1.2.2» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1 | Капитальный ремонт объектов ритуального назначения | МКУ «Перм-благоустройство» | количество выполненных проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт городских кладбищ | шт. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 368,763 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства | шт. | 2 | 2 | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 10052,201 | 8550,0 | 11550,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6429,043 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56428,5 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 10420,964 | 8550,0 | 11550,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6429,043 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56428,5 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 73278,507 | 8550,0 | 11550,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 10420,964 | 8550,0 | 11550,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6429,043 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56428,5 | 0,0 | 0,0 |

4.4. строки 1.2.3.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.3.1», 1.2.3.2, «Итого по основному мероприятию 1.2.3.2» изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1 | Строительство кладбища «Восточное», Пермский край, г.Пермь, район Мотовилихинский, тракт Сылвенский,15 | МКУ «Перм-благоустройство» | площадь кладбища «Восточное», подготовленная под захоронения умерших | га | - | - | 20,7 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных 2014 года) | 0,0 | 0,0 | 15696,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 29150,0 |
|  |  |  | количество зданий крематория на кладбище «Восточное» с построенными внешними стенами, перекрытиями и кровлей (невыполнение показателя за 2014 год) | шт. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 12140,25301 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество зданий крематория на кладбище «Восточное», сданных рабочей комиссии | шт. | - | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,0 | 27203,8 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,0 | 27203,8 | 15696,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 12140,25301 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 29150,0 |
| 1.2.3.2 | Реконструкция кладбища «Северное», Пермский край, г.Пермь, Дзержинский район, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество | МКУ «Перм-благоустройство» | количество выполненных проектно-изыскательских работ на реконструкцию городских кладбищ | шт. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 279,926 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | площадь кладбища «Северное», в отношении которой выполнена работа по реконструкции | га | - | 6,7 | - | бюджет города Перми | 0,0 | 41960,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 279,926 | 41960,0 | 0,0 |

4.5. строки «Итого по задаче 1.2.3», «Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.3 | всего, в том числе | 15906,68003 | 102203,8 | 44846,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 3761,542 | 80727,8 | 15696,2 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 12145,13803 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 21476,0 | 29150,0 |
| Итого по подпрограмме 1.2 | всего, в том числе | 128218,06703 | 152475,5 | 98117,9 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 53215,386 | 130999,5 | 68967,9 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 18574,18103 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 56428,5 | 21476,0 | 29150,0 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:

5.1. строки 1.1.3, 1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования и инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, на территории города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнена реконструкция, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (га) | 0,11 (4,19) | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии искусственных инженерных сооружений |  |  |  |  |
|  | Доля площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общей площади инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | % (тыс.кв.м) | 100 (70678,9) | 100 (70886,9) | 100 (70886,9) |

5.2. строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества объектов ритуального назначения | % (шт.) | 94,4 (17) | 94,4 (17) | 94,4 (17) |
|  | Доля организованных автобусных перевозок граждан на территории кладбища "Северное" от запланированного количества дней автобусных перевозок граждан на территории кладбища «Северное» в выходные и праздничные дни | % (кол. дней) | 100 (61) | 100 (61) | 100 (61) |
|  | Доля умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест, от общего количества умерших, подлежащих эвакуации | % (чел.) | 100 (2603) | 100 (5627) | 100 (5627) |

5.3. строку 1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля площади объектов ритуального назначения на территории города Перми, в отношении которой выполнены работы по строительству и реконструкции в текущем периоде, от общей площади объектов ритуального назначения на территории города Перми | % (га) | 0,2 (0,7) | 7,1 (30,82) | 4,7 (20,7) |

6. В приложении:

6.1. в таблице 1 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 395627,585 тыс.руб., в том числе: 2011 год – 24562,373 тыс.руб.; 2012 год – 500,613 тыс.руб.; 2013 год – 97632,988 тыс.руб.; 2014 год – 167601,3 тыс.руб.; 2014 год – 37,41245 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования прошлых лет); 2015 год – 105330,311 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | бюджет города Перми – 395627,585 тыс.руб., в том числе: 2011 год – 24562,373 тыс.руб.; 2012 год – 500,613 тыс.руб.; 2013 год – 97632,988 тыс.руб.; 2014 год – 167601,3 тыс.руб.; 2014 год – 37,41245 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования прошлых лет); 2015 год – 105330,311 тыс.руб. |

6.2. в таблице 5 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 960,9 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 42,7 тыс.руб.; 2016 год – 918,2 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | бюджет города Перми – 960,9 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 42,7 тыс.руб.; 2016 год – 918,2 тыс.руб. |

6.3. в таблице 6:

6.3.1. строку 10 изложить в следующей редакции:

| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2016 годы |
| --- | --- | --- |

6.3.2. строку 14 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 9536,585 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 4308,185 тыс.руб.; 2016 год – 5228,4 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |

6.3.3. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | принятые заказчиком выполненные проектно-изыскательские работы | шт. | 1 | 2015 |
|  | принятый заказчиком 1 этап работ | шт. | 1 | 2015 |

6.3.4. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ | 2015 год |
|  |  | выполнение 1 этапа работ по строительству сквера | 2015 год |

6.4. в таблице 8 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 199,206 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 199,206 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | бюджет города Перми – 199,206 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 199,206 тыс.руб. |

7. В приложении 11:

7.1. в таблице 2 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 576478,269 тыс.руб., в том числе: 2009 год – 25500,0 тыс.руб.; 2010 год – 24229,83 тыс.руб.; 2011 год – 19836,442 тыс.руб.; 2012 год – 17474,3 тыс.руб.; 2013 год – 49266,937 тыс.руб.; 2013 год – 2019,1 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2012 года); 2014 год – 64918,3 тыс.руб.; 2014 год – 167,57136 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2013 года); 2015 год – 12140,25301 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 27203,8 тыс.руб.; 2017 год – 44846,2 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | бюджет города Перми – 198717,29 тыс.руб.: 2009 год – 7500,0 тыс.руб.; 2010 год – 19971,442 тыс.руб.; 2011 год – 19836,442 тыс.руб.; 2012 год – 17474,3 тыс.руб.; 2013 год – 49266,937 тыс.руб.; 2013 год – 2019,1 (неиспользованные ассигнования 2012 года); 2014 год – 69918,3 тыс.руб.; 2014 год – 167,57136 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2013 года); 2015 год – 12140,25301 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 27203,8 тыс.руб.; 2017 год – 15696,2 тыс.руб.; бюджет Пермского края – 51408,388 тыс.руб.: 2009 год – 18000,0 тыс.руб.; 2010 год – 4258,388 тыс.руб.; 2017 год – 29150,0 тыс.руб. |

7.2. в таблице 3 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 42239,926 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 279,926 тыс.руб.; 2016 год – 41960,0 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | бюджет города Перми – 42239,926 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 279,926 тыс.руб.; 2016 год – 41960,0 тыс.руб. |

8. В приложении 2:

8.1. строки 1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Содержание элементов благоустройства и инфраструктуры объектов озеленения общего пользования |  |  |  | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 177 | бюджет города Перми | 101886,03763 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | Содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования |  |  |  | количество объектов озеленения общего пользования, элементы которых находятся на содержании | ед. | 177 | бюджет города Перми | 96509,44449 |
| 1.1.1.1.1.1.1 | Содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2015 | 25.12.2015 | количество объектов озеленения общего пользования, элементы которых находятся на содержании | ед. | 20 | бюджет города Перми | 13674,8 |
| 1.1.1.1.1.1.2 | Содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования в Индустриальном районе | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество объектов озеленения общего пользования, элементы которых находятся на содержании | ед. | 26 | бюджет города Перми | 9679,716 |
| 1.1.1.1.1.1.3 | Содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | 25.12.2015 |  | ед. | 17 | бюджет города Перми | 11458,45519 |
| 1.1.1.1.1.1.4 | Содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | ед. | 28 |  | 20961,9163 |

8.2. строки 1.1.1.1.1.2, 1.1.1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.2 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  |  |  | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | шт. |  | 211 | бюджет города Перми | 777,5185 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.2.1 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 10.01.2015 | 25.12.2015 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев |  | шт. | 29 | бюджет города Перми | 81,885 |

8.3. строку 1.1.1.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.2.3 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 10.01.2015 | 25.12.2015 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | шт. | 30 | бюджет города Перми | 119,2875 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.4. строку 1.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3 | Компенсационные посадки ликвидированных деревьев | количество компенсационных посадок ликвидированных деревьев | шт. | 211 | бюджет города Перми | 684,3085 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.5. строку 1.1.1.1.1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3.3 | Компенсационные посадки ликвидированных деревьев в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01.04.2015 | 01.11.2015 | количество компенсационных посадок ликвидированных деревьев | шт. | 30 | бюджет города Перми | 90,1085 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.6. строки 1.1.1.1.1.4, 1.1.1.1.1.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.4 | Кронирование деревьев на объектах озеленения общего пользования |  |  |  | количество кронированных деревьев | шт. | 747 | бюджет города Перми | 2033,48114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.4.1 | Кронирование деревьев в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.02.2015 | 01.12.2015 | количество кронированных деревьев | шт. | 88 | бюджет города Перми | 216,806 |

8.7. строку 1.1.1.1.1.4.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.4.3 | Кронирование деревьев в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01.02.2015 | 01.12.2015 | количество кронированных деревьев | шт. | 150 | бюджет города Перми | 474,83514 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.8. строку 1.1.1.1.1.4.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.4.5 | Кронирование деревьев в Мотовилихинском районе | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01.02.2015 | 01.12.2015 | количество кронированных деревьев | шт. | 146 | бюджет города Перми | 373,132 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.9. строку 1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.5 | Акаризация и дератизация на объектах озеленения общего пользования | площадь акаризации и дератизации | га | 68,48 | бюджет города Перми | 292,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.10. строку 1.1.1.1.1.5.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.5.3 | Акаризация и дератизация в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 15.04.2015 | 30.06.2015 | площадь акаризации и дератизации | га | 7,45 | бюджет города Перми | 30,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.11. строки 1.1.1.1.1.7, 1.1.1.1.1.7.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.7 | Содержание туалетов |  |  |  | количество туалетов, находящихся на содержании | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1295,545 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.7.1 | Содержание туалетов в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество туалетов, находящихся на содержании | шт. | 1 | бюджет города Перми | 802,918 |

8.12. строку 1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2 | Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования | количество объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен ремонт | ед. | 177 | бюджет города Перми | 13060,13437 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.13. строки 1.1.1.1.2.3, 1.1.1.1.2.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.3 | Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01.04.2015 | 01.11.2015 | количество объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен ремонт | ед. | 17 | бюджет города Перми | 5328,66167 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.4 | Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | ед. | 28 |  | 3052,8577 |

8.14. строки 1.1.1.1.3-1.1.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования |  |  |  | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования на территории города Перми в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 15 | бюджет города Перми | 1029,024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.1 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования в Дзержинском районе | администрация Дзержинского района города Перми | 01.03.2015 | 25.12.2015 | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования на территории города Перми в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 1 | бюджет города Перми | 93,912 |
| 1.1.1.1.3.2 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования в Индустриальном районе | администрация Индустриального района города Перми | 01.03.2015 | 25.12.2015 | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования на территории города Перми в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 3 | бюджет города Перми | 256,878 |

8.15. строку 1.1.1.1.3.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.4 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования в Ленинском районе | администрация Ленинского района города Перми | 01.03.2015 | 25.12.2015 | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования на территории города Перми в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 2 | бюджет города Перми | 175,034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.16. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 | бюджет города Перми | 116579,854 |
| --- | --- | --- |

8.17. строку 1.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.3 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 15.04.2015 | 14.10.2015 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | га | 139,21 | бюджет города Перми | 1149,366 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.18. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 | бюджет города Перми | 21603,203 |
| --- | --- | --- |

8.19. строку «Итого по задаче 1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1 | бюджет города Перми | 145937,706 |
| --- | --- | --- |

8.20. строки 1.1.2.1.2.1-1.1.2.1.2.5.5, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1», «Итого по задаче 1.1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.2.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера у Воинского кладбища (захоронения), в том числе | МКУ «Перм-благоустройство» | 01.03.2015 | 25.12.2015 | площадь объекта озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию после капитального ремонта сквера у Воинского кладбища (захоронения) | тыс.кв.м | 9,2 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 11840,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2116,30379 |
| 1.1.2.1.2.1.1 | устройство покрытия пешеходной зоны из гранитной брусчатки | МКУ «Перм-благоустройство» | 01.03.2015 | 15.12.2015 | площадь пешеходной зоны, выполненной из гранитной брусчатки | кв.м | 5700,0 |  |  |
| 1.1.2.1.2.2.2 | устройство системы наружного освещения |  | 20.04.2015 | 15.12.2015 | длина выполненной трассы освещения | п.м | 740,0 |  |  |
| 1.1.2.1.2.3.3 | озеленение территории |  | 01.09.2015 | 15.11.2015 | количество п. м посаженных кустарников | п.м | 143,0 |  |  |
| 1.1.2.1.2.4.4 | приемка выполненных работ по капитальному ремонту сквера у Воинского кладбища (захоронения) |  | 15.12.2015 | 25.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту сквера у Воинского кладбища (захоронения) | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.2.5.5 | выполнение землеустроительных работ |  | 01.07.2015 | 25.12.2015 | количество актов приемки выполненных землеустроительных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 94,895 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 28979,295 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2116,30379 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 31095,59879 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 28979,295 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2116,30379 |

8.21. строки 1.1.3.1.1-1.1.3.1.3, «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1 | IV этап строительства | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.01.2015 | 30.06.2015 | количество сданных этапов работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 98025,413 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.1 | Устройство покрытия территории из гранитной брусчатки |  | 15.01.2015 | 25.04.2015 | площадь территории пешеходной зоны, выполненной из гранитной брусчатки | кв.м | 11075,0 |  |  |
| 1.1.3.1.1.2 | Установка малых архитектурных форм |  | 20.04.2015 | 30.04.2015 | количество установленных малых архитектурных форм | шт. | 42 |  |  |
| 1.1.3.1.1.3 | Озеленение территории |  | 20.04.2015 | 30.04.2015 | количество кустарников | шт. | 19 |  |  |
| 1.1.3.1.1.4 | Приемка выполненных работ по реконструкции территории |  | 25.06.2015 | 30.06.2015 | акт приемки выполненных работ по реконструкции территории | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь территории, принятая после реконструкции | кв.м | 15171 |  |  |
| 1.1.3.1.1.5 | Выполнение землеустроительных работ |  | 01.07.2015 | 25.12.2015 | количество актов приемки землеустроительных работ | шт. | 1 |  | 41,805 |
| 1.1.3.1.2 | Установка флагштоков |  | 01.03.2015 | 03.11.2015 | количество установленных флагштоков | шт. | 3 |  | 6965,007 |
| 1.1.3.1.2.1 | Подготовка и размещение аукционной документации на выполнение работ по установке флагштоков |  | 01.03.2015 | 30.04.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по установке флагштоков | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.2.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по установке флагштоков |  | 10.06.2015 | 01.07.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов на установку флагштоков | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.2.3 | Приемка выполненных работ по установке флагштоков |  | 15.10.2015 | 03.11.2015 | количество актов приемки выполненных работ по установке флагштоков | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.3 | Паспортизация, техническая инвентаризация | МКУ «Пермблагоустройство» | 25.08.2015 | 25.12.2015 | количество изготовленных технических и кадастровых паспортов | шт. | 2 | бюджет города Перми | 298,086 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 105330,31 |

8.22. строку 1.1.3.2.2 признать утратившей силу;

8.23. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.3.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.2 | бюджет города Перми | 42,7 |
| --- | --- | --- |

8.24. строки 1.1.3.3.1-1.1.3.3.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.3.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство сквера по ул.Шпалопро-питочной,4б, 6, в том числе | МКУ «Пермблагоустройство» | 11.01.2015 | 30.09.2015 | количество принятых проектно-изыскательских работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 392,185 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.3.1.1 | Подготовка и размещение аукционной документации на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул.Шпалопро-питочной,4б, 6 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.03.2015 | 30.04.2015 | количество подготовленных и размещенных аукционных документаций на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул.Шпалопропиточной,4б, 6 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.3.3.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул.Шпалопро-питочной,4б, 6 |  | 10.06.2015 | 01.07.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул.Шпалопро-питочной,4б, 6 | шт. | 1 |  |  |

8.25. строку 1.1.3.3.1.3 признать утратившей силу;

8.26. строки 1.1.3.3.2-1.1.3.3.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.3.2 | Выполнение строительно-монтажных работ по созданию сквера по ул.Шпалопро-питочной,4б, 6 | МКУ «Пермблагоустройство» | 20.07.2015 | 25.12.2015 | количество сданных этапов работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 3916,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.3.2.1 | Подготовка и размещение аукционной документации на выполнение работ по строительству сквера по ул.Шпалопро-питочной,4б, 6 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | МКУ «Пермблагоустройство» | 20.07.2015 | 10.09.2015 | количество подготовленных и размещенных аукционных документаций на выполнение работ по строительству сквера по ул.Шпалопро-питочной,4б, 6 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.3.3.2.2 | Заключение муниципального контракта на строительство сквера по ул.Шпалопро-питочной,4б, 6 |  | 11.09.2015 | 01.10.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству сквера по ул.Шпалопро-питочной,4б, 6 | шт. | 1 |  |  |

8.27. строку 1.1.3.3.2.3 признать утратившей силу;

8.28. строки 1.1.3.5.1.1-1.1.3.5.1.1.4, «Итого по основному мероприятию 1.1.3.5», «Итого по задаче 1.1.3» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.5.1.1 | Заключение муниципального контракта на разработку технического задания для выполнения архитектурного решения по реконструкции Театрального сада | МКУ «Пермблагоустройство» | 27.07.2015 | 31.07.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов на разработку архитектурного решения по реконструкции Театрального сада | шт. | 1 | бюджет города Перми | 199,206 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.5.1.2 | Приемка разработанного технического задания для выполнения архитектурного решения по реконструкции Театрального сада |  | 25.09.2015 | 30.09.2015 | количество подписанных актов приемки технического задания для выполнения архитектурного решения по реконструкции Театрального сада | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.3.5.1.3 | Заключение муниципального контракта на разработку технического задания для выполнения проектно-изыскательских работ по реконструкции Театрального сада |  | 14.09.2015 | 18.09.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов на разработку технического задания для выполнения проектно-изыскательских работ по реконструкции Театрального сада | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.3.5.1.4 | Приемка разработанного технического задания для выполнения проектно-изыскательских работ по реконструкции Театрального сада |  | 25.11.2015 | 30.11.2015 | количество подписанных актов приемки разработанного технического задания для выполнения проектно-изыскательских работ по реконструкции Театрального сада | шт. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.5 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 199,206 |
| Итого по задаче 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 110488,267 |

8.29. строку 1.1.4.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.3 | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01.01.2015 | 25.12.2015 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | кв.м | 4489,0 | бюджет города Перми | 1567,731 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.30. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1», «Итого по задаче 1.1.4» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 | бюджет города Перми | 23795,08 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.4 | бюджет города Перми | 23795,08 |

8.31. строки 1.1.6.1.1-1.1.6.1.3, «Итого по основному мероприятию 1.1.6.1», «Итого по задаче 1.1.6», «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.6.1.1 | Подготовка и размещение аукционной документации на выполнение работ по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища города Перми (участок № 1 от грузового порта «Пермь» до пассажирского причала № 9) | МКУ «Перм-благоустройство» | 01.07.2015 | 30.08.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища города Перми (участок № 1 от грузового порта «Пермь» до пассажирского причала № 9) | шт. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища города Перми (участок № 1 от грузового порта «Пермь» до пассажирского причала № 9) |  | 01.09.2015 | 20.09.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища города Перми (участок № 1 от грузового порта «Пермь» до пассажирского причала № 9) | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.6.1.3 | Приемка выполненных работ по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища города Перми (участок № 1 от грузового порта «Пермь» до пассажирского причала № 9) |  | 01.12.2015 | 25.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища города Перми (участок № 1 от грузового порта «Пермь» до пассажирского причала № 9) | шт. | 1 | бюджет города Перми | 14807,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7275,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 31777,7 |
|  |  |  |  |  | количество сданных этапов работ | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | объем разработанного грунта | куб.м | 3500 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь расчищенной территории | кв.м | 180 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.6.1 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 53860,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14807,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7275,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 31777,7 |
| Итого по задаче 1.1.6 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 53860,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14807,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7275,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 31777,7 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 366302,93248 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 325034,026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2216,20648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7275,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 31777,7 |

9. В приложении 3:

9.1. строку 1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1 | Содержание и ремонт объектов ритуального назначения | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2015 | 25.12.2015 | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производится содержание и ремонт | шт. | 17 | бюджет города Перми | 25729,74628 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 | бюджет города Перми | 35843,622 |
| --- | --- | --- |

9.3. строки 1.2.1.3.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.3», «Итого по задаче 1.2.1» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.3.1 | Организация эвакуации умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2015 | 25.12.2015 | количество эвакуированных умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) | чел. | 2603 | бюджет города Перми | 2715,658 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2715,658 |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39032,88 |

9.4. строки 1.2.2.1.1.1-1.2.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.1 | Подготовка и размещение аукционной документации на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства кладбища «Северное» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | МКУ «Пермблагоустройство» | 20.01.2015 | 15.02.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства кладбища «Северное» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 368,763 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства кладбища «Северное» |  | 01.04.2015 | 20.04.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства кладбища «Северное» | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.1.3 | Приемка проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства кладбища «Северное» |  | 20.06.2015 | 30.06.2015 | количество актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства кладбища «Северное» | шт. | 1 |  |  |

9.5. строки 1.2.2.1.3.1-1.2.2.1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.3.1 | Подготовка и размещение аукционной документации на выполнение работ по капитальному ремонту кладбища «Заозерское» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.03.2015 | 30.03.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по капитальному ремонту кладбища «Заозерское» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 4725,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.3.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту кладбища «Заозерское» |  | 20.05.2015 | 10.06.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту кладбища «Заозерское» | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.3.3 | Приемка работ по капитальному ремонту кладбища «Заозерское» |  | 15.12.2015 | 25.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту кладбища «Заозерское» | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | подготовленная площадь под захоронение умерших | га | 2,2 |  |  |

9.6. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1», «Итого по задаче 1.2.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 10420,964 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6429,043 |
|  | бюджет Пермского края | 56428,5 |
| Итого по задаче 1.2.2 | всего, в том числе | 73278,507 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 10420,694 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 6429,043 |
|  | бюджет Пермского края | 56428,5 |

9.7. строки 1.2.3.1.1-1.2.3.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству здания крематория на кладбище «Восточное», в том числе | МКУ «Пермблагоустройство» | 20.04.2015 | 15.12.2015 | количество зданий крематория на кладбище «Восточное», сданных рабочей комиссии (невыполнение показателя за 2014 год) | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 11935,7696 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.1.1.1 | выполнение кирпичной кладки стен | МКУ «Пермблагоустройство» | 20.04.2015 | 15.12.2015 | объем кирпичной кладки стен | куб. м | 174 |  |  |
| 1.2.3.1.1.2 | монтаж железобетонных плит |  | 15.01.2015 | 15.12.2015 | количество смонтированных железобетонных плит | шт. | 147 |  |  |
| 1.2.3.1.1.3 | устройство покрытия кровли |  | 10.08.2015 | 15.12.2015 | площадь покрытия кровли | кв.м | 2557 |  |  |
| 1.2.3.1.1.4 | приемка работ по строительству здания крематория на кладбище «Восточное» |  | 14.10.2015 | 15.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ по строительству здания крематория на кладбище «Восточное» | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.3.1.2 | Выполнение землеустроительных работ на территории кладбище «Восточное» | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.05.2015 | 26.12.2015 | количество полученных свидетельств о государственной регистрации права на земельный участок (невыполнение показателя за 2014 год) | шт. | 7 |  | 204,48341 |
| 1.2.3.1.2.1 | Заключение договоров на выполнение землеустроительных работ |  | 15.05.2015 | 24.05.2015 | количество заключенных договоров на выполнение землеустроительных работ | шт. | 7 |  |  |
| 1.2.3.1.2.2 | Приемка землеустроительных работ на территории кладбище «Восточное» |  | 25.12.2015 | 26.12.2015 | количество актов приемки выполненных землеустроительных работ на территории кладбища «Восточное» | шт. | 7 |  |  |

9.8. строки 1.2.3.1.3-1.2.3.1.4.2 признать утратившими силу;

9.9. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.3.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 12140,25301 |
| --- | --- | --- |

9.10. строку 1.2.3.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.2.1.1 | Приемка выполненных проектных работ по реконструкции кладбища «Северное» | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.12.2015 | 25.12.2015 | количество актов приемки выполненных проектных работ по реконструкции кладбища «Северное» | шт. | 1 | бюджет города Перми | 91,817 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.11. строки 1.2.3.2.1.2, 1.2.3.2.1.3 признать утратившими силу;

9.12. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.3.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.3.2 | бюджет города Перми | 279,926 |
| --- | --- | --- |

9.13. строки 1.2.3.3.1.1-1.2.3.3.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.3.1.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Банная гора» (новое), в том числе | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.04.2015 | 25.12.2015 | количество актов приемки выполненных работ III этапа строительства | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 3481,616 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.3.1.1.1 | подготовка и размещение аукционной документации на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.04.2015 | 25.06.2015 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.3.3.1.1.2 | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) |  | 05.07.2015 | 25.07.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.3.3.1.1.3 | устройство дорожной одежды |  | 01.08.2015 | 30.08.2015 | объем устроенного основания | куб. м | 1874,98 |  |  |
| 1.2.3.3.1.1.4 | планировка грунта (работа бульдозерами на отвале) |  | 30.08.2015 | 30.10.2015 | объем спланированного грунта | куб. м | 6500,0 |  |  |
| 1.2.3.3.1.1.5 | уплотнение грунта |  | 30.10.2015 | 15.12.2015 | объем уплотненного грунта | куб. м | 1500,0 |  |  |

9.14. строку 1.2.3.3.1.1.6 признать утратившей силу;

9.15. строки «Итого по задаче 1.2.3», «Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.3 | всего, в том числе | 15906,68003 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 3761,542 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 12145,13803 |
| Итого по подпрограмме 1.2 | всего, в том числе | 128218,06703 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 53215,386 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 18574,18103 |
|  | бюджет Пермского края | 56428,5 |