В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

31.12.2015

1166

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 
2014 г. № 713 (в ред. от 30.12.2014 № 1060, от 09.04.2015 № 200, от 08.06.2015 
№ 352, от 16.07.2015 № 474, от 24.09.2015 № 672, от 05.11.2015 № 915).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента социальной политики администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми                                                      Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 31.12.2015 № 1166

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 713

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. в графе 3 строки 5 слова «На 2015 год запланировано проведение капитального ремонта МАОУ «СОШ № 96» (стоимость капитального ремонта 103,0 млн. руб.), а также приведение к лицензионным требованиям 83 зданий 37 ДОУ (461,5 млн. руб.)» заменить словами «На 2015 год запланировано проведение капитального ремонта МАОУ «СОШ № 96» (стоимость капитального ремонта 103,0 млн. руб.), а также приведение к лицензионным требованиям 83 зданий 37 ДОУ (462,6 млн. руб.)»;

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе: | 1159290,375 | 237080,800 | 392369,062 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1070331,033 | 237080,800 | 392369,062 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 68488,243 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 3006,118 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 17464,981 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе: | 1159290,375 | 237080,800 | 392369,062 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1070331,033 | 237080,800 | 392369,062 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 68488,243 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 3006,118 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 17464,981 | 0,000 | 0,000 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми»:

2.1. строку 1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние муниципальных образовательных учреждений города Перми | ДО | бюджет города Перми | 1138819,276 | 237080,800 | 392369,062 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 20471,099 | 0,000 | 0,000 |

2.2. строки 1.1.2, «Итого по цели, в том числе по источникам финансирования», «Итого по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  | 634763,143 | 162080,800 | 354895,062 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  |  | 1159290,375 | 237080,800 | 392369,062 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1070331,033 | 237080,800 | 392369,062 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 68488,243 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 3006,118 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 17464,981 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | 1159290,375 | 237080,800 | 392369,062 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1070331,033 | 237080,800 | 392369,062 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 68488,243 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 3006,118 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 17464,981 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние муниципальных образовательных учреждений города Перми» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми»:

3.1. строку 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1 | Восстановление дошкольных образовательных организаций, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в дошкольных образовательных организациях | ДОУ | количество восстанавливаемых ДОУ, закрытых на капитальный ремонт | ед. | 14 | 2 | 1 | бюджет города Перми | 413814,538 | 75000,000 | 37474,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 52021,214 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество восстановленных ранее перепрофилированных групп для предоставления 12-часовой услуги | ед. | 11 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 20272,475 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество восстановленных ранее перепрофилированных групп для предоставления 4-часовой услуги | ед. | 38 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 38438,987 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  |  |  |  | 524547,214 | 75000,000 | 37474,000 |

3.2. строки 1.1.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1», «Итого по задаче 1.1.2», «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1 | Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства | ДОУ | количество ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 55 | 35 | 37 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 439457,421 | 77152,550 | 138595,062 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 5663,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 17464,981 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  |  |  |  | 462586,302 | 77152,550 | 138595,062 |
|  |  | СОШ, УДО, УСО | количество СОШ, УДО, УСО, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 26 | 6 | 19 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 158347,612 | 84928,250 | 216300,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 10803,129 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 3006,118 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  |  |  |  | 172156,859 | 84928,250 | 216300,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 634743,161 | 162080,800 | 354895,062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 597805,033 | 162080,800 | 354895,062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 16467,029 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 3006,118 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 17464,981 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 634743,161 | 162080,800 | 354895,062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 597805,033 | 162080,800 | 354895,062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 16467,029 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 3006,118 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 17464,981 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1159290,375 | 237080,800 | 392369,062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1070331,033 | 237080,800 | 392369,062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 68488,243 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 3006,118 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 17464,981 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы «Приведение 
в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми» строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | 39,0 | 24,6 | 26,1 |
|  | Доля СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 17,0 | 4,4 | 11,9 |
|  | Доля УДО, в которых устраняются предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | 10,5 | 0 | 15,8 |
|  | Доля УСО, в которых устраняются предписания надзорных органов, от общего количества УСО | % | 16,7 | 0 | 0 |
|  | Доля ОУ, проходивших приемку к началу учебного года, от общего количества ОУ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля ДОУ, имеющих лицензии, от общего количества ДОУ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля СОШ, имеющих лицензии, от общего количества СОШ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля УДО, имеющих лицензии, от общего количества УДО | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество лицензий, полученных ДОУ в отчетном периоде | шт. | 37 | 0 | 0 |
|  | Количество лицензий, полученных СОШ в отчетном периоде | шт. | 1 | 0 | 0 |
|  | Количество лицензий, полученных УДО в отчетном периоде | шт. | 1 | 0 | 0 |

5. Раздел «План-график подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние муниципальных образовательных учреждений города Перми» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми» на 2015 год» изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК 
подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние муниципальных 
образовательных учреждений города Перми» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми» 
на 2015 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализа-ции мероп-риятия | Дата оконча-ния реализа-ции мероп-риятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Восстановление дошкольных образовательных организаций, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) на капитальный ремонт здания, проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 268» г.Перми по ул.Толмачева,2, в том числе устройство теневых навесов, ограждения территории, приобретение, установка оборудования, малых архитектурных форм, мебели; получение технических условий, технологическое присоединение, приобретение, установка оборудования, малых архитектурных форм, мебели | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 268» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, акт выполненных работ по технологическому присоединению, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели, оплата ПСД | шт. | 4 | бюджет города Перми | 49121,855 |
| 1.1.1.1.2 | Проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 12» г.Перми по ул.Формовщиков,5, в том числе устройство теневых навесов, приобретение, установка оборудования для прогулочных участков | МАДОУ «Детский сад № 12» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | оплата муниципального контракта по капитальному ремонту здания, по которому не в полном объеме произведены выплаты в 2014 году | шт. | 1 | бюджет города Перми | 700,000 |
| 1.1.1.1.3 | Разработка ПСД, проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 278» г.Перми по ул.9-го Мая,9, в том числе устройство теневых навесов, ограждения территории, приобретение, установка оборудования, малых архитектурных форм, мебели; получение технических условий, технологическое присоединение, приобретение, установка оборудования, малых архитектурных форм, мебели | МАДОУ «Детский сад № 278» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | ПСД, акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, акт выполненных работ по технологическому присоединению, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 4 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 78390,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2500,000 |
| 1.1.1.1.4 | Проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 85» г.Перми по ул.Судозаводской,26, в том числе устройство теневых навесов, ограждения территории, приобретение, установка оборудования, малых архитектурных форм, мебели; получение технических условий, технологическое присоединение, приобретение, установка оборудования, малых архитектурных форм, мебели | МАДОУ «Детский сад № 85» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, акт выполненных работ по технологическому присоединению, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 3 | бюджет города Перми | 44930,000 |
| 1.1.1.1.5 | Разработка ПСД на капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад № 261» г.Перми по ул.Херсонской,2 | МАДОУ «Детский сад № 261» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | ПСД | шт. | 1 | бюджет города Перми | 3000,000 |
| 1.1.1.1.7 | Проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 134» г.Перми по ул.Тургенева,37, в том числе устройство теневых навесов, ограждения территории, приобретение, установка оборудования, малых архитектурных форм, мебели; получение технических условий, технологическое присоединение, приобретение, установка оборудования, малых архитектурных форм, мебели | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 134» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, акт выполненных работ по технологическому присоединению, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 3 | бюджет города Перми | 73912,484 |
| 1.1.1.1.8 | Проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 358» г.Перми по ул.Корсуньской,13, в том числе устройство теневых навесов, ограждения территории, приобретение, установка оборудования, малых архитектурных форм, мебели, благоустройство территории; получение технических условий, технологическое присоединение, приобретение, установка оборудования, малых архитектурных форм, мебели | МАДОУ «Детский сад № 358» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, акт выполненных работ по технологическому присоединению, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 3 | бюджет города Перми | 61800,000 |
| 1.1.1.1.9 | Разработка ПСД, проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 400» г.Перми по ул.Никитина,18б, в том числе устройство теневых навесов, ограждения территории, приобретение, установка оборудования, малых архитектурных форм, мебели, благоустройство территории; получение технических условий, технологическое присоединение, приобретение, установка оборудования, малых архитектурных форм, мебели | МАДОУ «Детский сад № 400» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | ПСД, акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, акт выполненных работ по технологическому присоединению, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 4 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 49973,925 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2252,075 |
| 1.1.1.1.10 | Проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми по ул.Краснополян-ской,39, в том числе устройство теневых навесов, ограждения территории, приобретение, установка оборудования, малых архитектурных форм, мебели; получение технических условий, технологическое присоединение, приобретение, установка оборудования, малых архитектурных форм, мебели (2012-2015 годы) | МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, акт выполненных работ по технологическому присоединению, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 3 | бюджет города Перми | 46988,452 |
| 1.1.1.1.11 | Проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 39» г.Перми по ул.Солдатова,17а, в том числе устройство теневых навесов, ограждения территории, приобретение, установка оборудования, малых архитектурных форм, мебели; приобретение, установка оборудования, малых архитектурных форм, мебели (2014-2015 годы) | МАДОУ «Детский сад № 39» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 29967,003 |
| 1.1.1.1.12 | Проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 112» г.Перми по ул.Чердынской,18а, благоустройство территории | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 112» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | оплата муниципального контракта по капитальному ремонту здания, по которому не в полном объеме произведены выплаты в 2014 году | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 13128,199 |
| 1.1.1.1.13 | Получение технических условий, технологическое присоединение МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 298» г.Перми по ул.Студенческой,16 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 298» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт приемки выполненных работ по технологическому присоединению | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 4173,937 |
| 1.1.1.1.14 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, малых архитектурных форм, мебели в МАДОУ «Детский сад № 407» г.Перми по ул.Докучаева,28а, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Детский сад № 407» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 764,877 |
| 1.1.1.1.15 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, малых архитектурных форм, мебели в МБДОУ «Детский сад № 199» г.Перми по ул.Нефтяни-ков,57а, устройство, ремонт теневых навесов, устройство ограждения территории | МБДОУ «Детский сад № 199» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1607,040 |
| 1.1.1.1.16 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, малых архитектурных форм, мебели в МАДОУ «Детский сад № 278» г.Перми по ул.Баумана,25б, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Детский сад № 278» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1680,600 |
| 1.1.1.1.17 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, в том числе для прогулочных участков, мебели в МАДОУ «Детский сад № 85» г.Перми по ул.Камышинской,1 | МАДОУ «Детский сад № 85» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1629,856 |
| 1.1.1.1.18 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, малых архитектурных форм, мебели в МАДОУ «Детский сад № 94» г.Перми по ул.Маршала Рыбалко,109б, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Детский сад № 94» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1519,165 |
| 1.1.1.1.19 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, малых архитектурных форм, мебели в МАДОУ «Детский сад № 155» г.Перми по ул.Маршала Рыбалко,95а, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Детский сад № 155» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1880,511 |
| 1.1.1.1.20 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, малых архитектурных форм, мебели в МАДОУ «Детский сад № 410» г.Перми по ул.Танцорова,28, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Детский сад № 410» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1654,750 |
| 1.1.1.1.21 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, малых архитектурных форм, мебели в МАДОУ «Детский сад № 49» г.Перми по ул.Бушмакина,22, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Детский сад № 49» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1990,000 |
| 1.1.1.1.22 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, малых архитектурных форм, мебели в МАДОУ «Детский сад № 187» г.Перми по ул.Александра Щербакова,20 | МАДОУ «Детский сад № 187» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1670,770 |
| 1.1.1.1.23 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, малых архитектурных форм, мебели в МАОУ «СОШ № 94» г.Перми по ул.Героев Хасана,117, устройство, ремонт теневых навесов (2 группы) | МАОУ «СОШ № 94» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 5874,906 |
| 1.1.1.1.24 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели, малых архитектурных форм в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2» г.Перми по ул.Машинистов,46 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 699,867 |
| 1.1.1.1.25 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 28» г.Перми по ул.Хабаровской,68 | МАДОУ «Детский сад № 28» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 377,252 |
| 1.1.1.1.26 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 55» г.Перми по ул.Василия Каменского,8 | МАДОУ «Детский сад № 55» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 507,982 |
| 1.1.1.1.27 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, малых архитектурных форм, мебели в МАДОУ «Детский сад № 120» г.Перми по ул.Строителей,14, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Детский сад № 120» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 2057,237 |
| 1.1.1.1.28 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 407» г.Перми по ул.Докучаева,28а | МАДОУ «Детский сад № 407» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 849,822 |
| 1.1.1.1.29 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 1» г.Перми по ул.Нефтяников,22а | МАДОУ «Детский сад № 1» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 183,083 |
| 1.1.1.1.30 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 23» г.Перми по ул.Стахановской,9 | МАДОУ «Детский сад № 23» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1222,284 |
| 1.1.1.1.31 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, малых архитектурных форм, мебели в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 210» г.Перми по ул.Карпинского,61 | МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 210» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1027,163 |
| 1.1.1.1.32 | Приобретение оборудования, малых архитектурных форм, мебели в МАДОУ «Детский сад № 278» г.Перми по ул.9-го Мая,9, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Детский сад № 278» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 660,000 |
| 1.1.1.1.33 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 305» г.Перми по ул.Нефтяников,36 | МАДОУ «Детский сад № 305» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 863,953 |
| 1.1.1.1.34 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 403» г.Перми по ул.Свиязева,26 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 403» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1089,246 |
| 1.1.1.1.35 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 71» г.Перми по ул.Шишкина,16 | МАДОУ «Детский сад № 71» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 515,697 |
| 1.1.1.1.36 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, малых архитектурных форм, мебели в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 108» г.Перми по ул.Адми-рала Нахимова,18а, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 108» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1842,000 |
| 1.1.1.1.37 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МБДОУ «Детский сад № 281» г.Перми по ул.Чистопольской,20 | МБДОУ «Детский сад № 281» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 505,105 |
| 1.1.1.1.38 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 395» г.Перми по ул.Победы,27 | МАДОУ «Детский сад № 395» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 794,959 |
| 1.1.1.1.39 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 36» г.Перми по ул.Крисанова,22а | МАДОУ «Детский сад № 36» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 470,000 |
| 1.1.1.1.40 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, малых архитектурных форм, мебели в МАДОУ «Детский сад № 63» г.Перми по ул.Добролюбова,10 | МАДОУ «Детский сад № 63» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 435,369 |
| 1.1.1.1.41 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 67» г.Перми по ул.Макаренко,38, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Детский сад № 67» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1544,710 |
| 1.1.1.1.42 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, малых архитектурных форм, мебели в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 298» г.Перми по ул.Технической,16, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 298» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1587,083 |
| 1.1.1.1.43 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, малых архитектурных форм, мебели в МАДОУ «Детский сад № 393» г.Перми по ул.Гашкова,22а, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Детский сад № 393» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 2083,451 |
| 1.1.1.1.44 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, малых архитектурных форм, мебели в МАДОУ «Детский сад № 393» г.Перми по ул.Гашкова,22б, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Детский сад № 393» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 757,347 |
| 1.1.1.1.45 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, малых архитектурных форм, мебели в МАДОУ «Детский сад № 393» г.Перми по ул.Гашкова,22а, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Детский сад № 393» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 864,960 |
| 1.1.1.1.46 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, малых архитектурных форм, мебели в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 411» г.Перми по ул.Целинной,11а, устройство, ремонт теневых навесов (2 группы) | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 411» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 3720,122 |
| 1.1.1.1.47 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 144» г.Перми по ул.Акаде-мика Веденеева,75 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 144» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 839,117 |
| 1.1.1.1.48 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 175» г.Перми по ул.Воркутин-ской,78 | МАДОУ «Детский сад № 175» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1031,371 |
| 1.1.1.1.49 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 368» г.Перми по ул.Репина,68 | МАДОУ «Детский сад № 368» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 776,986 |
| 1.1.1.1.50 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 390» г.Перми по ул.Вильямса,47 | МАДОУ «Детский сад № 390» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 289,194 |
| 1.1.1.1.51 | Приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г.Перми по ул.Гайвинской,16 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 140,000 |
| 1.1.1.1.52 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели, малых архитектурных форм в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г.Перми по ул.Трясолобова,65, установка, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 3 | бюджет города Перми | 1470,963 |
| 1.1.1.1.53 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 400» г.Перми по ул.Карбышева,78а | МАДОУ «Детский сад № 400» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 684,431 |
| 1.1.1.1.54 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели, малых архитектурных форм в МАДОУ «Детский сад № 39» г.Перми по ул.Тбилисской,7а | МАДОУ «Детский сад № 39» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1504,059 |
| 1.1.1.1.55 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 239» г.Перми по ул.Фонтанной,9а | МАДОУ «Детский сад № 239» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 655,121 |
| 1.1.1.1.56 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 269» г.Перми по ул.Героев Хасана,13а | МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 269» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 737,080 |
| 1.1.1.1.57 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, малых архитектурных форм, мебели в МАДОУ «Детский сад № 287» г.Перми по ул.1-й Красноармейской,54, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Детский сад № 287» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 2401,963 |
| 1.1.1.1.58 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 352» г.Перми по ул.Гусарова,9а | МАДОУ «Детский сад № 352» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 682,732 |
| 1.1.1.1.59 | Приобретение оборудования, малых архитектурных форм, мебели в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 108» г.Перми по ул.Адмирала Нахимова,14а | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 108» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 285,047 |
| 1.1.1.1.60 | Проведение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, малых архитектурных форм, мебели в МАДОУ «Детский сад № 422» г.Перми по ул.Народовольче-ской,28, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Детский сад № 422» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми | 2282,231 |
| 1.1.1.1.61 | Приобретение мебели, оборудования (технологического, для медицинского блока, прогулочных участков и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), оргтехники, инвентаря (хозяйственного, кухонного и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), мягкого инвентаря, хозяйственных товаров, ковров, жалюзи, кухонной, столовой посуды для выкупаемого здания ДОУ по ул.Цимлянской,21 | МАДОУ «Детский сад № 64» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | накладные, счет-фактуры на приобретение оборудования, мебели | шт. | 1 | бюджет города Перми | 4997,822 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 524547,214 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 472526,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 52021,214 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 524547,214 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 472526,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 52021,214 |
| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка» г.Перми по ул.Василия Каменского,14 | МАДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 4000,000 |
| 1.1.2.1.2 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 120» г.Перми по ул.Строителей,14, устройство ограждения территории, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Детский сад № 120» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 3000,000 |
| 1.1.2.1.3 | Разработка ПСД на прокладку кабеля, выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 195 – центр развития ребенка» г.Перми по ул.Решетникова,30 | МАДОУ «Детский сад № 195 – центр развития ребенка» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, ПСД | шт. | 2 | бюджет города Перми | 500,000 |
| 1.1.2.1.4 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, разработка ПСД, МАДОУ «Детский сад № 203» г.Перми по ул.Костычева,24 | МАДОУ «Детский сад № 203» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, ПСД | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1800,000 |
| 1.1.2.1.5 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 233 – «Школа Рыцарей и Принцесс» г.Перми по ул.Подлесной,21/2, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Детский сад № 233 – «Школа Рыцарей и Принцесс» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 4819,150 |
| 1.1.2.1.6 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования , в том числе для пищеблока, мебели в МАДОУ «Детский сад № 360» г.Перми по ул.Маяковского,35, ул.Маяковского,46б, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Детский сад № 360» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования | шт. | 6 | бюджет города Перми | 16483,000 |
| 1.1.2.1.7 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 6» г.Перми по ул.Сивкова,28 | МАДОУ «Детский сад № 6» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 4832,877 |
| 1.1.2.1.8 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 140» г.Перми по ул.Композитора Глинки,11а | МАДОУ «Детский сад № 140» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 3940,000 |
| 1.1.2.1.9 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, разработка ПСД на ремонт здания в МАДОУ «Центр раз вития ребенка – детский сад № 226» г.Перми по ул.Танкистов,66 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 226» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, ПСД | шт. | 4 | бюджет города Перми | 2988,682 |
| 1.1.2.1.10 | Разработка противоаварийных мероприятий (усиление балок чердачного перекрытия), выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 4» г.Перми по ул.Закамской,44а | МАДОУ «Детский сад № 4» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | оплата рабочей документации, работ, выполненных в 2014 году, акт выполненных работ в 2015 году | шт. | 5 | бюджет города Перми | 500,000 |
| 1.1.2.1.11 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 71» г.Перми по ул.Шишкина,16, ул.Закамской,58а, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Детский сад № 71» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 8287,236 |
| 1.1.2.1.12 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 108» г.Перми по ул.Адмирала Нахимова,14а, ул.Адмирала Нахимова,18а, устройство, ремонт теневых навесов, устройство ограждения территории | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 108» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 5800,000 |
| 1.1.2.1.13 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 111» г.Перми по ул.Химградской,19 | МАДОУ «Детский сад № 111» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 4000,000 |
| 1.1.2.1.14 | Капитальный ремонт здания, разработка ПСД, выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 137» г.Перми по ул.Автозаводской,29, ул.Закамской,27, ул.Александра Невского,12, устройство ограждения территории, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 137» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | оплата договора по капитальному ремонту здания, договора на разработку ПСД, договора по устройству теневых навесов, по которым не в полном объеме произведены выплаты в 2014 году, акт выполненных работ | шт. | 5 | бюджет города Перми | 1500,000 |
| 1.1.2.1.15 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МБДОУ «Детский сад № 281» г.Перми по ул.Закамской,35а, ул.Чистопольской,20, ул.Ласьвинской,22а, устройство, ремонт теневых навесов | МБДОУ «Детский сад № 281» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 3669,146 |
| 1.1.2.1.16 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 29» г.Перми по ул.Екатеринин-ской,121 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 29» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 5000,000 |
| 1.1.2.1.17 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 36» г.Перми по ул.Луначарского,122а, ул.Крисанова,20а, ул.Крисанова,22а, ул.Екатерининс- кой,142, устройство, ремонт теневых навесов, приобретение мебели | МАДОУ «Детский сад № 36» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 5 | бюджет города Перми | 9942,539 |
| 1.1.2.1.18 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 238» г.Перми по ул.Максима Горького,42, ул.Газеты «Звезда»,12, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Детский сад № 238» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 3400,000 |
| 1.1.2.1.19 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования для пищеблока в МАДОУ «Детский сад № 273» г.Перми по ул.25-го Октября,4, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Детский сад № 273» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования | шт. | 1 | бюджет города Перми | 3000,000 |
| 1.1.2.1.20 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения в МАДОУ «Детский сад № 404» г.Перми по ул.Профессора Дедюкина,6а, ул.Линии 2-й,21 | МАДОУ «Детский сад № 404» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акты выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 5000,000 |
| 1.1.2.1.21 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 272» г.Перми по ул.Технической,4, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 272» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 2572,859 |
| 1.1.2.1.22 | Разработка ПСД на ремонт кровли, пищеблока, выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования для пищеблока МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 134» г.Перми по ул.Тургенева,41, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 134» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | оплата работ по договору на разработку ПСД, ремонт кровли, пищеблока, выполненных в 2014 году, акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования | шт. | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 5580,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 473,181 |
| 1.1.2.1.23 | Выполнение работ по детально-инструментальному обследованию здания, разработке ПСД на текущий ремонт здания, текущему ремонту здания, приобретение оборудования для пищеблока МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 161» г.Перми по ул.Студенческой,7, ул.КИМ,103, ул.КИМ,105, устройство, ремонт теневых навесов, благоустройство территории | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 161» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | заключение по результатам обследования здания, ПСД, акт выполненных работ, счет-фактура на приобретение оборудования | шт. | 6 | бюджет города Перми | 19748,136 |
| 1.1.2.1.24 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования для пищеблока, малых архитектурных форм в МАДОУ «Детский сад № 227» г.Перми по ул.Степана Разина,77, ул.Крупской,91а, ул.Старцева,35в, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Детский сад № 227» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, счет-фактура на приобретение оборудования | шт. | 4 | бюджет города Перми | 9150,000 |
| 1.1.2.1.25 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, разработка ПСД на ремонт пищеблока, приобретение оборудования для пищеблока МБДОУ «Детский сад № 295» г.Перми по ул.Лядовской,101 | МБДОУ «Детский сад № 295» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, ПСД, счет-фактура на приобретение оборудования | шт. | 3 | бюджет города Перми | 9364,000 |
| 1.1.2.1.26 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 298» г.Перми по ул.Технической,16, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 298» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 8544,539 |
| 1.1.2.1.27 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования для пищеблока МАДОУ «Детский сад № 317» г.Перми по ул.Крупской,90, бульвару Гагарина,79а, бульвару Гагарина,105а, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Детский сад № 317» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, счет-фактура на приобретение оборудования | шт. | 5 | бюджет города Перми | 18255,358 |
| 1.1.2.1.28 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 393» г.Перми по ул.Гашкова,22а, ул.Гашкова,22б, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Детский сад № 393» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 15144,000 |
| 1.1.2.1.29 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 49» г.Перми по ул.Генерала Черняховского,80, ул.Колвинской,23, ул.Бушмакина,22 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 49» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 12000,000 |
| 1.1.2.1.30 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 175» г.Перми по ул.Карбышева,34, ул.Репина,6, ул.Репина,23, ул.Воркутинской,78 | МАДОУ «Детский сад № 175» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 15191,602 |
| 1.1.2.1.31 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 390» г.Перми по ул.Вильямса,47, ул.Никитина,22, ул.Маршала Толбухина,44, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Детский сад № 390» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 3 | бюджет города Перми | 12800,000 |
| 1.1.2.1.32 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г.Перми по ул.Репина,10а, ул.Трясолобова,65, ул.Гайвинской,16, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 400,000 |
| 1.1.2.1.33 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования для пищеблока МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 69» г.Перми по ул.Куйбышева,169/5, ул.Лукоянова,10, проведение детально-инструментального обследования здания, инженерно-геологических и инжнерно-геодезических изысканий по ул.Анвара Гатауллина,7а | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 69» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, заключение по результатам обследования | шт. | 3 | бюджет города Перми | 15996,575 |
| 1.1.2.1.34 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МБДОУ «Детский сад № 80» г.Перми по ул.Мото-ростроителей,4, ул.Моторостроите-лей,14, устройство, ремонт теневых навесов | МБДОУ «Детский сад № 80» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 3 | бюджет города Перми | 6825,404 |
| 1.1.2.1.35 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, ремонту ограждения, приобретение оборудования для пищеблока МАДОУ «Детский сад № 87» г.Перми по ул.Куйбышева,68а, ул.Седова,14, ул.Седова,17 | МАДОУ «Детский сад № 87» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования | шт. | 5 | бюджет города Перми | 20162,000 |
| 1.1.2.1.36 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования для пищеблока МБДОУ «Детский сад № 165» г.Перми по ул.Мира,5, ул.Мира,9, ул.Мира,19 | МБДОУ «Детский сад № 165» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования | шт. | 3 | бюджет города Перми | 9487,345 |
| 1.1.2.1.37 | Выполнение работ по детально-инструментальному обследованию здания, разработке ПСД на текущий ремонт здания, текущему ремонту здания, МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 178» г.Перми по ул.Белинского,53, ул.Полины Осипенко,48, ул.Полины Осипенко,50, ул.Полины Осипенко,48/ул.Газеты Звезда,77, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 178» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | заключение по результатам обследования здания, ПСД, акт выполненных работ | шт. | 6 | бюджет города Перми | 15950,457 |
| 1.1.2.1.38 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования для пищеблока МБДОУ «Детский сад № 251» г.Перми по ул.1-й Красноармейской,17а | МБДОУ «Детский сад № 251» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования | шт. | 2 | бюджет города Перми | 7634,000 |
| 1.1.2.1.39 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 262» г.Перми по ул.Солдатова,14а, устройство ограждения территории, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Детский сад № 262» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 6200,000 |
| 1.1.2.1.40 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования для пищеблока МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 269» г.Перми по ул.Героев Хасана,13а, Комсомольскому проспекту,88б, устройство, ремонт теневых навесов, разработка ПСД | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 269» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, ПСД | шт. | 6 | бюджет города Перми | 11696,772 |
| 1.1.2.1.41 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования для пищеблока МАДОУ «Детский сад № 287» г.Перми по ул.Полины Осипенко,57а, ул.1-й Красноармейской,54 | МАДОУ «Детский сад № 287» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования | шт. | 5 | бюджет города Перми | 12817,500 |
| 1.1.2.1.42 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 291» г.Перми по ул.Льва Шатрова,16 | МАДОУ «Детский сад № 291» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 9860,300 |
| 1.1.2.1.43 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 296» г.Перми по ул.Швецова,31, ул.Механошина,8, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Детский сад № 296» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 14600,000 |
| 1.1.2.1.44 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 321» г.Перми по ул.Лихвинской,114, ул.Казахской,56, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Детский сад № 321» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 9350,000 |
| 1.1.2.1.45 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования, мебели в МБДОУ «Детский сад № 364» г.Перми по Серебрянскому проезду,6, Серебрянскому проезду,10, Серебрянскому проезду,12 | МБДОУ «Детский сад № 364» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 5 | бюджет города Перми | 21538,162 |
| 1.1.2.1.46 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 369» г.Перми по ул.Холмогорской,4а, ул.Братской,6а, ул.Балхашской,203, устройство, ремонт теневых навесов, приобретение, оборудования, мебели, малых архитектурных форм, благоустройство территории | МАДОУ «Детский сад № 369» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 6 | бюджет города Перми | 9600,000 |
| 1.1.2.1.47 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования в МАДОУ «Детский сад № 377» г.Перми по ул.Коломенской,5а, устройство, ремонт теневых навесов, благоустройство территории | МАДОУ «Детский сад № 377» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования | шт. | 3 | бюджет города Перми | 9530,000 |
| 1.1.2.1.48 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования, в том числе прогулочных участков, мебели МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми по ул.Нейвинской,10а, ул.Коломенской,22, устройство, ремонт теневых навесов | МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования | шт. | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 4500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 5663,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 16991,800 |
| 1.1.2.1.49 | Приобретение мебели, оборудования (технологического, для медицинского блока, прогулочных участков и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), оргтехники, инвентаря (хозяйственного, кухонного и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), мягкого инвентаря, хозяйственных товаров, ковров, жалюзи, кухонной, столовой посуды для выкупаемого здания ДОУ по ул.Комбайнеров,30б | МАДОУ «Детский сад № 218» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | накладные, счет-фактуры на приобретение оборудования, мебели | шт. | 1 | бюджет города Перми | 12000,000 |
| 1.1.2.1.50 | Выполнение работ по текущему ремонту МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских» г.Перми по ул.Плеханова,41 | МАОУ «Гимназия № 4 имени Братьев Каменских» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 1500,000 |
| 1.1.2.1.51 | Проведение капитального ремонта здания, разработка ПСД на капитальный ремонт здания, ремонт системы электроснабжения, системы вентиляции и перепланировку 4 этажа, текущий ремонт здания МАОУ «Гимназия № 1» г.Перми по ул.Космонавта Леонова,14 | МАОУ «Гимназия № 1» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, ПСД | шт. | 5 | бюджет города Перми | 20500,000 |
| 1.1.2.1.52 | Проведение работ по благоустройству территории МАОУ «СОШ № 91» г.Перми по ул.Карпинского,66 | МАОУ «СОШ № 91» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 1488,400 |
| 1.1.2.1.53 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ «СОШ № 64» г.Перми по ул.Ласьвинской,64а, ул.Победы,46 | МАОУ «СОШ № 64» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 10000,000 |
| 1.1.2.1.54 | Разработка ПСД на капитальный ремонт здания МАОУ «ООШ № 73» г.Перми по ул.Ямпольской,16 | МАОУ «ООШ № 73» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | ПСД | шт. | 1 | бюджет города Перми | 2906,190 |
| 1.1.2.1.55 | Разработка ПСД на капитальный ремонт здания, проведение капитального ремонта здания МАОУ «СОШ № 83» г.Перми по ул.Волгодонской,20а | МАОУ «СОШ № 83» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, ПСД | шт. | 2 | бюджет города Перми | 3100,000 |
| 1.1.2.1.56 | Проведение капитального ремонта здания МАОУ «Лицей № 10» г.Перми по ул.Льва Шатрова,5 | МАОУ «Лицей № 10» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 3000,000 |
| 1.1.2.1.57 | Разработка ПСД на капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 112» г.Перми по площади Дружбы,18 | МАОУ «СОШ № 112» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | ПСД | шт. | 1 | бюджет города Перми | 5000,000 |
| 1.1.2.1.58 | Проведение капитального ремонта здания МАОУ «СОШ № 101» г.Перми по ул.Репина,12, приобретение оборудования, мебели, устройство ограждения территории, благоустройство территории, монтаж систем вентиляции, текущий ремонт здания (2013-2015 годы) | МАОУ «СОШ № 101» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели, акты выполненных работ по текущему ремонту здания, монтажу систем вентиляции, оплата работ, выполненных в 2014 году | шт. | 4 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 21143,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 357,985 |
| 1.1.2.1.59 | Проведение капитального ремонта здания МБС(К)ОУ «Школа-интернат № 4 VI вида» г.Перми по ул.Вильямса,40 | МБС(К) ОУ «Школа-интернат № 4 VI вида» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 4500,000 |
| 1.1.2.1.60 | Проведение капитального ремонта здания МАОУ «СОШ № 96» г.Перми по ул.Клары Цеткин,10, в том числе устройство ограждения территории, благоустройство территории, приобретение, установка оборудования, малых архитектурных форм, мебели; приобретение, установка оборудования, малых архитектурных форм, мебели (2014-2015 годы) | МАОУ «СОШ № 96» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 2 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 62896,598 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 10000,000 |
| 1.1.2.1.61 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ «СОШ № 134» г.Перми по ул.Льва Шатрова,25, устройство ограждения территории | МАОУ «СОШ № 134» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 4585,000 |
| 1.1.2.1.62 | Проведение капитального ремонта здания МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г.Перми по ул.Сибирской,29 | МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 7000,000 |
| 1.1.2.1.63 | Разработка ПСД на реконструкцию здания МАУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Мотовилиха» г.Перми по ул.1905 года,2 (2014-2016 годы) | МАУ «ДО «Центр дополнительного образования детей «Мотовилиха» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, ПСД | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 445,144 |
| 1.1.2.1.64 | Приобретение мебели, оборудования (технологического, для медицинского блока, прогулочных участков и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), оргтехники, инвентаря (хозяйственного, кухонного и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), мягкого инвентаря, хозяйственных товаров, ковров, жалюзи, кухонной, столовой посуды для выкупаемого здания ДОУ по ул.Красногвардейс-кой,42, ул.Постаногова,4 | МАДОУ «Детский сад № 413» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | накладные, счет-фактуры на приобретение оборудования, мебели | шт. | 1 | бюджет города Перми | 12000,000 |
| 1.1.2.1.65 | Приобретение мебели, оборудования (технологического, для медицинского блока, прогулочных участков и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), оргтехники, инвентаря (хозяйственного, кухонного и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), мягкого инвентаря, хозяйственных товаров, ковров, жалюзи, кухонной, столовой посуды для выкупаемого здания ДОУ по ул.Цимлянской,21, ул.Социалистической, 10а | МАДОУ «Детский сад № 64» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | накладные, счет-фактуры на приобретение оборудования | шт. | 1 | бюджет города Перми | 7002,178 |
| 1.1.2.1.66 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования, мебели в МАДОУ «Детский сад № 400» г.Перми по ул.Карбышева,78а | МАДОУ «Детский сад № 400» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | шт. | 1 | бюджет города Перми | 500,000 |
| 1.1.2.1.68 | Выполнение работ по детально-инструментальному обследованию здания, разработке ПСД на текущий ремонт здания, текущему ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 47» г.Перми по ул.Подводников,12 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 47» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 3 | бюджет города Перми | 200,000 |
| 1.1.2.1.71 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 209» г.Перми по ул.Нефтяников, 44 | МАДОУ «Детский сад № 209» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
| 1.1.2.1.72 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 352» г.Перми по ул.Гусарова,9а | МАДОУ «Детский сад № 352» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 370,000 |
| 1.1.2.1.73 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, разработка ПСД , проектно-изыскательские работы по ремонту – замене чердачного перекрытия, стропильной системы и кровли МАОУ «СОШ № 104» г.Перми по ул.Барнаульской, 4 | МАОУ «СОШ № 104» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, ПСД | шт. | 3 | бюджет города Перми | 900,000 |
| 1.1.2.1.74 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования, в том числе для пищеблока МАОУ «СОШ № 115» г.Перми по ул.Баумана,27 | МАОУ «СОШ № 115» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1000,000 |
| 1.1.2.1.75 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ «СОШ № 135» г.Перми по ул.Старцева,9 | МАОУ «СОШ № 135» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 1500,000 |
| 1.1.2.1.76 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение малых архитектурных форм в МБС(К)ОУ «С(К)ОШ № 154» г.Перми по ул.Пихтовой,30а | МБС(К) ОУ «С(К)ОШ № 154» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования | шт. | 2 | бюджет города Перми | 278,224 |
| 1.1.2.1.77 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ «Гимназия № 7» г.Перми по ул.Харьковской, 21а | МАОУ «Гимназия № 7» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 300,000 |
| 1.1.2.1.78 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МБОУ «Гимназия № 11» г.Перми по ул.Цилинной,29б | МБОУ «Гимназия № 11» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 700,000 |
| 1.1.2.1.79 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, разработка ПСД на капитальный ремонт системы отопления в МАОУ «ПКШ № 1» г.Перми по ул.Гашкова,11 | МАОУ «ПКШ №1» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, ПСД | шт. | 2 | бюджет города Перми | 800,000 |
| 1.1.2.1.80 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, разработка ПСД на ремонт здания МАУ СО «Дом учителя» г.Перми по ул.Сибирской,12 | МАУ СО «Дом учителя» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, ПСД | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1350,000 |
| 1.1.2.1.81 | Выполнение работ по текущему ремонту спортплощадки МАОУ «СОШ № 109» г.Перми по ул. Мира,4 | МАОУ «СОШ № 109» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 500,000 |
| 1.1.2.1.82 | Выполнение работ по текущему ремонту спортплощадки МАОУ «СОШ № 16» г.Перми по ул.Академика Веденеева,71 | МАОУ «СОШ № 16» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 500,000 |
| 1.1.2.1.83 | Выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт здания, капитальный ремонт здания МАОУ «Гимназия № 10» г.Перми по проспекту Парковому,27 | МАОУ «Гимназия № 10» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, ПСД | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1700,000 |
| 1.1.2.1.84 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, разработка ПСД на текущий ремонт здания МАОУ «СОШ № 66» г.Перми по ул.Читалина,10 | МАОУ «СОШ № 66» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, ПСД | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1200,000 |
| 1.1.2.1.85 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретения оборудования МАДОУ «Детский сад № 85» г.Перми по ул.Камышинской,1 | МАДОУ «Детский сад № 85» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования | шт. | 2 | бюджет города Перми | 323,604 |
| 1.1.2.1.86 | Выполнение работ по капитальному ремонту спортивного комплекса МАОУ «Гимназия № 2» г.Перми по ул.Старцева,1а | МАОУ «Гимназия № 2» г.Перми | 12.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет Пермского края | 3006,118 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 634743,161 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 597805,033 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 16467,029 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 3006,118 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 17464,981 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 634743,161 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 597805,033 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 16467,029 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 3006,118 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 17464,981 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1159290,375 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1070331,033 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 68488,243 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 3006,118 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 17464,981 |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  | 1159290,375 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1070331,033 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 68488,243 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 3006,118 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 17464,981 |